|  | REUNION D’INFORMATION / ATELIER RELATIFS A LA CRR-06 POUR LES ADMINISTRATIONS DES PAYS D’AFRIQUE Dakar, Sénégal, 25 – 29 avril 2005 |  |
| --- | --- | --- |

## PLAN D’ACTION DE LA RÉUNION D’INFORMATION / ATELIER DE DAKAR

| NUMERO | ### ACTIONS | # DATE LIMITE | # RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Le Secrétariat de l’UAT devrait informer tous les membres absents des décisions de ce séminaire / atelier de Dakar | 06 mai 2005 | Secrétariat de l’UAT |
|  | Mettre en place un réflecteur de messagerie électronique pour les sous groupes GNC | Le plus tôt possible, mais avant le 15 mai 2005 | Secrétariat de l’UAT |
|  | Elaboration des termes de référence des coordinateurs | Réalisé |  |
|  | Nomination du Coordonnateur pour chaque sous-groupe NCG : Nom, prénom, e-mail URL, tél., fax, | 29 mai 2005 | Les pays membres |
|  | Nomination du point focal pour chaque pays : Nom, prénom, e-mail URL, tél., fax, | 5 mai 2005 | Les pays membres |
|  | Transmission de toutes les informations relatives à ces stations aux membres concernés et au coordinateur du groupe (GNC) et au secrétariat de l’UAT | Avant le 15 mai 2005 | Les pays membres |
|  | Faire un résumé des activités de coordination et le communiquer à tous les membres | 15 juin 2005 | Secrétariat de l’UAT |
|  | Poursuite de la coordination par e-mail entre l’ensemble des membres du sous-groupe NCG, (commencer par les stations analogiques et les cas plus faciles) et notification au BR des accords obtenus avec copie à l’UAT | Processus continuel (du 29 mai à la CRR-06) | Les pays membres |
|  | Tenir une réunion de coordination du Groupe Afrique en marge de la 1ère réunion du Groupe de Planification Intersessions (GPI) (Genève, du 4 au 8 juillet 2005. | 4 - 8 juillet 2005 | Les pays membres |
|  | Finalisation du processus de coordination en ce qui concerne les stations analogiques et les besoins de radiodiffusion numérique lors de la 2ème réunion d’information du Groupe Afrique (05 – 09 septembre 2005), en vue de préparer le projet de plan. | 4 septembre 2005 | Les pays membres |
|  | Coordination des besoins de radiodiffusion numérique avant le 31/10/2005 et également avant et pendant la CRR-06. | 31 octobre 2005 | Les pays membres |