| Secteur du développement des télécommunications |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réunion préparatoire régionale de l'Europe pour la CMDT-10 |  |  |
| Andorre-la-Vieille, 1-3 décembre 2009 |  |  |
|  |  | Document RPM-EUR09/02-F |
|  |  | 4 novembre 2009 |
|  |  | Original: anglais |
| SOURCE: | Bureau de développement des télécommunications |  |
| TITRE DU DOCUMENT: | Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Doha (Résolution 17 - Initiatives régionales) |  |

Le présent document rend compte de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la Résolution 17 (Rév.Doha, 2006) "Initiatives régionales" dans les régions Afrique, Amériques, Asie-Pacifique, Etats arabes et CEI. Il tient aussi compte de la Résolution 157 (Antalya, 2006) aux termes de laquelle l'UIT est chargée "de faire le point sur l'expérience acquise par l'UIT-D dans l'exercice de sa fonction relative à la mise en oeuvre de projets" et "de faire en sorte que soient définies les compétences spécialisées requises dans le domaine de la gestion et de l'exécution de projets ainsi que dans celui de la mobilisation des ressources et du financement".

Rappel

Comme l'en ont chargé la Conférence de plénipotentiaires (Antalya, 2006) et la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Doha, 2006), le BDT a pris plusieurs mesures visant à renforcer sa fonction d'exécution des projets en vue d'empêcher la fragmentation des activités de l'UIT-D, en les intégrant dans de vastes projets qui traitent de questions susceptibles d'améliorer sensiblement le processus de développement. Ces mesures sont, entre autres, les suivantes:

- Restructuration du BDT, notamment création de la Division des projets (PRJ) pour renforcer les ressources humaines.

- Rationalisation des méthodes de travail pour améliorer la coordination des projets.

- Exemples et bonnes pratiques en matière de gestion des projets et de recouvrement des coûts dans d'autres organisations internationales.

- Elaboration d'outils de gestion axée sur les résultats, tels que les "Lignes directrices UIT pour la gestion des projets", les indicateurs fondamentaux de performance (IFP) et les modèles à utiliser pour la gestion des cycles de projet.

Le BDT a également mis en commun les compétences en interne pour l'identification et l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des projets ainsi que pour la collecte de fonds, afin d'aider le Secteur dans sa fonction d'exécution des projets. Il a aussi joué un rôle actif dans l'élaboration et l'application de mécanismes de mise en oeuvre de projets efficaces et axés sur les résultats.

Pour en savoir plus sur les mesures prises pour consolider la fonction d'exécution des projets au sein du BDT, veuillez vous reporter au Document du Conseil Document C09/37.

A la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Doha, 2006), les Etats Membres de l'UIT ont adopté la Résolution 17 (Rév.Doha, 2006) et ont classé par ordre de priorité 25 initiatives régionales - à raison de 5 initiatives par région - et chargé le BDT "de prendre toutes les mesures nécessaires pour lancer et mettre en oeuvre aux niveaux national, régional, interrégional et mondial ces initiatives, afin de satisfaire les pays en développement".

Aux termes de la Résolution 17 (Rév.Doha, 2006), le BDT est chargé de mettre en oeuvre des initiatives approuvées par les régions aux niveaux national, régional, interrégional et mondial, en utilisant au mieux les ressources disponibles du BDT, notamment par l'affectation équitable d'enveloppes budgétaires à chaque région.

A cette fin, le BDT a prélevé 1,5 million CHF sur ses propres ressources pour le financement initial de la mise en oeuvre des initiatives régionales. Ces fonds ont été équitablement partagés entre les cinq régions (Afrique (AFR), Amériques (AMS), Asie-Pacifique (ASP), Etats arabes (ARB) et pays de la CEI), à hauteur de 295 000 CHF par région. Ils ont contribué à accélérer l'élaboration des projets relevant des initiatives régionales et ont également été utilisés pour financer la mise en oeuvre de projets ainsi que pour promouvoir des partenariats en vue de mobiliser des fonds supplémentaires fournis, entre autres, par des donateurs et des administrations pour la mise en oeuvre de projets de grande envergure dans les régions.

Dans les limites des ressources disponibles, le BDT a mis au point et entrepris plusieurs projets, dans le cadre des initiatives régionales, en complément de sa propre panoplie de projets. Des documents de projet ont été rédigés et affichés sur le site web du BDT et ont été adaptés aux exigences spécifiques de certains donateurs et partenaires pour faciliter la mobilisation de contributions extérieures.

Mise en oeuvre de la Résolution 17

Les activités du BDT en vue de la mise en oeuvre des initiatives régionales dans les différentes régions relèvent de deux grandes catégories:

- Les activités qui sont réalisées dans le cadre de programmes ordinaires: les détails et le lien avec les initiatives régionales sont donnés pour chaque programme dans le Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Doha (Programmes, Questions attribuées aux commissions d'études, Activités et Initiatives spéciales dans la région Europe).

- Les projets spécifiquement élaborés et financés dans le cadre des initiatives régionales.

Comme indiqué dans l'Annexe de la Résolution 17 (Rév.Doha, 2006), les initiatives régionales suivantes ont été adoptées.

- Pour la région Afrique:

- Initiative régionale 1:	Renforcement des capacités humaines et institutionnelles

- Initiative régionale 2:	Renforcement et harmonisation des cadres politiques et réglementaires pour l'intégration des marchés africains des TIC

- Initiative régionale 3: 	Développement d'une infrastructure large bande et réalisation de l'interconnectivité régionale

- Initiative régionale 4: 	Applications des TIC

- Initiative régionale 5: 	Introduction de nouvelles technologies numériques de radiodiffusion

- Pour la région Amériques:

- Initiative régionale 1: 	Connectivité dans les zones rurales, marginales urbaines ou isolées dans la région Amériques

- Initiative régionale 2: 	Interconnexion des réseaux d'information pour la prévention des catastrophes

- Initiative régionale 3: 	Appui aux administrations concernant l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes de développement à grande échelle de l'accès large bande, pour atteindre les objectifs nationaux de service universel

- Initiative régionale 4: 	Création d'un groupe d'action sur la gestion du spectre pour les Caraïbes

- Initiative régionale 5: 	Projet de Centre d'excellence pour les Caraïbes

- Pour la région des Etats arabes:

- Initiative régionale 1: 	Indicateurs TIC et renforcement des capacités pour les mesurer

- Initiative régionale 2: 	Etablissement d'un cadre réglementaire/de lignes directrices sur les TIC pour les Etats arabes

- Initiative régionale 3: 	Centre arabe pour la documentation numérique (mémoire du monde arabe)

- Initiative régionale 4: 	Connexion des réseaux Internet des pays arabes (points d'accès nationaux)

- Initiative régionale 5: 	Traduction et arabisation de la terminologie relative aux TIC

- Pour la région Asie-Pacifique:

- Initiative régionale 1: 	Coopération en matière de politiques et de réglementation relatives aux télécommunications/TIC dans la région Asie-Pacifique

- Initiative régionale 2: 	Communications rurales – Développement de l'infrastructure

- Initiative régionale 3: 	Planification des réseaux de prochaine génération

- Initiative régionale 4: 	Besoins spécifiques des Etats insulaires du Pacifique et des petits Etats insulaires en développement de la région Asie-Pacifique dans le domaine des télécommunications/TIC

- Initiative régionale 5: 	Renforcement de la collaboration entre l'UIT-T et l'UIT-D

- Pour les pays de la CEI:

- Initiative régionale 1: 	Renforcement de l'efficacité d'utilisation du spectre par la mise à disposition de réseaux de radiodiffusion numérique multimédia interactive dans les pays montagneux et optimisation des réseaux de contrôle des émissions

- Initiative régionale 2: 	Création de centres internationaux pour la mise en œuvre et la mise à l'essai de nouvelles technologies

- Initiative régionale 3: 	Mise en œuvre de cyberapplications fondées sur les technologies large bande

- Initiative régionale 4: 	Mise en œuvre de technologies et de systèmes de télémédecine ubiquitaires intégrés pour réduire la fracture numérique (en milieu rural; pour lutter contre les épidémies de maladies infectieuses; dans les situations d'urgence; création d'un espace unique d'information médicale)

- Initiative régionale 5: 	Développement et création futurs de "centres d'excellence" et mise en place d'un espace de formation.

Depuis l'adoption de la Résolution 17 (Rév.Doha, 2006), le BDT a élaboré 11 projets pour la région Afrique, 4 pour la région Amériques, 16 pour la région Asie-Pacifique, 3 pour la région des Etats arabes et 5 pour les pays de la CEI qu'il a commencé à mettre en oeuvre en collaboration avec plusieurs partenaires. La plupart de ces initiatives régionales ont été menées à bien entre 2007 et 2009 à l'échelle nationale, sous-régionale et régionale, en collaboration étroite avec les programmes mondiaux de développement et/ou des bailleurs de fonds et partenaires extérieurs, afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles.

Le niveau de mise en oeuvre des initiatives régionales a été bon dans la région Afrique et la région Asie-Pacifique et méritoire dans les autres régions. Au total, 16 millions USD ont été mobilisés pour l'Afrique, 0,9 million USD pour les Amériques, 0,3 million USD pour les Etats arabes et 1,6 million USD pour la CEI.

Certains de ces projets sont en cours de mise en oeuvre alors que d'autres ont déjà été menés à terme. Pour un certain nombre d'autres projets, un appel a été lancé pour trouver des partenaires ou des négociations sont en cours avec d'éventuels partenaires de financement.

Il est encourageant de noter que l'apport de fonds extérieurs par des Etats Membres, des régulateurs et même des entreprises du secteur privé, dans le cadre de partenariats étroits public-privé (PPP), a grandement facilité la mise en oeuvre des projets au titre de chaque initiative régionale dans les régions.

Evaluation des projets d'initiatives régionales

En règle générale, la mise en oeuvre par le BDT des initiatives régionales est une réussite. Il est reconnu que ces initiatives remplissent leurs objectifs, même si leur mise en oeuvre pouvait encore être améliorée. Une évaluation provisoire effectuée en 2008 a permis de dégager les conclusions suivantes:

- Il a été noté que les initiatives régionales contribuent à empêcher la fragmentation des activités du BDT, en particulier sur le plan régional, en intégrant ces activités dans des projets à grande échelle et à long terme afin de traiter des questions qui pourraient permettre d'améliorer sensiblement le processus de développement. Toutefois, certaines initiatives régionales deviennent obsolètes en raison de l'évolution des besoins et de la situation dans la région.

- Il a été fait remarquer que le passage de projets nationaux à des projets régionaux spécifiques entraîne des difficultés supplémentaires en raison de la complexité des projets relevant d'initiatives régionales qui impliquent de multiples parties prenantes.

- Il a été fait remarquer que la méthode traditionnelle d'exécution des projets en collaboration avec les Ministères des télécommunications des Etats Membres est remise en question par la nécessité, sur le plan national, de faire participer d'autres instances (telles que les Ministères des finances pour les priorités et les projets nationaux et les organisations régionales de développement pour le financement national de projets régionaux).

- Pour assurer une réussite durable, il est en outre capital de sensibiliser les décideurs et les planificateurs macroéconomiques aux TIC pour qu'ils en fassent une priorité dans leurs programmes nationaux et régionaux et facilitent l'accès au financement pour les projets en rapport avec les TIC et l'octroi de ce financement. Il est donc impératif que les TIC figurent parmi les principales préoccupations dans les programmes nationaux afin de faciliter et d'améliorer les possibilités de financement.

- Le succès des projets d'initiatives régionales est, comme toujours, tributaire de la capacité et des moyens des bureaux régionaux et de la Division des projets au siège.

- Il a également été noté que l'élaboration de plusieurs projets d'initiatives régionales a des conséquences sur la charge de travail des bureaux régionaux ainsi que sur celle des coordonnateurs des programmes du BDT, étant donné qu'ils doivent être impliqués dans le cycle d'élaboration des projets (en complément de leur rôle de fournisseurs des produits du Plan opérationnel du BDT).

Recommandations

Les initiatives régionales sont un outil efficace au service des objectifs définis dans la Résolution 17 (Rév.Doha, 2006) de la CMDT-06. Il est toutefois à noter que certaines d'entre elles doivent être réexaminées par les Etats Membres et les Membres du Secteur pour mieux tenir compte de l'évolution des besoins, des priorités et des circonstances. Même si la mobilisation des fonds a été efficace, il convient, pour assurer le succès permanent de ces initiatives, de poursuivre la collaboration avec les administrations en vue de hiérarchiser les priorités et de répondre aux besoins de la région.

Compte tenu du caractère multi-parties prenantes des projets relevant d'initiatives régionales, le BDT renforcera son niveau de coordination avec les Etats Membres par le biais de ses bureaux régionaux en élaborant des projets régionaux soigneusement conçus et susceptibles de trouver un financement, fondés sur des besoins et priorités réels et communs à plusieurs pays, tels qu'ils auront été identifiés par les études d'évaluation des besoins. Puisque ces projets sont destinés à remédier à des problèmes ou à des difficultés fréquemment rencontrés dans une région donnée, les bureaux régionaux sont invités à prendre l'initiative de stimuler l'intérêt des différents partenaires et des différentes organisations régionales pour l'élaboration de projets susceptibles de trouver un financement, en étroite coordination avec le Département des projets et des initiatives au siège.

Le BDT devrait aussi envisager de faire participer et collaborer d'autres institutions (telles que des Ministères des finances pour les priorités et projets nationaux et les organisations régionales de développement pour le financement national de projets régionaux), s'il y a lieu, sous la direction du Ministère des télécommunications/TIC.

Compte tenu de la tendance actuelle en ce qui concerne l'éventail de projets, il est recommandé d'attribuer davantage de fonds au BDT pour permettre le déploiement d'un surcroît de ressources humaines et financières afin de renforcer les capacités d'élaboration, d'accompagnement et d'amélioration des projets. A l'appui de ces efforts, on pourrait envisager d'utiliser, à titre d'autres sources de capitaux de départ pour le BDT, les frais pour l'appui administratif et opérationnel (AOS) appliqués à la mise en oeuvre des projets.

Il est à noter que des recommandations analogues ont été formulées par plusieurs délégations à la 14ème réunion du GCDT tenue en janvier 2009:

- Les pays doivent prendre la responsabilité du choix des thèmes ou projets pour les initiatives régionales, aussi bien que de leur mise en oeuvre.

- Les projets relevant d'initiatives régionales mis en oeuvre dans le cadre d'initiatives communes pourraient être reproduits dans des pays où le contexte est similaire.

- Les projets financés devraient être liés à des programmes du BDT.

- Il est demandé aux administrations de réfléchir aux moyens d'intégrer les TIC dans leurs programmes nationaux.

Sur la base de ces discussions, le Président du GCDT a conclu que les RPM devraient débattre du nombre d'initiatives par région en vue de présenter des propositions à la prochaine CMDT. Une certaine marge de manoeuvre est nécessaire pour que les régions définissent leurs propres initiatives régionales compte tenu des incidences financières - en trop grand nombre, les initiatives régionales entraîneraient une diminution des fonds disponibles pour la mise en oeuvre de chacune d'elles.

______________

http://www.itu.int/ITU-D/projects/docs/project-assistance/toolbox_rev.pdf.

http://www.itu.int/md/S09-CL-C/en.