| Secteur du développement des télécommunications |  |  |
| --- | --- | --- |
| Réunion préparatoire régionale pour la région Europe pour la CMDT 2010 |  |  |
| Andorre-la-Vieille, Andorra, 1-3 décembre 2009 |  |  |
|  |  | Document RPM-EUR09/07-F |
|  |  | 14 mai 2009 |
|  |  | Original: anglais |
| SOURCE : | Bureau de développement des télécommunications |  |
| TITRE : | Rapport sur la mise en oeuvre des Résolutions de la CMDT-06 (du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009) |  |

Le présent rapport fournit des informations supplémentaires sur diverses activités que le BDT a entreprises ou prévoit d'entreprendre pendant la période de trois ans allant de janvier 2007 à décembre 2009 pour mettre en oeuvre le Plan d'action de Doha. L'accent est mis sur les Résolutions de la CMDT-06 se rapportant aux programmes, aux commissions d'études, aux activités et aux initiatives spéciales.

Il convient de considérer le présent document comme un complément aux documents RPM-EUR09/02, RPM-EUR09/03 et RPM-EUR09/04.

| Numéro de la Résolution de Doha | Titre | Programme, activité, initiative, commissions d'études concerné(e)s | Mise en oeuvre |  | Nombre de mesures par région/ Titre du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Programmes, activités, initiatives et commissions d'études | Projet |  |
|  |  |  | Nombre de mesures mises en oeuvre pour chaque Résolution |  |  |
| Résolution 1 (Doha, 2006) | Méthodes de travail des commissions d'études, des autres groupes et du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications | Commissions d'études | 3 |  | 3 MUL |
| Résolution 2 (Doha, 2006) | Etablissement de commissions d'études | Programme 3 Commissions d'études | 2 |  | 2 MUL |
| Résolution 5 (Rév.Doha, 2006) | Renforcement de la participation des pays en développement aux activités de l'UIT |  | 4 |  | 1 ASP 1 AMS 1 AFR 1 ARB |
| Résolution 6 (Rév.Doha, 2006) | Groupe de travail du Groupe consultatif pour le développement des télécommunications sur les questions relatives au secteur privé | PPM | 32 |  | 3 AFR 4 AMS 2 ARB 3 ASP 5 EUR 15 MUL |
| Résolution 8 (Rév.Doha, 2006) | Collecte et diffusion d'informations et de statistiques | Programmes 1 et 4 Activité 1 | 59 26 |  | 32 AFR 3 AMS 1 ARB 1 ASP 3 EUR 45 MUL |
| Résolution 9 (Rév.Doha, 2006) | Participation des pays, en particulier des pays en développement, à la gestion du spectre radioélectrique | Programme 2 Commissions d'études | 21 |  | 3 AFR 2 AMS 2 ARB 6 ASP 4 EUR 4 MUL |
| Résolution 10 (Rév.Doha, 2006) | Assistance financière pour les programmes nationaux de gestion du spectre | Programme 2 | 243 |  | 5 AFR 2 AMS 3 ARB 4 ASP 4 EUR 5 MUL |
| Résolution 11 (Rév.Doha, 2006) | Services issus des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les zones rurales, isolées et mal desservies et au sein des communautés autochtones | Programmes 1, 2, 3 et 4 Initiative 6 | 57 |  | 14 AFR 4 AMS 4 ARB 19 ASP 3 EUR 13 MUL |
| Résolution 13 (Rév.Doha, 2006) | Mobilisation de ressources et partenariat pour accélérer le développement des technologies de l’information et de la communication | Programmes 2, 3 et 4 | 41 |  | 12 AFR 2 AMS 1 ARB 13 ASP 5 EUR 8 MUL |
| Résolution 15 (Rév.Doha, 2006) | Recherche appliquée et transfert de technologie | Programmes 2 et 3 | 46 |  | 6 AFR 2 AMS 5 ARB 3 ASP 6 EUR 24 MUL |
| Résolution 16 (Rév. Doha, 2006) | Mesures spéciales en faveur des pays les moins avancés | Programme 6 | 62 |  | 27 AFR 6 AMS 14 ARB 10 ASP 5 MUL |
| Résolution 17 (Rév.Doha, 2006) | Mise en œuvre aux niveaux national, régional, interrégional et mondial des initiatives approuvées par les régions | Programmes 1, 2, 3, 4 et 5 | 150 | Environ 40 projets ont été élaborés dans le cadre d'initiatives régionales | 60 AFR 18 AMS 11 ARB 32 ASP 8 EUR 21 MUL Pour les détails, voir à l'adresse: http://www.itu.int/ITU-D/projects/ Pour EUR, voir les détails dans le Document RPM-EUR09/02 – Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Doha (Résolution 17 – Initiatives régionales pour la région Europe) |
| Résolution 18 (Rév.Doha, 2006) | Assistance technique spéciale à l'Autorité palestinienne | Programme 2 | 6 |  | 4 ARB 2 ASP |
| Résolution 20 (Rév.Doha, 2006) | Accès non discriminatoire aux moyens, services et technologies modernes des télécommunications et de l'information | Programmes 2 et 3 | 25 |  | 9 AFR 3 AMS 3 ARB 6 ASP 1 EUR 3 MUL |
| Résolution 21 (Rév.Doha, 2006) | Coordination et collaboration avec les organisations régionales |  | 41 |  | 4 AFR 20 AMS 1 ARB 11 ASP 1 EUR 4 MUL |
| Résolution 22 (Rév.Doha, 2006) | Procédures d'appel alternatives sur les réseaux de télécommunication internationaux, identification de leur origine et répartition des recettes provenant des services de télécommunication | Programme 4 | 17 |  | 3 AFR 6 AMS 3 ASP 5 MUL |
| Résolution 23 (Rév.Doha, 2006) | Accès à l'internet, disponibilité de l'internet pour les pays en développement et principes de taxation applicables aux connexions internet internationales | Programme 4 | 29 |  | 9 AFR 7 AMS 5 ARB 5 ASP 4 MUL |
| Résolution 24 (Rév.Doha, 2006) | Pouvoir conféré au Groupe consultatif pour le développement des télécommunications d'agir entre les conférences mondiales de développement des télécommunications | GCDT |  |  |  |
| Résolution 25 (Rév.Doha, 2006) | Assistance aux pays ayant des besoins spéciaux: Afghanistan, Burundi (République du), Erythrée, Ethiopie (République fédérale démocratique d'), Guinée (République de), Guinée-Bissau (République de), Libéria (République du), République démocratique du Congo, Rwanda (République du), Sierra Leone, Somalie (République démocratique) et République démocratique de Timor-Leste | Programme 6 | 7 | 9-AFG/02/002 7-TIM/04/002 | 4 AFR 1 ASP 2 MUL Dernier stade Mise en oeuvre d'un projet d'assistance en vue de l'établissement d'une gouvernance pour le secteur des télécommunications – Timor-Leste |
| Résolution 26 (Rév.Doha, 2006) | Assistance aux pays ayant des besoins spéciaux: Afghanistan | Programme 6 | 3 | 9-AFG/02/002 | 2 ASP 1 MUL |
| Résolution 27 (Rév.Doha, 2006) | Admission d'entités ou d'organisations à participer comme Associés aux travaux du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT | GCDT |  |  |  |
| Résolution 29 (Rév.Doha, 2006) | Initiatives du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT concernant des questions relatives aux Membres de Secteur | Programmes 1, 3 et 4 Initiative 1 | 52 |  | 5 AFR 7 AMS 4 ARB 6 ASP 6 EUR 24 MUL |
| Résolution 30 (Rév.Doha, 2006) | Rôle du secteur du développement des télécommunications de l'UIT dans la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information | Programmes 1, 2, 3, 4 et 5 Activité 1 | 140 8 |  | 19 AFR 27 AMS 6 ARB 17 ASP 12 EUR 59 MUL Voir le Document RPM-EUR09/04-F Rapport sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Doha (Mise en oeuvre des résultats du SMSI) |
| Résolution 31 (Rév.Doha, 2006) | Travaux préparatoires régionaux pour les conférences mondiales de développement des télécommunications |  | 6 |  | Des réunions préparatoires régionales ont été programmées pour les six Régions - AFR - Kampala, Ouganda, 13-15 juillet 2009 - AMS - Santa Marta, Colombie, 9-14 septembre 2009 - ARB - Damas, République arabe syrienne, 17-19 janvier 2010 (après-midi) - ASP - Kuala Lumpur, Malaisie, 5-7 mai 2009 - CEI - Minsk, Belarus, 23-25 novembre 2009 - EUR - Andorre, du 1er au 3 décembre 2009 |
| Résolution 32 (Rév.Doha, 2006) | Coopération internationale et régionale | Programme 1 | 48 | 7-RAS/08/025 | 26 AFR 3 AMS 1 ARB 5 ASP 13 MUL Aux programmes s'ajoutent plusieurs accords de coopération conclus avec des organisations régionales et internationales: Commission européenne (CE): Appui fourni aux Etats insulaires du Pacifique dans différents domaines: renforcement des capacités, politique relative aux TIC, élaboration de cadres législatifs et cadres de réglementation (ICB4PIS) |
| Résolution 33 (Rév.Doha, 2006) | Aide et soutien à la Serbie-et-Monténégro pour la remise en état de son système public de radiodiffusion détruit en Serbie | Programme 2 |  | Projet en cours | Reconstruction des infrastructures de radiodiffusion en Serbie. Un descriptif de projet préliminaire a été soumis à la Serbie pour révision finale. |
| Résolution 34 (Rév.Doha, 2006) | Rôle des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans l'alerte rapide et l'atténuation des effets des catastrophes, et dans l'aide humanitaire | Programmes 2 et 6 | 32 | 9-RAS/05/019 | 12 AFR 5 AMS 2 ARB 7 ASP 6 MUL Réhabilitation et reconstruction de l'infrastructure des télécommunications et contribution à l'établissement d'un système d'alerte avancée dans les pays frappés par un tremblement de terre ou un tsunami – DBCDE, Australie |
| Résolution 35 (Rév.Doha, 2006) | Soutien au secteur des technologies de l'information et de la communication en Afrique dans le cadre du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique | Programmes 1, 2, 3, 4 et 5 | 23 |  | 14 AFR 9 MUL |
| Résolution 36 (Rév.Doha, 2006) | Soutien à l'Union africaine des télécommunications |  | 14 |  | 3 AFR 4 ARB 1 MUL |
| Résolution 37 (Rév.Doha, 2006) | Réduction de la fracture numérique | Programmes 1, 2, 3, 4 et 5 | 132 | Beaucoup de projets en cours | 21 AFR 14 AMS 5 ARB 23 ASP 17 EUR 52 MUL Pour les projets, voir les détails à l'adresse: http://www.itu.int/ITU-D/projects/ |
| Résolution 38 (Rév.Doha, 2006) | Création dans le cadre du BDT d'un programme pour la jeunesse et d'un mécanisme de coordination avec le Forum de la jeunesse | Initiative 3 | 26 | 9GLO05/055 | 6 AFR 6 AMS 2 ARB 2 ASP 1 EUR 9 MUL Un Forum pour les jeunes a été organisé pour tous les pays d'Asie et du Pacifique pendant Asia Telecom. Au total, 81 jeunes étudiants ainsi que d'anciens étudiants y ont participé |
| Résolution 39 (Istanbul, 2002) | Programme de connectivité pour les Amériques et Plan d'action de Quito | Programmes 2 et 3 | 2 |  | 1 AFR 14 AMS 8 MUL |
| Résolution 40 (Rév.Doha, 2006) | Le développement des ressources humaines au cours des prochaines périodes d'études | Programme 5 | 57 | 7RAF/08/072 7RLA/07/005 7RLA/07/004 7RAB/07/016 7RER/07/018 7RER/07/019 | 8 AMS 3 ARB 7 ASP 6 EUR 33 MUL Centre d'excellence pour l'Afrique Centre d'excellence pour la région Amériques Centre d'excellence pour la région Amériques Centre d'excellence pour les Etats arabes Centre d'excellence pour l'Europe et les pays de la CEI Centre d'excellence pour l'Europe et les pays de la CEI |
|  |  |  |  | 9RAF/08/075 9RAS/07/024 9THA/07/006 9RAS/08/028 9THA/09/008 Fonds alloués aux initiatives régionales | Centre d'excellence pour les pays hispanophones et lusophones d'Afrique Centre d'excellence pour la région Asie-Pacifique Gestion du spectre Formation sur la réduction de l'écart qui existe en matière de normalisation Programme de formation NTC sur la gestion du spectre Programme de formation à l'intention des cadres sur l'élaboration de cadres pour le développement des télécommunications/TIC (2008-2009) Atelier sur la planification des réseaux NGN Formation ACMA |
| Résolution 43 (Rév.Doha, 2006) | Assistance à fournir pour la mise en œuvre des IMT-2000 | Programme 2 | 26 |  | 2 AFR 2 AMS 4 ARB 2 ASP 6 EUR 10 MUL |
| Résolution 45 (Doha, 2006) | Mécanismes propres à améliorer la coopération en matière de cybersécurité, y compris la lutte contre le spam | Programme 3 | 7 |  | 1 AMS 1 ARB 3 ASP 1 EUR 1 MUL |
| Résolution 46 (Doha, 2006) | Assistance et promotion en faveur des communautés autochtones dans le monde: la société de l'information par le biais des TIC | Initiative 4 | 36 | Projet de portail sur l'accès des communautés autochtones aux TIC | 2 AFR 21 AMS 3 ARB 8 ASP 2 EUR Projet en faveur des communautés autochtones dans la région Amériques |
| Résolution 47 (Doha, 2006) | Mieux faire connaître et appliquer les Recommandations de l'UIT dans les pays en développement | Programme 2 | 33 | 9-RAS/08/028 | 2 AFR 6 AMS 4 ARB 8 ASP 2 EUR 11 MUL - Formation sur la réduction de l'écart qui existe en matière de normalisation |
| Résolution 48 (Doha, 2006) | Renforcement de la coopération entre régulateurs de télécommunications | Programme 1 | 81 |  | 28 AFR 2 AMS 9 ARB 11 ASP 2 EUR 29 MUL |
| Résolution 49 (Doha, 2006) | Mesures spéciales en faveur des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement | Programme 6 | 58 | 2RAS/08/027 | 23 AFR 4 AMS 11 ARB 14 ASP 6 MUL Communications dans les zones rurales/les îles isolées du Pacifique |
| Résolution 50 (Doha, 2006) | Intégration optimale des technologies de l'information et de la communication | Programmes 2 et 3 | 29 |  | 3 AFR 2 AMS 4 ARB 5 ASP 4 EUR 11 MUL |
| Résolution 51 (Doha, 2006) | Fourniture à la République d'Iraq d'une assistance et d'un appui pour la reconstruction et la remise en état de ses systèmes publics de télécommunication | Programme 2 |  |  |  |
| Résolution 52 (Doha, 2006) | Renforcement du rôle d'agent d'exécution du Secteur du développement des télécommunications de l'UIT |  | 18 |  | 1 AFR 4 AMS 2 ARB 6 ASP 2 EUR 3 MUL |
| Résolution 53 (Doha, 2006) | Cadre stratégique et financier pour l'élaboration du Plan d'action de Doha | Programme 3 | 2 |  | 2 MUL |
| Résolution 54 (Doha, 2006) | Applications des technologies de l'information et de la communication | Programme 3 | 39 |  | 6 AFR 8 AMS 9 ARB 5 ASP 1 EUR 10 MUL |
| Résolution 55 (Doha, 2006) | Promouvoir l'égalité hommes/femmes dans la perspective de sociétés de l'information inclusives | Programmes 1, 2, 3 et 5 Initiative 2 | 21 | 7GLO/07/060 | 9 AFR 2 AMS 2 ARB 2 ASP 6 MUL Projet de télécentre communautaire polyvalent pour des groupes relevant d'initiatives spéciales |
| Résolution 56 (Doha, 2006) | Création d'une nouvelle Question, dans le cadre de la Commission d'études 1, relative à l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication |  | 2 |  | 1 AFR 1 ASP |
| Résolution 57 (Doha, 2006) | Assistance à la Somalie | Programmes 2 et 6 | 5 |  | 4 ARB 1 MUL |

______________