| Сектор развития электросвязи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Региональное подготовительное собрание стран СНГ к ВКРЭ-10 |  |  |
| Минск, Беларусь, 2325 ноября 2009 года |  |  |
|  |  | Документ RPM-CIS09/03-R |
|  |  | 23 сентября 2009 года |
|  |  | Оригинал: английский |
| ИСТОЧНИК: | Бюро развития электросвязи |  |
| НАЗВАНИЕ: | Отчет о реализации программ Дохинского плана действий (ДПД), исследовательских комиссиях, действиях и инициативах в регионе СНГ |  |

I	Введение

В 2006 году на проведенной в Дохе, Катар, Международным союзом электросвязи (МСЭ) Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-06), был принят Дохинский план действий (ДПД), в котором был определен мандат действий Сектора развития МСЭ (МСЭ-D) на период 2007–2010 гг. В целом, виды деятельности МСЭ-D поддерживают стимулирование расширения доступности и использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве катализатора для достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации Тысячелетия (MDG) Организации Объединенных Наций, а также содействие странам в выполнении решений и достижения целей Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

ВКРЭ-06, принявшая Дохинский план действий (ДПД), была четвертой всемирной конференцией, проведенной с момента создания Сектора развития МСЭ в 1989 году. Предыдущие Всемирные конференции по развитию электросвязи проводились в Буэнос-Айресе (ВКРЭ-94), Валетте (ВКРЭ-98), и Стамбуле (ВКРЭ-02). Как было определено на ВКРЭ-06, функции секретариата МСЭ-D выполняет Бюро развития электросвязи (БРЭ).

ДПД охватывает шесть программ, два комплексных вида действий, специальные инициативы, исследовательские комиссии, Консультативную группу по развитию электросвязи (КГРЭ) и региональные инициативы. В настоящем отчете представлено краткое изложение различных видов действий, предпринятых БРЭ при реализации ДПД в течение последних двух с половиной лет с особым акцентом на регион Содружества Независимых Государств (СНГ). Действия, предпринятые в рамках региональных инициатив СНГ и в рамках реализации решений ВВУИО, приводятся в отдельных вкладах к настоящему Региональному подготовительному собранию (РПС). Дополнительный вклад к РПС связывает реализацию Резолюций, Рекомендаций и Решений с ДПД.

Регион СНГ является одним из пяти регионов, в которых БРЭ реализует проекты и осуществляет виды деятельности, связанные с электросвязью/ИКТ. В этой работе МСЭ играет двойную роль как специального и исполнительного органа Организации Объединенных Наций по реализации проектов в рамках системы развития Организации Объединенных Наций и/или других планов финансирования, имеющих целью облегчение и расширение развития электросвязи за счет выполнения действий по предложению, организации и координации технического взаимодействия и содействия.

Более детально ДПД (основанный на 47 Резолюциях, 3 Рекомендациях и 1 Решении) охватывает:

шесть программ:

- Реформирование регламентации;

- Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий;

- Электронные стратегии и приложения на базе ИКТ;

- Экономика и финансы, включая затраты и тарифы;

- Создание человеческого потенциала;

- Наименее развитые страны, малые островные развивающиеся государства, а также электросвязь в чрезвычайных ситуациях;

два вида деятельности:

- Статистические данные и информация об электросвязи /ИКТ;

- Партнерские отношения и информационно-пропагандистская деятельность;

шесть специальных инициатив по:

- Частному сектору;

- Гендерным вопросам;

- Молодежи и детям;

- Коренным народам и общинам коренных народов;

- Людям с ограниченными возможностями; и

- Общинам, находящимся в недостаточно обслуживаемых районах;

исследовательские комиссии; и

региональные инициативы.

II	Программы и исследовательские комиссии ДПД

1	Программа 1 – Реформирование регламентации

Основное направление работы МСЭ-D в области политики, регламентации и стратегии – оказывать содействие Государствам – Членам МСЭ и национальным регламентарным органам в создании и формировании благоприятной среды, которая способствовала бы разработке надежной, прозрачной, поощряющей конкуренцию и предсказуемых политических, правовых и регламентарных рамок. Такие рамки обеспечат надлежащие стимулы для инвестиций и распространения универсального, повсеместного и приемлемого в ценовом отношении доступа к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Эта программа также учитывает ускоренную конвергенцию технологий и услуг и развитие сетей последующих поколений (СПП). В частности, Программа 1 помогает членам МСЭ в их переходе от системы регулирования, созданной для сектора электросвязи, на системы регулирования, созданные для условий работы с протоколом Интернета (IP), в соответствии с приоритетами, обозначенными участниками на ежегодном Глобальном симпозиуме для регламентарных органов (ГСРО), и в соответствии с результатами ВКРЭ-06 и Полномочной конференцией МСЭ 2006 года (ПК-06), проведенной в Анталии, Турция. Программа 1 была разработана с целью получения практичных и прагматичных решений, позволяющих Государствам – Членам МСЭ эффективно разрабатывать соответствующие правила и положения.

1.1	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках Программы 1

В этой Программе использовался многоэтапный подход с целью создания благоприятных условий для развития ИКТ в Государствах – Членах МСЭ, включая организацию очень успешного Глобального симпозиума для регламентарных органов (ГСРО) и других региональных симпозиумов и семинаров, создание инструментов и обучающих материалов для эффективного регулирования, оказание помощи Государствам-Членам, стимулирование обмена информацией и координацию в рамках МСЭ. В рамках Программы 1 было создано и укреплено партнерство с другими организациями по развитию, региональными организациями и академическими институтами в целях содействия реализации действий. Дополнительно в качестве центрального органа БРЭ по вопросам реформирования регламентации, в рамках Программы 1 поддерживались соответствующие мероприятия по содействию специальным комитетам исследовательских комиссий МСЭ-D, Региональные инициативы и другие проекты, связанные с реформированием регламентации. В рамках Программы 1 также поддерживались другие виды деятельности МСЭ, включая Всемирное мероприятие ITU TELECOM, Симпозиум по развитию электросвязи (TDS) и Всемирный форум по политике в области электросвязи (WTPF). Подробные отчеты по деятельности в рамках Программы 1 содержатся в ежегодных Отчетах по плану действий ДПД.

1.2	Создание инструментов для эффективной регламентации

Задача подпрограммы Создание инструментов для эффективной регламентации, в основном, была нацелена на исследования и распространение передового опыта, особенно ежегодного отчета Тенденции реформирования электросвязи, включая отчет 2007 года "Путь к Сетям последующий поколений (СПП)", и отчет 2008 года "Шесть уровней совместного использования".

Сначала отчеты по тенденциям создавались как набор документов для обсуждения на Глобальном симпозиуме для регламентарных органов (ГСРО), после которого они становились доступными для общественного обсуждения, после чего, отредактированные, и объединенные, публиковались как ежегодный отчет по тенденциям.

Дополнительно в рамках Программы МСЭ и infoDev был разработан совместный Инструментарий для регулирования ИКТ. Этот веб-инструмент предназначен для национальных регламентарных органов, ответственных за политику в области ИКТ, и других сторон, имеющих реальные интересы в области политики и регламентирования ИКТ. Задуманный, как постоянно развивающийся ресурс, этот инструментарий состоит из семи модулей по ключевым регламентарным вопросам быстроразвивающегося сектора ИКТ.

В рамках Программы также поддерживается разработка Руководящих указаний на основе примеров передового опыта, утвержденная участниками ежегодного Глобального симпозиума для регламентарных органов. Эти руководящие указания используются, как в государственном, так и в частном секторе для достижения консенсуса относительно методов регулирования.

1.3	Создание учебных материалов, возможностей и помощь членам

Одной из главных задач подпрограммы Создание учебных материалов и Помощь членам является стимулирование обмена информацией и опытом. Вероятно, самой заметной деятельностью этой программы является ежегодный Глобальный симпозиум для регламентарных органов (ГСРО). Созданный в 2000 году, он стал ежегодным всемирным форумом для регламентарных органов всего мира. Седьмой ежегодный Глобальный симпозиум для регламентарных органов (ГСРО), проведенный в Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты, в феврале 2007 года, был направлен на исследование Пути к Сетям последующих поколений (СПП), и на нем был одобрен ряд передовых примеров по содействию переходу на СПП. Восьмой ежегодный ГСРО, проводимый в Патайе, Таиланд, 11–13 марта 2008 года, исследовал Шесть уровней совместного использования: Передовые стратегии совместного использования инфраструктуры и открытого доступа для достижения приемлемого в ценовом отношении доступа для всех, и на нем был одобрен ряд соответствующих руководящих указаний на основе примеров передового опыта.

Помимо ГСРО – одной из основных возможностей создания человеческого потенциала, поддерживаемого в рамках Программы 1, и Инструментария для регулирования ИКТ, который используется во многих учебных материалах, созданных МСЭ, в рамках этой программы вместе с участниками Программы по созданию человеческого потенциала (Программы 5) и инициативы Центров профессионального мастерства Академии МСЭ создаются материалы, и поддерживаются другие инициативы по регламентарному обучению членов МСЭ.

1.4	Совместное использование информации

Сбор, анализ и распространение информации по регламентарным тенденциям и практикам электросвязи основано на ежегодном регламентарном исследовании электросвязи и хранится во Всемирной базе данных по регулированию электросвязи, доступной в едином пункте предоставления информации МСЭ, на веб-сайте "Око ИКТ". Веб-сайт TREG, который содержит информацию об отчетах МСЭ о Тенденциях развития, Инструментария для регулирования ИКТ, регламентарных событиях, проектах и другой ключевой информации и ссылки на них, был еще более расширен, и включает регламентарный блог, в котором обсуждаются новости регулирования, а также ссылку на Глобальную биржу для регламентарных органов (GREX) – защищенный паролем сайт для национальных регламентарных и директивных органов, содержащий популярную Горячую линию для регламентарных органов. За последний год в Базу данных регламентарных решений по ИКТ (ICTDEC), являющуюся совместным мультиязыковым поисковым хранилищем МСЭ–Всемирного банка, содержащую решения директивных органов ИКТ, было добавлено больше 300 решений.

1.5	Координация в рамках МСЭ, партнерств и проектов

В рамках Программы 1 проводится активная поддержка (посредством совместного использования регламентарных данных и публикаций и действий по координации) множества соответствующих Вопросов исследовательских комиссий МСЭ-D, включая Вопрос 6-2/1: Регламентарное влияние Сетей последующих поколений на взаимные соединения; Вопрос 7 2/1: Регламентарные правила для универсального доступа к широкополосным услугам; Вопрос 10-2/1: Регулирование лицензирования и авторизации конвергированных услуг; и Вопрос 18-1/1: Выполнение национальными регламентарными органами по электросвязи на местном уровне законов, правил и регламентов по электросвязи. Дополнительно к указанной выше деятельности МСЭ, в разделе 1.1, в рамках Программы 1 производится как рассмотрение и обсуждение всех видов деятельности по прямой помощи, предоставляемой в области регулирования, так и поддержка некоторых смежных проектов. Партнерства являются основными инструментами поддержки деятельности в рамках Программы 1, для того чтобы оказывать большее влияние и более эффективно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. В качестве примеров, среди прочего, можно отметить сотрудничество с Европейской комиссией, Всемирным банком и ITUinfoDev.

1.6	Специальные виды деятельности для региона СНГ

В рамках Программы 1 оказывается поддержка широкому спектру мероприятий и проектов в регионе AM, среди которых семинары и симпозиумы по совместному использованию информации, прямая помощь стране для удовлетворения определенных потребностей Членов и образовательные программы, направленные на создание человеческого потенциала:

В странах СНГ идет процесс либерализации и приватизации рынка электросвязи, который приводит к возникновению множества политических и регламентарных вопросов, которые необходимо решить с тем, чтобы создать конкурентные и энергичные рынки ИКТ по всему региону, тем самым, давая странам возможность перейти к Информационному обществу: например, роли и функции директивных и регламентарных органов и операторов; взаимные соединения сетей и услуг; регулирование VoIP; и правоприменение и споры. Эти вопросы рассматривались на Региональном семинаре по "Либерализации электросвязи – проблемы и возможности для CEE, СНГ и стран Балтии" (Кишинев, Республика Молдова), семинаре "Анализ, прогнозирование и механизмы регулирования развития рынков электросвязи" (Киев, Украина, 2009 год), семинаре "Регламентарные, технические и экономические аспекты введения цифрового радиовещания в странах РСС", Иссык-Куль, Кыргызская Республика, 25–27 августа, а также в структуре одной из Программ ЕС-СНГ, которая уделяет особенное внимание вопросам Правил и Регулирования во главе с Казахстанским узлом (курсы телеобучения по проблемам либерализации рынка электросвязи; по созданию универсальной услуги и исследованию соответствующих случаев на CD). Регламентарные аспекты также рассматривались во время ряда событий (семинаров и курсов ДО) в Новосибирске, Россия, проводимых в рамках программы ЦМП-СНГ "Корпоративное управление" во главе с Российской Федерацией. Регламентарные вопросы рассматривались также при выполнении ряда действий по прямой помощи стране – Республике Таджикистан для развития национальной стратегии в области регулирования электросвязи/ИКТ и Украине для исследования распределения регламентарных функций между национальной администрацией и регламентарным органом.

Зональное представительство МСЭ помогало администрациям СНГ получить соответствующую информацию по правилам и регламентам, доступную в штаб-квартире МСЭ.

2	Программа 2 – Развитие технологий и сетей электросвязи

На ВКРЭ-06 была принята Программа 2 для помощи Государствам-Членам и Членам Сектора МСЭ-D в деле более эффективного использования соответствующих новых технологий при разработке своей информационно-коммуникационной инфраструктуры, с учетом ускоренной конвергенции сетей и служб электросвязи.

2.1	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках Программы 2

Основная деятельность в рамках Программы 2 включает в себя передачу технических знаний о планировании сетей, широкополосной и подвижной связи, электросвязи в сельских районах, наземном цифровом радиовещании и управлении спектром. Деятельность по планированию сетей включает в себя прогнозирование объемов трафика и спроса, управление сетями, установление возможности присоединения и стандартов качества обслуживания (QoS) для проводных и беспроводных сетей, наземной подвижной связи. Расширение базы знаний о сетях последующих поколений (СПП) и их приложениях, широкополосном беспроводном доступе (BWA) и переходе/эволюции мобильных сетей 2G в направлении к 3G также являются частью деятельности в рамках Программы. Учитывая важность частотного планирования, управления спектром и радиоконтроля, соответствующие действия включают и в себя увеличение функциональных возможностей разработанных МСЭ программных средств по управлению спектром: Программное обеспечение для управления спектром для развивающихся стран (SMS4DC), и предоставление прямой помощи в оценке режимов управления спектром и обучении. Деятельность, связанная с радиовещанием, в последние два года была, в основном, направлена на переход от аналогового к наземному цифровому радиовещанию, включая поддержку на местном уровне перехода к цифровому радиовещанию. Деятельность в рамках Программы 2 также включает в себя оказание помощи в работе соответствующих исследовательских комиссий МСЭ-D и участие в соответствующей деятельности исследовательских комиссий МСЭ-T и МСЭ-R.

Ниже представлены действия, реализованные в 2007 и 2008 годах, а так же действия, выполняемые в 2009 году, в соответствии с зонами приоритета.

2.2	Управление использованием спектра и радиоконтроль

В июле 2008 года была создана и выпущена Версия 2 Программного обеспечения SMS4DC. В конце 2008 года было зарегистрировано 33 подписчика и выдано 100 пользовательских лицензий; Версия 3 SMS4DC была одобрена в апреле 2009 года группой экспертов, которые провели всесторонние финальные приемные испытания, и выпущена в июле 2009 года. Дополнительно к существующим функциям в Версию 3 включили ПО Argus для мониторинга от фирмы Rohde & Schwarz, которое позволяет людям, контролирующим управление использованием спектра, обмениваться данными и информацией между SMS4DC и станциями наблюдения и связываться с сервисом Google Earth.

В интересах развивающихся стран было проведено множество соответствующих обучающих мероприятий, включающих, среди прочего, обучение использованию SMS4DC в Албании, Йемене, Гамбии и Ливане. На примере управления использованием спектра в Венгрии была подготовлена эталонная программа обучения для использования в развивающихся странах. Содействие в управлении использованием спектра также оказывалось другим девяти странам, включая регион СНГ.

Программа 2 также играет роль координатора выполнения Резолюции 9 ВКРЭ (Пересм. Доха, 2006 г.): Участие стран, особенно развивающихся стран, в управлении использованием спектра.

2.3	Радиовещание

В настоящее время в рамках Программы 2 проводится подготовка комплекса руководящих указаний по переходу от аналогового к цифровому радиовещанию и подвижному ТВ (MTV). Руководящие указания обеспечат основу для перехода на цифровое радиовещание и охватят цифровое наземное телевидение (DTTV) и MTV, включая все соответствующие вопросы, например, регулирование, законодательство, управление использованием спектра, технологии, сетевое планирование, осведомленность пользователя и планирование бизнеса.

Кроме того, между МСЭ и Европейским радиовещательным союзом (EBU) было заключено Соглашение по сотрудничеству, направленное на оказание помощи развивающимся странам в деле перехода от аналогового к цифровому радиовещанию. В 2008 году было проведено три региональных семинара по введению цифрового радиовещания при участии Бюро радиосвязи (БР), в Содружестве Независимых Государств (СНГ), Арабском регионе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Программа 2 также выступает в роли координатора действий по Вопросу Исследовательской комиссии МСЭ-D 11-2/2: Изучение технологий и систем наземного звукового и телевизионного радиовещания, включая анализ стоимости/преимуществ, возможности взаимодействия цифровых наземных систем с существующими аналоговыми системами и способы перехода от аналоговых наземных к цифровым технологиям.

2.4	Планирование сетей

В 2007 и 2008 годах были созданы Версии 4 и 5 Руководства по планированию сетей электросвязи для разработки архитектуры сетей. Это руководство предназначено для экспертов по планированию сетей, работающих в операторских компаниях электросвязи и правительственных учреждениях. Руководство будет использоваться как инструмент для облегчения планирования архитектуры сетей и перехода к Сетям последующих поколений (СПП).

В течение 2007–2008 годов было проведено несколько семинаров, форумов и тренингов, связанных с планированием сетей, включая региональный семинар по развитию СПП в Арабском регионе и обучающий семинар по инструментам планирования сети для стран Европы и региона СНГ. Во всех регионах были проведены региональные форумы по развитию по сокращению разрыва в стандартизации ИКТ в развивающихся странах. Эти мероприятия были организованы в тесном сотрудничестве с МСЭ-T и МСЭ-R, в соответствии с Резолюцией 47 ВКРЭ-06 (Доха, 2006 г.), Резолюцией 123 ПК-06 (Пересм. Анталия, 2006 г.) и Резолюцией 44 ВАСЭ-04 (Пересм. Йоханнесбург, 2008 г.).

В 2007–2008 годах трем странам была оказана техническая поддержка при планировании их широкополосной инфраструктуры при помощи соответствующих инструментов планирования; в 2008 году двум странам была оказана поддержка в разработке СПП; в 2007 году в рамках Программы была оказана техническая поддержка как многим странам Африки в программе инфраструктуры NEPAD ICT, так и странам региона СНГ в области технических аспектов внедрения технологий широкополосного доступа.

2.5	Подвижная наземная связь

Программа 2 также выступает в роли координатора работ по Вопросу 18-1/2 МСЭ-D: Аспекты реализации IMT-2000 и совместного использования информации в системах, последующих за IMT-2000, для развивающихся стран. Она включает в себя поддержку сайта, посвященного IMT-2000 и содержащего информацию по лицензированию, технологиям, состоянию внедрения и реализации систем IMT-2000 по всему миру, оценки роста подвижных сетей в будущем, исследование экономических преимуществ быстрого перехода к подвижным широкополосным сетям IMT и другую соответствующую информацию.

В рамках Программы 2 некоторым странам оказана техническая поддержка, включая поддержку одной африканской стране по Системе морской радиосвязи, техническую поддержку группе африканских стран по управлению использованием спектра в приграничных районах и помощь одной африканской стране в расширении национальной сети GSM. В 2007 и 2008 годах в Европейском регионе и регионе СНГ проводились региональные семинары по BWA и реализации беспроводных систем.

2.6	Новейшие услуги, приложения и сети

МСЭ в сотрудничестве с Фондом Крейга и Сьюзен МакКоу как партнером-основателем, запустили Инициативу по беспроводной широкополосной связи. Эта всемирная инициатива является прямым продолжателем Инициативы МСЭ Соединим мир, которая открыта для других возможных партнеров, и имеет целью как соединить сообщества в областях с недостаточным обслуживанием в сельских и удаленных районах, так и предоставить бесплатную или дешевую связь поставщикам некоммерческих услуг, например, больницам, школам и университетам. На первом этапе с партнером спонсором был согласован проект документа, и ведется работа по начальной реализации.

В Арабском регионе проводится исследование дешевых инфраструктур беспроводной широкополосной связи с тем, чтобы определить возможные технические решения, и, когда оно будет завершено, его результаты будут представлены другим регионам. Кроме того, при совместном финансировании со стороны МСЭ и Международного почтового союза (UPU) были созданы руководящие указания по превращению обычных почтовых отделений в сельских и удаленных районах в центры электросвязи ИКТ.

Семи странам в Африканском и Арабском регионах была предоставлена техническая поддержка и обучение по созданию IP-сетей; введению услуг IP-телефонии/голосовой связи по протоколу Интернет (VoIP) и решений "triple play"; внедрению в критические инфраструктуры решений обеспечения безопасности IP-сетей; и обеспечение качества обслуживания (QoS) в IP-сетях. Кроме того, в 2008 году в Арабском регионе были проведены региональные семинары по IP-связи и реализации широкополосного доступа.

Программа 2 также выступает в роли координатора работ по некоторым соответствующим Вопросам исследовательских комиссий МСЭ-D, включая Вопрос 20-2/2: Изучение технологий доступа для широкополосной электросвязи; В10-2/2: Сети электросвязи для сельских и удаленных районов; и Вопрос 19-1/2: Стратегии для развивающихся стран по переходу от существующих сетей на сети последующих поколений в развивающихся странах.

2.7	Специальные виды деятельности для региона СНГ

- Спектр

Семинары по "Региональным системам спутниковой связи: современное состояние и перспективы для создания новых систем" для стран СНГ и Балтии (Ереван, Республика Армения, 2006 г.); "Тенденциям развития национальных систем управления использованием спектра" для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Балтии (Киев, Украина, 2006 г.).

Поддержка республики Узбекистан в развитии национальной стратегии управления использованием спектра и радиоконтроля, и ее дальнейшем улучшении (2007, 2009 гг.);

Семинары CОE-СНГ "Наблюдение за спектром сегодня и завтра. Задачи, проблемы и решения" (Киев, Украина, 2008 г.); "Конвергенция радиосистем, как средство увеличения эффективности использования спектра" (Цахкадзор, Армения, 2008 г.). В 2009 году Армении была оказана техническая поддержка по наблюдению за спектром.

- Радиовещание

Семинары по "Цифровому радиовещанию: Региональное соглашение (GE06) и внедрение цифрового радиовещания в странах РСС" для стран СНГ, Восточной и Центральной Европы и Балтии (Москва, Российская Федерация, 2006 г.); "Регламентарным, техническим и экономическим аспектам введения цифрового радиовещания в странах РСС" (Кыргызская Республика, 2008 г.); "Переходу с аналогового на цифровое радиовещание" (Москва, Россия, 2008 г., 2009 г.)

Семинары ЦМП-СНГ "Интерактивные цифровое ТВ И СПП. Кто будет первым?" (Москва, Россия, 2008 г.); "Системы DVB-T, DVB-H, T-DAB, DRM цифрового наземного телевидения, звукового и мультимедийного радиовещания" (Одесса, Украина, 2008 г.); "Спутниковые системы для первичного распределения телевизионных, звуковых и мультимедийных радиовещательных сигналов и прямого спутникового радиовещания" (Одесса, Украина, 2009 г.); Курс дистанционного обучения "Формат сигнала видео или аудиоисточника в системах цифрового телевидения, радиовещания звука и данных. Интерфейсы видео и звука" (Одесса, Украина, 2009 г.).

Прямая помощь стране – Кыргызской Республике в "Создании интерактивной мультимедийной радиовещательной сети для стран с горным ландшафтом (2006 г.)" и Грузии в "Создании национальной стратегии для перехода с аналогового на цифровое радиовещание" (2007 г.).

Совместный проект МСЭ и Администрации Кыргызской Республики по созданию "Интерактивной мультимедийной сети цифрового радиовещания (IMDB)" (Региональная инициатива 1 СНГ).

- Планирование сети

Семинары по "Технологиям и развитию сетей электросвязи" для подрегиона СНГ (Москва, Россия, 2006 г.); Обучение и испытания использования инструментов планирования сети для архитектуры развивающейся сети для стран Европы и СНГ (Москва, Россия, 2007 г.); Региональный форум развития МСЭ-D для стран Европы и региона СНГ "СПП и широкополосная связь, возможности и проблемы" (Кишинев, Молдова, 2009 г.).

Консультации для Грузии по Планированию сети электросвязи для реализации развивающейся архитектуры сети линий широкополосного беспроводного доступа (2007 г.); прямая помощь стране Узбекистану по внедрению сети СПП (2008 г.), Таджикистану в планировании широкополосной сети с элементами СПП (2008 г.), Азербайджану в планировании сетей цифрового наземного радиовещания (2009 г.). Консультации для Молдовы по Планированию сети электросвязи для реализации развивающейся архитектуры сети линий широкополосного беспроводного доступа (2009 г.).

Семинар ЦМП-СНГ по современным технологиям для решения "проблемы последней мили" (Ереван, Армения, 2007 г.); Курс дистанционного обучения "СПП: технические и экономические проблемы. Планирование, регулирование и работа СПП" (Москва, Россия, 2008 г.); Он-лайн курс "Связь в сельских районах – проблема работы и развития" (Алматы, Казахстан, 2008 г.).

- Подвижная наземная связь

Семинары по "Широкополосному беспроводному доступу для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Балтии" (Москва, Россия, 2007 г.); "Введению в юридические, технические и экономические аспекты внедрения беспроводной системы" (Ташкент, Узбекистан, 2008 г.).

- Новейшие услуги, приложения и сети

Деятельность CОE-СНГ: Семинар по СПП: цифровая, техническая, сеть пакетной передачи данных (Москва, Россия, 2007 г.).

Кыргызской Республике была оказана прямая помощь по созданию точек доступа к ИКТ общего пользования в сельских, удаленных районах (2008 г.) и внедрению телефонных информационных центров (2009 г.).

Совместный проект МСЭ и Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС), Россия, по созданию "Международного испытательного центра электросвязи" для новых технологий.

В рамках Программы 2 также оказывается поддержка Молдове в создании точек доступа в интернет. Задачей является создание 300 точек доступа в интернет по всей стране.

3	Программа 3 – Электронные стратегии и приложения на базе ИКТ

На ВКРЭ-06 была принята Программа 3 для помощи развивающимся странам по ускоренному достижению национальных, региональных и утвержденных на международном уровне целей развития посредством стимулирования использования продуктов, сетей, услуг и приложений на базе ИКТ и для помощи странам в преодолении цифрового разрыва.

3.1	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках Программы 3

Для того чтобы гарантировать, что члены МСЭ, и в частности развивающиеся страны, могут эффективно использовать продукты, сети, услуги и приложения на основе ИКТ, основное внимание при реализации Программы 3 было уделено таким областям, как кибербезопасность и приложения ИКТ. Все страны мира выразили острую необходимость создания доверия и безопасности при использовании ИКТ. С этой целью был создан комплекс инструментов для обеспечения полной онлайновой кибербезопасности в развивающихся странах. В рамках Программы также был создан инструментарий и справочные материалы по электронному правительству, электронной охране окружающей среды и электронному здравоохранению с целью повышения осведомленности о возможностях, которые эти приложения могут дать развивающимся странам. В рамках Программы также оказывается помощь по повышению осведомленности и компетентности в областях деятельности, связанных с интернетом, включая управление доменами высшего уровня кода страны (ccTLD), переход от протокола Интернет версии 4 (IPv4) к версии 6 (IPv6), Форум по управлению использованием Интернета (IGF) и процессы расширенного сотрудничества, к которым призывает второй этап Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) требуются. В рамках Программы 3 также поддерживаются Многоцелевые коллективные центры электросвязи (МКЦЭ) как ключевые элементы процесса сокращения цифрового разрыва при помощи создания Всемирного портала центров электросвязи МСЭ.

3.2	Кибербезопасность

МСЭ в настоящее время реализует двухэтапную стратегию решения проблем угроз кибербезопасности. Глобальная программа кибербезопасности (GCA) МСЭ представляет собой основу для международного сотрудничества в области кибербезопасности, включая определение важных стратегий для координации международного реагирования на растущие угрозы кибербезопасности и для повышения доверия и безопасности в Информационном обществе. Работы в рамках Программы 3 облегчают соответствующие действия членов МСЭ, и особенно развивающихся стран, при реализации этих ключевых стратегий на общей основе и гармонизируют требования и потребности на национальном, региональном и международном уровне. В рамках этой программы странам оказывалась помощь в создании потенциала в областях, которые относятся к кибербезопасности и защите инфраструктуры для особо важной информации (CIIP), например, кроме прочего, создание национальных стратегий, законодательных мер по кибербезопасности и правоприменению, организационных структур, например, наблюдения, предупреждения и реагирования на происшествия, и онлайновая защита детей посредством создания и публикации онлайнового инструментария и других ресурсов, совместное использование информации во время региональных мероприятий по кибербезопасности, прямое содействие Государствам-Членам и координация работ по кибербезопасности внутри и за пределами МСЭ.

В рамках Программы 3 вместе с партнерами из государственного и частного сектора были разработаны инструменты по кибербезопасности/CIIP, предназначенные для того, чтобы помочь развивающимся странам в повышении осведомленности и проведении национальной самооценки, создания потенциала и расширения возможности для наблюдения, предупреждения и реагирования на происшествие. Эти инструменты включают в себя:

- Законодательные ресурсы по кибербезопасности МСЭ, предназначенные для помощи странам в понимании правовых аспектов кибербезопасности и гармонизации правовых структур. В настоящее время в число таких ресурсов входят:

- Инструментарий МСЭ для законодательства по кибербезопасности, который предназначен для предоставления странам примеров правовых языковых и справочных материалов, которые могут помочь в создании гармонизированных законов и процессуальных норм по кибербезопасности. Инструментарий является практическим инструментом, который может использоваться странами для начала деятельности по созданию правовых рамок и соответствующего законодательства. Разработкой инструментария занимается многофункциональная международная группа экспертов.

- Понимание киберпреступления: Руководящее указание для развивающихся стран является ресурсом, который позволит развивающимся странам лучше понимать национальные и международные результаты растущих киберугроз, оценивать требования к существующим национальным, региональным и международным правовым инструментам и содействовать странам в создании прочной правовой базы.

- Инструмент МСЭ национальной кибербезопасности /самооценки CIIP является инициативой в рамках Программы 3 для содействия Государствам – Членам МСЭ, которые желают создать свой собственный национальный подход к кибербезопасности и защите инфраструктуры для особо важной информации (CIIP). Инструмент национальной безопасности /самооценки CIIP является одним из дополнительных источников кибербезопасности, которые МСЭ развивает в настоящее время, как часть комплексного Инструментария по кибербезопасности для Государств-Членов.

- Инструментарий МСЭ для уменьшения воздействия ботнетов разрабатывается для содействия развивающимся странам в частности, для того чтобы противостоять растущей угрозе со стороны ботнетов. Инструментарий МСЭ для уменьшения воздействия ботнетов является комплексным подходом с участием всех заинтересованных сторон для обнаружения ботнетов и уменьшения их воздействия с особым вниманием к проблемам, связанным с развивающимися интернет экономиками.

- Исследование МСЭ финансовых аспектов сетевой безопасности: вредоносное ПО и спам является обзором некоторых лидирующих в настоящее время мнений и исследованием в области экономики кибербезопасности и включает в себя обзор существующих источников и доступных данных.

- Инструментарий МСЭ для содействия культуре кибербезопасности предназначен для обеспечения руководства в том, как увеличить осведомленность в вопросах кибербезопасности для малых и средних предприятий, потребителей и конечных пользователей в развивающихся странах. Этот проект стартовал в начале 2009 года, но в настоящее время проводится активный поиск дополнительных вкладов и соавторов.

В 2008 году в Австралии, Болгарии, Катаре и Замбии было проведено несколько региональных мероприятий по вопросам кибербезопасности, направленных на повышение осведомленности о кибербезопасности и создание потенциала. Одно региональное собрание по вопросу создания потенциала для Африканских и Арабских государств было проведено в июне 2009 года в Тунисе, и в 2009 году планируется проведение дополнительных форумов и специальных учебных курсов по определенным вопросам кибербезопасности. Эти региональные форумы по кибербезопасности направлены на определение главных задач, стоящих перед странами региона по развитию возможностей кибербезопасности и CIIP; оценке национальных и региональных потребностей и обращения их в конкретные действия и инициативы в сотрудничестве с основными заинтересованными сторонами; определении механизмов обмена информацией и примеров передового опыта деятельности по развитию страны для пересмотра роли различных участников в содействии культуре кибербезопасности; определении и обсуждении действий, которые предприняты или планируются странами в разных регионах для расширения масштабов сотрудничества и совместной деятельности с другими заинтересованными сторонами на национальном, региональном и международном уровне в соответствии с принципами международными сотрудничестве в рамках Глобальной программы кибербезопасности (ГПК).

Работая вместе с Организацией многостороннего сотрудничества против киберугроз (IMPACT), МСЭ-D облегчает создание возможностей для контроля происшествий и развитие национальных команд реагирования на компьютерные происшествия, в частности, развертывание Международного центра реагирования (GRC), который позволяет странам использовать систему раннего оповещения для лучшего реагирования на киберугрозы. К инициативе GRC уже присоединилось 25 стран, 15 из которых находятся в Африке, и еще несколько стран рассматривают возможность присоединения к инициативе IMPACT-МСЭ. Выгода от присоединения для Государства-Члена в основном связана с тем, что инициатива является источником материалов о киберугрозах, которые позволят Государству принимать скоординированные меры с привлечением всех соответствующих заинтересованных сторон в стране (государственный сектор/частный сектор/академии/другие) и предоставляя национальным CIRT инфраструктуру для совместной деятельности и исправления проблем на международном уровне.

В рамках Программы 3, как координатора работ по Вопросу Исследовательской комиссии МСЭ-D 22/1: Безопасные сети связи и информации – Примеры передового опыта в развитии культуры кибербезопасности, предоставляется поддержка членам МСЭ по полному спектру вопросов кибербезопасности. В целом, за 2007–2009 годы техническая поддержка в создании потенциала и возможностей для кибербезопасности была предоставлена примерно 35 странам, и при помощи установления тесного сотрудничества с региональными и международными организациями, компаниями из частного сектора, ассоциациями и т. д., число стран, запрашивающих поддержку в области кибербезопасности, увеличивается.

В рамках Программы 3 также продолжается поддержка всех действий МСЭ, относящихся к содействию выполнению работ Направления деятельности C5 ВВУИО по созданию доверия и безопасности при использовании ИКТ, как более подробно объясняется в Отчете о вкладах РПС по реализации Дохинского плана действий (реализация ВВУИО), помимо действий, предпринятых в рамках инфраструктуры общей стратегии МСЭ по кибербезопасности, определенной Глобальной программой кибербезопасности. Новая область, связанная с кибербезопасностью, в которой проводятся работы в рамках Программы 3, называется Онлайновая защита детей. По этой инициативе в рамках Программы 3, кроме создания международных руководящих указаний для электронной безопасности детей, проводятся работы с коллегами из МСЭ по созданию практичных инструментов для облегчения определения рисков и уязвимости детей при работе в сети, смягчению их воздействия и повышения уровня осведомленности по этому ключевому вопросу среди группы заинтересованных лиц.

3.3	Приложения ИКТ

В настоящее время в рамках Программы 3 ведутся работы по созданию инструментария по применению ИКТ, который предоставит должностным лицам принципы и руководящие указания для разработки и применения электронных приложений и услуг в области окружающей среды, правительства и здравоохранения и помогут ответственным лицам в Государствах – Членах МСЭ. Эти инструментарии помогают при определении национальных потребностей и создании стратегий реализации национальных стратегий в этих важных областях. Инструментарий разрабатывается как набор модулей для разных этапов развития национальных электронных стратегий, от определения потребности до реализации и оценки.

Для обеспечения сферы рассмотрения для этих инструментов в 2008 году БРЭ провела предварительное исследование в каждой из трех областей. Эти исследования были направлены на создание общей осведомленности о возможностях, которые приложения ИКТ могут принести в развивающиеся страны, и чтобы подчеркнуть и обратить внимание на определенные проблемы, которые возникают при реализации связанных с ними электронных проектов и предоставить рекомендации для дальнейших действий. В частности, в их число входят:

- Реализация электронного здравоохранения в развивающихся странах — Руководящие указания и принципы, содержат анализ проблем, которые возникали в прошлом у должностных лиц при реализации проектов по телемедицине и другим услугам электронного здравоохранения. Учитывая уроки, извлеченные из этих действий, в отчете предлагается общая методика для реализации услуг электронного здравоохранения в развивающихся странах.

- ИКТ для электронной охраны окружающей среды – Руководящие указания для развивающихся стран, с особенным вниманием к изменению климата рассматривают шесть областей, в которых приложения ИКТ могут внести свой вклад в исследование и мониторинг окружающей среды: наблюдение, анализ, планирование, контроль и защита, создание потенциала и ослабление воздействия ИКТ. Этот отчет содержит информацию о ключевых технологиях и приложениях, соответствующих организациях и вопросах, важных для развивающихся стран, по каждой из этих областей окружающей среды.

- Электронное правительство для развивающихся стран анализирует основные факторы, которые могут повлиять на успех или неудачу проектов электронного правительства, включая технологические решения, уровень понимания ожиданий граждан, организационных вопросов и моделей совместной деятельности государственного и частного секторов. В отчете предлагаются стратегии для облегчения реализации проектов электронного правительства в развивающихся странах.

На основе рекомендаций, представленных в предварительных исследованиях, и других работ по приложениям ИКТ, в настоящее время разрабатываются начальные модули электронной охраны окружающей среды, электронного правительства и электронного здравоохранения. Оценка и готовность модуля поможет Государствам-Членам определить их существующий потенциал, потребности и приоритеты с тем, чтобы их стратегии по электронной охране окружающей среды, электронному правительству и электронному здравоохранению соответствовали их потребностям и уровню готовности. В составе инструментария по электронной охране окружающей среды МСЭ также готовит Индекс готовности электронной охраны окружающей среды (EERI) – инструмент для повышения уровня осведомленности о подходах и опыте управления на основе ИКТ, которые должны применяться для достижения устойчивого развития окружающей среды.

Работа с разными инструментами будет дополняться при помощи: 1) коллекции примеров передового опыта в трех областях; 2) семинаров и конференций для поддержки Государств-Членов во внедрении приложений ИКТ, включая подвижные электронные приложения; и 3) прямой поддержки в развитии и реализации проектов приложений ИКТ в ответ на запрос страны.

В рамках Программы 3 некоторым странам также оказывается прямая поддержка, связанная с развитием инфраструктуры и соответствующих служб ИКТ в области электронного здравоохранения.

3.4	Проблемы, связанные с интернетом

В рамках Программы была оказана поддержка и помощь экспертов для содействия созданию IP-приложений и созданию потенциала для перехода с IPv4 на IPv6. Кроме того, в рамках Программы 3 активно используются усилия МСЭ в области управления Интернетом, особенно относящиеся к вопросам международной общественной интернет-политике и облегчению участия и вовлечения Государств-Членов в международные и региональные инициативы, включая Форум по управлению использованием интернета (IGF). В 2009 году собрание IGF состоится в Египте, и в рамках Программы 3 в этом году также будет вестись подготовка к семинарам и деятельности на мероприятии дополнительно к подготовительной деятельности в различных регионах, направленной на пробное обучение усиление обмена экспертами, опытом и передовым опытом.

3.5	Многоцелевые коллективные центры электросвязи (MКЦЭ)

В дополнение к реализации MКЦЭ, созданных в ходе выполнения других программ МСЭ-D, специальных инициатив и программ, в рамках Программы 3 был создан всемирный портал, предоставляющий соответствующую информацию о центрах электросвязи, включая созданные МСЭ, и о мероприятиях, связанных с МКЦЭ и связью в сельских районах.

3.6	Специальные виды деятельности для региона СНГ

Прямое содействие стране: странам СНГ по "Созданию многоцелевых подвижных комплексов для малонаселенных и удаленных районов в регионе СНГ". В рамках этих действий в 2006 году были оказаны экспертные услуги по разработке рекомендаций по организации работы почтовых отделений в малонаселенных и удаленных районах; Молдове и Узбекистану во внедрении услуг электронного здравоохранения для создания новаторских системных подходов и решений по эффективному оказанию медицинских услуг на основе ИКТ и технологий, обеспечивающих подвижность медицинских услуг (2006 год); Узбекистану в создании условий для развития ИКТ – на основе универсальной услуги населению недоступных центров и районов республики Узбекистан (2006 год); Молдове в способах и подходах к созданию узлов широкополосного доступа в интернет общего пользования в сельских районах в целях проведения фундаментального исследования дальнейшего развития доступных практических решений и способов создания точек (центров электросвязи) широкополосного доступа в интернет общего пользования в сельских районах в Молдове (2007 г.); Узбекистану – в разработке рекомендаций по поиску оптимального решения задачи улучшения и расширения общественного информационного портала (2007 год); Беларуси – в разработке и введению служб электронного правительства и улучшению системы указателей ИКТ (2008 год).

Деятельность CОE-СНГ: Онлайновый курс и результаты исследования по созданию и внедрению IP-VPN на CD (Минск, Беларусь, 2007 год); Онлайновый курс и результаты исследования по вопросам безопасности при взаимодействии IP-сетей на CD (Минск, Беларусь, 2008 г.); семинар по кибербезопасности в технологиях информации и связи (Москва, Россия, 2009 г.).

Совместный проект МСЭ и администрации Молдовы по "Созданию пунктов широкополосного доступа в интернет общего пользования в сельских районах Республики Молдова" (в рамках Региональной инициативы 3 СНГ).

4	Программа 4 – Экономика и финансы, включая затраты и тарифы

Исходя из общих условий торговли в области услуг электросвязи/ИКТ и наиболее быстро развивающихся технологий, Члены МСЭ выразили потребность в доступе к информации относительно их общего экономического взаимодействия. Целью Программы 4 является оказание помощи членам МСЭ-D в выработке и осуществлении финансовой политики и стратегий, соответствующих их экономической ситуации и относящихся, в том числе, к интернету и ценообразованию на основе затрат. Общей целью является обеспечение равноправного доступа по приемлемым ценам к инновационным и устойчивым услугам. Программа 4 была разработана, для того чтобы обратиться к изменяющимся условиям рынка в результате усиления конкуренции и появления новых технологий, а также способствовать созданию различных механизмов, содействующих формированию партнерств государственного сектора, или партнерств государственного и частного секторов, и/или частных вкладов в виде инвестиций/финансирования. Ключевым механизмом является предоставление доступа Членам МСЭ к информации о финансовой политике и стратегиях. В частности, это включает предоставление информации о воздействии на экономику новых технологий и условий рынка, а также повышение уровня осведомленности по экономическим и финансовым вопросам, обсуждаемых в МСЭ-Т и МСЭ-R.

4.1	Реализация Решений ВКРЭ-06 в рамках Программы 4

При реализации Программы 4 был предпринят многоплановый подход для оказания помощи развивающимся странам в разработке и осуществлении экономической/финансовой политики с учетом их экономической ситуации. Много внимания было уделено подготовке специалистов по развитию модели затрат и применении моделей затрат, таких как модель затрат COSITU, разработанная МСЭ. В рамках Программы 4 были организованы, часто совместно с Академией МСЭ, Центры профессионального мастерства, где обучались COSITU. Программа также оказывает прямую помощь странам, применяющим COSITU. Для того чтобы не отставать от технологического и рыночного развития, в 2008 году в рамках Программы был организован двухнедельный углубленный курс обучения относительно развития модели затрат, включая такие модели, как модель полного распределения затрат (FDC) и модель долгосрочных дополнительных моделей затрат (LRIC). Такая углубленная подготовка будет проводиться и в 2009 году на региональных семинарах на родных языках. Для национальных регламентарных органов в рамках данной Программы также будет опубликована исходная программа для COSITU, с тем чтобы Государства – Члены МСЭ, которые в настоящее время используют данную модель затрат, могли адаптировать ее к национальным условиям применения. Кроме того, Программа играет активную роль в организации и/или участии в других региональных собраниях и семинарах по финансовым вопросам, включая региональные семинары по тарифам, организованные МСЭ-Т.

Кроме того, в рамках Программы 4 создаются инструментарии и обучающие материалы, оказывается помощь Государствам-Членам, поддерживается обмен информацией, включая разработку базы данных правил тарификации, а также координируется деятельность исследовательских комиссий, в том числе Исследовательской комиссии МСЭ-D по Вопросу 12-2/1: Тарифная политика, тарифные модели и методы определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи, включая сети последующих поколений, и 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т: Принципы тарификации и учета, включая связанные с ними вопросы в области электросвязи и политические вопросы. С тех пор, как на Департамент Регуляторного и рыночного окружения (RME) была возложена ответственность за реализацию Программ 1 и 4, усилия в рамках Программы 4 были сосредоточены на вопросах затрат и тарифов регулирования, включая проведение исследований по международному роумингу подвижной связи, влиянию либерализации международного шлюза и регламентированию учета, а также на оказании специальной помощи в таких вопросах, как расчет стоимости присоединения.

4.2	Создание инструментария и учебных материалов

В 2007 и 2008 годах, задача подпрограммы создания инструментария и учебных материалов в значительной степени сосредоточилась на продолжении использования модели МСЭ для расчетов затрат, тарифов и норм для телефонной связи COSITU. В связи с изменениями рынка и технологическим развитием, деятельность также сосредоточилась на разработке краткосрочной стратегии, с тем чтобы адаптировать модель COSITU для современных пользователей в государственном секторе, в то же самое время, разрабатывается более долгосрочная стратегия, направленная на разработку нового спектра продуктов модели затрат и услуг, чтобы помочь Членам в определении стоимости регламентарных услуг.

Программа 4 поддерживает различные форумы пользователей COSITU, деятельность по вычислению затрат и деятельность Центров профессионального мастерства Академии МСЭ, используя при этом экспертов COSITU, которые обучались по программам "профессиональной подготовки", разработанным для развития регионального потенциала с тем, чтобы такие эксперты смогли продолжить обучать пользователей применению моделей COSITU без прямого вмешательства МСЭ. Программа также поддерживает связь с этими экспертами и с сегодняшними пользователями с целью разработки стратегии адаптации COSITU и внедрения новых продуктов и услуг. В 2007 году стало доступным также Руководство по сбору данных для применения модели COSITU, оно распространялось бесплатно среди всех пользователей модели, и было опубликовано на веб-сайте МСЭ. Как отмечалось в 4.1, с 2008 по 2009 годы, после длительных обсуждений среди экспертов МСЭ по программе COSITU, экспертами по затратам и Государствами – Членами МСЭ посредством участия в работе исследовательских комиссий МСЭ-D, было решено опубликовать исходную программу COSITU, для того чтобы сделать ее доступной регламентарным органам таким образом, чтобы Государства-Члены, использующие данную модель затрат в настоящее время, смогли адаптировать ее к своим национальным условиям. В настоящее время МСЭ-D работает над проектом такой публикации на защищенном веб-сайте всех файлов и материалов программного обеспечения. Этот веб-сайт будет доступен только для регламентарных органов и региональных организаций с доступом при помощи ввода имени пользователя и пароля. Кроме того, если регламентарные органы, использующие данную модель затрат в настоящее время, разработают новую версию, то будет возможно поделиться ею со всеми заинтересованными регламентарными органами. В этом смысле работа МСЭ-D по расчету затрат лучше всего приспособлена для оказания Государствам-Членам помощи в создании потенциала расчета затрат таким образом, чтобы регламентарные и правительственные органы смогли сделать собственные расчеты затрат, основанные на собственных стратегиях в расчете стоимости с помощью курсов углубленной подготовки по затратам с применением моделирования потенциальной аудитории экспертов по затратам из НРО.

В связи с этим, как указано в п. 4.1, выше, в Женеве в 2008 году экспертами по затратам было проведено двухнедельное углубленное обучение развитию модели затрат регламентарных органов совместно с двухдневным обучающим мероприятием по стратегическому воздействию моделей затрат, предназначенным для руководителей регламентарных органов. Материалы, разработанные для данного курса обучения, в настоящее время адаптируются для включения их в 2009 году в Инструментарий регулирования ИКТ.

Кроме того, в рамках Программы 4 был разработан ряд отчетов и руководящих указаний, таких как руководящие указания по эффективной работе сети для стран Центральной Америки, маркетинговые исследования коммерческой деятельности по развитию широкополосной связи для стран Центральной Америки, доклад по регулированию международного роуминга в подвижных сетях связи, первоначально представленный как Документ для обсуждения ГСРО на Глобальном симпозиуме для регламентраных органов в 2008 году, позже этот документ появился в виде главы отчета Тенденции в реформировании электросвязи 2008 года. Тематические исследования влияния либерализации международного шлюза также были разработаны и включены в те же Тенденции реформирования электросвязи. В рамках Программы 4 также были разработаны регламентарные руководящие принципы учета и руководство по реализации системы эффективной работы сети. В 2009 году в рамках Программы 4 проводятся два исследования: а) тематические исследования присоединения СПП и доступа к СПП и b) процент завершения мобильных соединений, которые станут Документом для обсуждения для следующего Глобального симпозиума для регламентарных органов (ГСРО).

4.3	Помощь Членам МСЭ

В рамках Программы 4 оказана помощь Членам МСЭ посредством проведение ряда собраний и семинаров, а также путем оказания прямой помощи. Такая помощь включает организацию, координацию с 3-й Исследовательской комиссией МСЭ-Т, семинаров, проведенных совместно с ежегодными собраниями субрегиональных групп по тарифам. Такие группы по тарифам включают в свой состав Региональные группы Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Европы, Средиземноморского бассейна, Латинской Америки и Карибского региона. Кроме того, в рамках Программы 4 оказана прямая помощь Членам МСЭ по целому ряду экономических, финансовых и тарифных вопросов. Кроме того, Программа также скоординирована с региональными учреждениями в Центральной Америке и COMTELCA по реализации COSITU в странах Центральной Америки в рамках Соглашения о свободной торговле между странами Центральной Америки (CAFTA). Цель данного проекта состояла в поддержке регламентарных органов при расчете ценообразования на основе затрат для национальной и международной электросвязи.

4.4	Совместное использование информации

Сбор, анализ и распространение информации относительно тарифной политики, тарифных моделей и методов определения стоимости услуг основаны на полученных данных ежегодного обзора по тарифной политике электросвязи, который выложен в едином пункте предоставления информации МСЭ, веб-сайт "Око ИКТ".

4.5	Координация в рамках МСЭ

Программа 4 является координатором работ исследовательских комиссий МСЭ-D по Вопросу 12-1/1: Тарифная политика, тарифные модели и методы определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи, включая сети последующих поколений. Деятельность по оказанию помощи по Вопросу 12-1/1 включает совместное использование данных, собранных ежегодным обзором по тарифам и организацию семинаров по тарифной политике, тарифным моделям и методам определения стоимости услуг, предоставляемых при помощи СПП. Как отмечалось в 4.3, выше, Программа 4 также обеспечивает поддержку Региональной группы по тарифам 3-й Исследовательской комиссии МСЭ-Т.

4.6	Специальные виды деятельности для региона СНГ

Были проведены семинары по экономическим аспектам управления радиочастотным спектром на национальном уровне для Европы и СНГ (Киев, Украина, 2007 год), в целях предоставления информации и обмена опытом о роли, месте и использовании экономических методов управления радиочастотным спектром на национальном уровне, такие как "Тарифная политика и взаимосвязь операторов сетей электросвязи" (Одесса, Украина, 2008 и 2009 годы); "Готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидация их последствий с использованием телемедицины и электронного здравоохранения" (Москва, Россия, 2009 год).

5	Программа 5 – Создание человеческого потенциала

Предназначением Программы 5, как определено на ВКРЭ-06, является удовлетворение потребности развития потенциала политических и регламентарных органов на правительственном уровне, а также высших должностных лиц и управляющего звена на уровне операторов, с тем, чтобы вооружить их необходимыми навыками и умениями для эффективного управления ростом и развитием секторов электросвязи и ИКТ в их странах. Это достигается за счет использования традиционных методов прямого обучения и все чаще за счет использования электронного обучения и поддержки информационно-технологического инструментария.

Ключевая роль Программы 5 заключается в укреплении общих усилий Сектора развития МСЭ по созданию потенциала. В частности, она должна поддерживать деятельность БРЭ по обучению новейшим технологиям, включая региональные и территориальные офисы МСЭ, а также Центры профессионального мастерства МСЭ и интернет-центры профессиональной подготовки, включая всех основных участников которые доставляют в регионы услуги образования, обучения и информационные услуги.

5.1	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках Программы 5

Программа 5 осуществляет свою деятельность через два основных механизма: регулярная деятельность по реализации программ, финансируемых из регулярного бюджета, и специальные инициативы. Для успеха Программы по созданию потенциала ИКТ оказались важным партнерство, учебных и образовательных учреждений по всему миру. В период 20072008 годов, по всему миру было организовано свыше 70 видов возможностей для обучения с привлечением примерно 2580 участников. Такая образовательная деятельность включает в себя подготовку, осуществляемую с помощью партнеров, таких как Центры профессионального мастерства МСЭ (см. раздел 5.2, ниже), а также через соглашения с образовательными учреждениями в области ИКТ, включая, кроме прочих, Канадский институт исполнительного управления в области электросвязи (TEMIC), Институт повышения квалификации в области электросвязи США (USTTI) и Международный центр теоретической физики (ICTP).

В рамках Программы 5 были также напрямую организованы региональные собрания и форумы для продвижения передового опыта в создании потенциала, обмена опытом и наилучшими достижениями. Проводимые раз в два года региональные собрания по управлению людскими ресурсами были проведены в 2007 и 2008 годах для англоговорящих и франкоговорящих регионов Африки, а также Арабского региона. Связанные с данной темой собрания были проведены в 2008 году для Азиатско-Тихоокеанского региона и региона Латинской Америки. В июле 2008 года был проведен Глобальный симпозиум по развитию человеческого потенциала в Университете Уорвика, Великобритания, где участники обменялись опытом по людским ресурсам и проблемам создания потенциала, с которыми они сталкиваются в своих организациях. Серия региональных форумов по развитию человеческого потенциала, организованных МСЭ, проводилась в 2009 году во всех регионах Европы/СНГ, начиная с Черногории (30 марта – 2 апреля 2009 года).

Как правило, уровень сложности и количество курсов электронного обучения, которые создаются в рамках образовательной деятельности, постоянно растет. Это требует специальной подготовки инструкторов по использованию инструментария электронного обучения и обучающих методов проектирования, а также усовершенствования в среде электронного обучения МСЭ, включая систему управления обучением (LMS). Ряд собраний по подготовке инструкторов по использованию платформы LMS МСЭ были проведены в 2007 году для инструкторов стран СНГ и Карибского региона. Еще больше усилий предпринимается в 2009 году в силу перехода на новую открытую общедоступную платформу LMS.

В соответствии с требованиями Резолюции 40 ВКРЭ-06 в рамках КГРЭ была организована Рабочая группа по развитию людских ресурсов (WGHRD). Первое собрание было проведено в Болгарии в 2007 году, где приняли участие 11 стран, следующие собрания проходили в феврале 2008 года и январе 2009 года до проведения 13-го и 14-го собрания КГРЭ. Одним из главных результатов деятельности явился обзор членства МСЭ, проведенный в 2008 году в отношении необходимости и приоритетов настоящих и будущих людских ресурсов. Отчет по этому обзору был сделан на 3-м собрании WGHRD, состоявшимся в январе 2009 года.

5.2	Центры профессионального мастерства (ЦПМ)

Ключевым механизмом, для того чтобы предоставить образование, обучение и информацию в регионы является создание сети Центров профессионального мастерства МСЭ (ЦПМ) – сети партнеров, специализирующихся на образовании в области электросвязи и ИКТ. Сеть растет и уже состоит из более 60 центров, ее целью является создание глобальных сетей взаимодействия институтов и партнерских отношений по обмену опытом, ресурсами, созданию человеческого потенциала, ИКТ и ноу-хау.

5.3	Интернет-центры профессиональной подготовки

Инициативой МСЭ явилось создание интернет-центров профессиональной подготовки (ITC), которые стремятся помочь развивающимся странам удовлетворить свои потребности в людских ресурсах, владеющих навыками квалифицированного использования интернета и профессионалов по "новой экономике", устанавливая интернет и обучающие IP-программы в центрах обучения и/или образовательных учреждениях. В рамках Программы 5 проводятся работы с партнерами из государственного и частного секторов (в настоящее время Cisco Systems, Microsoft Corporation и Европейская комиссия) по созданию учебных центров, используя при этом в качестве подхода профессиональную подготовку и передачу связанных с ней обучающих программ по интернету/IP для выбранных институтов в развивающихся странах. В настоящее время по всему миру работает примерно 80 ITC и в рамках текущей деятельности Программы 5 ежегодно создаются новые. Например, был открыт интернет-центр профессиональной подготовки МСЭ в сотрудничестве с Тихоокеанским министерским форумом по ИКТ, проводимым в Нукуалофа, Королевство Тонга, в начале 2009 года.

5.4	Академия МСЭ: новый подход

МСЭ является ведущей организацией ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и важным источником для предоставления обучения, образования и информации в этой области. Такой статус лидера налагает ответственность за предоставление самого качественного обучения, образования и информации, доступной в мире, а также предоставления новейших быстро изменяющихся технологий в секторе. Для того чтобы удовлетворить данным ожиданиям, методы образования и обучения должны использовать новейшие методы и средства их доставки, а также принимать во внимание то, что в некоторых областях мира доступ к необходимому оборудованию и технологиям может быть ограничен.

Также важно, чтобы страны – члены МСЭ могли обратиться к единому источнику таким образом, чтобы они рассматривали МСЭ не как раздельные программы, департаменты или подразделения, а как единую организацию. В 2008 году пересмотр Программы 5 и ее взаимосвязи с другой деятельностью МСЭ привели к созданию Академии МСЭ, ставшей общим подходом к реализации многих инициатив МСЭ-D в области образования и развития.

Цель заключается в продвижении Академии МСЭ в качестве общего портала и платформы, которые создают единую точку доступа ко всем возможным видам обучения, связанным с МСЭ. Поэтому инициатива Академии МСЭ должна объединить различные виды образования, обучения и информационных усилий Сектора развития МСЭ в целях разработки согласованного и рационального подхода к созданию потенциала, а также гарантировать полную оценку качества, актуальности и доставки информации, предоставляемой конечному пользователю.

Инициатива Академии МСЭ укрепит деятельность Сектора развития МСЭ по созданию общего потенциала. В частности она будет поддерживать деятельность БРЭ по обучению новейшим технологиям, включая региональные и территориальные отделения МСЭ, а также Центры профессионального мастерства МСЭ и интернет-центры профессиональной подготовки, включая всех ключевых участников, которые предоставляют в регионах услуги образования, обучения и информационные услуги.

С целью достижения этих условий, важная роль Академии МСЭ состоит в обеспечении того, что образовательные ресурсы в ключевых для МСЭ областях создания потенциала предоставляются в общих и гибких форматах с гармонизированными стандартами качества и улучшенным использованием учебного материала. Будут сформированы обучающие материалы разного объема в зависимости от уровня учеников и потребностей преподавателей. Более конкретно, такой подход включает, кроме прочего:

- разработку методики обучения, стандартов качества и представления учебного материала для всех областей образовательной деятельности МСЭ-D, вне зависимости от того, осуществляется ли она посредством прямого или электронного обучения;

- максимальное использование результатов программ и проектов МСЭ-D, а также материалов, предоставляемых нашими партнерами по созданию потенциала, обучению и образовательными учреждениями, с тем чтобы создать набор эталонных правил высококачественных стандартизированных и насыщенных мультимедийным контентом образовательных ресурсов в области электросвязи/ИКТ;

- содействие тому, чтобы эти образовательные ресурсы были бы легко доступными как в законченном виде для конечных пользователей, так и в форматах, допускающих доработку, для партнеров;

- создание социальной сети и инструментария для совместной деятельности, поддерживающих создание потенциала;

- интеграцию обучающих возможностей в структурированную программу обучения, по которой выдается официальный сертификат и диплом прохождения курса в ключевых областях электросвязи/ИКТ, таких как политика и регулирование, технологии и услуги, коммерческая деятельность и управление.

- Презентация по Академии МСЭ размещена на веб-сайте Академии МСЭ.

5.5	Специальные виды деятельности для региона СНГ

На семинаре по выбору оптимальных людских ресурсов для стран СНГ были рассмотрены вопросы, касающиеся моделей компетентности, управления карьерой, корпоративной связи и оптимизации инструментов кадровых схем (Москва, Россия, 2007 год), семинар по управлению знаниями для стран СНГ (Россия, Москва, 2008 год).

Начат проект "Центр повышения квалификации для стран СНГ" (под эгидой Региональной инициативы 5 СНГ). С 2007 года начался второй этап этого проекта. По сравнению с первым этапом, у которого был единственный Координатор, во 2-й этап создания CоE-СНГ были включены 4 страны – Беларусь, представленная Высшим государственным колледжем связи, Казахстан, представленный Казахской академией инфокоммуникаций, Россия, представленная Московским техническим университетом связи и информатики, и Украина, представленная Украинским государственным радиочастотным центром, каждый из которых возглавляется национальным Координатором и осуществляет образовательную деятельность по конкретной программе. Беларусь отвечала за программу по интернет-технологиям, Казахстан – за программу по политическим и регламентарным вопросам, Россия – за программу корпоративного управления и программу понимания технологии ИКТ, Украина – за программу управления спектром и контроля его использования, за программу внедрения цифрового телевизионного и звукового радиовещания. В течение 2007 года было проведено 7 учебных мероприятий, в 2008 году – 16, включая традиционные очные семинары, курсы телеобучения и тематические исследования на CD; на 2009 год запланировано 18 учебных мероприятий.

6	Программа 6 – Специальная программа для наименее развитых стран, малых островных развивающихся государств, а также электросвязь в чрезвычайных ситуациях

Наименее развитые страны (НРС) определяются в соответствии с критериями, принятыми Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, которая также несет исключительную ответственность за включение и исключение стран из этой группы. В настоящее время начитывается 49 НРС; Ботсвана была исключена из этого перечня в 1994 году, Кабо-Верде – в 2007 году, Самоа и Мальдивы будут исключены в 2010 и 2011 годах, соответственно. График выхода четырех других стран Экваториальной Гвинеи, Кирибати, Тувалу и Вануату, будет определен в ходе следующей оценки Генеральной Ассамблеи ООН позднее, в 2009 году. В течение 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН для исполнения Резолюции 59/244 проведен среднесрочный всеобъемлющий глобальный обзор Брюссельской программы действий для наименее развитых стран, где Генеральный секретарь ООН признал, что для повышения уровня НРС, ИКТ играют роль катализатора.

С 1973 года МСЭ оказывал помощь НРС и разработал специальную программу НРС, которая с 2002 года была включена в план действий МСЭ-D. ВКРЭ-06 усилила существующую программу для НРС и расширила ее область действия, для того чтобы охватить особые потребности малых островных развивающихся государств (СИДС) и использовать сети электросвязи в чрезвычайных ситуациях. Были определены три приоритетные области: обеспечение универсального доступа, восстановление и реконструкция инфраструктуры электросвязи для стран с особыми потребностями и электросвязь в чрезвычайных ситуациях.

6.1	Реализация Решений ВКРЭ-06 в рамках Программы 6

В соответствии с двумя основными приоритетными областями универсального доступа и электросвязи в чрезвычайных ситуациях странам была оказана помощь. Отдельным НРС и малым островным развивающимся государствам была оказана помощь в вопросах универсального доступа; проведены мероприятия, целью которых было предоставление электросвязи в чрезвычайных ситуациях во всех развивающихся странах.

6.2	НРС и СИДС: универсальный доступ

Программа 6 оказывает помощь НРС и СИДС в создании национальных механизмов обеспечения универсального доступа в недостаточно обслуживаемых сельских и городских районах, а также дополнительно содействует продвижению телеработы, с тем, чтобы позволить гражданам НРС и СИДС жить в своих обществах и работать в любом месте. Оказание помощи должно основываться на универсальном доступе, включая:

- развитие электросвязи в сельских районах;

- развитие надлежащей инфраструктуры и внедрение новых технологий и услуг;

- политику и стратегии в области ИКТ;

- развитие людских ресурсов и профессиональную подготовку для повышения способности НРС и СИДС применять инновации и в полной мере участвовать в информационном обществе и вносить в него свой вклад.

В процессе двухгодичного подхода к оказанию помощи НРС и СИДС, следующие страны получили концентрированную помощь в рамках приоритетной области универсального доступа:

2007 год (18 стран)

| Наименее развитые страны | Малые островные развивающиеся государства |
| --- | --- |
| Камбоджа, Центральноафриканская Республика, Коморские острова, Эритрея, Эфиопия, Гаити, Кирибати, Лесото, Мьянма, Непал, Нигерия и Йемен | Маршалловы острова, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Тонга |

2008 год (17 стран)

| Наименее развитые страны | Малые островные развивающиеся государства |
| --- | --- |
| Афганистан, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гвинея-Бисау, Гаити, Мьянма, Сомали, Танзания, Йемен и Замбия | Маршалловы острова, Науру, Папуа – Новая Гвинея и Тонга |

2009 год (16 стран)

| Наименее развитые страны | Малые островные развивающиеся государства* |
| --- | --- |
| Афганистан, Буркина-Фасо, Джибути, Эритрея, Гвинея-Бисау, Лаосская НДР, Либерия, Сомали, Танзания, Уганда и Замбия | Маршалловы острова, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Тонга |

*	СИДС из Региона ASP продолжали получать помощь в 2009 году благодаря добровольному взносу Андорры в размере 120 000 евро.

6.3	Электросвязь в чрезвычайных ситуациях

Деятельность, связанная с предоставлением услуг электросвязи в чрезвычайных ситуациях касается всех Государств – Членов МСЭ и не ограничивается НРС и СИДС. Деятельность выполняется по трем направлениям: готовность к чрезвычайным ситуациям и их раннее предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и создание партнерских отношений.

6.3.1	Готовность к чрезвычайным ситуациям и их раннее предупреждение

Ряд всемирных форумов, региональных обучающих семинаров, субрегиональных и национальных семинаров по определению роли электросвязи и ИКТ в смягчении последствий и организации работ в случае чрезвычайных ситуаций были проведены в период с 2007–2009 годы. Такие форумы включают и Глобальный форум по эффективному использованию электросвязи/ИКТ по организации работ в случае чрезвычайных ситуаций: Спасение жизней (2007 год). Кроме того, в рамках Программы 6 была организована совместная Региональная конференция МСЭ/Лига Арабских государств/Агентства ООН по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях и организации работ в случае чрезвычайных ситуаций: Международное сотрудничество по использованию ИКТ (2007 год); субрегиональный семинар, проводимый МСЭ, по вопросу Роли электросвязи в организации работ в случае чрезвычайных ситуаций для стран региона Центральной Африки (2007 год), обучающий семинар для стран региона Центральной Африки по организации работ в случае чрезвычайных ситуаций, включая интеграцию плана электросвязи в чрезвычайных ситуациях в план по организации работ в случае чрезвычайных ситуаций (2008 год), семинар МСЭ для регионов Северной и Южной Африки по использованию электросвязи/ИКТ для организации работ в случае чрезвычайных ситуаций: Спасание жизней (2008 год) и семинар для стран региона Западной Африки по использованию информационно–коммуникационных технологий в организации работ в случае чрезвычайных ситуаций (2009 год). В соответствии с Резолюцией 34 (Пересм. ВКРЭ-06), которая предлагает администрациям МСЭ, которые еще не ратифицировали Конвенцию Тампере, сделать это, общее число стран, ратифицировавших Конвенцию Тампере, увеличилось до 40 по сравнению с 34, в начале 2008 года. Кроме того, в рамках программы подготовлен Справочник по работе МСЭ в области электросвязи в чрезвычайных ситуациях (2007 год), Передовой опыт по использованию электросвязи в чрезвычайных ситуациях (2007 год) и Руководящие указания по общепринятому протоколу оповещения (2008 год).

6.3.2	Меры реагирования в случае чрезвычайных ситуаций

В связи с высокой частотой бедствий, многие Государства-Члены просили содействия в их усилиях по реагированию на чрезвычайные ситуации. МСЭ развернуло большое количество оборудования связи, включая терминалы спутниковой связи в Перу, после начала землетрясения силой 7,9 баллов по шкале Рихтера, которое произошло 15 августа 2007 года, в Уганде, после наводнений, которые произошли в восточных и северных районах страны в 2007 году, в Замбии, после наводнения и затопления низинных районов Замбии, где в феврале 2008 года пострадало более 400 000 человек, и в Кыргызской Республике после землетрясения, случившегося в южной провинции Ош в 2008 году. Оказание помощи странам в Африканском регионе подробно описано в 6.3.4, ниже.

6.3.3	Партнерство

Между МСЭ/БРЭ и партнерами заключены множество соглашений о партнерстве, в том числе: а) соглашение о партнерстве, в которое вошли Iridium Satellite LLC, предоставляющий спутниковые терминалы и миллионы минут бесплатного эфирного времени, и ICO Global Communications, предоставляющий МСЭ финансирование и бесплатное эфирное время для работ в чрезвычайных ситуациях (IFCE); b) с компанией Terrestar Global, инвестирующей деятельность МСЭ по применению связи для смягчения чрезвычайных ситуаций; с) с компанией Vizada, предоставляющей терминалы спутниковой связи; d) с компанией UNOSAT, которая вносит вклад в оказание помощи и восстановление сети электросвязи, предоставляя карты высокого разрешения; е) с компанией GEO, которая вносит свой вклад в (IFCE) по вопросам координации наблюдения Земли и создания глобальной, всеобъемлющей и устойчивой системы наблюдения Земли; f) с Телемедициной и учебным центром по электронному здравоохранению, больницей Holy Family, предоставляющим приложения электронного здравоохранения и услуги для оказания помощи в случае чрезвычайных ситуаций; g) с компанией Thuraya, предоставляющей большое количество терминалов спутниковой связи, поддерживающих передачу голоса и данных, а также услуги дистанционной навигации с помощью глобальной системы позиционирования; h) с Правительством Австралии, финансирующим электросвязь в чрезвычайных ситуациях в Азиатско-Тихоокеанском регионе; i) с компанией Inmarsat Limited, финансирующей закупки терминалов спутниковой связи с высокоскоростной передачей данных и голоса; и j) с компанией Qualcomm, которая поставляет МСЭ беспроводное оборудование на сумму 500 000 долларов США, которое будет использоваться для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

В рамках программы были предоставлены консультации по применению электросвязи в чрезвычайных ситуациях в следующие организации: Комитет планирования гражданских систем связи (CCPC) Совета Евро-Атлантического сотрудничества; Рабочую группу по информационно–коммуникационным технологиям Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); Программе гуманитарного развития; Международной стратегии уменьшения опасности чрезвычайных ситуаций (ISDR); Рабочей группе Организации Объединенных Наций по электросвязи в чрезвычайных ситуациях; Всемирной метеорологической организации; Всемирной конференции по любительской аварийной радиосвязи (GAREC) и в Фонд Рокфеллера по гуманитарному обеспечению.

6.4	Специальные виды деятельности для региона СНГ

Данный раздел не имеет особого значения для стран региона СНГ, так как там нет НРС. Вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями были рассмотрены в ходе семинара МСЭ "Готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидация их последствий с использованием телемедицины и электронного здравоохранения" (Москва, Россия, 2009 год). МСЭ также направлял терминалы спутниковой связи в Кыргызскую Республику в целях содействия операциям по оказанию помощи после разрушительного землетрясения в Кыргызстане в октябре 2008 года.

7	Исследовательские комиссии МСЭ-D

В соответствии с Резолюцией 2 ВКРЭ-06 сохранила две исследовательские комиссии, определила области их ответственности и утвердила Вопросы, подлежащие изучению этими исследовательскими комиссиями, назначила их председателей и заместителей председателей и решила, что Вопросы исследовательских комиссий и программы БРЭ должны быть напрямую связаны в целях повышения информированности и использования программ БРЭ и итоговых документов исследовательских комиссий, чтобы они могли использовать результаты деятельности, ресурсов и экспертных решений друг друга.

7.1	1-я Исследовательская комиссия

За период с 2006 по 2010 год 1-й Исследовательской комиссии было поручено изучить девять Вопросов в области стратегии и политики развития электросвязи. Работа сфокусирована на государственной политике в области электросвязи и регламентарной стратегии, которые позволят странам наилучшим образом использовать стремительный темп развития электросвязи в качестве двигателя экономического, социального и культурного развития, а также в финансовой и экономической сфере, включая вопросы Всемирной торговой организации (ВТО), тарифную политику, тематические исследования, применение принципов учета, разработанных ИК3 МСЭ-T, развитие частного сектора и партнерства.

Для исследования в ИК1 приняты следующие Вопросы:

- Q6-2/1:	Регламентарное воздействие сетей последующих поколений на межсетевое взаимодействие

- Q7-2/1:	Регламентарная политика по универсальному доступу к широкополосным услугам

- Q10-2/1:	Регламентарные аспекты конвергирующих услуг на меняющихся рынках, включая последствия для лицензирования и санкционирования

- Q12-2/1:	Тарифная политика, тарифные модели и методы определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи, включая сети последующих поколений

- Q18-1/1:	Обеспечение национальными регламентарными органами электросвязи выполнения внутренних законов, правил и регламентарных положений в области электросвязи

- Q19-1/1:	Внедрение IP-телефонии в развивающихся странах

- Q20/1:	Доступ к услугам электросвязи для лиц с ограниченными возможностями

- Q21/1:	Влияние развития электросвязи на создание рабочих мест

- Q22/1:	Защищенность сетей информации и связи: передовой опыт по созданию культуры кибербезопасности

Дополнительная информация по описанию вопросов доступа на веб-сайте ИК1.

Председателем 1-й Исследовательской комиссии была снова назначена г-жа Одри Лоридан-Бодрье (Франция).

7.2	2-я Исследовательская комиссия

ВКРЭ-06 поручила 2-й Исследовательской комиссии изучить девять Вопросов в области развития и управления услугами электросвязи, сетями электросвязи и приложениями ИКТ. Работа сфокусирована на изучении наиболее подходящих методов, технологий и подходов для предоставления услуг в области планирования, разработки, внедрения, эксплуатации, обслуживания и поддержания услуг электросвязи с целью обеспечения максимальной их пользы для пользователей. Эта работа концентрируется на безопасности сети электросвязи, подвижной связи и связи с сельскими и отдаленными районами, делая особый акцент на поддержание приложений электросвязи. Кроме того, ИК также изучает реализацию и техническое применение информационных технологий и технологий связи, использующих исследования других секторов, касающихся особых потребностей развивающихся стран.

На 13-м собрании КГРЭ (Женева, 6–8 февраля 2008 года) был одобрен десятый вопрос для ИК2 МСЭ-D: Особые потребности малых островных развивающихся государств (СИДС) в области электросвязи.

ИК2 совместно с ИК1 МСЭ-R в соответствии с Резолюцией 9 также принимает меры по Участию стран, в особенности развивающихся стран, в управлении использованием спектра.

Для исследования в ИК2 приняты следующие Вопросы:

- Q9-2/2:	Определение изучаемых в исследовательских комиссиях МСЭ-Т и МСЭ-R тем, представляющих особый интерес для развивающихся стран

- Q10-2/2:	Электросвязь для сельских и отдаленных районов

- Q11-2/2:	Экспертиза технологий и систем наземного цифрового звукового и телевизионного радиовещания, включая анализ затрат и прибыли, функциональной совместимости цифровых наземных систем с существующими аналоговыми сетями и методов перехода от аналоговых наземных средств к цифровым средствам

- Q14-2/2:	Электросвязь для электронного здравоохранения

- Q17-2/2:	Ход деятельности в области электронных услуг/приложений в мире

- Q18-1/2:	Аспекты внедрения IMT-2000 и совместного использования информации по последующим системам в развивающихся странах

- Q19-1/2:	Стратегия перехода от существующих сетей к сетям последующих поколений для развивающихся стран

- Q20-2/2:	Изучение технологий доступа для широкополосной электросвязи

- Q22/2:	Использование ИКТ в области управления операциями в случае бедствий, ресурсов и активных и пассивных систем зондирования космического базирования применительно к оказанию помощи в случае бедствий и чрезвычайных ситуаций

- Q23/2:	Особые потребности малых островных развивающихся государств (СИДС) в области электросвязи/ИКТ

- Резолюция 9 (Пересм. Доха, 2006 год): Участие стран, в особенности развивающихся стран, в управлении использованием спектра

Описание Вопросов.

Г-н Набил Кисрави был подтвержден Председателем 2-й Исследовательской комиссии.

7.3	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках исследовательских комиссий

Реализация решений ВКРЭ-06 по исследовательским комиссиям МСЭ опирается на рабочие процедуры, которым должны следовать исследовательские комиссии, определенные, как и в других двух секторах МСЭ, в Резолюции 1 ВКРЭ-06 (Доха, 2006 год).

Другие дохинские резолюции, представляющие интерес для исследовательских комиссий, включены в отдельный документ "Реализация решений ВКРЭ-06".

ИК1 и ИК2 собирались на одну неделе в сентябре один раз в год каждая, и несколько групп докладчиков, как правило, по одному докладчику на каждый вопрос, собирались в первой половине года, соответственно, в 2007, 2008 и 2009 годах. В 2008 и 2009 годах в соответствии с решением Объединенной группы управления, одобренным КГРЭ, собрания групп докладчиков были объединены, чтобы обеспечить более активное участие и избежать многочисленных поездок делегатов в Женеву.

На собраниях исследовательских комиссий в сентябре 2006 года (ИК1, 4–6 сентября 2006 года, и ИК2, 7–9 сентября 2006 года) были назначены докладчики и заместители докладчиков по каждому Вопросу, были определены участники для всех Вопросов, утверждены планы работы на четырехлетний период исследований и был предложены даты проведения собраний групп докладчиков весной 2007 года. С 2006 года в соответствии с Резолюцией 15 ПК-02 (Марракеш, ПК-02) собрания проводились на шести языках, и документы были переведены на шесть языков.

По ряду вопросов было решено разослать вопросник или было принято решение о проведении тематических исследований, а Вопрос 12-2/1 предполагается дополнить вопросами, представляющими интерес для изучения в ежегодном обзоре по тарифной политике, тарифных моделях и методах определения стоимости услуг национальных сетей электросвязи в соответствии с Программой 4. Был разработан инструмент для предоставления членам возможности заполнения вопросников онлайновым способом и предоставления доступа к собранной информации.

7.3.1	2007 год

Все группы докладчиков собирались в первой половине года. Вопрос 14-2/2 обсуждался в Окинаве, Япония. Семинар был организован в рамках ИК2 в Бандунге, Индонезия, в марте 2007 года, непосредственно после собраний групп докладчиков по Вопросам 22/2 и 10-2/2.

На собрании ИК1 (18–21 сентября 2007 года) были назначены на должности новый Заместитель председателя из Венесуэлы для Американского региона и новый Докладчик из Камеруна по Вопросу 21/1 после отставки сотрудников.

Два Семинара, которые состоялись накануне собрания ИК1, были организованы в рамках Программы 3 БРЭ и Группы по специальным инициативам БРЭ по кибербезопасности и людям с ограниченными возможностями, соответственно. Эти Семинары вызвали большой интерес и имели высокую посещаемость, в том числе участников, которые ранее не присутствовали на собраниях исследовательских комиссий, подчеркнув важность взаимодействия между Программами и мероприятиями БРЭ и работой исследовательских комиссий.

На собрании ИК2 (24–27 сентября 2007 года) было решено принять новый Вопрос об особых потребностях малых островных развивающихся государств в области электросвязи/ИКТ утвержденный на 13-й сессии КГРЭ.

Объединенная группа управления обеих исследовательских комиссий собралась 9 сентября и рекомендовала, чтобы собрания групп докладчиков, по мере возможности, были объединены по времени проведения в одни и те же недели и один и тот же период года, чтобы дать возможность участникам приехать в Женеву только один раз и участвовать во всех интересующих их собраниях групп докладчиков.

Это решение об объединении собраний было введено с 2008 года.

В период с октября 2007 года по апрель 2008 года, в соответствии с решениями исследовательских комиссий, секретариат БРЭ разослал запросы на вклады по Вопросам 6-2/1 и 7-2/1, вопросники по Вопросам 20/1, 21/1 и 19-1/2 и запросы на тематические исследования по Вопросам 10-2/1 и 12/2/1.

7.3.2	2008 год

Все собрания групп докладчика кроме одного, согласно договоренности, были проведены в объединенных блоках для дальнейшего изучения вопросов и определения плана соответствующих отчетов. По Вопросу 14-2/2 проводилось собрание в июле в Токио, Япония.

На собрании 1-й Исследовательской комиссии (9–12 сентября) были назначены новые Докладчики от Демократической Республики Конго и Соединенных Штатов Америки по Вопросам 7-2/1 и 10-2/1, соответственно.

Два Семинара по Программе 1 БРЭ были проведены накануне собрания ИК1 по Вопросам 7-2/2 и 12-2/1. Эти семинары позволили участникам обменяться опытом по обеспечению всеобщего доступа к широкополосной связи и определению трафика в эру СПП, а презентации, проведенные во время этих семинаров, помогут в работе над вопросами.

Обе исследовательские комиссии почувствовали растущий интерес и развитых и развивающихся стран к своей деятельности, который позволит завершить планы по всем вопросам и начать подготовку их итоговых отчетов.

В соответствии с принятыми решениями секретариат БРЭ в ноябре 2008 года разослал запросы на тематические исследования по Вопросам 21/1 и 23/2, запрос по вкладам по Вопросу 18-1/2 и вопросники по Вопросу 23/2.

7.3.3	2009 год

Как и было запланировано, все группы докладчиков провели свои собрания в двух блоках: первый в феврале и второй в марте-апреле 2009 года в Женеве. Собрание по Вопросу 21/1 проводилось 5 марта в Каире непосредственно после собрания по Всемирным показателям в области электросвязи (Каир, 3–5 марта 2009 года).

Исследовательские комиссии завершили работу над новым веб-сайтом с оптимизированной и обновленной структурой и улучшенным дизайном для облегчения его использования участниками.

III	Виды деятельности ДПД

1	1-й вид деятельности – Статистические данные и информация об электросвязи/ИКТ

В соответствии с Резолюцией 8 ВКРЭ-06 отметила, что сбор и распространение информации и статистических данных является ключевой ролью МСЭ-D, и что 1-й вид деятельности охватывает обязательства по выявлению, своевременному предоставлению и международному сопоставлению статистических данных об электросвязи/ИКТ, с тем, чтобы помочь Государствам-Членам и национальным учреждениям в области электросвязи/ИКТ принимать обоснованные политические решения. В этом смысле 1-й вид деятельности несет ответственность за эффективный сбор, анализ, интерпретацию, представление и распространение статистических данных и отчетов об электросвязи/ИКТ в соответствии со статистическими стандартами, утвержденными на собрании по Всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIM) и в рамках Партнерства по количественной оценке ИКТ в целях развития. Резолюция 8 ВКРЭ-06 также призывает МСЭ-D продолжать развитие и совершенствование усилий, а также разработать учебный материал и провести специализированные учебные курсы для развивающихся стран по статистическим данным, касающимся информационного общества. Это было подтверждено на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) (пп. 113–120 Тунисской программы для информационного общества).

1.1	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках 1-го вида деятельности

В ответ на требования Дохинского плана действий (ДПД) относительно статистических данных и информации об электросвязи/ИКТ, МСЭ-D провело ряд мероприятий по сбору и гармонизации статистических данных, анализу данных, распространению данных и подготовке отчетов, а также по оказанию помощи членам в области оценки ИКТ.

1.2	Сбор и гармонизация данных

Осуществляется сбор более 100 показателей в области электросвязи/ИКТ с помощью вопросника, направляемого раз в два года государственным органам власти в области электросвязи/ИКТ. Кроме того, государственным статистическим службам ежегодно направляется вопросник, предназначенный для сбора показателей ИКТ по домохозяйствам на основании государственных обзоров. Собранная информация тщательно проверяется и согласовывается для улучшения международной сопоставимости.

Всемирная база данных по показателям в области электросвязи/ИКТ (WTI), поддерживаемая МСЭ-D, признана во всем мире в качестве ведущего поставщика своевременных и исчерпывающих статистических данных в области ИКТ. Она доступна и на удобных CD, и посредством электронной загрузки и обеспечивает важную историческую перспективу отрасли ИКТ, так как содержит ежегодную информацию, начиная с 1960 года, по более 100 показателям и примерно 200 странам. Ограниченное число показателей базы данных WTI бесплатно предоставляется широкой общественности на "Око ИКТ" МСЭ, который находится в онлайновом едином пункте, предоставляющем информацию по ИКТ, включая статистические данные в области ИКТ, регламентарные и политические профили и государственную тарифную политику.

1.3	Анализ данных и опубликование отчетов

МСЭ-D также проводит анализ данных и публикует результаты в виде всемирных и региональных исследовательских отчетов, таких как Отчет о развитии всемирной электросвязи (WTDR), Отчет по показателям в области электросвязи/ИКТ по Африке (впервые подготовлен на мероприятии Африка ITU TELECOM в 2008 году) и Отчет по показателям в области электросвязи/ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (впервые подготовлен на мероприятии Азия ITU TELECOM в 2008 году). Другие публикации, выпущенные в 2008 году, включают Использование ИКТ детьми и молодежью по всему миру и Оценку доступности ИКТ в деревнях и сельских районах. Следующий отчет WTDR 2010 года будет сфокусирован на всестороннем обзоре десяти целей ВВУИО.

Основное издание по 1-му виду деятельности – Статистический ежегодник – публикуется ежегодно на протяжении почти трех десятилетий и является признанным во всем мире лидирующим источником статистических данных в области электросвязи/ИКТ. Статистические данные, опубликованные в Ежегоднике, используются для поддержания разделов ИКТ в межправительственных публикациях, таких как Отчет по развитию человеческого потенциала ПРООН, Всемирные показатели развития Всемирного банка и Статистический ежегодник ООН.

В соответствии с Резолюцией 131, принятой Полномочной конференцией МСЭ в Анталии (2006 год) МСЭ-D продолжает свою работу по разработке Индекса развития ИКТ (IDI) как инструмента для стран для оценки и отслеживания прогресса развития информационных обществ этих стран и для мониторинга всемирного "цифрового разрыва". Индекс, учитывающий предыдущие индексы МСЭ, а также материалы, полученные от экспертов после Собрания по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ 2007 года, был опубликован в марте 2009 года в Количественной оценке информационного общества – Индекс развития ИКТ.

1.4	Помощь членам

МСЭ-D предоставляет помощь членам в области количественной оценки ИКТ. МСЭ-D укрепляет свою роль в Партнерстве по количественной оценке ИКТ в целях развития – МСЭ является членом Руководящего комитета – и активно участвует в обсуждениях и деятельности, направленной на достижение основных целей партнерства, таких как развитие перечня показателей ИКТ и создания статистического потенциала в развивающихся странах. В этой связи МСЭ-D тесно сотрудничает с другими статистическими учреждениями системы ООН, включая Статистическую комиссию ООН.

В рамках 1-го вида деятельности осуществляется техническое консультирование государственных контактов в областях, связанных с определением показателей, сбором данных, их хранением и распространением посредством организации семинаров и глобальных собраний и разработки руководящих указаний, методического инструментария и учебных пособий. В целях оказания помощи Государствам-Членам в сборе статистических данных об ИКТ в домохозяйствах МСЭ-D разработало Руководство по количественной оценке доступа и использования ИКТ домохозяйствами и гражданами и обучающий курс по сбору статистических данных об ИКТ в домохозяйствах. Этот инструментарий доступен Государствам-Членам с марта 2009 года. Первый пробный обучающий курс был проведен на Карибах в конце января 2009 года, а полный курс был проведен в Африке (июль 2009 года) и в Азии (октябрь 2009 года).

Регулярно проводятся Всемирные и региональные собрания и семинары по количественному измерению ИКТ, и МСЭ активно участвует в организации соответствующих собраний членов Партнерства по количественной оценке ИКТ в целях развития. Основным всемирным мероприятием, организованным МСЭ-D является собрание по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIM), на котором обсуждались вопросы, касающиеся сбора и использования статистических данных в области ИКТ, конкретно направленное на создание руководящих указаний для развивающихся стран. Это позволяет очертить круг вопросов, связанных с улучшением сбора данных (государственного и международного), а также важность данных для регламентарных и аналитических целей. 6-е собрание WTIM состоялось в Женеве в декабре 2007 года, а 7-е собрание WTIM проводилось в Каире в марте 2009 года.

1.5	Координация в рамках МСЭ

В рамках 1-го вида деятельности было получено большое число запросов на предоставление статистической информации другим подразделениям МСЭ-D, а также другим департаментам в рамках МСЭ, на которые МСЭ-D реагирует оперативно.

В рамках 1-го вида деятельности также вносится вклад по Вопросу 21/2 ИК МСЭ об оценке влияния ИКТ на занятость в секторе электросвязи. Специальное совместное заседание с Исследовательской комиссией было организовано в ходе 7-го собрания WTIM, прошедшего в Каире в марте 2009 года.

1.6	Специальные виды деятельности для региона СНГ

Прямая поддержка Беларуси в развитии и внедрении услуг электронного правительства и совершенствовании системы показателей ИКТ (2008 год).

Семинар "Эффективный инструментарий для оценки электронной готовности общества. Система индексов и показателей состояния и развития ИКТ" (Баку, Азербайджан, 2009 год)

- Подготовка статистических профилей информационного общества в 2009 году: регион СНГ (в качестве вклада СНГ в РПС)

- Перевод на русский язык Руководство по количественной оценке доступа и использования ИКТ домохозяйствами и гражданами МСЭ для поддержки стран региона в предоставлении статистических данных в области ИКТ.

2	2-й вид деятельности – Партнерские отношения и информационно-пропагандистская деятельность

Роль партнерских отношений и информационно-пропагандистская деятельность состоит в поддержке реализации ДПД путем разработки стратегий, которые будут способствовать партнерским отношениям между государственным и частным секторами и БРЭ, мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки реализации проектов и инициатив по развитию, а также поддерживать и укреплять роль частного сектора. Он также отвечает за обеспечение высокого уровня прозрачности для БРЭ и расширение членского состава сектора.

2.1	Реализация Решений ВКРЭ-06 в рамках 2-ого вида деятельности

Реализация была направлена на мобилизацию, укрепление роли частного сектора, расширение членского состава и информационно-пропагандистскую деятельность.

2.2	Мобилизация ресурсов

Инициатива "Соединим мир" была начата МСЭ с целью мобилизации финансовых, людских и технических ресурсов, необходимых для реализации региональных инициатив ВКРЭ-06 и достижения целей, поставленных на Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). В рамках этих усилий, где Государства-Члены заявили о своей заинтересованности, МСЭ организует ряд мероприятий на высшем уровне, известных как встречи на высшем уровне "Соединим мир".

По данной инициативе сначала состоялась Встреча на высшем уровне "Соединим Африку" в Кигали, Руанда, в октябре 2007 года. В рамках последующей деятельности "Соединим Африку" в 2008 году сложились два новых партнерства, среди других:

- Партнерские отношения по инициативе предоставления беспроводной широкополосной связи: высокая скорость подключения для развивающихся стран, с дополнительным потенциалом для общего пользования, включая школы и больницы. Данная глобальная ведущая инициатива строится на инициативе предоставления беспроводной широкополосной связи и реализации Программы 2 (см. выше);

- Подключение деревни: малозатратные решения для подключения к сети в сельской местности;

- Подключение детей: низкая стоимость ноутбука для детей школьного возраста в наименее развитых странах, где это возможно, используя партнерские отношения по инициативе предоставления беспроводной широкополосной связи; и,

- Партнерские отношения Академии МСЭ: обучение и программное обеспечение по новейшим инновациям ИКТ в таких областях, как сети связи последующих поколений (СПП) и подвижная связь.

Каждая из передовых инициатив обрисовывает в общих чертах роли правительства, отрасли и других партнеров, где МСЭ играет роль нейтрального посредника и эксперта. Эти инициативы будут увеличивать признание спонсоров/партнеров и заметность МСЭ на глобальном уровне и в регионах, а также способствовать согласованию при планировании проектов и пропагандистской деятельности.

2.3	Укрепление роли частного сектора

В марте 2008 года БРЭ организовало первый Глобальный форум руководителей отрасли (GILF) в сочетании с Глобальным симпозиумом для регламентарных органов (ГСРО). Основной целью GILF является обеспечение платформы высокого уровня для главных исполнительных директоров и других руководителей отрасли, где они могли бы описать свою точку зрения и внести предложения, касающиеся важнейших нормативно-правовых и политических вопросов, влияющих на их коммерческую деятельность и отрасль ИКТ/электросвязи более широко, как часть интерактивного обмена мнениями с регламентарными органами и политиками. В 2008 году в темы были включены универсальный доступ, электросвязь в чрезвычайных ситуациях, а также стимулирование инвестиций и расширение коммерческой деятельности. Результаты GILF были представлены в первый день ГСРО на рассмотрение участникам. Основываясь на успехе первого мероприятия, БРЭ планирует организовать второй GILF в 2009 году.

2.4	Партнерские отношения

2-ой вид деятельности осуществляется в тесном сотрудничестве с региональными отделениями МСЭ, сотрудничестве с компаниями и организациями, желающими стать Членом Сектора МСЭ-D, а также с теми, кто столкнулся с финансовыми трудностями и приостановили свою деятельность.

Этот подход оказался плодотворным. В 2008 году Сектор МСЭ-D принял 26 новых членов сектора и на 24 ноября членами сектора были уже 311 стран.

В соответствии с Резолюцией 152 (Анталия, ПК-06), 66 членов сектора МСЭ-D могли быть отстранены от участия в собраниях и конференциях БРЭ в июле 2008 года. Тем не менее, на самом деле произошло только 18 временных отставок по состоянию на 31 декабря 2008 года. Сильная команда МСЭ, состоящая из Административно-финансового департамента, Региональных отделений МСЭ и БРЭ, разработала стратегию, для того чтобы независимо рассматривать каждый случай и ограничить временные отставки.

В Обзоре 2008 году было проведено исследование по интересам и осведомленности Членов Сектора в работе БРЭ.

2.5	Информационно-пропагандистская деятельность

Информационно-пропагандистская деятельность была усовершенствована, сосредоточившись на темах, выбранных для максимального воздействия, в соответствии с возможностью пропагандистской деятельности. Пропагандистские материалы производятся под брэндом БРЭ, предназначенного для простого использования на различных мероприятиях. Результаты обзора будут разосланы Членам Сектора, что позволит БРЭ в будущем иметь более целенаправленную стратегию пропагандистской деятельности.

IV	Специальные инициативы

1	Инициатива 1 – Инициативы в частном секторе

См. выше деятельность в рамках партнерства и содействия.

2	Инициативы по гендерным вопросам, проблемам детей и молодежи, коренных народов, лиц с ограниченными возможностями и общин в сельских, изолированных и недостаточно обслуживаемых районах и коренных народов

Для гарантии того, что целевое население будет охвачено цифровыми услугами, на ВКРЭ-06 было создано и утверждено пять специальных инициатив по гендерным вопросам, проблемам детей и молодежи, коренных народов, лиц с ограниченными возможностями и общин в сельских, изолированных и недостаточно обслуживаемых районах и коренных народов. Работа, направленная на содействие доступу к ИКТ, а также использованию ИКТ и знаниям о них, обеспечивается при помощи реализации действий в рамках ДПД; реализации проектов; координации в рамках МСЭ, включая организацию Молодежного форума в рамках мероприятий ITU TELECOM и поощрения партнерств.

2.1	Реализация решений ВКРЭ-06 в рамках специальных инициатив

Действия, относящиеся конкретно к каждой из пяти инициатив подробно описаны ниже. В дополнение к этим особым действиям, БРЭ реализует проект Многоцелевой коллективный центр электросвязи (МКЦЭ) стоимостью 640 000 долл. США, направленный на создание МКЦЭ Специальными инициативными группами с целью оказания содействия развивающимся странам в предоставлении равного доступа и услуг для женщин, детей и молодежи, лиц с ограниченными возможностями, общин коренных народов, общин в сельских и недостаточно обслуживаемых районах, а также для других неимущих и уязвимых групп. На первом этапе проекта будет реализовано более 10 МКЦЭ, главным образом в Африке. На втором этапе планируется создание еще пятнадцати МКЦЭ по всему миру. В настоящее время проект финансируется, в основном, за счет фонда развития ИКТ МСЭ дополнительно к ожидаемым от партнеров 375 000 долл. США. Кроме того, несколько Членов МСЭ инвестируют меньшие проекты по предоставлению оборудования школам, будут проходить базовое обучение ИКТ женщины и девушки. Эти проекты направлены на создание синергии между одной или несколькими специальными инициативами. БРЭ продолжает изыскивать дополнительное финансирование для этих и других проектов специальных инициатив.

БРЭ также в 2009 году запустило инициативу "Соединим школу, соединим сообщество" для продвижения идеи использования школ в качестве общественных центров ИКТ. Школы, которые служат детям и молодежи, также можно использовать во внерабочие часы для работы с женщинами, коренным населением и населением сельских и недостаточно обслуживаемых районов. Кроме того, их можно оборудовать для обслуживания людей с ограниченными возможностями. В рамках инициативы "Соединим школу, соединим сообщество" будет разработан онлайновый инструментарий для совместного использования передового опыта подключения школ и для содействия Членам МСЭ в деле создания национальных планов подключения школ.

2.2	Инициатива 2 – Гендерные вопросы

В соответствии с Резолюцией 55 (Доха, 2006 г.) ВКРЭ-06 призвала БРЭ содействовать, разрабатывать и организовывать деятельность, направленную на обеспечение того, чтобы преимущества электросвязи/ИКТ были бы доступны всем женщинам и мужчинам на справедливой и равноправной основе, включая гарантии того, что гендерные вопросы учтены в проектах и программах развития МСЭ-D, и что предусмотрено стимулирование и поддержка членов МСЭ-D в этом вопросе.

В ходе определенного выше проекта МКЦЭ, Специальные инициативы финансируют создание МКЦЭ там, где для создания и реализации проектов необходимо обязательно учитывать гендерные соображения. Специальные инициативы также проводят оценку выбранных многоцелевых коллективных центров электросвязи (МКЦЭ), возглавляемых женщинами, в целях обмена передовым опытом и содействия образованию в области ИКТ, которое дает женщинам навыки, необходимые для использования преимуществ ИКТ в их повседневной жизни, а также руководящие указания и план действий для учета гендерных вопросов в программах, проектах и инициативах БРЭ. В 2009 году БРЭ предполагает начать реализацию плана действий по учету гендерных вопросов. Кроссе того, в соответствии с Резолюцией 55, в рамках Специальных инициатив будет проведено Собрание руководящего комитета БРЭ для Рабочей группы по гендерным вопросам (WGGI) в 2009 году.

2.3	Инициатива 3 – Молодежь и дети

В соответствии с Резолюцией 38 (Пересм. Доха, 2006 г.) ВКРЭ-06 поручила Директору БРЭ изыскать надлежащие средства для включения молодежной проблематики в деятельность БРЭ, в том числе в программы, в которых основное внимание уделяется развитию потенциала, создать механизм координации с Молодежным форумом и оказывать последующую поддержку развитию потенциала молодежи в области ИКТ.

Схема МСЭ по обучению молодежи (YES), один из краеугольных камней Специальной инициативы МСЭ-D по проблемам детей и молодежи, она поддерживает малообеспеченных и достойных молодых людей из наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран и стран с переходной экономикой, которые стремятся получить высшее образование в сфере ИКТ и смежных областях. Благодаря добровольным взносам Государств – Членов МСЭ и членов сектора, включая Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), Португалия, Норвежское агентство почты и электросвязи, Министерство иностранных дел и сотрудничества Испании, Государственный секретариат по международному сотрудничеству и Alcatel-Lucent (Франция), начиная с 2003 года, будущим молодым руководителям ИКТ из всех регионов мира было предоставлено свыше 100 стипендий по схеме YES. Дополнительно Схема по обучению молодежи предоставляет возможности стажировки для молодых выпускников в ИКТ и смежных областях из НРС, развивающихся стран и стран с переходной экономикой, включая стажировку в региональных отделениях МСЭ и офисах членов сектора МСЭ.

Другие виды деятельности включали в себя создание центров обучения ИКТ для беженцев и солдат–детей и предоставление школам оборудования и курсов ИКТ.

Молодежные форумы: в дополнение к Молодежному форуму 2007 года, организованному БРЭ совместно с GAID в Женеве, в 2008 году БРЭ успешно провело еще два Молодежных форума в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе - как часть программы мероприятий ITU TELECOM. В настоящее время ведутся приготовления к Всемирному молодежному форуму по электросвязи, который пройдет в октябре 2009 года в Женеве. Молодежный форум выпускников также разрабатывает и реализует последующие проекты, например, по предоставлению доступа в интернет в школах Уганды в сотрудничестве с Чешской Республикой, Комиссией по связи Уганды и правительством Нидерландов. БРЭ также поддерживает электронную платформу "Молодые лидеры в сети ИКТ", которая даст возможность Молодежному форуму выпускников передавать по сети и совместно использовать идеи по проектам ИКТ, некоторые из которых были продемонстрированы в ходе мероприятий электросвязи.

2.4	Инициатива 4 – Коренные народы

В соответствии с Резолюцией 46 (Доха, 2006 г.), БРЭ поддерживает деятельность Государств-Членов по содействию справедливому доступу к услугам электросвязи/ИКТ для коренных народов.

Основное внимание уделяется распространению использования ИКТ коренными народами, уважая при этом традиционные и культурные ценности общин коренных народов. БРЭ провело онлайновые курсы по обучению для более 350 коренных жителей Американского региона и в данный момент идет завершающий этап реализации портала ИКТ для коренного населения Американского региона, начато создание портала ИКТ для коренных народов Африки. Кроме того, в сотрудничестве с местным правительством БРЭ создало межкультурный центр электросвязи в Бразилии для содействия детям коренного населения и quilombolas (потомков рабов), посещающим муниципальные школы.

2.5	Инициатива 5 – Лица с ограниченными возможностями (PwDs)

В соответствии с Резолюцией 56 (Доха, 2006 г.) ВКРЭ (06) создала новый Вопрос для исследования, направленный на анализ стратегий и правил для стимулирования доступа к электросвязи/ИКТ лиц с ограниченными возможностями. БРЭ было поручено поддерживать Государства-Члены в повышении осведомленности посредством распространения информации, разработки правил и руководящих указаний и реализации инициатив и действий ИКТ, направленных на расширение доступности услуг ИКТ для лиц с ограниченными возможностями.

БРЭ сотрудничает с G3ict с целью разработки онлайнового инструментария для обучения должностных лиц, регламентарных органов и других заинтересованных сторон обеспечению электронной доступности и удовлетворению потребностей в услугах для лиц с ограниченными возможностями, который был запущен в мае 2009 года и будет сопровождаться региональными обучающими семинарами.

БРЭ также организовало несколько международных (Женева, 2007 г.) и региональных мероприятий (Арабские государства, 2007 г. и Африка 2008 г.) по обмену опытом, примерами передового опыта и для повышения осведомленности по ключевым вопросам, которые должны рассматриваться Государствами-Членами и другими заинтересованными сторонами с тем, чтобы удовлетворить потребности в ИКТ лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Конвенцией ООН по правам лиц с ограниченными возможностями. Соответствующий семинар для Азиатско-Тихоокеанского региона запланировано провести в Бангкоке в 2009 году.

БРЭ запланировало или реализует несколько проектов ИКТ по поставкам такого оборудования, как принтеры Брайля и другие вспомогательные устройства для лиц с ограниченными возможностями, в специальные школы, МКЦЭ и деревни в развивающихся странах, например, Буркина-Фасо, Эфиопия и Мали. БРЭ также поддерживает другие мероприятия и группы, включая проведение Международного дня электросвязи/информационного общества (WTISD) 2008 на тему "Связь для лиц с ограниченными возможностями: Возможности ИКТ для всех"  и  и "Динамическая коалиция по доступности и ограниченным возможностям (DCAD)".

Исследовательская комиссия МСЭ-D, работающая над Вопросом 20/1 по доступу к услугам электросвязи/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями, выпустила отчет, описывающий устройства и услуги ИКТ, их стоимость, модели разработки правил и передовой опыт в области ИКТ для лиц с ограниченными возможностями, который дополнил вопросник по сбору и анализу статистических данных по PwDs.

2.6	Инициатива 6 – Общины, находящиеся в сельских, изолированных и недостаточно обслуживаемых районах и общины коренного населения

На ВКРЭ-06 в Резолюции 11 (Пересм. Доха, 2006 г.) было решено, что МСЭ-D должен и дальше поддерживать использование всех необходимых средств электросвязи/ИКТ для содействия эффективному развитию и внедрению услуг электросвязи/ИКТ в сельских, изолированных и недостаточно обслуживаемых районах и общинах коренного населения во всем мире.

Для выполнения этой задачи БРЭ сотрудничает с партнерами во многих странах, реализуя проект МКЦЭ. Этот проект поддерживает развивающиеся страны в предоставлении равноправного доступа и услуг всем целевым группам Специальных инициатив, включая общины в недостаточно обслуживаемых районах. Два таких проекта МКЦЭ в настоящее время реализуются в Малави и Замбии в сотрудничестве с национальными регламентарными органами этих стран.

2.7	Специальные виды деятельности для региона СНГ

Молодежь и дети

Схема выделения стипендий для молодежи (программа стажировки). В рамках этой Программы один молодой специалист временно работал в Московском отделении МСЭ с тем, чтобы получить представление о деятельности Московского отделения МСЭ/БРЭ (2007-2008 гг.).

Международные научно-технические конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов из стран СНГ по теме "Техника и технология связи" (Ташкент, Узбекистан, 2008 г.) и (Алматы, Казахстан, 2009 г.).

Гендерные инициативы

Все проводимые действия служат интересам народов/населения СНГ и отрасли электросвязи/ИКТ в целом. Страны СНГ являются либо развивающимися странами, либо странами с переходной экономикой, где женщины играют достаточно заметную роль в обществе, но, конечно, ситуация далека от равенства. Региональное отделение МСЭ в Москве всеми способами поддерживает и поощряет участие женщин в мероприятиях МСЭ. Статистические данные семинаров и симпозиумов по техническим вопросам показывают соотношение мужчин и женщин 3/1, как среди докладчиков, так и среди участников. Когда наши мероприятия посвящены экономике или вопросам HRS, ситуация выглядит лучше.

V	Другие виды деятельности

1	Деятельность, проводимая в рамках Сектора МСЭ-T или для Сектора МСЭ-T

Форум регионального развития МСЭ: "Сокращение разрыва в стандартизации МСЭ в развивающихся странах" для стран СНГ, Центральной и Восточной Европы и Балтии (Ташкент, Узбекистан, 2008 год) проводился совместно с МСЭ-T.

Региональный офис МСЭ распространяет информацию о деятельности других Секторов МСЭ и предоставляет поддержку/консультации представителям администраций СНГ по разных вопросам, касающимся деятельности других секторов МСЭ.

2	Представительство МСЭ

Представители зонального отделения МСЭ в СНГ осуществляли представительскую деятельность по сопровождению избранных официальных должностных лиц МСЭ (Генеральный секретариат МСЭ и Директор БРЭ МСЭ) во время их последующих официальных визитов в:

- Москву, Россия, декабрь 2006 года, по случаю Собрания Глав администраций связи РСС;

- Баку, Азербайджан, ноябрь 2007 года, по официальному приглашению главы Администрации связи Азербайджана для посещения BakuTEL;

- Украину: Киев (собрания с представителями правительства) и Одессу (собрания с главами Национальной академии связи Одессы), ноябрь 2007 года;

- Москву, Россия, ноябрь 2007 года, по приглашению главы Администрации связи России по случаю проведения семинара МСЭ по Широкополосному беспроводному доступу;

- Минск, Беларусь, апрель 2008 года, по случаю 15-го международного конгресса и выставки по электросвязи, информационным и банковским технологиям;

- Санкт-Петербург, Россия, июнь 2009 года, по приглашению министра Экономического развития России по случаю международного Экономического форума в Санкт-Петербурге;

- Кишинев, Молдова, август 2009 года, по приглашению главы Администрации связи Молдовы по случаю Форума МСЭ-D по региональному развитию для Европейского региона и региона СНГ "СПП и широкополосная связь, возможности и проблемы".

3	Сотрудничество и совместная деятельность с региональными организациями

Зональное отделение МСЭ для стран СНГ работает в тесном сотрудничестве с Региональным содружеством в области связи (РСС) – межправительственной региональной организацией в области электросвязи в странах СНГ, созданной в 1991 году. Представители регионального офиса МСЭ для стран СНГ регулярно принимают участие в собраниях правительственных органов РСС, например Комитета глав администраций связи РСС, Комитета операторов электросвязи и рабочих органов РСС, представленных комиссиями во всех аспектах развития ИКТ, включая технические, регламентарные и экономические аспекты, которые являются хорошей платформой для обмена мнениями и информацией для решения срочных и важных проблем, стоящих перед СНГ. Многие такие собрания проводятся одновременно с семинарами МСЭ в СНГ.

Одним из положительных результатов совместной деятельности с РСС и другими организациями, включая частный сектор, является привлечение в МСЭ-D и МСЭ-R новых членов Сектора (7 новых членов за 2008 г.).

Для более эффективного применения сил и средств региона Комиссия РСС РЧП и Руководящий комитет CОE-СНГ были объединены, и это дало хорошие результаты. Совместная деятельность с РСС помогает при решении проблем (технических, организационных, экономических и регламентарных) в нашем регионе. Они представляют собой хорошую платформу для обмена информацией и мнениями для решения проблем реальной жизни, которые стоят перед странами СНГ. Также мы сотрудничаем с ЕК СНГ в секторе телемедицины. В настоящее время мы создаем правовую модель телемедицины для СНГ.

Региональный офис МСЭ для стран СНГ также тесно сотрудничает с другими организациями, например, научно-исследовательскими институтами, университетами, а также с отделениями международных организаций, например, ПРООН, ЮНЕСКО. Например, отделение ЮНЕСКО в Кыргызской Республике запустило проект (первый проект по телемедицине в Кыргызстане) стоимостью более 160 000 долл. США для предоставления услуг телемедицины в удаленных районах страны.

Также МСЭ сотрудничает с Телеком-Форумом (некоммерческое партнерство), который является хорошей платформой для обмена информацией и продвижения наших интересов. Например, в 2008 году представители регионального офиса МСЭ приняли участие в 3 собраниях, организованных Телеком-Форумом, где обсуждались вопросы, относящиеся к регулированию рынка электросвязи в условиях кризиса и другие неотложные проблемы.

____________

http://www.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/2006/.

http://www.itu.int/wsis/.

http://www.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/1994/.

http://www.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/1998/.

http://ww.itu.int/ITU-D/conferences/wtdc/2002/.

http://www.itu.int/ITU-D/treg/.

http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends07.html.

http://www.itu.int/ITU-D/treg/publications/trends08.html.

http://www.ictregulationtoolkit.org/en/.

http://www.itu.int/ITU-D/treg/bestpractices.html.

http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR07/.

http://www.itu.int/GSR08.

http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Default.aspx.

http://www.itu.int/ITU-D/treg/.

http://www.ictdec.org/.

Например, см. http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/hipssa/; http://www.itu.int/ITU-/projects/ITU_EC_ACP/hipcar/; http://www.itu.int/ITU-D/projects/ITU_EC_ACP/icb4pis/.

"Сети электросвязи" повсеместно известны как информационно-коммуникационная инфраструктура.

В МСЭ в понятие "электросвязи" входит звуковое и телевизионное радиовещание.

http://www.itu.int/ITU-D/tech/.

http://www.itu.int/ITU-D/tech/spectrum-management/.

http://www2.rohde-schwarz.com/en/products/radiomonitoring/spectrum_monitoring/overview/.

http://www.itu.int/ITU-D/tech/spectrum-management/.

http://www.itu.int/ITU-D/tech/digital-broadcasting/.

http://www.itu.int/ITU-D/tech/network-infrastructure/Manual/Version5/indexManual5.html.

http://www.itu.int/ITU-D/tech/indexevents.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/cyberlaw.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/legislation.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/readiness.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/projects/botnet.html.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/itu-study-financial-aspects-of-malware-and-spam.pdf.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/.

http://www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/impact/response.html.

http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/documents/DEFQUEST-SG1/DEFQUEST-Q22-1-E.pdf.

http://www.itu.int/cybersecurity/gca/.

http://www.itu.int/cop/.

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/telecentre/portal-index.html.

http://www.itu.int/ITU-D/finance/.

http://www.itu.int/ITU-D/finance/COSITU/COSITU_guide2-2007-en-es.pdf.

http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/Cost_modeling_training_Geneva08/index-results.html.

http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/Executive_level_training_Geneva_10-11Nov08/index-results.html.

http://www.ictregulationtoolkit.org.

http://www.itu.int/ITU-D/finance/.

http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/TariffPolicies/TariffPolicies.aspx.

http://www.itu.int/ITU-D/finance/work-cost-tariffs/events/tariff-seminars/Geneva-SG-08/index-results.html.

Например, системы управления обучением (LMS), порталы получения информации, википедии, блоги, социальные сети, инструментарий совместной деятельности, форумы, ресурсы обучения в режиме он-лайн и т. д.

http://www.ituglobalsymposium2008.info/.

http://academy.itu.int.

http://www.itu.int/ITU-D/hrd/wghrd/doc/survey-report2009/D-LDC-HRD.ICTSURV-2008-PDF-E.pdf.

http://www.itu.int/ITU-D/hrd/itci/.

http://www.itu.int/ITU-D/asp/CMS/Events/2009/PacMinForum/PacMinForum.asp.

http://academy.itu.int/file.php/44/itu-academy-module/player.html.

http://academy.itu.int.

Резюме отчета МСЭ по среднесрочному обзору, начатого Генеральной Ассамблеей доступно на: http://www.itu.int/ITU-D/ldc/newslog/CategoryView,category,ICT%20progress.aspx.
Подробная документация по среднесрочному обзору доступна на: http://www.unohrlls.org/en/ldc/166/.

В соответствии с Резолюцией 19 Полномочной конференции (Малага–Торремолинос, 1973 год), МСЭ начал оказывать помощь НРС, эта помощь предоставлялась на специальной основе с целью ликвидации некоторых пробелов по просьбе администраций. Оказание помощи в соответствии с Программой введено в действие Всемирной конференцией по развитию электросвязи, которая состоялась в Валлетте в 1998 году (ВКРЭ-98); дополнительно работы по оказанию помощи были уточнены на ВКРЭ-02 и ВКРЭ-06.

www.itu.int/ITU-D/ldc.

http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/response/.

http://www.itu.int/ITU-D/emergencytelecoms/partnerships.html.

http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/SG1/SG1Quest.html.

http://www.itu.int/ITU-D/study_groups/SGP_2006-2010/SG2/SG2Quest.html.

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/world/world.html.

http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx.

http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/.

www.itu.int/partners.

www.itu.int/ITU-D/connect/africa/2007/summit/.

http://www.itu.int/ITU-D/gender/gender_mainstreaming_activities.html.

http://www.itu.int/ITU-D/youth/.

http://www.itu.int/ITU-D/youth/YouthIncentiveScheme/.

http://www.itu.int/AFRICA2008/forum/youth.html.

http://www.itu.int/ASIA2008/forum/.

http://web.itu.int/ITU-D/Indigenous/.

http://www.itu.int/ITU-D/sis/PwDs/.

http://www.itu.int/wsis/c2/docs/2008-May-19/meeting_documents.html.

http://www.itu.int/wtisd/2008/call-for-action.html.

http://www.itu.int/themes/accessibility/dc/.

http://www.itu.int/md/D06-SG01-C-0219/en.

http://www.itu.int/ITU-D/CDS/gq/sgq20-1.html.