|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Консультативная группа  по развитию электросвязи (КГРЭ)**  **32-е собрание, Женева, Швейцария, 12–16 мая 2025 года** | | A close up of a sign  Description automatically generated |
|  | |  | |
|  | | **Документ** **TDAG-25/****5-R** | |
|  | | **24 марта 2025 года** | |
|  | | **Оригинал: английский** | |
| Директор Бюро развития электросвязи | | | |
| Проекты МСЭ-D | | | |
|  | | | |
| Резюме  Международный союз электросвязи выполняет двойственную обязанность – специализированного учреждения Организации Объединенных Наций и учреждения-исполнителя. Сектор развития электросвязи (МСЭ-D), участвуя в выполнении этой двойственной обязанности Союза, осуществляет ключевую функцию реализации проектов в рамках системы развития Организации Объединенных Наций или других соглашений по финансированию с целью содействия развитию и ускорения развития электросвязи путем внесения предложений, организации и координации деятельности по техническому сотрудничеству и оказанию помощи.  В настоящем документе представлен обзор работы, проделанной Бюро развития электросвязи (БРЭ) в сфере разработки и реализации проектов в шести регионах МСЭ-D – Африка, Северная и Южная Америка, Арабский регион, Азиатско-Тихоокеанский регион, Содружество Независимых Государств (СНГ) и Европа – а также межрегиональных проектов.  Необходимые действия  КГРЭ предлагается принять настоящий документ к сведению и предоставить руководящие указания, которые она сочтет необходимыми.  **Справочные материалы**  Резолюции 17 (Пересм. Кигали, 2022 г.) и 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-22), Резолюция 157 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции (ПК-22) и Резолюция 1418 Совета МСЭ. | | | |

# 1 Введение

В соответствии с Резолюциями 17 (Пересм. Кигали, 2022 г.) и 52 (Пересм. Дубай, 2014 г.) Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-22) и Резолюцией 157 (Пересм. Бухарест, ПК-22) Полномочной конференции, Бюро развития электросвязи (БРЭ) МСЭ обязано выполнять мандат МСЭ по реализации проектов в рамках системы развития Организации Объединенных Наций или других соглашений по финансированию в целях содействия и совершенствования электросвязи/информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) путем внесения предложений, организации и координации деятельности по техническому сотрудничеству и помощи. В настоящем отчете представлен обзор состояния портфеля выполняемых МСЭ проектов в 2024 году (период реализации с января по декабрь 2024 г.)[[1]](#footnote-2).

# 2 Портфель проектов МСЭ: проекты, предусматривающие ведение деятельности в 2024 году

## 2.1 Обзор и распределение по регионам

В 2024 году БРЭ выполнило в общей сложности 105 проектов на сумму 90,4 млн. швейцарских франков. На Рисунке 1 представлено общее распределение этого портфеля по регионам и обзор 1) средств, мобилизованных для поддержки реализации этих проектов, 2) начального финансирования, выделенного МСЭ из Фонда развития ИКТ (ФРИКТ).

Рисунок 1

Обзор выполняемых проектов в разбивке по регионам (в тыс. шв. фр.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион | Количество проектов | Средства от партнеров | Средства МСЭ | Общая сумма средств на проекты |
| АФР | 17 | 26 548,5 | 1 516,8 | 28 065,3 |
| АМР | 19 | 12 600,3 | 335,5 | 12 935,8 |
| АРБ | 5 | 2 989,6 | 664,5 | 3 654,1 |
| АТР | 15 | 6 667,2 | 655,6 | 7 322,9 |
| СНГ | 4 | 342,0 | 532,2 | 874,1 |
| ЕВР | 4 | 4 034,6 | 44,2 | 4 078,8 |
| Несколько регионов (\*) | 41 | 26 852,4 | 6 676,5 | 33 528,9 |
| **ВСЕГО** | **105** | **80 034,7** | **10 425,3** | **90 460,0** |

(\*) Межрегиональные проекты для всех регионов.

## 2.2 Проекты, по которым были подписаны соглашения в течение отчетного периода

В 2024 году БРЭ подписало в общей сложности 37 соглашений по новым проектам общей стоимостью 28,6 млн. швейцарских франков[[2]](#footnote-3). Эти цифры отражают самый высокий уровень средств, привлеченных в рамках проектов за последние десять лет, что подтверждает положительную тенденцию усилий БРЭ по мобилизации внебюджетных средств для поддержки проектов (см. Рисунок 2). Список соответствующих соглашений содержится в Документе INF/1.

Рисунок 2

Новые проекты, соглашения по которым были подписаны МСЭ (2014–2024 гг.)

Эти новые проекты осуществляются на межрегиональном, региональном и национальном уровнях и охватывают весь спектр приоритетов МСЭ-D, определенных в Кигалийском плане действий (КПД) ВКРЭ-22. Что касается источников финансирования, то 92% средств для новых проектов поступает из внебюджетных средств, привлеченных БРЭ от третьих сторон, тогда как остальные 8% представляют собой начальные инвестиции от МСЭ. На Рисунке 3 представлен график, показывающий процентное соотношение внебюджетных средств и средств МСЭ в рамках бюджетов проектов.

Рисунок 3

Источники финансирования проектов МСЭ (новые проекты,   
соглашения по которым были подписаны в 2024 г.)

# 3 Обновленная информация о положении дел с выделением финансирования в поддержку региональных инициатив ВКРЭ-22

На сессии Совета МСЭ 2023 года Члены МСЭ утвердили перевод 3 млн. швейцарских франков из средств Оборотного выставочного фонда (ОВФ) на счет капитальных затрат Фонда развития информационно-коммуникационных технологий (ФРИКТ) в качестве начального капитала для финансирования региональных инициатив[[3]](#footnote-4).

В течение 2024 года эти средства были использованы для поддержки в общей сложности 13 проектов на сумму 23,4 млн. швейцарских франков (учитывая только денежные взносы партнеров), причем 3,4 млн. швейцарских франков было выделено из средств ФРИКТ (см. Рисунок 4). Дополнительные сведения о каждом проекте приводятся на портале проектов МСЭ[[4]](#footnote-5).

Рисунок 4

Новые проекты с финансированием по линии ФРИКТ, соглашения по которым были подписаны в 2024 году (суммы указаны в тыс. швейцарских франков)

| Идентифи-кационный номер проекта | Название проекта | Регион | Региональная инициатива | Внешнее финанси-рование | Средства МСЭ | Общий объем средств | Партнер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7GLO24139 | Укрепление потенциала для выполнения проектов, финансируемых ЕС | МРГ | Несколько регионов | (\*) | 840 | 840 | Европейская комиссия |
| 7GLO24144 | Система раннего предупреждения для всех – средства МСЭ для поддержки реализации инициативы | МРГ | Несколько регионов | 1 577 | 528 | 2 105 | УСРБ ООН, ВМО |
| 7RAS24074 | Укрепление надежной инфраструктуры ИКТ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (второй этап) | АТР | АТР5 – Безопасные и надежные ИКТ | 132 | 33 | 165 | MIC (Япония) |
| 7RAS24075 | Создание циркуляционной экономики для электроники и электротехники в Таиланде и Монголии | АТР | АТР2 – Цифровая экономика и инклюзивные цифровые общества | 225 | 53 | 278 | DIRTCA (Австралия) |
| 9RAF24107 | Поддержка ЕС национальных систем картирования широкополосной связи в Африке (AfricaBBMaps) | АФР | АФР2 – Инфраструктура и установление соединений | 16 500 | 970 | 17 470 | Европейская комиссия |
| 9RAS24077 | Расширение участия Азиатско-Тихоокеанского региона в конференциях МСЭ (SAPEIC) | АТР | Несколько регионов | 305 | 58 | 363 | DIRTCA (Австралия) |
| 7CIS25001 | Сотрудничество в области деятельности цифрового правительства в странах Центральной Азии и Кавказа | СНГ | СНГ3 – Благоприятная регуляторная среда | 88 | 88 | 176 | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАИ) и АО "Национальные информационные технологии" (НИТЭК) Казахстана |
| 7GLO24142 | Партнерство для укрепления кибербезопасности | АФР | АФР3 – Доверие, охрана и безопасность | 397 | 166 | 563 | GIZ |
| 7GLO24146 | «Кибертехнологии во благо» (этап 2) | МРГ | Несколько регионов | 132 | 132 | 264 | MSIT (Корея) |
| 7MNE24002 | Цифровая трансформация органов местного самоуправления в Черногории | ЕВР | ЕВР2 – Цифровая трансформация | 97 | 48 | 145 | Правительство Черногории и Фонды ускорения ЦУР |
| 7RAF24106 | Киберустойчивость для цифрового развития в наименее развитых странах | МРГ | Несколько регионов | 97 | 50 | 147 | Чешская Республика |
| 7RAS24076 | Технико-экономическое обоснование: удовлетворение особых потребностей в электросвязи/ИКТ малых островных развивающихся государств Тихого океана (PSIDS) | АТР | НРС, СИДС и ЛЛДС с особыми потребностями | 502 | 166 | 668 | DIRTCA (Австралия) |
| 9GLO23134 | Помощь в поощрении использования инновационных технологий для построения общества, обеспечивающего всеобщее цифровое процветание | МРГ | Несколько регионов | 199 | 74 | 273 | MSIT (Корея) |
|  | **Итого** |  |  | **20 251** | **3 206** | **23 457** |  |

Примечание: все денежные средства переведены в швейцарские франки

(\*) Средства из внешних источников в размере 9820 тыс. швейцарских франков, которые связаны с финансируемыми ЕС проектами, соглашения о которых были подписаны МСЭ в 2023 году

Важно отметить, что, поскольку МСЭ не является финансирующим учреждением, возможность подписания соглашений о новых проектах в значительной степени зависит от наличия партнеров по финансированию, готовых поддерживать работу МСЭ.

# 4 Совершенствование практики управления проектами в БРЭ

В течение 2024 года БРЭ продолжило совершенствовать практику управления проектами в рамках всех проектов МСЭ. В следующем списке кратко представлены виды деятельности, реализованные в течение года в тесном сотрудничестве с другими соответствующими вспомогательными подразделениями МСЭ:

− **Создание нового подразделения по реализации проектов (PPI)**. В сентябре 2024 года Директор БРЭ ввел в Бюро новую структуру, направленную на активизацию выполнения мандата Кигалийского плана действий (КПД) и следование принципу BDT4Impact. В усовершенствованной структуре Бюро появилось новое подразделение, направленное на укрепление этапов планирования и реализации, включенных в Руководство БРЭ по управлению проектами. Подразделение по реализации проектов (PPI), курируемое заместителем Директора, уже проводит работу по всем тематическим областям и проектным группам, с тем чтобы ускорить темпы реализации проектов БРЭ и обеспечить ожидаемое воздействие на местах.

− **Совершенствование отчетности перед партнерами**. В 2024 году БРЭ ввело новую политику по совершенствованию отчетности перед партнерами, предоставляющими финансирование. В рамках новой политики все партнеры, предоставляющие финансирование, теперь получают каждые 6–12 месяцев не менее одного отчета, отражающего состояние реализации проектов, которые они финансируют. В отчетах, подготовленных руководителями проектов при поддержке соответствующих внутренних заинтересованных сторон МСЭ, также указываются любые проблемы и риски, которые могли возникнуть в течение отчетного периода, и данные о финансовом состоянии проекта. Первая партия этих отчетов была разослана в июле 2024 года, а вторая партия – в первом квартале 2025 года. Новая мера направлена на усиление прозрачности и подотчетности при реализации проектов БРЭ.

− **Деятельность Комитета по проектам БРЭ**. В течение 2024 года Комитет по проектам БРЭ продолжал проводить ежемесячные собрания, с тем чтобы обеспечить четкий механизм управления на уровне портфеля. Комитет оценивает и утверждает новые предложения по проектам, дополнительные и итоговые документы, а также в соответствующих случаях предоставляет руководящие указания в отношении проектов, применительно к которым возникают проблемы с реализацией. На сегодняшний день, с 2020 года, Комитет провел в общей сложности 37 собраний. Решения, принятые Комитетом, обязательны для выполнения руководителями проектов. Решения Комитета на регулярной основе контролируются Отделом поддержки проектов; в порядке обратной связи о них сообщается Совету по проектам.

− **Серия тренингов для руководителей проектов**.В течение 2024 года БРЭ продолжило проведение регулярных учебных занятий и сессий по обмену информацией для руководителей проектов. Цель этих сессий заключалась в согласовании практики реализации проектов в рамках БРЭ, укреплении сообщества руководителей проектов и дальнейшем развитии навыков руководителей проектов в областях, связанных с работой МСЭ. Эта программа будет действовать на всем протяжении 2025 года.

− **Мониторинг проектов МСЭ**. Мониторинг всех проектов МСЭ продолжается на каждодневной основе, и по ним представляются отчеты в конце каждого квартала. Результаты этой работы представляются руководству БРЭ и руководителям проектов в виде ежеквартальных отчетов об оценке, а также с помощью внутренних информационных панелей управления, которые позволяют принимать решения по проектам на основе фактических данных.

# 5 Выводы

2024 год стал важным годом в развитии проектов МСЭ. На фоне того, что в настоящее время насчитывается 100 выполняемых проектов, а в течение последнего года били подписаны соглашения о реализации 37 новых проектов, проекты МСЭ продолжают играть важную роль в выполнении Кигалийского плана действий и предоставлении технической помощи Государствам – Членам МСЭ, а также в предоставлении новых продуктов и услуг в области цифрового развития и трансформации.

Эти достижения являются результатом тесной координации и сотрудничества между всеми коллективами как на местах, так и в штаб-квартире Бюро развития электросвязи, включая, в частности, поддержку со стороны Департамента проектов, партнерств и цифровых навыков (PPS) БРЭ[[5]](#footnote-6).

В контексте подготовки МСЭ-D к ВКРЭ-25 КГРЭ предлагается и впредь предоставлять руководящие указания и рекомендации относительно того, как продолжить укрепление практики реализации проектов в БРЭ для оказания значимого воздействия на деятельность членов МСЭ-D посредством проектов в области развития.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Представленные в настоящем документе цифры соответствуют финансовому балансу на момент закрытия счетов в 2024 году (остаток средств на 31 декабря 2024 г.).* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Следует отметить, что в эту цифру не входят дополнительные документы, подписанные по выполняемым проектам, а также другие соглашения о партнерстве, такие как соглашения о спонсорской поддержке или соглашения о добровольных взносах, о которых сообщается в Документе TDAG-25/INF/1.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Дополнительную информацию см. в Резолюции 1418, доступной по ссылке* [*https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/). [↑](#footnote-ref-4)
4. *Доступно по ссылке* [*https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects*](https://www.itu.int/en/ITU-D/Projects). [↑](#footnote-ref-5)
5. *Более подробная информация о партнерских связях и мобилизации ресурсов в МСЭ-D содержится в Документах* [*TDAG-25/9*](https://www.itu.int/md/D22-TDAG32-C-0009/)*,* [*TDAG-25/INF/3*](https://www.itu.int/md/D22-TDAG32-INF-0003/) *и* [*TDAG-25/8*](https://www.itu.int/md/D22-TDAG32-C-0008/)*, касающихся Членов Сектора МСЭ-D, Ассоциированных членов и Академических организаций.* [↑](#footnote-ref-6)