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	الوثيقة TDAG-26/7-A

	
	3 مارس 2026

	
	الأصل: بالإنكليزية

	تقرير الأمينة العامة

	مستجدات بشأن استمرارية الأعمال



	ملخص:
يُعدّ هذا التقرير تحديثاً للوثيقة المتعلقة بطرائق استمرارية أعمال اجتماعات الاتحاد خلال فترة تشييد المقر الجديد للاتحاد في عامي 2028 و2029، والتي قُدّمت إلى فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالموارد المالية والبشرية (CWG-FHR) في اجتماعه الحادي والعشرين (الوثيقة CWG-FHR-21/10). ويقدم هذا التقرير معلومات إضافية عن مختلف الخيارات المتاحة لعقد اجتماعات الاتحاد خلال هذه الفترة، فضلاً عن آثارها المالية.
الإجراء المطلوب:
يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة وتقديم التوجيهات التي يراها مناسبة.
المراجع:
الموقع الإلكتروني للفريق CWG-FHR؛ الوثائق CWG-FHR-21/10 وCWG-FHR-21/25 وCWG-FHR-21/INF/4




1	خلفية
يعقد ما يقارب 60 إلى 65 اجتماعاً كل عام في مقر الاتحاد، تُكمَّل بقدرة استيعابية إضافية في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات/مركز فارامبيه للمؤتمرات (CICG/CCV). وتشمل هذه الاجتماعات التقنية المنصوص عليها نظامياً (لجان الدراسات وفرق العمل) لجميع القطاعات (أي تلك التي تنص عليها الوثائق الدستورية للاتحاد وقطاعاته، والتي تضطلع بوظائف صنع القرار وتكتسي أهمية استراتيجية)، فضلاً عن اجتماعات الأفرقة الاستشارية والمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس.
ونظراً لتشييد المبنى الجديد ضمن مشروع مقر الاتحاد، فمن الضروري تأمين قاعات اجتماعات بديلة لاجتماعات الاتحاد التي تعقد عادة في مقره خلال الفترة من يونيو 2028 إلى يونيو 2029، وهي فترة البناء الرئيسية، كما أكدته مؤخراً الشركة المعمارية المكلفة بالمشروع، إضافة إلى فترة طوارئ تمتد من يوليو إلى ديسمبر 2029.
وترد في الملحق 1 بهذه الوثيقة قائمة مفصّلة بالاجتماعات المقرر عقدها في مقر الاتحاد خلال الفترة من يونيو 2028 إلى ديسمبر 2029، وتتضمن تقديرات لعدد القاعات وحجمها استناداً إلى بيانات عامي 2024 و2025.
ويمكن أن تعقد هذه الاجتماعات خارج جنيف بدعوة من حكومة أو جهة مضيفة أخرى، وفقاً للقرار 5 (كيوتو، 1994) بشأن الدعوات لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات خارج جنيف، إذ تتحمل الجهة المضيفة التكاليف الإضافية التي يتكبدها الاتحاد نتيجة تنظيم الاجتماع خارج جنيف.
2	طرائق استمرارية الأعمال
[bookmark: _Toc268858428][bookmark: _Toc496806874][bookmark: _Toc500344028]واصلت الأمانة استكشاف مجموعة من الخيارات لضمان استمرارية الأعمال في الفترة المعنية:
عقد دورتي مجلس الاتحاد لعامي 2028 و2029
نظرا للأهمية الاستراتيجية للاجتماع السنوي للمجلس، وتماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية (الرقم 51) التي تنص على عقد دورة عادية للمجلس سنوياً في مقر الاتحاد، ستعقد دورتا المجلس في عامي 2028 و2029 في جنيف.
وفي عام 2028، ستعقد دورة المجلس في الفترة من 13 إلى 23 يونيو في قاعة بوبوف في مبنى البرج بمقر الاتحاد. ووفقاً للجدول الزمني الحالي لمشروع البناء، لا يُتوقع تنفيذ أعمال هدم رئيسية قد تُحدث اضطراباً كبيراً أثناء انعقاد دورة المجلس. ووفقاً للخطط الحالية، ستعقد دورة المجلس لعام 2029 في يونيو في قاعة بوبوف عند الانتهاء من المرحلة الأكثر تأثيراً في أعمال الهدم والبناء. ويحتل الاتحاد المرتبة الثانية في قائمة الانتظار لاستئجار قاعات الاجتماعات في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات خلال هذه الفترة، كخيار احتياطي، في حال قيام العميل ذي الأولوية بإلغاء حجزه.
توافر قاعات اجتماعات الاتحاد في مباني المقر الحالية
وفقاً لأحدث التقديرات المقدمة من شركات التخطيط والتصميم المكلفة بمشروع مباني مقر الاتحاد الجديدة، ستكون هناك فترة تقارب العام، بدءاً من نهاية يونيو 2028، لن يكون من الممكن خلالها عقد أي اجتماعات في مباني فارامبيه أو مونبريان أو البرج، وذلك بسبب التعطل الناجم عن هدم المبنى القديم وتشييد الأسس الجديدة.
ومع تقدم المشروع، سيتسنى تحديد مواعيد إتاحة قاعات الاجتماعات في مبنيي البرج ومونبريان للاستخدام خلال الربعين الثالث أو الرابع من عام 2029.
أماكن بديلة لعقد الاجتماعات في جنيف
مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
[bookmark: _Int_MmwLdN8V]نظراً للتعاون الطويل الأمد القائم بين مركز جنيف الدولي للمؤتمرات والاتحاد، ولموقعه الملائم ومعرفة المندوبين بمرافقه، يظل هذا المركز الخيار البديل الأنسب لعقد الاجتماعات خلال هذه الفترة. وبحسب الخطط الحالية لمؤسسة مباني المنظمات الدولية (FIPOI)، لن يكون المركز متاحاً في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2028 بسبب أعمال التجديد المخطط لها، وقد يكون استخدامه محدوداً في أواخر عام 2028 وطوال عام 2029. وتعمل أمانة الاتحاد بشكل وثيق مع السلطات السويسرية والمركز لتحديد مدى توافر قاعات الاجتماعات لاستضافة أكبر عدد ممكن من اجتماعات الاتحاد خلال الفترة من يونيو 2028 إلى يونيو 2029. ومع ذلك، تشير المعلومات الحالية إلى أن المركز لن يكون متاحاً لمعظم أحداث الاتحاد خلال هذه الفترة، أو أنه سيقتصر على توفير مرافقه كخيار احتياطي في حال إلغاء حجوزات جهات أخرى.
ولا تزال سويسرا، بصفتها البلد المضيف للاتحاد، ملتزمة بتقديم الدعم للاتحاد خلال فترة تجديد المركز، في حدود الموارد المتاحة، ولكنها لا تستطيع أن تقدم ضمانات قاطعة في هذه المرحلة. 
وستُطبّق رسوم إيجار ورسوم ثابتة على جميع الاجتماعات التي ستعقد في المركز اعتباراً من عام 2027. وعلى الرغم من أن المركز يطبق هذه الرسوم منذ عام 2025، فقد طُلب من البرلمان السويسري إلغاؤها في عامي 2025 و2026 كجزء من حزمة التدابير العاجلة لدعم جنيف الدولية.
مركز Palexpo
بالنظر إلى تقديرات الميزانية الحالية وعدم توافر التمويل، فإن خيار عقد جميع الاجتماعات في مركز Palexpo للمؤتمرات الذي تم توسيعه مؤخراً، لا يعد خياراً ممكناً. وقد يكون من الممكن استخدام قاعات الاجتماعات فيه عند الحاجة، ولكن هذا الخيار يظل الأعلى تكلفة في جنيف.
مبنى تيمبوس في مكتب الأمم المتحدة في جنيف (UNOG Tempus)
على نحو مماثل لما سبق، فإن استخدام المرافق المؤقتة لعقد المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف - مبنى تيمبوس - على أساس سنوي، ليس خياراً ممكناً، نظراً لسعته المحدودة وتكاليفه الباهظة. وقد تتوافر قاعات الاجتماعات عند الحاجة، غير أنه لا يمكن تأكيد توافرها قبل أكثر من ستة أشهر من موعد الاجتماع.
كيانات الأمم المتحدة/الكيانات الدولية الأخرى، حسب الحاجة
قد يتاح استئجار عدد محدود من قاعات الاجتماعات في عام 2028 من منظمات دولية أخرى في جنيف عند الحاجة، ولا سيما منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة في جنيف. غير أن بعض المنظمات لا تقبل طلبات الاستئجار إلا من دولها الأعضاء وللأنشطة التي تندرج ضمن نطاق اختصاصاتها، أو أنها لا تملك قاعات اجتماعات كبيرة بما يكفي لاستيعاب اجتماعات الاتحاد. ومن الجدير بالذكر أن كلا من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية تستخدمان مرافق مكتب الأمم المتحدة في جنيف لعقد اجتماعاتهما الكبرى، وأن المكتب ينفذ أيضاً برنامج تجديد خاصاً به، مما يعني محدودية في توافر القاعات ووجود منافسة على تأمين مساحات مناسبة للاجتماعات.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل الأمانة تعزيز تعاونها وتبادل معلوماتها مع البلد المضيف ومجتمع الأمم المتحدة في جنيف. وقد دعت الأمينة العامة، بصفتها منسقة مشاركة لمجموعة الوكالات المتخصصة في مبادرة UN-80، إلى جانب منظمة العمل الدولية، إلى وضع إطار منسق لكيانات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقراً لها لتبسيط استخدام المرافق. وبعد اجتماع أولي مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف، سيعمل ممثلون عن فرق المرافق والإدارة معاً لوضع خطة مشروع أولية تحدد الخطوات التالية. كما يشارك الاتحاد في أفرقة العمل التي تنظمها البعثة السويسرية لدعم تنسيق مرافق المؤتمرات والمكاتب مع منظومة جنيف الدولية. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود في نهاية المطاف عن تحقيق أوجه تآزر وتحسين استخدام الموارد في سياق مجمع الاتحاد.
نظرة عامة إرشادية على تكاليف الاجتماعات في وكالات الأمم المتحدة الأخرى حسب الحاجة
تُفرض رسوم استئجار على جميع مساحات عقد الاجتماعات في جنيف وفق أسعار تجارية، بالإضافة إلى رسوم الخدمات التقنية والخدمات الأخرى. وتُعدّ التكاليف في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات مؤشراً أساسياً مناسباً للتكلفة الإجمالية لعقد اجتماعات الاتحاد على أساس الحاجة على مدار عام كامل. وتستند التقديرات الواردة أدناه إلى جميع الاجتماعات المقررة لعام 2028 في حال انعقادها في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (علماً بأن المركز لن يكون متاحاً في عام 2028 وأن متطلبات الاتحاد من حيث قاعات الاجتماعات تغطي الفترة من يونيو 2028 - يونيو 2029). ويقدم هذا الجدول تقديراً عاماً لأغراض إرشادية فقط.‎
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	التكلفة
(بالفرنك السويسري)

	تأجير قاعة الاجتماعات
	760 000

	الخدمات التقنية
	1 390 000

	الأمن 
	395 000

	شارات تعريف الهوية 
	92 000

	المجموع:
	2 637 000


وعلاوةً على ذلك، يقدم الجدول أدناه مقارنة إرشادية لتكاليف الإيجار لعدد من الاجتماعات الفردية التي تعقد في أماكن مختلفة، مع توضيح أن رسوم الخدمات التقنية والخدمات الأخرى تنطبق أيضاً:
	الاجتماع
	الأيام
	القاعات/السعة
	التكاليف (بالفرنك السويسري)
	مركز جنيف الدولي للمؤتمرات
	مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	مركز باليكسبو

	المجلس
	12
	350×1، 150×1، 80×1، 30×2، 20×1
	الإيجار
	27 368
	33 792
	95 400

	
	
	
	الأمن
	10 220
	يحدد لاحقاً
	14 099

	
	
	
	الخدمات التقنية
	50 000
	44 000
	يحدد لاحقاً

	
	
	
	المجموع:
	87 588
	يحدد لاحقاً
	يحدد لاحقاً

	أفرقة العمل التابعة للمجلس
	12
	150×1، 80×1
	الإيجار
	21 560
	14 784
	56 760

	
	
	
	الأمن
	10 220
	يحدد لاحقاً
	14 099

	
	
	
	الخدمات التقنية
	35 000
	28 800
	يحدد لاحقاً

	
	
	
	المجموع:
	66 780
	يحدد لاحقاً
	يحدد لاحقاً

	الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)
	5
	200×1، 50×1، 30×1، 20×1
	الإيجار
	14 050
	7 920
	26 400

	
	
	
	الأمن
	7 200
	يحدد لاحقاً
	7 242

	
	
	
	الخدمات التقنية
	18 000
	15 200
	يحدد لاحقاً

	
	
	
	المجموع:
	38 450
	يحدد لاحقاً
	يحدد لاحقاً

	فرق العمل 5A وB وC لمكتب الاتصالات الراديوية
	12
	200×1، 120×1، 80×1، 50×1، 30×1
	الإيجار
	27 128
	31 488
	90 720

	
	
	
	الأمن
	10 220
	يحدد لاحقاً
	14 099

	
	
	
	الخدمات التقنية
	75 000
	101 600
	يحدد لاحقاً

	
	
	
	المجموع:
	112 348
	يحدد لاحقاً
	يحدد لاحقاً

	لجنة الدراسات 17 لمكتب تقييس الاتصالات
	12
	200×1، 50×2، 30×1، 20×3، 15×3
	الإيجار
	23 720
	63 360
	102 240

	
	
	
	الأمن
	10 220
	يحدد لاحقاً
	14 099

	
	
	
	الخدمات التقنية
	120 000
	178 400
	يحدد لاحقاً

	
	
	
	المجموع:
	153 940
	يحدد لاحقاً
	يحدد لاحقاً

	لجنتا الدراسات 1 و2 لمكتب تنمية الاتصالات
	12
	250×1، 30×1
	الإيجار
	20 120
	14 400
	39 600

	
	
	
	الأمن
	10 220
	يحدد لاحقاً
	14 099

	
	
	
	الخدمات التقنية
	30 000
	44 000
	يحدد لاحقاً

	
	
	
	المجموع:
	60 340
	يحدد لاحقاً
	يحدد لاحقاً

	ملاحظات:
(1)	يشمل السعر عطلات نهاية الأسبوع، حيثما ينطبق ذلك.
(2)	تشمل تكاليف الأمن أجور أفراد الأمن غير المسلحين وموظفي إصدار شارات تعرف الهوية.
(3)	تم تحويل رسوم تأجير القاعات والخدمات التقنية في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والمدرجة أصلاً بالدولار الأمريكي، إلى الفرنك السويسري لأغراض المقارنة فقط، بسعر صرف 1 دولار أمريكي يعادل 0,8 فرنك سويسري. وقد ترتفع هذه التكلفة تبعاً لأسعار الصرف؛ وتتاح قاعات مكتب الأمم المتحدة في جنيف للحجز في آخر لحظة.
(4)	تقدّر أسعار مركز Palexpo للمجلس وأفرقة العمل التابعة للمجلس بخصم يقدر بنحو 40 في المائة من السعر المُعلن.
(5)	لم تكن تكاليف منظمة الصحة العالمية متاحة وقت إعداد هذا التقرير؛ وسيقدم تحديث شفوي إن أمكن.


أماكن بديلة لعقد الاجتماعات خارج جنيف
لوزان
بناءً على طلب الفريق CWG-FHR خلال اجتماعه الحادي والعشرين، طلبت أمانة الاتحاد معلومات عن مدى توافر وتكلفة استئجار أماكن مناسبة لعقد الاجتماعات حسب الحاجة في لوزان، التي تعد أقرب مركز دولي للاجتماعات يتمتع ببنية تحتية مماثلة لجنيف. وحُدّدت أربعة أماكن لعقد المؤتمرات في لوزان أو بالقرب منها بالتعاون مع السلطات السويسرية. وبعد إجراء تقييم أولي، تبين أن موقعين من بين هذه المواقع يوفران مرافق مناسبة لعدد محدود من اجتماعات الاتحاد، وهما مركز المؤتمرات Swiss Tech، وهو أحد أكبر مراكز المؤتمرات في منطقة بحيرة جنيف، ومجمع بوليو (Beaulieu)، وهو مجمع متعدد الوظائف يمكنه استضافة فعاليات تتراوح ما بين 50 و4 000 شخص. وسيكون من الضروري إجراء دراسة مفصلة أخرى لهذين الخيارين المحتملين، لا سيما فيما يتعلق بالتكاليف وتوافر القاعات، للتأكد من جدواهما.
مركز اجتماعات الاتحاد
يقوم مفهوم مركز اجتماعات الاتحاد على أن يتحمل البلد المضيف تكاليف مكان عقد الاجتماع والمرافق والخدمات التقنية وإدارة جميع الاجتماعات التقنية للاتحاد طوال الفترة التي تكون فيها المرافق مطلوبة (أو لمدة عام واحد)، بالإضافة إلى تكاليف موظفي الاتحاد في الموقع، وذلك وفقاً للقرار 5 (كيوتو، 1994) لمؤتمر المندوبين المفوضين وقرارات القطاعات ذات الصلة.
وعقب الاهتمام الذي أبدته عدة دول أعضاء خلال دورة المجلس لعام 2025 ببحث هذا الخيار على نحو أعمق، أصدرت الأمانة في الرسالة المعممة CL-25/38 في أغسطس 2025 دعوة إلى تقديم مقترحات لاستضافة مركز اجتماعات الاتحاد خلال فترة تشييد مبنى المقر الجديد (2028-2029). ووردت ردود إيجابية قبل الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر 2025، من الإمارات العربية المتحدة ومن كينيا. وتجري حالياً مناقشات مع الإدارتين المعنيتين، تشمل إعداد قائمة مفصلة بجميع المتطلبات والتقديرات المالية الأولية.
وبعد هذه المناقشات والتقييمات، يمكن أن تقدم الدولة العضو المعنية مقترحاً ملموساً إلى المجلس في دورته لعام 2026 قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين.
الاجتماعات الافتراضية
نظراً لإلمام مندوبي الدول الأعضاء وموظفي الاتحاد وموظفي الدعم التقني بالاجتماعات عبر الإنترنت منذ جائحة كوفيد‑19، وفي ضوء الموافقة على المبادئ التوجيهية للاجتماعات التي تتاح فيها المشاركة عن بعد، أصبح من الممكن تقنياً عقد اجتماعات تقنية افتراضية بالكامل. غير أن الممارسة الحالية تسمح بعقد اجتماعات افتراضية بالكامل لمدة أقصاها 3 ساعات يومياً، في حدود الساعة 12:00 بتوقيت جنيف. ومن شأن ذلك أن يؤثر على مرونة الاجتماعات التقنية ومدتها، علماً بأنها تعقد عادة لمدة تتراوح بين 5 و8 أيام. وقد أثيرت الصعوبات المرتبطة بتنظيم هذه الاجتماعات في ظل اختلاف المناطق الزمنية، خلال المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع في دورة المجلس لعام 2025 وفي الاجتماع الحادي والعشرين للفريق CWG-FHR.
3	الخاتمة
استناداً إلى تقديرات مهندسي المباني الجديدة لمقر الاتحاد، تم الآن تحديد الفترة التي لن تتوافر فيها قاعات اجتماعات في مقر الاتحاد، على أنها سنة تقريباً اعتباراً من نهاية يونيو 2028. وترد في الملحق 1 بهذه الوثيقة قائمة مؤقتة بالاجتماعات المتأثرة خلال هذه الفترة (من يوليو 2028 إلى ديسمبر 2029، مع احتساب فترة طوارئ مدتها ستة أشهر في النصف الثاني من عام 2029). وتواصل الأمانة جهودها لتحديد أكبر عدد ممكن من قاعات الاجتماعات في جنيف (أو بالقرب منها) لاستضافة الاجتماعات المعنية، مع العلم أن معظم هذه القاعات ستكون متاحة بأسعار تجارية لم تُخصص لها أي ميزانية حتى الآن. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتعذر تأكيد توافر قاعات لاجتماع معين قبل أكثر من ستة أشهر من موعد انعقاده المقرر.
وتجري حالياً مناقشات جادة مع إدارتي الإمارات العربية المتحدة وكينيا لإنشاء مركز (أو مراكز) اجتماعات للاتحاد لاستضافة معظم الاجتماعات المعنية.
وسيقدم إلى المجلس في دورته لعام 2026 المزيد من المعلومات حول التقدم المحرز في هذه المناقشات، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى تتعلق بتوافر بعض قاعات اجتماعات الاتحاد بعد عام 2029.
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الملحق 1: قائمة اجتماعات الاتحاد التقنية المخطط عقدها في الفترة من يونيو 2028 إلى ديسمبر 2029
	القطاع
	الاجتماع
	تاريخ البداية
	تاريخ النهاية
	عدد الأيام
	عدد القاعات 
(على غرار الفصول الدراسية)
	عدد القاعات 
(على غرار قاعة اجتماعات)

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرقة العمل 5D
	26/06/28
	03/07/28
	6
	1×250، 2×80
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الاجتماع الثاني للجنة لوائح الراديو لعام 2028
	03/07/28
	07/07/28
	5
	1×40
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	الاجتماع الثاني للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات لعام 2028
	17/07/28
	21/07/28
	5
	1×300، 1×80
	3×20، 2×10

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 20
	24/07/28
	02/08/28
	8
	1×200، 1×80، 2×50
	4×20

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 15
	31/07/28
	11/08/28
	10
	1×250، 1×50، 6×20
	2×30

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 21 + لجنة الدراسات 13
	21/08/28
	01/09/28
	10
	1×100، 4×30، 2×15
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 17
	04/09/28
	15/09/28
	10
	1×200، 1×50، 5×20
	

	الأمانة العامة
	فريق العمل التابع للمجلس
	11/09/28
	22/09/28
	9
	1×150، 1×80
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 7A وB وC وD
	18/09/28
	28/09/28
	10
	2×80، 1×50
	2×30

	قطاع تنمية الاتصالات
	الندوة WTIS-28
	18/09/28
	19/09/28
	2
	1×400
	

	قطاع تنمية الاتصالات
	الفريقان EGH-EGTI
	20/09/28
	22/09/28
	5
	1×180
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 7
	29/09/28
	29/09/28
	5
	1×100
	0

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرقة العمل 5D
	02/10/28
	11/10/28
	8
	1×250، 2×80
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 4A وB وC
	16/10/28
	02/11/28
	3
	1×250، 2×100
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الاجتماع الثالث للجنة لوائح الراديو لعام 2028
	23/10/28
	27/10/28
	5
	1×40
	0

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 4
	03/11/28
	03/11/28
	10
	1×150
	0

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 1A وB وC
	06/11/28
	17/11/28
	10
	1×120، 3×50
	1×30

	قطاع تنمية الاتصالات
	لجان الدراسات
	02/10/28
	20/10/28
	15
	1×100
	1×15

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 6A وB وC
	06/11/28
	16/11/28
	9
	2×100
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 6
	17/11/28
	17/11/28
	1
	1×100
	0

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 5A وB وC
	20/11/28
	01/12/28
	10
	1×200، 1×120، 1×80، 1×50
	1×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الحلقة الدراسية WRS-28 – الجلسة العامة
	04/12/28
	04/12/28
	1
	1×250
	0

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 5
	04/12/28
	04/12/28
	1
	1×200
	0

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الحلقة الدراسية WRS-28 - ورش العمل
	05/12/28
	08/12/28
	4
	1×200، 2×100، 1×50
	1×30

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 20
	15/01/29
	01/02/29
	14
	1×120، 3×30
	2×15، 2×10

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 21 والفريقان MPEG وJVET
	15/01/29
	01/02/29
	14
	1×150، 1×30، 2×20، 2×15، JVET-200×1، 1×100، MPEG-400×1 ،100×2 ،50×3
	3×30

	الأمانة العامة
	الاجتماع الأول للفريق CWG لعام 2029
	19/02/29
	02/03/29
	10
	1×150، 1×80
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 2
	05/02/29
	16/02/29
	10
	1×100، 2×50 (الافتتاح والاختتام)
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرقة العمل 5D
	05/02/29
	14/02/29
	8
	1×250، 2×80
	1×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 3J وK وL
	19/02/29
	23/02/29
	5
	2×80، 2×40
	2×30

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 11
	20/02/29
	02/03/29
	9
	1×100، 1×30، 6×15
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 13
	05/03/29
	16/03/29
	10
	1×150، 1×50، 3×20، 5×10،
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 6A وB وC
	05/03/29
	16/03/29
	10
	2×100
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 7A وB وC وD
	19/03/29
	29/03/29
	9
	1×100، 3×50
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 7
	20/03/28
	20/03/28
	1
	1×80
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 15
	19/03/29
	29/03/29
	9
	1×250، 1×50، 1×100
	3×30، 3×20، 3×15

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الاجتماع الأول للجنة لوائح الراديو لعام 2029
	19/03/29
	23/03/29
	5
	1×40
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 3
	03/04/29
	13/04/29
	10
	1×100
	1×30

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 17
	03/04/29
	13/04/29
	10
	1×200، 1×50، 5×20
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية
	16/04/29
	20/04/29
	5
	1×100، 3×50
	1×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 4A وB وC
	16/04/29
	03/05/29
	14
	1×250، 2×100
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 4
	04/05/29
	04/05/29
	1
	1×200
	

	قطاع تنمية الاتصالات
	لجنتا الدراسات 1 و2
	12/03/29
	23/03/29
	10
	1×100، 
	1×15

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 5A وB وC
	01/05/29
	24/05/29
	18
	1×200، 1×120، 1×80، 1×50
	1×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 5
	25/05/29
	25/05/29
	1
	1×200، 1×120، 1×80، 1×50
	

	قطاع تنمية الاتصالات
	الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات
	23/04/29
	27/04/29
	5
	1×250
	1×30

	قطاع تقييس الاتصالات
	الفريق الاستشاري
	28/05/29
	01/06/29
	5
	1×200، 1×80
	2×20، 1×10

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 3J وK وL
	28/05/29
	07/06/29
	9
	1×80، 40×3
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 3
	08/06/29
	08/06/29
	1
	1×80
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 5
	04/06/29
	14/06/29
	9
	1×150، 1×50، 2×30
	4×20

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 1A وB وC
	11/06/29
	21/06/29
	9
	1×120، 3×50
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 1
	22/06/29
	22/06/29
	1
	1×100
	

	الأمانة العامة
	دورة المجلس لعام 2029
	19/06/29
	29/06/29
	9
	1×350، 1×100، 1×80
	2×30، 1×20

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 13
	09/07/29
	20/07/29
	10
	1×200، 3×3، 2×15، 2×10
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الاجتماع الثاني للجنة لوائح الراديو لعام 2029
	16/07/29
	20/07/29
	5
	1×40
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 11
	23/07/29
	03/08/29
	10
	1×100، 1×30، 6×15
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 12
	03/09/29
	14/09/29
	10
	1×150، 3×3
	2×15، 2×10

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 6A وB وC
	03/09/29
	13/09/29
	5
	2×100
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 6
	14/09/29
	14/09/29
	8
	1×100
	

	الأمانة العامة
	الاجتماع الثاني للفريق CWG لعام 2029
	24/09/29
	05/10/29
	10
	1×150، 1×80
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 7A وB وC وD
	17/09/29
	27/09/29
	9
	2×80، 50×1
	2×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 7
	28/09/29
	28/09/29
	1
	1×100
	

	قطاع تنمية الاتصالات
	الندوة WTIS والفريقان EGH-EGTI
	01/10/29
	05/10/29
	5
	1×150
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرقة العمل 5D
	01/10/29
	12/10/29
	10
	1×250، 2×80
	2×30

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 13
	15/10/29
	26/10/29
	2
	1×150، 1×50
	3×20، 5×10

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 4A وB وC
	29/10/29
	08/11/29
	9
	1×250، 2×100
	3×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 4
	09/11/29
	09/11/29
	1
	1×150
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	الاجتماع الثالث للجنة لوائح الراديو لعام 2029
	05/11/29
	09/11/29
	5
	1×40
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 3
	05/11/29
	09/11/29
	5
	1×150، 1×30
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرق العمل 5A وB وC
	12/11/29
	22/11/29
	9
	1×160، 1×120، 1×80، 1×50
	1×30

	قطاع الاتصالات الراديوية
	لجنة الدراسات 5
	23/11/29
	23/11/29
	1
	1×200
	

	قطاع الاتصالات الراديوية
	فرقة العمل 1 + لجنة الدراسات 1
	12/11/29
	23/11/29
	10
	1×120، 3×50
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 11
	14/11/29
	23/11/29
	8
	1×100، 1×30، 6×15
	

	قطاع تقييس الاتصالات
	لجنة الدراسات 2
	28/11/29
	07/12/29
	8
	1×100، 2×50
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