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	业务连续性的最新情况

	

	摘要：
本报告是对提交CWG-FHR第21次会议的国际电联会议在2028年和2029年新总部办公楼施工期间的业务连续性模式文件（CWG-FHR-21/10号文件）的更新。报告补充说明了在所述时期内举办国际电联会议的不同方案及其财务影响。
需采取的行动：
请TDAG将本文件记录在案并酌情提供指导。
参考文件：
CWG-FHR网站；CWG-FHR-21/10、CWG-FHR-21/25、CWG-FHR-21/INF/4号文件




1	背景
国际电联总部每年约举行60至65场会议，并辅以CICG/CCV的额外会议容量。这些会议包括所有部门的法定技术会议（研究组和工作组）（根据国际电联和部门组织法文件的规定，具有决策职能和战略重要性），以及顾问组会议、理事会和理事会工作组会议。
鉴于国际电联总部项目内新建办公楼的施工，在2028年6月至2029年6月（指定的项目设计公司近期确认的主要施工期）以及2029年7月至2029年12月的应急期，需为通常在国际电联总部举行的会议提供替代会议厅。
预计将于2028年6月至2029年12月在国际电联总部召开的会议的详细列表见本文件附件1，其中包括根据2024年和2025年的数据估算的会议厅数量和大小规模。
根据有关在日内瓦以外主办会议或大会的邀请的第5号决议（1994年，京都），这些会议可由邀请国政府或其它东道组织在日内瓦以外举办，但东道国应支付国际电联因在日内瓦以外主办会议而造成的额外费用。
2	业务连续性模式
秘书处继续探讨一系列备选方案，以确保所述期间的业务连续性：
举办国际电联理事会2028年和2029年会议
鉴于理事会年度例会的战略重要性，并且根据《公约》第4条第（51）款的规定，每年在国际电联所在地举行一次理事会例会，理事会2028年和2029年会议将在日内瓦举行。
2028年，理事会会议将于6月13日至23日在国际电联总部塔楼波波夫厅举行。根据目前的办公楼项目时间表，理事会会议期间不计划进行任何会造成严重干扰的大规模拆除工作。根据目前的计划，理事会2029年会议将于6月在波波夫厅举行，届时拆除和施工过程中干扰最大的阶段已完成。在此期间，国际电联在CICG会议场地的预订安排中亦处于第二顺位客户位置，作为一项应急预案，以便在优先客户取消其预订的情况下使用该会议场地。
国际电联现有总部办公楼会议厅的可用性
根据指定的规划和设计公司提供的对国际电联总部新办公场所的最新估算，自2028年6月底起，将有大约一年的时间，由于拆除旧办公楼和建造新地基造成的干扰，无法在国际电联的Varembé、Montbrillant或塔楼举行任何会议。
随着项目的推进，将有可能在2029年第三季度或第四季度明确塔楼和Montbrillant办公楼的会议厅可用时间。
日内瓦的备选会议地点
CICG
鉴于其与国际电联的长期合作关系、便利的地理位置以及代表对会议场所的熟悉程度，CICG仍是该期间最合适的替代会议场所。根据目前的FIPOI规划，由于计划内的翻修工程，CICG在2028年1月至10月期间将无法投入使用，且在2028年底及整个2029年可能仅有有限可用时段。国际电联秘书处正在与瑞士当局和CICG密切合作，以确定其会议厅的可用性，以便在2028年6月至2029年6月期间尽可能多地利用其会议厅举行国际电联会议。但现有信息显示，对于这一时期的大多数国际电联活动，CICG要么无法使用，要么只能将其作为备选方案，需待其他方取消预订后方可使用。
瑞士作为国际电联的东道国，在CICG翻修期间，仍将在现有资源范围内继续为国际电联提供支持，但现阶段无法给出切实保证。
自2027年起，所有在CICG举行的会议均需缴纳场地租赁费及固定费用。尽管CICG自2025年起已实施相关收费标准，但瑞士议会已收到请求，要求作为支持国际日内瓦的一揽子紧急措施的一部分，豁免2025年及2026年的相关费用。
Palexpo
鉴于当前预算估算及资金缺口，将所有会议移至新扩建的日内瓦国际展览中心（Palexpo）举行的方案不可行。虽可临时租用Palexpo的会议厅，但这仍是日内瓦地区成本最高的选项。
联合国日内瓦办事处临时会议设施
同样，由于容量有限且成本高昂，每年使用联合国日内瓦办事处（UNOG）的临时会议设施（Tempus）也并非一个可行的方案。会议厅可临时提供使用，但最早也得在会议召开日的六个月前才能确认。
其他联合国/国际实体（临时性安排）
2028年日内瓦其他国际组织（主要是世界卫生组织和UNOG）可能提供少量临时会议厅租赁。其他组织仅接受其成员国提出的、为举办属于其职责范围内活动而租用会议空间的外部请求，或因缺乏足够大的会议厅而无法满足国际电联会议需求。需注意的是，世卫组织与国际劳工组织均使用UNOG设施举办大型会议，而UNOG自身正在实施翻修计划，这意味着可用会议空间有限且存在一定程度的竞争。
与此同时，秘书处继续加强与东道国及日内瓦联合国机构的协作和信息共享。作为联合国80周年举措专门机构群组的共同协调员（与国际劳工组织共同担任），秘书长呼吁为总部设在日内瓦的联合国实体建立一个协调框架，以简化设施的使用。在与UNOG举行初步会议后，各设施和管理团队的代表将共同制定初步项目计划，并采取下一步行动。国际电联还参加了瑞士代表团组织的工作组，以支持与国际日内瓦机构协调会议及办公设施事宜。预计这些努力最终将在国际电联园区范围内创造协同效应，提升资源利用效率。
联合国其他机构临时费用的指示性概览
日内瓦的所有会议场所均按商业价格收取租赁费以及技术和服务费。CICG的费用可作为全年临时性国际电联会议总成本的基准参考。下表所列费用基于2028年所有会议在CICG举办的估算值（需注意：CICG在2028年不可用，且国际电联会议厅需求针对的是2028年6月至2029年6月）。本表为一般性估算，仅供参考。
	
	费用 
（瑞郎）

	会议厅租赁
	760 000

	技术服务
	1 390 000

	安保 
	395 000 

	胸牌 
	92 000 

	总计：
	2 637 000


此外，下表对若干个别会议在不同场地的租赁费用进行了指示性比较，需注意还将收取技术及服务费：
	会议
	天数
	会议厅/容纳人数
	费用 
（瑞郎）
	CICG
	UNOG
	Palexpo

	理事会
	12
	1×350、1×150、1×80、2×30、1×20
	租赁
	27 368
	33 792
	95 400

	
	
	
	安保
	10 220
	待定
	14 099

	
	
	
	技术
	50 000
	44 000
	待定

	
	
	
	总计：
	87 588
	待定
	待定

	理事会工作组
	12
	1×150、1×80
	租赁
	21 560
	14 784
	56 760

	
	
	
	安保
	10 220
	待定
	14 099

	
	
	
	技术
	35 000
	28 800
	待定

	
	
	
	总计：
	66 780
	待定
	待定

	电信标准化顾问组
	5
	1×200、1×50、1×30、1×20
	租赁
	14 050
	7 920
	26 400

	
	
	
	安保
	7 200
	待定
	7 242

	
	
	
	技术
	18 000
	15 200
	待定

	
	
	
	总计：
	38 450
	待定
	待定

	无线电通信局5A-B-C工作组
	12
	1×200、1×120、1×80、1×50、1×30
	租赁
	27 128
	31 488
	90 720

	
	
	
	安保
	10 220
	待定
	14 099

	
	
	
	技术
	75 000
	101 600
	待定

	
	
	
	总计：
	112 348
	待定
	待定

	电信标准化局第17研究组
	12
	1×200、2×50、1×30、3×20、3×15
	租赁
	23 720
	63 360
	102 240

	
	
	
	安保
	10 220
	待定
	14 099

	
	
	
	技术
	120 000
	178 400
	待定

	
	
	
	总计：
	153 940
	待定
	待定

	电信发展局第1研究组和第2研究组
	12
	1×250、1×30
	租赁
	20 120
	14 400
	39 600

	
	
	
	安保
	10 220
	待定
	14 099

	
	
	
	技术
	30 000
	44 000
	待定

	
	
	
	总计：
	60 340
	待定
	待定

	注：
(1)	周末费用已包含在适用价格中。
(2)	安保费用包括非武装安保承包商费用及胸牌办理助理费用。
(3)	UNOG场地租赁及技术服务费用以美元计价，此处按1美元=0.8瑞郎汇率折算为瑞郎仅供比较。该费用可能随汇率波动增加；UNOG会议厅可接受临时预订。
(4)	理事会和理事会工作组在Palexpo的费用按目录价40%折扣估算。
(5)	本报告提交时尚未获得世卫组织费用明细；如有可能，将口头报告最新情况。


日内瓦以外的备选地点
洛桑
应CWG-FHR第21次会议的要求，国际电联秘书处已就洛桑临时租用适当会议场所的可用性及费用征询信息，洛桑是最近的国际会议中心，基础设施相当。在瑞士当局协助下，已确定洛桑市内及周边的四处会议场地。初步评估显示，其中两处场地可能为国际电联部分会议提供适当设施：日内瓦湖区规模最大的会议中心之一 – 瑞士科技会议中心，以及可承办50至4 000人活动的多功能综合体Beaulieu。需对这两处潜在选项进行更详细的考察（包括费用与可用性），以确认其可行性。
国际电联会议中心
根据全权代表大会第5号决议（1994年，京都）和相关部门决议，国际电联会议中心的概念要求东道国承担所有国际电联技术会议在所需设施使用期间（或一年）的场地、设施、技术服务及管理费用，以及国际电联现场工作人员费用。
鉴于若干成员国在2025年理事会上表达了进一步探讨此方案的意向，秘书处于2025年8月通过CL-25/38号通函发布了征集提案通知，征集在国际电联总部新办公楼建设期间（2028-2029年）承办国际电联会议中心的方案。截至2025年10月31日的截止日期，已收到阿拉伯联合酋长国和肯尼亚的积极响应。目前正在与两个感兴趣的主管部门进行讨论，包括详细列明所有要求及初步财务估算。
经过这些讨论和评估，相关成员国可在全权代表大会召开前向理事会2026年会议提交具体提案。
虚拟会议
鉴于成员国代表、国际电联工作人员和技术支持人员在新冠肺炎疫情之后已熟悉线上会议模式，且远程参会会议导则已获批准，举行完全虚拟的技术会议在技术上具有可行性。然而，现行做法允许完全虚拟会议每日仅在日内瓦时间12:00前后举行，且时长不超过3小时。这将影响技术会议的灵活性与会期，此类会议通常为5至8天。在理事会2025年会议和CWG-FHR第21次会议就此议题进行讨论时，有代表提出了跨时区召开此类会议的困难。
3	结论
根据国际电联总部新办公场所建筑师的估算，国际电联总部会议厅无法使用的日期现已确定为2028年6月底起约一年时间。本文件附件1提供了在这一时期（2028年7月至2029年12月，并为2029年下半年预留六个月应急期）受到影响的会议的暂定清单。秘书处正在继续努力，在日内瓦（或周边地区）尽可能多地物色会议厅以承办相关会议，但需明确的是：多数会议厅将按商业价格提供，且目前尚未为此类费用划拨预算。此外，对于特定会议，可能无法早于会议开始前六个月确认会议厅是否可用。
目前正在与阿拉伯联合酋长国和肯尼亚的主管部门进行具体讨论，以期建立一个（或多个）国际电联会议中心，以承办大部分相关会议。
将向理事会2026年会议提供关于这些讨论进展的进一步更新，以及2029年后国际电联部分会议厅可用情况的后续细节。
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	联系人：
	姓名/组织/实体：
	国际电联/总秘书处/大会和出版部副主任Negar Takesh女士

	
	电话号码：
	+41 22 730 6104

	
	电子邮件：
	negar.takesh@itu.int



附件1：2028年6月 – 2029年12月计划召开的国际电联技术会议列表
	部门
	会议
	开始日期
	结束日期
	天数
	会议厅数量
（教室式）
	会议厅数量
（董事会式）

	ITU-R
	WP 5D
	26/06/28
	03/07/28
	6
	1×250、2×80
	2×30

	ITU-R
	RRB24-2
	03/07/28
	07/07/28
	5
	1×40
	

	ITU-T
	TSAG24-2
	17/07/28
	21/07/28
	5
	1×300、1×80
	3×20、2×10

	ITU-T
	SG20
	24/07/28
	02/08/28
	8
	1×200、1×80、2×50
	4×20

	ITU-T
	SG15
	31/07/28
	11/08/28
	10
	1×250、1×50、6×20
	2×30

	ITU-T
	SG21 + SG13
	21/08/28
	01/09/28
	10
	1×100、4×30、2×15
	

	ITU-T
	SG17
	04/09/28
	15/09/28
	10
	1×200、1×50、5×20
	

	SG
	CWG
	11/09/28
	22/09/28
	9
	1×150、1×80
	

	ITU-R
	WPs 7A, B, C, D
	18/09/28
	28/09/28
	10
	2×80、1×50
	2×30

	ITU-D
	WTIS-28
	18/09/28
	19/09/28
	2
	1×400
	

	ITU-D
	EGH-EGTI
	20/09/28
	22/09/28
	5
	1×180
	

	ITU-R
	SG 7
	29/09/28
	29/09/28
	5
	1×100
	0

	ITU-R
	WP 5D
	02/10/28
	11/10/28
	8
	1×250、2×80
	2×30

	ITU-R
	WP 4A, B, C
	16/10/28
	02/11/28
	3
	1×250、2×100
	2×30

	ITU-R
	RRB24-3
	23/10/28
	27/10/28
	5
	1×40
	0

	ITU-R
	SG 4
	03/11/28
	03/11/28
	10
	1×150
	0

	ITU-R
	WPs 1A, B, C
	06/11/28
	17/11/28
	10
	1×120、3×50
	1×30

	ITU-D
	研究组
	02/10/28
	20/10/28
	15
	1×100
	1×15

	ITU-R
	WPs 6A, B, C
	06/11/28
	16/11/28
	9
	2×100
	2×30

	ITU-R
	SG 6
	17/11/28
	17/11/28
	1
	1×100
	0

	ITU-R
	WPs 5A, B, C
	20/11/28
	01/12/28
	10
	1×200、1×120、1×80、1×50
	1×30

	ITU-R
	WRS-24 – 全体会议
	04/12/28
	04/12/28
	1
	1×250
	0

	ITU-R
	SG 5
	04/12/28
	04/12/28
	1
	1×200
	0

	ITU-R
	WRS-24 - 讲习班
	05/12/28
	08/12/28
	4
	1×200、2×100、1×50
	1×30

	ITU-T
	SG20
	15/01/29
	01/02/29
	14
	1×120、3×30
	2×15、2×10

	ITU-T
	SG21 + MPEG+JVET
	15/01/29
	01/02/29
	14
	1×150、1×30、2×20、2×15、JVET-1×200、1×100、MPEG-1×400、2×100、3×50
	3×30

	SG
	CWG29-1
	19/02/29
	02/03/29
	10
	1×150、1×80
	

	ITU-T
	SG2
	05/02/29
	16/02/29
	10
	1×100、2×50（开幕和闭幕会议）
	

	ITU-R
	WP 5D
	05/02/29
	14/02/29
	8
	1×250、2×80
	1×30

	ITU-R
	WPs 3J, K, L
	19/02/29
	23/02/29
	5
	2×80、2×40
	2×30

	ITU-T
	SG11
	20/02/29
	02/03/29
	9
	1×100、1×30、6×15
	

	ITU-T
	SG13
	05/03/29
	16/03/29
	10
	1×150、1×50、3×20、5×10、
	

	ITU-R
	WPs 6A, B, C
	05/03/29
	16/03/29
	10
	2×100
	2×30

	ITU-R
	WPs 7A, B, C, D
	19/03/29
	29/03/29
	9
	1×100、3×50
	2×30

	ITU-R
	SG 7
	20/03/28
	20/03/28
	1
	1×80
	

	ITU-T
	SG15
	19/03/29
	29/03/29
	9
	1×250、1×50、1×100
	3×30、3×20、3×15

	ITU-R
	RRB29-1
	19/03/29
	23/03/29
	5
	1×40
	

	ITU-T
	SG3
	03/04/29
	13/04/29
	10
	1×100
	1×30

	ITU-T
	SG17
	03/04/29
	13/04/29
	10
	1×200、1×50、5×20
	

	ITU-R
	RAG
	16/04/29
	20/04/29
	5
	1×100、3×50
	1×30

	ITU-R
	WPs 4A, B, C
	16/04/29
	03/05/29
	14
	1×250、2×100
	2×30

	ITU-R
	SG 4
	04/05/29
	04/05/29
	1
	1×200
	

	ITU-D
	第1和第2研究组
	12/03/29
	23/03/29
	10
	1×100， 
	1×15

	ITU-R
	WPs 5A, B, C
	01/05/29
	24/05/29
	18
	1×200、1×120、1×80、1×50
	1×30

	ITU-R
	SG 5
	25/05/29
	25/05/29
	1
	1×200、1×120、1×80、1×50
	

	ITU-D
	TDAG
	23/04/29
	27/04/29
	5
	1×250
	1×30

	ITU-T
	TSAG
	28/05/29
	01/06/29
	5
	1×200、1×80
	2×20、1×10

	ITU-R
	WPs 3J, K, L
	28/05/29
	07/06/29
	9
	1×80、3×40
	2×30

	ITU-R
	SG 3
	08/06/29
	08/06/29
	1
	1×80
	

	ITU-T
	SG5
	04/06/29
	14/06/29
	9
	1×150、1×50、2×30
	4×20

	ITU-R
	WPs 1A, B, C
	11/06/29
	21/06/29
	9
	1×120、3×50
	

	ITU-R
	SG 1
	22/06/29
	22/06/29
	1
	1×100
	

	SG
	Council-29
	19/06/29
	29/06/29
	9
	1×350、1×100、1×80 元
	2×30、1×20

	ITU-T
	SG13
	09/07/29
	20/07/29
	10
	1×200、3×30、2×15、2×10
	

	ITU-R
	RRB29-2
	16/07/29
	20/07/29
	5
	1×40
	

	ITU-T
	SG11
	23/07/29
	03/08/29
	10
	1×100、1×30、6×15
	

	ITU-T
	SG12
	03/09/29
	14/09/29
	10
	1×150、3×30
	2×15、2×10

	ITU-R
	WPs 6A, B, C
	03/09/29
	13/09/29
	5
	2×100
	2×30

	ITU-R
	SG 6
	14/09/29
	14/09/29
	8
	1×100
	

	SG
	CWG29-2
	24/09/29
	05/10/29
	10
	1×150、1×80
	

	ITU-R
	WPs 7A, B, C, D
	17/09/29
	27/09/29
	9
	2×80、1×50
	2×30

	ITU-R
	SG 7
	28/09/29
	28/09/29
	1
	1×100
	

	ITU-D
	WTIS, EGH-EGTI
	01/10/29
	05/10/29
	5
	1×150
	

	ITU-R
	WP 5D
	01/10/29
	12/10/29
	10
	1×250、2×80
	2×30

	ITU-T
	SG13
	15/10/29
	26/10/29
	2
	1×150、1×50
	3×20、5×10

	ITU-R
	WPs 4A, B, C
	29/10/29
	08/11/29
	9
	1×250、2×100
	3×30

	ITU-R
	SG4
	09/11/29
	09/11/29
	1
	1×150
	

	ITU-R
	RRB 29.3
	05/11/29
	09/11/29
	5
	1×40
	

	ITU-T
	SG3
	05/11/29
	09/11/29
	5
	1×150、1×30
	

	ITU-R
	WPs 5A, B, C
	12/11/29
	22/11/29
	9
	1×160、1×120、1×80、1×50
	1×30

	ITU-R
	SG 5
	23/11/29
	23/11/29
	1
	1×200
	

	ITU-R
	WP 1 + SG 1
	12/11/29
	23/11/29
	10
	1×120、3×50
	

	ITU-T
	SG11
	14/11/29
	23/11/29
	8
	1×100、1×30、6×15
	

	ITU-T
	SG2
	28/11/29
	07/12/29
	8
	1×100、2×50
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