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	Résumé:
Le présent rapport est une mise à jour du document sur les modalités de continuité des activités pour les réunions de l'UIT pendant la période de construction du nouveau bâtiment du siège de l'UIT en 2028 et 2029, présenté au Groupe de travail du Conseil sur les ressources financières et humaines (GTC-FHR) à sa 21ème réunion (Document CWG-FHR-21/10). Il fournit des informations supplémentaires sur les différentes solutions envisageables pour la tenue des réunions de l'UIT au cours de la période en question, ainsi que sur leurs incidences financières.
Suite à donner:
Le GCDT est invité à prendre note du présent document et à fournir les indications qu'il jugera utiles.
Références:
Site web du GTC-FHR; Documents CWG-FHR-21/10, CWG-FHR-21/25, CWG-FHR-21/INF/4




1	Considérations générales
L'UIT tient chaque année environ 60 à 65 réunions à son siège, et peut compter sur les capacités d'accueil supplémentaires offertes par le Centre international de conférences de Genève (CICG) et le Centre de conférences de Varembé (CCV). Ces réunions comprennent des réunions techniques statutaires (commissions d'études et groupes de travail) pour tous les Secteurs (prévues par les documents constitutionnels de l'Union et des Secteurs, à caractère décisionnel et ayant une importance stratégique), ainsi que des réunions des groupes consultatifs, du Conseil et des groupes de travail du Conseil (GTC).
En raison du chantier de construction prévu dans le cadre du projet de nouveau bâtiment du siège de l'UIT, il est nécessaire de disposer de salles de réunion de remplacement pour les réunions de l'UIT ayant habituellement lieu au siège de l'UIT pour la période allant de juin 2028 à juin 2029, qui correspondra à la phase principale des travaux, comme l'a récemment confirmé l'entreprise chargée de la conception du projet; il conviendra également de prévoir une période supplémentaire pour imprévus allant de juillet 2029 à décembre 2029.
La liste détaillée des réunions devant se dérouler au siège de l'UIT de juin 2028 à décembre 2029 figure dans l'Annexe 1 du présent document, qui comprend des estimations du nombre et de la taille des salles fondées sur les données de 2024 et 2025.
Ces réunions pourront se tenir hors de Genève, à l'invitation d'un gouvernement ou d'une autre organisation hôte, conformément à la Résolution 5 (Kyoto, 1994) de la Conférence de plénipotentiaires, intitulée "Invitations à tenir des conférences ou réunions en dehors de Genève", aux termes de laquelle le pays hôte prend à sa charge les dépenses supplémentaires occasionnées à l'Union pour l'organisation de réunions ou de conférences hors de Genève.
2	Modalités de continuité des activités
Le Secrétariat a continué d'étudier les différentes possibilités ci-après pour assurer la continuité des activités pendant la période en question.
Tenue des sessions de 2028 et 2029 du Conseil de l'UIT
Compte tenu de l'importance stratégique de la session annuelle du Conseil, et conformément au numéro 51 de l'article 4 de la Convention, qui dispose que le Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire au siège de l'Union, les sessions de 2028 et 2029 du Conseil se tiendront à Genève.
En 2028, la session du Conseil se tiendra du 13 au 23 juin dans la salle Popov, dans le bâtiment de la Tour au siège de l'UIT. Conformément au calendrier actuel du projet de construction du bâtiment, aucun chantier de démolition majeur susceptible de causer des nuisances importantes n'est prévu pendant la session du Conseil. Selon les plans actuels, la session du Conseil de 2029 se tiendra en juin dans la salle Popov, au terme de la phase de démolition et de construction la plus dérangeante. L'UIT occupe également, à titre de solution de secours, la deuxième place sur la liste d'attente pour la location de salles de réunion au CICG pendant cette période, dans l'éventualité où le client prioritaire annulerait sa réservation.
Disponibilité des salles de réunion de l'UIT dans les bâtiments actuels du siège
Selon les dernières estimations fournies par les bureaux d'études et de conception chargés du projet de nouveau bâtiment du siège de l'UIT, à compter de la fin juin 2028 et ce, pendant environ un an, il ne sera pas possible d'organiser de réunions à l'UIT, que ce soit dans les bâtiments de Varembé, de Montbrillant ou de la Tour, en raison des désagréments qui seront occasionnés par la démolition de l'ancien bâtiment et la construction des nouvelles fondations.
À mesure que le projet avancera, il sera possible de fournir des informations plus précises sur la disponibilité des salles de réunion de la Tour et du bâtiment Montbrillant au troisième ou quatrième trimestre de 2029.
Lieux de remplacement à Genève
CICG
[bookmark: _Int_MmwLdN8V]Compte tenu de la collaboration de longue date établie avec l'UIT, de son emplacement pratique et du fait que les délégués connaissent bien les lieux, le CICG reste le lieu de remplacement le plus approprié pour les réunions pendant cette période. D'après les plans actuels de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), le CICG ne sera pas accessible entre janvier et octobre 2028 en raison des travaux de rénovation prévus, et sa disponibilité pourrait être limitée à la fin de l'année 2028 et tout au long de l'année 2029. Le Secrétariat de l'UIT travaille en étroite collaboration avec les autorités suisses et le CICG afin de déterminer la disponibilité de ses salles de réunion, dans le but d'accueillir le plus grand nombre possible de réunions de l'UIT entre juin 2028 et juin 2029. Toutefois, selon les informations disponibles à ce jour, pour la plupart des manifestations de l'UIT prévues au cours de cette période, le CICG n'est pas disponible ou ne peut proposer des salles de réunion à l'UIT qu'en deuxième choix, sous réserve d'annulation par d'autres clients.
La Suisse, pays hôte de l'UIT, reste déterminée à apporter son soutien à l'UIT pendant la durée des travaux de rénovation du CICG, dans la mesure des ressources disponibles, mais ne peut fournir de garantie ferme à ce stade.
À compter de 2027, des frais de location et des frais fixes s'appliqueront à toutes les réunions organisées au CICG. Bien que le CICG applique des frais de location et des frais fixes depuis 2025, une demande a été adressée au Parlement suisse en vue de supprimer ces frais pour les années 2025 et 2026, dans le cadre d'un ensemble de mesures d'urgence visant à soutenir la Genève internationale.
Palexpo
Compte tenu des estimations budgétaires actuelles et du manque de fonds disponibles, la possibilité d'organiser toutes les réunions au centre de conférences Palexpo, récemment agrandi, n'est pas envisageable. Les salles de réunion de Palexpo pourraient être utilisées ponctuellement, mais cette option reste la plus coûteuse à Genève.
ONUG Tempus
De même, le recours aux infrastructures de conférence temporaires de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Tempus, sur une base annuelle ne constitue pas une option viable, compte tenu de leur capacité limitée et de leurs coûts élevés. Des salles de réunion pourraient être mises à disposition ponctuellement, mais leur disponibilité ne peut être confirmée plus de six mois avant la date de la réunion.
Autres entités des Nations Unies/internationales, sur une base ponctuelle
Un nombre limité de salles pourront être louées en 2028 auprès d'autres organisations internationales à Genève, de manière ponctuelle, principalement à l'OMS et à l'ONUG. Certaines organisations n'acceptent que les demandes de location de salles de réunion émanant de leurs États Membres pour des événements relevant de leur mandat, ou ne disposent pas de salle de réunion suffisamment grandes pour accueillir les réunions de l'UIT. Il convient de noter que l'OMS et l'OIT ont toutes deux recours aux installations de l'ONUG pour l'organisation de réunions de grande envergure, et que l'ONUG mène actuellement son propre programme de rénovation, de sorte que les salles de réunion disponibles sont peu nombreuses et très convoitées.
En parallèle, le Secrétariat continue de renforcer sa collaboration et l'échange d'informations avec le pays hôte et la communauté des Nations Unies à Genève. En tant que coordinatrice conjointe du Groupe chargé des institutions spécialisées de l'Initiative ONU80, aux côtés de l'OIT, la Secrétaire générale a appelé à la mise en place d'un cadre coordonné pour les entités des Nations Unies basées à Genève afin de rationaliser l'utilisation des installations. À la suite d'une première réunion avec l'ONUG, les représentants des installations et des équipes de direction collaboreront pour élaborer un plan de projet préliminaire définissant les prochaines étapes. L'UIT participe également à des groupes de travail organisés par la Mission suisse pour faciliter la coordination des installations de conférence et des bureaux avec la Genève internationale. Il est attendu que ces efforts débouchent à terme sur des possibilités de synergies et sur une meilleure utilisation des ressources au sein du campus de l'UIT.
Aperçu indicatif des coûts de location auprès d'autres institutions des Nations Unies sur une base ponctuelle
Tous les espaces de réunion à Genève sont loués aux tarifs du marché, auxquels s'ajoutent des frais techniques et de service. Les coûts du CICG constituent un bon indicateur de référence du coût total de la tenue de réunions ponctuelles de l'UIT sur une année entière. Les coûts indiqués ci-dessous sont fondés sur des estimations concernant l'ensemble des réunions prévues en 2028, si celles-ci se tenaient au CICG (à noter que le CICG ne sera pas disponible en 2028 et que les besoins de l'UIT en matière de salles de réunion portent sur la période allant de juin 2028 à juin 2029). Ce tableau présente une estimation générale et vaut uniquement à titre indicatif.
	
	Coût (CHF)

	Location de salles de réunion
	760 000

	Services techniques
	1 390 000

	Sécurité
	395 000

	Badges
	92 000

	Total:
	2 637 000


Par ailleurs, le tableau ci-dessous présente une comparaison indicative des frais de location pour un certain nombre de réunions organisées dans différents lieux; veuillez noter que des frais techniques et de services s'appliqueront également:
	Réunion
	Nombre de jours
	Capacité des salles
	Coût (CHF)
	CICG
	ONUG
	Palexpo

	Conseil
	12
	1 × 350, 1 × 150, 1 × 80, 2 × 30, 
1 × 20
	Location
	27 368
	33 792
	95 400

	
	
	
	Sécurité
	10 220
	À dét.
	14 099

	
	
	
	Technique
	50 000
	44 000
	À dét.

	
	
	
	Total:
	87 588
	À dét.
	À dét.

	GTC
	12
	1 × 150, 1 × 80
	Location
	21 560
	14 784
	56 760

	
	
	
	Sécurité
	10 220
	À dét.
	14 099

	
	
	
	Technique
	35 000
	28 800
	À dét.

	
	
	
	Total:
	66 780
	À dét.
	À dét.

	GCNT
	5
	1 × 200, 1 × 50, 1 × 30, 
1 × 20
	Location
	14 050
	7 920
	26 400

	
	
	
	Sécurité
	7 200
	À dét.
	7 242

	
	
	
	Technique
	18 000
	15 200
	À dét.

	
	
	
	Total:
	38 450
	À dét.
	À dét.

	GT 5A-B-C du BR
	12
	1 × 200, 1 × 120, 1 × 80, 1 × 50, 
1 × 30
	Location
	27 128
	31 488
	90 720

	
	
	
	Sécurité
	10 220
	À dét.
	14 099

	
	
	
	Technique
	75 000
	101 600
	À dét.

	
	
	
	Total:
	112 348
	À dét.
	À dét.

	CE 17 du TSB
	12
	1 × 200, 2 × 50, 1 × 30, 3 × 20, 
3 × 15
	Location
	23 720
	63 360
	102 240

	
	
	
	Sécurité
	10 220
	À dét.
	14 099

	
	
	
	Technique
	120 000
	178 400
	À dét.

	
	
	
	Total:
	153 940
	À dét.
	À dét.

	CE 1 et 2 du BDT
	12
	1 × 250, 1 × 30
	Location
	20 120
	14 400
	39 600

	
	
	
	Sécurité
	10 220
	À dét.
	14 099

	
	
	
	Technique
	30 000
	44 000
	À dét.

	
	
	
	Total:
	60 340
	À dét.
	À dét.

	Notes:
1)	Les week-ends sont inclus dans le prix, s'il y a lieu.
2)	Les frais de sécurité comprennent les coûts liés aux agents de sécurité non armés et aux agents chargés de l'établissement des badges.
3)	Les tarifs de location et les frais techniques de l'ONUG, initialement indiqués en USD, sont convertis ici en CHF aux fins de comparaison uniquement, selon un taux de change de 1 USD = 0,8 CHF. Ce coût peut augmenter en fonction des taux de change; les salles de l'ONUG seront disponibles à la dernière minute.
4)	Les tarifs de Palexpo pour le Conseil et les groupes de travail sont proposés avec une remise estimée à 40% par rapport au prix catalogue.
5)	Les tarifs de l'OMS n'étaient pas disponibles au moment de la soumission du présent rapport; un complément d'information à ce sujet sera fourni par oral le cas échéant.


Lieux de remplacement en dehors de Genève
Lausanne
À la demande du GTC-FHR à sa 21ème réunion, le Secrétariat de l'UIT a sollicité des informations concernant la disponibilité et les coûts de location, à titre ponctuel, de salles de réunion adaptées à Lausanne, qui est le centre international de réunions le plus proche doté d'infrastructures comparables. Quatre sites de conférence ont été recensés à Lausanne ou à proximité avec l'aide des autorités suisses. À l'issue d'une première évaluation, il a été conclu que les deux sites suivants pourraient offrir des installations adaptées à l'accueil d'un nombre limité de réunions de l'UIT: le Swiss Tech Convention Center, l'un des plus grands centres de congrès de la région du lac Léman, et le Beaulieu, un complexe multifonctionnel pouvant accueillir des événements réunissant 50 à 4 000 personnes. Une étude plus détaillée des deux options possibles, notamment en ce qui concerne le coût et la disponibilité, devra être menée pour en confirmer la viabilité.
Centre de réunions de l'UIT
Le concept du centre de réunions de l'UIT est qu'un pays hôte prend en charge le coût des locaux, des équipements, des services techniques et de la gestion de toutes les réunions techniques de l'UIT pendant toute la période où les installations doivent être utilisées (ou pendant une année), en plus des dépenses de personnel de l'UIT sur place, conformément à la Résolution 5 (Kyoto, 1994) de la Conférence de plénipotentiaires et aux résolutions des différents Secteurs.
À la session de 2025 du Conseil, plusieurs États Membres ont manifesté leur intérêt d'approfondir l'étude de cette solution. En conséquence, le Secrétariat a lancé en août 2025, par la Lettre Circulaire CL-25/38, un appel à propositions pour l'accueil d'un Centre de réunions de l'UIT pendant la période de construction du nouveau bâtiment du siège de l'UIT (2028-2029). Des réponses favorables ont été reçues avant la date limite du 31 octobre 2025 de la part des Émirats arabes unis et du Kenya. Les discussions avec les deux administrations intéressées se poursuivent, notamment sur la liste détaillée de toutes les exigences et les premières estimations financières.
À l'issue de ces discussions et évaluations, l'État Membre concerné pourra soumettre une proposition concrète au Conseil, à sa session de 2026, avant la Conférence de plénipotentiaires.
Réunions virtuelles
Compte tenu de la bonne connaissance du déroulement des réunions en ligne acquise par les délégués des États Membres, le personnel de l'UIT et le soutien technique à la suite de la pandémie de COVID-19, et de l'approbation des Lignes directrices sur la gestion des réunions avec participation à distance, il est aujourd'hui possible de tenir des réunions entièrement virtuelles. Néanmoins, la pratique actuelle permet d'organiser ce type de réunions pendant une durée maximale de 3 heures par jour aux alentours de 12 heures (heure de Genève). Cela aurait une incidence sur la souplesse et la durée des réunions techniques, qui se déroulent généralement sur 5 à 8 jours. Au cours des discussions sur ce sujet menées à la session de 2025 du Conseil et à la 21ème réunion du GTC-FHR, les intervenants ont souligné la difficulté d'organiser de telles réunions avec des participants situés dans des fuseaux horaires différents.
3	Conclusion
D'après les estimations réalisées par les architectes du nouveau bâtiment du siège de l'UIT, la période pendant laquelle aucune salle de réunion ne sera disponible au siège de l'UIT a désormais été établie à environ un an, à compter de la fin juin 2028. La liste provisoire des réunions concernées au cours de la période (de juillet 2028 à décembre 2029, compte tenu d'une période supplémentaire pour imprévus de six mois au second semestre de 2029) figure dans l'Annexe 1 du présent document. Le Secrétariat poursuit ses démarches afin de trouver le plus grand nombre possible de salles de réunion à Genève (ou dans les environs) pour accueillir les réunions prévues, étant entendu que la plupart de ces salles seront mises à disposition aux tarifs du marché et qu'aucun budget n'a encore été alloué à cet égard. En outre, il peut ne pas être possible de confirmer la disponibilité des salles de réunion plus de six mois avant le début d'une réunion donnée.
Des discussions concrètes sont en cours avec les administrations des Émirats arabes unis et du Kenya dans le but de créer un ou plusieurs Centres de réunions de l'UIT destinés à accueillir la plupart des réunions prévues.
Toute nouvelle information concernant l'avancement de ces discussions, ainsi que tout détail supplémentaire sur la disponibilité de certaines salles de réunion de l'UIT après 2029, sera communiquée au Conseil à sa session de 2026.
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	Contact:
	Nom/organisation/entité:
	Mme Negar Takesh, Chef adjointe, UIT/SG/C&P

	
	Numéro de téléphone:
	+41 22 730 6104

	
	Courriel:
	negar.takesh@itu.int



Annexe 1: Liste des réunions techniques de l'UIT prévues 
de juin 2028 à décembre 2029
	Secteur
	Réunion
	Date de début
	Date de fin
	Nombre de jours
	Nombre de salles
 (de type salle de classe)
	Nombre de salles (de type salle de réunion)

	UIT-R
	GT 5D
	26/06/28
	03/07/28
	6
	1 × 250, 2 × 80
	2 × 30

	UIT-R
	RRB 24-2
	03/07/28
	07/07/28
	5
	1 × 40
	

	UIT-T
	GCNT 24-2
	17/07/28
	21/07/28
	5
	1 × 300, 1 × 80
	3 × 20, 2 × 10

	UIT-T
	CE 20
	24/07/28
	02/08/28
	8
	1 × 200, 1 × 80, 2 × 50
	4 × 20

	UIT-T
	CE 15
	31/07/28
	11/08/28
	10
	1 × 250, 1 × 50, 6 × 20
	2 × 30

	UIT-T
	CE 21 + CE 13
	21/08/28
	01/09/28
	10
	1 × 100, 4 × 30, 2 × 15
	

	UIT-T
	CE 17
	04/09/28
	15/09/28
	10
	1 × 200, 1 × 50, 5 × 20
	

	SG
	GTC
	11/09/28
	22/09/28
	9
	1 × 150, 1 × 80
	

	UIT-R
	GT 7A, B, C, D
	18/09/28
	28/09/28
	10
	2 × 80, 1 × 50
	2 × 30

	UIT-D
	WTIS-28
	18/09/28
	19/09/28
	2
	1 × 400
	

	UIT-D
	Groupes EGH et EGTI
	20/09/28
	22/09/28
	5
	1 × 180
	

	UIT-R
	CE 7
	29/09/28
	29/09/28
	5
	1 × 100
	0

	UIT-R
	GT 5D
	02/10/28
	11/10/28
	8
	1 × 250, 2 × 80
	2 × 30

	UIT-R
	GT 4A, B et C
	16/10/28
	02/11/28
	3
	1 × 250, 2 × 100
	2 × 30

	UIT-R
	RRB 24-3
	23/10/28
	27/10/28
	5
	1 × 40
	0

	UIT-R
	CE 4
	03/11/28
	03/11/28
	10
	1 × 150
	0

	UIT-R
	GT 1A, B, C
	06/11/28
	17/11/28
	10
	1 × 120, 3 × 50
	1 × 30

	UIT-D
	Commissions d'études
	02/10/28
	20/10/28
	15
	1 × 100
	1 × 15

	UIT-R
	GT 6A, B, C
	06/11/28
	16/11/28
	9
	2 × 100
	2 × 30

	UIT-R
	CE 6
	17/11/28
	17/11/28
	1
	1 × 100
	0

	UIT-R
	GT 5A, B et C
	20/11/28
	01/12/28
	10
	1 × 200, 1 × 120, 1 × 80, 1 × 50
	1 × 30

	UIT-R
	WRS-24 – plénière
	04/12/28
	04/12/28
	1
	1 × 250
	0

	UIT-R
	CE 5
	04/12/28
	04/12/28
	1
	1 × 200
	0

	UIT-R
	WRS-24 – ateliers
	05/12/28
	08/12/28
	4
	1 × 200, 2 × 100, 1 × 50
	1 × 30

	UIT-T
	CE 20
	15/01/29
	01/02/29
	14
	1 × 120, 3 × 30
	2 × 15, 2 × 10

	UIT-T
	CE 21 + MPEG + JVET
	15/01/29
	01/02/29
	14
	1 × 150, 1 × 30, 2 × 20, 2 × 15, JVET‑1 × 200, 1 × 100, MPEG-1 × 400, 2 × 100, 3 × 50
	3 × 30

	SG
	GTC 29-1
	19/02/29
	02/03/29
	10
	1 × 150, 1 × 80
	

	UIT-T
	CE 2
	05/02/29
	16/02/29
	10
	1 × 100, 2 × 50 (ouverture et fermeture)
	

	UIT-R
	GT 5D
	05/02/29
	14/02/29
	8
	1 × 250, 2 × 80
	1 × 30

	UIT-R
	GT 3J, K, L
	19/02/29
	23/02/29
	5
	2 × 80, 2 × 40
	2 × 30

	UIT-T
	CE 11
	20/02/29
	02/03/29
	9
	1 × 100, 1 × 30, 6 × 15
	

	UIT-T
	CE 13
	05/03/29
	16/03/29
	10
	1 × 150, 1 × 50, 3 × 20, 5 × 10
	

	UIT-R
	GT 6A, B, C
	05/03/29
	16/03/29
	10
	2 × 100
	2 × 30

	UIT-R
	GT 7A, B, C, D
	19/03/29
	29/03/29
	9
	1 × 100, 3 × 50
	2 × 30

	UIT-R
	CE 7
	20/03/28
	20/03/28
	1
	1 × 80
	

	UIT-T
	CE 15
	19/03/29
	29/03/29
	9
	1 × 250, 1 × 50, 1 × 100
	3 × 30, 3 × 20, 3 × 15

	UIT-R
	RRB 29-1
	19/03/29
	23/03/29
	5
	1 × 40
	

	UIT-T
	CE 3
	03/04/29
	13/04/29
	10
	1 × 100
	1 × 30

	UIT-T
	CE 17
	03/04/29
	13/04/29
	10
	1 × 200, 1 × 50, 5 × 20
	

	UIT-R
	GCR
	16/04/29
	20/04/29
	5
	1 × 100, 3 × 50
	1 × 30

	UIT-R
	GT 4A, B, C
	16/04/29
	03/05/29
	14
	1 × 250, 2 × 100
	2 × 30

	UIT-R
	CE 4
	04/05/29
	04/05/29
	1
	1 × 200
	

	UIT-D
	Commissions d'études 1 et 2
	12/03/29
	23/03/29
	10
	1 × 100
	1 × 15

	UIT-R
	GT 5A, B et C
	01/05/29
	24/05/29
	18
	1 × 200, 1 × 120, 1 × 80, 1 × 50
	1 × 30

	UIT-R
	CE 5
	25/05/29
	25/05/29
	1
	1 × 200, 1 × 120, 1 × 80, 1 × 50
	

	UIT-D
	GCDT
	23/04/29
	27/04/29
	5
	1 × 250
	1 × 30

	UIT-T
	GCNT
	28/05/29
	01/06/29
	5
	1 × 200, 1 × 80
	2 × 20, 1 × 10

	UIT-R
	GT 3J, K, L
	28/05/29
	07/06/29
	9
	1 × 80, 3 × 40
	2 × 30

	UIT-R
	CE 3
	08/06/29
	08/06/29
	1
	1 × 80
	

	UIT-T
	CE 5
	04/06/29
	14/06/29
	9
	1 × 150, 1 × 50, 2 × 30
	4 × 20

	UIT-R
	GT 1A, B et C
	11/06/29
	21/06/29
	9
	1 × 120, 3 × 50
	

	UIT-R
	CE 1
	22/06/29
	22/06/29
	1
	1 × 100
	

	SG
	Conseil-29
	19/06/29
	29/06/29
	9
	1 × 350, 1 × 100, 1 × 80
	2 × 30, 1 × 20

	UIT-T
	CE 13
	09/07/29
	20/07/29
	10
	1 × 200, 3 × 30, 2 × 15, 2 × 10
	

	UIT-R
	RRB 29-2
	16/07/29
	20/07/29
	5
	1 × 40
	

	UIT-T
	CE 11
	23/07/29
	03/08/29
	10
	1 × 100, 1 × 30, 6 × 15
	

	UIT-T
	CE 12
	03/09/29
	14/09/29
	10
	1 × 150, 3 × 30
	2 × 15, 2 × 10

	UIT-R
	GT 6A, B, C
	03/09/29
	13/09/29
	5
	2 × 100
	2 × 30

	UIT-R
	CE 6
	14/09/29
	14/09/29
	8
	1 × 100
	

	SG
	GTC 29-2
	24/09/29
	05/10/29
	10
	1 × 150, 1 × 80
	

	UIT-R
	GT 7A, B, C, D
	17/09/29
	27/09/29
	9
	2 × 80, 1 × 50
	2 × 30

	UIT-R
	CE 7
	28/09/29
	28/09/29
	1
	1 × 100
	

	UIT-D
	WTIS, Groupes EGH-EGTI
	01/10/29
	05/10/29
	5
	1 × 150
	

	UIT-R
	GT 5D
	01/10/29
	12/10/29
	10
	1 × 250, 2 × 80
	2 × 30

	UIT-T
	CE 13
	15/10/29
	26/10/29
	2
	1 × 150, 1 × 50
	3 × 20, 5 × 10

	UIT-R
	GT 4A, B et C
	29/10/29
	08/11/29
	9
	1 × 250, 2 × 100
	3 × 30

	UIT-R
	CE 4
	09/11/29
	09/11/29
	1
	1 × 150
	

	UIT-R
	RRB 29-3
	05/11/29
	09/11/29
	5
	1 × 40
	

	UIT-T
	CE 3
	05/11/29
	09/11/29
	5
	1 × 150, 1 × 30
	

	UIT-R
	GT 5A, B et C
	12/11/29
	22/11/29
	9
	1 × 160, 1 × 120, 1 × 80, 1 × 50
	1 × 30

	UIT-R
	CE 5
	23/11/29
	23/11/29
	1
	1 × 200
	

	UIT-R
	GT 1 + CE 1
	12/11/29
	23/11/29
	10
	1 × 120, 3 × 50
	

	UIT-T
	CE 11
	14/11/29
	23/11/29
	8
	1 × 100, 1 × 30, 6 × 15
	

	UIT-T
	CE 2
	28/11/29
	07/12/29
	8
	1 × 100, 2 × 50
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