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	Resumen:
En este documento se presenta una visión general de las acciones emprendidas en el marco del Plan Operacional, las actividades y los programas del UIT-D para 2026, tanto a nivel regional como mundial, de conformidad con el Plan de Acción de Bakú (PAB). Se detalla la asignación de fondos tanto para la entrega de productos en cada región de la UIT a través de actividades multirregionales como para cada Prioridad y Facilitador del UIT-D.
Tras las consultas celebradas con el Jefe del FRMD, en este momento no es posible presentar un proyecto de Plan Operacional para 2027-2030, ya que la asignación presupuestaria se conocerá tras la decisión del Consejo sobre el Documento C26/28.
Acción solicitada:
Se invita al GADT a tomar nota del presente documento.
Referencias:
Plan de Acción de Bakú de la CMDT-25




1	Introducción
El Plan Operacional del UIT-D para 2026 está en consonancia con la estructura del Plan Estratégico de la Unión para 2024-2027. Se rige por el marco del Plan de Acción de Bakú (PAB), en el que se esbozan las Prioridades y los Facilitadores del UIT-D y los correspondientes resultados, productos y servicios, así como los indicadores utilizados para medir el grado de cumplimiento resultante de las actividades del Sector.
El proceso de planificación de las acciones del Plan Operacional para 2026 se centró en definir un marco coherente para las acciones de planificación, garantizando la plena armonización con el PAB y la coherencia estratégica general. Las acciones propuestas se desarrollaron en consultas exhaustivas con los Estados Miembros y son coherentes con las prioridades de cada región.
2	Asignación de fondos por región beneficiaria
Actualmente, se están llevando a cabo un total de 131 acciones a escala mundial y regional. Algo más de la mitad del presupuesto del Plan Operacional para 2026 (56 %) se ha destinado a productos con un enfoque mundial y acciones multirregionales, lo que refleja su capacidad para conseguir una amplia repercusión y eficiencias operacionales. Aproximadamente el 7 % del presupuesto se distribuye de forma equitativa entre las regiones para apoyar la obtención de resultados en beneficio de las seis regiones de la UIT.
Con objeto de reforzar la ejecución, se buscarán sinergias entre los productos regionales y entre iniciativas regionales y mundiales, en colaboración con la Oficina de Radiocomunicaciones, la Oficina de Normalización y la Secretaría General de la UIT. Además, se seguirá dando prioridad a las asociaciones con entidades nacionales, regionales y mundiales, así como a los proyectos ejecutados por la BDT, con miras a amplificar el impacto de la aplicación del PAB tanto en el plano regional como mundial.
Figura 1 – Visión general de la atribución de fondos del Plan Operacional
para 2026 por región beneficiaria
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Cuadro 1 – Visión general de los fondos del Plan Operacional para 2026 asignados
con arreglo a las Prioridades y los Facilitadores del UIT-D (en CHF)
	Prioridades y Facilitador del UIT-D
	Presupuesto para 2026 (CHF)
	Porcentaje presupuestario

	P1 – Conectividad asequible 
(incl. infraestructura digital y de redes, telecomunicaciones de emergencia)
	552 000
	14,48 %

	P2 – Transformación digital 
(incl. servicios y aplicaciones digitales, ecosistema de innovación digital, compromiso con la sostenibilidad medioambiental)
	899 500
	23,59 %

	P3 – Entorno político y reglamentario propicio 
(incl. desarrollo de capacidades, suministro de datos y estadísticas, la política y la reglamentación)
	725 000
	19,01 %

	P4 – Movilización de recursos, asociaciones y cooperación internacional (transversal)
	319 385
	8,38 %

	P5 – Telecomunicaciones/TIC inclusivas y seguras para el desarrollo sostenible 
(incl. ciberseguridad, inclusión digital)
	736 500
	19,32 %

	E – Excelencia institucional 
(incl. transversal, impulsado por los Miembros, presencia regional, servicios de apoyo y gestión de proyecto)
	580 615
	15,23 %

	Total general
	3 813 000
	


3	Conclusión
Se invita al GADT a tomar nota de este documento y a proporcionar asesoramiento sobre la forma de seguir logrando resultados a escalas mundial y regional, garantizando al mismo tiempo la coherencia con los resultados establecidos en el Plan de Acción de Bakú.
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