| الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات (TDAG) الاجتماع الثالث والثلاثون، جنيف، سويسرا، 10-7 أبريل 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | الوثيقة TDAG-26/20-A |  |
|  | 3 مارس 2026 |  |
|  | الأصل: بالإنكليزية |  |
| مدير مكتب تنمية الاتصالات |  |  |
| مستجدات بشأن حالة نقل مكتب المنطقة من تيغوسيغالبا إلى مدينة بنما |  |  |

ملخص: مستجدات بشأن حالة نقل مكتب المنطقة من تيغوسيغالبا إلى مدينة بنما. الإجراء المطلوب: يُدعى الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات إلى الإحاطة علماً بهذه الوثيقة. المراجع: الجلسة العامة الأولى لمجلس عام 2023 المعقودة في 12 يوليو 2023 (الوثيقة C23/106)

تقرير بشأن حالة نقل مكتب المنطقة من تيغوسيغالبا إلى مدينة بنما

معلومات أساسية

كلَّف مجلس الاتحاد، خلال جلسته العامة الأولى المعقودة في 12 يوليو 2023، الأمانة العامة بنقل مكتب المنطقة من تيغوسيغالبا إلى مدينة بنما، على النحو المبين في الوثيقة C23/106. واستند هذا القرار إلى مساهمتَيْن مقدمتَيْن من بنما (C23/64) وهندوراس (C23/65).

التقدم المحرز

فيما يلي التقدم المحرز نحو نقل مكتب المنطقة من تيغوسيغالبا إلى مدينة بنما:‎

استكمال مفاوضات ناجحة بشأن الاتفاق مع البلد المضيف (HCA)، بما يتسق مع مساهمة بنما المقدَّمة إلى المجلس (C23/64)، والتوقيع عليه في ديسمبر 2025. بدأت المفاوضات رسمياً في سبتمبر 2023 مع الحكومة السابقة لبنما. وكررت حكومة خوسيه راؤول مولينو، التي عُيِّنت في 1 يوليو 2024، التأكيد على التزام بنما باستضافة مكتب المنطقة التابع للاتحاد، إذ سهلت استمرار المفاوضات واختتمتها بنجاح.

وحددت حكومة بنما المجمع المؤسسي Ciudad del Saber (مدينة المعرفة) على أنه موقع مكتب المنطقة الجديد للاتحاد، تماشياً مع الاتفاق مع البلد المضيف. وأدت الهيئة الوطنية للخدمات العامة (ASEP) دوراً رئيسياً في تأمين المباني التي تشترك في استعمالها الكثير من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. ويُوجَّه شكر خاص إلى وزارة الشؤون الخارجية والهيئة الوطنية للخدمات العامة (ASEP) اللتين قادتا هذه العملية.

وشاركت بنشاط في المفاوضات وعملية التنسيق وحدة الشؤون القانونية في الاتحاد، وشعبة السلامة والأمن والجهوزية، والأقسام المعنية بالمخاطر التشغيلية وخدمات المعلومات، والمدير الإقليمي للأمريكتين، والموظفون الميدانيون للاتحاد.

وأخيراً، بمقتضى عمليات وإجراءات الاتحاد وحكومة بنما، اتُبعت الخطوات التالية لتحقيق النقل الفعلي لمكتب المنطقة:

‒	عملية تصديق الجمعية الوطنية لبنما على الاتفاق مع البلد المضيف.

‒	استكمال تهيئة مباني الاتحاد وفقاً للاتفاق مع البلد المضيف.

‒	تنفيذ إجراءات الموارد البشرية المطلوبة ضمن مكتب تنمية الاتصالات والاتحاد لضمان إتاحة الموظفين في مكتب المنطقة الجديد.

‒	استكمال الإجراءات الإدارية لإغلاق مكتب المنطقة التابع للاتحاد في هندوراس.

‒	إخطار رسمي لحكومة هندوراس بشأن مغادرة الاتحاد.

‒	الافتتاح الرسمي لمكتب المنطقة التابع للاتحاد في مدينة بنما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ