|  | الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية جنيف، 26-24 يناير 2007 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | الوثيقـة RAG07-1/3-A |
|  |  | 1 نوفمبر 2006 |
|  |  | الأصل: بالإنكليزية |

مدير مكتب الاتصالات الراديوية

تقرير حالة عن أنشطة ما بعد المؤتمر الناجمة عن مقررات المؤتمر الإقليمي
للاتصالات الراديوية لعام 2006

# 1	مقدمة

اعتمد المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتخطيط خدمة الإذاعة الرقمية للأرض في أجزاء من الإقليمين 1 و3 في نطاقي التردد MHz 230-174 وMHz 862-470 RRC-06)، جنيف، 15 مايو - 16 يونيو (2006 الاتفاق الإقليمي الجديد، GE06، الذي يسري على الخدمات الأولية التي لها توزيعات في النطاقين المعنيين، ضمن منطقة التخطيط المحددة (تلك الأجزاء من الإقليم 1 الواقعة غرب دائرة الطول º170 شرقاً وشمال دائرة العرض º40 جنوباً (باستثناء أراضي منغوليا) وكل أراضي جمهورية إيران الإسلامية) كما اعتمد ما يرتبط بذلك من قرارات. وفي موازاة ذلك، اعتمد المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق ستوكهولم 1961 (RRC-06-Rev.ST61) والمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتنقيح اتفاق جنيف 1989 (RRC-06-Rev.GE89)، اللذان عقدا في جنيف أثناء الفترة نفسها، بروتوكولين لتنقيح أجزاء معينة من اتفاق ستوكهولم 1961 واتفاق جنيف 1989، عمد بموجبهما المؤتمران المذكوران إلى مواءمة مجالات الاتفاقات الثلاثة (أي ST61 وGE89 و(GE06، بما في ذلك التواريخ ذات الصلة بالدخول في حيز النفاذ وتواريخ التطبيق المؤقت.

وتنطبق مقررات هذه المؤتمرات الثلاثة بصفة مؤقتة اعتباراً من 17 يونيو 2006.

وجرياً على الممارسات المعهودة، حيث كان الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية يحاط علماً بانتظام بحالة التحضيرات للمؤتمرين RRC-04 وRRC-06 وكذلك بحالة الأنشطة الجارية ما بين الدورتين، يقدم مكتب الاتصالات الراديوية في هذه الوثيقة تقريراً عن حالة تنفيذ مقررات المؤتمرات الإقليمية RRC-06 وRRC-06-Rev.ST61 وRRC-06-Rev.GE89.

# 2	نشر الوثائق الختامية للمؤتمرات الإقليمية الثلاثة في شكلها النهائي

عملاً بالتوجيهات الصادرة عن المؤتمرات الثلاثة RRC-06) وRRC-06-Rev.ST61 و(RRC-06-Rev.GE89، استعرض المكتب نصوص الوثائق الختامية المؤقتة لهذه المؤتمرات وعمد إلى توليف جميع الوثائق ذات الصلة (نصوص البروتوكولات ونصوص الاتفاقات ونصوص التحفظات والتحفظات الإضافية والبيانات بشأن الأطراف الموقعة). وتضمنت عملية التوليف هذه مشاورات مع رئيس المؤتمر الإقليمي RRC-06 ورؤساء اللجان الموضوعية وأعضاء لجنة الصياغة للمؤتمر RRC-06، وذلك لأخذ الموافقة لتصويب بعض الأخطاء في الصيغة المؤقتة من الأحكام الختامية. كما شملت عملية التوليف هذه إعداد الخطتين النهائيتين (التماثلية والرقمية) والقائمة النهائية في الأنساق التي قررها المؤتمر RRC-06. وعلاوة على ذلك، وعملاً بمقررات المؤتمر RRC-06، اضطلع المكتب بتقسيم التخصيصات والتعيينات ذات الصلة لدى الدولة العضو "صربيا والجبل الأسود" سابقاً في الاتحاد إلى منطقتين جغرافيتين منفصلتين (تقابلان أراضي الدولتين العضوين المنفصلتين صربيا (SRB) والجبل الأسود ((MNE).

وقد وضعت الصيغ النهائية من الوثائق الختامية للمؤتمرات الثلاثة في متناول أعضاء الاتحاد في أكتوبر 2006.

# 3	تنفيذ مقررات المؤتمر الإقليمي RRC-06 والمؤتمرين المقترنين به فيما يتعلق بالتعديلات المترتبة على اتفاق ST61 واتفاق GE89

تفحص المكتب نتائج المؤتمرات الثلاثة RRC-06) وRRC-06-Rev.ST61 و(RRC-06-Rev.GE89 وشرع إثر انتهاء هذه المؤتمرات فوراً باتخاذ إجراءات المتابعة المطلوبة، وذلك عملاً بالمقررات المتخذة بشأن التطبيق المؤقت للأحكام ذات الصلة المنبثقة عن هذه المؤتمرات اعتباراً من 17 يونيو 2006. ومن هذه الأنشطة ما يلي:

-	أُصدرت الرسالة المعممة CR/259 في 5 يوليو 2006 لإحاطة الأعضاء علماً بالترتيبات التنظيمية لمعالجة إشعارات تخصيص الترددات اعتباراً من 17 يونيو 2006 في النطاقات التي تحكمها الاتفاقات الثلاثة GE06) وST61 كما عدّل في RRC-06-Rev.ST61 وGE89 كما عدّل في (RRC-06-Rev.GE89؛

-	عُدلت برمجية TerRaSys بحيث تستوعب ما طرأ من تعديل على نطاق الاتفاقين ST61 وGE89، كما تقرر في المؤتمرين RRC-06-Rev.ST61 وRRC-06-Rev.GE89. وقد شُرع تبعاً لذلك في إدخال التعديلات المطلوبة على القواعد الإجرائية ذات الصلة (الجزءان A2 و(A6 (الرسالة المعممة CCRR/29 المؤرخة 3 أغسطس (2006. وألغي نحو 16 830 معاملة جارية، في النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470، لم تؤد إلى مُدخل في الخطة حتى صدور النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BRIFIC) رقم 2569 المؤرخة 16 مايو 2006 (أي حتى القسم الخاص ST61/1514 والقسم الخاص GE89/28 شاملة أياهما)، وذلك بناء على ما طُلب في القرار
(RRC-06-Rev.ST61)1 والقرار (RRC-06-Rev.GE89)1. وقد أحيط كل من الإدارات المعنية 72) إدارة) علماً بذلك (في 22 أغسطس (2006 وزوّدت بكشف يضم المعلومات ذات الصلة والتي ألغيت عملاً بمقررات المؤتمرين RRC-06-Rev.ST61 وRRC-06-Rev.GE89، حسب مقتضى الحال.

-	استكملت في 27 يوليو 2006 معالجة الإشعارات بتخصيصات التردد في النطاقين MHz 230-174 
وMHz 862-470 (بموجب المادة 11 من لوائح الراديو) التي تلقاها المكتب حتى 16 يونيو 2006. وبعدئذ جرى تحديث البرمجية TerRaSys بحيث يمكنها توجيه إشعارات تخصيصات التردد التي يتلقاها المكتب بعد 16 يونيو 2006 نحو أرتال الانتظار الملائمة لفحصها، وذلك عملاً بمقررات المؤتمرات الثلاثة.

-	عُدّلت هيكلية النشرة الإعلامية الدولية للترددات (BRIFIC) (خدمات الأرض) لكي تعكس الترتيبات التنظيمية الجديدة التي أقرتها المؤتمرات الثلاثة. كما جرى تعديل كل من شطر ST61 وشطر GE89 بحيث يطابقان النطاق المحدد حديثاً لكل من اتفاقي ST61 وGE89. واستحدث شطران جديدان: GE06A (للتلفزيون بتشكيل التردد FM/TV، ما يقابل الخطة الإذاعية للتلفزيون التماثلي التي اعتمدها المؤتمر (RRC-06. وGE06L (للخدمة الثابتة والمتنقلة FXM، ما يقابل قائمة الخدمات الأولية الأخرى للأرض التي وضعها المؤتمر (RRC-06. وقد أدرجت قواعد البيانات ذات الصلة التي تقابل GE06A وGE06L في النشرة BRIFIC رقم 2576 المؤرخة 22 أغسطس 2006. وجدير بالملاحظة أن الشطر GE06A يعكس تقسيم تخصيصات التردد لدى "صربيا والجبل الأسود" الدولة العضو سابقاً في الاتحاد إلى منطقتين جغرافيتين منفصلتين SRB) و(MNE وذلك تجسيداً للوضع السياسي الجديد. وعدّلت النشرة BRIFIC مرة أخرى في أكتوبر 2006 بإضافة الخطط الإذاعية الرقمية (GE06D)، مشفوعة بالبرمجية البينية الملائمة.

-	استحدث المكتب الأنساق الإلكترونية لتقديم الإشعارات المتعلقة بتخصيصات/تعيينات التردد في النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06 (الرسالة المعممة CR/261 المؤرخة 3 أغسطس 2006 تتناول أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بتخصيصات الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في منطقة التخطيط وفي النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06؛ والرسالة المعممة CR/262 المؤرخة 11 أغسطس 2006 تتناول أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بالتخصيصات/التعيينات الإذاعية التماثلية والرقمية لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق (GE06؛

-	استحدث المكتب البرمجية الملائمة لإقرار الصلاحية لدى معالجة الإشعارات المقدمة بموجب الاتفاق GE06 وأتاح استعمالها في أكتوبر 2006 (بالنسبة إلى جميع الإشعارات عدا الإشعار (GB1؛

-	كيَّف المكتب برمجية التقاط بيانات المؤتمر RRC-06 مع أنساق الملفات المحددة في الرسالة المعممة CR/262 لتمكين الإدارات من استحداث إشعارات إلكترونية في الأنساق المحددة وأتاح استعمالها في أكتوبر 2006 (بالنسبة إلى جميع الإشعارات عدا الإشعار (GB1؛

-	استعرض المكتب نتائج تخصيصات السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) للخدمات الأولية الأخرى (حوالي 23 558 تخصيصاً) في النطاقات والمناطق التي يحكمها الاتفاق GE06، وذلك لبيان حالتها بالنسبة إلى قائمة GE06، حسبما تقتضي المادة 3.8 من لوائح الراديو. والنتائج الجديدة مدرجة في النشرة BRIFIC رقم 2576 المؤرخة 22 أغسطس 2006. أما استعراض النتائج فيما يتعلق بتخصيصات السجل MIFR للخدمة الإذاعية في النطاقات والمناطق التي يحكمها الاتفاق GE06 فما زال جارياً.

-	يقوم المكتب بإعداد برمجية التفحص اللازمة لتطبيق إجراءات المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06. وفي هذا السياق تبيّن للمكتب أن ثمة حاجة إلى بعض القواعد الإجرائية. وقد أُرسل مشروع القواعد المعنية إلى الدول الأعضاء في 20 سبتمبر 2006 (الرسالة المعممة (CCRR/30 وذلك لكي تتمكن لجنة لوائح الراديو من النظر فيها في ديسمبر 2006.

-	أعد المكتب نصوصاً شرحية (تضم مخططات انسيابية) بشأن الإجراءات الجديدة بغية تقديمها في إطار الحلقة الدراسية التي ينظمها المكتب كل سنتين (جنيف، 30 أكتوبر - 3 نوفمبر (2006.

# 4	التكاليف المترتبة على مقررات المؤتمر RRC-06

جرياً على الممارسات المعهودة وعملاً بالمتطلبات النظامية قدم المكتب، أثناء المؤتمر RRC-06، تقديرات أولية للآثار المالية المترتبة على مقررات المؤتمر RRC-06 (الوثيقتان RRC06/116 و(RRC06/141. ونظر المؤتمر RRC-06 في هذه التقديرات في جلسته العامة العشرين (لدى النظر في التقرير النهائي للجنة مراقبة الميزانية، الوثيقة (RRC06/158 وأقرها.

وقد ظلت الآثار المالية المترتبة بالنسبة للفترة 2007-2006، والتي أدرجت في الميزانية المعتمدة للفترة 2007-2006، والتي ستموّل من المساهمات المقررة للدول الأعضاء في الإقليم المعني بالأمر، في حدود التقديرات الأولية. ومع ذلك، قد يكون ممكناً تحقيق وفورات بنحو 400 000 فرنك سويسري أثناء تنفيذ أنشطة الفترة 2007-2006.

وقدّرت الآثار المالية المترتبة على مقررات المؤتمر RRC-06 للفترة 2011-2008 بمبلغ 5,2 ملايين فرنك سويسري. واتفق المؤتمر RRC-06 على ضرورة تقديم معلومات عن الآثار المالية إلي فريق العمل التابع للمجلس والمسؤول عن الخطة المالية لتلك الفترة وطلب من مدير مكتب الاتصالات الراديوية إعداد تقديرات أكثر تفصيلاً لينظر فيها مؤتمر المندوبين المفوضين المقبل وبذل كل الجهود الممكنة لتخفيض الآثار المالية المترتبة على مقررات المؤتمر RRC-06 بالنسبة لميزانية الفترة 2009-2008.

وقد استعرضت المسألة في فريق العمل التابع للمجلس والمسؤول عن الخطة المالية للفترة 2011-2008، والذي أدرج المبلغ المقدر 5,2) ملايين فرنك سويسري) في مشروع الخطة المالية للفترة 2011-2008 (انظر وثيقة المجلس (C06/93.

ــــــــــ