|  |  |
| --- | --- |
| الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | C:\Users\murphy\AppData\Local\Temp\Temp1_ITU logo Entire package.zip\jpg\ITU official logo_blue_RGB.jpg |
|  |  |
|  |  |
|  | الوثيقة RAG/37-A |
| 7 مارس 2025 |
| الأصل: بالإنكليزية |
| مدير مكتب الاتصالات الراديوية |
| مشروع الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات الراديوية للفترة 2026-2029 وتقرير الأداء عام 2024 |
|  |

تعرض هذه الوثيقة مشروع الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات الراديوية للفترة 2026-2029 فضلاً عن تقرير الأداء عام 2024.

وتُنشر هذه الخطة عملاً بالرقم 181A من المادة 12 من اتفاقية الاتحاد.

ويرجى من الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية استعراض هذه الخطة وتقديم المشورة حسبما يراه ضرورياً.

**مشروع الخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات الراديوية
للفترة 2026-2029 وتقرير الأداء عام 2024**

# 1 ملخص

**1.1** إن الخطة الاستراتيجية للفترة 2024-2027، والواردة الملحق 1 بالقرار 71 (المراجَع في بوخارست، 2022)، هي الصك الذي يحدد الهدفين والأولويات المحورية الخمس للاتحاد وقطاع الاتصالات الراديوية في هذا الإطار الزمني.

وتندرج رسالة قطاع الاتصالات الراديوية في الإطار الأوسع لمقاصد الاتحاد الدولي للاتصالات على النحو المحدد في المادة 1 من دستور الاتحاد، حيث تتمثل "*من بين جملة أمور، في كفالة استعمال جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما في ذلك تلك التي تستخدم المدارات الساتلية، لطيف الترددات الراديوية بشكل رشيد ومنصف وكفء واقتصادي، وإجراء دراسات عن الأمور المتصلة بالاتصالات الراديوية واعتماد توصيات بشأنها، وذلك بما يتسق مع تطبيق المادة 1 والمادة 12 من الدستور*".

**2.1** ويلتزم قطاع الاتصالات الراديوية بالإضافة إلى ذلك بمتابعة وتطوير نواتجه الاثني عشر، وهي:

R1 معالجة بطاقات التبليغ عن الأنظمة الفضائية

R2 معالجة بطاقات التبليغ عن أنظمة الأرض

R3 نواتج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (الوثائق الختامية ولوائح الراديو)

R4 نواتج الاجتماع التحضيري للمؤتمر (تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر)

R5 نواتج لجنة لوائح الراديو (القواعد الإجرائية والقرارات)

R6 البرمجيات (غير ذات الصلة بمعالجة بطاقات التبليغ، مثل برمجية TFA في المادة 5 من لوائح الراديو، ومحرك البحث في أداة تصفح الأنظمة الراديوية، وما إلى ذلك)

R7 منشورات قطاع الاتصالات الراديوية (التي لا تغطيها لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، مثل الدليل البحري والقائمة IV والقائمة V)

R8 نواتج لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية (توصيات وتقارير وكتيبات قطاع الاتصالات الراديوية)

R9 نواتج جمعية الاتصالات الراديوية (مثل قرارات قطاع الاتصالات الراديوية)

R10 نواتج الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (مشورة لمدير مكتب الاتصالات الراديوية، مدخلات إلى جمعية الاتصالات الراديوية)

R11 المساعدة التقنية (مثل المبادرة السياساتية والتنظيمية لإفريقيا الرقمية (PRIDA) ودعم مكتب الاتصالات الراديوية للمبادرات الإقليمية)

R12 الحلقات الدراسية لقطاع الاتصالات الراديوية (مثل الحلقات الدراسية العالمية (WRS) والإقليمية للاتصالات الراديوية (RRS))

**3.1** ويتعين أن تؤخذ عوامل النجاح الرئيسية التالية بعين الاعتبار في السعي لتنفيذ الرسالة والنواتج على النحو المذكور أعلاه:

• أن تكون رسالة قطاع الاتصالات الراديوية ونواتجه مفهومة ومقبولة بشكل واضح لدى الأعضاء.

• إتاحة المستوى المطلوب من الموارد لتحقيق هذه النواتج ومراقبتها بشكل اقتصادي وكفء.

• مواصلة تحسين أساليب عمل القطاع وأنشطته بطريقة تعاونية وتآزرية بين الأعضاء ومكتب الاتصالات الراديوية.

**4.1** ستكون الفترة 2029-2026 حافلة بالأعمال مرة أخرى بالنسبة لقطاع الاتصالات الراديوية. فإلى جانب العمل المنتظم للجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، سيكرَّس عام 2025 لمواصلة تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2023. وفي الوقت نفسه، بدأت الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2027 وستستمر من خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM27-2) في عام 2027 وستنتهي عند بدء جمعية الاتصالات الراديوية عام 2027 (RA-27) والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2027 (WRC-27). وقد بدأت دورة جديدة من أنشطة لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية في عام 2023 عقب جمعية الاتصالات الراديوية التي عُقدت في عام 2023.

وتتمثل أهم وأكبر التحديات في الفترة 2029-2026 فيما يلي:

- ضمان نجاح فعاليات قطاع الاتصالات الراديوية استناداً إلى الأعمال التحضيرية والتنظيمية الكبيرة.

- ‏ضمان استمرارية الأعمال والبلدان المضيفة لاجتماعات وأحداث قطاع الاتصالات الراديوية أثناء تنفيذ المبنى الجديد.‎

- سينظم المكتب الدراسات التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2027 (WRC-27) وسيشارك في الأنشطة التحضيرية وأنشطة الإنجاز ذات الصلة لعقد المؤتمر WRC-27.

- كنواتج للمؤتمر ‎WRC-27‏، سيشرف المكتب أيضاً على إعداد ونشر الوثائق الختامية للمؤتمر ‎WRC-27 ‏ولوائح الراديو المحدَّثة (طبعة عام ‎2028).

- مواصلة مشاركة المكتب في الأنشطة التحضيرية للمنظمات الإقليمية وربما زيادة هذه المشاركة في إطار التحضير للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.

- الانتهاء من تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023، بتركيز خاص على التغييرات في الإجراءات والبرمجيات التنظيمية. وفي عام 2028، سيشرع المكتب أيضاً في تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2027.

- مواصلة معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية ضمن المهل التنظيمية المحددة في لوائح الراديو.

- مواصلة معالجة بطاقات التبليغ عن خدمات الأرض وفق الإجراءات التنظيمية المختلفة على النحو المتوخى في لوائح الراديو وفي الاتفاقات الإقليمية المطبقة.

- مواصلة تقديم المساعدة إلى لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية فيما تضطلع به من دراسات وفقاً لخطط عملها، بالتركيز على المواضيع التي حددها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عامي 2023 و2027.

- تعزيز مستوى المساعدة والدعم المقدمين إلى الإدارات وإلى عملاًء مكتب الاتصالات الراديوية، مع الاستفادة من الخبرة الرفيعة لدى موظفي مكتب الاتصالات الراديوية.

- نشر الدراية والمعرفة التي يزخر بهما المكتب في ميدان إدارة الترددات، وخصوصاً فيما يتعلق بإجراء تسجيل تخصيصات الترددات، من خلال عقد حلقات دراسية وورش عمل واجتماعات إعلامية. وسوف تعقد خلال هذه الفترة حلقتان دراسيتان عالميتان بشأن الاتصالات الراديوية وإحدى عشرة حلقة دراسية إقليمية للاتصالات الراديوية وثلاث ورش عمل إقليمية بشأن وضع الجداول الوطنية لتوزيع الترددات.

- مواصلة تطوير وتحسين وتحديث برمجيات من أجل الفحص التنظيمي والتقني وأنظمة دعم مكتب الاتصالات الراديوية، بهدف بلوغ مستوى عالٍ من الكفاءة والموثوقية والاستعمال السهل والشعور بالرضا من جانب مستخدمي خدمات مكتب الاتصالات الراديوية والإدارات.

## 5.1 الأولويات المحورية

يعرض الرسم البياني التالي توزيع الموارد البشرية المخطَطة فيما بين أهداف قطاع الاتصالات الراديوية الخمسة لفترة السنوات الأربع المعنية.



## 6.1 هيكل الخطة التشغيلية

تُعرض الخطة التشغيلية للاتحاد حسب الأولويات المحورية في الوثيقة C25/28. وتُعرض الخطط التشغيلية للقطاع في ملحقات بالخطة التشغيلية للاتحاد.

وللخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات الراديوية للفترة 2026-2029 هيكل قائم على النتائج وتُعرض تفاصيل تتعلق بنواتج قطاع الاتصالات الراديوية الاثني عشر فضلاً عن النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء الرئيسية وعوامل المخاطرة.

وتقدَّم المعلومات التالية لكل ناتج من النواتج:

⬥ وصف الناتج والاتجاهات الرئيسية/مسائل السياسة العامة المتصلة بالناتج.

⬥ تقرير الأداء عام 2024، بما في ذلك المقارنة بين النتائج المتوقعة والنتائج المحققة فضلاً عن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) وتحليل المخاطر.

⬥ بيان بالنتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2026 فضلاً عن مؤشرات القياس وتقييم التهديدات والمخاطر عند الاقتضاء.

⬥ توزيع الموارد البشرية للفترة 2026-2029.

# 2 نواتج قطاع الاتصالات الراديوية

يعرض الرسم البياني التالي توزيع الموارد البشرية المخططة لمكتب الاتصالات الراديوية بين النواتج الاثني عشر لفترة السنوات الأربع المعنية:



## 1.2 معالجة بطاقات التبليغ عن الأنظمة الفضائية

وصف

وفقاً للرقمين 172 و173 من الاتفاقية، يدون مكتب الاتصالات الراديوية ويسجل تخصيصات ترددات الأنظمة الفضائية وفقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو (لا سيما المواد 9 و11 و13 و14 و15 و21 و22 والتذييلات 4 و5 و7 و8 و30 و30A و30B والقرارات 4 و8 و32 و35 و40 و49 و55 و85 و552 و553 و609 و761 و769 و770 من لوائح الراديو) ويقوم بتحديث السجل الأساسي الدولي للترددات. ويساعد المكتب أيضاً في تسوية حالات التداخل الضار، بناء على طلب إدارة أو أكثر من الإدارات المهتمة.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر عام 2024

*بيان النتائج المحققة عام 2024*

| النتائج المتوقعة | النتائج المحققة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| **معلومات النشر المسبق (****API)**التبليغات الجديدة أو المعدَّلة عن معلومات النشر المسبق: 400المدة المتوقَعة لمعالجة معلومات النشر المسبق (بالأشهر): ≤ المهلة الزمنية المنصوص عليها في الرقم 2B.9، أي شهرين | التبليغات عن معلومات النشر المسبق: 390متوسط مدة المعالجة: 2,5 شهر | مدة معالجة معلومات النشر المسبق ≤ شهرين (المهلة الزمنية للرقم 2B.9) | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **طلب التنسيق (****CR)**التبليغات الجديدة أو المعدَّلة عن طلبات تنسيق: 250المدة المتوقَعة لمعالجة طلبات التنسيق (بالأشهر): ≤ المهلة الزمنية المنصوص عليها في الرقم 38.9، أي 4 أشهر | التبليغات عن طلبات تنسيق: 256متوسط مدة المعالجة: 9,3 أشهر | مدة معالجة طلبات التنسيق≤ 4 أشهر (المهلة الزمنية للرقم 38.9) | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **التبليغات**التبليغات عن المحطات الفضائية (S/S) بموجب المادة 11: 200 وعن المحطات الأرضية (E/S): 200المدة المتوقَعة لمعالجة الجزء I-S (بالأشهر):≤ المهلة الزمنية المنصوص عليها في الرقم 28.11، أي شهرينالمدة المتوقَعة لمعالجة الجزأين II-S وIII-S (بالأشهر): 12 (S/S)، 6 (E/S) | التبليغات عن المحطات الفضائية (S/S) بموجب المادة 11: 219 وعن المحطات الأرضية (E/S): 287متوسط مدة المعالجة:منشورات الجزء I-S: 2,2 شهر للمحطات الفضائية، 1,5 شهر للمحطات الأرضيةالجزآن II-S وIII-S:6,1 أشهر للمحطات الفضائية، 3 أشهر للمحطات الأرضية | مدة معالجة الجزء I-S:≤ شهرين (المهلة الزمنية للرقم 28.11)مدة معالجة الجزأين II-S وIII‑S:≤ 12 شهراً (S/S)،6 أشهر (E/S) من تاريخ نشر الجزء I-S | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **المادة 4 من التذييلين** **30/30A**التبليغات الجديدة بموجب الجزء A من المادة 4: 15التبليغات الجديدة بموجب الجزء B من المادة 4: 5المهلة المتوقعة لمعالجة الجزء A أو B من المادة 4 (بالأشهر): 6 | تبليغات بموجب الجزء A: 19تبليغات بموجب الجزء B:15متوسط مدة المعالجة:الجزء A من المادة 4: 4,1 أشهرالجزء B من المادة 4:5,3 شهر | مدة معالجة الجزء A من المادة 4: ≤ 6 أشهرمدة معالجة الجزء B من المادة 4: ≤ 6 أشهر | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **المادة 5 من التذييلين** **30/30A**التبليغات الجديدة بموجب المادة 5: 7المهلة المتوقعة لمعالجة المادة 5 (بالأشهر): 6 | تبليغات بموجب المادة 5: 13متوسط مدة المعالجة:3,5 شهر | مدة معالجة المادة 5:≤ 6 أشهر | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **المادتان 6 و7 من التذييل** **30B**التبليغات الجديدة بموجب الجزء A من المادة 6: 20التبليغات الجديدة بموجب الجزء B من المادة 6: 15التبليغات الجديدة بموجب المادة 7: من 2 إلى 7المهلة المتوقعة لمعالجة المادتين 6 (الجزأين A أو B) و7 (بالأشهر): 6 | تبليغات بموجب الجزء A: 16تبليغات بموجب الجزء B: 13تبليغات بموجب المادة 7: 0متوسط مدة المعالجة:الجزء A من المادة 6:5,1 أشهرالجزء B من المادة 6:6,4 أشهرالمادة 7: لم ترد أي تبليغات | مدة معالجة المادتين 6 (الجزأين A أو B) و7 ≤ 6 أشهر | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **المادة 8** **من التذييل** **30B**التبليغات الجديدة بموجب المادة 8: 15المهلة المتوقعة لمعالجة المادة 8 (بالأشهر): 6 | تبليغات بموجب المادة 8: 13متوسط مدة المعالجة:6,4 أشهر | مدة معالجة المادة 8≤ 6 أشهر | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
| **المساعدة**عدد طلبات المساعدة التنظيمية/التقنية بموجب المادتين 9 و11، 20 (S/S) و50 (E/S)عدد طلبات المساعدة التنظيمية/التقنية بموجب التذييلات 30B/30A/30: 20 | طلبات تتعلق بالمحطات الفضائية بموجب المادتين 9 و11: 56طلبات تتعلق بالمحطات الأرضية: 3455 طلبات بموجب التذييلات 30/30A/30Bالحالات المعلقة في نهاية عام 2024:45 طلب يتعلق بالمحطات الفضائية بموجب المادتين 9 و1137 طلباً تتعلق بالمحطات الأرضية8 طلبات بموجب التذييلات 30/30A/30B‏(طلبات معلقة بسبب مشاكل تواصل مع بعض الإدارات).‎ | تقديم المساعدة على وجه السرعة بموجب مختلف أحكام لوائح الراديو ومعالجتها في الوقت المناسب | النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية (BR IFIC) (الخدمات الفضائية) |
|  |  |  |  |

*تقييم التهديدات والمخاطر لعام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| الشؤون المالية/الموارد  | نقص الموارد اللازمة للاضطلاع بجميع تطويرات البرمجيات المطلوبة | عالٍ | ‏طُلبت من المجلس موارد مالية إضافية لضمان تخصيص موارد كافية لتطوير البرمجيات.‎ |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر لعام 2026

*بيان النتائج المتوقعة لعام 2026*

| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| --- | --- |
| **معلومات النشر المسبق (API)**التبليغات المتوقَعة الجديدة أو المعدَّلة عن معلومات النشر المسبق: 400المدة المتوقَعة لمعالجة معلومات النشر المسبق: ≤ المهلة الزمنية المنصوص عليها في الرقم 2B.9، أي شهرين | مدة معالجة معلومات النشر المسبق ≤ شهرين (المهلة الزمنية للرقم 2B.9) |
| **طلب التنسيق (CR)**التبليغات المتوقَعة الجديدة أو المعدَّلة عن طلبات تنسيق: 250المدة المتوقَعة لمعالجة طلبات التنسيق (بالأشهر):≤ المهلة الزمنية المنصوص عليها في الرقم 38.9، أي 4 أشهر | مدة معالجة طلبات التنسيق ≤ 4 أشهر (المهلة الزمنية للرقم 38.9) |
| **التبليغات**التبليغات المتوقَعة بموجب المادة 11 عن المحطات الفضائية (S/S): 200 والمحطات الأرضية (E/S): 275المدة المتوقَعة لمعالجة الجزء I-S (بالأشهر):≤ المهلة الزمنية المنصوص عليها في الرقم 28.11، أي شهرينمتوسط المدة المتوقَعة لمعالجة الجزأين II-S وIII-S (بالأشهر): 12 (S/S)، 6 (E/S). | مدة معالجة الجزء I-S≤ شهرين (المهلة الزمنية للرقم 28.11)مدة معالجة الجزأين II-S وIII-S≤ 12 شهراً (S/S)، 6 أشهر (E/S) من تاريخ نشر الجزء I‑S |
| **المادة 4 من التذييلين** **30/30A**الشبكات المتوقَعة بموجب الجزء A من المادة 4: 15المهلة المتوقعة لمعالجة الجزء A من المادة 4 (بالأشهر): 6الشبكات المتوقَعة بموجب الجزء B من المادة 4: 12المهلة المتوقعة لمعالجة الجزء B من المادة 4 (بالأشهر): 6 | مدة معالجة الجزء A من المادة 4: ≤ 6 أشهرمدة معالجة الجزء B من المادة 4: ≤ 6 أشهر |
| **المادة 5 من التذييلين** **30/30A**الشبكات المتوقَعة بموجب المادة 5: 12المهلة المتوقعة لمعالجة المادة 5 (بالأشهر): 6 | مدة معالجة المادة 5:≤ 6 أشهر |
| **المادتان 6 و7 من التذييل** **30B**التبليغات المتوقَعة بموجب الجزء A من المادة 6: 20التبليغات المتوقَعة بموجب الجزء B من المادة 6: 15التبليغات المتوقَعة بموجب المادة 7: بين 2 و7المهلة المتوقعة لمعالجة المادتين 6 (الجزأين A أو B) و7 (بالأشهر): 6 | مدة معالجة المادتين 6 (الجزأين A أو B) و7 ≤ 6 أشهر |
| **المادة 8** **من التذييل** **30B**التبليغات المتوقَعة بموجب المادة 8: 15المهلة المتوقعة لمعالجة المادة 8 (بالأشهر): 6 | مدة معالجة المادة 8≤ 6 أشهر |
| **المساعدة**عدد طلبات المساعدة التنظيمية/التقنية المتوقَعة بموجب المادتين 9 و11: 50 (S/S) و300 (E/S)عدد طلبات المساعدة التنظيمية/التقنية المتوقَعة بموجب التذييلات 30/30A/30B: 10 حالة رسمية | تقديم المساعدة على وجه السرعة بموجب مختلف أحكام لوائح الراديو ومعالجتها في الوقت المناسب |

*تقييم التهديدات والمخاطر عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| الموارد | نقص الموارد اللازمة للتعامل مع الطلب ومعالجة الطلبات في غضون المهل المحددة | عالٍ | متوسطة | المستوى المناسب للموارد المعتمدة لمختلف خطوات العمليات |
| الاعتبارات المالية | التأخيرات في معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات استرداد التكاليف | عالٍ | منخفضة | المستوى المناسب للموارد المعتمدة لمختلف خطوات العمليات |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| D1 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
| D2 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 34,3 | 34,7 | 34,3 | 34,3 |
| P4 | 249,0 | 227,1 | 247,3 | 249,0 |
| P3 | 137,7 | 123,8 | 136,9 | 139,5 |
| P2 | 50,2 | 48,3 | 49,8 | 50,2 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| G6 | 87,7 | 86,6 | 87,7 | 87,7 |
| G5 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
| G4 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| **المجموع الكلي** | **691,6** | **653,3** | **688,7** | **693,4** |

## 2.2 معالجة بطاقات التبليغ عن أنظمة الأرض

وصف

وفقاً للرقمين 172 و173 من الاتفاقية، يقوم مكتب الاتصالات الراديوية بتدوين وتسجيل تخصيصات ترددات أنظمة الأرض وفقاً للأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو ويواظب على تحديث السجل الأساسي الدولي للترددات وعلى استعراض المدخلات في هذا السجل. ويساعد المكتب أيضاً في تسوية حالات التداخل الضار، بناء على طلب إدارة أو أكثر من الإدارات المهتمة.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

| النتائج المتوقعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس / الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| معالجة 50 100 تبليغ بموجب المادة 11 من لوائح الراديو | معالجة 73 787 بطاقة تبليغ | معالجة كل طلب في غضون المهلة القانونية، وفقاً للإجراءات المعمول بها | أُنجزت بالكامل |
| معالجة جميع الطلبات ذات الصلة المتعلقة بإجراءات تعديل الخطة، أي:- AP25: 12- AP26: 12- ST61: 60- GE75: 150- RJ81: 0- RJ88:0- GE84: 9 000- GE85: 12- GE89: 0- GE06D: 21 000- GE06L: 11 200 | معالجة:- AP25: 0- AP26: 0- ST61: 159- GE75: 47- RJ81: 0- RJ88: 0- GE84: 12 768- GE85:0- GE89: 0- GE06D: 2 589- GE06L: 826 | معالجة كل طلب في غضون المهلة النظامية، وفقاً للإجراءات المعمول بها | أُنجزت بالكامل |
| معالجة 15 000 تبليغ عن الخدمة الإذاعية في نطاقات الموجات الديكامترية (HF) | معالجة 26 138 تبليغاً | معالجة التبليغات المقدمة من الإدارات في الوقت المناسب ونشرها في جداول الإذاعة على الموجات الديكامترية (HFBC)، ضمن المهل الزمنية المحددة في لوائح الراديو | أُنجزت بالكامل |
| معالجة 1 200 طلب تنسيق بموجب الرقم 21.9 من لوائح الراديو فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الراديوية للأرض | معالجة 1 337 طلب تنسيق | معالجة كل طلب تنسيق ضمن المهل الزمنية النظامية | أُنجزت بالكامل |
| تطبيق الإجراءات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك المساعدة في تطبيق الإجراءات التنظيمية، أي:- حوالي 7 طلبات للحصول على أنواع مختلفة من المساعدة عملاً بالمادة 13 من لوائح الراديو؛- ما يقرب من 1 000 تقرير عن تداخل ضار أو انتهاكات؛- ما يقرب من 28 000 تقرير مراقبة استجابة لبرامج المراقبة المنتظمة والخاصة في نطاقات الموجات الديكامترية (HF)؛- حوالي 600 تقرير استجابة للقرار 205 | معالجة طلبي مساعدة عملاً بالمادة 13معالجة 1 102 تقريراً عن تداخل ضارمعالجة 27 854 تقرير مراقبة في نطاقات الموجات الديكامترية (HF)معالجة 920 تقريراً استجابة للقرار 205 | معالجة جميع طلبات المساعدة في الوقت المناسب. واتخاذ إجراءات المتابعة ذات الصلة دون تأخير | أُنجزت بالكامل |
| تطبيق الإجراءات الإدارية والتشغيلية، أي:- التعامل مع حوالي 40 حالة مساعدة، بما في ذلك 10 طلبات محددة تتناول توزيع سلسلة من الرموز الدليلية للنداء والأرقام الانتقائية وخانات التعرف البحرية (MID) فضلاً عن توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات- طلب واحد بموجب المادتين 47 و48- نحو 10 حالات بموجب القرار 647- نحو حالتين بموجب المادة 25.معالجة 2 000 بطاقة تبليغ ‎‏بموجب المادة ‎20 ‏من لوائح الراديو‎ | 17 حالة مساعدة، بما في ذلك 11 طلباً محدداً يتناول توزيع موارد الترقيم- لا طلبات (0) بموجب المادتين 47 و48- لا حالات بموجب القرار 647- لا حالات بموجب المادة 25.معالجة 1 786 بطاقة تبليغ ‎‏بموجب المادة ‎20 ‏من لوائح الراديو‎ | معالجة جميع الطلبات في الوقت المناسب.وإتاحة جميع المعلومات ذات الصلة للإدارات كافة على وجه السرعة، بما في ذلك تيسر قواعد البيانات لمحطات السفن عبر الإنترنت بدون انقطاع عن طريق نظام MARS.معالجة كل تبليغ وفقاً للإجراءات المعمول بها، ونشر المعلومات عن طريق نظام MARS ومنشورات خدمات الاتحاد ذات الصلة. | أُنجزت بالكاملأُنجزت بالكامل |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| الشؤون المالية/الموارد  | نقص الموارد اللازمة للاضطلاع بجميع الفحوصات، أعمال المعالجة في غضون المهل الزمنية | طفيف | مستوى كاف من الموارد المعتمدة لمختلف العمليات |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| --- | --- |
| معالجة 65 000 تبليغ بموجب المادة 11 من لوائح الراديو | معالجة كل تبليغ في غضون المهلة الزمنية النظامية، وفقاً للإجراءات المرعية. متوسط وقت المعالجة: شهران |
| معالجة جميع التبليغات ذات الصلة بإجراءات تعديل الخطة، أي- AP25: 2- AP26: 2- ST61: 3- GE75: 110- RJ81: 1- RJ88: 1- GE84: 9 000- GE85: 2- GE89: 5- GE06D: 25 000- GE06L: 8 000 | معالجة كل تبليغ، بموجب إجراء تعديل الخطة ذي الصلة، ضمن المهل الزمنية النظامية |
| معالجة 26 000 تبليغ عن الخدمة الإذاعية في نطاقات الموجات الديكامترية (HF) | معالجة التبليغات المقدمة من الإدارات في الوقت المناسب ونشرها في جداول الإذاعة على الموجات الديكامترية (HFBC) على قرص CD-ROM، ضمن المهل الزمنية المحددة في لوائح الراديو |
| معالجة 160 طلب تنسيق بموجب الرقم 21.9 من لوائح الراديو فيما يتعلق بخدمات الاتصالات الراديوية للأرض | معالجة كل طلب تنسيق ضمن المهل الزمنية النظامية |
| تطبيق الإجراءات التنظيمية الأخرى، بما في ذلك المساعدة في تطبيق الإجراءات التنظيمية، أي:- حوالي 10 طلبات للحصول على أنواع مختلفة من المساعدة عملاً بالمادة 13 من لوائح الراديو؛- ما يقرب من 1 000 تقرير عن تداخل ضار أو مخالفات؛- ما يقرب من 20 000 تقرير مراقبة استجابة لبرامج المراقبة المنتظمة والخاصة في نطاقات الموجات الديكامترية (HF)؛- حوالي 600 تقرير استجابة للقرار 205 | معالجة جميع طلبات المساعدة في الوقت المناسب. واتخاذ إجراءات المتابعة ذات الصلة دون تأخير |
| تطبيق الإجراءات الإدارية والتشغيلية، أي- التعامل مع حوالي 40 حالة مساعدة، بما في ذلك 10 طلبات محددة تتناول توزيع سلسلة من الرموز الدليلية للنداء والأرقام الانتقائية وخانات التعرف البحرية (MID) فضلاً عن توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات- نحو طلبين بموجب المادتين 47 و48- نحو 5 حالات بموجب القرار 647- نحو 2 000 بطاقة تبليغ بموجب المادة 20- نحو حالتين بموجب المادة 25. | معالجة جميع الطلبات في الوقت المناسب.وإتاحة جميع المعلومات ذات الصلة للإدارات كافة على وجه السرعة، بما في ذلك تيسر قواعد البيانات لمحطات السفن عبر الإنترنت بدون انقطاع عن طريق نظام MARS. |
|  |  |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **منظور** | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| الموارد | نقص الموارد اللازمة للتعامل مع الطلب ومعالجة الطلبات في غضون المهل الزمنية المحددة | عالٍ | منخفضة | المستوى المناسب للموارد المعتمدة لمختلف خطوات العمليات |
|   |   |   |   |  |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| D1 | 5,2 | 6,0 | 5,2 | 5,8 |
| D2 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 26,7 | 22,0 | 26,7 | 27,4 |
| P4 | 137,1 | 128,4 | 137,1 | 137,9 |
| P3 | 67,5 | 44,9 | 67,5 | 68,8 |
| P2 | 23,1 | 22,5 | 24,6 | 23,1 |
| P1 | 8,3 | 6,2 | 8,3 | 8,3 |
| G7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| G6 | 31,1 | 28,4 | 32,7 | 31,3 |
| G5 | 20,2 | 18,9 | 20,2 | 20,2 |
| G4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **المجموع الكلي** | **324,2** | **283,0** | **327,3** | **327,9** |

## 3.2 نواتج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (الوثائق الختامية ولوائح الراديو)

وصف

تعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية (WRC) كل أربع سنوات، من حيث المبدأ. ويتمثل دور المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في استعراض لوائح الراديو والمعاهدة الدولية، التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والسواتل والمدارات الساتلية، ومراجعتها عند الضرورة. ويتولى مكتب الاتصالات الراديوية مسؤولية تخطيط ودعم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، بما في ذلك معالجة الوثائق وتقديم الدعم بأعمال السكرتارية للجلسة العامة واللجان.

ويُحدَد مجال التطبيق العام لجدول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية قبل انعقادها بفترة تمتد من أربع إلى ست سنوات ويقر مجلس الاتحاد جدول الأعمال النهائي بموافقة أغلبية الدول الأعضاء.

وقد عُقد آخر مؤتمر عالمي للاتصالات الراديوية في عام 2023 ومن المقرر عقد المؤتمر التالي في عام 2027.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| ‏نشر الوثائق الختامية للمؤتمر ‎WRC‑23 ‏ولوائح الراديو (طبعة عام ‎2024) ‏بلغات الاتحاد الست.‎ | ‏نُشرت الوثائق الختامية للمؤتمر ‎WRC-23 ‏في مارس ‎2024‏؛ ونُشرت لوائح الراديو (طبعة عام ‎2024) ‏في أغسطس ‎2024. | ‏نُشرت الوثائق الختامية في غضون ‎4 ‏أشهر بعد انتهاء المؤتمر؛ ونُشرت لوائح الراديو في غضون ‎9 ‏أشهر بعد المؤتمر.  | اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.وتعميم المعلومات على الأعضاء بشأن تيسر المنشورات.‎وبلغ عدد تنزيلات طبعة عام 2024 من لوائح الراديو عبر الإنترنت (12 443) وبيعت منها (231 نسخة ورقية و3 750 قرص DVD و3 نواقل USB) عام 2024. |
|   |   |   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر لعام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تنظيمي/تشغيلي | ‏عدم كفاية مستوى الموارد في مكتب الاتصالات الراديوية وفي دائرة المؤتمرات والمنشورات بالاتحاد لإنتاج مخرجات المؤتمر في الوقت المناسب.‎ | طفيف | التخطيط السليم ‏ضمن مكتب الاتصالات الراديوية ومع دائرة المؤتمرات بالاتحاد من خلال التنبؤ بعبء العمل المتوقع والاحتياجات من الموارد. |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر لعام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| بدء التحضير للمؤتمر WRC-27 | ‏التخطيط للمؤتمر ‎WRC-27‏، بما في ذلك التحضير واللوجستيات والتنسيق الداخلي والتنسيق مع مركز جنيف الدولي للمؤتمرات أو التنسيق مع البلد المضيف، إذا كان المؤتمر ‎WRC-27 ‏سيستضاف خارج جنيف.‎‏والمشاركة في الاجتماعات التي تنظمها مختلف المنظمات الإقليمية للاتصالات للمساعدة في الأعمال التحضيرية التفصيلية والتنسيق بين المناطق وكذلك في إعداد المقترحات.‎ |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| أصحاب المصلحة | ‏قرار الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن مدينة/بلد المؤتمر ‎WRC-27 | عالٍ | منخفضة | ‏قرار المجلس في دورته لعام ‎2025 ‏في الوقت المناسب بشأن مدينة/بلد المؤتمر ‎WRC-27. |
| الاعتبارات المالية | ‏الغرامات المستحقة في حال إلغاء حجز مركز جنيف الدولي للمؤتمرات‎ | متوسط | منخفضة | ‏التوقيع على ‎اتفاق البلد المضيف ‏قبل الموعد النهائي لتأكيد حجز مركز جنيف الدولي للمؤتمرات. |
| تنظيمي/تشغيلي | ‏تسليم المتطلبات المحددة في اتفاق البلد المضيف (‎HCA) | عالٍ | متوسطة | ‏إذا تقررت استضافة المؤتمر خارج جنيف، متابعة اتفاق البلد المضيف والمتطلبات والمراحل المرتبطة به، بما في ذلك زيارات الموقع.‎ |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 0,6 |
| D1 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| D2 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 0,0 |
| P5 | 8,1 | 10,8 | 14,3 | 8,1 |
| P4 | 2,5 | 15,6 | 9,3 | 2,5 |
| P3 | 2,2 | 18,9 | 2,7 | 1,4 |
| P2 | 1,3 | 6,2 | 1,7 | 1,3 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 1,0 | 2,1 | 3,6 | 1,0 |
| G6 | 2,4 | 23,0 | 19,2 | 2,4 |
| G5 | 2,3 | 2,3 | 7,0 | 2,3 |
| G4 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 0,7 |
| **المجموع الكلي** | **22,9** | **84,6** | **65,1** | **22,1** |

## 4.2 نواتج الاجتماع التحضيري للمؤتمر (تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر)

وصف

وفقاً للقرار ITU-R 2-9، يعد الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM) تقريراً إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC) عن الدراسات التحضيرية لقطاع الاتصالات الراديوية والحلول الممكنة لبنود جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، لاستخدامه في دعم أعمال هذا المؤتمر.

‏في نهاية ديسمبر ‎2023‏، عقب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 مباشرة، عُقدت الدورة الأولى للاجتماع التحضيري لمؤتمر عام 2027 (CPM27-1) ‏لتنظيم دراسات قطاع الاتصالات الراديوية استعداداً للمؤتمر ‎WRC-27. ‏ونُشرت نتائج الاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM27-1) ‏في بداية عام ‎2024 ‏لبيان توزيع أعمال قطاع الاتصالات الراديوية استعداداً للمؤتمر ‎WRC-27 ‏فضلاً عن العناصر المهمة الأخرى لإعداد تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر إلى المؤتمر ‎WRC-27.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| ‏نشر نتائج الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر ‎CPM27-1.‏متابعة برنامج العمل الذي وضعه الاجتماع التحضيري للمؤتمر ‎CPM27-1.‏نشر نتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية للاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM-27).‏إعداد أداة تقديم المقترحات (CPI) عبر الإنترنت للمؤتمر ‎WRC-27. | ‏إعداد نتائج الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM27-1) ‏ونشرها في الوقت المناسب قبل الاجتماعات الأولى للأفرقة المسؤولة التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية.‎‏واجتماعان للجنة التوجيهية للاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM-27) ‏لاستعراض التقدم المحرز ومعالجة الإشكالات المحتملة.‎‏وباستخدام طبعة ‎2024 ‏من لوائح الراديو، بدأ تطوير أداة تقديم المقترحات (CPI) عبر الإنترنت للمؤتمر ‎WRC‑27. | ‏تنفيذ قرارات الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM27-1)‏تنفيذ مستوى كاف من التخطيط. | رضا الوفود. واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تنظيمي | كان يمكن أن يؤدي عبء العمل وعدم توفر الموظفين بين نهاية المؤتمر ‎WRC-23 ‏وفترة عيد الميلاد إلى تأخير إتاحة نتائج الدورة الأولى للاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM27-1) ‏في الوقت المناسب باللغات الست‎. | طفيف | التخطيط المناسب وتوقع المتطلبات والمستوى الكافي من الموارد |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| الإعداد للدورة الثانية للاجتماع التحضيري لمؤتمر عام 2027 (CPM27‑2).ومتابعة برنامج العمل الذي حددته الدورة الأولى للاجتماع التحضيري لمؤتمر عام 2027 (CPM27-1) ‏وإعداد مشروع تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر إلى المؤتمر ‎WRC-27 ‏في الوقت المناسب.‎‏ونشر المعلومات.‎ | إتاحة الوثائق على الإنترنت في أقرب وقت ممكن عملياً؛ وزيادة محتوى المعلومات على صفحة الويب الخاصة بالاجتماع التحضيري للمؤتمر.‏وتخطيط الدورة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر (‎CPM27-2)‏، بما في ذلك الإعداد واللوجستيات والتنسيق الداخلي والتنسيق مع مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (ما لم تكن الدورة الثانية للاجتماع التحضيري للمؤتمر ‎‏ستُستضاف خارج جنيف).‎والمشاركة في الاجتماعات التي تنظمها منظمات الاتصالات الإقليمية المختلفة للمساعدة في التحضيرات التفصيلية والتنسيق بين المناطق. |
|   |  |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| الاعتبارات المالية/الموارد | يمكن أن يتسبب نقص الموارد في حدوث تأخيرات في مختلف العمليات في أوقات عبء العمل الثقيل | عالٍ | منخفضة | المستوى الكافي من الموارد  |
|   |   |   |   |   |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| E2 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,6 |
| D1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
| D2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P5 | 6,0 | 19,4 | 5,4 | 5,5 |
| P4 | 3,4 | 3,6 | 1,3 | 0,5 |
| P3 | 1,6 | 3,9 | 1,8 | 0,8 |
| P2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 1,0 | 2,1 | 0,5 | 1,0 |
| G6 | 8,5 | 17,4 | 3,8 | 4,2 |
| G5 | 3,4 | 5,4 | 3,4 | 3,4 |
| G4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **المجموع الكلي** | **27,6** | **56,4** | **19,3** | **18,4** |

## 5.2 نواتج لجنة لوائح الراديو (النظام الداخلي والقرارات)

وصف

يقدم مكتب الاتصالات الراديوية الدعم للجنة لوائح الراديو بما في ذلك إعداد وتعميم مشروع النظام الداخلي وغيره من الوثائق للنظر فيها وتنفيذ قراراتها ودعم تسيير اجتماعاتها. وتنطوي مهام اللجنة على النظر بانتظام في أي صعوبات يواجهها المكتب في إدارة أحكام لوائح الراديو، وأي تقارير تقدمها الإدارات إليه، وحالات التداخل الضار المحالة إلى لجنة لوائح الراديو، والإدارة المنتظمة للقواعد الإجرائية.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| أجرت لجنة لوائح الراديو استعراضاً مستمراً للنظام الداخلي، عملاً بالمادة 13 من لوائح الراديو، والنظر في حالات التداخل الضار وأي قضايا أخرى تبلغ عنها الإدارات. وعُقد ما مجموعه 3 اجتماعات عام 2024 | سُويت طلبات الاستعراض في أول اجتماع متاح بعد تلقي تبليغات من الدول الأعضاء | النظر في الوقت المناسب في الحالات والقضايا التي تبلِّغ عنها الإدارات | لا شكاوى من الإدارات والنظر المناسب في الحالات/القضايا المقدمة لاتخاذ قرارات بشأنها |
|   |   |   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تشغيلي/تنظيمي | صعوبات في التنبؤ بالمتطلبات ومشاكل التنفيذ. | طفيف | أتيح الدعم اللازم لضمان حسن سير اجتماعات لجنة لوائح الراديو |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| يقدم مكتب الاتصالات الراديوية الدعم إلى اللجنة بما في ذلك إعداد وتوزيع مشروعات القواعد الإجرائية وغيرها من الوثائق لكي تنظر فيها، وتنفيذ قراراتها ومساندة إدارة اجتماعاتها. وتتضمن مهام اللجنة النظر بصورة منتظمة فيما قد يصادف المكتب من صعوبات في تنفيذ أحكام لوائح الراديو، والطلبات التي تقدمها إليه الإدارات، وحالات التداخل الضار المحالة إلى لجنة لوائح الراديو، وتحديث القواعد الإجرائية بانتظام. ويُتوقع عقد ما مجموعه 3 اجتماعات في عام 2026 | النظر في النظام الداخلي ومتابعته. والتعجيل بتسوية طلبات الاستعراض بعد تلقي التبليغات من الدول الأعضاء. وقيام المكتب بعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لتذليل الصعوبات المستمرة بين الإدارات فيما يتعلق باستخدام الطيف. ورضا الإدارة وحسن توقيت الإجراءات |
|   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر* *خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| تشغيلي/تنظيمي | صعوبات في التنبؤ بالمتطلبات ومشاكل التنفيذ | متوسط | متوسطة | ضمان إتاحة اللازم من الموارد لدعم أنشطة لجنة لوائح الراديو |
| اعتبارات مالية/الموارد  | قد يتسبب نقص الموارد في عدم التقيد بالمهل التنظيمية لتقديم التبليغات إلى لجنة لوائح الراديو، وعدم معالجة الوثائق الختامية للجنة لوائح الراديو وتقديمها، وعدم تنفيذ قرارات لجنة لوائح الراديو | عالٍ | متوسطة | تخصيص المستوى الكافي من الموارد |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
| D1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| D2 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 9,3 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
| P4 | 3,1 | 5,6 | 3,1 | 3,1 |
| P3 | 2,4 | 2,9 | 2,4 | 1,9 |
| P2 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 1,2 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| G6 | 5,4 | 7,2 | 5,4 | 5,4 |
| G5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **المجموع الكلي** | **28,1** | **30,9** | **28,1** | **27,7** |

## 6.2 البرمجيات (غير ذات الصلة بمعالجة بطاقات التبليغ، مثل برمجية TFA في المادة 5 من لوائح الراديو، ومحرك البحث في أداة تصفح الأنظمة الراديوية، وما إلى ذلك)

وصف

أداة برمجية مصمَمة لإجراء بحث وتحليل مفصلين لجدول توزيع نطاقات الترددات في المادة 5 من لوائح الراديو، وتمكِّن من الاصطفاء وإعادة ترتيب النسق حسب مدى الترددات والخدمة وفئة الخدمة والحاشية والبلد، وما إلى ذلك. وقد حُدِّثت الأداة استناداً إلى نتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2023 وطبعة 2024 من لوائح الراديو لإدخال التغييرات في توزيع نطاقات الترددات وحواشي البلدان والإحالات ذات الصلة إلى القرارات والتوصيات ذات الصلة. وهي تشمل أيضاً روابط إلى توصيات قطاع الاتصالات الراديوية ذات الصلة المحال إليها في لوائح الراديو 5، فضلاً عن أحدث صيغة للقواعد الإجرائية ذات الصلة. والمجموعة مجهزة أيضاً ببرمجية خدمية لاستخلاص الجدول الوطني لتوزيع نطاقات الترددات لبلد معين نظراً لأنه ينتج عن الجمع بين مختلف أحكام المادة 5 من لوائح الراديو. وطوال عام 2024، قُدمت بيانات عملية لاستخدام هذه الأداة خلال ورش عمل مختلفة مكرسة لوضع جداول وطنية لتوزيع نطاقات الترددات (‎NTFA) (‏أديس أبابا، شنغهاي، المكسيك) وخلال الحلقة الدراسية العالمية للاتصالات الراديوية (جنيف) (‎WRS-24). ‏وأحدث إصدار من الحزمة متاح للشراء من الموقع الإلكتروني لمبيعات الاتحاد منذ أكتوبر ‎2024. وستقدم جميع تحديثات البرمجيات والبيانات للمشتركين بانتظام ومجاناً، حتى إصدار النسخة الجديدة، استناداً إلى قرارات المؤتمر WRC-27.

وتتيح أداة تصفح لوائح الراديو نفاذاً شاملاً إلى لوائح الراديو والقواعد الإجرائية (RoP) وتوصيات قطاع الاتصالات الراديوية المذكورة ولكنها غير مدرجة في لوائح الراديو ودستور الاتحاد واتفاقيته. وهي تساعد المستخدمين على تصفح أكثر من 15 000 مرجع بما في ذلك المواد والأحكام والملحقات. ويجري تحديث الأداة بعد المؤتمر ‎WRC-23 ‏ومن المتوقع أن يكون التحديث متاحا في أبريل ‎2025.

‏وانتهى المكتب من تحديث نظام معالجة التبليغات عن ترددات خدمات الأرض. ونتيجةً لهذا العمل، ووفقاً لسياسة النفاذ الجديدة، أصبح النفاذ إلى النشرة الإعلامية الدولية لترددات خدمات الأرض متاحاً الآن مجاناً عبر الإنترنت لإدارات الدول الأعضاء، في [النشرة الإعلامية الدولية لترددات خدمات الأرض](https://www.itu.int/ITU-R/terrasys)، بما في ذلك النفاذ إلى النشرة الإعلامية الدولية لترددات خدمات الأرض السابقة الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية التي نُشرت خلال العام الحالي. وأتيحت أيضاً أدوات مختلفة للاستعلام والتصدير عبر الإنترنت.

وتقوم دائرة خدمات الأرض (TSD) بتطوير وتعزيز منصة الويب eTerrestrial التي تقدم لأعضاء الاتحاد أدوات عبر الإنترنت متعلقة بخدمات الأرض. (مثل eMIFR وeValidation وWISFAT وeBroadcasting وeFXM (للخدمات الثابتة/المتنقلة) وePropagation وeHFBC). ‏والأنشطة الجغرافية المكانية لتنفيذ المنصة الجغرافية المكانية لمكتب الاتصالات الراديوية قد أحرزت تقدماً وباتت البوابة الجغرافية الإلكترونية لمكتب الاتصالات الراديوية جاهزة للمعاينة المسبقة لتنفيذ الإنتاج.‎

وأطلقت دائرة خدمات الأرض نسخة تجريبية للمنصة الإلكترونية الجديدة لمعالجة التقارير المتعلقة بالتداخل الضار والمخالفات المتعلقة بخدمات الأرض (HITS).

وتعزز دائرة خدمات الأرض تجربة مستخدمي منشورات الخدمة البحرية. ‏ومنصة المبيعات عبر الإنترنت وتطبيق سطح المكتب الذي يحتوي على المنشورات الرقمية هما قيد الإنتاج.‎

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| تطوير وصيانة وتعزيز أدوات الويب ووظائفها في إطار منصة الويب eTerrestrial.تطوير منصة ePubFXM في إطار منصة eFXM للبحث عن معلومات في القسمين الخاصين RR9.21 وGE06L.تطوير أداة ويب للحسابات القائمة على نموذج الانتشار الوارد في التوصية ITU‑R P.452.تحسين واجهة الويب للتبليغ عن تخصيصات الترددات لخدمات الأرض (WISFAT) إلى مكتب الاتصالات الراديويةتطوير منصة الويب بشأن التداخل الضار على خدمات الأرض (HITS) | ‏التحسين المستمر لمكون ‎eHFBC ‏في برمجية الإذاعة eBroadcasting. وتشمل الميزات الجديدة خيارات حسابية إضافية وأدوات إدارية وتكامل الخرائط ومخططات الهوائيات.‎‏ودمج المراسلات الواردة (تعليقات على اتفاق ‎GE84) ‏من منصة إدارة المحتوى ‎Documentum ‏في صندوق بريد برمجية eBroadcasting myAdmin وتوجيهها تلقائياً إلى عناوين البريد الإلكتروني الرسمية للإدارات المعنية من إدارة العلاقات مع العملاء (CRM)‎.‏وتنفيذ الحسابات من نقاط متعددة إلى نقطة في برمجية ePropagation استناداً إلى نموذج الانتشار الوارد في التوصية ‎ITU-R P.1546.‏وتطوير سطح بيني لبرمجة تطبيقات (API) ‎أدوات الاستيقان والإدارة في برمجية eTerrestrial عبر الإنترنت لجهات الاتصال في برمجية ‎myAdmin.تطوير مكتبة الصيغة النموذجية للخرائط لضمان اتساق شكل الخرائط ومظهرها في تطبيقات الويب لدى مكتب الاتصالات الراديوية وتسريع إعداد الخرائط. ودمج هذه الصيغة النموذجية في عدة شاشات‎.وأُنجزت منصة ePubFXM في إطار منصة eFXM للبحث عن معلومات في القسمين الخاصين RR9.21 وGE06L وكذلك التخصيصات المقابلة في السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR).إنجاز تطوير أداة ويب للحسابات القائمة على نموذج الانتشار (من نقطة إلى نقطة) الوارد في التوصية ITU‑R P.452.إنجاز تطوير واجهة الويب WISFAT 2.0.‏وأُصدرت للدول الأعضاء نسخة تجريبية من ‎ منصة الويب بشأن التداخل الضار على خدمات الأرض (HITS)‏.‎ | التنفيذ في الوقت المناسب ورضا المستخدمين. | الاعتبار المناسب للتعليقات الواردة ورضا المستخدمين.‏عدد المستخدمين وعدد الإدارات التي تستخدم أدوات الويب‎. |
| تعزيز تجربة مستخدمي منشورات الخدمة البحرية | الانتهاء من إنشاء منصة مبيعات وتطوير تطبيق سطح المكتب وتطبيق المفتش |  |  |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| الشؤون المالية/الموارد  | نقص الموارد اللازمة للاضطلاع بجميع تطويرات البرمجيات المطلوبة | عالٍ | تحديد أولويات الموارد المتاحة لتطويرات مختارة |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| --- | --- |
| تنفيذ أدوات البرمجياتبناء على متطلبات المستخدم | الإنجاز في الوقت المناسب ورضا المستخدم. التواريخ المستهدفة ومعايير القبول |
| تحليل قرارات المؤتمر WRC-23 وتنفيذها | الإنجاز في الوقت المناسب ورضا المستخدم. الاختبار والقبول من جانب المستخدم |
|   |  |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| أصحاب المصلحة/الشركاء/ الاعتبارات المالية | نقص الموارد اللازمة للاضطلاع بجميع عمليات تطوير البرمجيات الناتجة عن قرارات المؤتمر WRC-23 | عالٍ | متوسطة | قيام الأعضاء بتخصيص موارد إضافية لمكتب الاتصالات الراديوية للاضطلاع بالتطويرات المطلوبة. والمساهمات الطوعية |
|   |   |   |   |   |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| D2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| P5 | 2,9 | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
| P4 | 13,3 | 9,4 | 11,7 | 13,3 |
| P3 | 13,5 | 9,1 | 13,5 | 13,8 |
| P2 | 6,5 | 5,7 | 3,9 | 6,5 |
| P1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| G7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| G6 | 5,8 | 2,2 | 6,3 | 5,8 |
| G5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **المجموع الكلي** | **46,5** | **34,3** | **43,5** | **46,8** |

## 7.2 منشورات قطاع الاتصالات الراديوية (التي لا تغطيها لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، مثل الدليل البحري والقائمة IV والقائمة V)

وصف

تصدر دائرة خدمات الأرض، وفقاً للمادة 20 من لوائح الراديو، المنشورات التالية للخدمة البحرية وخدمة المراقبة: القائمة IV (نصف سنوية) والقائمة V (سنوية) والدليل البحري (كل أربع سنوات) وقائمة محطات المراقبة الدولية - القائمة VIII (كل ثلاث سنوات).

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| إنتاج قائمتي محطات السفن (القائمة V) والدليل البحري | أُنتجت القائمتان V والدليل البحري | إعداد هذه المنشورات في الوقت المناسب | إعداد وإنتاج المنشورات في الوقت المحدد. واتساق مستوى الإيرادات مع توقعات الميزانية |
|   |   |   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تنظيمي | تأخير في الإنتاج لمدة شهرين | طفيف | التخطيط المناسب وتوقع المتطلبات. والسعي للمستوى اللازم من الموارد/الدعم |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| إعداد وإنتاج قائمة محطات السفن (القائمة V) في الوقت المناسب. | إعداد وإنتاج المنشورات في الوقت المحدد. واتساق مستوى إيرادات مبيعات المنشورات مع الإيرادات المدرجة في الميزانية |
|   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| الاعتبارات المالية | تأخر إعداد المنشورات (القائمتين IV وV) | عالٍ | منخفضة | التوقع المناسب للموارد ومستوى الموارد اللازم للاضطلاع بإعداد هذه المنشورات |
| أصحاب المصلحة | انخفاض الاهتمام بهذه المنشورات مما سيؤثر على إيرادات استرداد التكاليف | متوسط | منخفضة | التحسين المستمر للمحتوى والدعم/الوسائط |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D2 | 0,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| P4 | 12,5 | 14,3 | 14,0 | 12,5 |
| P3 | 18,2 | 24,1 | 18,7 | 17,4 |
| P2 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 1,8 |
| P1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| G6 | 20,8 | 20,7 | 18,6 | 21,3 |
| G5 | 31,9 | 33,0 | 30,4 | 31,9 |
| G4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| **المجموع الكلي** | **92,5** | **104,0** | **92,5** | **92,8** |

## 8.2 نواتج لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية (توصيات وتقارير وكتيبات قطاع الاتصالات الراديوية)

وصف

يرد في المادتين 11 و20 من الاتفاقية وصف لواجبات لجان الدراسات التابعة لقطاع الاتصالات الراديوية ووظائفها وتنظيمها، بينما ترد أساليب عمل لجان الدراسات في القرار ITU-R 1-9. وعلى النحو الذي وافقت عليه جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2023 (RA-23)، هناك ست لجان دراسات ولجنة تنسيق المفردات (CCV) والاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM).

ويقدم المكتب الدعم اللازم للأنشطة أعلاه سواء تنظيمياً أو من خلال توفير التوجيهات التقنية خلال الدراسات. ويساهم المكتب، إضافة إلى ذلك، في أعمال الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية في المجالات المتعلقة بأنشطة لجان الدراسات ويستجيب لتوصيات الفريق في هذا الصدد.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| برامج العمل استجابة:لقرارات قطاع الاتصالات الراديوية؛والأعمال التي يكلف بها الاجتماع التحضيري للمؤتمر؛والأعمال التي كلف بها المؤتمر WRC‑23 (ولم يحددها الاجتماع التحضيري للمؤتمر)؛بتوجيهات ودعم لوجستي مناسب من مكتب الاتصالات الراديوية/دائرة لجان الدراسات؛ والمعلومات اللازمة المنشورة في النشرات الإدارية (والرسائل المعممة)؛ومراقبة الجداول الزمنية للاجتماعات وتعديلها وفقاً للتقدم المحرز. | تنفيذ برامج العمل واستكمالها وفقاً للجداول الزمنية، ونشر المعلومات في الوقت المحدد. وإتاحة النواتج للأعضاء في غضون المهلة الزمنية المتوقعة | مشاريع التوصيات التي وضعت وفقاً لأهداف لجان الدراسات؛ نصوص مشروع تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر  | إتاحة النواتج للأعضاء ضمن الجدول الزمني المتوقع وفي الشكل المطلوب |
| تقديم مستوى الدعم المناسب من مكتب الاتصالات الراديوية/دائرة لجان الدراسات للاجتماعات، في المجالات التقنية واللوجستية على السواء | مستوى كاف من الدعم بالوثائق والتسهيلات اللازمة للسماح بعقد الاجتماعات بسلاسة | تحقيق الاجتماعات لأهدافها في المواعيد النهائية المحددة. | استُكملت الاجتماعات مع تحقيق الأهداف. التعقيبات الإيجابية الواردة بشأن تنفيذ الاجتماعات من خلال استطلاع تعقيبات الاجتماعات |
|   |   |   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| أصحاب المصلحة/ الشركاء | قلة أو محدودية مشاركة الأعضاء في أعمال لجان الدراسات ذات الصلة  | طفيف | زيادة الوعي بالعمل المخطط والجاري للجان الدراسات وقيمته بالنسبة للأعضاء. وشهد الاجتماع مستوى كاف من مساهمات الأعضاء في إحراز تقدم في أعمال لجان الدراسات ذات الصلة والمواضيع قيد الدراسة لديها |
| القدرات التنظيمية/الاعتبارات المالية | عدم كفاية مستوى الموارد/الدعم اللازم لمعالجة الوثائق، وتيسير إجراءات لجان الدراسات وإدارة الاجتماعات | طفيف | أمكن ضمان معالجة الوثائق وحسن سير الاجتماعات عندما أتيحَ المستوى اللازم من الموارد/الدعم للاجتماعات |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| --- | --- |
| مواصلة واستكمال برامج العمل المضطلَع بها استجابة لما يلي:- قرارات قطاع الاتصالات الراديوية؛- العمل الذي كلفت به الدورة الأولى للاجتماع التحضيري لمؤتمر عام 2027 (CPM27-1)؛- العمل الذي كلف به المؤتمر WRC-23 (غير المحدد في الدورة الأولى للاجتماع التحضيري لمؤتمر عام 2027)؛ | تنفيذ برامج العمل وفقاً للجداول الزمنية، وإنجاز نشر المعلومات في الوقت المحدد؛ ومشاريع التوصيات؛ والتقارير والكتيبات المعدة وفقاً لأهداف لجان الدراسات. والنواتج المتاحة للأعضاء ضمن الجدول الزمني المتوقع |
| تقديم مستوى الدعم المناسب من مكتب الاتصالات الراديوية/دائرة لجان الدراسات للاجتماعات، في المجالات التقنية والإدارية واللوجستية على السواء | مستوى كاف من الدعم بالوثائق والتسهيلات اللازمة لتمكين سلاسة سير الاجتماعات. وتحقيق الاجتماعات لأهدافها في المواعيد النهائية المحددة. |
| معالجة الوثائق المرتبطة بالاجتماعات وفقاً للقرار ITU‑R 1 ووفقاً لمقررات الجمعية RA-23؛ ومعالجة بيانات الاتصال وتقارير الرؤساء في الوقت المناسب. وإعداد النواتج الرئيسية في الوقت المناسب وبكفاءة | توفر الوثائق قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها بالمستوى المطلوب. وتنفيذ عمليات الاعتماد/الموافقة تنفيذاً فعالاً، ووفقاً لمقررات الجمعية RA-23. وتطبيق مراقبة الجودة في حدود الموارد المتاحة. وتنفيذ إجراءات العمل بفعالية لتمكين إنتاج النواتج الرئيسية في الوقت المناسب |
|   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تنظيمي | عبء العمل الثقيل قد يقلل جودة النصوص النهائية | عالٍ | متوسطة | التخطيط الجيد والإعداد لتوزيع عبء العمل |
| مالي | يمكن أن يتسبب نقص الموارد في حدوث تأخيرات في توفر المنجزات في أوقات عبء العمل الثقيل | عالٍ | متوسطة | ضمان إتاحة المستوى المناسب من الموارد. والتوظيف في الوقت المناسب. وإعداد التوقعات بناء على التنسيق والتواصل مع الأعضاء |
| أصحاب المصلحة/الشركاء | عدم كفاية مشاركة البلدان | عالٍ | منخفضة | التعاون النشط مع الأعضاء والشركاء لتلبية الجدول الزمني المختصر |
|   |   |   |   |   |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1,8 |
| D1 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
| D2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 27,6 | 17,0 | 23,5 | 27,6 |
| P4 | 8,5 | 6,6 | 5,5 | 10,6 |
| P3 | 9,5 | 6,0 | 9,5 | 10,3 |
| P2 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 7,8 | 6,2 | 5,7 | 7,8 |
| G6 | 46,3 | 24,3 | 35,4 | 50,4 |
| G5 | 17,9 | 15,8 | 13,2 | 17,9 |
| G4 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 6,2 |
| **المجموع الكلي** | **133,4** | **90,6** | **106,2** | **140,4** |

## 9.2 نواتج جمعية الاتصالات الراديوية (مثل قرارات قطاع الاتصالات الراديوية)

وصف

تتمثل المسؤوليات الرئيسية لجمعية الاتصالات الراديوية في استعراض نتائج فترة الدراسات السابقة وتحديد هيكل لجان الدراسات ووضع برامج عملها حتى انعقاد الجمعية التالية، واستعراض نتائج قرارات قطاع الاتصالات الراديوية، والموافقة على مشروعات التوصيات، وترشيح رؤساء/نواب رؤساء لجان الدراسات ولجنة تنسيق المفردات والاجتماع التحضيري للمؤتمر والفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية.

ويتولى مكتب الاتصالات الراديوية مسؤولية إدارة التخطيط للجمعية ودعمها، بما في ذلك مراقبة الوثائق وتقديم الدعم في مجال السكرتارية إلى الجلسة العامة واللجان. ويقدم مكتب الاتصالات الراديوية أيضاً التوجيه والدعم المناسبين إلى رؤساء لجان الدراسات فيما يتعلق بالتوثيق ذي الصلة بلجانهم.

وقد عُقدت جمعية الاتصالات الراديوية الأخيرة في عام 2023 ويخطَط لعقد جمعية الاتصالات الراديوية المقبلة في عام 2027.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏نشر قرارات قطاع الاتصالات الراديوية التي وافقت عليها الجمعية ‎RA-23 | نشر المخرجات في الوقت المناسب | تنفيذ مستوى كافٍ من التخطيط. | رضا الأعضاء. والإجراءات المتخَذة في الوقت المناسب |
|   |   |   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تنظيمي | صعوبات في التنبؤ بالمتطلبات ومشاكل التنفيذ | طفيف | التخطيط السليم وتوقع المتطلبات وتقديم الموارد الكافية |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة لعام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| تنفيذ قرارات الجمعية RA-23 ومتابعتها وإنجازها | تنفيذ برامج العمل والقرارات في الوقت المناسب. ورضا الأعضاء |
|   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الاعتبارات المالية/الموارد | نقص الموارد اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية RA-23 في الوقت المناسب | عالٍ | متوسطة | مستوى كاف من الموارد المعتمَدة للتعامل مع برامج عمل وقرارات الجمعية RA‑23 |
|   |   |   |   |   |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| D2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 16,1 | 15,2 | 15,9 | 15,9 |
| P4 | 2,1 | 5,2 | 2,1 | 2,1 |
| P3 | 1,6 | 4,4 | 1,6 | 0,8 |
| P2 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,3 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 |
| G6 | 10,0 | 16,5 | 10,0 | 10,0 |
| G5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| G4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| **المجموع الكلي** | **47,4** | **61,0** | **47,6** | **46,7** |

## 10.2 نواتج الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (مشورة لمدير مكتب الاتصالات الراديوية، مدخلات إلى جمعية الاتصالات الراديوية)

وصف

سيواصل الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية، بصفته الاستشارية، استعراض الأولويات والبرامج والعمليات والمسائل المالية والاستراتيجيات المتعلقة بجمعيات الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات والأفرقة الأخرى، والتحضير لمؤتمرات الاتصالات الراديوية، وأي مسألة محددة يكلف بها مؤتمر من مؤتمرات الاتحاد أو جمعية الاتصالات الراديوية أو المجلس. وبالإضافة إلى ذلك، سيستعرض الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب أو لم يتمكن فيها من تحقيق الأهداف المحددة في تلك الخطة وسيقدم المشورة للمدير باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة. وسيواصل الفريق التوصية بتدابير تستهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع هيئات وضع المعايير الأخرى وقطاع تقييس الاتصالات وقطاع تنمية الاتصالات والأمانة العامة.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| --- | --- | --- | --- |
| ‏الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقد الاجتماع ‎الحادي والثلاثين ‏للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية. | ‏الدعم اللوجستي الكافي وتقديم دعم السكرتارية للاجتماع ‎ | ‏‏تقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك تحديث الموقع الإلكتروني للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية؛ وإصدار رسالة دعوة قبل ‎3 ‏أشهر على الأقل من الاجتماع والتسجيل؛ ومعالجة وترجمة ونشر المساهمات ووثائق الأمانة في الوقت المناسب؛ والترجمة الشفوية والعرض النصي للمداولات والمشاركة عن بُعد وما إلى ذلك؛ وتقديم دعم الأمانة للاجتماع.‎‎ | رضا الأعضاء. |
| معالجة الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية للقضايا ذات الصلة في الوقت المناسب‎ | اتُخذت جميع الإجراءات المدرجة في ملخص استنتاجات الفريق الاستشاري واستكملت في الوقت المحدد. وأدرجت تحديثات مرحلية في التقرير المقدم إلى الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية المقبل.‎ |  ‏تمت الموافقة على مشروع ملخص الاستنتاجات خلال الاجتماع؛ ونُشر الملخص النهائي للاستنتاجات (باللغة الإنكليزية) بعد الاجتماع وتُرجم إلى لغات الاتحاد الأخرى | اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تعيين نواب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب | عالٍ | ‏التأكد من استعداد الأمانة في حال التصويت.‎ |
| تنظيمي/تشغيلي | عدم كفاية الموارد والدعم في مرحلة تخطيط تنفيذ الاجتماع. | طفيف | ‏التخطيط المناسب، وتوقع الاحتياجات، وتقديم الموارد الكافية. |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| ‏تنفيذ المشورة/المبادئ التوجيهية المقدمة من الاجتماع ‎الثاني والثلاثين ‏للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية‎ | ‏تنفيذ بنود الإجراءات في الوقت المناسب على النحو الذي أشار به الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية والمسجَّل في ملخص الاستنتاجات.‎‏وحسب الاقتضاء، تقدم تحديثات الحالة بشأن تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية إلى الاجتماع‎ الثالث والثلاثين ‏للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية. |
| ‏الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقد الاجتماع الثالث والثلاثين ‏للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية | ‏تقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك تحديث الموقع الإلكتروني للفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية؛ وإصدار رسالة دعوة قبل ‎3 ‏أشهر على الأقل من الاجتماع والتسجيل؛ ومعالجة وترجمة ونشر المساهمات في الوقت المناسب؛ والترجمة الشفوية والعرض النصي للمداولات والمشاركة عن بُعد وما إلى ذلك؛ وتقديم دعم الأمانة للاجتماع.‎‎ |
| تحضير وثائق الأمانة |  ‏نشر تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وخطته التشغيلية إلى الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية في الوقت المناسب‎. |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| تنظيمي/تشغيلي | ‏عدم كفاية الموارد والدعم في التخطيط للاجتماع وتنفيذه.‎ | عالٍ | منخفضة | ‏إتاحة الدعم والموارد اللازمة لضمان التخطيط السلس للحدث وإدارته.‎ |
|   |   |   |   |   |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
| D2 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 1,8 |
| P5 | 5,6 | 5,8 | 5,1 | 5,6 |
| P4 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
| P3 | 3,6 | 4,4 | 3,6 | 3,0 |
| P2 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
| P1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| G6 | 10,0 | 7,2 | 10,0 | 10,0 |
| G5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| G4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| **المجموع الكلي** | **29,7** | **27,5** | **29,2** | **29,0** |

## 11.2 المساعدة التقنية (مثل دعم مكتب الاتصالات الراديوية للمبادرات الإقليمية)

وصف

يضطلع المكتب بعددٍ كبير من الأنشطة المتعلقة بتنمية الاتصالات. ويقدم القرار ITU-R 75 إطاراً شاملاً لأنشطة الاتصال والدعم مع قطاعي تنمية الاتصالات وتقييس الاتصالات. وعلى وجه الخصوص، يواصل مدير المكتب التعاون مع مدير مكتب تنمية الاتصالات لتحسين قدرة المكاتب الإقليمية ومكاتب المناطق على توفير معلومات عن أنشطة قطاعه، فضلاً عن الخبرات اللازمة، لتقوية أواصر التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، وتسهيل مشاركة جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في أنشطة القطاعات الثلاثة للاتحاد.

ويهدف برنامج عمل لجان دراسات قطاع الاتصالات الراديوية إلى مراعاة متطلبات البلدان النامية وتوجيه عمل لجان الدراسات وفقاً لذلك، عند الاقتضاء. ويشمل ذلك ما يلي: ’1‘ تحفيز إعداد مشاريع توصيات تقدم المساعدة المباشرة في تطوير الأنظمة وتنفيذها؛ ’2‘ إنتاج كتيبات توفر مواداً ذات طبيعة تعليمية؛ ’3‘ تقديم المشورة من المشاركين في لجان الدراسات ومكتب الاتصالات الراديوية بشأن قضايا مثل الإدارة الوطنية للطيف والنفاذ اللاسلكي والاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأنظمة الساتلية والإذاعة الرقمية وخدمات العلوم وانتشار الموجات الراديوية.

والهدف من البرنامج هو أن يقدم الموظفون المهنيون في مكتب الاتصالات الراديوية هذه المساعدة من خلال: ’1‘ المشاركة في اجتماعات وأحداث قطاع تنمية الاتصالات/قطاع تقييس الاتصالات والاتصال بموظفي مكتب تنمية الاتصالات/مكتب تقييس الاتصالات؛ ’2‘ الترويج لوضع كتيبات ضمن قطاع الاتصالات الراديوية؛ ’3‘ تقديم المساعدة المباشرة بشأن مشاكل محددة في بلد أو منطقة ما، مثل إدارة الطيف وظروف الانتشار السائدة وقياسات الانتشار؛ والانتقال إلى التلفزيون الرقمي والمكاسب الرقمية؛ ’4‘ إلقاء المحاضرات في الحلقات الدراسية/ورش العمل المنظمة للبلدان النامية، مثل الاجتماعات الإعلامية.

ويساعد خبراء مكتب الاتصالات الراديوية مكتب تنمية الاتصالات في تطوير وتنفيذ نظام إدارة الطيف في البلدان النامية. وأخيراً، ينظم المكتب اجتماعات تهدف إلى تصميم أطر معيارية لإدارة الطيف تناسب إدارات البلدان النامية.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| مشاركة خبراء قطاع الاتصالات الراديوية و/أو مكتب الاتصالات الراديوية في ورش العمل/الحلقات الدراسية التي ينظمها مكتب تنمية الاتصالات ومساعدة البلدان النامية ومكتب تنمية الاتصالات بشأن الجوانب ذات الاهتمام المشترك، مثل تقنيات إدارة الطيف | ‏دورات تدريبية بشأن إدارة الطيف قُدمت في حلقات دراسية وورش عمل. وإعداد دورات تدريبية يلتحق بها المشاركون بوتيرتهم الذاتية‎ | الرضا الذي أعرب عنه المشاركون؛ وزيادة وعي البلدان النامية بعمل قطاع الاتصالات الراديوية | رضا المشاركين. |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| لم يبلَّغ عن أي شيء | لم يبلَّغ عن أي شيء | لم يبلَّغ عن أي شيء | لم يبلَّغ عن أي شيء |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| مشاركة خبراء قطاع الاتصالات الراديوية و/أو مكتب الاتصالات الراديوية في ورش العمل/الحلقات الدراسية منظَّمة | يستفيد المشاركون من خبرات قطاع الاتصالات الراديوية ومكتب الاتصالات الراديوية. والرضا الذي يعرب عنه المشاركون؛ وزيادة وعي البلدان النامية بعمل قطاع الاتصالات الراديوية |
| مساعدة البلدان النامية وقطاعي الاتحاد الآخرين بشأن الجوانب ذات الاهتمام المشترك، مثل تقنيات إدارة الطيف | على النحو الوارد أعلاه |
|  |  |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| القدرات التنظيمية | أولويات أخرى قد تحول دون المستوى المرغوب من المشاركة | عالٍ | منخفضة | التخطيط والتنسيق المتوقعان ضمن الأولويات |
| أصحاب المصلحة/الشركاء | انخفاض مستوى الالتزام من البلدان وانخفاض المساهمة في تنفيذ الأنشطة الضرورية | عالٍ | متوسطة | ضمان وتحسين التعاون مع البلدان لضمان المستوى المناسب من مشاركة البلدان |
|   |   |   |   |   |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| D2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
| P5 | 8,8 | 11,0 | 8,4 | 8,7 |
| P4 | 7,5 | 18,5 | 7,5 | 7,5 |
| P3 | 2,8 | 16,9 | 3,1 | 2,0 |
| P2 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| P1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| G7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| G6 | 3,0 | 6,2 | 3,4 | 3,0 |
| G5 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 |
| G4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **المجموع الكلي** | **28,8** | **61,1** | **29,2** | **28,0** |

## 12.2 الحلقات الدراسية لقطاع الاتصالات الراديوية (مثل الحلقات الدراسية العالمية (WRS) والإقليمية للاتصالات الراديوية (RRS))

وصف

ينظم مكتب الاتصالات الراديوية، في جنيف، حلقات دراسية عن مسائل الاتصالات الراديوية لجميع أعضاء الاتحاد، فضلاً عن حلقات دراسية إقليمية تعقد خارج جنيف وتستضيفها دول أعضاء مختلفة في الاتحاد، يركز برنامجها على تنفيذ أحكام لوائح الراديو ومسائل إدارة الطيف الأخرى. وتشمل هذه الحلقات الدراسية عادة عروضاً من موظفي مكتب الاتصالات الراديوية ومن موظفي الدول الأعضاء، فضلاً عن ورش عمل تفاعلية، مع التركيز على إدارة الطيف وإعداد قرارات رئيسية بشأن الطيف، مثل الانتقال إلى الإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض أو توزيع المكاسب الرقمية.

وينظم المكتب جلسات إعلامية لمساعدة الإدارات في أعمالها التحضيرية لمؤتمرات الاتصالات الراديوية.

تقرير الأداء وتحليل المخاطر خلال عام 2024

*بيان النتائج المحقَقة عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| النتائج المتوقَعة | النتائج المحقَقة | مؤشرات الأداء الرئيسية | بيانات القياس/الأداء |
| تنظيم 3 حلقات دراسية إقليمية خلال الفترة العادية | عُقدت 3 حلقات دراسية إقليمية: الحلقة الدراسية الإقليمية للاتصالات الراديوية عام 2024 لكومونولث الدول المستقلة والحلقة الدراسية الإقليمية للاتصالات الراديوية عام 2024 لآسيا والمحيط الهادئ والحلقة الدراسية الإقليمية للاتصالات الراديوية عام 2024 للأمريكتين. | إنشاء فرق الحلقات الدراسية، وإعداد الوثائق في الوقت المناسب، والتخطيط للوجستيات اللازمة، وتقديم العروض وورش العمل | حسن الإعداد، وإتاحة الوثائق في الوقت المحدد، ورضا المشاركين |
|   |   |   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2024*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| منظور | المخاطر المبلغ عنها | التأثير المبلَّغ عنه | تدابير التخفيف المنفَّذة |
| تنظيمي | قلة توفر موظفي مكتب الاتصالات الراديوية بسبب عبء العمل | متوسط | التخطيط المناسب وتوقع المتطلبات. والسعي للمستوى اللازم من الموارد/الدعم لضمان سلاسة عمل الحلقات الدراسية |
|   |   |   |   |

بيان النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر خلال عام 2026

*بيان النتائج المتوقعة عام 2026*

|  |  |
| --- | --- |
| النتائج المتوقعة | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| تنظيم 3 حلقات دراسية إقليمية خلال هذه الفترة: الحلقات الدراسية الإقليمية للاتصالات الراديوية للدول العربية وللأمريكتين ولآسيا والمحيط الهادئ | الإعداد في الوقت المناسب (الوثائق واللوجستيات) ورضا المشاركين |
|   |   |

*تقييم التهديدات والمخاطر خلال عام 2026*

| منظور | مؤشر المخاطر الرئيسية | التأثير | الأرجحية | تدابير التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الاعتبارات المالية/الموارد | نقص موارد الميزانية | عالٍ | متوسطة | توقعات مناسبة بشأن الميزانية  |
| القدرات التنظيمية | صعوبات في التنبؤ بالمتطلبات وبتوفر خبراء مكتب الاتصالات الراديوية | متوسط | متوسطة | توقع المتطلبات المؤسسية بناء على تبادل المعلومات مع الأعضاء. |
| أصحاب المصلحة/الشركاء | مشاركة محدودة | عالٍ | منخفضة | زيادة الوعي بالعمل المخطط والجاري لأنشطة الاتصالات الراديوية وقيمته بالنسبة للأعضاء. |

توزيع الموارد البشرية خلال فترة 2026-2029

العمل/الأشهر

| الدرجة | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| D1 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 |
| D2 | 1,8 | 1,0 | 1,8 | 1,8 |
| P5 | 13,4 | 12,4 | 13,4 | 13,5 |
| P4 | 23,7 | 27,4 | 23,7 | 23,7 |
| P3 | 17,6 | 18,9 | 16,9 | 17,0 |
| P2 | 5,2 | 3,9 | 5,2 | 5,2 |
| P1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| G7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| G6 | 12,4 | 6,7 | 12,4 | 12,4 |
| G5 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
| G4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| **المجموع الكلي** | **82,0** | **78,3** | **81,3** | **81,4** |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ