| 无线电规则委员会 2025年11月10-14日，日内瓦. |
| --- |
|  | 文件 RRB25-3/33-C |
|  | 2025年11月14日 |
|  | 原文：英文 |
| 无线电规则委员会第100次会议决定摘要 |  |
| 2025年11月10-14日 |  |

出席会议者：	无线电规则委员会（RRB）委员

主席A. LINHARES DE SOUZA FILHO先生

副主席S. HASANOVA女士

E. AZZOUZ先生、A. ALKAHTANI先生、C. BEAUMIER女士、程建军先生、M. DI CRESCENZO先生、E.Y. FIANKO先生、Y. HENRI先生、
R. MANNEPALLI女士、R. NURSHABEKOV先生、H. TALIB先生

RRB执行秘书

无线电通信局主任马里奥·马尼维奇先生

逐字记录员

S. MUTTI女士、L. MUNSLOW女士和C. RAMAGE女士

# 其他出席会议者：	无线电通信局副主任兼美洲国家提案（IAP）负责人D. TOMIMURA女士

空间业务部（SSD）负责人A. VALLET先生

SSD/SSS处长J.A. CICCOROSSI先生

SSD/CSS处长C. LOO先生

SSD/USS处长D. THAM先生

SSD/SPS处长王健先生

SSD/SPS的A. KLYUCHAREV先生

地面业务部（TSD）负责人N. VASSILIEV先生

TSD/TPR处长B. BA先生

TSD/BCD处长I. GHAZI女士

TSD/FMD的C. RYU先生

TSD/FMD处长K. BOGENS先生

行政秘书K. GOZAL女士

| 项目 编号 | 主题 | 行动/决定和理由 | 后续行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议开幕 | 主席A. LINHARES DE SOUZA FILHO先生欢迎各位委员参加具有里程碑意义的第100次会议。 秘书长多琳·伯格丹-马丁女士亦对委员会委员表示欢迎。自委员会于1995年2月召开第1次会议以来，其始终秉持公平与合作的基调，并坚信，尽管技术不断演进，协作、远见和公平的价值始终不变。 无线电通信局主任马里奥·马尼维奇先生同样对委员会委员表示欢迎，并对委员会自第1次会议以来开展的重要工作致以敬意。 | - |
| 2 | 通过议程 RRB25-3/OJ/1(Rev.2)；RRB25-3/DELAYED/9 | RRB25-3/OJ/1(Rev.2)号文件中的议程草案经修改后获得通过。委员会决定将以下内容记录在案，以供参考： • 议项10.1.2下的RRB25-3/DELAYED/1号文件； • 议项7.1下的RRB25-3/DELAYED/2号文件； • 议项6.7下的RRB25-3/DELAYED/3号文件； • 议项10.2下的RRB25-3/DELAYED/4号文件； • 议项9下的RRB25-3/DELAYED/5号文件； • 议项12.3下的RRB25-3/DELAYED/6号文件； • 议项6.3下的RRB25-3/DELAYED/7号文件； • 议项6.6下的Document RRB25-3/DELAYED/8号文件。 已收到RRB25-3/DELAYED/9号文件，但根据《程序规则》C部分第1.6款的规定，委员会未予以审议。 | - |
| 3 | 无线电通信局主任的报告 RRB25-3/11；RRB25-3/11(Add.1)；RRB25-3/11(Add.2)；RRB25-3/11(Add.3)；RRB25-3/11(Add.4)；RRB25-3/11(Add.5)； RRB25-3/11(Add.6) | 委员会详细审议了载于RRB25-3/11号文件及补遗1至6的无线电通信局主任的报告，并感谢无线电通信局提供的丰富详实的信息。 | - |
|  |  | a) 委员会将RRB25-3/11号文件第1段下、委员会第99次会议各项决定引发的所有行动项目记录在案。 | - |
|  |  | b) 委员会注意到RRB25-3/11号文件有关地面和空间系统申报资料处理的第2段，并鼓励无线电通信局继续尽一切努力在规则时限内处理此类申报资料。 关于《国际频率登记总表》中登记的地面频率指配的复审审查结论，委员会对第90次会议指示的实施情况表示满意，即韩国主管部门在24.45–27.5 GHz频段的1 458项指配的复审审查结论，以及在24.45–27.5 GHz频段内固定和移动业务电台的5 032项指配的复审审查结论，WRC-23的决定改变了划分情况。 关于空间业务协调请求的处理时间，委员会指出，尽管自2025年6月以来已持续取得改进，但在减少积压方面的进展缓慢，仍超过了《无线电规则》第9.38款规定的4个月规则时限。委员会对国际电联当前的预算状况可能导致处理卫星网络申报资料缺乏足够的资源表示关切，并强调，无线电通信局的资金保障应与其履行《无线电规则》规定职责的要求相一致。 | - |
|  |  | c) 委员会将与卫星网络申报资料成本回收实施有关的RRB25-3/11号文件的第3.1和3.2段记录在案，这两段的内容分别涉及延迟支付和理事会的活动。 | - |
|  |  | d) 委员会将RRB25-3/11号文件第4段记录在案，其中包含关于有害干扰和违反《无线电规则》行为的统计数据。 | - |
|  |  | e) 委员会详细审议了RRB25-3/11号文件第4.1段及其补遗1、2和3，内容涉及意大利及其邻国之间对VHF/UHF频段内的广播电台的有害干扰问题。委员会指出以下几点： - 2025年10月1日和2日，在无线电通信局的协助下，克罗地亚、法国、意大利、马耳他、斯洛文尼亚和瑞士主管部门在瑞士举行了一次多边协调会议。 - 自2024年多边协调会议以来，频段II内的FM干扰问题没有得到改善，法国的优先清单中甚至新增一起干扰案件。 - 一些主管部门之间正在进行或计划进行双边讨论，以处理这些案件。 - 意大利主管部门未履行其向邻国主管部门提供可能造成干扰的电台技术数据的承诺。 - 要求对产生干扰的FM电台作出调整的运营商已在法院成功对意大利监管机构的决定提起诉讼，并对干扰测量结果的依据提出了质疑。 - 一项旨在激励对邻国电台造成干扰的运营商自愿交回其电台许可证的补偿机制将于2025年底启动，初始资金为2,000万欧元，但预计还需追加资金。 - 在频段III内尚未报告对DAB电台的任何干扰。然而，意大利主管部门仍在使用未经协调的7C和7D频率块。 - 关于VHF频段III的多边爱奥尼亚海协议尚未签署。 委员会感谢参加多边协调会议的主管部门、克罗地亚主管部门和斯洛文尼亚主管部门就现状所做的报告、无线电通信局召集此次会议并为会议提供帮助。 委员会继续对解决FM声音广播有害干扰案件几乎毫无进展深表失望。委员会再次强烈敦促意大利主管部门： - 全力落实2025年多边协调会议提出的所有建议； - 尽快为邻国主管部门提供缓解干扰案件所需的完整技术数据； - 采取一切必要措施，消除对其邻国FM声音广播电台的有害干扰，同时重点关注2025年多边协调会议更新的优先清单； - 停止未包括在GE06协议中的所有未经协调的DAB电台的操作； - 继续推进最终确定《亚得里亚海 – 爱奥尼亚海协议》，以鼓励向DAB平台过渡，缓解FM频段的拥堵问题； - 尽快落实对自愿退还许可并关闭造成干扰的FM广播电台的运营商的补偿程序； - 参与与相关主管部门开展的协作测量活动，以便对干扰测量结果予以确认。 委员会再次鼓励意大利主管部门加快引入与自愿关闭对其邻国造成干扰的FM电台有关的补偿方案，并尽可能划拨更多资金，因为已划拨的资金可能不足以解决所有的干扰案件。 此外，委员会敦促所有主管部门本着诚意继续协调工作并向委员会第101次会议报告进展情况。 委员会亦感谢无线电通信局的报告及其为相关主管部门提供的支持，同时责成无线电通信局： - 继续向这些主管部门提供协助； - 致函意大利政府，敦促其尽快解决该事项； - 于2026年6月组织意大利与邻国召开多边协调会议； - 继续向委员会的未来会议报告该事项的进展情况。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将： - 继续向相关主管部门提供帮助； - 致函意大利政府，敦促其尽快解决该事项； - 于2026年6月组织意大利与邻国召开多边协调会议； - 继续向委员会的未来会议报告该事项的进展情况。 |
|  |  | f) 委员会将关于《无线电规则》第9.38.1、11.44.1、11.47、11.48、11.49、13.6款和第49号决议（WRC‑23，修订版）实施情况的RRB25-3/11号文件第5段记录在案。 | - |
|  |  | g) 委员会将关于第85号决议（WRC-23，修订版）实施情况的RRB25-3/11号文件第6段记录在案。委员会注意到，根据与《无线电规则》第9.27款有关的程序规则，在对协调请求进行修改时，如同时提出不改变保护日期的请求，目前此类修改是与其他协调请求按相同的处理队列办理的。委员会据此得出结论，今后在无线电通信局主任向委员会提交的报告中，可不再列入关于第85号决议（WRC-23，修订版）实施情况的报告。 | - |
|  |  | h) 委员会将关于第35号决议（WRC-23，修订版）落实情况的RRB25-3/11号文件第7段记录在案。 | - |
|  |  | i) 委员会注意到RRB25-3/11号文件第8段所载的无线电通信局关于延迟提交B-SAT-2R卫星网络的通知和应付努力信息以及延迟重新提交THEO卫星系统的决定。 | - |
|  |  | j) 委员会将关于RNSS接收机受到有害干扰的RRB25-3/11号文件补遗4记录在案。 委员会感谢无线电通信局的报告、无线电通信局为向国际电联成员和公众通报此类有害干扰案件而开设的专门网页，以及向有关主管部门提供的支持。 关于全球范围内RNSS接收机受到干扰的情况，鉴于有害干扰案件持续存在，委员会重申，相关主管部门有义务根据国际电联《组织法》和《无线电规则》的规定，紧急合作解决这些有害干扰案件。委员会再次敦促各主管部门防止任何可能对其他主管部门RNSS接收机造成不利影响的传输。 关于位于爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚和立陶宛，并受到俄罗斯联邦境内干扰源干扰的RNSS接收机的具体案件，委员会责成无线电通信局： - 再次敦促俄罗斯联邦主管部门采取一切可能行动，立即消除RNSS安全业务遭受有害干扰的任何源头； - 继续向有关主管部门提供协助，以解决有害干扰案件并防止其再次发生； - 继续协助组织俄罗斯联邦主管部门与爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚和立陶宛主管部门之间的双边或多边会议； - 向委员会的未来会议报告该事项的进展情况。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将： - 再次敦促俄罗斯联邦主管部门采取一切可能行动，立即消除RNSS安全业务遭受有害干扰的任何源头； 继续向有关主管部门提供协助，以解决有害干扰案件并防止其再次发生； - 继续协助组织俄罗斯联邦主管部门与爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚和立陶宛主管部门之间的双边或多边会议； - 继续向委员会的未来会议报告该事项的进展情况。 |
|  |  | k) 委员会将RRB25-3/11号文件补遗5记录在案，该补遗载有法国、俄罗斯联邦和瑞典主管部门代表团之间会议的报告，涉及法国主管部门（代表其自身或作为政府间组织欧洲通信卫星（EUTELSAT）的通知主管部门）以及瑞典主管部门通知的卫星网络受到有害干扰情况。 委员会将下列内容记录在案： - 无线电通信局于2025年10月组织了法国主管部门和俄罗斯联邦主管部门以及瑞典主管部门和俄罗斯联邦主管部门之间的会议。 - 对法国主管部门和瑞典主管部门卫星的干扰源自俄罗斯军事设施的运作。 - 造成干扰的地球站未在《国际频率登记总表》中登记，且因其属于军事无线电设施，相关细节无法提供。 - 不过，俄罗斯联邦主管部门已表示其愿意与有关主管部门合作，尽量减少军事设施运作对法国和瑞典卫星的影响。 - 有害干扰继续影响瑞典卫星在14 GHz频段的传输。 - 法国主管部门和卢森堡主管部门正在评估来自俄罗斯联邦境内的有害干扰是否继续影响其卫星网络。 鉴于国际电联《组织法》第45条和第203款，委员会表示，审议涉及根据《组织法》第48条规定运行的军事无线电设施的有害干扰案件属于其职责范围。因此，委员会再次强烈敦促俄罗斯联邦主管部门立即停止任何对其他主管部门频率指配造成有害干扰的传输。委员会同时鼓励有关主管部门继续本着善意合作，解决有害干扰案件并防止其再次发生。 根据委员会在第99次会议上的指示，无线电通信局开发了一个临时网页，用于根据全权代表大会第119号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）做出决议，责成无线电规则委员会2发布有关有害干扰案件的信息。鉴于最新进展以及相关主管部门之间正在进行的讨论，委员会决定暂缓发布该网页。 最后，委员会责成无线电通信局： - 继续向有关主管部门提供支持； - 向委员会第101次会议报告进展情况。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将： - 继续向有关主管部门提供支持； - 向委员会第101次会议报告进展情况。 |
|  |  | l) 委员会将RRB25-3/11号文件补遗6记录在案，该补遗载有以色列主管部门提交的关于RNSS接收机受到有害干扰案件的补充资料。委员会将以下几点记录在案： - 以色列主管部门在2025年7月与约旦和埃及主管部门举行会谈后，已承诺实施运行保障措施，确保传输严格限于存在对人员生命或国家关键基础设施构成迫在眉睫且可核实的威胁的情形，并且在此类情况下，其持续时间不得超过15分钟。 - 自那时起，未收到任何有关RNSS干扰案件的投诉。 委员会感谢以色列主管部门提交关于局势现状及已开展工作的报告。委员会注意到，得益于以色列主管部门所表现出的积极态度以及约旦和埃及主管部门的合作，有害干扰案件得以解决。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 |
| 4 | 程序规则 |  |  |
| 4.1 | 拟议程序规则清单 RRB25-3/1； RRB24-1/1(Rev.5) | 在S. HASANOVA女士主持的程序规则工作组会议之后，委员会： - 考虑到无线电通信局有关修订某些程序规则的建议以及有关新程序规则的建议，修订并批准了RRB25-3/1号文件中的拟议程序规则清单； - 责成无线电通信局在网站上公布文件的修订版本，并在委员会第101次会议之前尽早起草并分发程序规则草案，以便各主管部门有足够的时间提出意见。 工作组还继续开展程序规则的审查工作，并确定了更多可纳入《无线电规则》的候选规则。相关条款的拟议修正将在工作组下次会议上审议。委员会责成无线电通信局着手公布2025年版《程序规则》。 | 执行秘书将在网站上公布经修订的拟议程序规则清单。 无线电通信局将： - 在网站上公布经修订的拟议程序规则清单，并在委员会第101次会议之前尽早起草并分发程序规则草案，以便各主管部门有足够的时间提出意见； - 公布2025年版《程序规则》。 |
| 4.2 | 《程序规则》草案（CCRR/79号通函） | 委员会详细讨论了通过CCRR/79号通函发至各主管部门的程序规则草案，以及RRB25-3/14号文件所载的俄罗斯联邦主管部门提出的意见。 俄罗斯联邦主管部门的意见未被采纳，因为该主管部门曾建议修改WRC-23全体会议的会议记录。全体会议的决定须保持原状，不作任何修改。此外，俄罗斯联邦的关切涉及“邻国”一词，该问题已在委员会第99次会议上批准的《程序规则》B6部分第2.2项新增的脚注中予以涵盖。 委员会批准了CCRR/79号通函中公布的程序规则，未作进一步修改，见本决定摘要附件。 | 执行秘书会将这一决定通知提出意见的主管部门。 执行秘书相应更新并公布《程序规则》。 |
| 4.3 | 主管部门的意见 RRB25-3/14 |  |  |
| 4.4 | 美国主管部门就4A工作组审议第13.6款的程序规则草案的时间安排的提交资料 RRB25-3/12 | 委员会审议了美国主管部门提交的RRB25-3/12号文件，涉及4A工作组审议第13.6款的程序规则草案的时间安排；同时审议了澳大利亚主管部门提交RRB25-3/18号文件，涉及第13.6款的程序规则草案的审议。 考虑到美国主管部门和澳大利亚主管部门提出的意见以及4A工作组提供的信息，委员会决定将有关第13.6款的程序规则草案的审议推迟至委员会第102次会议。 同时，委员会责成无线电通信局继续采用目前的做法。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局继续采用目前的做法。 |
| 4.5 | 澳大利亚主管部门就第13.6款的程序规则草案的审议的提交资料 RRB25-3/18 |  |  |
| 5 | 请求根据《无线电规则》第13.6款取消卫星网络的频率指配 |  |  |
| 5.1 | 请求无线电规则委员会根据《无线电规则》第13.6款做出决定，取消位于西经113度的SOLIDARIDAD 2M和SOLIDARIDAD 2MA卫星网络的频率指配 RRB25-3/17 | 委员会审议了无线电通信局在RRB25-3/17号文件中提出的请求，即根据《无线电规则》第13.6款做出决定，取消SOLIDARIDAD 2M和SOLIDARIDAD 2MA卫星网络的频率指配。委员会认为，无线电通信局已根据第13.6款采取了行动，要求墨西哥主管部门提供SOLIDARIDAD 2M和SOLIDARIDAD 2MA卫星网络仍在运行的证据，同时给出目前正在运行的实际卫星，并在此后又发出了两封提醒函，但却未收到任何回应。 因此，委员会责成无线电通信局在《国际频率登记总表》中取消SOLIDARIDAD 2M和SOLIDARIDAD 2MA卫星网络的频率指配。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局在《国际频率登记总表》中取消SOLIDARIDAD 2M和SOLIDARIDAD 2MA卫星网络的频率指配。 |
| 6 | 请求延长启用/重新启用卫星网络/系统频率指配的规则时限 |  |  |
| 6.1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国主管部门请求延长启用GANTS-2和GANTS-3卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/9、RRB25-3/30 | 委员会详细审议了RRB25-3/9和RRB25-3/30号文件所载的大不列颠及北爱尔兰联合王国主管部门请求延长启用GANTS-2和GANTS-3卫星网络频率指配规则时限的提交资料。 委员会将以下几点记录在案： - 英国主管部门原计划在西经45度轨道位置发射SIGMA-SAT-1卫星，并在90天后将其重新定位至西经167度轨道位置。该卫星是一颗立方星，其唯一用途是满足2025年7月26日前启用GANTS-2（西经45度）和GANTS-3（西经167度）卫星网络频率指配的规则时限。 - 卫星运营商直到2025年第一季度才启动关于研制长期在轨卫星的讨论，而此前签署用于建造和发射填隙卫星的合同已过去三年。运营商亦未提供任何有关该卫星项目本身的说明，表明其真实部署意图存疑。该项目虽遭遇了共箭发射延误，但并不影响运营商满足规则时限的能力。 - SIGMA-SAT-1卫星于2025年2月26日成功发射，但由于射频通信问题，轨道转移飞行器（Chimera-Geo-1）无法执行将卫星引导至对地静止轨道方向的修正操作。 - 虽然在发射前未发现该轨道转移飞行器存在异常，但它是一种从未在太空中使用过的新型低成本飞行器。 - 使用未经验证的飞行器来执行卫星发射本身就伴随更高的任务失败风险，而这一风险为卫星运营商所知并已接受，因此不能视为不可预见、不可避免或超出运营商控制范围的情形。 因此，委员会得出结论认为，这不符合不可抗力的情形。委员会因此决定，无法同意英国主管部门关于延长启用GANTS-2和GANTS-3卫星网络频率指配规则时限的请求。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 |
| 6.2 | 印度尼西亚主管部门请求延长启用NUSANTARA-NS1-A (113°E)卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/15 | 委员会详细审议了RRB25-3/15号文件所载的印度尼西亚主管部门请求延长启用NUSANTARA-NS1-A (113°E)卫星网络频率指配规则时限的提交资料。 委员会将以下几点记录在案： - 由于硬件故障，制造商延迟了约六周才交付该卫星。 - 已于2025年5月2日将更精确的发射窗口确定为2025年8月24-30日当周，该周处于上一个发射窗口的末段。 - 在发射服务提供商推迟发射后，该卫星已于2025年9月11日成功发射。 - 根据卫星制造商提供的信息，该卫星为达到东经113度的指定轨道位置而进行的升轨过程预计将于2026年2月底前完成。 尽管印度尼西亚主管部门再次未就如何满足不可抗力的四个条件作出说明，但委员会得出结论认为，所提供的信息和证据已足以认定该情形构成不可抗力事件。委员会因此决定，将启用NUSANTARA-NS1-A (113°E)卫星网络频率指配的规则时限延长至2026年2月28日。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 |
| 6.3 | 印度主管部门请求延长重新启用INSAT-KUP-FSS (93.5°E)卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/19；RRB25-3/DELAYED/7； | 委员会审议了RRB25-3/19号文件所载的印度主管部门请求延长重新启用INSAT-KUP-FSS (93.5°E)卫星网络频率指配规则时限的提交资料，并将RRB25-3/DELAYED/7号文件记录在案，以供参考。 委员会将以下几点记录在案： - 位于东经93.5度的INSAT-KUP-FSS (93.5°E)卫星网络频率指配重新启用的规则时限为2025年11月3日。 - 该卫星已交付用于与运载火箭进行集成，计划于2025年10月26日发射，并于11月2日抵达其轨道位置。 - 由于运载火箭出现技术问题，发射推迟至2025年11月2日。 - 卫星需要长达两周的时间才能到达其轨道位置。 - 该主管部门援引了不可抗力情形，并证明了该情况如何满足不可抗力的全部四个条件。 - 所申请的延期时限有限，且理由充分。 因此，委员会认定该情况构成不可抗力事件，并决定将重新启用INSAT-KUP-FSS (93.5°E)卫星网络频率指配的规则时限延长至2025年11月14日。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 |
| 6.4 | 伊朗伊斯兰共和国主管部门请求延长启用IRANDBS4-KA-G2卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/20 | 委员会详细审议了RRB25-3/20号文件所载的伊朗伊斯兰共和国主管部门请求延长启用IRANDBS4-KA-G2卫星网络频率指配规则时限的提交资料。 委员会将以下几点记录在案： - 伊朗伊斯兰共和国主管部门提供了补充资料，表明已满足不可抗力的大部分条件，足以证明其在以前的提交资料中请求延长18个月的期限是合理的。 - 该主管部门提交了关键的阶段性目标及其修订后的预计完成时间，指出多次不可抗力事件已累计导致整个项目延误约29个月。 - 该主管部门已采取措施，将延误由29个月缩短至18个月。 - 该主管部门未能证明其已采取所有可行方案以避免受到俄乌危机所导致制裁的影响，例如与不受相关制裁约束的其他制造商达成安排。 - 除了提交给委员会第98次会议的不可抗力事件外，该主管部门还确定了另外两起不可抗力事件，即2025年6月的袭击事件和2025年9月联合国启动快速恢复制裁机制，据称这些事件对IRANDBS4-KA-G2项目产生了影响。 - 基于这两起新增事件，该主管部门请求将启用该网络频率指配的规则时限延长三年。 - 该主管部门提供了卫星计划于2026年第一季度发射的信息，但未提交任何证据以证明在不存在这两起新增事件的情况下，其本可满足规则时限。 - 虽然已经说明了这两起事件的影响，但未提供任何信息以证明不可抗力的四个条件均已满足，也未说明所请求的再延期18个月的理由。 - 联合国的快速恢复制裁机制不一定符合不可抗力事件的条件。 尽管委员会承认存在某些不可抗力因素，但鉴于缺乏能够证明伊朗伊斯兰共和国主管部门该项请求合理性的支持性信息和实质性证据，委员会得出结论认为，无法同意延长启用IRANDBS4-KA-G2卫星网络频率指配规则时限的请求。委员会请伊朗伊斯兰共和国主管部门在委员会第101次会议上提交在WRC-23第十三次全体会议上商定的信息和支持性文件（见WRC23/528号文件第13.4段），包括项目里程碑以及在2025年6月和2025年9月相关事件发生前后卫星网络的建设情况。还应说明是否曾考虑或采取其他方案，以避免因俄乌危机所导致制裁的影响。 此外，委员会责成无线电通信局在委员会第101次会议结束之前考虑IRANDBS4-KA-G2卫星网络的频率指配。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局在委员会第101次会议结束之前考虑IRANDBS4-KA-G2卫星网络的频率指配。 |
| 6.5 | 韩国主管部门请求延长启用KOMPSAT-6卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/21 | 委员会审议了RRB25-3/21号文件所载的韩国主管部门请求延长启用KOMPSAT-6卫星系统频率指配规则时限八个月至2026年10月31日的提交资料。 委员会将以下几点记录在案： - 由于与KOMPSAT-6卫星共箭发射的另一颗卫星的准备工作出现延误，发射服务提供商再次推迟了发射。 - 该主管部门根据发射服务提供商的建议，请求将时限从2026年2月28日延长至2026年10月31日，但未提供明确的发射窗口。 因此，委员会认定该情况属于共箭发射延误事件。不过，所申请的延期时长尚未得到充分论证。因此，委员会请韩国主管部门向委员会第101次会议提供详细信息和修订后的发射窗口，并提供用于证明所申请延期合理性的支持性材料。 委员会责成无线电通信局在《国际频率登记总表》中保留KOMPSAT-6卫星网络的频率指配，直至委员会第101次会议结束。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 委员会责成无线电通信局在《国际频率登记总表》中保留KOMPSAT-6卫星网络的频率指配，直至委员会第101次会议结束。 |
| 6.6 | 伊朗伊斯兰共和国主管部门请求延长启用IRN-TTC-34卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/23；RRB25-3/DELAYED/8 | 委员会详细审议了RRB25-3/23号文件所载的伊朗伊斯兰共和国主管部门关于延长启用IRN-TTC-34卫星网络频率指配规则时限的请求，并将RRB25-3/DELAYED/8号文件记录在案，以供参考。 委员会将以下几点记录在案： - 考虑到RRB25-3/20号文件中所述的相同理由，该主管部门表示其无法再在当前规则时限之前履行其启用IRN-TTC-34卫星网络频率指配的义务。 - 该主管部门表示，IRN-TTC-34申报旨在与IRANDBS4-KA-G2卫星网络所使用的相同卫星平台上启用。 - 为支持有关IRN-TTC-34卫星网络的请求，未提供不可抗力事件发生前后卫星制造商、卫星建造状况、计划进行的同平台共箭发射和项目里程碑的证据。 - 虽然该主管部门援引不可抗力作为依据，列举了2025年6月攻击事件以及联合国启动快速恢复制裁机制的影响，但没有提供支持性证据来证实这些因素，也没有说明如何评估这些因素是否满足构成不可抗力事件四个条件的情形。 - 此外，该主管部门没有提供任何证据证明将规则时限延长21个月是合理的。 因此，委员会得出结论认为，鉴于支持性信息严重不足，其无法批准延长启用IRN-TTC-34卫星网络频率指配的规则时限。委员会请伊朗伊斯兰共和国主管部门在委员会第101次会议上提供在WRC-23上商定的相关信息、证据和支持性文件，特别是2025年6月前后的项目里程碑以及对伊朗卫星项目的影响。 此外，委员会责成无线电通信局在委员会第101次会议结束前继续考虑IRN-TTC-34卫星网络的频率指配。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局在委员会第101次会议结束前继续考虑IRN-TTC-34卫星网络的频率指配。 |
| 6.7 | 阿曼苏丹国主管部门请求延长启用OMANSAT-73.5E卫星网络频率指配规则时限的提交资料 RRB25-3/27、RRB25-3/DELAYED/3 | 委员会详细审议了RRB25-3/27号文件所载的阿曼主管部门请求将启用OMANSAT-73.5E卫星网络频率指配的规则时限延长11个月的提交资料，并将RRB25-3/DELAYED/3号文件记录在案，以供参考。 委员会将以下几点记录在案： - 作为根据合同在规则时限内启用相关频率指配的临时卫星，OG2卫星因发射服务提供商为应对其主要载荷延误而提出的意外时间表变更请求而被推迟发射。发射时间已重新安排，新的发射窗口为2026年1月20日至2026年7月20日。 - 考虑到新的为期六个月的发射窗口以及卫星抵达轨道位置所需的时间，已申请将规则时限从2025年12月13日延长至2026年11月8日。 - 发射服务提供商未就合同或发射延误提供支持性文件。 根据向本次和以往委员会会议提供的信息，委员会得出结论认为，当前情况可能属于共箭发射延误情形，但就目前情况而言，尚无法同意阿曼主管部门提出的请求。委员会请阿曼主管部门向委员会第101次会议提供补充信息，包括发射服务提供商出具的支持性材料，以便更准确地界定发射窗口及其请求的延期期限。 此外，委员会责成无线电通信局将OMANSAT-73.5E卫星网络的频率指配保留至第101次会议结束。 | 执行秘书会将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将OMANSAT-73.5E卫星网络的频率指配保留至第101次会议结束。 |
| 7 | 塞浦路斯主管部门请求给予规则宽限处理，以启用和重新启用位于东经89.5度的ONETEL-89.5E和KYPROS-ORION卫星网络频率指配的文稿 RRB25-3/2，RRB25-3/16 | 委员会详细审议了塞浦路斯主管部门提交的RRB25-3/2和RRB25-3/16号文件以及马来西亚主管部门的RRB25-3/6号文件，这些文件涉及塞浦路斯主管部门请求给予规则宽限处理，以启用和重新启用位于东经89.5度的ONETEL-89.5E和KYPROS-ORION卫星网络频率指配的问题。委员会还提及马来西亚主管部门提交的RRB25-3/DELAYED/2号文件，供参考。 委员会指出以下几点： - 2025年3月25日，无线电通信局向塞浦路斯主管部门通报称，由于GS-1卫星在2024年5月17日之后未能在通知轨道位置东经89.5度的0.5度范围内连续保持90天，这一事实已经该通知主管部门确认，因此，无线电通信局不能认为ONETEL-89.5E和KYPROS-ORION卫星网络的频率指配已分别在规则期限内启用或重新启用。 - 2025年6月6日，无线电通信局通知塞浦路斯主管部门，给予规则宽限处理的请求超出了无线电通信局的职权范围，并建议该通知主管部门在2025年6月23日前（含）向委员会提交请求。 - 委员会无权做出违反《无线电规则》和《程序规则》的决定。 - 从2024年5月17日至2024年7月3日，GS-1卫星仅在东经89.5度轨道位置停留了约49天。 - GS-1卫星遭遇了高水平的太阳活动，损害了其维持其标称位置保持功能的能力，导致在启用期结束时向西漂移了2.7度。 - 塞浦路斯主管部门已将该任务异常情况作为不可抗力事件提出，并谈到了不可抗力的四个条件，但没有要求延长规则时限。 - 在使用元件韧性较低或缺乏充分的恶劣空间条件防护的填隙卫星时，存在着由卫星运营商承担的固有风险。即便已于2011年提交了第一份卫星网络申报，但没有建造和发射替代卫星的具体计划。 虽然该案件并未提交，也未被视为因不可抗力而延长规则时限的请求，但委员会认为，这种情况不符合构成不可抗力案件的条件，因为高水平的太阳活动是可以预见的，且运营商应预料到这种情况并实施适当的缓解策略。 因此，根据第11.44B和第11.49.1款，委员会决定不同意塞浦路斯主管部门提出的对ONETEL-89.5E和KYPROS-ORION卫星网络的启用或重新启用进行宽限处理的请求，因为该卫星并未在东经89.5度通知轨道位置的0.5度范围内连续保持90天。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 |
| 7.1 | 马来西亚主管部门针对塞浦路斯主管部门请求给予规则宽限处理，以启用和重新启用位于东经89.5度的ONETEL-89.5E和KYPROS-ORION卫星网络频率指配的文稿而提交的资料 RRB25-3/6，RRB25-3/DELAYED/2 |  |  |
| 8 | 加拿大主管部门提交的请求延长MULTUS卫星系统第一个里程碑周期（M1）的资料 RRB25-3/5，RRB25-3/24 | 委员会详细审议了RRB25-3/5和RRB25-3/24号文件，加拿大主管部门在这些文件中请求延长MULTUS卫星系统的第一个里程碑周期（M1）。 委员会指出以下几点： - 加拿大主管部门请求将与MULTUS卫星系统相关的M1里程碑从2025年6月28日延长至2026年3月31日，后更新为延长至2026年1月6日。 - 加拿大卫星运营商和卫星制造商开普勒（Kepler）遇到了推进系统异常情况，影响了两颗卫星，而这两颗卫星旨在助力由20颗卫星构成的MULTUS星座满足M1（10%）里程碑部署要求。 - 这些卫星无法在第8号决议（WRC-23）规定的轨道容限要求内保持在轨道上，因此不能根据第35号决议（WRC-23，修订版）进行审议。 - 虽然这一事件是可以预见的，因为卫星运营商已在发射前获悉推进系统出现异常情况，但鉴于卫星已经作为次要载荷的一部分集成到运载火箭上，进行任何修改都为时已晚，因此这是无法避免的。 - 为了不错过截止日期，运营商研究了不同方案，但没有一个方案能够在2025年11月的下一次计划发射任务之前额外发射其他卫星。 因此，委员会得出结论，这种情况属于不可抗力案件，并决定同意加拿大主管部门的请求，将MULTUS卫星星座M1里程碑的规则时限延长至2026年1月6日。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 |
| 9 | 尼日利亚主管部门请求保留NIGCOMSAT-2D卫星网络频率指配的提交资料 RRB25-3/31，RRB25-3/DELAYED/5 | 委员会仔细审议了RRB25-3/31号文件，在该文件中，尼日利亚主管部门寻求重新审议委员会第99次会议对将位于西经9.5度的NIGCOMSAT-2D卫星网络的频率指配保留至WRC-27结束的请求所做出的决定。委员会还提及尼日利亚主管部门提交的RRB25-3/DELAYED/5号文件，供参考。 委员会指出以下几点： - 位于西经9.5度的NIGCOMSAT-2D卫星网络频率指配的启用规则时限为2024年12月6日。 - 尼日利亚主管部门提供了自上次委员会会议以来，NIGCOMSAT-2D卫星网络频率指配的最新情况和为启用NIGCOMSAT-2D卫星网络频率指配所做的努力。 - 委员会不能基于某个主管部门事后所做的努力而重新讨论过去做出的不利决定。 因此，委员会重申了第99次会议的决定，即没有理由责成无线电通信局保留NIGCOMSAT-2D卫星网络的频率指配。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 |
| 10 | 有害干扰案件 |  |  |
| 10.1 | 关于根据《无线电规则》第12条公布的高频广播电台发射受到有害干扰的问题 |  |  |
| 10.1.1 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国主管部门提交的关于其根据《无线电规则》第12条公布的高频广播电台发射受到有害干扰的文稿 RRB25-3/3，RRB25-3/4，RRB25-3/10 | 委员会审议了RRB25-3/3、RRB25-3/4、RRB25-3/10号文件所载的大不列颠及北爱尔兰联合王国主管部门的提交资料，以及RRB25-3/8、RRB25-3/28号文件所载的中国主管部门的提交资料。委员会还提及中国主管部门提交的RRB25-3/DELAYED/1号文件，供参考。 委员会指出以下几点： - 在有害干扰暂时减少后，英国主管部门的高频广播电台又持续遭受有害干扰，且证据确凿。 - 有害干扰发射影响单个频率指配，其特性与2021年国际监测活动确定的以往案件不同。 - 中国主管部门已进行调查，但尚未在其境内发现对该高频广播电台造成有害干扰的干扰源。 - 中国主管部门表示愿意合作和继续讨论该有害干扰案件。 委员会得出结论，考虑发起国际监测活动还为时过早。 委员会敦促英国和中国主管部门继续本着最大的善意相互合作，努力解决这一长期存在的有害干扰问题。 委员会责成无线电通信局： - 请有关主管部门交流必要的技术和行政信息，以支持有害干扰案件的解决； - 继续向有关主管部门提供支持，并在必要时就有害干扰问题召开双边会议； - 向委员会第101次会议报告进展情况。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将： - 请有关主管部门交流必要的技术和行政信息，以支持有害干扰案件的解决； - 继续向有关主管部门提供支持，并在必要时就有害干扰问题召开双边会议； - 向委员会第101次会议报告进展情况。 |
| 10.1.2 | 中华人民共和国主管部门针对大不列颠及北爱尔兰联合王国关于根据《无线电规则》第12条公布的对其高频广播电台发射造成的有害干扰的提交资料提交的资料 RRB25-3/8，RRB25-3/28，RRB25-3/DELAYED/1 |  |  |
| 10.2 | 俄罗斯联邦主管部门就其卫星网络遭受有害干扰提交的资料 RRB25-3/26；RRB25-3/DELAYED/4 | 委员会详细审议了俄罗斯联邦主管部门提交的有关其卫星网络遭受有害干扰的RRB25-3/26号文件，并提及乌克兰主管部门提交的RRB25-3/DELAYED/4号文件，供参考。 委员会指出以下几点： - 俄罗斯联邦主管部门报告了自2022年3月以来在Yamal-601 (49°E)、Yamal-402 (55°E)和Yamal-401 (90°E)卫星频段观察到的有害干扰案件，这些案件影响了卫星固定业务中政府用户和民用用户的电视信道和通信信道的发射。 - 根据俄罗斯联邦的卫星监测系统，有害干扰蓄意产生自乌克兰境内。 - 乌克兰主管部门表示，俄罗斯联邦主管部门报告的有害干扰案件描述不足以确定可能受影响的频率指配。 - 乌克兰主管部门还表示，大多数报告似乎已经过时，且可能不再相关。 委员会强调，所有成员国均须根据国际电联相关文书，尊重其义务和其他成员国的权利。 委员会责成无线电通信局： - 请俄罗斯联邦主管部门核实所报告的案件是否已得到解决，并提供有害干扰案件的最新报告，包括受影响的频率指配和卫星； - 请乌克兰主管部门调查并采取适当行动，解决所报告的有害干扰案件（如果这些案件继续存在的话）； - 支持双方主管部门为解决有害干扰案件并防止其再次发生而做出的努力； - 向委员会第101次会议报告进展情况。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将： - 请俄罗斯联邦主管部门核实所报告的案件是否已得到解决，并提供有害干扰案件的最新报告，包括受影响的频率指配和卫星； - 请乌克兰主管部门调查并采取适当行动，解决所报告的有害干扰案件（如果这些案件继续存在的话）； - 支持双方主管部门为解决有害干扰案件并防止其再次发生而做出的努力； - 向委员会第101次会议报告进展情况 |
| 11 | 多米尼加共和国主管部门关于多米尼加共和国和海地共和国交界地带调频声音广播频段情况的提交资料 RRB25-3/7 | 委员会审议了RRB25-3/7号文件所载的多米尼加共和国主管部门有关其与海地交界地带调频声音广播频段情况的提交资料。 委员会指出以下几点： - 多米尼加共和国提交的资料没有要求委员会采取任何行动，而是介绍了有关干扰情况和两国边境地区调频广播电台部署情况的信息。 - 2025年5月至10月，无线电通信局与多米尼加共和国主管部门就干扰问题进行了信函通信，并与其代表举行了两次面对面会议，提供援助。然而，目前未要求提供此类援助。 - 只有在《国际频率登记总表》中正式登记的频率指配才有权获得国际认可。 委员会责成无线电通信局： - 请多米尼加共和国主管部门考虑将其调频电台登记在《国际频率登记总表》中的可能性，以获得国际认可的地位并提交有害干扰报告。 - 再次向多米尼加共和国主管部门提供技术或行政援助，以缓解干扰情况。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将： - 请多米尼加共和国主管部门考虑将其调频电台登记在《国际频率登记总表》中的可能性，以获得国际认可的地位并提交有害干扰报告； - 再次向多米尼加共和国主管部门提供技术或行政援助，以缓解干扰情况。 |
| 12 | 关于在伊朗伊斯兰共和国境内提供星链卫星业务的问题 |  |  |
| 12.1 | 伊朗伊斯兰共和国主管部门就在其境内提供星链卫星业务而提交的资料 RRB25-3/22 | 委员会认真审议了关于在伊朗境内提供星链卫星传输业务的文件：来自伊朗伊斯兰共和国主管部门的RRB25-3/22号文件，来自挪威主管部门的RRB25-3/29号文件和来自美国主管部门的RRB25-3/32号文件。委员会还提及伊朗伊斯兰共和国主管部门提交的RRB25-3/DELAYED/6号文件，供参考。 委员会严重关切地指出以下几点： • 伊朗伊斯兰共和国主管部门再次报告了星链终端在其境内的持续未经授权操作。 • 在规则框架没有明确要求的情况下，挪威主管部门不愿执行委员会先前做出的决定，即立即停止其卫星运营商在伊朗伊斯兰共和国境内进行未经授权的星链终端发射。 委员会进一步指出： • 星链最近主动识别并禁用了在特定区域非法操作的2 500多台终端，这表明它有能力远程定位和停用终端。 • 挪威主管部门认为，解读WRC-19的意图超出了委员会的职权范围。 • 伊朗伊斯兰共和国主管部门重申了其面临的困难，但未说明为探测和确定终端位置所做的努力。 • 伊朗伊斯兰共和国主管部门在接收和处理来自通知主管部门及其关联主管部门的信函方面遇到了困难。 委员会得出结论： • 委员会是在国际电联《组织法》第14条第96款规定的职责范围内行事。 - 根据《无线电规则》，关联主管部门没有任何义务或地位。在供参考的申报资料中确定关联主管部门，仅便于在信息交换过程中（例如协调进程中）确定相关方。 - 第22号决议（WRC-23，修订版）做出决议3没有明确要求报告主管部门确定和定位其境内的任何和所有未经授权的电台，以便卫星网络运营商提供协助；但依赖这种狭义的解释将使报告主管部门无法履行其义务，并将违背该决议防止未经授权传输的目的。 因此，委员会决定： - 要求伊朗伊斯兰共和国主管部门根据第22号决议（WRC-23，修订版）做出决议3 i)，尽可能确定并停用其境内未经授权的星链终端； - 再次要求挪威主管部门遵守《无线电规则》第22号决议（WRC-23，修订版）、第25号决议（WRC-23，修订版）和第18条的规定； - 强烈敦促挪威主管部门采取一切力所能及的适当行动，让星链系统运营商立即禁用其终端在伊朗伊斯兰共和国境内的未经授权发射。 此外，委员会还责成无线电通信局根据全权代表大会第119号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）做出决议，责成无线电规则委员会2，发布有关此事的网页。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 无线电通信局将根据全权代表大会第119号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）做出决议，责成无线电规则委员会2，发布有关此事的网页。 |
| 12.2 | 挪威主管部门关于在伊朗伊斯兰共和国境内提供星链卫星业务的提交资料 RRB25-3/29 |  |  |
| 12.3 | 美国主管部门关于在伊朗伊斯兰共和国境内提供星链卫星业务的提交资料 RRB25-3/32；RRB25-3/DELAYED/6 |  |  |
| 13 | 加拿大主管部门提交的关于请求澄清在里程碑进程中第8号决议（WRC-23）和第35号决议（WRC-23，修订版）对非对地静止卫星网络适用问题的资料 RRB25-3/25 | 委员会仔细审议了RRB25-3/25号文件，加拿大主管部门在该文件中提交了一份请求，要求就里程碑进程中的卫星计数澄清第8号决议（WRC-23）和第35号决议（WRC-23，修订版）的适用问题。 委员会指出以下几点： - 第35号决议（WRC-23，修订版）的做出决议9c)允许里程碑报告中申报的卫星数量大于相关里程碑周期届满时部署的数量，前提是为这一差异提供了适当的理由。 - 当一颗卫星连续60天以上超过容限时，第8号决议（WRC-23）禁止将其计入里程碑报告提交时的卫星数量。 - 加拿大主管部门表示关切的是，第8号决议（WRC-23）的通过似乎限制了第35号决议（WRC-23，修订版）做出决议9c)提供的可能性，且没有迹象表明WRC-23期间曾调查过或注意到应用第35号决议（WRC-23，修订版）和第8号决议（WRC-23）这两款具体的做出决议所产生的影响。 委员会得出结论： • 第35号决议（WRC-23，修订版）和第8号决议（WRC-23）没有相互冲突，并具有相同的地位； • 两项决议均无优先于另一项的地位，但第8号决议（WRC-23）的确引入了一项必须遵守的新标准或要求； • 第8号决议（WRC-23）的做出决议6、7和9规定，容限同样适用于做出决议2（2025年1月1日之前的7年规则时限截止日期）以及做出决议3或4（2025年1月1日或之后的7年规则时限截止日期）。 | 执行秘书将这一决定通知相关主管部门。 |
| 14 | 选举2026年副主席 | 考虑到国际电联《公约》第144款，委员会同意由2025年的委员会副主席S. HASANOVA女士担任2026年的委员会主席。委员会同意选举程建军先生担任2026年的委员会副主席，因此，以及2027年的主席。 | - |
| 15 | 确认2026年下次会议的日期及未来会议的暂定日期 | 委员会确认第101次会议的日期为2026年3月23-27日（L厅）。 委员会进一步暂时确认了2026年后续会议的日期如下： • 第102次会议：2026年6月29日-7月3日（L厅）； • 第103次会议：2026年10月26-30日（L厅）； 2027年的安排如下： • 第104次会议：2027年2月15–19日（L厅）； • 第105次会议：2027年5月24日-6月1日（L厅）； • 第106次会议：2027年9月20-24日（L厅）。 | - |
| 16 | 其它事项 | 第80号决议（WRC-07，修订版）工作组主席C. BEAUMIER女士表示，她会将列入报告的事项清单分发给各位委员，征求意见。 | - |
| 17 | 批准决定摘要 | 委员会批准了RRB25-3/33号文件所载的决定摘要。 | - |
| 18 | 会议闭幕 | 会议于2025年11月14日17时30分闭幕。 | - |

______________

后附资料

附件1

在应用无线电规则程序时，与能否受理普遍适用于所有
提交给无线电通信局的通知指配的通知单有关的程序规则

MOD

…

4	其他不能受理的提交资料

此外，除了上述不完整的通知外，还有一些其他不能受理的情况。下述各段对此做了说明，但不一定详尽。

4.1	NOC

4.2	未使用

4.3	《无线电规则》规定，在一些情况下须对同一电台或卫星网络实施需要多重程序。在此情况下，只有在前边的协调程序已经完成的情况下，才能受理某一特定程序的通知单。

4.3.1	如果没有收到卫星网络的协调要求（如适用的话，请参考第9.6款），按照第11条提交的通知就不能受理，并应退回通知主管部门。

4.3.2	如果没有收到根据第9条IA小节（如适用的话）提交的有关卫星网络的提前公布资料，根据第11条提出的通知则不得受理，并将退回通知主管部门。

4.3.3	如果没有收到相关空间台站的提前公布资料或（酌情）协调请求，根据第11条提交的地球站通知则不受理。如果在管理时限内没有收到或未在MIFR中记录根据第11条所作的相关空间站频率指配通知，所通知的空间站频率指配应从MIFR中删除。

4.3.4	对于星间链路的频率指配，如果没有收到相关卫星网络相应的提前公布资料或（酌情）协调请求，根据第11条提交的通知则不能受理。因此，此类频率指配须退回发出通知的主管部门。

4.4	NOC

4.5	NOC

理由：这一修改澄清指出，对于卫星间链路，除非相关卫星网络至少已经启动了第9条规定的相关程序，否则不受理按照第11条提交的通知。这可确保相关卫星网络通知涵盖卫星间链路使用的频段。此修改反映了无线电通信局目前遵循的做法。

本规则的生效日期：批准后立即生效。

附件2

关于《无线电规则》

第4条的规则

MOD

4.4

1	NOC

2	NOC

3	根据第4.4款登记卫星网络和系统的频率指配

注：WRC-23就根据第4.4款登记卫星网络和系统的频率指配做出以下决定，见第13次全体会议记录第13.20项，CMR23/528号文件：

“WRC-23讨论了该报告第4.14节中提出的《无线电规则》第4.4款的使用问题“根据第4.4款登记卫星网络频率和系统的频率指配”并确认“根据《无线电规则》第4.4款登记的频率指配无权免受根据《无线电规则》第4.4款登记的其他频率指配的有害干扰。”

《无线电规则》第8条以及其他条款规定了主管部门在自身频率指配和其他主管部门的频率指配方面的国际权利与义务。另见《无线电规则》第8条。

为了增加透明度，WRC-23责成无线电通信局在特殊章节或部分的汇总表中插入《无线电规则》第4.4款下频率指配申报资料的指示。此外，为促进信息共享，WRC-23责成无线电通信局（BR）提供其可能拥有的关于通知和启用《无线电规则》第4.4款下频率指配的任何资料，以易于获取的格式提供，例如，在BR的网站上发布，并可在国际电联Space Explorer数据分析工具中实施新的筛选器选项。共享信息可包括使用《无线电规则》第4.4款的申报清单以及历史数据，包括收到这些指配的日期。此外，还责成BR定期向各主管部门通报BR在其网站上公布的、有关《无线电规则》第4.4款下频率指配通知和启用的最新信息，并请通知主管部门采取措施取消不再使用的《无线电规则》第4.4款指配。

WRC-23敦促主管部门在根据《无线电规则》第4.4款使用频率指配时，应完全遵守该条款的目标和宗旨，包括与《无线电规则》第4.4款相关的RoP。”

关于《无线电规则》

## 第5条的规则

ADD

5.434和5.435B

注：WRC-23就3 600-3 800 MHz频段的第5.434和5.435B [5.36A12]款做出了以下决定，见第8次全体会议会议记录第18.1项，CMR23/523号文件：

“在应用《无线电规则》第5.434款和第5.36A12款脚注时，术语“邻国”包括1区中与2区相邻的国家。”

ADD

5.429D和5.429G

注：WRC-23就第5.429D和5.429G [5.A12]款做出了以下决定，见第12次全体会议会议记录第2.1项，CMR23/527号文件：

“在应用《无线电规则》脚注5.A12、5.429D时，《无线电规则》第4.8款适用。在与2区相邻的1区国家内操作的无线电定位业务，与2区内作为无线电定位业务的移动业务具有相同的规则地位。《无线电规则》脚注5.429D中提到的“邻国”这一术语包括1区中与2区相邻的国家。”

# 延长卫星指配投入使用规则时限的程序规则

MOD

(…) [除在末尾增加下述注释外，未建议修改现行案文]

注：WRC-23就与延长启用或重新启用频率指配的时限有关的不可抗力情况做出以下决定，见第13次全体会议会议记录第13.4项，CMR23/528号文件：

关于延长频率指配启用或重新启用时限的问题

“WRC-23确认，虽然对每种情况都会根据其自身特点进行审议，但提供以下信息有助于委员会考虑因不可抗力而延展规则时限的请求：

–	概述所要发射的卫星及其频段；

–	所选卫星制造商的名称和合同签字日期；

–	不可抗力事件发生前的卫星建造状态，包括开始建造的日期和是否预计在初始发射窗口前完成；

–	发射业务提供商名称和合同签字日期；

–	为避免错过截止日期、克服所面临的困难并缩短项目时间表而拟开展的工作和采取的措施，如有可能，酌请卫星制造商和/或发射业务提供商提供支持证据；

–	全部四种不可抗力的详细理由和评估：

1)	该事件必须超越履约方的控制能力；

2)	构成不可抗力的事件必须不可预见，或如可预见，必须不可避免或无法抗拒；

3)	该事件必须使履约方无法履行义务；

4)	在构成不可抗力的事件和履约方无法履行义务之间必须存在因果关系。

–	卫星建造、发射窗口、发射和升轨的初始阶段及修订后的各项目阶段，以及当卫星不直接其标称轨位或非对地静止卫星轨道发射时，进行重新定位和在轨测试的时间表；

–	请求延长时限的详细理由，包括迄今为止各次延迟的性质和程度分类、制造商和发射业务提供商预计的额外延迟，以及计划已经考虑到的意外情况；

–	所有其他相关信息和文件。

WRC-23还确认，委员会在确定因不可抗力而延长期限时，针对应急期采取的方法。

WRC-23还注意到，委员会正在逐案审查当援引新冠肺炎疫情作为不可抗力事件时，不可抗力的所有四个条件是如何得到满足的。

WRC-23责成委员会在RoP中反映上述关于延长启用卫星指配规则时限的确认。”

注：WRC-23就与延长启用或重新启用频率指配时限有关的共箭发射延误情况做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录第13.6项，CMR23/528号文件：

“WRC-23确认，WRC-19关于在处理因共箭发射延误而延展规则时限的请求时提供所需信息的决定应修订如下：

–	概述所要发射的卫星及其频段；

–	所选制造卫星的制造商名称和合同签字日期；

–	卫星生产情况，包括开始日期和是否预期在初始发射窗口前完成；

–	发射业务提供商名称和合同签字日期；

–	卫星发射窗口、发射和升轨的初始阶段及修订后的各项目阶段，以及当卫星不直接在其标称轨位或非对地静止卫星轨道发射时，进行重新定位和在轨测试的时间表；

–	充分详细的资料以证明因共箭发射延误而申请延期（如，发射业务提供商说明因影响共箭卫星的延误而延期发射的信函）；

–	请求延展时限的详细理由，包括迄今为止各次延迟的性质和程度分类、发射业务提供商预计的额外延迟，以及计划已经考虑到的任何意外情况；

–	任何其他相关信息和文件。

WRC-23责成委员会在RoP中反映上述关于延展启用卫星指配规则时限的确认。”

# 关于《无线电规则》

# 第21条的程序规则

MOD

21.16

将功率通量密度限值应用于可调波束

1	NOC

2	NOC

3	NOC

注：WRC-23针对《无线电规则》第21条的适用做出了以下决定，涉及pfd比例系数适用于在17.7-19.3 GHz频段内操作的拥有1 000个或更多空间电台的non-GSO FSS星座，见第13次全体会议会议记录（CMR23/528号文件）第14.2项。

“WRC-23修订了《无线电规则》第21.16.6款，并责成无线电通信局在审查non-GSO FSS卫星系统的频率指配是否符合《无线电规则》第21条的pfd限值（适用于17.7-19.3 GHz频段）时，根据《无线电规则》第9.35/11.31款发布有条件合格的审查结论（如果通知主管部门要求的话）。WRC-23亦确定，这一做法亦将适用于自2023年12月16日至WRC-23最后文件生效期间收到协调请求的non-GSO FSS卫星系统。WRC-23还责成无线电通信局在pfd检查软件纳入WRC-23关于第21.16.6款做出的决定之后，审查这些审查结论以及2019年11月23日至WRC-23最后一天发布的审查结论。亦见420号文件。”

# 关于《无线电规则》

# 附录30的程序规则

（程序规则按照附录30的段落编号排列）

第4条

对2区规划的修改或在1区和3区中的附加使用的程序

ADD

4.1.10c

注：由于与某些主管部门沟通困难，WRC-23做出在履行适用附录30/30A或附录30B规定的援助程序方面出现延误的决定，见第13次全体会议会议记录（CMR23/528号文件）第15.1项。

由于与某些主管部门沟通困难，在履行适用附录30/30A或附录30B规定的援助程序方面出现延误

“WRC-23责成无线电通信局对4号文件补遗2的第3.2.4.2节（主任向WRC-23提交的报告的第二部分）中提到的“无法正式取得联系的”主管部门，采取WRC-23为议项7议题H使用的相同行动方案。”

“关于附录30和30A规划中指配受到影响和/或附录30B规划中分配受到影响、且尚未酌情回复附录30和30A第4.1.10c段和/或附录30B第6.14之二段所述无线电通信局的第二次提醒函的主管部门，WRC-23敦促提交B部分资料的通知主管部门，在无线电通信局的协助下，尽最大努力避免在B部分阶段修改技术特性而使附录30和30A规划以及附录30B规划中相关指配/分配的参考形势出现劣化。”

# 关于《无线电规则》

# 附录30A的程序规则

（程序规则按照附录30A的段落编号排列）

MOD

第4条

有关2区馈线链路规划的更改或
1区和3区附加使用的程序+

ADD

4.1.10c

见有关附录30第4条第4.1.10c段的程序规则。

关于《无线电规则》

## 附录30B的程序规则

（程序规则按照附录30B的段落编号排列）

MOD

第6条

为在列表中引入附加系统或修改指配
而将分配转为指配的程序±

ADD

6.14之二

见有关附录30第4条第4.1.10c段的程序规则。

MOD

第7条

为国际电联一新成员国在规划中
增加新的分配的程序3

ADD

## 有关第559号决议（WRC-19）的规则

在WRC-19部分删除附录30（WRC-15，修订版）附件7后的
额外临时规则措施

注：WRC-23就实施第559号决议（WRC-19）的相关问题做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录（CMR23/528号文件）第13.2项：

“在审议报告的第4.2节“与落实第559号决议（WRC-19）相关的问题时”，WRC-23还审议了87 (Add.26) (Add.2)号文件。除了认可无线电规则委员会为执行第559号决议（WRC-19）而提出的所有附加措施外，该文件还包含将由本届WRC批准的附加拟议措施，以帮助解决以下剩余的协调案例：

1	关于根据《无线电规则》附录30第4.1.1b)段进行协调的剩余案例，WRC-23批准了以下措施：

a)	一项附加使用（即列表中的指配和/或待处理的第4条网络）的通知主管部门接受对其位于相关第559号决议（WRC-19）协调资料−3 dB天线增益等值线内的测试点可能产生的干扰，因为该椭圆是已经无线电通信局验证的最小椭圆；

b)	一项附加使用（即列表中的指配和/或待处理的第4条网络）的通知主管部门接受对其位于相关第559号决议（WRC-19）协调资料的−20 dB天线增益等值线以外的测试点可能产生的干扰；

c)	如果无线电通信局在审查第559号决议（WRC-19）A部分协调资料时，某个附加使用网络的某个测试点的等效保护余量（EPM）小于−10 dB，则无线电通信局在复审相关第559号决议（WRC-19）资料的审查结论时不应考虑该测试点；

d)	如果第559号决议协调资料与一个附加使用网络之间的标称轨道间隔等于或大于6度，则视为协调已完成。

2	关于根据《无线电规则》附录30第4.1.1 e)段进行协调的剩余案例，WRC-23批准了以下措施：

a)	如果第559号决议（WRC-19）协调资料与相关非规划频段卫星网络之间的标称轨道间隔等于或大于6度，则视为协调已完成；

b)	待审议的非规划频段卫星网络的业务区须在陆地上，并位于该非规划频段卫星网络的−3 dB天线增益等值线内，而不是提交的业务区内，因为该提交业务区可能包括相对天线增益等值线非常低的区域。需要注意的是，非规划频段卫星网络只保护在陆地上且位于其−3 dB天线增益等值线内的业务区内的第559号决议（WRC-19）协调资料；

c)	如果一个主管部门同意不保护位于其国家领土内功率通量密度（pfd）超过限值的区域，则无线电通信局在复审第559号决议（WRC-19）协调资料的剩余协调要求时不得考虑该部分业务区；

d)	非规划频段卫星网络的通知主管部门接受对其位于相关第559号决议（WRC-19）协调资料的−20 dB天线增益等值线以外的业务区可能产生的干扰。

3	关于根据《无线电规则》附录30A第4.1.1 b)款进行协调的剩余案例，WRC-23批准剩余协调案例可被视为已经完成，原因是：

a)	第4条卫星网络在第559号决议（WRC-19）相关主管部门的国家领土上具有非常大的覆盖范围和非常高的接收灵敏度；

b)	这些第4条卫星网络的覆盖区域远远超出了通知主管部门的国家领土，而相关第559号决议（WRC-19）协调资料中的馈线链路地球站仅位于其国家领土内，且不能再进一步缩小；

c)	第2号决议（WRC-03，修订版）和WRC-23议项7议题F的目标。

4	关于根据附录30和30A第4.1.1 a)段进行协调的剩余案例，WRC-23批准了以下措施：

a)	对于多波束规划指配，如果下行链路单入C/I值大于21 dB（一个测试点除外，该测试点的单入C/I值大于18 dB），则第559号决议（WRC-19）协调资料和相应的1区和3区规划频率指配被认为是兼容的。为了保持按照第4条提交的新申报资料对1区和3区规划频率指配的此类兼容情况具有相同的保护水平，当列表中的第559号决议（WRC-19）的频率指配纳入规划时，不得更新那些1区和3区规划频率指配的参考形势；

b)	对于多波束规划指配，如果馈线链路单入C/I值大于27 dB，则第559号决议（WRC-19）协调资料和相应的1区和3区规划频率指配被视为兼容。为了保持1区和3区规划频率指配的此类兼容情况相对于按照第4条提交的新申报资料具有相同的保护水平，当列表中的第559号决议（WRC-19）的指配纳入规划时，不得更新那些1区和3区规划频率指配的参考形势。

5	责成无线电通信局：

a)	考虑到上述所有建议，包括RRB和无线电通信局的建议，审查所有剩余协调案例的状况。在这方面，对于根据附录30第4.1.1 b)段进行协调的剩余案例，如果在考虑到所有上述建议后，只剩下一个测试点可能会受到影响，则对于2017年1月1日或之后登入列表的受影响指配，视为协调已完成；

b)	将WRC-23批准的所有措施应用于阿富汗、赤道几内亚、马耳他和塞舌尔主管部门提交的第559号决议申报资料，以及与第559号决议（WRC-19）性质相同的附录30和30A第4条第4.1.26或4.1.27节未来的应用。”

______________

____________________

注：WRC-15第8次全体会议期间就有关通知单受理问题的《程序规则》做出了决定（CMR15/505号文件第1.39至1.42段），并批准了有关4 (Add2) (Rev1)号文件第3.2.2.4.1节的CMR15/416号文件，具体如下：

“为按照第9.30款提交有关non-GSO卫星网络或系统的协调请求，通知单只在以下情况下得到受理：

i) 具有一（或多）组轨道特性和倾角值且所有频率指配将同步操作的卫星系统；及

ii) 具有多组轨道特性和倾角值，但明确说明轨道特性不同子集将相互排斥（即卫星系统的频率指配将在卫星系统通知并最迟在登记阶段确定的轨道参数子集之一的基础上操作）的卫星系统。”

+ 注：WRC-23就实施与议题7F相关的附录30A和附录30B的修改做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录（CMR23/528号文件）第15.1项。

“WRC-23责成无线电通信局，在收到各国或区域性系统通知主管部门请求协助与受影响主管部门进行频率协调时：

–	协助准备必要的资料，包括但不限于C/I计算、干扰分析和链路预算计算；

–	参加此类协调会议，以便提供支持并促进技术讨论/谈判。”

± 注：WRC-23就实施与议题7F相关的附录30A和附录30B的修改做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录（CMR23/528号文件）第15.1项。

“WRC-23责成无线电通信局，在收到各国或区域性系统通知主管部门请求协助与受影响主管部门进行频率协调时：

–	协助准备必要的资料，包括但不限于C/I计算、干扰分析和链路预算计算；

参加此类协调会议，以便提供支持并促进技术讨论/谈判。”

3 注：WRC-23就与附录30B第7条程序有关的问题做出了以下决定，见第13次全体会议会议记录（CMR23/528号文件）第13.10项。

“WRC-23敦促提交的附录30B的A部分申报资料已于2020年3月12日之前寄达的主管部门，尽一切努力满足其他主管部门提交的第7条申报资料，并在准备B部分申报资料时考虑到无线电通信局的分析结果以及避免C/I电平进一步劣化的措施。”