Calendrier pour l'élaboration du projet de Plan

| Activité/événement | Durée | Date limite | Suite donnée par |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etablissement du projet de Plan |  |  |  |  |
| Date de la situation de référence |  | 31.10.2005 | Administrations |  |
| Dernière soumission des données d'entrée avant la seconde session de la CRR |  | 31.10.2005 | Administrations |  |
| Soumission des déclarations administratives |  | 27.01.2006 | Administrations |  |
| Validation, correction et publication des données d'entrée | 3 mois | 31.01.2006 | BR et administrations |  |
| Etablissement du projet de Plan | 1 mois |  | BR avec le concours d'experts | Voir le point 1 a) du décide |
| Réunion du GPI; soumission du projet de Plan à la seconde session de la CRR |  | Février 2006 | GPI |  |
| Publication du projet de Plan |  | 28.02.2006 | BR |  |
| Analyse du projet de Plan par les administrations | 2 mois |  | Administrations |  |
| Soumission des déclarations administratives supplémentaires |  | 20.03.2006 | Administrations |  |
| Publication des résultats de synthèse complémentaires |  | 31.03.2006 | BR |  |
| Début de la seconde session de la CRR |  | Mai 2006 |  |  |

Le Bureau publiera les fichiers contenant les besoins individuels dès qu'ils seront validés (étant entendu que les champs concernant le passage de l'analogique au numérique ne seront pas validés); l'objectif étant de publier tous les fichiers relatifs aux besoins avant le 13 janvier 2006. Les champs restants seront validés avant le 31 janvier 2006, c'est-à-dire avant la date définitive de publication du fichier complet contenant les besoins.