|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2017 Женева, 15−25 мая 2017 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 1.16** | **Документ C17/29-R** |
| **31 марта 2016 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ПРОЕКТ ЧЕТЫРЕХГОДИЧНОГО СКОЛЬЗЯЩЕГО ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНА  СЕКТОРА СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ НА 2018–2021 ГОДЫ | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе представлен проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-Т) на период 2018–2021 годов.  Настоящий План публикуется в соответствии с п. [205A](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) [Статьи 15](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) Конвенции МСЭ, предусматривающим, что оперативный план деятельности, которая будет проводиться Бюро стандартизации электросвязи, составляется ежегодно на четырехгодичной скользящей основе.  Необходимые действия  Совету предлагается **рассмотреть** и **утвердить** проект четырехгодичного скользящего Оперативного плана МСЭ-Т на 2018–2021 годы и **принять** проект Резолюции, представленный в Документе [C17/32](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0032/en).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  *[К](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)*[/](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)*[Ст. 15, п. 205A](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) [Резолюция 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.)](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015)* [*Резолюция 72 (Пересм. Пусан, 2014 г.)*](http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2015) |

# 1 Введение

Четырехгодичный скользящий Оперативный план Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (Оперативный план МСЭ-Т) подготовлен в полном соответствии со Стратегическим планом МСЭ на 2016−2019 годы в рамках ограничений, установленных в Финансовом плане на 2016−2019 годы и в соответствующих двухгодичных бюджетах. Структура соответствует структуре результатов деятельности МСЭ-Т, в которой описаны задачи МСЭ-Т, соответствующие конечные результаты и показатели для измерения уровня их достижения, а также намеченные результаты деятельности (продукты и услуги), достигаемые при выполнении видов деятельности Сектора.

Процесс планирования, выполнения и контроля, а также оценки применительно к Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) будет дополняться следующими внутренними механизмами:

i) планами работы департаментов и отделов Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ); и

ii) соглашениями об уровне обслуживания (СУО) для планирования, контроля и оценки вспомогательных услуг.



Рисунок 1: ОП МСЭ-T и стратегическая основа МСЭ на 2018–2021 годы

# 2 Общие сведения и ключевые приоритеты Сектора МСЭ-T

Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-T) работает в условиях конкурентной, сложной и быстро меняющейся среды и экосистемы.

Существует потребность в высококачественных, обусловленных спросом международных стандартах, которые следует разрабатывать быстро в соответствии с принципами установления глобальных соединений, открытости, приемлемости в ценовом отношении, надежности, функциональной совместимости и безопасности. Появляются важнейшие технологии, создающие возможности для новых услуг и приложений и содействующие созданию информационного общества, которые должны учитываться в работе МСЭ-T.

При сохранении существующих членов МСЭ-T необходимо привлекать новых членов из отрасли и академических организаций и стимулировать их к этому, а также необходимо активизировать участие развивающихся стран в процессе разработки стандартов ("преодоление разрыва в стандартизации").

Сотрудничество и взаимодействие с другими органами по стандартизации и соответствующими консорциумами и форумами имеет ключевое значение для максимального сокращения противоречий в работе и обеспечения эффективного использования ресурсов, а также для привлечения специальных знаний, имеющихся за пределами МСЭ.

Рассмотрение Регламента международной электросвязи позволит заложить новую глобальную основу для деятельности МСЭ-Т.

# 3 Структура результатов деятельности МСЭ-T на 2018–2021 годы

## 3.1 Увязка со стратегическими целями МСЭ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи МСЭ-Т | Цель 1:  Рост | Цель 2: Открытость | Цель 3: Устойчивость | Цель 4: Инновации и партнерство |
| Т.1: Своевременно разрабатывать недискриминационные международные стандарты (Рекомендации МСЭ-Т) и способствовать функциональной совместимости и повышению показателей работы оборудования, сетей, услуг и приложений | ☑ | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Т.2: Содействовать активному участию членов МСЭ, в частности развивающихся стран, в определении и принятии недискриминационных международных стандартов (Рекомендаций МСЭ-Т) в целях преодоления разрыва в стандартизации |  | ☑ |  |  |
| Т.3: Обеспечивать эффективное распределение ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации международной электросвязи и управление ими в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т | ☑ | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
| Т.4: Способствовать приобретению и совместному использованию знаний и ноу‑хау в области проводимой МСЭ-Т деятельности по стандартизации | 🗸 | ☑ | 🗸 | 🗸 |
| Т.5: Расширять сотрудничество с международными, региональными и национальными органами по стандартизации и содействовать ему | 🗸 | 🗸 | 🗸 | ☑ |

## 3.2 Задачи, конечные результаты и намеченные результаты деятельности МСЭ-Т

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | T.1:  Своевременно разрабатывать недискриминационные международные стандарты (Рекомендации МСЭ-Т) и способствовать функциональной совместимости и повышению показателей работы оборудования, сетей, услуг и приложений | T.2:  Содействовать активному участию членов МСЭ, в частности развивающихся стран, в определении и принятии недискриминационных международных стандартов (Рекомендаций МСЭ-Т) в целях преодоления разрыва в стандартизации | T.3:  Обеспечивать эффективное распределение ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации международной электросвязи и управление ими в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т | T.4:  Способствовать приобретению и совместному использованию знаний и ноу‑хау в области проводимой МСЭ-Т деятельности по стандартизации | T.5:  Расширять сотрудничество с международными, региональными и национальными органами по стандартизации и содействовать ему |
| **Конечные результаты** | **T.1-1**: Более широкое использование Рекомендаций МСЭ‑T  **T.1-2**: Повышение соответствия Рекомендациям МСЭ‑Т  **T.1-3**: Укрепление стандартов в области новых технологий и услуг | **T.2-1**: Более широкое участие, особенно со стороны развивающихся стран, в процессе стандартизации МСЭ‑Т, включая участие в собраниях, представление вкладов, занятие руководящих постов и принятие собраний/семинаров-практикумов  **T.2-2**: Расширение членского состава МСЭ-Т, включая Членов Сектора, Ассоциированных членов и Академические организации | **T.3-1**: Своевременное и точное распределение ресурсов нумерации, наименований, адресации и идентификации международной электросвязи, как это указано в соответствующих Рекомендациях | **T.4-1**: Расширенные знания стандартов МСЭ-Т и передового опыта по внедрению стандартов МСЭ-Т  **T.4-2**: Расширенное участие в проводимой МСЭ-Т деятельности по стандартизации и большая осведомленность об актуальности стандартов МСЭ‑Т  **Т.4-3**: Повышение наглядности деятельности Сектора | **T.5-1**: Расширение связей с другими организациями по стандартам  **T.5-2**: Снижение количества противоречивых стандартов  **T.5-3**: Увеличение количества меморандумов о взаимопонимании/соглашений о сотрудничестве с другими организациями  **T.5-4**: Увеличение количества организаций, действующих на базе Рекомендаций МСЭ-Т A.4, A.5 и A.6  **T.5-5**: Увеличение количества семинаров-практикумов/ мероприятий, организуемых совместно с другими организациями |
| **Намеченные результаты** | − Резолюции, Рекомендации и Мнения Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи (ВАСЭ)  − Региональные консультационные сессии ВАСЭ  − Рекомендации и решения Консультативной группы по стандартизации электросвязи (КГСЭ)  − Рекомендации МСЭ-Т и связанные с ними результаты деятельности исследовательских комиссий МСЭ-Т  − Общая помощь и сотрудничество МСЭ-Т  − База данных о соответствии  − Центры и мероприятия по тестированию функциональной совместимости  − Разработка комплектов испытаний | − Преодоление разрыва в стандартизации (например, дистанционное участие, выделение стипендий, создание региональных групп)  − Семинары-практикумы и семинары, включая офлайновую и онлайновую деятельность в области профессиональной подготовки, дополняющие работу по созданию потенциала для преодоления разрыва в стандартизации, проводимую МСЭ-D  − Охват и информационно-пропагандистские мероприятия | − Соответствующие базы данных БСЭ  − Распределение относящихся к международной электросвязи ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т | − Публикации МСЭ-Т  − Публикации баз данных  − Охват и информационно-пропагандистские мероприятия  − Оперативный бюллетень МСЭ | − Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) и соглашения о сотрудничестве  − Организации, действующие на базе Рекомендаций МСЭ-Т A.4, A.5 и A.6  − Совместно организуемые семинары-практикумы/ мероприятия |
| Следующие намеченные результаты деятельности для видов деятельности руководящих органов МСЭ способствуют реализации всех задач Союза:  − Решения, Резолюции, Рекомендации и другие результаты Полномочной конференции;  − Решения и Резолюции Совета, а также результаты, полученные рабочими группами Совета. | | | | |

## 3.3 Распределение ресурсов по задачам и намеченным результатам деятельности МСЭ-Т на 2018−2021 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемое распределение ресурсов по намеченным  результатам деятельности | | |
|  | **% от общей суммы** | **% от задачи** |
| **T.1-1**: Резолюции, Рекомендации и Мнения Всемирной ассамблеи по стандартизации электросвязи (ВАСЭ) | 3,3% | **6,6%** |
| **T.1-2**: Региональные консультационные сессии ВАСЭ | 1,0% | **2,0%** |
| **T.1-3**: Рекомендации и решения Консультативной группы по стандартизации электросвязи (КГСЭ) | 2,2% | **4,4%** |
| **T.1-4**: Рекомендации МСЭ-Т и связанные с ними результаты деятельности исследовательских комиссий МСЭ-Т | 35,6% | **72,1%** |
| **T.1-5**: Общая помощь и сотрудничество МСЭ-Т | 3,2% | **6,5%** |
| **T.1-6**: База данных о соответствии | 1,2% | **2,5%** |
| **T.1-7**: Центры и мероприятия по тестированию функциональной совместимости | 0,9% | **1,7%** |
| **T.1-8**: Разработка комплектов испытаний | 0,3% | **0,6%** |
| **T.2-1**: Преодоление разрыва в стандартизации (например, дистанционное участие, выделение стипендий, создание региональных групп) | 6,3% | **28,2%** |
| **T.2-2**: Семинары-практикумы и семинары, включая офлайновую и онлай**-**новую деятельность в области профессиональной подготовки, (…) | 8,4% | **37,5%** |
| |  |  | | --- | --- | | **T.1**: Своевременно разрабатывать недискриминационные международные стандарты (Рекомендации МСЭ-Т) и способствовать функциональной совместимости и повышению показателей работы оборудования, сетей, услуг и приложений | **50%** | | **T.2**: Содействовать активному участию членов МСЭ, в частности развивающихся стран, в определении и принятии недискриминационных международных стандартов (Рекомендаций МСЭ-Т) в целях преодоления разрыва в стандартизации | **22%** | | **T.3**: Обеспечивать эффективное распределение ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации международной электросвязи и управление ими в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т | **10%** | | **T.4**: Способствовать приобретению и совместному использованию знаний и ноу-хау в области проводимой МСЭ-Т деятельности по стандартизации | **15%** | | **T.5**: Расширять сотрудничество с международными, региональными и национальными органами по стандартизации и содействовать ему | **3%** | | **T.2-3**: Охват и информационно-пропагандистские мероприятия | 6,8% | **30,6%** |
| **T.3-1**: Соответствующие базы данных БСЭ | 5,0% | **50,4%** |
| **T.3-2**: Распределение относящихся к международной электросвязи ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т | 4,5% | **45,9%** |
| **T.4-1**: Публикации МСЭ-Т | 8,7% | **56,9%** |
| **T.4-2**: Публикации баз данных | 0,8% | **5,4%** |
| **T.4-3**: Охват и информационно-пропагандистские мероприятия | 4,8% | **31,3%** |
| **T.4-4**: Оперативный бюллетень МСЭ | 0,4% | **2,6%** |
| **T.5-1**: Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) и соглашения о сотрудничестве | 0,5% | **16,4%** |
| **T.5-2**: Организации, действующие на базе Рекомендаций МСЭ-Т A.4, A.5 и A.6 | 0,2% | **5,8%** |
| **T.5-3**: Совместно организуемые семинары-практикумы/мероприятия | 2,3% | **74,1%** |
| **ПК**: Решения, Резолюции, Рекомендации и другие результаты Полномочной конференции\* | 1,5% | **1,5%** |
| **Совет/РГС**: Решения и Резолюции Совета, а также результаты, полученные рабочими группами Совета\* | 2,2% | **2,2%** |
| \* Затраты по этим намеченным результатам деятельности распределены между всеми задачами Союза. | | |

# 4 Анализ рисков

При переходе от стратегии к реализации были выявлены, проанализированы и оценены следующие операционные риски высокого уровня, которые представлены в приведенной ниже таблице. Этими рисками, связанными с достижением соответствующих конечных результатов, будут заниматься Бюро и каждый департамент.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Область** | **Описание риска** | **Вероятность** | **Уровень воздействия** | **Смягчение последствий**[[1]](#footnote-1) |
| Организация | Отсутствие физической возможности использовать штаб-квартиру.  Отсутствие физической возможности организации мероприятий или поездок (*например, страна, принимающая мероприятие, меняется в последний момент в связи с политической нестабильностью или кризисом, который оказывает сильное воздействие, таким как пандемия или соображения государственной безопасности*). | Низкая  Средняя | Высокий  Средний | − Совершенствование средств дистанционного участия.  − План обеспечения непрерывной деятельности МСЭ/БСЭ в целом. |
| Инфраструктура | Прерывание предоставления услуг ИКТ. | Низкая | Высокий | − План обеспечения непрерывного функционирования ИКТ. |
| Людские ресурсы | Нехватка персонала/специальных навыков для выполнения важнейших задач. | Средняя | Средний | − Выполнение стратегического плана в области людских ресурсов, направленного на обеспечение профессиональной подготовки, профессионального роста и замену сотрудников/компетенций.  − План действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с отпусками по болезни.  − План обеспечения непрерывной деятельности БСЭ в целом. |
| Финансы | Неэффективные расходы.  Существенное число случаев отказа от участия.  Существенное уменьшение поступлений по линии возмещения затрат. | Низкая  Средняя  Низкая | Средний  Высокий  Низкий | − Система/механизм внутреннего контроля.  − Позиционирование МСЭ-Т в качестве привлекательного места для осуществления прогрессивной деятельности в области стандартизации.  − Внедрение системы контроля и оценки. |

# 5 Задачи, конечные результаты и намеченные результаты деятельности МСЭ-T на 2018−2021 годы

Задачи Сектора МСЭ-T будут выполняться посредством достижения соответствующих конечных результатов за счет реализации намеченных результатов деятельности. Выполнение задач МСЭ-Т в контексте круга обязанностей Сектора содействует достижению общих целей Союза. Бюро стандартизации электросвязи также вносит вклад в выполнение межсекторальных задач, конечных результатов и намеченных результатов деятельности (представленных в Оперативном плане Генерального секретариата).

## 5.1 T.1: Своевременно разрабатывать недискриминационные международные стандарты (Рекомендации МСЭ-Т) и способствовать функциональной совместимости и повышению показателей работы оборудования, сетей, услуг и приложений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конечный результат** | **Показатель конечного результата** | **Данные за 2015 г.** | **Данные за 2016 г.** | **Средства измерения** |
| Т.1-1: Более широкое использование Рекомендаций МСЭ-T | – Количество посещений веб-сайта МСЭ-T.  – Количество участников в исследовательских комиссиях.  – Количество загрузок Рекомендаций МСЭ-T. | 6 940 648  2 369  2 910 645 | 8 288 568  2 953  3 403 995 | Статистика МСЭ.  Статистика МСЭ.  Статистика МСЭ. |
| Т.1-2: Повышение соответствия Рекомендациям МСЭ-Т | − Количество мероприятий по тестированию.  – Количество записей в базе данных по соответствию.  – Количество Рекомендаций МСЭ-T, в которых описаны спецификации тестирования. |  | 4  500+  (выполняется) | Статистика МСЭ |
| Т.1-3: Укрепление стандартов в области новых технологий и услуг | − Количество новых сфер деятельности (Вопросы исследовательских комиссий, направления работы и создаваемые на их основе стандарты как самостоятельно МСЭ-T, так и в сотрудничестве с другими комиссиями). | Кол-во новых Вопросов: 6  Кол-во новых  направлений работы: 430 | Кол-во новых Вопросов: 5  Кол-во новых  направлений работы: 442 | Статистика МСЭ. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Намеченные результаты деятельности** | **Финансовые ресурсы**[[2]](#footnote-2)(в тыс. шв. фр.) | | | |
|  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Т.1-1: Резолюции, Рекомендации и Мнения ВАСЭ | − | − | 2 863 | 861 |
| Т.1-2: Региональные консультационные сессии ВАСЭ | − | − | 871 | 271 |
| Т.1-3: Рекомендации и решения КГСЭ | 567 | 556 | 587 | 594 |
| Т.1-4: Рекомендации МСЭ-Т и связанные с ними результаты деятельности исследовательских комиссий МСЭ-Т | 10 494 | 10 524 | 9 244 | 10 930 |
| Т.1-5: Общая помощь и сотрудничество МСЭ-Т | 923 | 925 | 744 | 1 045 |
| Т.1-6: База данных о соответствии | 196 | 198 | 209 | 287 |
| Т.1-7: Центры и мероприятия по тестированию функциональной совместимости | 137 | 139 | 135 | 163 |
| Т.1-8: Разработка комплектов испытаний | 78 | 78 | 89 | 89 |
| Распределение затрат на деятельность Полномочной конференции и Совета (ПК, Совет/РГС) | 737 | 371 | 470 | 500 |
| Итого на Задачу Т.1 | **13 131** | **12 791** | **15 711** | **14 740** |

## 5.2 T.2: Содействовать активному участию членов МСЭ, в частности развивающихся стран, в определении и принятии недискриминационных международных стандартов (Рекомендаций МСЭ-Т) в целях преодоления разрыва в стандартизации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конечный результат** | **Показатель конечного результата** | **Данные за 2015 г.** | **Данные за 2016 г.** | **Средства измерения** |
| Т.2-1: Более широкое участие, особенно со стороны развивающихся стран, в процессе стандартизации МСЭ‑Т, включая участие в собраниях, представление вкладов, занятие руководящих постов и принятие собраний/семинаров-практикумов | – Количество проведенных собраний ИК, собраний РГ, собраний региональных групп и семинаров-практикумов (в Женеве и за ее пределами). | 41 | 54 | Статистика МСЭ |
| – Количество собраний групп Докладчиков и количество участников.  – Количество электронных собраний и количество участников.  – Количество вкладов, представляемых участниками из НРС, развивающихся и развитых стран (по отдельности). | 250 (3750 участников)  1125 (5411 участников)  131: кол-во вкладов от НРС  1202: кол-во вкладов от развивающихся стран  1303: кол-во вкладов от развитых стран | 229  1085 (5977 участников)  235: кол-во вкладов от НРС  1053: кол-во вкладов от развивающихся стран  1211: кол-во вкладов от развитых стран |  |
| – % руководящих постов (председатели/заместители председателей исследовательских комиссий, председатели групп Докладчиков, редактор), занимаемых развивающимися странами и НРС. | 30% | 33% |  |
| Т.2-2: Расширение членского состава МСЭ-Т, включая Членов Сектора, Ассоциированных членов и Академические организации | − Количество (чистое) Членов Сектора, Ассоциированных членов, Академических организаций из развитых и развивающихся стран (по отдельности). | 315 (развитые); чистое: +3  205 (развивающиеся);  чистое: +22 | 311 (развитые); чистое: −4  217 (развивающиеся);  чистое: +12 | Статистика МСЭ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Намеченные результаты деятельности** | **Финансовые ресурсы**[[3]](#footnote-3) (в тыс. шв. фр.) | | | |
|  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Т.2-1: Преодоление разрыва в стандартизации (например, дистанционное участие, выделение стипендий, создание региональных групп) | 1 561 | 1 483 | 1 696 | 1 826 |
| Т.2-2: Семинары-практикумы и семинары, включая офлайновую и онлайновую деятельность в области профессиональной подготовки, дополняющие работу по созданию потенциала для преодоления разрыва в стандартизации, проводимую МСЭ-D | 2 576 | 2 576 | 2 375 | 2 641 |
| Т.2-3: Охват и информационно-пропагандистские мероприятия | 2 019 | 2 016 | 1 780 | 1 978 |
| Распределение затрат на деятельность Полномочной конференции и Совета (ПК, Совет/РГС) | 366 | 181 | 180 | 226 |
| Итого на Задачу Т.2 | **6 523** | **6 257** | **6 032** | **6 671** |

## 5.3 T.3: Обеспечивать эффективное распределение ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации международной электросвязи и управление ими в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конечный результат** | **Показатель конечного результата** | **Данные за 2015 г.** | **Данные за 2016 г.** | **Средства измерения** |
| Т.3-1: Своевременное и точное распределение ресурсов нумерации, наименований, адресации и идентификации международной электросвязи, как это указано в соответствующих Рекомендациях | Количество присвоений, осуществленных в установленные сроки. | 765 | 672 | Статистика МСЭ. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Намеченные результаты деятельности** | **Финансовые ресурсы**[[4]](#footnote-4)(в тыс. шв. фр.) | | | |
|  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Т.3-1: Соответствующие базы данных БСЭ | 1 486 | 1 488 | 1 335 | 1 341 |
| Т.3-2: Распределение относящихся к международной электросвязи ресурсов нумерации, наименования, адресации и идентификации в соответствии с Рекомендациями и процедурами МСЭ-Т | 1 348 | 1 351 | 1 211 | 1 236 |
| Распределение затрат на деятельность Полномочной конференции и Совета (ПК, Совет/РГС) | 168 | 85 | 79 | 91 |
| Итого на Задачу Т.3 | **3 002** | **2 924** | **2 625** | **2 667** |

## 5.4 T.4: Способствовать приобретению и совместному использованию знаний и ноу-хау в области проводимой МСЭ-Т деятельности по стандартизации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конечный результат** | **Показатель конечного результата** | **Данные за 2015 г.** | **Данные за 2016 г.** | **Средства измерения** |
| Т.4-1: Расширенные знания стандартов МСЭ-Т и передового опыта по внедрению стандартов МСЭ-Т | См. Т.1-1. | См. Т.1-1. | См. Т.1-1. | См. Т.1-1. |
| Т.4-2: Расширенное участие в проводимой МСЭ-Т деятельности по стандартизации и большая осведомленность об актуальности стандартов МСЭ-Т | См. Т.1-1 и Т.1-2. | См. Т.1-1 и Т.1-2. | См. Т.1-1 и Т.1-2. | См. Т.1-1 и Т.1-2. |
| Т.4-3: Повышение наглядности деятельности Сектора | См. Т.1-1 и Т.2-1. | См. Т.1-1 и Т.2-1. | См. Т.1-1 и Т.2-1. | См. Т.1-1 и Т.2-1. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Намеченные результаты деятельности** | **Финансовые ресурсы**[[5]](#footnote-5)(в тыс. шв. фр.) | | | |
|  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Т.4-1: Публикации МСЭ-Т | 2 743 | 2 663 | 2 197 | 2 328 |
| Т.4-2: Публикации баз данных | 256 | 257 | 186 | 246 |
| Т.4-3: Охват и информационно-пропагандистские мероприятия | 1 382 | 1 382 | 1 203 | 1 298 |
| Т.4-4: Оперативный бюллетень МСЭ | 177 | 161 | 155 | 155 |
| Распределение затрат на деятельность Полномочной конференции и Совета (ПК, Совет/РГС) | 271 | 133 | 115 | 142 |
| Итого на Задачу Т.4 | **4 829** | **4 595** | **3 857** | **4 169** |

## 5.5 T.5: Расширять сотрудничество с международными, региональными и национальными органами по стандартизации и содействовать ему

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Конечный результат** | **Показатель конечного результата** | **Данные за 2015 г.** | **Данные за 2016 г.** | **Средства измерения** |
| Т.5-1: Расширение связей с другими организациями по стандартам | – Количество организованных или принимаемых у себя совместно с другими организациями собраний/семинаров-практикумов. | 15 | 20 | Статистика МСЭ. |
| – Количество заявлений о взаимодействии. | 682 (входящих) и  1 043 (исходящих) | 983 (входящих) и  1 287 (исходящих) |  |
| Т.5-2: Снижение количества противоречивых стандартов | − Количество стандартов, разработанных совместно с другими организациями. | 22 | 20 | Статистика МСЭ. |
| Т.5-3: Увеличение количества меморандумов о взаимопонимании/соглашений о сотрудничестве с другими организациями | − Количество соглашений с другими организациями. | 3 | 2 | Статистика МСЭ. |
| Т.5-4: Увеличение количества организаций, действующих на базе Рекомендаций МСЭ-Т A.4, A.5 и A.6 | − Количество организаций, действующих на базе Рекомендаций МСЭ-Т A.4, A.5 и A.6. | A.4: 34 на 25 января 2016 г.  A.5: 46 на 25 января 2016 г.  A.6: 17 на 25 января 2016 г. | A.4: 35 на 17 февраля 2017 г.  A.5: 47 на 17 февраля 2017 г.  A.6: 17 на 17 февраля 2017 г. | Статистика МСЭ. |
| Т.5-5: Увеличение количества семинаров-практикумов/мероприятий, организуемых совместно с другими организациями | См. Т.5-1. | См. T.5-1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Намеченные результаты деятельности** | **Финансовые ресурсы**[[6]](#footnote-6)(в тыс. шв. фр.) | | | |
|  | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Т.5-1: Меморандумы о взаимопонимании (МоВ) и соглашения о сотрудничестве | 141 | 141 | 152 | 152 |
| Т.5-2: Организации, действующие на базе Рекомендаций МСЭ-Т A.4, A.5 и A.6 | 48 | 48 | 55 | 55 |
| Т.5-3: Совместно организуемые семинары-практикумы/мероприятия | 623 | 621 | 700 | 701 |
| Распределение затрат на деятельность Полномочной конференции и Совета (ПК, Совет/РГС) | 48 | 24 | 28 | 32 |
| Итого на Задачу Т.5 | **861** | **834** | **934** | **940** |

# 6 Выполнение Оперативного плана

Достижение намеченных результатов деятельности, определенных в настоящем Оперативном плане, будут обеспечивать ответственные департаменты Бюро стандартизации электросвязи, которые осуществляют деятельность в соответствии с внутренними планами работы Бюро и каждого департамента; в выполнении данного Оперативного плана примут участие региональные отделения. Вспомогательные услуги предоставляются Бюро стандартизации электросвязи и Генеральным секретариатом при условии заключения заранее определенных и согласованных ежегодных соглашений об уровне обслуживания (для оказания внутренних услуг). Описание вспомогательных услуг, которые предоставляет Генеральный секретариат, содержится в Оперативном плане Генерального секретариата. Достижение намеченных результатов деятельности и предоставление вспомогательных услуг планируются, контролируются и оцениваются руководством МСЭ, с тем чтобы увязать персональную аттестацию сотрудников с задачами Стратегического плана МСЭ. В ежегодном отчете о выполнении Стратегического плана будет отражаться прогресс в выполнении этих задач и достижении общих целей. Что касается управления рисками, помимо операционных рисков, включенных в настоящий Оперативный план, анализ которых будет периодически осуществлять высшее руководство, каждый департамент определяет риски, проводит их оценку и управляет рисками, связанными с достижением соответствующих намеченных результатов деятельности и предоставлением вспомогательных услуг, используя подход на основе многоуровневого управления рисками.

Приложение 1

Распределение ресурсов по задачам МСЭ-T и стратегическим целям МСЭ

**В % В тыс. шв. фр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегические задачи МСЭ на 2017 г.** | | **Общие затраты** | **Затраты БСЭ/ прямые затраты** | **Затраты, перераспре-деленные  от ГС** | **Затраты, распреде-ленные  от БР/БРЭ** |  | **Цель 1 Рост** | **Цель 2 Открытость** | **Цель 3 Устойчивость** | **Цель 4 Инновации и партнерство** |  | **Цель 1 Рост** | **Цель 2 Открытость** | **Цель 3 Устойчивость** | **Цель 4 Инновации и партнерство** |
|  |  |
| **T1** | **Задача 1 МСЭ-T** | 13 131 | 7 214 | 5 913 | 3 |  | 40% | 30% | 10% | 20% |  | 5 253 | 3 939 | 1 313 | 2 626 |
| **T2** | **Задача 2 МСЭ-T** | 6 523 | 3 431 | 3 090 | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0 | 6 523 | 0 | 0 |
| **T3** | **Задача 3 МСЭ-T** | 3 002 | 1 513 | 1 489 | 1 |  | 50% | 30% | 10% | 10% |  | 1 501 | 901 | 300 | 300 |
| **T4** | **Задача 4 МСЭ-T** | 4 829 | 2 609 | 2 219 | 1 |  | 30% | 50% | 10% | 10% |  | 1 449 | 2 415 | 483 | 483 |
| **T5** | **Задача 5 МСЭ-T** | 861 | 206 | 655 | 0 |  | 30% | 20% | 10% | 40% |  | 258 | 172 | 86 | 344 |
| **Итого затрат** | | **28 347** | **14 973** | **13 366** | **7** |  |  |  |  |  |  | **8 461** | **13 950** | **2 182** | **3 754** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29,8%** | **49,2%** | **7,7%** | **13,2%** |

**В % В тыс. шв. фр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегические задачи МСЭ на 2018 г.** | | **Общие затраты** | **Затраты БСЭ/ прямые затраты** | **Затраты, перераспре-деленные  от ГС** | **Затраты, распреде-ленные от БР/БРЭ** |  | **Цель 1 Рост** | **Цель 2 Открытость** | **Цель 3 Устойчивость** | **Цель 4 Инновации и партнерство** |  | **Цель 1 Рост** | **Цель 2 Открытость** | **Цель 3 Устойчивость** | **Цель 4 Инновации и партнерство** |
|  |  |
| **T1** | **Задача 1 МСЭ-T** | 12 791 | 6 965 | 5 823 | 3 |  | 40% | 30% | 10% | 20% |  | 5 116 | 3 837 | 1 279 | 2 558 |
| **T2** | **Задача 2 МСЭ-T** | 6 257 | 3 215 | 3 040 | 2 |  | 0% | 100% | 0% | 0% |  | 0 | 6 257 | 0 | 0 |
| **T3** | **Задача 3 МСЭ-T** | 2 924 | 1 459 | 1 464 | 1 |  | 50% | 30% | 10% | 10% |  | 1 462 | 877 | 292 | 292 |
| **T4** | **Задача 4 МСЭ-T** | 4 595 | 2 410 | 2 184 | 1 |  | 30% | 50% | 10% | 10% |  | 1 379 | 2 298 | 460 | 460 |
| **T5** | **Задача 5 МСЭ-T** | 834 | 187 | 647 | 0 |  | 30% | 20% | 10% | 40% |  | 250 | 167 | 83 | 334 |
| **Итого затрат** | | **27 402** | **14 236** | **13 159** | **7** |  |  |  |  |  |  | **8 207** | **13 436** | **2 114** | **3 644** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **30,0%** | **49,0%** | **7,7%** | **13,3%** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ответственные по рискам будут назначены Директором Бюро. [↑](#footnote-ref-1)
2. Оценки на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы. Распределение ресурсов может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-2)
3. Оценки на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы. Распределение ресурсов может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-3)
4. Оценки на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы. Распределение ресурсов может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-4)
5. Оценки на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы. Распределение ресурсов может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-5)
6. Оценки на 2018, 2019, 2020 и 2021 годы. Распределение ресурсов может изменяться в соответствии с решениями высшего руководства. [↑](#footnote-ref-6)