|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2017 Женева, 15–25 мая 2017 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 1.12** | **Документ C17/39-R** |
| **31 марта 2017 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Отчет Генерального секретаря | |
| ПРОГРЕСС И ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ "СОЕДИНИМ К 2020 ГОДУ" | |

|  |
| --- |
| Резюме  В настоящем документе представлены прогресс и дорожная карта по выполнению повестки дня "Соединим к 2020 году".  Необходимые действия  Совету предлагается **принять к сведению** настоящий отчет.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Справочные материалы  *[Резолюция 200 (Пусан, 2014 г.)](http://www.itu.int/pub/S-CONF-ACTF-2014)* |

# 1 Базовая информация

1.1 На Полномочной конференции 2014 года (ПК-14) Государства − Члены МСЭ приняли Резолюцию 200 (Пусан, 2014 г.) "Повестка дня в области глобального развития электросвязи/информационно-коммуникационных технологий «Соединим к 2020 году»", где установлен комплекс глобальных целей, которые Союз в целом должен достичь к 2020 году в областях *роста, открытости, устойчивости, инноваций и партнерств* в секторе электросвязи/ИКТ.

1.2 В Резолюции 200 Государствам − Членам МСЭ предлагается принимать активное участие в реализации [*повестки дня* "*Соединим к 2020 году*"](http://www.itu.int/en/connect2020/Pages/default.aspx); вносить соответствующий вклад путем осуществления инициатив на национальном, региональном и международном уровнях; предоставлять в соответствующих случаях данные и статистику для отслеживания прогресса в достижении целей и целевых показателей повестки дня "Соединим к 2020 году"; а также привлекать все заинтересованные стороны путем активизации создания партнерств, направленных на выполнение повестки дня "Соединим к 2020 году".

1.3 На ПК-14 Государства − Члены МСЭ также приняли Резолюцию 71 (Пересм. Пусан, 2014 г.) "Стратегический план Союза на 2016−2019 годы", который включает цели и целевые показатели повестки дня "Соединим к 2020 году" в структуру Стратегического плана МСЭ на период 2016−2019 годов.

# 2 Прогресс за отчетный период

Измерение, наблюдение и отчетность

2.1 Четыре цели повестки дня "Соединим к 2020 году" включают 17 целевых показателей, рассчитанных на определение прогресса в достижении целей к 2020 году.

2.2 Прогресс в достижении глобальных целевых показателей в области электросвязи/ИКТ в рамках повестки дня "Соединим к 2020 году" изложен в Документе [C17/35](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en) "Отчет о выполнении Стратегического плана и о деятельности Союза". В Главе 2 этого документа содержится последний анализ достигнутого прогресса, основанный на показателях и статистических данных, собранных и представленных Бюро развития электросвязи.

2.3 В частности, в настоящее время члены МСЭ через 5-ю Исследовательскую комиссию МСЭ-Т в сотрудничестве с надлежащими организациями разрабатывают целевые показатели 3.2 и 3.3 по сокращению объемов электронных отходов и выбросов парниковых газов, соответствующие методики и дорожные карты.

Практическое применение Стратегического плана МСЭ на 2016−2019 годы

2.4 Секретариат МСЭ внес вклад в ход реализации повестки дня "Соединим к 2020 году" путем выполнения оперативных планов трех Секторов и Генерального секретариата. Задачи и конечные результаты работы каждого Сектора и Генерального секретариата подробно изложены в Документе [C17/35](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en).

Повышение осведомленности о повестке дня "Соединим к 2020 году"

2.5 Секретариат МСЭ продолжал повышать осведомленность о повестке дня "Соединим к 2020 году" среди всех заинтересованных сторон экосистемы ИКТ, далее увеличивая заинтересованность в достижении целевых показателей повестки дня "Соединим к 2020 году", совершенствуя понимание значения этой программы и укрепляя ее включенность в глобальную повестку дня.

2.6 В частности, секретариат МСЭ внес вклад в работу специальной сессии Комиссии по широкополосной связи на Ежегодном совещании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2017 года, представив документ для обсуждения, в котором рассматриваются направления, на которых следует сконцентрировать или активизировать усилия по обеспечению соединения в течение следующих трех лет с целью выполнения повестки дня "Соединим к 2020 году". В этом документе весьма подробно изучается вопрос о том, кто и в каких случаях не имеет соединения в настоящие время, какие главные проблемы необходимо решить, и, в частности, обеспечить достижение целевых показателей 1.2, 2.2.A, 2.2.B и 2.5.A, и какие меры, возможно, позволят ускорить соединение не имеющих соединения.

Вклад повестки дня "Соединим к 2020 году" в достижение Целей в области устойчивого развития

2.7 С целью обеспечения учета МСЭ потребностей своих членов в отношении повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года секретариат разработал "инструмент МСЭ для отображения ЦУР", предназначенный для получения комплексного визуального представления о том, каким образом стратегическая основа МСЭ и повестка дня "Соединим к 2020 году" способствуют достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Этот инструмент позволяет отобразить сопоставление и связь стратегической основы МСЭ, повестки дня "Соединим к 2020 году", Направлений деятельности ВВУИО, а также ЦУР и целевых показателей.

# 3 Дорожная карта на 2017 год

3.1 МСЭ будет далее реализовывать повестку дня "Соединим к 2020 году" до конца года посредством следующих мер:

а) *Измерение и наблюдение*: Эффективное измерение и анализ данных имеют важнейшее значение для удовлетворения потребностей директивных органов и специалистов-практиков. Будет продолжена работа, требующаяся в конкретных случаях для определения методики измерения.

b) *Обзор прогресса в области выполнения повестки дня "Соединим к 2020 году" в преддверии Полномочной конференции 2018 года*: Будет проведен подробный обзор статуса и прогресса в области достижения целевых показателейповестки дня "Соединим к 2020 году" для осуществления стратегического анализа случаев, в которых следует целенаправленно предпринять усилия по обеспечению соединения, и подготовки к разработке целевых показателей для следующего стратегического плана Союза.

c) *Согласованное выполнение стратегических и оперативных планов МСЭ, способствующих выполнению* повестки дня "Соединим к 2020 году": Обеспечение межсекторальной координации в тематических областях, которые представляют интерес для различных секторов и охватываются целями и целевыми показателями повестки дня "Соединим к 2020 году", позволит максимально увеличить воздействия работы МСЭ.

# 4 Состояние измерения и отчетности по достижению целей и целевых показателей повестки дня "Соединим к 2020 году"

| **Цель/целевой показатель** | **Следующий этап** |
| --- | --- |
| **ЦЕЛЬ 1: РОСТ – Предоставить доступ к электросвязи/ИКТ, расширять его и увеличивать использование электросвязи/ИКТ** | |
| • Целевой показатель 1.1: Во всем мире к 2020 году 55% домохозяйств будут иметь доступ к интернету  • Целевой показатель 1.2: Во всем мире к 2020 году 60% отдельных лиц будут пользоваться интернетом  • Целевой показатель 1.3: Во всем мире к 2020 году электросвязь/ИКТ станут на 40% более приемлемыми в ценовом отношении | Включение оценки в Документ [C17/35](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en) |
| **ЦЕЛЬ 2: ОТКРЫТОСТЬ – Сократить цифровой разрыв и обеспечить широкополосную связь для всех** | |
| • Целевой показатель 2.1.A: В развивающемся мире к 2020 году 50% домохозяйств будут иметь доступ к интернету  • Целевой показатель 2.1.B: В наименее развитых странах (НРС) к 2020 году 15% домохозяйств будут иметь доступ к интернету  • Целевой показатель 2.2.A: В развивающемся мире к 2020 году 50% отдельных лиц будут пользоваться интернетом  • Целевой показатель 2.2.B: В наименее развитых странах (НРС) к 2020 году 20% отдельных лиц будут пользоваться интернетом  • Целевой показатель 2.3.A: К 2020 году разрыв в приемлемости в ценовом отношении между развитыми и развивающимися странами сократится на 40%  • Целевой показатель 2.3.B: К 2020 году стоимость услуг широкополосной связи не будет превышать 5% среднемесячного дохода в развивающихся странах  • Целевой показатель 2.4: Во всем мире к 2020 году 90% сельского населения будут покрыты услугами широкополосной связи  • Целевой показатель 2.5.A: К 2020 году будет достигнуто гендерное равенство между пользователями интернета  • Целевой показатель 2.5.B: К 2020 году во всех странах будет создана благоприятная среда, обеспечивающая доступную электросвязь/ИКТ для лиц с ограниченными возможностями | Включение оценки в Документ [C17/35](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en) |
| **ЦЕЛЬ 3: УСТОЙЧИВОСТЬ – Решать проблемы, связанные с развитием электросвязи/ИКТ** | |
| • Целевой показатель 3.1: К 2020 году готовность к кибербезопасности повысится на 40%  • Целевой показатель 3.2: К 2020 году объем излишних электронных отходов сократится на 50%  • Целевой показатель 3.3: К 2020 году объем выбросов парниковых газов, создаваемых сектором электросвязи/ИКТ, сократится на 30% на устройство | Целевой показатель 3.1: Включение информации в Документ [C17/35](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0035/en).  Дорожная карта для целевых показателей 3.2 и 3.3 разрабатывается совместно с членами МСЭ и в тесном сотрудничестве с соответствующими организациями. |
| **ЦЕЛЬ 4: ИННОВАЦИИ И ПАРТНЕРСТВО – Управлять изменяющейся средой электросвязи/ИКТ, совершенствовать ее и адаптироваться к ней** | |
| • Целевой показатель 4.1: Среда электросвязи/ИКТ способствует инновациям  • Целевой показатель 4.2: Эффективное партнерство заинтересованных сторон в среде электросвязи/ИКТ | МСЭ сотрудничает с партнерами для разработки показателей измерения достижений целевых показателей 4.1 и 4.2. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_