|  |  |
| --- | --- |
| **СОВЕТ 2017Женева, 15–25 мая 2017 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **Пункт повестки дня: PL 1.8** | **Документ C17/99-R** |
| **30 апреля 2017 года** |
| **Оригинал: английский** |
| Записка Генерального секретаря |
| КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, связанному с ПОМЕЩЕНИями ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА |

Имею честь представить Государствам-Членам Совета краткий отчет о работе **Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ)**.

 Хоулинь ЧЖАО
 Генеральный секретарь

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПО ПРОЕКТУ, СВЯЗАННОМУ С ПОМЕЩЕНИЯМИ ШТАБ-КВАРТИРЫ СОЮЗА

|  |
| --- |
| РезюмеВ настоящем документе содержится краткий отчет о работе Консультативной группы Государств-Членов по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза (КГГЧ).Необходимые действияСовету предлагается **принять к сведению** отчет и **представить любые** **дополнительные руководящие указания**, в случае необходимости.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Справочные материалы[*Решение 588*](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en) *Совета* |

# 1 Базовая информация

1.1 В своем [Решении 588](https://www.itu.int/md/S16-CL-C-0124/en) Совет 2016 года решил заменить здание "Варембе" новым строением (далее именуемым "Варембе-2"), которое также будет включать служебные и функциональные помещения здания "Башня", и дополнить здание "Монбрийан", которое будет сохранено и переоборудовано. Совет учредил Консультативную группу Государств-Членов по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры (КГГЧ), для представления Совету и Генеральному секретарю независимых и беспристрастных рекомендаций по проекту.

1.2 КГГЧ провела два собрания, 13 декабря 2016 года и 11 апреля 2017 года. КГГЧ планирует провести свое следующее собрание в качестве очного собрания вместе с блоком собраний РГС, которые планируется провести 11−22 сентября 2017 года, однако эти сроки должны быть подтверждены после того, как будет согласована программа работы РГС.

# 2 Члены, должностные лица, круг ведения и процедура работы КГГЧ

2.1 Выдвижение членов КГГЧ координируется на региональном уровне, причем они действуют в личном качестве. В настоящее время членами КГГЧ являются:

 г-н Дитмар Плессе: Западная Европа;

 г-н Хизацуми Ширае: Азия и Австралазия;

 г-н Андрей Живов: Восточная Европа и Северная Азия;

 г-н Нассер Аль Марзуки: Арабские государства;

 (вакантное место): Северная и Южная Америка;

 (вакантное место): Африка.

По просьбе члена от региона Азии и Австралазии на собраниях КГГЧ присутствовали два наблюдателя:

 г-н Йосиуки Като: Япония;

 г-н Йосихиро Жури, Япония.

2.2 На втором собрании КГГЧ г-н Плессе был избран председателем КГГЧ путем аккламации.

2.3 Круг ведения КГГЧ, подтвержденный на втором собрании КГГЧ, представлен для информации в Приложении 1.

2.4. Краткий отчет будет составляться по каждому собранию КГГЧ с указанием списка решений и принятых мер и обновленного графика работы. Для членов КГГЧ ведется сайт сотрудничества, содержащий все документы.

2.5 Секретариатом подготовлена форма Декларации и заявления о личных, финансовых и иных интересах, которую предлагается заполнить членам КГГЧ и наблюдателям. Большинство уже представили свои заполненные формы в канцелярию Генерального секретаря.

# 3 Действия и решения КГГЧ

3.1 КГГЧ рассмотрела проект устава, (первоначальный проект) плана управления рисками, требования МСЭ к зданию и опубликовала документ о конкурсе.

3.2 КГГЧ рекомендовала, чтобы руководитель Отдела закупок стал членом секретариата Группы руководства проектом.

*Эта рекомендация выполнена:* *в настоящее время в состав Группы руководства проектом входят:* *заместитель Генерального секретаря;* *Советник по правовым вопросам – руководитель подразделения по правовым вопросам;* *руководитель Департамента управления финансовыми ресурсами;* *руководитель Департамента управления людскими ресурсами;* *руководитель Отдела по закупкам;* *руководитель Отдела административно-хозяйственного управления.*

3.3 КГГЧ подчеркнула необходимость проведения международного архитектурного конкурса, который обеспечил бы широкое распространение публикации на международном рынке с помощью обычных каналов, используемых для проведения торгов ООН, а также определил потребность в опубликовании на английском языке базовых документов об условиях проведения торгов. КГГЧ также рекомендовала, чтобы МСЭ выпустил пресс-релиз в целях рекламы архитектурного конкурса и поощрения представления вкладов.

*Эта рекомендация выполнена:* *информация о конкурсе опубликована на веб-сайте Глобального рынка Организации Объединенных Наций, на* [*веб-сайте МСЭ*](https://www.itu.int/en/Pages/hq-competition.aspx)*, на швейцарском портале проектных закупок для строительства* [*SIMAP*](http://www.simap.ch/)*.* *МСЭ выпустил* [*пресс-релиз*](https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2017-PR16.aspx) *13 апреля 2017 года и Циркулярное письмо, адресованное Постоянным представительствам (*[*CL17/13*](https://www.itu.int/md/S17-SG-CIR-0013/en)*), от 10 апреля 2017 года.* *Первоначальный документ с условиями проведения конкурса (версии на английском и французском языках) сейчас имеется в свободном доступе и может быть загружен на английском и французском языках на веб-сайте МСЭ, на веб-сайте Глобального рынка ООН и (после регистрации в качестве участника торгов) – на веб-сайте SIMAP.* *Данные и информация о проведении конкурса, зафиксированные на веб-сайте SIMAP на французском языке, переведены на английский язык и предоставляются для загрузки. Первоначальный документ о проведении конкурса, подготовленный на английском языке, также может быть загружен посредством меню на английском языке**.*

3.4 КГГЧ также рекомендовала, чтобы секретариат изучил вопрос и по мере возможности продлил на одну неделю крайние сроки для представления вопросов и для регистрации, чтобы компенсировать время, упущенное в связи с задержкой опубликования версии на английском языке документа о проведении конкурса и инструкций портала.

*Секретариат провел консультации с ФИПОИ, координатором и адвокатом координатора.* *В соответствии с юридическим заключением внешнего адвоката и подразделения МСЭ по правовым вопросам такое решение сопряжено со значительным правовым риском.*

3.5 КГГЧ была представлена информация о предложении Независимого консультативного комитета по управлению (IMAC) рассмотреть вопрос о заключении контракта на конкурсной основе с фирмой по вопросам профессионального управления проектами, обладающей большим опытом работы в области строительных проектов, способной осуществлять аудиторские проверки и проводить обзор применяемых методов управления и контроля на важнейших этапах строительных работ. КГГЧ посчитала, что на данном этапе в этом нет необходимости, принимая во внимание всестороннее руководство, осуществляемое Советом, однако рекомендовала назначить внешнего эксперта, обладающего опытом управления крупными строительными проектами, чтобы оказывать помощь Группе руководства проектом (в соответствии с тем, что предусмотрено в решении Совета). Секретариат предложит временный контракт на основе проекта для технического консультанта по вопросам архитектуры/гражданского строительства, чтобы оказывать помощь Группе руководства проектом, начиная с третьего квартала 2017 года, причем финансирование будет осуществляться за счет проекта.

3.6 КГГЧ просила, чтобы вопросы и ответы на них были опубликованы на веб-сайте Глобального рынка ООН и на веб-сайте МСЭ. Секретариат будет выполнять эту просьбу.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Проект по помещениям штаб-квартиры МСЭ

Круг ведения Консультативной группы Государств-Членов (КГГЧ)

(согласован на втором собрании КГГЧ 11 апреля 2017 г.)

# 1 Базовая информация

1.1 На своей очередной сессии 2016 года Совет МСЭ в Решении 588 о помещениях штаб-квартиры принял решение (в том числе) о создании консультативного органа в составе Государств-Членов для представления Совету и Генеральному секретарю независимых и беспристрастных рекомендаций по проекту.

1.2 Совет 2016 года утвердил Документ [C16/107(Rev.1](http://www.itu.int/md/S16-CL-C-0107/en)) "Предложение о структуре управления проектом, связанным с помещениями МСЭ", изменив названия предлагаемых групп управления.

1.3 Предлагается назвать консультативный орган в составе Государств-Членов по проекту, связанному с помещениями, "Консультативная группа Государств-Членов (КГГЧ)".

# 2 Назначение КГГЧ

КГГЧ, в соответствии с основанными на передовом опыте руководящими указаниями Объединенной инспекционной группы ООН, а также по просьбе Государств-Членов, будет способствовать обеспечению того, чтобы:

• Государства – Члены МСЭ осуществляли контролирующие и надзорные функции в отношении проекта по помещениям штаб-квартиры МСЭ;

• концепция и реализация проекта отвечали потребностям и целям Государств-Членов и Союза.

# 3 Роль КГГЧ

3.1 КГГЧ была создана в целях обеспечения Государствам-Членам возможности представления в ходе осуществления проекта по помещениям штаб-квартиры МСЭ своих интересов целенаправленным, всеобъемлющим и упорядоченным образом. Группа обеспечит открытый, прозрачный процесс, в котором представлены интересы всех Государств – Членов Союза.

3.2 КГГЧ будет представлять Совету и Генеральному секретарю рекомендации и консультации общего характера по основным аспектам проекта.

3.3 Вклады КГГЧ для Группы руководства проектом (ГРП) МСЭ будут поступать на этапах планирования и реализации в виде информации, обратной связи и рекомендаций, которые будут учитываться ГРП в процессе проектирования и реализации проекта. Наряду с этим КГГЧ будет осуществлять консультирование ГРП по вопросам, требующим более широкого участия Государств-Членов, в частности по вопросам, оказывающим значительное влияние на бюджет проекта и сроки его выполнения.

3.4 КГГЧ – это консультативный орган, не имеющий полномочий принимать решения. Ответственность за решения и выполнение проекта, в зависимости от случая, остается на Генеральном секретаре.

# 4 Обязанности КГГЧ

• Проводить собственные собрания и, в надлежащих случаях, собрания с ГРП для анализа и контроля различных этапов процессов проектирования, строительства и реконструкции.

• Представлять консультации и рекомендации общего характера, по мере необходимости и в надлежащих случаях, по вопросам выполнения проекта, с тем чтобы обеспечивать соблюдение сроков и исполнение бюджета.

• Представлять ГРП консультации о наилучших способах обеспечения широкого участия Государств-Членов и сообщения важной информации по проекту.

• Члены КГГЧ должны поддерживать связь с другими Государствами-Членами из своих соответствующих регионов и обеспечивать полное представление их интересов.

# 5 Членский состав

5.1 В состав КГГЧ входит по одному представителю от одного Государства-Члена каждого региона МСЭ. Регионы могут также предлагать заместителя представителя. Назначение предложенных представителей в качестве членов будет подтверждаться Генеральным секретарем.

5.2 Секретариат МСЭ будет оказывать поддержку, включая секретариат КГГЧ.

5.3 Каждый член будет действовать в своем личном качестве. Если член выходит из КГГЧ или не может продолжать работать в ее составе, его место занимает заместитель члена и в установленном порядке будет назначен новый заместитель члена от этого региона.

5.4 Члены могут приглашать на собрания КГГЧ своих личных помощников и технических экспертов при условии соблюдения принципа строгой конфиденциальности по всем вопросам, касающимся КГГЧ.

5.5 Должное внимание будет уделяться гендерному балансу.

# 6 Условия членства

6.1 Члены КГГЧ будут назначаться на срок не менее двух лет. Эффективность работы может быть максимально увеличена, если члены задействуют необходимое ноу-хау в области проектов крупного строительства. Члены не получают какого бы то ни было пособия или вознаграждения от МСЭ, подрядчиков, участвующих в проекте, или от любого иного физического или юридического лица в связи со своей деятельностью в КГГЧ.

6.2 Кандидаты, до подтверждения Генеральным секретарем их назначения в качестве членов КГГЧ, должны будут заполнить форму Декларации интересов МСЭ (для рассмотрения Генеральным секретарем, который может направить ее Председателю Совета, в зависимости от обстоятельств).

# 7 Методы работы

• Председатель КГГЧ избирается из числа ее членов на двухлетний срок.

• На собрании может присутствовать заместитель члена от каждого региона в качестве не являющегося участником наблюдателя, который также должен будет заполнить форму Декларации и заявления МСЭ о личных, финансовых и иных интересах;

• Собрания проводятся не менее двух раз в год или по решению КГГЧ, учитывая потребности проекта. Собрание может быть виртуальным или очным и проводиться в Женеве. Обеспечивается возможность дистанционного участия.

• Председатель КГГЧ или Генеральный секретарь могут приглашать на собрания КГГЧ других наблюдателей или технических экспертов, которые также заполняют форму Декларации и заявления МСЭ о личных, финансовых и иных интересах;

• КГГЧ стремится вырабатывать рекомендации и предоставлять консультации на основе консенсуса. В случае невозможности достижения консенсуса по данному вопросу в отчетах КГГЧ отражается мнение большинства и мнение меньшинства.

• Собрания проводятся на английском языке.

• После каждого собрания секретариат составляет письменный краткий отчет о дискуссиях и замечаниях для утверждения КГГЧ. Генеральный секретарь передает Совету краткий отчет о рекомендациях и консультациях, представленных на каждом собрании КГГЧ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_