|  |  |
| --- | --- |
| **Пункт повестки дня: PL 2** | **Документ C25/68-R** |
| **19 мая 2025 года** |
| **Оригинал: английский** |
|  |  |
| Отчет Генерального секретаря | |
| Обновленная информация о ходе выполнения Резолюции 1408 Совета МСЭ о помощи и поддержке Украине в восстановлении ее отрасли электросвязи | |
| **Назначение**  В настоящем отчете описываются мероприятия и события, произошедшие со времени проведения Совета МСЭ в июне 2024 года и касающиеся оказания помощи и поддержки Украине в восстановлении ее отрасли электросвязи во исполнение измененной Резолюции 1408 Совета МСЭ, основное внимание в ходе которых уделялось вопросам контроля и отчетности, механизмам координации, оказанию технической помощи, мобилизации ресурсов и мероприятиям по созданию потенциала.  **Необходимые действия Совета**  Совету предлагается **принять к сведению** настоящий отчет.  **Соответствующая увязка со Стратегическим планом**  Оказание технической помощи.  **Финансовые последствия**  325 000 швейцарских франков начиная с 2022 года, включая 75 000 швейцарских франков из бюджета МСЭ, 180 000 швейцарских франков в виде добровольных денежных взносов и 70 000 швейцарских франков в виде взносов в натуральной форме.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Справочные материалы**  [*Резолюция 1408 (Изм.* *2023 г.) Совета*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0122/en)*; Документ* [*C23/59*](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0059/en) | |

# 1 Введение

Совет МСЭ на своей сессии в июле 2023 года внес поправки в [Резолюцию 1408](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0122/en) "Помощь и поддержка Украине в восстановлении ее отрасли электросвязи". В настоящем отчете содержится краткое описание действий секретариата МСЭ с июня 2024 года по выполнению положений раздела *решает* этой Резолюции, основное внимание в ходе которых уделяется, в частности, вопросам контроля и отчетности, механизмам координации, оказанию технической помощи, мобилизации ресурсов и мероприятиям по созданию потенциала.

# 2 Контроль и отчетность

В целях содействия обеспечению эффективной технической помощи был введен постоянный контроль цифровой устойчивости на Украине. Постоянно обновляется специальный веб-сайт, посвященный процессу выполнения Резолюции 1408, с которым можно ознакомиться [по ссылке](https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Projects/2022/Council%20Resolution%20on%20Ukraine%20-%20Coordination%20and%20Implementation/Council-Resolution-on-Ukraine---Coordination-and-Implementation.aspx).

МСЭ как учреждение системы Организации Объединенных Наций (ООН), ответственное за цифровые технологии, продолжал вносить свой вклад в проведение регулярной **экспресс-оценки ущерба и потребностей (RDNA)** при содействии Европейской комиссии, Всемирного банка и ООН. Вклад МСЭ в основном касался главы "Электросвязь, цифровые технологии и СМИ". Четвертый выпуск RDNA, опубликованный 24 февраля 2025 года, служит руководством для международного сообщества доноров по оказанию помощи Украине в процессе восстановления[[1]](#footnote-1). Общий ущерб для отрасли электросвязи, цифровых технологий и СМИ по состоянию на 31 декабря 2024 года оценивается в 2,24 млрд. долларов США в виде ущерба и 2,38 млрд. долларов США в виде убытков. Доступ к услугам подвижной связи потеряли 12,2% домашних хозяйств. Общий объем средств для нужд реконструкции и восстановления оценивается примерно в 5,86 млрд. долларов США на 10-летний период.

В целях оказания технической помощи в области радиовещания МСЭ составил 10 технических отчетов, содержащих **первичную оценку затрат на восстановление радиовещательных станций**, которые являются инструментом для взаимодействия с международным сообществом доноров. Был проведен анализ масштабов повреждений, причиненных 15 радиовещательным станциям; 10 станций были отобраны для проведения незамедлительной оценки, которая предусматривает последующую разработку технических спецификаций, включая объем необходимых финансовых инвестиций и сроки реализации. По итогам этой деятельности МСЭ разработал перспективную в финансовом плане проектную документацию (доступна [по ссылке](https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Projects/2022/Council%20Resolution%20on%20Ukraine%20-%20Coordination%20and%20Implementation/Council-Resolution-on-Ukraine---Coordination-and-Implementation.aspx)), которая используется для упрощения получения помощи со стороны международного сообщества доноров на цели восстановления инфраструктуры радиовещания.

В качестве вклада в работу ООН МСЭ разработал **Профиль цифрового развития Украины на 2024 год**, в котором **использовались вклады нескольких учреждений ООН**. Отчет был подготовлен в целях поддержки Рамочной программы по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2025−2029 годы и во взаимодействии с членами Страновой группы ООН по Украине и Группы ООН по цифровой трансформации для Европы и Центральной Азии.

# 3 Механизмы координации для эффективного выполнения

На уровне МСЭ **Специальная целевая группа по Резолюции 1408**, работающая под председательством заместителя Генерального секретаря и обслуживаемая Отделением МСЭ для Европы, продолжает выступать в качестве площадки для межсекторальной координации в целях реагирования на все вопросы, связанные с выполнением этой Резолюции.

В целях обеспечения скоординированного подхода к деятельности МСЭ в соответствии с Резолюцией 1408 был создан ряд следующих механизмов координации:

– МСЭ осуществляет регулярные контакты для координации с официальным координатором **Министерства цифровой трансформации Украины**, выступающего в роли администрации Государства-Члена для МСЭ. Помимо этого, МСЭ продолжает, при необходимости, сотрудничать с Государственной службой специальной связи и защиты информации (ГСССЗИ), Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

– МСЭ как член **Страновой группы ООН** продолжает координировать все свои действия в рамках системы ООН. МСЭ внес свой вклад в реализацию Переходной рамочной программы ООН на 2024 год и в настоящее время оказывает поддержку процессу разработки следующей Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на период 2025−2029 годов.

– МСЭ на регулярной основе сотрудничает с **Европейской комиссией** в целях согласования своей текущей и планируемой деятельности по восстановлению инфраструктуры ИКТ и радиовещания, а также развертыванию инфраструктуры 5G. В результате в декабре 2024 года был проведен первый совместный семинар-практикум МСЭ и ЕС − TAIEX.

– В июне 2024 года по приглашению Германии МСЭ принял участие в Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Берлине. Круглый стол для международных организаций дал возможность осветить работу, проводимую МСЭ, и в то же время наладить действенные партнерские отношения для дальнейшего продвижения в деле осуществления Резолюции 1408 Совета МСЭ. Началась подготовка вклада МСЭ для Конференции по восстановлению Украины 2025 года, которая состоится в Италии (10−11 июля).

# 4 Техническая помощь

По просьбе **Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование** в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, и Министерства цифровой трансформации Украины и в координации с ними МСЭ провел ряд мероприятий по созданию потенциала, для того чтобы снабдить украинских должностных лиц, отвечающих за вопросы электросвязи, необходимыми навыками и знаниями. Весной 2024 года стартовал **учебный курс для старших должностных лиц по вопросам внедрения технологий пятого поколения (5G),** предназначенный для украинских должностных лиц и разработанный на основе экспертных знаний, накопленных тремя Бюро МСЭ. Кроме того, в связи с проявленным администрацией интересом на базе **Академии МСЭ** также была организована **серия учебных курсов**.

В декабре 2024 года МСЭ в сотрудничестве с Европейской комиссией организовал **семинар-практикум TAIEX по 5G и управлению использованием спектра** под эгидой Управления электронной связи (UKE) в Варшаве, Польша. В семинаре-практикуме приняли участие украинские должностные лица из Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи, и Министерства цифровой трансформации Украины, Украинского центра радиочастот, а также европейские эксперты, представители МСЭ и Европейской комиссии, для того чтобы снабдить украинскую сторону навыками и знаниями в области развертывания сетей 5G, предоставив практические знания в таких областях как управление использованием спектра и кибербезопасность.

МСЭ продолжает взаимодействие по линии механизма TAIEX и планирует провести в сентябре 2025 года **семинар-практикум TAIEX "Реконструкция инфраструктуры ИКТ на Украине – сотрудничество для устойчивого будущего"**. Учитывая проблемы, с которыми продолжает сталкиваться Украина в связи с поврежденной инфраструктурой ИКТ, основное внимание в ходе семинара-практикума будет уделяться развитию потенциала украинских представителей в области политики, финансовых инструментов и подходов к восстановлению и модернизации инфраструктуры ИКТ Украины для устранения критических разрывов и определения очередности действий для построения устойчивой и открытой для всех цифровой экосистемы.

# 5 Мобилизация ресурсов

В целях облегчения оказания технической помощи стране МСЭ продолжает призывать Государства-Члены и партнеров взять на себя обязательства и выделить финансовые ресурсы с учетом потребностей Украины в рамках ряда стратегических мероприятий:

– МСЭ продолжает поддерживать деятельность коалиции "Партнерства для подключения" и осуществляемый ей сбор заявленных обещаний, предназначенных для поддержки Украины. Ежегодное собрание коалиции "Партнерства для подключения" (Женева, январь 2025 г.) и Региональный форум МСЭ по вопросам развития для Европы (Будапешт, Венгрия, 24 февраля 2025 г.) предоставили возможность подчеркнуть потребности и заявить об обязательствах.

– По состоянию на 2025 год общий объем собранных обязательств превышает 740 млн. долларов США. С перечнем обязательств можно ознакомиться [по ссылке](https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Projects/2022/Council%20Resolution%20on%20Ukraine%20-%20Coordination%20and%20Implementation/Council-Resolution-on-Ukraine---Coordination-and-Implementation.aspx).

– МСЭ продолжает работу по привлечению взносов в Специальный целевой фонд, предназначенный для дальнейшего выполнения Резолюции 1408. На данный момент в фонд поступили взносы от Японии (100 000 швейцарских франков; 2022 г.), Чешской Республики (46 000 швейцарских франков; 2023−2024 гг.), Болгарии (16 294 швейцарских франка) и Литвы (18 335 швейцарских франков).

– Начиная с 2022 года МСЭ ежегодно выделяет 75 000 швейцарских франков из оперативного бюджета для продолжения работы по выполнению Резолюции.

– МСЭ содействовал получению Европейской комиссией взноса в натуральной форме на сумму 50 000 швейцарских франков для проведения программ TAIEX для украинских должностных лиц.

– МСЭ продолжает регулярные двусторонние обсуждения с Государствами-Членами и партнерами с целью обеспечить финансовые ресурсы для продолжения деятельности МСЭ, связанной с Резолюцией 1408, и восстановления радиовещательной инфраструктуры в соответствии с потребностями, изложенными в отчете о первичной оценке затрат на восстановление 10 радиовещательных станций.

# 6 Выводы

МСЭ продолжает наращивать усилия по выполнению Резолюции 1408, укрепляя партнерские отношения и создавая хорошо скоординированные механизмы для содействия проведению мероприятий и мобилизации финансовых ресурсов.

Всем заинтересованным сторонам предлагается поддержать глобальное сотрудничество и деятельность МСЭ в соответствии с Резолюцией 1408, в частности, принять следующие меры:

– взять на себя обязательства по оказанию технической помощи, финансовой поддержки Украине и укреплению ее потенциала для восстановления и модернизации ее отрасли электросвязи, в частности инфраструктуры радиовещания;

– направить финансовый взнос в Специальный целевой фонд, что позволит продолжить и активизировать процесс выполнения Резолюции 1408;

– принять участие в инициативе "Партнерства для подключения" и предоставить обязательства в отношении Украины с помощью онлайновой системы, доступной [по ссылке](https://www.itu.int/partner2connect-pledges).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. <https://ukraine.un.org/sites/default/files/2025-02/P1801741ca39ec0d81b5371ff73a675a0a8.pdf> [↑](#footnote-ref-1)