| Пункт повестки дня: ADM 1 | Документ C26/16-R |
| --- | --- |
|  | 3 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБРАБОТКУ ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ |  |
| Назначение В настоящем документе представлен ежегодный отчет об осуществлении возмещения затрат на обработку ‎заявок на регистрацию спутниковых сетей в соответствии с Решением 482 Совета МСЭ (C01, последнее изменение C25). Необходимые действия Совета Совету предлагается принять к сведению настоящий отчет о состоянии дел с осуществлением возмещения затрат на обработку ‎заявок на регистрацию спутниковых сетей и поручить Рабочей группе Совета по финансовым и людским ресурсам изучить вопрос о способах обеспечения надлежащей оценки затрат на работу, предусмотренную Резолюциями 35 (Пересм. ВКР-23) и 8 (ВКР-23). Соответствующая увязка со Стратегическим планом Использование спектра для космических и наземных служб; предлагаемые продукты и услуги; распределение ресурсов и управление ими. Финансовые последствия Общая сумма выставленных счетов за 2025 год составляет 8 031 590 швейцарских франков. Доходы будущих периодов составляют 4 237 520 швейцарских франков, а кроме того, в связи с нехваткой ресурсов для обработки информации пока не выставлены счета на сумму около 3 800 000 швейцарских франков. Общие затраты на обработку всех заявок на регистрацию спутниковых сетей в 2025 году составили 23 233 090 швейцарских франков, при этом МСЭ несет дополнительные расходы на разработку специального программного обеспечения для космических служб. __________________ Справочные материалы Резолюция 91 (Пересм. Гвадалахара, 2010 г.) Полномочной конференции; Решение 482 (С01, последнее изменение C25) Совета; Документы C25/11 и C25/16 Совета |  |

1	Совет на своей сессии 2025 года утвердил поправки к Решению 482, которые вступили в силу 1 января 2026 года. Бюро радиосвязи обновило свое программное обеспечение, чтобы администрации имели возможность рассчитывать расходы на обработку заявок до их представления. Тестовая версия программного обеспечения стала доступна в ноябре 2025 года, для того чтобы администрации могли лучше понимать последствия изменений в Решении 482 для заявок, которые планировались к представлению в 2026 году и далее. С начала 2026 года программное обеспечение находится в рабочем режиме.

Отчет о выполнении Решения 482 (C01, последнее изменение C25) в 2024 и 2025 годах

2	В приведенной ниже Таблице 1 представлена соответствующая информация о применении Решения 482 (C01, последнее изменение C25) в 2024 и 2025 годах, в частности указана процентная доля своевременно оплаченных счетов, выставленных в 2024 и 2025 годах.

Таблица 1

Состояние дел с выполнением Решения 482 в 2024 и 2025 годах

|  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заложенная в бюджете сумма | шв. фр. | 14 000 000 (Рез. 1417 (С23)) | 14 000 000 (Рез. 1417 (С23)) |
| Общее количество выставленных счетов* (за исключением случаев с правом на бесплатную публикацию) | шв. фр. | 9 679 754 | 8 031 590 |
| Право на бесплатную публикацию | шв. фр. | 1 209 753 | 1 869 666 |
| Полученные платежи** | шв. фр. | 9 707 718 | 8 189 965 |
| Процентная доля оплаченных счетов, выставленных в 2024 и 2025 годах и подлежавших оплате к 31 декабря 2025 года |  |  | >99% |
| * Счета должны оплачиваться в течение шести месяцев с даты их выставления. ** Полученные платежи включают платежи по счетам, выставленным в предыдущие годы. Эта сумма представляет собой сумму всех платежей, полученных МСЭ в течение 2025 календарного года. Она отличается от учтенных доходов в 2025 году, поскольку эти платежи учитываются в доходах за год публикации соответствующих заявок. |  |  |  |

3	В Документе C26/11 Совета представлена информация о состоянии задолженностей и специальных счетов задолженностей на 31 декабря 2025 года, которая включает элементы, касающиеся заявок на регистрацию спутниковых сетей.

4	Разница между предусмотренными в бюджете суммами по линии возмещения затрат и фактически выставленными счетами обусловлена смещением баланса между представлениями геостационарных спутниковых сетей и негеостационарных спутниковых систем. Представления геостационарных спутниковых сетей обычно облагаются более высокими сборами, чем представления негеостационарных спутниковых систем. Для устранения этого расхождения на сессии Совета 2025 года в Решение 482 были внесены поправки, однако их влияние станет заметным только с 2026 года, поскольку эти изменения вступили в силу 1 января 2026 года (следует отметить, что в декабре 2025 г. наблюдался пик представлений для непланируемых полос: число представлений более чем вдвое превысило среднее число представлений в другие месяцы 2025 г.).

5	В соответствии с пунктом 2 а) раздела поручает Директору Бюро радиосвязи Решения 482 в приведенной ниже Таблице 2 представлены затраты, связанные с обработкой заявок на регистрацию спутниковых сетей, в 2024 и 2025 годах.

Таблица 2

Затраты, связанные с обработкой заявок на регистрацию спутниковых сетей, 
в 2024 и 2025 годах

|  |  | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Затраты БР на основе обзора распределения времени | шв. фр. | 12 144 478 | 12 567 090 |
| Затраты на административные и вспомогательные услуги ГС | шв. фр. | 10 666 000 | 10 666 000 |
| Общие затраты | шв. фр. | 22 810 478 | 23 233 090 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − МСЭ несет дополнительные затраты на разработку специального программного обеспечения для космических служб. |  |  |  |

6	Выполнение Бюро радиосвязи Решения 482 не вызвало каких-либо предметных административных или оперативных трудностей ни в самом Бюро, ни в его отношениях с администрациями, представляющими заявки на регистрацию спутниковых сетей.

Доходы будущих периодов ввиду нехватки ресурсов для обработки информации

7	Согласно действующим правилам аудиторской проверки, оплата счетов, связанных с возмещением затрат на регистрацию спутниковых сетей, учитывается в учтенных доходах только после публикации соответствующих специальных секций.

8	В конце 2025 года доходы будущих периодов (т. е. случаи, когда счета уже выставлены объединению, направившему заявку, но соответствующая специальная секция еще не опубликована) составили 4 237 520 швейцарских франков.

9	Время обработки информации для всех специальных секций, кроме запросов о координации, находится в пределах сроков, установленных либо в Регламенте радиосвязи, либо в Оперативном плане МСЭ-R в случае отсутствия регламентарного периода. Что касается запросов о координации, то с июня 2025 года количество сетей, находящихся в процессе обработки, сокращается, что свидетельствует об усилиях Бюро радиосвязи по устранению накопившегося объема невыполненной работы (после максимального значения в 17 месяцев в июне 2025 года в настоящее время обработка занимает 14 месяцев при нормативном требовании в 4 месяца).

10	Однако имеющиеся в МСЭ бюджетные ограничения привели к фактическому замораживанию набора персонала, из-за чего несколько вакантных должностей в Бюро остались незаполненными. На фоне существующей нехватки персонала для обработки запросов о координации Бюро радиосвязи недостает необходимых ресурсов для ликвидации накопившегося объема невыполненной работы и, следовательно, сокращения объема доходов будущих периодов. В Документе C26/42 Совета предлагается выделить часть сэкономленных в 2025 году средств на решение этого вопроса.

11	Кроме того, поскольку выставление счетов осуществляется в конце первого из трех этапов обработки заявок на регистрацию спутниковых сетей, накопившийся объем невыполненной работы по обработке подразумевает задержку на всех трех этапах и, соответственно, вытекающую из этого задержку в выставлении счетов. В результате, более чем по 190 запросам о координации, полученным в 2025 году, все еще ожидается выставление счетов, общая сумма которых оценивается в 3 800 000 швейцарских франков (исходя из суммы в 20 000 швейцарских франков за один запрос о координации).

12	Кроме того, задержки при обработке запросов о координации лишь усугубят нормативную неопределенность и скажутся на способности администраций и спутниковых операторов продолжать осуществление планов развертывания спутниковых сетей, которые необходимо ввести в действие в течение семи лет после представления.

Влияние Резолюций 35 (Пересм. ВКР-23) и 8 (ВКР-23)

13	Для выполнения Резолюций 35 (Пересм. ВКР-23) и 8 (ВКР-23) необходимо изучить характеристики развертывания каждого спутника рассматриваемой негеостационарной спутниковой системы.

14	Это рассмотрение можно было бы считать частью деятельности, связанной с заявлением частотных присвоений негеостационарной спутниковой системе и покрываемой за счет соответствующих средств, если число спутников в такой системе ограничено. Однако такой подход более неприменим в отношении крупных негеостационарных спутниковых систем, поскольку объем работы, связанной с рассмотрением соответствия каждого отдельного спутника условиям, изложенным в обеих Резолюциях, напрямую связан с числом фактически развернутых спутников, характеристики которых должны быть проверены.

15	В связи с этим следует изучить вопрос обеспечения надлежащей оценки затрат на рассмотрение исходя из этих двух Резолюций.

Заключение

16	Совету предлагается принять к сведению отчет о состоянии дел с осуществлением возмещения затрат на обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей и поручить Рабочей группе Совета по финансовым и людским ресурсам изучить вопрос о том, как обеспечить надлежащую оценку затрат на работу, предусмотренную Резолюциями 35 (Пересм. ВКР-23) и 8 (ВКР-23).

______________

____________________