| 议项：ADM 2 | 文件 C26/55-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月30日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 国际电联转型最新进展 – 建设一个高效、敏捷、与时俱进的国际电联 |  |
| 目的 本文件报告了国际电联总秘书处为实现组织卓越性和向各局及成员提供的服务现代化而开展的转型工作现状。 理事会需采取的行动 请理事会将迄今为止取得的进展记录在案。 与《战略规划》的关联 人力资源和组织创新的卓越性。 财务影响 经理事会批准，已将2023年和2024年节余中的160万瑞郎投资划拨给转型实施工作。C26/42号文件建议利用2025年节余追加投资。 _______________ 参考文件 CWG-FHR网站；理事会C20/61、C20/74；C21/INF/15；C22/INF/13、C22/40、C22/57；C23/36、C23/50、C23/62、C23/INF/11、C23/INF/13；C24/19、C24/53、C24/31；C25/50、C25/55、C25/66号文件；CWG-FHR-22/15号文件；转型信息概览（含状况） |  |

# 1	引言

2023年1月，国际电联领导班子根据全面的愿景规划进程启动了一项转型举措，该进程吸纳了本组织各级职员的意见。在这些早期想法基础上，制定了一项变革者计划，让职员有机会推荐具体案例。这为变革奠定了基础，并让职员们共同努力，帮助国际电联做好迎接未来的准备。虽然整个秘书处都在进行转型，但转型举措的重点是让总秘书处作为各局和成员的服务提供者，实现运作卓越性。

正如向往届理事会和理事会工作组会议报告的那样，国际电联转型路线图涵盖五大支柱和一系列举措：治理、成员和合作伙伴、人员和文化、资源优化，以及系统、流程和工具。

随着国际电联转型工作的成熟，秘书处正从诊断和构思过渡到实施。考虑到通过各咨询流程获取的意见，高级业务负责人一直在评估可行性，并尽可能将相关建议纳入到他们的运作规划中。

# 2	转型路线图实施状况 – 信息概览

报告转型举措状况的信息概览见此处。自最近召开的理事会财务和人力资源工作组（CWG-FHR）会议以来，该信息概览已更新了2026年的可交付成果和截至理事会2026年会议召开之时每项举措的完成率、总秘书处职员为支持转型举措所投入的工作时间估算，以及效率报告。

早期取得的一些成就包括：设立了监督处，增加了评估职能；全面重新设计运作规划程序并实现自动化，以加强战略、运作和财务规划与年度/双年度预算制定之间的一致性；2026年1月设立监察员职能；简化了绩效管理流程，2026年将有更多改进；以及财务转型，包括全面遵守《国际公共部门会计准则》（IPSAS），完善资金、预算外资金，建立与资金挂钩的岗位管理系统和全面的预算分配管理系统。

2025年为职员和管理层组织了适应性领导力培训，2026年将继续开展。目前正在就一份关于定期任用的新政策草案和一份关于聘用顾问的政策草案进行磋商，并将于2026年年底前定稿。根据员工参与度调查的反馈，正在实施多项措施，包括新的奖励和表彰计划，以及安排专门用于学习和创新相关活动的时间。

针对变革者案例，多项举措得以推进，包括评估培训、端到端文件流程审查，以及制定国际电联职员使用生成式人工智能的导则。

# 3	通过合理化调整加快实施及取得的结果

根据理事会和独立管理顾问委员会（IMAC）的反馈意见，秘书处已采取措施，对转型举措清单进行合理化调整并确定优先次序。

这种更加细化的重点旨在帮助加快实施和取得结果。为此，秘书长于9月成立了转型任务组，简化了内部治理流程，以推进重点工作、监督进展和消除阻碍交付成果的障碍。该任务组由行政和财务主任主持，并定期向协调委员会（CoCo）报告最新情况。转型团队已分配给首席信息官（CIO），因为数字和人工智能平台的实施对于各项举措的成功交付至关重要。

首席信息官和转型团队正在为转型举措的归属、采纳和交付开发一个可持续模式。这包括在精益项目管理、人工智能和应用开发以及业务流程再造等领域为业务团队提供专业支持。为此，秘书处正在培养新的“工作方式”，将转型、敏捷性和创新融入国际电联的文化和运作中，以追求数字化和组织卓越性。

这些努力旨在产生有形且有意义的影响，让国际电联职员和成员能够感受到、看到并认可。

# 4	2026年的重点交付领域

国际电联的转型重点建立在2026年的三个重点工作领域之上，以期实现运作现代化和建立创新文化。转型任务组、首席信息官和转型团队正在为这些重点工作领域的若干举措提供支持。

提升成员体验

国际电联正在采取若干重大举措，实现成员体验的现代化。首先，正在改善活动管理，为2026年人工智能向善和2026年信息社会世界峰会（WSIS）论坛开展现代化端到端活动管理系统试点，还为提升2026年全权代表大会（PP-26）的代表体验而增强数字和人工智能功能。此外，计划在PP-26之前交付新的国际电联网站第一版。在与职员和成员磋商后，正在按照理事会批准的时间表推进技术和筹备工作。第一版侧重于实现四个具体目标：1) 创建一个统一且以用户为中心的信息架构；2) 通过增强导航和人工智能驱动的搜索来提高内容的可查找性；3) 加强所有六种正式语文的多语言一致性；以及4) 建立治理、标准和流程，确保长期质量保障、可维护性和可扩展性。

运作效率和影响

第二个重点工作领域聚焦通过多项战略性举措提高组织效率和交付。秘书处正在加快采用新的人工智能解决方案，以实现采购、人力资源管理和项目管理等领域的业务流程自动化。目前正在试点一种新的云解决方案，以简化差旅管理和费用管理。此外，国际电联正在实施一款领先的人工智能驱动型CRM系统，以支持扩大国际电联范围内的资源协调筹措工作。

职员赋能和创新文化

第三个重点交付领域的目标是通过新的学习机会增强国际电联职员的能力。这项工作的核心是新推出的创新中心，位于Montbrillant办公楼主层。该空间是开展实验、原型设计、培训和辅导的中心。变革者将作为早期采用者的核心群体，利用所提供的新机会。

数字化转型是关键推动因素和加速器

所有这些举措得到了一项全面数字化转型战略（26/62号文件）的支持，该战略通过四个主要方面成为关键推动因素和加速器：针对人工智能、数据、云和网络安全，制定内部战略；为安全、灵活和可互操作的系统制定国际电联范围的企业架构计划；利用新的运作模式重组ISD团队；以及实施经过修订的数字和数据治理模式。

# 5	财务状况

转型举措的资金主要来源于正常预算拨款和节余。理事会共计批准了来自2023年和2024年节余的1 600 000瑞郎。其中，600 000瑞郎划拨给了网站项目。剩余的95万瑞郎在两年多的时间里主要用于转型团队的职员，以支持规划和报告、协调和实施。这项投资的可交付成果包括：1) 制定转型战略、路线图，并定期在内部和向理事会报告；2) 职员参与转型，包括管理变革者社区和协助变革案例、启动创新中心并开展人工智能和数字解决方案培训；以及3) 为各项举措提供实施支持，以加强招聘、文件管理、客户关系管理、资源筹措和差旅管理等。

此外，转型信息概览突出显示，根据2026年《运作规划》，总秘书处各部门致力于转型相关活动的职员时间投入估计为660万瑞郎。这约占《运作规划》中职员总时间的10.5%。

展望未来，还需要更多投资来实施新的人工智能和数字化系统以及新技能，以支持业务流程的现代化、自动化和简化。为了支持这些改进，C26/42号文件提出了使用2025年节余的提案。

_____________

____________________