| Пункт повестки дня: ADM 3 | Документ C26/62-R |
| --- | --- |
|  | 30 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| Укрепление внутренних цифровых основ МСЭ для трансформации – стратегия, архитектура организации, управление ИКТ и операционная модель ИТ |  |
| Назначение В настоящем документе Совету представлена обновленная информация о прогрессе, достигнутом в разработке четырех взаимосвязанных цифровых основ: внутренней цифровой стратегии и плана МСЭ на 2026−2027 годы, концепции архитектуры организации, усовершенствованной системы цифрового управления и новой операционной модели ISD. Эти четыре основополагающих элемента непосредственно соответствуют руководящим указаниям Совета по укреплению управления, повышению прозрачности и эффективности инвестиций в ИКТ. Они разработаны как комплексная система внутренней цифровой трансформации МСЭ. Необходимые действия Совета Совету предлагается принять к сведению информацию о ходе работы, приведенную в настоящем отчете, и представить любые руководящие указания, в случае необходимости. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Система средств достижения целей и развитие людских ресурсов и организационные инновации. Финансовые последствия В рамках выделенного бюджета на 2026−2027 годы. __________________ Справочные материалы Резолюция 71 (Пересм. Бухарест, 2022 г.) Полномочной конференции; Документы C20/61, C20/74; C21/INF/15; C22/INF/13, C22/40, C22/57; C23/36, C23/50, C23/62, C23/INF/11, C23/INF/13; C24/19, C24/53, C24/31; C25/50, C25/55, C25/66, C26/INF/6 Совета |  |

# 1	Введение

МСЭ добился значительного прогресса в развитии четырех основополагающих элементов своей внутренней цифровой трансформации:

1	разработка стратегии цифровой трансформации и Стратегического плана (2026−2027 гг.);

2	запуск программы "Архитектура организации" (EA);

3	совершенствование системы цифрового управления;

4	пересмотр операционной модели Департамента информационных служб (ISD).

В настоящее время разработан первый полный проект каждого из этих компонентов. В совокупности они создают последовательную и комплексную основу для перехода МСЭ от разрозненности обеспечиваемых результатов в области ИКТ к управляемой, устойчивой цифровой организации с поддержкой ИИ.

В настоящее время проходит заключительный раунд консультаций и сбора обратной связи в отношении этих проектов в рамках Секторов и Генерального секретариата. В соответствии с этим процессом они будут представлены на официальное одобрение и утверждение Комитетом по управлению ИКТ (ICTGC) и последующее утверждение Генеральным секретарем (ГС). Более подробная информация представлена в Документе C26/INF/6.

# 2	Ход работы и последующие шаги

## 2.1	Разработка внутренней Стратегии цифровой трансформации и Стратегического плана (2026−2027 гг.)

МСЭ разработал (переходную) Стратегию цифровой трансформации (2026−2027 гг.) и соответствующий ей Стратегический план, устанавливающий структурированный переход к согласованной, управляемой институциональной модели, работающей на базе ИИ.

В стратегии цифровые технологии позиционируются как ключевой институциональный потенциал, и ее основу составляют три стратегические цели и обязательства:

–	устойчивое цифровое ядро − модернизация систем/платформ, инфраструктуры и кибербезопасности организации;

–	эффективность операционной деятельности в области цифровых технологий − улучшение предоставления услуг, повышение операционной эффективности и удобства пользователей;

–	инновации с использованием ИИ и данных − создание возможностей для применения искусственного интеллекта (ИИ) и основ данных, готовых к использованию в ИИ, для масштабируемых и ответственных инноваций.

Стратегический план преобразует эти обязательства в портфель на основе четырех программ, структурированный следующим образом:

–	Программа 1. Модернизация корпоративных платформ − модернизация и согласование основных корпоративных систем для обеспечения интегрированных, эффективных и масштабируемых институциональных операций.

–	Программа 2. Устойчивость цифрового ядра и сокращение технического долга − укрепление инфраструктуры, кибербезопасности и основ облачных вычислений при одновременном снижении сложности устаревших систем и долгосрочных операционных рисков.

–	Программа 3. Цифровой опыт и эффективность операционной деятельности − реорганизация сквозных цифровых маршрутов, процессов и услуг для повышения эффективности, удобства использования, а также опыта членов и персонала.

–	Программа 4. Экспоненциальные инновации с использованием ИИ и данных − создание основ данных с поддержкой ИИ и масштабирование возможностей в области ответственного ИИ и аналитики для обеспечения интеллектуальных операций и услуг на основе данных.

Исполнение структурировано на основе двухэтапной дорожной карты (2026−2027 гг.), поддерживаемой инвестиционной структурой на основе портфеля, моделью эффективности на основе задач и ключевых результатов (OKR), а также ключевых показателей деятельности (KPI), согласованием с потоками институциональной ценности и переходом к модели предоставления ISD, основанной на продуктах. Это создает упорядоченную модель цифровой трансформации, ориентированную на результаты, гарантирующую соответствие всех инициатив институциональным приоритетам и измеримым результатам.

Следующие шаги (2026–2027 гг.):

–	официальное одобрение и утверждение со стороны ICTGC и ГС и внедрение стратегии и Стратегического плана;

–	запуск приоритетных программ (ERP, CRM, облачные вычисления, кибербезопасность, данные/ИИ);

–	внедрение управления портфелем и мониторинг OKR;

–	подготовка Цифровой стратегии на 2028−2031 годы.

## 2.2	Запуск программы "Архитектура организации" (EA)

Реализация программы "Архитектура организации" (EA) была начата в октябре 2025 года в рамках первого этапа программы МСЭ по архитектуре организации при поддержке Международного вычислительного центра Организации Объединенных Наций (МВЦ ООН). В марте 2026 года были представлены первые результаты, что ознаменовало первую комплексную оценку цифровой среды МСЭ, основанную на фактических данных.

Этап 1 был посвящен установлению четкого понимания современной архитектуры, выявлению структурных ограничений и определению основополагающих элементов, необходимых для направления цифровой трансформации МСЭ. В рамках этапа было предусмотрено следующее:

–	всесторонняя оценка состояния приложений, данных и инфраструктуры МСЭ с акцентом на фрагментации, дублировании и сложности (более 400 приложений, большинство из которых созданы индивидуально);

–	оценка зрелости архитектуры организации, подтверждающая необходимость структурированного управления и развития потенциала, а также низкий базовый уровень 1.2 (специальный) из 5. Оценка уровня зрелости проводилась в соответствии со Структурой архитектуры группы открытых систем (TOGAF), повсеместно используемой комплексной структуры EA;

–	выявление основных структурных проблем, включая технический долг, разрозненные инвестиции, ограниченную функциональную совместимость и отсутствие общеорганизационного управления данными;

–	сводное представление о рисках и зависимостях с информацией для определения приоритетов работ по модернизации.

На основе этой оценки на Этапе 1 были заложены основы для архитектуры целевого состояния, в том числе:

–	набор из 25 принципов EA, которые будут использоваться для направления всех будущих цифровых инвестиций и решений;

–	модель федеративной архитектуры, уравновешивающая централизованные стандарты с гибкостью для конкретного сектора;

–	EA была представлена в качестве обязательного уровня контроля управления и был представлен проект целевой архитектуры, определяющий направление развития более интегрированной, масштабируемой и безопасной цифровой экосистемы;

–	набор приоритетных рекомендаций и дорожная карта по уменьшению фрагментации и постепенному повышению зрелости архитектуры до уровня 3 (управляемого) к концу 2027 года. Принципы и рекомендации EA были разработаны на основе широкого сотрудничества с Секторами МСЭ и Генеральным секретариатом, благодаря чему они отражают единый и институционально согласованный подход к цифровой трансформации.

В совокупности эти намеченные результаты деятельности делают EA основополагающим инструментом реализации и дисциплиной управления, гарантирующей, что будущие инвестиции будут согласованными, функционально совместимыми и согласованными со стратегическими приоритетами МСЭ.

Следующие шаги:

–	официальное принятие принципов и модели управления EA;

–	создание Совета по архитектуре организации (EAB);

–	включение EA во все решения по инвестициям и закупкам;

–	реализация контрольных точек обзора архитектуры;

–	составление дорожной карты архитектуры (идентичность, данные, ERP, интеграция, облако).

## 2.3	Совершенствование системы цифрового управления

Предусматриваемая Хартия цифрового управления устанавливает современную модель общеорганизационного управления цифровой трансформацией МСЭ, что обеспечивает переход МСЭ от традиционного управления в области ИКТ к комплексному цифровому управлению.

Ключевым элементом доработанной хартии является преобразование ICTGC в более широкий Совет по цифровому управлению (DGB), мандат которого охватывает:

–	надзор за цифровой стратегией и трансформацией;

–	приоритизацию инвестиций и управление портфелем;

–	архитектуру организации;

–	управление данными и ИИ;

–	кибербезопасность и риски в цифровой среде.

В этой системе представлена трехуровневая модель управления:

–	стратегическое управление (DGB);

–	управление портфелем и архитектурой (Канцелярия Директора по информационным технологиям (OCIO) и EAB);

–	управление реализацией (программы и группы по продуктам).

Она также формализует права на принятие решений (модель RACI – ответственный, подотчетный, консультирующий, владеющий информацией), управление инвестициями и надзор за показателями деятельности и рисками, согласованные с признанными структурами управления ИТ, такими как Задачи управления для информационных технологий и технологий, связанных с ней (COBIT).

Система обеспечивает четкое разделение управления и исполнения, при этом укрепляя согласованность с более широкими надзорными структурами МСЭ, включая Совет, Рабочую группу Совета по финансовым и людским ресурсам (РГС-ФЛР) и Независимый консультативный комитет по управлению (IMAC).

Следующие шаги:

–	официальное оформление мандата и рабочих процедур DGB;

–	полная интеграция управления с портфельными и инвестиционными процессами;

–	внедрение информационных панелей и отчетность по KPI/OKR;

–	согласование с циклами отчетности Совета;

–	ежегодный обзор эффективности управления.

## 2.4	Пересмотр операционной модели ISD

Пересмотр операционной модели ISD направлен на позиционирование технологий как стратегической движущей силы институциональной эффективности и инноваций, а не как исключительно операционной функции.

Ключевые направления пересмотра включают:

–	создание Канцелярии Старшего сотрудника по вопросам информации (OCIO);

–	переход к модели поставок на основе продуктов;

–	интеграцию возможностей в области цифровых технологий, обработки данных, ИИ и инфраструктуры.

Новая структура организована вокруг пяти функциональных областей:

–	Канцелярия Директора по информационным технологиям (стратегия, управление, портфель, инновации);

–	цифровые продукты и услуги (платформы организации и членов);

–	ИИ, управление данными и знаниями;

–	инфраструктура и кибербезопасность;

–	безопасность и защищенность.

Эта модель позволяет обеспечить:

–	сквозное владение цифровыми продуктами;

–	более тесную согласованность с потоками создания стоимости;

–	повышение гибкости предоставления услуг и подотчетности;

–	интеграцию возможностей ИИ и данных в операционную деятельность.

Следующие шаги:

–	завершение модернизации и начало процесса реструктуризации с поэтапной реализацией, согласованной с дорожной картой цифровой трансформации;

–	внедрение предоставления услуг на основе продуктов во всех приоритетных областях;

–	усиление ответственности и подотчетности платформ;

–	расширение возможностей в области ИИ и данных;

–	развертывание федеративной/глобальной модели предоставления услуг;

–	повышение квалификации кадров и развитие кадрового потенциала.

# 3	Комплексные перспективы цифровой трансформации

Теперь четыре цифровые основы объединены в целостную систему цифровой трансформации:

–	стратегия и план определяют направление и исполнение;

–	EA обеспечивает структурную согласованность и устойчивость;

–	управление обеспечивает подотчетность и инвестиционную дисциплину;

–	операционная модель обеспечивает возможность предоставления услуг и инноваций.

Все вместе они позволяют МСЭ перейти от разрозненных, требующих обслуживания ИТ к интегрированной, управляемой цифровой организации с поддержкой ИИ.

Ожидается, что к 2027 году МСЭ достигнет следующих результатов:

–	современное и устойчивое цифровое ядро;

–	повышение операционной эффективности и удобства пользователей;

–	создание возможностей в области ИИ и данных в широком масштабе;

–	устойчивая модель управления и операционной деятельности.

Следующие шаги (сквозной характер):

Приоритетные действия в рамках всех компонентов включают следующее:

–	официальное утверждение и развертывание систем;

–	начало осуществления программ трансформации и управление ими;

–	укрепление архитектуры организации и управления данными;

–	внедрение системы показателей деятельности и отчетности;

–	подготовка к следующему циклу стратегического планирования (2028−2031 гг.).

______________

____________________