| Пункт повестки дня: ADM 3 | Документ C26/65-R |
| --- | --- |
|  | 30 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ МСЭ |  |
| Назначение В настоящем отчете содержится обновленная информация к документу об условиях обеспечения непрерывности деятельности собраний МСЭ в период строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ в 2028 и 2029 годах, который был представлен на 22-м собрании РГС-ФЛР (Документ CWG-FHR-22/13). В нем представлена дополнительная информация о различных вариантах проведения собраний МСЭ в рассматриваемый период и соответствующих финансовых последствиях. В настоящем отчете основное внимание уделяется обеспечению непрерывности деятельности в отношении собраний. Обновленная информация об обеспечении непрерывности деятельности штаб-квартиры МСЭ содержится в Документе C26/7. Необходимые действия Совета Совету предлагается принять к сведению настоящий документ. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Платформы для созыва мероприятий. Финансовые последствия Все варианты обеспечения непрерывности деятельности требуют финансирования. Фонд обеспечения непрерывности деятельности в настоящее время составляет 3,17 млн. швейцарских франков, включая взнос Швейцарии в размере 2,78 млн. швейцарских франков и 0,389 млн. швейцарских франков, выделенных Советом в 2025 году. В Документе C26/42 предлагается выделить дополнительное финансирование в размере 1,5 млн. швейцарских франков из средств, сэкономленных в процессе исполнения бюджета в 2025 году, на обеспечение непрерывности деятельности МСЭ в соответствии с оценкой, представленной в Документе C26/7 Совета. __________________ Справочные материалы Документ CWG-FHR-20/9; Решение 640 (C24) Совета; Краткий отчет о 20-м собрании РГС‑ФЛР; Документы CWG-FHR-21/10, CWG-FHR-21/25, CWG-FHR-21/INF/4, CWG-FHR-22/13 и CWG-FHR-22/36 |  |

# 1	Базовая информация

Ежегодно в штаб-квартире МСЭ проводится от 60 до 65 собраний, в том числе с дополнительным использованием площадей МЦКЖ/ЦКВ. Эти собрания включают предусмотренные уставными документами технические собрания (исследовательских комиссий и рабочих групп) всех Секторов (обусловленные уставными документами Союза и Секторов, имеющими функции принятия решений и стратегического значения), а также собрания консультативных групп, Совета и рабочих групп Совета.

В связи со строительством нового здания в рамках проекта штаб-квартиры МСЭ необходимо обеспечить надлежащие места проведения собраний, с тем чтобы обеспечить возможность созыва собраний МСЭ, которые обычно проводятся в штаб-квартире МСЭ, в том числе в течение основного периода, связанного с процессами сноса и строительства.

Эти собрания могут проводиться за пределами Женевы приглашающим правительством или другой принимающей организацией в соответствии с Резолюцией 5 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции, касающейся приглашений на проведение конференций или собраний вне Женевы, где указано, что принимающая сторона покрывает дополнительные расходы Союза по проведению собраний или конференций вне Женевы.

Вместе с тем проведение всех собраний на специальной основе в различных местах было бы нецелесообразным, принимая во внимание значительные финансовые, материально-технические и организационные проблемы, которые сопряжены с таким подходом, включая более высокие затраты, менее эффективное использование людских ресурсов и бóльшую неопределенность при планировании делегатами своей деятельности. Подробный перечень собраний МСЭ, запланированных на период с октября 2028 года по август 2029 года, был обновлен с учетом последней информации, полученной от организаторов собраний Секторов и Генерального секретариата. Он приведен в Приложении 1 к настоящему документу и включает ориентировочные даты проведения собраний, количество и площадь залов заседаний.

# 2	Подтверждение основного периода проведения работ

После дальнейшей доработки проектной компанией был подтвержден основной период проведения строительных работ, в течение которого может потребоваться использование альтернативных залов заседаний; он продлится с 1 октября 2028 года по 31 августа 2029 года включительно.

# 3	Доступность залов заседаний МСЭ в период проведения работ

В зданиях "Башня" и "Монбрийан" были проведены акустические испытания для оценки уровней шума при сносе и строительстве.

Предварительные результаты показывают возможность использования отдельных помещений в штаб-квартире МСЭ в течение значительной части периода проведения основных строительных работ при условии ограниченного уровня шума. Однако продолжение использования помещений штаб-квартиры может потребовать модернизации инфраструктуры и оборудования для обеспечения непрерывности деятельности и качества обслуживания, поскольку срок службы некоторых объектов инфраструктуры и оборудования истечет до предполагаемого периода строительных работ или во время этого периода. В настоящее время проводится оценка с целью определения объема ремонтных работ и определения необходимых дополнительных инвестиций.

# 4	Альтернативные места проведения мероприятий в Женеве

Секретариат продолжил изучать различные варианты обеспечения непрерывности деятельности в рассматриваемый период путем аренды залов заседаний в альтернативных местах в Женеве.

Проведение сессий Совета МСЭ 2028 и 2029 годов

Принимая во внимание стратегическое значение ежегодной сессии Совета и в соответствии со Статьей 4 Конвенции (п. 51), в которой устанавливается, что Совет МСЭ проводит ежегодно обычную сессию в месте пребывания Союза, сессии Совета в 2028 и 2029 годах планируется провести в Женеве.

Сессию Совета 2028 года планируется провести с 13 по 23 июня в зале им. Попова в здании "Башня" штаб-квартиры МСЭ; согласно текущему графику реализации проекта строительства в течение этого времени не планируется никаких крупных работ по сносу, которые бы сопровождались высоким уровнем шума.

Первоначально планировалось, что сессия Совета 2029 года состоится в июне. Поскольку МЦКЖ не может принять собрание, оно может быть проведено либо в июне 2029 года в зале им. Попова (окончательных результатов акустических испытаний пока нет), либо в ВОЗ, которая подтвердила наличие свободных площадей по состоянию на сегодняшний день.

Более консервативным и экономически эффективным вариантом было бы проведение сессии Совета 2029 года в зале им. Попова в сентябре, для чего необходимо получение согласия Государств-Членов – см. Документ C26/2.

Проведение собраний исследовательских комиссий, рабочих групп и консультативных групп

МКЦЖ

Учитывая многолетнее сотрудничество с МСЭ, удобное расположение и знакомство делегатов с помещениями, МЦКЖ по-прежнему является наиболее подходящим альтернативным местом для проведения собраний. Однако в связи с плановыми ремонтными работами МЦКЖ будет закрыт с 1 января по 31 октября 2028 года, при этом его доступность будет ограничена с конца 2028 года и в течение 2029 года.

Секретариат МСЭ тесно сотрудничает с МЦКЖ для определения возможности проведения как можно большего количества собраний МСЭ в период с октября 2028 года по август 2029 года. В настоящее время МЦКЖ может принять ограниченное количество собраний в этот период, поскольку для всех других собраний либо недоступно место проведения, либо пространство может быть предоставлено МСЭ только в качестве второго варианта в случае отмены бронирования помещений другими сторонами.

Начиная с 2027 года ко всем собраниям, проводимым в МЦКЖ, будет применяться арендная и фиксированная плата. Хотя новые арендные и фиксированные платежи применяются в МЦКЖ с 2025 года, затраты на аренду помещений для проведения собраний МСЭ в МЦКЖ в 2025 и 2026 годах будут возмещены в рамках щедрого пакета неотложных мер по поддержке международных организаций в Женеве, предоставленного Швейцарией, за что МСЭ весьма признателен.

Palexpo

По итогам дальнейшего взаимодействия с руководством Palexpo было получено подтверждение, что с октября 2028 года по август 2029 года в Palexpo будет доступно на разовой основе только ограниченное количество залов заседаний. Этот вариант по-прежнему является наиболее дорогостоящим в Женеве ввиду высокой стоимости технических услуг. Секретариат ведет работу по сопоставлению перечня собраний МСЭ, для которых еще не определено место проведения, и доступных для бронирования площадей в Palexpo на этот период.

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве

Предварительные обсуждения с Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве (ЮНОГ) показывают, что возможности проведения внешних собраний ограничены, и подтверждение доступности площадей не может быть получено более чем за шесть месяцев до начала собрания. Тем не менее, МСЭ направил официальное сообщение с вопросом, сможет ли ЮНОГ принять какое-либо из собраний МСЭ в указанный период, и ожидает ответа.

Использование временной структуры для проведения конференций Tempus в ЮНОГ на протяжении всего года не является целесообразным вариантом, учитывая ограниченную вместимость и высокую стоимость, включая стоимость перепланировки помещений и демонтажа конструкций в конце срока аренды. Только затраты на демонтаж, которые, как подтвердило ЮНОГ, в соответствии с этим подходом ложатся на МСЭ, по оценкам, составят 0,5 млн. швейцарских франков.

Помещения других объединений системы ООН/международных объединений на разовой основе

В 2028 и 2029 годах для аренды на разовой основе в Женеве доступно ограниченное количество залов заседаний. ВОЗ и МОТ предлагают подходящие помещения для проведения собраний среднего размера с возможностью заблаговременного бронирования залов, что позволяет осуществлять своевременное бронирование и обеспечивает возможность долгосрочного планирования. МСЭ впервые проведет собрание исследовательской комиссии БР в ВОЗ в июне 2028 года. Следует отметить, что ВОЗ и МОТ используют помещения ЮНОГ для проведения более масштабных собраний, и ЮНОГ осуществляет свою собственную программу ремонта, что означает ограниченность предложения и определенную конкуренцию в вопросе обеспечения надлежащих помещений для собраний, в особенности в определенные периоды в течение года. Другие международные организации удовлетворяют только внешние заявки на аренду помещений для собраний своих Государств-Членов для проведения мероприятий, соответствующих их мандату, или не имеют достаточно просторных залов заседаний для проведения собраний МСЭ.

Одновременно Секретариат продолжает укреплять сотрудничество и обмен информацией со страной пребывания и сообществом ООН в Женеве. Генеральный секретарь МСЭ является одним из координаторов блока специализированных учреждений в рамках инициативы "ООН‑80" наряду с МОТ и в этом качестве она призвала к созданию скоординированной структуры в целях рационализации использования помещений и их совместного использования в интересах учреждений ООН в Женеве. После первого собрания с ЮНОГ и МОТ в декабре 2025 года МСЭ работает над первоначальным планом проекта и последующими шагами. МСЭ также принимает участие в деятельности рабочих групп, организованных представительством Швейцарии для поддержки координации помещений для проведения конференций и служебных помещений с международными организациями в Женеве. Предполагается, что эти усилия в конечном счете обеспечат возможности для синергии и более эффективного использования ресурсов учреждениями ООН в Женеве и в контексте комплекса зданий МСЭ.

Ориентировочный обзор затрат в других местах проведения мероприятий в Женеве на разовой основе

За использование всех помещений в Женеве взимается арендная плата по коммерческим ставкам, а также плата за технические услуги и обслуживание.

В следующей таблице представлено ориентировочное сравнение стоимости аренды для определенного количества отдельных собраний в различных местах проведения с учетом того, что будут взиматься также сборы за технические услуги и обслуживание:

| Собрание | Продолжи-тельность, дни | Залы/ вместимость | Затраты (шв. фр.) | МКЦЖ | ЮНОГ | Palexpo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совет | 12 | 1×350, 1×150, 1×80, 2×30, 1×20 | Аренда | 27 368 | 33 792 | 95 400 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 10 220 | 18 968 | 14 099 |
|  |  |  | Технические услуги | 50 000 | 44 000 | 151 167 |
|  |  |  | Всего | 87 588 | 96 760 | 260 666 |
| РГС | 12 | 1×150, 1×80 | Аренда | 21 560 | 14 784 | 56 760 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 10 220 | 600 | 14 099 |
|  |  |  | Технические услуги | 35 000 | 28 800 | 93 542 |
|  |  |  | Всего | 66 780 | 44 184 | 164 401 |
| КГСЭ | 5 | 1×200, 1×50, 1×30, 1×20 | Аренда | 14 050 | 7 920 | 26 400 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 7 200 | 800 | 7 242 |
|  |  |  | Технические услуги | 18 000 | 15 200 | 54 228 |
|  |  |  | Всего | 38 450 | 23 920 | 87 870 |
| РГ 5A, 5B и 5C БР | 12 | 1×200, 1×120, 1×80, 1×50, 1×30 | Аренда | 27 128 | 31 488 | 90 720 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 10 220 | 1 280 | 14 099 |
|  |  |  | Технические услуги | 75 000 | 101 600 | 131 853 |
|  |  |  | Всего | 112 348 | 134 368 | 236 672 |
| ИК17 МСЭ-Т | 12 | 1×200, 2×50, 1×30, 3×20, 3×15 | Аренда | 23 720 | 63 360 | 102 240 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 10 220 | 1 000 | 14 099 |
|  |  |  | Технические услуги | 120 000 | 178 400 | 108 774 |
|  |  |  | Всего | 153 940 | 242 760 | 225 113 |
| ИК1 и ИК2 МСЭ-D | 12 | 1×250, 1×30 | Аренда | 20 120 | 14 400 | 39 600 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 10 220 | 1 000 | 14 099 |
|  |  |  | Технические услуги | 30 000 | 44 000 | 97 530 |
|  |  |  | Всего | 60 340 | 59 400 | 151 229 |
| Примечания: 1) Выходные дни включены в цену, когда это применимо. 2) Обеспечение безопасности рассчитывается как предельные затраты, включающие затраты на невооруженного сотрудника охраны ЮНОГ (79 долл. США = 61 шв. фр./час) и затраты на сотрудников по выдаче пропусков, когда это применимо. В случае ЮНОГ затраты также включают 4 швейцарских франка за напечатанный пропуск (с использованием системы пропусков ЮНОГ). 3) Данные о ценах на аренду и технические услуги ЮНОГ доступны в долларах США; здесь они конвертированы в швейцарские франки исключительно для целей сравнения по курсу 1 доллар США = 0,8 швейцарского франка. Эти затраты могут увеличиваться в зависимости от обменного курса; залы ЮНОГ доступны для бронирования в кратчайшие сроки. 4) Цены в Palexpo для мероприятий Совета и РГС оцениваются на уровне 40 процентов скидки от цены каталога и применимы только для бронирования сразу нескольких помещений. 5) На момент представления настоящего отчета данных о затратах на использование помещений ВОЗ и МОТ не было; если возможно, обновленная информация будет представлена устно. |  |  |  |  |  |  |

# 5	Дополнительные условия обеспечения непрерывности деятельности

Альтернативные места проведения мероприятий за пределами Женевы

По просьбе РГС-ФЛР, представленной на 21-м собрании группы, секретариат МСЭ выполнил первоначальную оценку мест проведения конференций в Лозанне, ближайшем международном центре для проведения собраний с сопоставимой инфраструктурой. После первоначальной оценки подходящие условия для проведения ограниченного количества собраний МСЭ могут предложить два места проведения: Конгресс-центр Swiss Tech, один из крупнейших конференц-центров в районе Женевского озера, и Beaulieu, многофункциональный комплекс, обеспечивающий возможность проведения мероприятий с участием от 50 до 4000 человек. Однако, учитывая дополнительные финансовые и операционные затраты, сопряженные с проведением собраний за пределами Женевы, потенциальную доступность залов заседаний в штаб-квартире МСЭ и финансирование, получаемое от Швейцарии, в настоящее время более целесообразными являются другие варианты обеспечения непрерывности деятельности, и на данном этапе сравнительных преимуществ использования этого варианта для обеспечения непрерывности деятельности нет.

Принятие Государствами-Членами мероприятий на разовой основе

В этот период Государства-Члены могут по-прежнему принимать ограниченное количество отдельных собраний исследовательских комиссий на разовой основе в соответствии с обычной практикой согласно Резолюции 5 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции, когда Государства-Члены берут на себя любые дополнительные затраты, связанные с проведением собрания вне штаб-квартиры в Женеве.

Центр проведения собраний МСЭ

Концепция центра проведения собраний МСЭ заключается в том, что принимающая страна покрывает затраты на место проведения, оборудование, техническое обслуживание и эксплуатацию всех технических собраний МСЭ в течение всего периода, когда существует необходимость в помещениях (или в течение года) в дополнение к затратам по персоналу МСЭ на месте согласно Резолюции 5 (Киото, 1994 г.) Полномочной конференции и соответствующим резолюциям Секторов.

После того, как на Совете 2025 года несколько Государств-Членов выразили заинтересованность в дальнейшем изучении данного варианта, в августе 2025 года Секретариат объявил призыв представлять предложения о размещении центра проведения собраний МСЭ на период строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ в 2028–2029 годах (Документ CL-25/38). Два Государства-Члена предоставили положительные ответы, однако после дальнейших обсуждений и представления подробных потребностей и финансовых смет конкретных предложений получено не было. Поэтому Секретариат не считает возможным использовать данный вариант на этом этапе.

Виртуальные собрания

Существует техническая возможность проведения полностью виртуальных технических собраний, в особенности с учетом установленных руководящих указаний для собраний с возможностью дистанционного участия. Вместе с тем, текущая практика позволяет проводить полностью виртуальные собрания с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (по женевскому времени). Это повлияет на гибкость и продолжительность технических собраний, продолжительность которых, как правило, составляет 5−8 дней. Помимо этого, на собраниях Совета и РГС-ФЛР неоднократно поднимался вопрос о трудностях проведения виртуальных собраний, участники которых находятся в разных часовых поясах. Поэтому данный вариант остается лишь запасным вариантом.

# 6	Обеспечение непрерывности деятельности в помещениях штаб‑квартиры МСЭ

Полная информация о мерах по обеспечению непрерывности деятельности в других областях, помимо собраний МСЭ, представлена в обновленной информации по проекту, связанному с помещениями штаб-квартиры Союза (Документ C26/7).

# 7	Финансирование

На 22-й сессии РГС-ФЛР в январе 2026 года Швейцария подтвердила, что МСЭ получит двухгодичное (2025 и 2026 гг.) освобождение от выплат по отвечающим критериям ссудам на недвижимость, ранее предоставленным Швейцарской Конфедерацией (Документ CWG‑FHR-22/23), предполагается, что сэкономленные средства в размере 2 782 600 швейцарских франков будут направлены в фонд обеспечения непрерывности деятельности для покрытия расходов на проведение собраний в Швейцарии в период, когда помещения штаб-квартиры МСЭ и МЦКЖ будут полностью либо частично недоступны. В результате этого щедрого вклада фонд обеспечения непрерывности деятельности на период строительства нового здания штаб-квартиры МСЭ теперь составляет 3,171 млн. швейцарских франков, включая ассигнования в фонд обеспечения непрерывности деятельности в размере 389 000 швейцарских франков, выделенные за счет экономии в 2024 году (Резолюция 1434 (C25)).

Ассигнования из сэкономленных средств в размере 1,5 млн. швейцарских франков, указанные в Документе C26/42, относятся к обеспечению непрерывности деятельности.

# 8	Заключение

Период серьезных сбоев в проведении собраний МСЭ из-за масштабных работ по сносу и строительству в комплексе зданий штаб-квартиры МСЭ теперь подтвержден: он продлится с 1 октября 2028 года по 31 августа 2029 года, включительно. Перечень предусмотренных уставными документами собраний, запланированных на этот период, был обновлен, с тем чтобы более точно отразить требования в отношении залов заседаний и услуг.

На основании результатов акустических испытаний, проведенных в феврале 2026 года, предварительные оценки показывают, что отдельные залы заседаний могут использоваться в течение всего периода строительства. Секретариат работает над подробным сопоставлением всех затронутых собраний, с тем чтобы обеспечить возможность проведения как можно большего их числа собраний в МСЭ и определить те собрания, для которых требуется внешнее место проведения. В рамках этого комплексного процесса сопоставления будут предложены потенциальные места проведения в Женеве тех собраний, которые не могут быть проведены в МСЭ, с указанием ориентировочной стоимости аренды и сопутствующих затрат. Это позволит более точно оценить общий объем необходимых средств и достаточность средств фонда обеспечения непрерывности деятельности, размер которого составляет 3,1 млн. швейцарских франков.

Полный обзор сопоставления собраний и соответствующих затрат, включая модернизацию инфраструктуры залов заседаний МСЭ, когда это необходимо, будет представлен Полномочной конференции в ноябре 2026 года.

Меры по обеспечению непрерывности деятельности будут охватывать весь период строительства (2028−2031 гг.) и отражены в документах по проекту по помещениям штаб‑квартиры (Документ C26/7).

Приложения: 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень технических собраний МСЭ, планируемых 
на октябрь 2028 года – август 2029 года

| Сектор | Собрание | Дата начала | Дата завершения | Количество помещений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип учебная аудитория | Тип переговорная комната |
| МСЭ-D | Собрания групп Докладчиков (СГД-1) | 02.10.2028 г. | 11.10.2028 г. | 1×100 | 1×15 |
| МСЭ-R | Форум по устойчивости космической деятельности (SSF) | 04.10.2028 г. | 06.10.2028 г. | 1×250 |  |
| МСЭ-R | РГ 4A, 4B и 4C | 11.10.2028 г. | 26.10.2028 г. | 1×250, 2×100 | 2×30 |
| МСЭ-D | Собрания групп Докладчиков (СГД-2) | 11.10.2028 г. | 20.10.2028 г. | 1×100 | 1×15 |
| МСЭ-R | ИК4 | 27.10.2028 г. | 27.10.2028 г. | 1×200 |  |
| МСЭ-R | РРК28-3 | 30.10.2028 г. | 07.11.2028 г. | 1×40 |  |
| МСЭ-R | РГ 1A, 1B и 1C | 01.11.2028 г. | 09.11.2028 г. | 1×120, 2×80 | 1×30 |
| МСЭ-R | ИК1 | 10.11.2028 г. | 10.11.2028 г. | 1×150 |  |
| МСЭ-R | РГ 5A, 5B и 5C | 20.11.2028 г. | 29.11.2028 г. | 1×200, 1×120, 1×80, 2×50 | 1×30 |
| МСЭ-R | ИК5 | 30.11.2028 г. | 01.12.2028 г. | 1×200 |  |
| МСЭ-R | ВСР-28 – пленарное заседание | 04.12.2028 г. | 05.12.2028 г. | 1×400 |  |
| МСЭ-R | ВСР-28 – семинары-практикумы | 06.12.2028 г. | 08.12.2028 г. | 2×200, 2×100, 2×60 | 1×30 |
| МСЭ-R | Новая группа после АР-27/ВКР-27 | 11.12.2028 г. | 15.12.2028 г. | 1×250 | 1×30 |
| МСЭ-Т | ИК12 | 10.01.2029 г. | 18.01.2029 г. | 1×150 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10 |  |
| МСЭ-Т | ИК21 | 22.01.2029 г. | 02.02.2029 г. | 1×150, 1×30, 2×20, 2×15 |  |
| МСЭ-Т | JVET | 23.01.2029 г. | 30.01.2029 г. | JVET 1×200, 1×100 |  |
| МСЭ-R | РГ 5D | 30.01.2029 г. | 08.02.2029 г. | 1×250, 2×80 | 2×30 |
| МСЭ-Т | ИК5 | 05.02.2029 г. | 13.02.2029 г. | 1×150, 2×50, 3×30, 2×15 |  |
| МСЭ-R | РГ 3J, 3K, 3L, 3M | 19.02.2029 г. | 23.02.2029 г. | 1×100, 2×50 | 2×30 |
| ГС | РГС 29-1 | 19.02.2029 г. | 02.03.2029 г. | 1×150, 1×80 |  |
| МСЭ-R | РГ 7A, 7B, 7C, 7D | 26.02.2029 г. | 08.03.2029 г. | 2×80, 2×40 | 1×30 |
| МСЭ-Т | ИК20 | 28.02.2029 г. | 08.03.2029 г. | 1×120 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10 |  |
| МСЭ-R | ИК7 | 09.03.2029 г. | 09.03.2029 г. | 1×100 |  |
| МСЭ-R | РГ 6A, 6B, 6C | 12.03.2029 г. | 22.03.2029 г. | 2×100, 1×60 | 2×30 |
| МСЭ-Т | ИК2 | 12.03.2029 г. | 20.03.2029 г. | 1×100 (открытие и закрытие), 2×50 |  |
| МСЭ-Т | ИК11 | 12.03.2029 г. | 21.03.2029 г. | 1×100, 1×30, 6×15 |  |
| МСЭ-D | Исследовательская комиссия 1 | 12.03.2029 г. | 16.03.2029 г. | 1×150 | 1×15 |
| МСЭ-R | РРК29-1 | 19.03.2029 г. | 23.03.2029 г. | 1×40 |  |
| МСЭ-D | Исследовательская комиссия 2 | 19.03.2029 г. | 23.03.2029 г. | 1×150 | 1×15 |
| МСЭ-Т | ИК13 | 21.03.2029 г. | 30.03.2029 г. | 1×150, 1×50, 3×20, 5×10 |  |
| МСЭ-R | ИК6 | 23.03.2029 г. | 23.03.2029 г. | 1×100 |  |
| МСЭ-R | КГР | 26.03.2029 г. | 29.03.2029 г. | 1×100 |  |
| МСЭ-Т | ИК17 | 04.04.2029 г. | 13.04.2029 г. | 2×150, 2×20, 2×30, 4×50, 1×15, 1×10 |  |
| МСЭ-R | РГ 4A, 4B и 4C | 11.04.2029 г. | 26.04.2029 г. | 1×250, 2×100 |  |
| МСЭ-Т | ИК15 | 16.04.2029 г. | 27.04.2029 г. | 1×30, 2×20, 2×15, 1×200, 1×40, 2×100, 3×50, 3×30 |  |
| МСЭ-D | КГРЭ | 23.04.2029 г. | 27.04.2029 г. | 1×200 | 1×30 |
| МСЭ-R | ИК4 | 27.04.2029 г. | 27.04.2029 г. | 1×200 |  |
| МСЭ-Т | ИК3 | 02.05.2029 г. | 11.05.2029 г. | 1×150, 1×30 |  |
| МСЭ-R | Новая группа после АР-27/ ВКР‑27 | 03.05.2029 г. | 10.05.2029 г. | 1×250 | 1×30 |
| МСЭ-R | РГ 5A, 5B и 5C | 14.05.2029 г. | 24.05.2029 г. | 1×200, 1×120, 1×80, 2×50 | 1×30 |
| МСЭ-Т | КГСЭ | 14.05.2029 г. | 18.05.2029 г. | 1×200, 1×80 |  |
| МСЭ-Т | ИК12 | 23.05.2029 г. | 01.06.2029 г. | 1×150 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10 |  |
| МСЭ-R | ИК5 | 25.05.2029 г. | 25.05.2029 г. | 1×200 |  |
| МСЭ-R | РГ 3J, 3K, 3L, 3M | 28.05.2029 г. | 07.06.2029 г. | 1×100, 2×50 | 2×30 |
| МСЭ-Т | ИК5 | 04.06.2029 г. | 13.06.2029 г. | 1×150, 2×50, 3×30, 2×15 |  |
| МСЭ-R | ИК3 | 08.06.2029 г. | 08.06.2029 г. | 1×100 |  |
| МСЭ-R | РГ 1A, 1B, 1C | 11.06.2029 г. | 22.06.2029 г. | 1×120, 2×80 | 1×30 |
| МСЭ-Т | ИК21 | 18.06.2029 г. | 29.06.2029 г. | 1×150, 1×30, 2×20, 2×15 |  |
| МСЭ-Т | JVET | 19.06.2029 г. | 26.06.2029 г. | 1×200, 1×100 |  |
| МСЭ-R | ИК1 | 22.06.2029 г. | 22.06.2029 г. | 1×150 |  |
| МСЭ-R | РГ 5D | 27.06.2029 г. | 05.07.2029 г. | 1×250, 2×80 | 2×30 |
| МСЭ-R | РРК29-2 | 02.07.2029 г. | 06.07.2029 г. | 1×40 |  |
| МСЭ-Т | ИК20 | 16.07.2029 г. | 25.07.2029 г. | 1×120 (открытие и закрытие), 3×30, 2×15, 2×10 |  |
| МСЭ-R | Новая группа после АР-27/ ВКР-27 | 23.07.2029 г. | 27.07.2029 г. | 1×250 | 1×30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Затраты на проведение собраний в МСЭ

Затраты на проведение собраний в МСЭ в текущих условиях указываются по просьбе 22‑го собрания РГС-ФЛР в качестве ориентировочной оценки на основании действующей бизнес-модели. Методика, используемая для расчета этих затрат, в целом аналогична методике, применяемой другими учреждениями системы ООН в Женеве при установлении арендной платы на основе возмещения затрат. Однако методики не полностью согласованы, и на данном этапе эти затраты отражают фактическое внутреннее использование, а не модель аренды. Для разработки модели аренды помещений МСЭ в будущем, в частности в контексте кампуса МСЭ, может потребоваться доработка методики совместно с FRMD, проведение сравнительного анализа и дальнейшая координация в рамках предлагаемого сотрудничества с учреждениями системы ООН.

| Собрание | Продолжи-тельность, дни | Залы/ вместимость | Сметные затраты на собрания в штаб-квартире МСЭ (шв. фр.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совет | 10 | 1×350, 1×150, 1×80, 2×30, 1×20 | Управление помещениями | 27 630 |
|  |  |  | Административно-хозяйственное управление | 7 436 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 10 871 |
|  |  |  | Технические услуги | 33 850 |
|  |  |  | Всего | 79 787 |
| РГС | 10 | 1×150, 1×80 | Управление помещениями | 15 970 |
|  |  |  | Административно-хозяйственное управление | 4 977 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 0 |
|  |  |  | Технические услуги | 25 810 |
|  |  |  | Всего | 46 757 |
| КГСЭ | 5 | 1×200, 1×50, 1×30, 1×20 | Управление помещениями | 5 800 |
|  |  |  | Административно-хозяйственное управление | 3 602 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 0 |
|  |  |  | Технические услуги | 16 301 |
|  |  |  | Всего | 25 703 |
| РГ 5A, 5B и 5C МСЭ-R | 10 | 1×200, 1×120, 1×80, 1×50, 1×30 | Управление помещениями | 10 850 |
|  |  |  | Административно-хозяйственное управление | 11 154 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 0 |
|  |  |  | Технические услуги | 24 978 |
|  |  |  | Всего | 46 982 |
| ИК17 МСЭ-Т | 10 | 1×200, 2×50, 1×30, 3×20, 3×15 | Управление помещениями | 3 930 |
|  |  |  | Административно-хозяйственное управление | 13 278 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 0 |
|  |  |  | Технические услуги | 26 850 |
|  |  |  | Всего | 44 058 |
| ИК1 и ИК2 МСЭ-D | 10 | 1×250, 1×30 | Управление помещениями | 11 050 |
|  |  |  | Административно-хозяйственное управление | 5 268 |
|  |  |  | Обеспечение безопасности | 0 |
|  |  |  | Технические услуги | 33 850 |
|  |  |  | Всего | 50 168 |
| Примечания к расчетам: 1) Выходные дни не включены. 2) Затраты на обеспечение безопасности рассчитываются как предельные затраты на управление доступом для обеспечения кворума на пленарных заседаниях и оплату дополнительных часов сотрудников охраны при входе. 3) Затраты на административно-хозяйственное управление, рассчитанные как связанные с эксплуатацией здания затраты (эксплуатационные расходы, амортизированные капитальные расходы) и дополнительные затраты (эксплуатация, персонал, обслуживание ссуды), рассчитанные по формуле м2 в день × размер конференц-зала; предполагается 250 дней использования конференц-зала в год; протокольные мероприятия и культурная программа не учтены. 4) Технические затраты основаны только на эксплуатационных расходах и соответствуют модели ЮНОГ. 5) Затраты на управление помещениями основаны на привлечении персонала для организации и поддержки работы. |  |  |  |  |

______________

____________________