| 议项： PL 2 | 文件 C26/68-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月26日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 国际电联理事会关于帮助和支持乌克兰重建 其电信行业的第1408号决议的最新实施情况 |  |
| 目的 本报告概述了自2025年6月国际电联理事会以来，根据经修订的国际电联理事会第1408号决议，在帮助和支持乌克兰重建其电信行业方面开展的活动和取得的发展，重点是监测和报告、协调机制、技术援助、资源筹措和能力建设活动。 理事会需采取的行动 请理事会将本报告记录在案。 与《战略规划》的关联 提供技术援助。 财务影响 自2022年以来，346 000瑞郎，其中包括来自国际电联预算的85 000瑞郎、191 000瑞郎的自愿捐款和70 000瑞郎的实物捐助。 _______________ 参考文件 理事会第1408号决议（2023年修订）；C23/59号文件 |  |

# 1	引言

国际电联理事会2023年会议通过了关于“帮助和支持乌克兰重建其电信行业”的第1408号决议修正案。本报告总结了国际电联秘书处自2025年6月以来为落实该决议的做出决议部分而采取的行动，特别侧重于监测和报告、协调机制、技术援助、资源筹措和能力建设活动。

# 2	监测和报告

为了促进有效的技术援助，对乌克兰的数字复原力进行了持续监测，同时不断更新旨在落实第1408号决议的专门网站，网站可访问此处。

作为联合国（UN）的数字技术机构，国际电联在欧盟委员会、世界银行和联合国的协助下，继续为《快速损害和需求评估报告》（RDNA）的定期编制工作做出贡献。国际电联的输入意见主要集中在《电信、数字和媒体》一章。第5版RDNA于2026年2月23日发布，作为国际捐助界协助乌克兰重建进程的指导文件。

截至2025年12月31日，电信、数字和媒体行业遭受的总体影响估计为24.8亿美元，损失估计为26.9亿美元。受损范围涵盖移动和固定宽带网络、邮政设施、广播基础设施以及媒体。损失包括私营运营商和邮政服务提供商损失的收入、因维修导致的运营成本增加，以及备用发电机产生的额外成本。损失主要由私营部门承担，其承担了总损失的90%以上；公共资产的损失主要限于广播基础设施及部分邮政设施。固定宽带和移动网络占总损害的约85%。不断攀升的死亡人数对该行业的身心健康产生了不利影响。

据估计，2026年至2036年间该领域的重建和恢复总需求为71亿美元，与RDNA4相比增加了21%。

# 3	协调机制推动有效落实

在国际电联层面，由副秘书长担任主席并由国际电联欧洲区域代表处提供服务的第1408号决议特别任务组继续为跨部门应对与落实该决议相关的所有问题提供平台。

为确保国际电联针对第1408号决议开展的活动具有协调一致性，现已建立如下一系列协调机制：

–	国际电联定期与作为国际电联成员国主管部门的乌克兰数字化转型部的官方联系人进行协调通话。此外，国际电联继续按需与以下机构合作：国家特殊通信和信息保护局（SSSICP），广播、无线电通信和电视问题部门，以及国家电子通信、无线电频谱和邮政服务监管委员会。

–	作为联合国国家工作队的成员，国际电联持续与联合国系统协调其所有行动。国际电联为制定《2025-2029年联合国可持续发展合作框架》做出了贡献，并已签署该框架。

–	国际电联就其在ICT和广播基础设施重建、5G基础设施部署以及电子通信领域正在开展和计划开展的活动，与欧盟委员会定期进行协调。如下文所述，国际电联与乌克兰主管部门协调，目前正在筹备下一期TAIEX讲习班，以此延续2024年12月举办的首次国际电联-欧盟TAIEX联合讲习班所积累的积极经验。

–	继每年积极参加乌克兰重建大会之后，国际电联于2025年7月应意大利的邀请为在罗马举行的URC做出了贡献。国际电联协助组织了主题为“建设电信复原力：乌克兰的战时转型和全球投资伙伴关系”的会外活动，乌克兰及其合作伙伴的高级别代表参加了该项活动。此次活动不仅为展示国际电联支持乌克兰所开展的工作提供了契机，同时也致力于寻求有效的合作伙伴关系，以进一步推进国际电联理事会第1408号决议的落实。目前，国际电联已着手筹备将于2026年7月在波兰格但斯克举行的“乌克兰重建大会”，以期为该会议作出贡献。

–	为加强人员能力，国际电联继续与学术成员，特别是乌克兰国立信息通信技术大学（SUICT）开展合作。2025年11月，国际电联支持并协助组织了“数字化转型：加强现代世界的网络安全能力”国际科学与实践大会（2025年11月4日至5日），该大会由SUICT和波兰国家教育委员会大学牵头在克拉科夫召开。大会汇聚了100多名利益攸关方，共同探讨当前网络安全和数字化转型面临的挑战。第二届大会计划于2026年6月在土耳其举行，由国际电联提供支持，并由SUICT与其他学术合作伙伴共同组织。

# 4	技术援助和宣传行动

在与乌克兰数字化转型部举行了一系列协调会议后，基于乌克兰对2026年欧洲区域发展论坛的贡献，并响应国际电联理事会第1408号决议的做出决议部分，各方共同确定了一系列潜在项目，作为优先行动和国际支持的重点。如需了解优先项目的详细说明，可提出申请。这一系列优先项目包括以下内容：

–	提高互联网的无障碍获取，包括将社区连接到固定宽带，并向社会机构（学校和医疗机构）提供稳定、节能和高速的互联网（资金需求：3500万美元）；

–	电子通信领域的机构能力建设，包括协调国际技术援助，以及对关键基础设施和监管项目的支持（资金需求：100万美元）；

–	关于恢复和发展乌克兰电信行业的国际通信（资金需求：500 000美元）；

–	缓解公众对辐射的恐惧及对移动网络基础设施的抵触情绪（资金需求：500 000美元）；

–	针对中小型电信运营商的支持项目（资金需求：5 000万美元）；

–	吸引一级运营商支持骨干和转接基础设施；

–	通过有利的政策和投资框架，支持电信设备制造的研发和本地化举措。

国际电联正在筹备将于2026年举办的下一次关于乌克兰重建的电信创新、网络安全与投资模式的TAIEX讲习班。讲习班将重点关注加强乌克兰利益攸关方在ICT基础设施重建与现代化方面的政策、金融工具及方法的能力建设。

自2026年初以来，国际电联为乌克兰参与国际电联-联合国儿童基金会Giga举措提供便利，支持扩大社会机构（特别是学校）的连通性并使之现代化。

国际电联还为乌克兰参与区域政策对话提供便利，以提升国际社会和区域各国对乌克兰电信恢复、韧性建设及改革进展的认识。

–	2025年9月，国际电联与西巴尔干网络能力中心（WB3C）合作，在黑山组织了一次关于关键基础设施保护和恶意软件信息共享平台（MISP）的区域性培训，汇集了来自西巴尔干、格鲁吉亚和乌克兰的专家，以加强国家网络复原力和信息共享框架。

–	2026年2月，乌克兰参加了在雅典举行的国际电联欧洲区域无线电通信研讨会，重点讨论了频谱管理、卫星协调和新兴技术，为加强区域能力做出了贡献。

–	2026年3月，乌克兰代表团参加了国际电联欧洲区域发展论坛，介绍了一系列优先项目，呼吁各方参与落实。

# 5	资源筹措

为促进向乌克兰提供技术援助，国际电联持续鼓励成员国和合作伙伴通过一系列战略行动，为满足乌克兰的需求做出承诺并认捐财务资源：

–	国际电联继续推进伙伴关系促进互联互通（Partner2Connect）联盟及其一系列致力于支持乌克兰的认捐。截至2026年，收到的承诺总额超过7.7亿美元。在2025年乌克兰重建大会期间，沃达丰乌克兰、诺基亚和Finnvera签署了一项谅解备忘录，承诺在未来三年内提供3000万欧元的融资，以支持乌克兰数字基础设施的现代化。该公告作为“P2C认捐”予以公布。国际电联欧洲区域发展论坛（2026年3月24日，捷克共和国布拉格）为强调与优先项目有关的需求和推进利益攸关方承诺的讨论提供了又一契机。认捐清单可查阅此处。

–	国际电联正在进一步筹措专门用于进一步落实第1408号决议的专项信托基金的捐款。目前，该基金获得了日本（100 000瑞郎，2022年）、捷克共和国（57 000瑞郎，2023/2024/2025年）、保加利亚（16 294瑞郎，2024年）和立陶宛（18 335瑞郎，2024年）的捐款。

–	自2022年以来，国际电联每年从运作预算中拨款85 000瑞郎，用于继续开展落实工作。

–	国际电联协助欧盟委员会和波兰共和国以实物形式为针对乌克兰官员的TAIEX项目以及在波兰举办会议提供支持。

–	国际电联继续与成员国和合作伙伴定期进行双边讨论，以确保获得必要的财务资源，从而继续开展国际电联与第1408号决议相关的运作并恢复ICT基础设施。

# 6	结论

国际电联持续推进旨在落实第1408号决议的活动，通过加强伙伴关系并建立高效协调机制，推进各项活动的实施及财务资源的筹措。

恳请所有利益攸关方支持国际电联针对第1408号决议开展的全球合作和活动，特别是以下活动：

–	承诺为乌克兰电信行业的恢复和现代化提供技术援助、能力建设和财务支持；

–	为上述优先项目提供资金和/或实物捐助支持（见第4节）；

–	向专项信托基金提供财务捐助，以便继续实施第1408号决议并扩大其实施范围；

–	加入Partner2Connect举措，并通过点击此处的在线系统提供重点针对乌克兰的认捐。

______________

____________________