| 议项：PL-2 | 文件 C26/69-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月30日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 有关向巴勒斯坦提供援助和支持的情况报告 |  |
| 目的 本文件报告了理事会第1424号决议的落实情况。 理事会需采取的行动 请理事会审议本报告。 与《战略规划》的关联 提供技术援助。 财务影响 在2024-2025年和2026-2027年划拨的预算范围内。 _______________ 参考文件 理事会第1424号决议（C24） |  |

背景

本文件报告了国际电联理事会第1424号决议（C24）的落实情况，该决议呼吁秘书长协调国际电联三个部门的活动，并就此事项向理事会2026年会议提交一份报告。

形势

根据应急通信集群的最新信息，巴勒斯坦的ICT行业持续面临重大的发展挑战和基础设施挑战，移动宽带受到的影响尤为严重。目前，由于燃料短缺、基础设施损坏、设备缺口和接入限制，连通水平依然极低，使电信服务的连续性面临重大风险。

根据世界银行的数据，ICT基础设施遭受的损害已达1.64亿美元1。据报告，在受影响的资产中，74%被毁，16%部分受损，10%受轻微影响2。此外，世界银行预计，重建和恢复需要4.6亿美元，其中1.16亿美元用于立即修复移动铁塔、光纤网络和基本服务，3.44亿美元用于长期的复原力建设和重建工作3。电信行业一直面临的挑战包括备件供应不足和持续的燃料短缺，这两者对于铁塔和备用系统的运行至关重要。

理事会2025年会议授权秘书长为该决议制定具体的实施计划和时间表，并向理事会下届会议报告进展情况。此外，巴勒斯坦国提交了多项支持请求。

国际电联采取的行动

过去一年来，国际电联继续努力推进该决议的落实工作，在以下领域取得了进展：

1	协调

成立了一个跨部门任务组，以确保第1424号决议在整个国际电联的落实具有协调性和有效性。任务组重点关注三个主要目标：

i)	评估巴勒斯坦冲突对国际电联在该区域的项目和活动的影响；

ii)	调动必要的财务、技术和人力资源来支持恢复工作；及

iii)	跟踪和协调决议的落实进展，确保这项工作的透明度并与国际电联的总体目标保持一致。

任务组由副秘书长主持，成员包括国际电联阿拉伯国家区域代表处主任和国际电联三大部门的代表。

2	设立信托基金（FIT）

根据国际电联理事会有关帮助和支持巴勒斯坦国重建其电信部门的第1424号决议，国际电联已开始为巴勒斯坦国设立专项信托基金（FIT）。该机制旨在从成员国、部门成员和私营部门合作伙伴处筹措自愿捐款和认捐并加以引导，以支持旨在恢复和加强巴勒斯坦电信基础设施、增强数字复原力和重建行业能力的优先项目。FIT将作为一个透明和协调的平台，使资源与国家确定的优先事项保持一致，并与相关利益攸关方密切合作，加快实施工作。截至2026年3月27日，该基金已收到立陶宛2万欧元的初始捐款。

3	实施规划

为落实理事会第1424号决议 – 为巴勒斯坦国重建电信部门提供援助和支持，国际电信联盟阿拉伯国家代表处与巴勒斯坦国电信和数字经济部密切协作，制定了一项结构化的实施计划，以落实理事会第1424号决议并指导巴勒斯坦国电信部门的恢复工作。该计划列出了25项活动，包括29项嵌入式能力建设行动，分为四个优先领域，并通过明确的构建步骤进行排序。

4	认捐圆桌会议

为努力将实施计划和国际电联的工作转化为成员国可通过信托基金予以支持的认捐，国际电联（电信发展局与跨部门任务组和副秘书长办公室密切协调）计划于2026年4月13日至14日在日内瓦组织一次为期两天的认捐圆桌会议。此次活动的目的是将全球感兴趣的信托基金承诺方和捐助方与巴勒斯坦官员汇聚一堂，共同讨论各项举措、要求或需求，并通过国际社会向巴勒斯坦国提供援助的承诺来满足其需求。

这项工作已与巴勒斯坦国通信部进行了密切协调，并计划通过与巴勒斯坦国通信部紧密协调，满足国际电联制定的实施计划中涉及的所有要求和需求。

鉴于该地区的局势，此项工作已推迟至日后进行。

5	为电信和ICT政策改革提供战略性技术援助

国际电联阿拉伯国家区域代表处与巴勒斯坦国电信和数字经济部以及来自ICT生态系统的15+国家利益攸关方密切协调，为巴勒斯坦国电信和信息技术政策的制定和现代化提供了支持。在此支持下，基于对监管和机构环境、部门优先事项以及与国际最佳做法的对接情况的评估，形成了一份政策框架草案。该政策为加强行业治理、促成投资和竞争、增强数字复原力和推进包容性数字化转型确定了明确的方向。

该政策草案目前正在审议中，并经与国家合作方协商进行修正。在整个过程中，提供了有针对性的磋商、技术输入和能力建设活动，以确保国家自主权和实际落实。

6	数字技能评估

国际电联阿拉伯国家区域代表处正在支持电信和数字经济部开展一项数字技能评估，旨在根据国际电信联盟《数字技能评估指南》中概述的方法评估公共部门内的基本数字技能，该指南是一套实用的分步工具，用于衡量国家层面的数字技能供给、需求及差距。

这种技术援助包括通过培训师培训计划，为电信和数字经济部（MTDE）团队成员提供在职培训，使其能够独立开展评估，应用国际电联模板和评估矩阵，并进行技能和差距分析。该支持方案还为团队领导和成员提供每周辅导、指导和能力建设，目标是完成基本技能评估，并在时间允许的情况下，在认捐圆桌会议前完成符合国际电联标准的高级技能评估。

7	应急通信集群的活动

在世界粮食计划署的协调下，国际电联与联合国应急通信集群（ETC）密切协调，一直致力于为向巴勒斯坦加沙地带运送卫星电话提供便利。2025年11月，二十台设备抵达耶路撒冷，目前正在等待有关当局的必要批准，以便将其转移至加沙。这项关键举措旨在保障该地区关键通信服务的连续性，有助于确保联合国机构和人道主义组织拥有可靠的通信网络，从而有效开展救济行动。国际电联一直积极参加ETC会议，以使国际电联开展的工作与ETC其他成员的工作保持一致。

8	临时损害评估

国际电信联盟建立了定期协调机制，并与包括世界银行和联合国在内的国际伙伴合作，对巴勒斯坦的电信基础设施进行损害评估。国际电联对这些评估得出的具体电信研究结果进行审查和调整，以确保其适用于政策制定和重建规划，同时确保对ICT损害的估算符合国际电联的监管框架、频谱管理规则和网络规划标准。

9	巴勒斯坦向国际电联电信标准化部门提交的文稿

2026年2月，负责“电信和ICT运营方面”的ITU-T第2研究组收到了电信和数字经济部提交的一份题为“与E.164国家代码+970的国际使用和巴勒斯坦国更新的国家编号方案相关的运营考虑”的文稿（145号文稿 – SG2-C145）。然而，没有巴勒斯坦代表出席会议，因此该文件既未得到介绍也未得到讨论。

10	通过有针对性的与会补贴支持开展的活动

根据国际电联理事会第1424号决议，国际电信联盟继续支持巴勒斯坦国积极参与国际电联的活动。2025年，向巴勒斯坦代表发放了12份与会补贴，使他们能够参与重要的研究组、论坛和能力建设举措。这项支持工作确保调动财务和人力资源，加强巴勒斯坦的电信和ICT部门，并确保在持续面临挑战的情况下仍能保持有效参与。

11	连通性规划平台（CPP）与巴勒斯坦国的合作

继2026年2月与MTDE副部长阁下举行会议之后，国际电联在推动巴勒斯坦国参与连通性规划平台（CPP）方面取得了实质性进展。

2026年3月，与该部的高级官员和技术人员举行了一次介绍会，期间介绍了平台的功能，并讨论了国家连通性的优先事项。随后，该部正式指定四名高级联系人领导国家参与工作。正式创建了用户账户，批准了对平台的访问权，并为应对初始登录问题提供了技术支持。

后续技术会议定于2026年4月15日举行，旨在更深入地了解该平台并探索可用数据集的使用情况。根据国际电联相关决议，这一协作直接有助于加强巴勒斯坦在数据驱动型基础设施规划方面的能力。

12	巴勒斯坦的数字创新概况

2025年与巴勒斯坦国电信和数字经济部密切合作，启动了一项援助项目，以支持编制《巴勒斯坦国数字创新概况》。此数字创新概况对巴勒斯坦国以ICT为中心的创新格局进行了基于数据和充分吸纳利益攸关方意见的评估。

该报告基于在政府、私营部门、学术界、民间团体和国际合作伙伴中开展的30多次磋商，确定了主要优势、挑战和优先干预领域。它既是诊断工具，又是战略指南，旨在为循证决策和投资规划提供依据。

该报告预计将于2026年第三季度定稿并发布。

______________

____________________

1	《加沙与约旦河西岸临时快速损害和需求评估》（2025年2月）。

2	《加沙与约旦河西岸临时快速损害和需求评估》（2025年2月）。

3	《加沙与约旦河西岸临时快速损害和需求评估》（2025年2月）。