| Пункт повестки дня: PL 2 | Документ C26/69-R |
| --- | --- |
|  | 30 марта 2026 года |
|  | Оригинал: английский |
| Отчет Генерального секретаря |  |
| ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ С ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ ПАЛЕСТИНЕ |  |
| Назначение В настоящем документе содержится отчет о выполнении Резолюции 1424 Совета. Необходимые действия Совета Совету предлагается рассмотреть настоящий отчет. Соответствующая увязка со Стратегическим планом Предоставление технической помощи. Финансовые последствия В рамках выделенного бюджета на 2024–2025 годы и на 2026–2027 годы. __________________ Справочные материалы Резолюция 1424 (C24) Совета |  |

Базовая информация

В настоящем документе содержится отчет о выполнении Резолюции 1424 (С24) Совета МСЭ, в соответствии с которой Генеральному секретарю предлагается координировать деятельность трех Секторов Союза и представить отчет по этому вопросу на сессии Совета 2026 года.

Контекст

Согласно обновленной информации Тематического блока по вопросам электросвязи в чрезвычайных ситуациях сектор ИКТ в Палестине продолжает испытывать значительные трудности в области развития и инфраструктуры, при этом особенно страдает подвижная широкополосная связь. В настоящее время уровни возможности установления соединений остаются критически низкими из-за дефицита топлива, повреждений инфраструктуры, нехватки оборудования и ограничений доступа, что создает значительные риски с точки зрения бесперебойности предоставления услуг электросвязи.

По данным Всемирного банка, ущерб, нанесенный инфраструктуре ИКТ, достиг 164 млн. долларов США. Сообщается, что 74 процента пострадавших объектов уничтожены, 16 процентов повреждены частично и 10 процентов получили небольшие повреждения. Кроме того, согласно прогнозам Всемирного банка, на реконструкцию и восстановление потребуется 460 млн. долларов США: 116 млн. долларов США на немедленное восстановление вышек подвижной связи, волоконно-оптических систем и основных служб, а также 344 млн. долларов США на долгосрочную деятельность по обеспечению устойчивости и восстановлению. Текущие проблемы, с которыми сталкивается сектор электросвязи, включают доступ к запасным частям и постоянную нехватку топлива; обе эти проблемы имеют критическое значение для работы башен и резервных систем.

Совет 2025 года поручил Генеральному секретарю разработать конкретный план и сроки выполнения этой Резолюции и представить отчет о ходе работы следующей сессии Совета. Кроме того, Государство Палестина представило несколько просьб об оказании поддержки.

Действия, предпринятые МСЭ

В течение последнего года МСЭ продолжал предпринимать усилия по выполнению этой Резолюции, благодаря чему был достигнут прогресс на следующих направлениях:

1	Координация

Была создана Межсекторальная целевая группа для обеспечения скоординированного и эффективного выполнения Резолюции 1424 в рамках МСЭ. Целевая группа сосредоточила свое внимание на трех ключевых задачах:

i)	оценка воздействия конфликта в Палестине на программы и деятельность МСЭ в регионе;

ii)	мобилизация необходимых финансовых, технических и людских ресурсов для поддержки усилий по восстановлению; и

iii)	отслеживание и координация прогресса в выполнении этой Резолюции при обеспечении прозрачности и согласованности с общими задачами МСЭ.

В состав Целевой группы под председательством заместителя Генерального секретаря вошли Директор Регионального отделения МСЭ для арабских государств и представители всех Секторов Союза.

2	Создание целевого фонда (FIT)

В соответствии с Резолюцией 1424 Совета МСЭ об оказании помощи и поддержки Государству Палестина в восстановлении ее сектора электросвязи МСЭ инициировал создание адресного целевого фонда (FIT) для Государства Палестина. Этот механизм предназначен для мобилизации и направления добровольных взносов и обязательств от Государств-Членов, Членов Секторов и партнеров из частного сектора с целью поддержки приоритетных проектов, направленных на восстановление и укрепление инфраструктуры электросвязи Палестины, повышение цифровой устойчивости и восстановление потенциала сектора. FIT будет служить прозрачной и скоординированной платформой для привязки ресурсов к определенным на национальном уровне приоритетам и ускорения усилий по реализации в тесном сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами. По состоянию на 27 марта 2026 года Фонд получил первоначальный взнос от Литвы в размере 20 000 евро.

3	План реализации

Во исполнение Резолюции 1424 Совета "Оказание помощи и поддержки Государству Палестина в восстановлении его сектора электросвязи" Отделение Международного союза электросвязи для арабских государств в тесном сотрудничестве с Министерством электросвязи и цифровой экономики Государства Палестина разработало структурированный План реализации с целью практического осуществления Резолюции 1424 Совета и руководства восстановлением сектора электросвязи в Государстве Палестина. В Плане предусмотрено 25 видов деятельности, в том числе 29 профильных мероприятий по созданию потенциала, организованных по четырем приоритетным направлениям и упорядоченных на основе четко сформулированного модульного подхода.

4	Круглый стол по принятию обязательств

Стремясь перевести план реализации и работу МСЭ в плоскость обязательств, которые могут быть поддержаны Государствами-Членами через Целевой фонд, МСЭ (БРЭ в тесном сотрудничестве с Межсекторальной целевой группой и канцелярией заместителя Генерального секретаря) планировал организовать в Женеве 13 и 14 апреля 2026 года двухдневный круглый стол по принятию обязательств. Цель этого мероприятия – собрать вместе заинтересованных глобальных доноров и участников Целевого фонда, а также должностных лиц из Палестины, с тем чтобы обсудить все инициативы, потребности и нужды и решить связанные с этим вопросы при помощи обязательств международного сообщества, направленных на удовлетворение потребностей Государства Палестина.

Эта деятельность была тесно скоординирована с соответствующим министерством Государства Палестина; планировалось рассмотреть все запросы и потребности, содержащиеся в плане реализации, который был подготовлен МСЭ в тесном сотрудничестве с министерством Государства Палестина.

В связи с ситуацией в регионе это мероприятие было отложено на более поздний срок.

5	Стратегическая техническая помощь в реформировании политики в области электросвязи и ИКТ

Региональное отделение МСЭ для арабских государств оказало поддержку в разработке и модернизации политики в области электросвязи и информационных технологий для Государства Палестина в тесном сотрудничестве с Министерством электросвязи и цифровой экономики и более чем с 15 национальными заинтересованными сторонами из экосистемы ИКТ. Результатом этой поддержки стал проект основ политики, базирующийся на оценке регуляторной и институциональной среды, приоритетах сектора и согласовании с передовым международным опытом. В политике изложены четкие указания по укреплению управления сектором, обеспечению возможностей для инвестиций и конкуренции, повышению цифровой устойчивости и содействию цифровой трансформации для всех.

В настоящее время проект политики находится на стадии рассмотрения, и в него вносятся поправки по согласованию с национальными контрагентами. В рамках этого процесса проводились целевые консультации, предоставлялись технические вклады и осуществлялись мероприятия по созданию потенциала для обеспечения национальной ответственности и практической реализации.

6	Оценка цифровых навыков

Отделение МСЭ для арабских государств оказывает поддержку Министерству электросвязи и цифровой экономики в проведении оценки цифровых навыков с целью получить представление о базовых цифровых навыках в государственном секторе на основе методики, изложенной в Руководстве Международного союза электросвязи по оценке цифровых навыков, которое представляет собой практический инструмент для пошагового анализа спроса на цифровые навыки и их предложения, а также имеющихся пробелов на национальном уровне.

Эта техническая помощь включает обучение на рабочем месте членов команды Министерства электросвязи и цифровой экономики (MTDE) в рамках программы подготовки инструкторов, что позволит им самостоятельно организовывать оценку, применять шаблоны и матрицы оценки МСЭ и проводить анализ навыков и пробелов. Кроме того, пакет мер поддержки предусматривает еженедельный инструктаж, наставничество и развитие потенциала для руководителей групп и членов с целью завершения оценки базовых навыков и, если позволяет время, углубленной оценки навыков, согласованной со стандартами МСЭ, до проведения круглого стола по принятию обязательств.

7	Мероприятия по линии Тематического блока по вопросам электросвязи в чрезвычайных ситуациях

В тесной координации с Тематическим блоком по вопросам электросвязи в чрезвычайных ситуациях (ETC) Организации Объединенных Наций, координируемым Всемирной продовольственной программой, МСЭ работает над содействием доставке спутниковых телефонов в Газу, Палестина. Двадцать устройств прибыли в Иерусалим в ноябре 2025 года и в настоящее время ожидают необходимых разрешений от соответствующих органов власти для их передачи в Газу. Эта важнейшая инициатива направлена на поддержку обеспечения бесперебойности оказания основных услуг связи в регионе, помогая учреждениям ООН и гуманитарным организациям иметь надежные сети связи для эффективного проведения операций по оказанию помощи. МСЭ принимает активное участие в собраниях ЕТС в целях согласования работы, проводимой Союзом, с работой остальных членов ЕТС.

8	Промежуточная оценка ущерба

Международный союз электросвязи создал механизмы регулярной координации и сотрудничает с международными партнерами, включая Всемирный банк и Организацию Объединенных Наций, для проведения оценки ущерба, нанесенного инфраструктуре электросвязи Палестины. МСЭ анализирует и согласовывает конкретные выводы в области электросвязи, вытекающие из этих оценок, с целью обеспечения их пригодности для разработки политики и планирования восстановления, следя при этом за тем, чтобы оценки ущерба, наносимого инфраструктуре ИКТ, соответствовали нормативно-правовым базам МСЭ, правилам управления использованием спектра и стандартам планирования сетей.

9	Взносы Палестины в Сектор стандартизации электросвязи МСЭ

В феврале 2026 года 2-я Исследовательская комиссия МСЭ-Т ("Эксплуатационные аспекты электросвязи и ИКТ") получила вклад под названием "Эксплуатационные соображения, касающиеся международного использования кода страны +970 E.164 и обновленного национального плана нумерации Государства Палестина" (вклад 145 – SG2-C145), представленный Министерством электросвязи и цифровой экономики. Однако представитель Палестины не присутствовал на собрании, и этот документ не был ни представлен, ни обсужден.

10	Деятельность в рамках поддержки целевых стипендий

В соответствии с Резолюцией 1424 Совета МСЭ Международный союз электросвязи продолжает поддерживать активное участие Государства Палестина в деятельности МСЭ. В 2025 году представителям Палестины было предоставлено 12 стипендий, что позволило им участвовать в работе ключевых исследовательских комиссий, форумов и инициатив по созданию потенциала. Эта поддержка обеспечивает мобилизацию финансовых и людских ресурсов для укрепления сектора электросвязи и ИКТ Палестины и поддержания его эффективного участия, несмотря на сохраняющиеся проблемы.

11	Взаимодействие Платформы планирования установления соединений (CPP) с Государством Палестина

В рамках последующей деятельности по итогам встречи с Е.П. заместителем Министра MTDE, состоявшейся в феврале 2026 года, МСЭ добился существенного прогресса в активизации взаимодействия с Государством Палестина по линии Платформы планирования установления соединений (CPP).

В марте 2026 года была проведена ознакомительная сессия с участием старших должностных лиц и технического персонала министерства, в ходе которой были представлены функциональные возможности платформы и обсуждались национальные приоритеты в области установления соединений. Впоследствии министерство официально назначило четырех старших координаторов для руководства общенациональным взаимодействием. Должным образом созданы учетные записи пользователей, предоставлен доступ к платформе и оказана техническая поддержка для решения первоначальных проблем входа в систему.

Последующая техническая сессия запланирована на 15 апреля 2026 года, чтобы обеспечить более подробное ознакомление с платформой и изучить использование имеющихся наборов данных. Это сотрудничество непосредственно способствует укреплению потенциала Палестины в области планирования инфраструктуры на основе данных согласно соответствующей Резолюции МСЭ.

12	Профиль цифровых инноваций для Палестины

В 2025 году в тесном партнерстве с министерством была оказана помощь в разработке профиля цифровых инноваций для Государства Палестина. В этом профиле цифровых инноваций представлена основанная на данных оценка среды ориентированных на ИКТ инноваций в Государстве Палестина, учитывающая вклады заинтересованных сторон.

На основании результатов более чем 30 консультаций, проведенных с участием представителей государственных органов, частного сектора, научных кругов, гражданского общества и международных партнеров, в отчете определены ключевые сильные стороны, проблемы и приоритетные области для принятия мер. Он служит как диагностическим инструментом, так и стратегическим руководством, предназначенным для содействия разработке политики и планированию инвестиций на основе фактических данных.

Ожидается, что отчет будет завершен и опубликован в третьем квартале 2026 года.

______________

____________________

Промежуточная экспресс-оценка ущерба и потребностей в Газе и на Западном берегу (февраль 2025 г.).

Там же.

Там же.