| 议项：PL-2 | 文件 C26/74-C |
| --- | --- |
|  | 2026年3月30日 |
|  | 原文：英文 |
| 秘书长的报告 |  |
| 2025年关于针对最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家和经济转型国家的特别措施的第30号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）执行情况的报告 |  |
| 目的 本文件向国际电联理事会报告全权代表大会第30号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）的执行情况。 理事会需采取的行动 请理事会将本报告记录在案并提供进一步指导。 与《战略规划》的关联 召集平台；成员驱动；区域代表性；所有主题重点。 财务影响 第30号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）正由电信发展局（BDT）利用正常预算以及通过项目和自愿捐款获得的预算外资金予以实施。一份关于2025年世界电信发展大会（WTDC-25）所通过各项决议的财务影响的单独报告已提交给电信发展顾问组2026年会议（TDAG-26）。 _______________ 参考文件 电信发展顾问组TDAG-26/2、TDAG-26/2(Add.1)、TDAG-26/4和TDAG-26/22号文件；世界电信发展大会WTDC-25/2(Ann.2)和WTDC-25/16号文件 |  |

# 引言和制度框架

尽管如图1中最不发达国家（LDC）、内陆发展中国家（LLDC）和小岛屿发展中国家（SIDS）呈现出的上升趋势所示，这些国家在互联网使用方面正取得稳步进展，但与全球平均水平相比，这些国家的互联网使用率仍显著偏低。到2025年，全球互联网用户占比已达到73.6%。相比之下，LDC的互联网使用率最低，仅为33.7%。LLDC的普及率略高，为37.6%，而SIDS的表现相对较强，达到64.1%。造成这种结果的原因是存在多重障碍，包括高昂的国际连接成本、基础设施部署成本、本地内容匮乏以及数字技能不足，所有这些因素都直接影响着价格可承受性、接入和使用。

消除这些障碍是国际电联和电信发展局（BDT）工作的核心，这些工作以既定框架为指导，包括全权代表大会（PP）第30号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）、世界电信发展大会（WTDC）第16号决议（2025年，巴库，修订版）、《巴库行动计划》以及其他补充性全球议程，例如针对LDC的《多哈行动纲领》（DPOA）、针对LLDC的《阿瓦扎行动纲领》（APOA）以及《安提瓜和巴布达小岛屿发展中国家议程》（ABAS）。BDT定期报告其在此方面的工作。请参阅TDAG-26/2和WTDC-25/2号文件中所载的提交给WTDC-25和TDAG-26的报告。

这些文书共同呼吁采取特别措施，支持LDC、LLDC、SIDS和特殊处境国家，重点关注能力建设、基础设施发展以及加强国际合作。根据这些任务授权，BDT于2024年进行了结构调整，加强了机构响应能力，特别是设立了专门负责有具体需求国家的处室，改善了有针对性的技术援助和政策支持的协调与实施。

图1

LDC、LLDC和SIDS的互联网用户（百分比）

来源：国际电联估算。

# 针对LDC、LLDC、SIDS和经济转型国家实施特别措施

全权代表大会（2022年，布加勒斯特）重申了第30号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）的任务授权，该决议责成秘书长和BDT主任，针对LDC、LLDC、SIDS和经济转型国家实施特别措施。

# 审查ICT发展状况

国际电联通过其旗舰出版物《事实和数字》系列，持续评估ICT发展状况并确定关键差距，近年来还推出了专门针对LDC、LLDC和SIDS的专刊。这些专刊在战略上与联合国的主要国际发展框架保持一致，包括DPOA、APOA和ABAS。这些文件共同提供了对全球及上述特别群组数字发展状况的全面洞察。如图1所示，在此方面已取得稳步进展。然而，这些特别群组之间以及这些群组与世界其他地区之间仍存在差距。

表1

2025年部分连通性指标

| 至少有LTE/WiMAX（4G）移动网络 覆盖的人口（%） | 总计 | 城市地区 | 农村地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| LDC | 71.2 | 95.2 | 56.9 |
| LLDC | 66.1 | 92.4 | 53.2 |
| SIDS | 73.4 | 86.0 | 52.9 |
| 互联网用户（%） | 总计 | 男性 | 女性 |
| LDC | 33.7 | 39.1 | 28.4 |
| LLDC | 37.6 | 41.0 | 34.1 |
| SIDS | 64.1 | 64.0 | 64.2 |
| 来源：国际电联估算。 |  |  |  |

关于数字发展状况的全民统计数据往往掩盖了各国国内存在的显著差距，例如，城乡之间、男女之间或不同年龄组之间的差距。分解数据有助于针对具体人口群体或地理区域设计更为有效的干预措施。表1显示，这些差距可能非常巨大。例如，在LLDC，城市人口平均有92%有4G移动网络覆盖，而农村人口仅为53%，差距近40个百分点。同样，虽然SIDS在互联网使用方面的性别差距已基本消除，但在LDC，男性上网的可能性比女性高出约40%，两者的使用率分别为39%和28%。这些结果具有明确的政策意义，有助于将工作重点放在最需要帮助的人群身上。

尽管统计数据非常重要，但数据差距依然显著，特别是在LDC、LLDC和SIDS，这些国家中只有少数会定期收集ICT统计数据，而收集分解数据的国家比例则更低。

BDT为希望加强自身能力、能以更高的准确性、及时性和粒度衡量数字发展状况的成员国提供能力建设活动和技术援助。

统计数据有助于实现循证决策，从而加速数字发展并最终改善经济前景。投资于数据收集工作至关重要，且能带来丰厚的回报。

# 提升数字能力与技能

国际电联学院是一个综合平台，整合了ICT和数字发展领域的各类培训活动和知识资源。国际电联学院通过其工作，致力于增强各成员国的人员与机构能力。自2022年以来，国际电联学院通过量身定制的培训项目、能力建设举措以及获取专业学习资源的机会，向LDC、LLDC和SIDS以及其他特殊处境国家提供了有针对性的支持。2022-2025年间，该平台为来自上述国家的近28 000名课程参与者提供了培训：其中12 718名来自LDC（29.7%为女性），3 154人获得证书；9 061名来自LLDC（43%为女性），2 503人获得证书；4 912名来自SIDS（40%为女性），1 361人获得证书。

由国际电联与思科公司（Cisco）于2019年9月联合发起的“数字化转型中心（DTC）举措”旨在提升公民的数字能力，特别是农村和服务欠缺社区居民的数字能力。该举措通过由各国机构，即数字化转型中心（DTC）组成的全球网络开展工作，这些中心肩负着在国家层面提供数字技能培训项目的任务。这些中心在开展基础和中级培训方面具备经实践验证的能力、基础设施和经验。

目前，全球共有16个DTC，其中八个设在LDC、LLDC、SIDS和经济转型国家，分别是多米尼加共和国、巴布亚新几内亚、卢旺达、塞内加尔、塞拉利昂、特立尼达和多巴哥、乌干达和赞比亚。截至2025年底，这八个DTC已为近227 000名参与者（其中54%为女性）提供了基础和中级数字技能培训。总体而言，2022-2025年期间，培训覆盖人数超过42.2万（其中54%为女性）（详见下文表2）。

表2

2022-2025年DTC课程参与者

|  | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 | 女性% | 总计 | 女性% | 总计 | 女性% | 总计 | 女性% |
| LDC | 1 912 | 23% | 10 462 | 28% | 70 482 | 53% | 140 251 | 50% |
| LLDC | 1 912 | 23% | 10 462 | 28% | 12 825 | 31% | 42 846 | 28% |
| SIDS | 16 742 | 53% | 50 995 | 57% | 44 494 | 61% | 86 691 | 59% |

2023年启动的国际电联学院培训中心（ATC）计划致力于提升ICT领域专业人士、电信运营商、监管机构、政府官员和学术界人士的知识和技能，从而使他们能够为数字化转型做出贡献并充分参与其中。该计划汇聚了一个涵盖政府培训机构、学术机构和私营部门的全球能力建设合作伙伴网络。在14家参与机构中，以下两家位于LDC、LLDC、SIDS和经济转型国家：毛里求斯的计算机应急响应团队；以及西印度群岛大学，该大学拥有多个校区，服务于牙买加、特立尼达和多巴哥以及巴巴多斯。到2025年底，这两个ATC为2 288名参与者（其中23%为女性）提供了培训，共颁发659份证书。培训重点涵盖智慧城市、数字包容性以及网络安全等议题。

# 项目和活动

根据第30号决议中所述的关于项目实施和资源筹措的运作要求，电信发展局的执行能力仍是其战略的核心。国际电联作为联合国专门机构和执行机构，肩负着双重责任。国际电联电信发展局在ICT促发展项目的执行和实施方面拥有丰富的经验，在资源筹措、项目开发、管理和实施以及监测和评估方面具备知识专长。如需进一步了解ITU-D项目中所开展的工作，请参阅以下文件：TDAG-26/2号文件和WTDC-25/2号文件。

国际电联的项目组合涵盖了在国际电联所有区域实施的项目，并涉及国际电联广泛的专长领域。ITU-D的项目主要通过出资伙伴的捐助获得资金，在某些情况下，若符合资格标准，也可通过信息通信技术发展基金（ICT-DF）获得资助。ICT-DF于1997年设立，旨在通过与国际电联各成员国、部门成员、公共和私营部门、多边组织、基金会、金融机构和发展机构的利益攸关多方伙伴关系，支持项目实施。该基金专门致力于支持LDC、LLDC、SIDS和经济转型国家以及/或有具体需求的国家。自2023年起，ICT-DF还支持有助于落实WTDC区域性举措的项目。

LDC、LLDC和SIDS经常从ITU-D的项目中受益。在2022-2025年周期内，BDT共签署了41个至少在上述目标国家中的一个开展活动的新项目。这些项目具有国家、区域或跨区域性质，并与来自公共和私营部门的广泛利益攸关方以及其他联合国机构和非营利组织合作开展。

这些项目直接落实了第30号决议的具体任务授权，即审查ICT服务的状况并确定关键薄弱环节，同时通过诸如国际电联学院和数字化转型中心等能力建设平台加强学术界和产业界的参与。

此外，国际电联通过“伙伴关系促进互联互通（P2C）数字联盟”，提出了创新的措施和联盟，旨在筹集更多资金，以弥合全球最脆弱地区的数字鸿沟。通过技术援助、政策制定、知识产品、宣传活动和数据提供等方式，向39个LDC、27个LLDC和31个SIDS提供了支持。部分国家获得了多项干预措施，如马里、塞内加尔、津巴布韦和牙买加等国，所获干预措施多达五项。

2025年，在LLDC，21个跨区域项目加速了数字化转型。这些项目包括：通过转型中心和在线学院开展数字技能培训；支持卢旺达和哈萨克斯坦提供经济高效的数字公共服务；在博茨瓦纳、布隆迪、埃塞俄比亚、马拉维、乌干达、赞比亚和津巴布韦进行宽带基础设施映射；以及旨在促进循环经济的有关电子废弃物政策和农村网络发展的举措。

2025年，在LDC，有19个项目正在实施，旨在推进早期预警系统、网络安全、宽带对照、数字一体化、连通性、数字基础设施以及信息通信技术的获取。

2025年，在SIDS，有16个项目在数字化转型、数字技能和网络安全方面发挥了重要作用。

# 行政和运作框架

为履行这些任务授权，BDT采用了全面的数字生态系统方法，从基本连接转向更先进的技术和基于证据的政策制定。这种方法体现了这样一种认识：普遍和有意义的连接以及更广泛的数字化转型是社会经济发展的关键驱动力，特别是对于LDC、LLDC和SIDS而言。

第30号决议要求建立适当的行政和运作结构，在落实该决议方面，2024年BDT的结构调整是一个关键的机构里程碑。此次改革在BDT内设立了一个专门的处室，旨在在数字发展的各个领域向有具体需求的国家提供协调一致且有针对性的援助。作为这一强化框架的一部分，BDT近期任命了LDC、LLDC和SIDS（LLS）事务处的负责人，进一步提升了其运作能力，从而加强了战略监督，提高了项目交付的成效。

# 数字平台和信息生态系统促进包容性ICT发展

国际电联的数字平台在促进信息获取、加强协调以及支持循证决策方面发挥着关键作用，助力LDC、LLDC和SIDS实现包容性数字化转型。由BDT管理的网页作为数据、资源以及正在开展的各项举措的集中资料库，并定期更新，以确保及时分发相关出版物、项目输出成果和国别资料。该网页重点突出了几个关键的优先领域，包括数字包容性、基础设施发展、能力建设和政策支持，从而促进知识共享和利益攸关方的参与。

除此之外，国际电联更广泛的数字平台体系进一步加强了透明度、协调性和利益攸关多方协作。特别是，“P2C数字联盟”平台提供全面且定期更新的信息，涵盖自愿认捐、伙伴关系和资源筹措工作，这些工作有助于实现普遍和有意义的连接以及可持续的数字化转型。该平台能够实现对P2C四个重点领域的各项承诺的透明跟踪，支持数字发展举措的实施，并特别关注服务欠缺和难以实现连接的社区，尤其是在LDC、LLDC和SIDS。通过其交互式信息概览，各利益攸关方可以识别、监测并分析针对这些国家群组的认捐，从而加强问责、提升可见度并促进战略一致性，同时推动有助于加速实施和扩大影响的伙伴关系。

# 结论

成员国向BDT做出的指示，如PP第30号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）和WTDC第16号决议（2025年，巴库，修订版）中所述，连同WTDC-25的成果，为BDT提供了更强有力且协调一致的任务授权，即向LDC、LLDC、SIDS和经济转型国家提供有针对性、可衡量且由伙伴关系驱动的支持。通过落实《巴库宣言》、《巴库行动计划》以及WTDC-25达成一致的区域性举措，BDT将继续将这项任务授权转化为具体行动，重点关注具有复原力的基础设施、价格可承受且有意义的连接、新兴技术、基于证据的政策制定以及数字包容性。如需了解更多信息，请参阅TDAG-26/22号文件。工作重点将放在应急通信、降低连接成本以及应对区域互连和转接挑战上，特别是在太平洋小岛屿发展中国家和内陆发展中国家。

这些努力与更广泛的国际发展框架相一致，包括针对LLDC的APOA、针对SIDS的ABAS以及将于2027年对针对LDC的DPOA进行的中期审查。在此背景下，系统地梳理重叠的脆弱性问题，例如同时属于LDC和LLDC的国家以及同时属于LDC和SIDS的国家，对于确保提供一致且有效的支持至关重要。

在未来几年，BDT将通过分析性和主题性输出成果，继续推动基于证据的政策制定工作，同时加强创新方法和利益攸关多方伙伴关系，以加速数字化转型。这将需要持续关注连通性、有利的政策和监管框架、数字技能发展、气候韧性以及可持续融资。总体目标是确保LDC、LLDC和SIDS不仅能够实现连接，还能获得必要的能力，从而切实参与数字经济、增强韧性并实现可持续发展成果。请理事会将本报告记录在案，并就拟议的战略方向提供指导。

______________

____________________

LDC、LLDC和SIDS：www.itu.int/itu-d/sites/ldcs/?lang=en。

Partner2Connect - 认捐门户网站。

全权代表大会通过的《国际电信联盟基本文件汇编》– 2023年版。

《WTDC-25临时最后报告》（第179页）。