| Пункт повестки дня: ADM 1 | Документ C26/75-R |
| --- | --- |
|  | 10 апреля 2026 года |
|  | Оригинал: испанский |
| Вклад Аргентинской Республики |  |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ НАКОПИВШЕГОСЯ ОБЪЕМА НЕВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАБОТКЕ ЗАЯВОК НА РЕГИСТРАЦИЮ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ В ДЕПАРТАМЕНТЕ КОСМИЧЕСКИХ СЛУЖБ МСЭ |  |
| Назначение Цель настоящего вклада заключается в том, чтобы обратить внимание на влияние накопившегося объема невыполненной работы по обработке заявок на регистрацию спутниковых сетей и систем, в первую очередь на предсказуемость регламентарного процесса и применение механизмов возмещения затрат. В нем также предлагаются меры, направленные на улучшение ситуации, в частности путем укрепления Департамента космических служб. Необходимые действия Совета Совету МСЭ предлагается: • принять к сведению ситуацию, связанную с накопившимся объемом невыполненной работы по обработке заявок на регистрацию спутниковых сетей и систем, и ее влияние на предсказуемость регламентарного процесса и применение механизмов возмещения затрат; • рассмотреть предложение администрации Аргентины, касающееся укрепления Департамента космических служб путем набора дополнительного персонала категории специалистов, как указано в настоящем вкладе. __________________ Справочные материалы Документ RRB25-3/11 Радиорегламентарного комитета; Регламент радиосвязи Международного союза электросвязи; Решение 482 Совета МСЭ |  |

# 1	Введение

Администрация Аргентины с обеспокоенностью отмечает, что, как указано в Документе RRB25-3/11 Радиорегламентарного комитета, в настоящее время накопился значительный объем невыполненной работы по обработке заявок на регистрацию спутниковых сетей и систем, представленных администрациями в МСЭ.

Этот объем невыполненной работы негативно сказывается на предсказуемости международного регламентарного процесса в отношении космических служб и на способности МСЭ своевременно внедрять механизмы возмещения затрат, созданные Советом.

# 2	Влияние накопившегося объема невыполненной работы на выполнение Решения 482 Совета

Администрация Аргентины отмечает, что в Таблице 2-6, содержащей запросы о координации (CR/C) для спутниковых сетей, показано, что по состоянию на сентябрь 2025 года на рассмотрении находились 268 запросов с расчетным временем обработки 14 месяцев, тогда как согласно п. 9.38 Регламента радиосвязи регламентарный предельный срок составляет четыре месяца.

Имеющийся объем невыполненной работы ограничивает возможности МСЭ своевременно и надлежащим образом выставлять счета за обработку заявок на регистрацию спутниковых сетей и систем в соответствии с Решением 482 Совета.

Следствием являются:

•	задержки по линии возмещения затрат со стороны МСЭ;

•	неопределенность для администраций и операторов в отношении регламентарных предельных сроков;

•	риски для финансовой устойчивости системы заявления и рассмотрения спутниковых сетей; и

•	невозможность доступа к уже размещенным на счетах МСЭ денежным средствам ввиду незавершенности текущих процедур.

# 3	Предложение по уменьшению накопившегося объема невыполненной работы

Для реализации эффективного целевого разрешения сложившейся ситуации администрация Аргентины предлагает Совету рассмотреть вопрос о принятии решения об укреплении Департамента космических служб путем набора нескольких дополнительных сотрудников категории специалистов, которые будут выбраны Бюро радиосвязи, со следующими областями специализации:

•	инженеры– специалисты по технико-регламентарному анализу спутниковых сетей и систем с опытом работы в области координации частот и применения Регламента радиосвязи;

•	инженеры-программисты, специализирующиеся на разработке, сопровождении и оптимизации ИТ-инструментов для обработки и анализа заявок на регистрацию.

# 4	Способ набора персонала

Администрация Аргентины считает, что такой персонал категории специалистов может быть набран с использованием двух взаимодополняющих подходов:

a)	набор для работы на месте в штаб-квартире МСЭ, что позволит непосредственно включиться в работу существующих групп и без промедления сократить накопившийся объем невыполненной работы;

b)	набор на удаленную работу, что позволит расширить имеющийся пул экспертов и оптимизировать затраты. В этом случае необходимо предусмотреть первоначальный трехмесячный период очного обучения в штаб-квартире МСЭ, чтобы обеспечить приобретение персоналом достаточных знаний о внутренних процедурах, инструментах и применимых технических критериях.

После очной подготовки сотрудники могут продолжить выполнять необходимую работу в МСЭ дистанционно в течение установленного двухгодичного срока, по окончании которого эти же сотрудники могут быть приняты на постоянную работу в МСЭ для занятия постов в Союзе, освобожденных сотрудниками, вышедшими на пенсию в течение этого периода.

Ожидается, что такой подход поможет сократить накопившийся объем невыполненной работы, подготовить новый персонал и спланировать обеспечение непрерывности деятельности с учетом выхода на пенсию сотрудников МСЭ, отвечающих соответствующих критериям. Кроме того, сокращение накопившегося объема невыполненной работы позволит получить доступ к бюджетным ресурсам, которые уже имеются у МСЭ, но не могут быть использованы, поскольку соответствующие процедуры не завершены.

# 5	Заключение

Администрация Аргентины считает, что принятие предлагаемых мер внесет существенный вклад в сокращение накопившегося объема невыполненной работы по обработке заявок на регистрацию спутниковых сетей и систем, повысит эффективность работы Департамента космических служб и обеспечит финансовую и оперативную устойчивость деятельности МСЭ в области космических служб.

______________

____________________