| Punto del orden del día: PL 3 | Documento C26/106-S |
| --- | --- |
|  | 15 de abril de 2026 |
|  | Original: inglés |
| Contribución de Marruecos (Reino de), Sudafricana (República) y Senegal (República del) |  |
| FECHAS Y DURACIÓN PROPUESTAS PARA LAS REUNIONES DE 2027, 2028 Y 2029 DEL CONSEJO Y LAS SERIES DE REUNIONES DE LOS GTC CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2027-2029 |  |
| El proyecto de construcción del nuevo edificio de la Sede de la UIT podría tener repercusiones operativas y financieras en la planificación y celebración de las reuniones del Consejo, los Grupos de Trabajo del Consejo (GTC) y Grupos de Expertos (GE), dada la previsible falta de disponibilidad de instalaciones para reuniones en la Sede de Ginebra. En este contexto, convendría destacar las limitaciones jurídicas, operativas y financieras, así como los riesgos institucionales conexos. A ese respecto, se invita al Consejo a considerar la posibilidad de adoptar una decisión temprana, basada en un enfoque combinado y pragmático, y respaldada por una previsión financiera más amplia, con miras a garantizar la continuidad de las actividades de conformidad con los requisitos estatutarios y las restricciones presupuestarias. Acción solicitada al Consejo Se invita al Consejo a examinar el presente documento y a adoptar las medidas oportunas. __________________ Referencias Resolución 1434 (C25) del Consejo, Resolución 1333 (C11, modificada por última vez C25) del Consejo, Acuerdo 640 (C24) del Consejo, Acuerdo 643 (C25) del Consejo. |  |

# 1	Antecedentes

A tenor de los Artículos 7 y 10 de la Constitución, en el intervalo entre Conferencias de Plenipotenciarios, el Consejo actúa, en cuanto órgano de gobierno de la Unión, como mandatario de la Conferencia de Plenipotenciarios, dentro de los límites de las facultades que ésta le delega.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 4 (número 51) del Convenio, el Consejo celebra anualmente una reunión ordinaria en la Sede de la Unión.

Con arreglo a la Resolución 77 (Rev. Dubái, 2018) de la Conferencia de Plenipotenciarios y al Acuerdo 612 (C19), se invita al Consejo a planificar sus sesiones ordinarias desde una perspectiva plurianual y a realizar los ajustes anuales correspondientes.

En virtud de la Resolución 1333 (C11, modificada por última vez C25), véanse en particular los resuelve 1, 2 y 5, los Grupos de Trabajo del Consejo (GTC) desempeñan un papel esencial en la facilitación del proceso de toma de decisiones, puesto que examinan cuestiones relacionadas con los Planes Estratégico y Financiero, así como con las decisiones de las Conferencias de Plenipotenciarios, y asesoran al Consejo. Sus reuniones deben planificarse de manera eficiente y económica, dentro de los límites del presupuesto atribuido, a razón de una o dos reuniones al año. Dichas reuniones podrán, cuando proceda, organizarse durante el periodo en que se celebre la reunión anual del Consejo.

# 2	Limitaciones relacionadas con la continuidad de los trabajos del Consejo y los GTC durante el periodo comprendido entre 2027 y 2029

Observando que, de conformidad con el Acuerdo 640 (C24), el Consejo aprobó un calendario para el proyecto del nuevo edificio de Varembé, cuya ejecución se ha previsto emprender en 2028, y que, en principio, las salas de reunión de la Sede de la UIT seguirán estando disponibles hasta finales de 2027, pero podrían dejar de estarlo a partir de junio de 2028 y, probablemente, durante todo 2029 debido a las obras de demolición y reconstrucción.

Observando además que, en virtud del Acuerdo 643 (C25), el Consejo estableció las fechas y la duración de sus reuniones de 2027 y 2028, así como las de las series de reuniones de los GTC y los Grupos de Expertos (GE), en aras de una planificación coordinada de las actividades.

Observando asimismo que la Secretaría ha sopesado diversas opciones destinadas a garantizar la continuidad de las actividades durante el periodo comprendido entre junio de 2028 y diciembre de 2029, y que, según el informe que presentó al GTC-RHF en su 21.ª reunión (véase el Documento CWG-FHR-22/13), se ha previsto celebrar las reuniones de 2028 y 2029 del Consejo en junio, en la Sede de Ginebra, en el entendimiento de que se respetará el calendario de las obras.

Observando además que en el Documento C26/65, presentado a la Comisión Permanente de Administración y Gestión (ADM), la Secretaría General revisa el periodo durante el cual no se podrá acceder a las instalaciones de la UIT e indica que las obras de demolición se llevarán a cabo del 1 de octubre de 2028 al 31 de agosto de 2029. En ese contexto, propone que la reunión del Consejo de 2028 se celebre del 13 al 23 de junio en la Sala Popov y la reunión de 2029 se aplace hasta septiembre. Sin embargo, en dicho documento no se facilita suficiente información sobre las repercusiones que podrían tener las obras de construcción en la celebración y el desarrollo de reuniones en los edificios de Montbrillant y de la Torre, lo que suscita inquietudes en cuanto a la viabilidad práctica y las condiciones de la organización de las reuniones durante ese periodo.

Reconoce, no obstante, que estos supuestos siguen siendo inciertos y que cualquier retraso en el calendario de las obras podría condicionar las disposiciones previstas, véanse:

–	la insuficiencia del presupuesto destinado al alquiler de salas de reunión fuera de la Sede de la UIT;

–	la disponibilidad limitada de instalaciones en Ginebra, dadas en particular las obras de renovación del CICG previstas entre enero y octubre de 2028, motivo por el cual los locales solo se pondrán a disposición de la UIT en caso de que otros usuarios cancelen sus reservas;

–	la incierta disponibilidad de instalaciones en otras organizaciones internacionales y los costes comerciales relativamente elevados de otros locales alternativos.

Reconoce con agradecimiento los constantes e incansables esfuerzos de la Secretaría General por concebir y promover soluciones complejas para garantizar la continuidad de las actividades de los órganos de la Unión y sus reuniones conexas.

Propuesta:

A la luz de las limitaciones detectadas, y con miras a garantizar la continuidad de las reuniones del Consejo y los GTC conforme a lo previsto en el Convenio, se someten las siguientes propuestas a la consideración del Consejo:

# 1	Marco orientativo inicial y movilización de recursos

El Consejo tal vez desee reafirmar la importancia de celebrar sus reuniones ordinarias en Ginebra, de conformidad con en el Artículo 4 (número 51) del Convenio, y garantizar que cualquier disposición prevista se ajuste a este principio.

A ese respecto, el Consejo tal vez desee examinar, en su reunión de 2026:

–	la posible definición de modalidades para la organización de sus reuniones y las de los GTC para el periodo 2028-2029, incluidas, cuando proceda, opciones alternativas ante la eventualidad de que se produzcan retrasos en el calendario de construcción; y

–	la posible asignación de recursos procedentes de ayudas del país anfitrión, así como de cualesquiera contribuciones, donaciones o patrocinios disponibles, o del presupuesto de la UIT al fondo de continuidad de las actividades, con miras a cubrir los costes adicionales relacionados con la organización de reuniones fuera de la Sede de la UIT.

# 2	Examen de un enfoque combinado y gradual

Con objeto de garantizar la continuidad de las reuniones del Consejo de la UIT y de las series de reuniones de los GTC, el Consejo tal vez desee considerar la posibilidad de adoptar un enfoque gradual y pragmático, basado, por orden de prioridad, en:

–	seguir celebrando las reuniones del Consejo y las series de reuniones de los GTC en la Sede, siempre que sea posible;

–	utilizar instalaciones situadas en Ginebra para acoger dichas reuniones;

–	seguir considerando la posibilidad de crear centros de reuniones con el apoyo de los Estados Miembros interesados, de conformidad con la Resolución 5 (Kyoto, 1994) de la Conferencia de Plenipotenciarios, velando al mismo tiempo porque ello no suponga una carga adicional para los Estados Miembros en cuestión.

# 3	Fortalecimiento de la base financiera y operativa para la continuidad de las actividades

Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, el Consejo tal vez desee considerar la posibilidad de invitar a la Secretaría a:

–	presentar, en el plazo oportuno, un análisis financiero detallado y comparativo de las distintas opciones, que incluya estimaciones de costes consolidadas, una comparación con los costes actualmente registrados en la Sede y una evaluación de las opciones relacionadas con los centros de reuniones;

–	continuar con la búsqueda de instalaciones para reuniones en Suiza y, cuando sea posible, anticipar su reserva, así como proseguir las conversaciones en torno a la creación de centros de reuniones, con el objetivo de informar al Consejo al respecto en su reunión extraordinaria de 2026; y

–	analizar posibles mecanismos de financiación complementarios, con objeto de afrontar la eventual insuficiencia del presupuesto destinado al alquiler de instalaciones para reuniones fuera de la Sede de la UIT.

______________

____________________