|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (WTSA-20)  جنيف، 1-9 مارس 2022 | |  |
|  | |  |
|  | |  |
|  | | الوثيقة 34-A |
|  | | 18 يناير 2022 |
|  | | الأصل: بالإنكليزية |
|  | | |
| مدير مكتب تقييس الاتصالات | | |
| خطة العمل المتعلقة بقرارات ورأي  الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016  وتقارير مدير مكتب تقييس الاتصالات إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 بشأن قرارات الجمعية 40 و44 و55 و64 و65 و68 و69 و72 و73 و89 والقرار 102 لمؤتمر المندوبين المفوضين | | |
|  | | |
| **ملخص:** | تشكل خطة عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 (WTSA-16) أداةً للرصد والإبلاغ تستهدف تتبّع تنفيذ قرارات الجمعية ورأيها. وتتضمن هذه الوثيقة خطة عمل الجمعية WTSA-16 وتنفيذها وتقييماً لفترة الدراسة 2021-2017. وتشمل الوثيقة أيضاً تقارير مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020 (WTSA-20) بشأن قرارات الجمعية 40 و44 و55 و64 و65 و68 و69 و72 و73 و89 والقرار 102 لمؤتمر المندوبين المفوضين. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **للاتصال:** | السيد Martin Euchner مدير برنامج الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، مكتب تقييس الاتصالات | الهاتف: +41 79 592 4688  البريد الإلكتروني: [martin.euchner@itu.int](mailto:martin.euchner@itu.int) |

# 1 خلفية

وافقت [الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 (WTSA-16)](https://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/Pages/default.aspx) (الحمامات، 25 أكتوبر - 3 نوفمبر 2016) على 61 قراراً جديداً أو مراجَعاً. ومن أجل تتبّع تنفيذ عدد كبير جداً من هذه القرارات، واصل مكتب تقييس الاتصالات ممارسته التي اعتمدها في فترة الدراسة السابقة 2016-2013 (انظر <https://www.itu.int/en/ITU-T/wtsa16/Documents/WTSA-Action-Plan/WTSA-ActionPlan-201609.zip> و[الوثيقة 35 الصادرة عن الجمعية WTSA-16 – وخطة عمل الجمعية WTSA-12](https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0035))، فعمد إلى إعداد خطة عمل جديدة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والإبقاء عليها، كأداة للرصد والإبلاغ في فترة الدراسة 2021-2017.

# 2 ملخص تنفيذي

تورد خطة العمل لفترة الدراسة 2021-2017 بالتفصيل 375 بنداً من بنود العمل وما يقترن بها من مسؤوليات وأنشطة تعاون لازمة وتقارير فضلاً عن الحالة الراهنة لكل من هذه البنود.

وتتضمن هذه الوثيقة مرفقين:

- وثيقة بنسق WORD تورد تفاصيل التقرير المرحلي لعملية التنفيذ؛

- وورقة بنسق EXCEL توضح حالة تنفيذ كل من بنود العمل، وإحصاءات.

ملاحظة: ترد تعليقات في جميع المربعات المحتوية على شكل مثلث صغير أحمر في الزاوية اليمنى العليا لكل منها. ويُعرض التعليق بتحريك المؤشر على المربع. ويشكل التعليق الوارد في كل من مربعات ’الإجراء المطلوب‘ نص منطوق القرار.

ويستند التقرير المقدم بنسق WORD إلى الوثيقة [WTSA-16 C 0035](https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T13-WTSA.16-C-0035)، وهي الصيغة النهائية لخطة العمل لفترة الدراسة 2016-2013، التي قُدمت إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016، وقد حُدِّث ليشمل المزيد من التطورات المستجدة منذ سبتمبر 2016.

وتُتيح الورقة المقدمة بنسق EXCEL عرض جميع بنود العمل في ورقة واحدة، أو تصنيفها بحسب العمود كجميع بنود العمل التي تستلزم من مكتب تقييس الاتصالات اتخاذ إجراءات بشأنها، أو جميع تلك التي تتطلب رفع تقارير بها إلى المجلس، وما إلى ذلك. كما تستخدم الورقة ألواناً لإبراز حالة استيفاء بنود العمل. وتوضح الورقة تنفيذ بنود العمل بالأرقام على النحو التالي:

● بإيجاز، تتضمن خطة العمل هذه 375 بنداً مفصّلاً من بنود العمل المتعلقة بقرارات الجمعية WTSA-16 البالغ عددها 61 قراراً.

● تُناط بمكتب تقييس الاتصالات/مدير المكتب مسؤولية تنفيذ 215 بنداً من بنود العمل، بينما تُناط بالدول الأعضاء مسؤولية تنفيذ 162 بنداً من بنود العمل.

والعديد من الفقرات "*يقرر"* و"*يكلف"* في قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات 40 و44 و55 و64 و65 و68 و69 و72 و73 و89، وفي القرار 102 لمؤتمر المندوبين المفوضين، يُلزم مدير مكتب تقييس الاتصالات بتقديم تقرير إلى الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2020. ويمكن الاطلاع على تقارير مدير المكتب تلك في خطة عمل الجمعية تحت بنود العمل التالية، انظر الجدول 1 للاطلاع على لمحة عامة عنها:

الجدول 1 – التقارير المقدمة من مدير مكتب تقييس الاتصالات بشأن القرارات

| **القرار** | **يمكن الاطلاع على تقرير مدير مكتب تقييس الاتصالات في** |
| --- | --- |
| القـرار 1 (المراجَع في الحمامات، 2016) النظام الداخلي لقطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات | انظر [WTSA-C28](https://www.itu.int/md/meetingdoc.asp?lang=en&parent=T17-WTSA.20-C-0028) |
| القـرار 40 (المراجَع في الحمامات، 2016) الجوانب التنظيمية لعمل قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات | بند العمل 40-02 من بنود عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات |
| القـرار 44 (المراجَع في الحمامات، 2016) سد الفجوة التقييسية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة | بند العمل 44-36 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 55 (المراجَع في الحمامات، 2016) تشجيع المساواة بين الجنسين في أنشطة قطاع تقييس الاتصالات للاتحاد الدولي للاتصالات | بند العمل 55-05 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 64 (المراجَع في الحمامات، 2016)  توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتسهيل الانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) ونشره | بند العمل64-09 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 65 (المراجَع في الحمامات، 2016) توفير معلومات رقم الطرف طالب النداء وتعرّف هوية الخط الطالب وتحديد منشأ الاتصال | بند العمل 65-03 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 68 (المراجَع في الحمامات، 2016) الدور المتطور لدوائر الصناعة في قطاع تقييس الاتصالات | بند العمل 68-04 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 69 (المراجَع في الحمامات، 2016) النفاذ إلى موارد الإنترنت والاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها على أساس غير تمييزي | بند العمل 69-04 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 72 (المراجَع في الحمامات، 2016) مشاكل القياس والتقييم المتعلقة بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية | بند العمل 72-08 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 73 (المراجَع في الحمامات، 2016) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة وتغير المناخ | بند العمل 73-20 من بنود عمل الجمعية |
| القـرار 89 (الحمامات، 2016) تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لسدّ فجوة الشمول المالي | بند العمل 89-04 من بنود عمل الجمعية |
| القرار 102 (المراجَع في دبي، 2018)  دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين | بند العمل 64-09 من بنود عمل الجمعية  (المرجع: بند العمل 102‑07 في القرار 102 لمؤتمر المندوبين المفوضين) |

# 3 تقييم مستوى تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

يكلف القرار 83 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016 مدير مكتب تقييس الاتصالات بتقييم مستوى تنفيذ قرارات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات من جانب جميع الأطراف المعنية.

وتُصنف خطة العمل حالة تنفيذ بنود العمل إلى أربعة أنماط تبعاً لمستوى التقدم المُحرز فيها:

● استوفي: يُعتبر أن بند العمل قد أُنجز وحقق أهدافه.

● يجري تنفيذه بطبيعة الحال وتُحقَّق الأهداف الدورية: يسير تنفيذ بند العمل على نحو جيد وفقاً لمستوى إنجازه المبلَّغ عنه.

● يجري تنفيذه: يكون بند العمل عادةً قيد النظر، لكنّ إحراز تقدم فيه أو الإبلاغ عنه يستلزم المزيد من الوقت والجهد؛ أو سيُشرع في تنفيذه.

● لم يُتخذ فيه أي إجراء / يلزم الانتباه إليه.: لم يحرَز أي تقدم لازم في بند العمل ويستحق الانتباه.

وفي 18 يناير 2022

- يوجد 39 بنداً من بنود العمل (%10 من مجموع البنود) تنفَّذ مرةً واحدة على أساس معايير/إنجازات يمكن قياسها، وقد نُفذت بالكامل بالفعل ويمكن اعتبارها مستوفاة.

- يجري تنفيذ 331 بنداً من بنود العمل (%88) بطبيعة الحال وقد أُحرز فيها تقدم معين/بعض التقدم/ تقدم كبير أو حُققت أهدافها الدورية.

- 7 بنود من بنود العمل (%2) يجري تنفيذها/النظر فيها بطبيعة الحال.

- حُدد عدد صفر من بنود العمل (صفر%) التي لم تنفذ فيها أي أنشطة حتى الآن أو يلزم الانتباه إليها.

ويرجى العلم أن الورقة المقدمة بنسق EXCEL المرفقة تقدم إحصاءات أكثر تفصيلاً لحالة تنفيذ بنود العمل من حيث المسؤوليات المنوطة بكل من مكتب تقييس الاتصالات/مدير المكتب والأعضاء.

**المرفقات: 2**

1( خطة عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016، VI-1 التقرير المرحلي بنسق WINWORD

2) خطة عمل الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2016، VI-1 - ورقة بنسق EXCEL

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_