| Union Internationale des Télécommunications Bureau de Développement des Télécommunications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conférence Régionale de Développement des Télécommunications pour les États Arabes (AR-CRDT-96) Beyrouth (Liban), 11-15 novembre 1996 | Document 5-F* 30 août 1996 Original: anglais Pour information/référence |  |

Point de l'ordre du jour: 3.1	SÉANCE PLÉNIÈRE

ORIGINE:	OFFICE SYRIEN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE:	DÉVELOPPEMENT ET ÉVOLUTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN SYRIE (1992-1996)

________

# I	Introduction

L'Office syrien des télécommunications (OST) est heureux de soumettre à cette importante conférence un document de travail sur l'expérience qu'il a acquise dans le développement et l'évolution du secteur des télécommunications, en prenant en considération:

–	la demande en matière de services de télécommunication et la nécessité de suivre le rythme rapide du développement mondial dans le secteur des télécommunications;

–	les études de faisabilité du projet;

–	les plans à court et à long terme s'inscrivant dans le cadre de la planification générale du pays;

–	les Résolutions et Recommandations de la Conférence de Buenos Aires (1994) concernant le développement des télécommunications;

–	les Résolutions des conférences régionales publiées durant la dernière période et plus particulièrement celles portant sur l'achèvement du réseau régional;

–	la participation aux projets multilatéraux, mondiaux et régionaux, de liaisons par câbles sous-marins et terrestres, par réseaux hyperfréquences et par stations à satellites.

L'analyse de la situation des réseaux de télécommunication existants en 1992 peut être résumée par les chiffres suivants:

–	capacités de commutateurs automatiques et manuels: environ 500 000 numéros de téléphone, analogiques pour la plupart;

–	réseau de connexion interurbain d'une capacité de 3 500 circuits, analogiques pour la plupart;

–	réseau de connexion international via un commutateur international analogique d'une capacité de 800 circuits installé à Damas;

–	densité téléphonique d'environ 4% seulement;

–	grande accumulation de demandes de raccordement téléphonique en attente, le chiffre atteignant 2 millions de demandes en 1992;

–	engorgement du trafic téléphonique local, interurbain et international;

–	nécessité d'améliorer et de moderniser les méthodes de travail.

Partant de cette analyse, l'OST se devait d'établir un plan et une stratégie de travail qui lui permettent d'étendre et de développer ce réseau le plus possible, et d'exécuter ce plan rapidement.

## II	Planification

Un plan a alors été élaboré avec les objectifs principaux suivants:

1)	étendre le réseau local horizontalement et verticalement par la mise en place d'autocommutateurs numériques dans les zones urbaines et rurales à forte densité de population afin d'étendre le service téléphonique, d'en améliorer la rentabilité et la qualité et d'offrir de nouveaux services allant de pair avec l'évolution technique dans le monde;

2)	développer et perfectionner le réseau de connexion interurbain par l'utilisation de réseaux numériques à câbles optiques et du réseau hyperfréquence;

3)	développer le réseau international par la mise en place de nouveaux commutateurs internationaux numériques, de câbles optiques terrestres et sous-marins de liaison avec les pays voisins, et par la participation aux réseaux de câbles intercontinentaux;

4)	commencer à réaliser un réseau de services modernes.

Compte tenu de ces  priorités, l'OST a élaboré des projets visant à répondre à ces objectifs, ces projets comportant les étapes suivantes:

1)	déterminer l'échelle du projet en répartissant les travaux entre les diverses régions du pays;

2)	concevoir le projet, spécifier sa structure et l'articulation des divers éléments (réseau local, réseau interurbain, réseau international);

3)	établir des directives pour la réalisation du projet, ainsi qu'un scénario détaillé d'exécution de chaque partie du projet;

4)	déterminer les spécifications techniques des réseaux locaux, interurbains et internationaux du projet;

5)	établir le calendrier d'exécution;

6)	faire une étude économique du projet pour en estimer la faisabilité et la rentabilité;

7)	assurer le financement nécessaire au projet;

8)	lancer des appels d'offres et établir des contrats.

# III	Exécution et gestion

Une fois les étapes précédentes achevées, l'OST a procédé à la réalisation de la première partie du projet:

–	installation de cinq autocommutateurs numériques interurbains d'une capacité de 35 000 circuits à Damas, Homs, Hama, Alep et Lattaquieh, et d'un réseau à câbles optiques pour connecter ces commutateurs entre eux et avec les commutateurs d'abonnés existants;

–	mise en place à Damas d'un commutateur international d'une capacité de 7 000 circuits.

Un contrat a été signé pour cette première partie du programme le 8/4/1991 (date de début d'exécution) pour une durée d'exécution de 24 mois. Le personnel de l'OST a assuré l'exécution de l'ensemble des travaux, la compagnie étrangère en assurant la supervision.

Le calendrier d'exécution a été le suivant:

–	programme d'importation des matériaux et des équipements;

–	date limite de début et d'achèvement de toutes les parties du projet;

–	constitution des groupes de travail et des groupes de superviseurs dans les différents sites du projet;

–	définition du programme concernant les travaux préparatoires à entreprendre sur les sites du projet;

–	élaboration d'un programme de tests d'exploitation préliminaires avant la mise en service;

–	identification des mesures à prendre pour assurer la compatibilité entre les nouveaux équipements et les anciens équipements analogiques installés dans d'autres régions du pays, en tenant compte du fait que les commutateurs ont déjà été reliés entre eux par des liaisons hyperfréquences analogiques et des câbles coaxiaux utilisant les deux systèmes (numérique et analogique).

–	acceptation provisoire à l'achèvement du projet.

L'OST a mené à bien ces activités et la mise en service a eu lieu dans les délais prévus pour la première partie du projet. Conformément au calendrier, il a commencé en 1993 la mise en oeuvre de la deuxième partie, très importante, du projet qui comportait les activités suivantes:

–	installation de commutateurs d'abonnés et d'autocommutateurs mixtes interurbains d'une capacité d'un million de numéros;

–	passage à 50 000 circuits pour les autocommutateurs interurbains régionaux, à 10 000 circuits pour le commutateur international installé à Damas et à 6 000 circuits pour le commutateur international situé à Alep;

–	mise en place du réseau de connexion à câbles optiques entre commutateurs dans les villes comptant plusieurs commutateurs;

–	mise en place du réseau de connexion interurbain à câbles optiques et du réseau hyperfréquence;

–	réalisation d'un réseau de communication international par câbles optiques, sous-marins et terrestres, et participation à des systèmes de câbles continentaux reliant le pays à d'autres régions du monde (Ougarit, Kadmous, Irian2, Aphrodite, SeaMeWeII, Alitar et Brutar).

Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser pendant la période qui avait été fixée à 3 ans, l'OST a dû revoir la structuration des travaux et leur exécution, fondée sur la décentralisation au niveau de l'exécution et une supervision mixte centralisée et décentralisée, conformément au plan.

Réseau local

–	Une date limite a été fixée pour l'installation des câbles principaux, des répartiteurs et du réseau associés à tous les commutateurs.

–	Une date limite a été fixée pour la mise en place des câbles secondaires et des sous-répartiteurs

–	Il a été prévu d'installer des lignes d'abonnés dès que le réseau serait opérationnel et que les équipements de commutation et le réseau de connexion seraient mis en service;

–	Les travaux ont été divisés en un grand nombre de contrats, même au niveau des commutateurs d'abonnés. Les travaux de génie civil (excavation, par exemple) ont été réalisés par des maîtres d'oeuvre et les travaux de connexion des câbles et d'électricité par le personnel de l'OST.

Réseaux régionaux

La réalisation des artères du réseau a fait l'objet de contrats différents couvrant les 14 artères principales qui relient les villes du pays. Cela a permis à l'OST d'effectuer ces 1 300 km de voies en 11 mois et de les mettre en service deux mois avant la date prévue.

Équipements et accessoires de commutateurs

Conformément au calendrier, un million de numéros de téléphone ont été attribués en 3 ans:

300 000 en 1993;

400 000 en 1994;

300 000 en 1995.

Le réseau grande distance a également été mis en place dans les villes à plusieurs commutateurs. Nous décrivons ici les composants des réseaux qui ont été mis en place et en service.

Réseaux locaux

–	Un réseau de distribution principal et secondaire en câble avec ses accessoires (plus de 14 000 km).

–	Réseaux aériens reliant des villages voisins à des autocommutateurs (1 000 villages).

–	500 000 nouveaux abonnés pendant la période 1993-1995.

Réseaux interurbains

L'OST a mis en place un réseau national pour relier toutes les villes et les centraux téléphoniques avec des câbles optiques et un réseau hyperfréquence d'une capacité de 60 000 circuits numériques. On comptait auparavant 13 000 circuits. Ce chiffre a donc été multiplié par cinq en 1992.

Réseaux internationaux

Un nouveau réseau numérique en câbles optiques terrestres a été installé pour les communications avec la Jordanie, le Liban et la Turquie. Le câble sous-marin Ougarit permet d'assurer les communications avec Chypre. De plus, l'OST participe aux systèmes de câble SeaMeWeII, Aphrodite2 et Irian2. Des stations terriennes ont été installées et les stations existantes ont été

agrandies. La capacité du réseau atteint presque 15 000 circuits internationaux, ce qui facilite la communication entre la Syrie et le reste du monde et qui a fait augmenter le volume de trafic téléphonique sortant et entrant de plus de 400%. Un contrat a également été signé pour la mise en place des câbles sous-marins Brutar et Aletar qui relieront la Syrie au Liban et à l'Égypte.

# IV	Formation et développement des ressources humaines

L'OST s'est efforcé de développer et de mettre en valeur ses ressources humaines de la manière suivante:

Formation locale

L'institut de formation a été considérablement agrandi et l'OST a établi des centres de formation dans toutes les provinces du pays. De 1992 à 1995, 1 214 étudiants ont reçu leur diplôme et ont commencé à travailler dans toutes les provinces dans le domaine des réseaux locaux, des équipements de commutation, de transmission, d'alimentation électrique et de climatisation.

–	De 1992 à 1995, 263 étudiants ont reçu leur diplôme de l'institut.

–	Les formations sont assistées par ordinateur.

–	L'OST a fait passer le nombre de cours de formation de 35 en 1992 à 67 en 1995.

Formation à l'étranger

L'OST a pris des mesures pour multiplier les formations à l'étranger dans les domaines administratif, organisationnel et technique au titre de contrats ou d'autres formes de contributions dans le cadre de la coopération régionale ou internationale.

L'OST a également participé à la plupart des conférences et séminaires qui se sont tenus pendant cette période. C'est ainsi que 733 personnes ont été formées dans le cadre du projet du million de numéros de téléphone dans les domaines suivants:

Stagiaires

–	fibres optiques						   82

–	transmission numérique					 165

–	équipements d'alimentation électrique			   69

–	équipements de climatisation					   35

–	équipements de commutation				 382

Total									 733

Le nombre semaine-homme entre 1992 et 1995 a atteint 1 051.

# V	Investissement, dépenses et recettes

16 milliards de livres syriennes ont été dépensées pour réaliser ce projet local d'installation d'un million de lignes téléphoniques, soit l'équivalent de 370 millions de dollars EU pour acheter les équipements suivants:

–	des commutateurs électroniques d'abonnés (1 million de lignes), des autocommutateurs interurbains régionaux (50 000 circuits) et des autocommutateurs interurbains internationaux (16 000 circuits) coûtant 190 millions de dollars EU;

–	des câbles optiques, des équipements de liaison externes et un réseau hyperfréquence coûtant 50 millions de dollars EU;

–	des câbles d'abonnés coûtant 100 millions de dollars EU;

–	un réseau international à câbles optiques et des stations terriennes coûtant environ 30 millions de dollars EU.

Ces dépenses montrent la grande importance accordée au secteur des télécommunications ces dernières années. Par suite de l'augmentation du nombre d'abonnés et de l'amélioration de l'équipement de télécommunication local, interurbain et international, les recettes de l'OST sont passées de 3,1 milliards de LS en 1992 à environ 9 milliards de LS en 1995 sans augmentation des tarifs.

# VI	Extension et développement continus du réseau

Avant de terminer l'exécution du projet d'installation d'un million de lignes téléphoniques, l'OST a commencé les travaux préparatoires en vue du projet d'installation de 330 000 lignes téléphoniques dans les zones rurales, ce qui portera le nombre de nouveaux centraux à 304 avec leurs extensions. La moitié d'entre eux sera du type Rdul et sera connectée aux nombreux commutateurs du projet d'installation d'un million de lignes téléphoniques par des réseaux à câbles optiques et hyperfréquence. L'autre moitié sera fabriquée en Syrie.

Une société associant la Syrie et la Corée a donc été fondée afin de fabriquer de petits autocommutateurs ruraux d'une capacité de 5 000 lignes. En juillet 1996, les statuts de la société ont été publiés; l'OST détient 51% du capital et Samsong Corp. 49%. La production démarrera avant la fin 1996 avec 50 000 lignes par an en une période de travail et deux fois plus en deux périodes de travail.

Le coût de ce projet en devises (commutateurs, réseaux, câbles à fibres optiques, réseaux hyperfréquence, etc.) est estimé à 90 millions de dollars EU. Le personnel de l'OST travaille actuellement à l'exécution du projet. Le premier central est entré en service en juin 1996 et le dernier sera mis en service fin 1998.

# VII	Comparaison des principaux indicateurs de télécommunication entre 1992 et 1996

Le Tableau 1 ci-joint montre l'évolution des télécommunications de 1992 à 1995:

1)	augmentation du nombre d'abonnés au service téléphonique automatique de 378 000 en 1992 à 930 000 en 1995, ce nombre devant atteindre 1 100 000 à la fin 1996. Le nombre d'abonnés a donc plus que doublé depuis la création de l'OST en 1992, par suite de l'exécution du projet d'installation d'un million de lignes téléphoniques;

2)	multiplication par trois de la capacité des autocommutateurs d'abonnés, ce qui correspond à un passage du nombre des numéros de téléphone de 400 000 en 1992 à 1,4 million en 1995;

3)	construction de 90 centraux téléphoniques et mise en place de nouveaux autocommutateurs avec leurs réseaux, dans les zones urbaines et dans les zones rurales;

4)	passage de la densité téléphonique de 4,5% à 9%;

5)	transformation des réseaux de télécommunications en réseaux numériques qui représentent environ 90% de l'ensemble du réseau, contre moins de 50% en 1992;

6)	satisfaction des demandes d'installation de lignes téléphoniques en liste d'attente depuis plus de 12 ans.

# VIII	Nouveau projet de développement et de modernisation des télécommunications portant la capacité totale à 1,5 million de numéros et visant à offrir de nouveaux services

Ce projet concerne l'installation dans tout le pays d'environ 400 nouveaux centraux téléphoniques et le développement horizontal du réseau afin d'atteindre 3 millions d'abonnés au début de l'an 2000, soit une densité téléphonique d'environ 18%. Ce projet a également pour objet le développement vertical, c'est-à-dire le développement des services et l'application de la nouvelle technologie ATM et d'autres technologies nouvelles. L'investissement nécessaire à ce projet est d'environ 10 milliards de LS et de 500 millions de dollars EU. La mise en oeuvre est prévue sur une période de 5 ans.

Nous joignons au présent document des diagrammes montrant la situation du réseau de télécommunication de la République arabe syrienne en 1995.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

TABLEAU INDIQUANT L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS
	OFFICE SYRIEN DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 	ET DES INDICATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION

| INDICATEURS (JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE) | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1985 | 1980 | 1970 | 1963 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS PRINCIPAUX AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE | 1 681 000 | 1 432 000 | 1 184 000 | 930 000 | 688 500 | 550 000 | 513 403 | 500 000 | 496 360 | 436 019 | 239 824 | 79 792 | 48 493 |  |
| DENSITÉ TÉLÉPHONIQUE (NOMBRE DE TÉLÉPHONES POUR 100 HABITANTS) | 11,5 | 10,0 | 8,1 | 6,64 | 5,3 | 5,54 | 5,46 | 5,52 | 5,65 | 5,83 | 2,74 | 1,27 | 0,97 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS PRINCIPAUX AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE AUTOMATIQUE | 1 610 000 | 1 360 000 | 1 110 000 | 860 000 | 61 000 | 435 000 | 401 000 | 378 000 | 376 646 | 354 007 | 202 692 | 68 431 | 40 518 |  |
| CAPACITÉ DES AUTOCOMMUTATEURS D'ABONNÉS | 1 950 000 | 1 816 000 | 1 616 000 | 1 366 000 | 1 116 000 | 613 500 | 416 000 | 389 000 | 389 000 | 374 000 | 246 400 | 80 500 | 47 700 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ABONNÉS PRINCIPAUX AU SERVICE TÉLÉPHONIQUE MANUEL OU SEMI-AUTOMATIQUE | 71 000 | 72 000 | 74 000 | 70 000 | 78 500 | 115 000 | 112 000 | 122 000 | 119 714 | 82 012 | 37 132 | 11 361 | 7 975 |  |
| CAPACITÉ DES COMMUTATEURS D'ABONNÉS MANUELS ET SEMI-AUTOMATIQUES | 76 000 | 78 000 | 80 000 | 74 500 | 89 000 | 125 000 | 115 000 | 127 000 | 127 000 | 91 526 | 45 426 | 12 940 | 9 100 |  |
| NOMBRE D'APPELS LOCAUX (MILLION) | 2 476 | 2 475 | 2 200 | 1 600 | 1 100 | 1 000 | 895 | 850 | 845 | 638 | 331 | 131 | - |  |
| APPELS NATIONAUX À LONGUE DISTANCE (MILLION DE MINUTES) | 300 | 300 | 250 | 160 | 155 | 115 | 111 | 110 | 108 | 79 | 30 | 14 | 10 |  |
| APPELS INTERNATIONAUX (MILLION DE MINUTES) | 80 | 75 | 60 | 40 | 35 | 34 | 22 | 22 | 21,0 | 14,6 | 4,3 | 2,7 | 2,2 |  |
| NOMBRE D'ABONNÉS AU SERVICE TÉLEX | 4 800 | 4 500 | 4 200 | 3 890 | 3 765 | 3 725 | 3 650 | 3 510 | 3 401 | 2 050 | 889 | 12 | - |  |
| MESSAGES TÉLEX INTERNATIONAUX (MILLION DE MINUTES) | 2,900 | 2,850 | 2,800 | 1,450 | 2,525 | 2,681 | 2,893 | 2,400 | 2,375 | 2,185 | 1,657 | 0,002 | - |  |
| CIRCUITS INTERURBAINS NATIONAUX | 52 000 | 50 000 | 49 000 | 46 000 | 31 500 | 15 000 | 13 902 | 13 902 | 13 902 | 11 925 | 1 670 | 600 | 600 |  |
| CIRCUITS INTERNATIONAUX | 14 000 | 12 000 | 1 000 | 10 000 | 4 936 | 4 000 | 3 300 | 3 200 | 3 145 | 2 709 | 487 |  |  |  |
| AUTOCOMMUTATEURS INTERURBAINS (NOMBRE) (CAPACITÉ) | 90 76 000 | 80 65 000 | 69 52 620 | 69 52 620 | 50 35 000 | 13 15 000 | 17 3 396 | 17 3 396 | 17 3 396 | 17 3 396 | 16 3 356 | 5 500 | - |  |
| NOMBRE DE RÉPARTITEURS PUBLICS ET DE PUBLIPHONES À PIÈCE | 3 945 | 3 910 | 3 890 | 3 865 | 3 800 | 3 750 | 2 510 | 2 400 | 2 298 | 1 668 | 938 | 374 | 273 |  |
| RECETTES D'EXPLOITATION (MILLION DE LS) | 6 850 | 6 900 | 6 700 | 6 550 | 6 493 | 4 291 | 3 168 | 2 700 | 2 545 | 905 | 177 | 38 | 39* |  |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION (MILLION DE LS) | 2 800 | 2 750 | 2 700 | 2 800 | 2 736 | 1 718 | 1 444 | 1 350 | 1 264 | 544 | 204 | 29 | 26* |  |
| BÉNÉFICES | 4 050 | 4 150 | 4 000 | 3 750 | 3 757 | 2 573 | 1 724 | 1 350 | 1 281 | 361 | -27 | 9 | 13 |  |
| IMPÔTS SUR LE REVENU (MILLION DE LS) | 1 950 | 2 050 | 2 350 | 2 200 | 2 197 | 1 500 | 889 | 1 175 | 1 093 | 305 | - | - | - |  |
| EXCÉDENT TRANSFÉRÉ | 2 100 | 2 100 | 1 650 | 1 550 | 1 560 | 805 | 627 | 175 | 188 | 56 | -27 | 9 | 13 |  |
| TOTAL DE L'EXCÉDENT D'EXPLOITATION (MILLION DE LS) (AMORTISSEMENT) + (EXCÉDENT TRANSFÉRÉ) | 2 400 | 2 395 | 2 600 | 2 395 | 2 090 | 972 | 777 | 370 | 333 | 189 | 7 | 14 | 21 |  |
| FRAIS D'INVESTISSEMENT (MILLION DE LS) | 3 900 | 4 300 | 4 100 | 3 812 | 4 295 | 5 014 | 663 | 374 | 194,8 | 245 | 269 | 8 | 21* |  |
| SUBVENTIONS (MILLION DE LS) | - | - | - | - | 550 | 2 441 | - | - | - | - | 194 | - | - |  |
| NOMBRE D'EMPLOYÉS A L'OST | 18 800 | 18 200 | 17 680 | 17 155 | 16 655 | 15 670 | 14 072 | 13 796 | 13 278 | 12 742 | 9 412 | 5 083** | - |  |
| NOMBRE D'ABONNÉS POUR 1 000 ABONNEMENTS PRINCIPAUX | 11,2 | 12,7 | 14,9 | 18,4 | 24,1 | 28,5 | 27,6 | 27,6 | 27 | 29 | 39 | 63 | - |  |
| PRODUCTIVITÉ INDIVIDUELLE = µ § | 315 200 | 312 750 | 339 366 | 341 028 | 350 105 | 258 422 | 221 871 | 192 000 | 180 000 | 66 958 | 15 905 | 5 716 | - |  |

*	Du 1.7.1962 au 31.12.1963.
**	Ces nombres tiennent compte du nombre d'employés à l'Office des postes et télécommunications.

Réseau de raccordement après exécution du programme du million de nouvelles lignes d'abonnés:
position des autocommutateurs interurbains nationaux et internationaux

Lattaquie

Office public des
télécommunications

Les chiffres figurant dans
les symboles correspondent
aux indicatifs

Autocommutateur interurbain international

Autocommutateur interurbain national

Autocommutateur interurbain et
commutateur d'abonnés (nouveau)

Autocommutateur interurbain et 
commutateur d'abonnés (existant)

Circuits directs bidirectionnels