| Union Internationale des Télécommunications Bureau de Développement des Télécommunications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conférence Régionale de Développement des Télécommunications pour les Etats Arabes (AR-CRDT-96) Beyrouth (Liban), 11-15 novembre 1996 | Document 6-F 30 août 1996 Original: anglais Pour action |  |

Point de l'ordre du jour: 3.2	SÉANCE PLÉNIÈRE

ORIGINE:	BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE:		PROJETS RÉGIONAUX POUR LES ÉTATS ARABES

_________

PROJETS RéGIONAUX POUR LES ÉTATS ARABES

Comme suite aux Résolutions de l'AR-RDC/92, il est prévu de réaliser dans la Région arabe les projets régionaux suivants:

1)	Développement des télécommunications arabes modernes (MODARABTEL) - Phase II.

2)	Nouvelles technologies des télécommunications et de l'information.

3)	Formation, recherche et développement (R&D) et fabrication locale de matériel de télécommunication (LMTE).

4)	Télécommunications en faveur des zones rurales et des populations à faible revenu des États arabes (RURTEL).

5)	Projet interrégional des gouvernements des pays arabes et européens riverains de la Méditerranée (INMARTEL).

6)	Développement de services de radiocommunications maritimes dans les PMA arabes riverains de la mer Rouge et de la corne de l'Afrique (DEVMARTEL).

7)	Formation aux télécommunications modernes (TRAINTEL).

8)	Mise à jour du Glossaire de termes des télécommunications en arabe de l'UIT (GLOSSARABTEL).

PROFIL DE PROJET

1	DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ARABES MODERNES

- MODARABTEL -

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (États arabes) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – MODARABTEL, PHASE II |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET | – Créer un réseau de coopération pour la normalisation de terminaux bilingues – Collaborer à la mise en oeuvre de nouveaux services – Coordonner les activités nationales de recherche appliquée – Coordonner la poursuite du développement de bases de données régionales (créées dans le cadre de la Phase I du projet MODARABTEL) – Coordonner le développement de systèmes d'information de gestion pour la formation (créés dans le cadre de la Phase I du projet MODARABTEL) |
| 4 ACTIVITéS DE PROJET | – Engager un processus de coopération entre toutes les parties concernées par la normalisation de terminaux bilingues – Définir des services intéressant les pays arabes et l'impact de l'arabisation sur les terminaux et services connexes – Élaborer et adopter les spécifications des terminaux bilingues – Organiser un atelier/cycle d'études sur les services télématiques – Actualiser, développer et améliorer la base de données statistiques pour les pays arabes – Organiser des réunions régionales pour guider le développement et l'amélioration de bases de données et de systèmes d'information de gestion pour la formation |
| 5 éLéMENTS DU PROJET | – Experts – Formation/bourses – Équipement |
| 6 COÛT ESTIMé DU PROJET (DOLLARS EU) | – 1 200 000 (3 ans) |
| 7 RéFéRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Programme 0 du PABA (également lié au Programme 11) |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 10 de l'AR-RDC/92 et suite de la Phase I du projet MODARABTEL qui s'est terminée fin 1994 |
| 9 État du projet | – Le document de projet a été établi et adopté par la première réunion du CC AR-RDC, tenue à Rabat (octobre 1993) – Le Conseil des Ministres arabes des télécommunications a reconnu l'importance du projet MODARABTEL pour le développement d'un réseau et de services de télécommunication arabes intégrés efficaces et modernes et de service et a demandé aux pays responsables des réseaux de relancer et de développer les activités du projet – Le coût peut être ramené à 200 000 dollars par an, sur la base des contributions en nature reçues des pays participants |

PROFIL DE PROJET

# 2	NOUVELLES TECHNOLOGIES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DE L'INFORMATION

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (États arabes) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Nouvelles technologies des télécommunications et de l'information |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET | – Manuel de référence sur les nouvelles technologies pour les États arabes – Modèle de développement des services basés sur des technologies nouvelles – Recommandations traitant expressément de la mise en oeuvre de nouvelles technologies – Données concrètes pour la planification régionale |
| 4 ACTIVITéS DE PROJET | – Données économiques et démographiques – Installations et services actuels de télécommunication – Étude de marché des nouvelles technologies – Caractéristiques humaines et environnementales – Stratégies de remplacement et recommandations traitant expressément de la mise en place de nouveaux services dans les pays de la région |
| 5 éLéMENTS DU PROJET | – Experts – Formation |
| 6 COÛT ESTIMé DU PROJET (DOLLARS EU) | – 232 000 |
| 7 RéFéRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Programme 1 du PABA |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 2 de l'AR-RDC/92 |
| 9 État du projet | – Le document de projet a été établi par l'expert recruté et pourra être mis en oeuvre dès que le financement sera assuré. D'ici là une mise en oeuvre partielle est tentée dans le cadre des activités du PABA pour 1996/1997 |

PROFIL DE PROJET

# 3	FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D) ET FABRICATION LOCALE DE MATÉRIEL DE TÉLÉCOMMUNICATION (LMTE)

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (États arabes) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Coopération régionale en matière de formation, de R&D et de fabrication |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET | – Aider les centres de formation à améliorer et harmoniser des modules de cours ainsi qu'à multiplier les applications de l'informatique à la formation |
|  | – Collationner des données actuelles sur les experts, les compétences et les institutions dans le domaine de la recherche appliquée aux télécommunications |
|  | – Identifier les domaines dans lesquels des activités de développement peuvent être entreprises par des institutions de R&D et des établissements académiques |
|  | – Identifier les domaines dans lesquels la LMTE peut être renforcée dans la région |
| 4 ACTIVITÉS DU PROJET | – Organisation d'ateliers sur CODEVTEL, le MIS et les réseaux informatiques et préparation de documents |
|  | – Évaluation de l'état des applications des réseaux informatiques à la recherche appliquée et de la FBO (CBT) dans les centres de formation et établissement d'un plan visant à multiplier ces applications |
|  | – Mise à jour du glossaire sur la recherche appliquée |
|  | – Organisation d'un cycle d'études sur le système d'identification des domaines d'interaction entre les instituts de R&D et les administrations |
|  | – Examen de l'état de la LMTE dans la région et mise au point d'un système d'identification des matériels pouvant faire l'objet de la LMTE |
|  | – Élaboration d'un plan d'interaction entre administrations et industriels |
|  | – Préparation d'un prototype de cours et organisation d'un atelier sur la garantie de la qualité |
| 5 ÉLÉMENTS DU PROJET | – Experts – Formation/bourses |
| 6 COÛT ESTIMÉ DU PROJET (DOLLARS EU) | – 209 000 |
| 7 RÉFÉRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – L'élément formation du projet se rapporte au Programme 2 du PABA et l'élément R&D pourrait se rapporter à l'ensemble des 12 programmes |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 6 de l'AR-RDC/92 |
| 9 ÉTAT DU PROJET | – Le document de projet a été établi par l'expert recruté et pourra être mis en oeuvre dès que le financement sera obtenu. D'ici là, une mise en oeuvre partielle est tentée dans le cadre des activités du PABA pour 1996/1997 |

PROFIL DE PROJET

# 4	TÉLÉCOMMUNICATIONS EN FAVEUR DES ZONES RURALES ET DES POPULATIONS À FAIBLE REVENU DES ÉTATS ARABES

- RURTEL -

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (États arabes) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Développement des télécommunications en faveur des zones rurales et des populations à faible revenu des États arabes (RURTEL) |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET | – Aider les administrations des États arabes à développer leurs réseaux de télécommunication en faveur des zones rurales et des populations à faible revenu |
|  | – Établir un manuel sur les télécommunications rurales |
|  | – Former le personnel aux télécommunications rurales |
| 4 ACTIVITÉS DU PROJET | – Étude et analyse des systèmes existants |
|  | – Préparation de modèles et de directives |
|  | – Analyse et évaluation de l'utilisation de nouvelles technologies |
|  | – Réalisation d'études économiques sur le coût et l'impact des programmes de télécommunications rurales |
|  | – Assistance aux administrations pour l'établissement de cahiers des charges et l'évaluation des offres |
|  | – Organisation d'un atelier/cycle d'études sur le choix des techniques appropriées |
|  | – Organisation d'un cours de formation professionnelle |
|  | – Établissement d'un manuel sur les télécommunications rurales |
| 5 ÉLÉMENTS DU PROJET | – Experts |
|  | – Formation/bourses |
|  | – Équipement |
| 6 COÛT ESTIMÉ DU PROJET (DOLLARS EU) | – 449 000 |
| 7 RÉFÉRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Programme 9 du PABA |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 8 de l'AR-RDC/92 |
| 9 ÉTAT ACTUEL | – Le document de projet a été établi par l'expert recruté et pourra être mis en oeuvre dès que le financement sera obtenu. D'ici là, une mise en oeuvre partielle est tentée dans le cadre des activités du PABA pour 1996/1997 |

PROFIL DE PROJET

# 5	PROJET INTERRéGIONAL DES GOUVERNEMENTS DES PAYS ARABES ET EUROPéENS RIVERAINS DE LA MÉDITERRANÉE

- INMARTEL -

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (Pays arabes et européens riverains de la Méditerranée) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Amélioration des communications maritimes portuaires - INMARTEL |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET | – Améliorer les moyens de télécommunication entre les ports maritimes des États arabes et européens riverains de la Méditerranée |
| 4 ACTIVITÉS DU PROJET | – Établissement d'un questionnaire pour analyser les communications portuaires dans tous les pays Membres |
|  | – Organisation d'un atelier/cycle d'études pour examiner les conclusions et les possibilités d'amélioration |
|  | – Réalisation d'une étude contenant une proposition détaillée pour chaque pays Membre |
|  | – Organisation d'une réunion à haut niveau pour examiner l'étude |
|  | – Établissement d'un plan détaillé avec des estimations de coûts de développement dans chaque pays Membre |
| 5 ÉLÉMENTS DU PROJET | – Experts – Bourses |
| 6 COÛT ESTIMé DU PROJET (DOLLARS EU) | – 994 000 |
| 7 RÉFÉRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Programme 4 du PABA |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 9 de l'AR-RDC/92 |
| 9 ÉTAT DU PROJET | – Le document de projet pertinent a été établi par l'expert et pourra être mis en oeuvre dès que le financement sera obtenu. D'ici là, certaines des activités seront programmées dans le cadre du budget du PABA pour 1996/1997 |

PROFIL DE PROJET

# 6	développement DE SERVICES DE radiocommunication MARITIMES DANS LES PMA arabes riverains de la Mer rouge et
de la Corne de l'Afrique

- DEVMARTEL -

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (États arabes riverains de la mer Rouge) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Développement des télécommunications maritimes en mer Rouge et dans la Corne de l'Afrique - DEVMARTEL |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET | – Établir des plans directeurs pour le développement de services de radiocommunications maritimes |
| 4 ACTIVITÉS DE PROJET | – Révision du guide UIT/BDT – Établissement de la version finale du guide – Organisation d'un cycle d'études sur les techniques de planification de base – Organisation d'un atelier pour examiner les projets de plans directeurs – Organisation de deux réunions du Comité directeur |
| 5 ÉLÉMENTS DU PROJET | – Experts – Formation/bourses – Équipement |
| 6 COÛT ESTIMÉ DU PROJET (DOLLARS EU) | – 307 000 |
| 7 RÉFÉRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Programme 4 du PABA |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 12 de l'AR-RDC/92 |
| 9 ÉTAT DU PROJET | – Le document de projet a été établi et pourra être mis en oeuvre dès que le financement sera assuré. Une mise en oeuvre partielle est tentée dans le cadre des activités du PABA pour 1996/1997 |

PROFIL DE PROJET

# 7	FORMATION AUX TÉLÉCOMMUNICATIONS MODERNES

- traintel -

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (PMA arabes) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Formation aux télécommunications modernes TRAINTEL |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET | – Satisfaire les besoins communs de main-d'oeuvre dans certains domaines modernes – Créer un mécanisme de coopération efficace pour la formation aux télécommunications dans les administrations concernées – Développer les ressources humaines |
| 4 ACTIVITÉS DE PROJET | – Organisation de cours de formation en ingénierie du trafic et gestion, gestion des fréquences, systèmes de signalisation, application administrative des ordinateurs, planification des réseaux, fibres optiques, planification des télécommunications rurales, gestion pour la formation, formation des instructeurs et conception de cours |
| 5 ÉLÉMENTS DU PROJET | – Experts – Formation/bourses |
| 6 COÛT ESTIMÉ DU PROJET (DOLLARS EU) | – 1 071 420 |
| 7 RÉFÉRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Programme 2 du PABA |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 12 de l'AR-RDC/92 |
| 9 ÉTAT DU PROJET | – Le document de projet a été établi par l'expert recruté et approuvé par les pays concernés. Un financement partiel a commencé à l'aide de fonds de l'UIT/BDT, et plusieurs activités ont déjà été mises en oeuvre ou sont programmées dans le cadre des activités pour la période de 1996/1997 |

PROFIL DE PROJET

# 8	MISE À JOUR DU GLOSSAIRE DE TERMES DE télécommunicationS EN ARABE DE l'UIT

- GLOSSARABTEL -

| 1 NATIONAL/RÉGIONAL/MONDIAL | – Régional (États arabes) |
| --- | --- |
| 2 PROJET | – Glossaire de termes de télécommunications en arabe |
| 3 CONTEXTE ET OBJECTIF DU PROJET | – Publier un glossaire normalisé mis à jour de termes de télécommunications en arabe, à intervalles réguliers, sur la base de l'évolution de la base de données |
| 4 ACTIVITÉS DE PROJET | – Choix, test et achat du progiciel, formation du personnel de l'UIT à son utilisation – Développement d'un logiciel pour transférer les anciens fichiers – Choix de consultants dûment qualifiés – Choix des termes appropriés à traduire, stockage dans la base de données – Création des fichiers dans la base de données – Impression et publication du glossaire |
| 5 ÉLÉMENTS DU PROJET | – Experts – Formation/bourses – Équipement |
| 6 COÛT ESTIMÉ DU PROJET (DOLLARS EU) | – 520 000 |
| 7 RÉFÉRENCE AU PLAN D'ACTION DE BUENOS AIRES (PABA) | – Aucun rapport direct avec l'un des programmes du PABA |
| 8 REMARQUES | – Résultat direct de la mise en oeuvre de la Résolution 13 de l'AR-RDC/92 |
| 9 ÉTAT DU PROJET | – Le document de projet a été établi par l'expert recruté et pourra être mis en oeuvre dès que le financement sera assuré |

_____________________