| Union Internationale des Télécommunications Bureau de Développement des Télécommunications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conférence Régionale de Développement des Télécommunications pour les Etats Arabes (AR-CRDT-96) Beyrouth (Liban), 11-15 novembre 1996 | Document 8-F 30 août 1996 Original: anglais Pour action |  |

Point de l'ordre du jour: 4.3	SÉANCE PLÉNIÈRE

ORIGINE:	BUREAU DE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

TITRE:	ASSISTANCE AUX AUTRES PAYS ARABES LES MOINS AVANCÉS

________

ASSISTANCE À LA MAURITANIE

(1992-1996)

La Mauritanie relève de la région Afrique, mais aussi de la région des États arabes, et, de ce fait, elle est associée à certains des projets qui concernent cette dernière région et qui l'intéressent particulièrement, tels que TRAINTEL, RURTEL et DEVMARTEL.

L'assistance spéciale que la région des États arabes fournit à la Mauritanie en tant que PMA consiste principalement à faire participer des experts de l'Administration mauritanienne à tous les ateliers et programmes de formation organisés par le Bureau régional du Caire à l'intention des pays arabes et à octroyer les bourses nécessaires.

Depuis 1992, plusieurs fonctionnaires de l'Administration mauritanienne ont été formés dans différents domaines, et plus de 75 bourses ont été octroyées (total pour la région Afrique et la région des États arabes).

Il a été fait don des équipements suivants à l'OPT Mauritanie:

–	2 PC (6 000 dollars EU) en mars 1996.

ASSISTANCE AU SOUDAN

(1992-1996)

# I	Assistance fournie par l'UIT/PNUD

# 1	Projets nationaux

Le projet SUD/88/041 du PNUD/UIT a été mis en oeuvre en 1993, pour élaborer un Plan directeur complet pour le développement des télécommunications. Le projet avait pour objet d'harmoniser les équipements qui devaient être utilisés sur le réseau et d'établir une stratégie de croissance globale portant sur une période de dix ans.

# 2	Projets régionaux

Le Soudan a bénéficié:

–	Des activités de la première phase du projet régional "MODARABTEL", qui s'est terminée à la fin de 1994.

–	Des activités du projet "TRAINTEL", qui est destiné aux PMA arabes et qui est partiellement financé par l'UIT/BDT.

# II	Assistance fournie par l'UIT

L'UIT a fourni une assistance au titre des Résolutions de l'AR-RDC/92 et des programmes du PABA, comme suit:

# 1	Assistance sur le plan national

•	Quelque 70 bourses ont été octroyées au Soudan pour faciliter la participation de ses représentants aux réunions, séminaires, ateliers et stages de formation.

•	Des experts ont participé à la révision du Plan directeur relatif au service radiomaritime établi pour le Soudan.

# 2	Assistance groupée (Soudan et autres PMA)

•	Étude sur les stratégies établies à l'intention des PMA arabes en vue d'améliorer sensiblement les services de télécommunication.

•	Séminaire sur la maintenance des installations extérieures, organisé à l'intention des PMA arabes (Yémen, novembre 1993).

•	Cours de formation sur la planification informatisée des réseaux (PLANITU), organisé à l'intention des PMA arabes (Yémen, mars 1996). Il a également été fait don au Soudan d'une version mise à jour du logiciel.

ASSISTANCE AU YÉMEN

(1992-1996)

# I	Assistance fournie par l'UIT/PNUD

# 1	Développement des télécommunications (projet YEM/92/025)

A l'origine, le projet était connu sous la désignation PDY/86/011 et avait pour objet l'amélioration du plan de formation national et des capacités de gestion et d'exploitation de la YTC. Les économies réalisées par rapport au budget de projet initial (445 000 dollars des États-Unis - contribution du PNUD) et aux fonds collectés pour le financement d'autres projets UIT/PNUD prévus pour le Yémen dans les années 80 ont été regroupées en 1992 dans le cadre du projet YEM/92/025 en vue de financer de nouvelles activités en faveur du Yémen unifié et, en particulier, pour regrouper les deux Plans directeurs établis pour le Yémen du Nord (projet YEM/88/012) et le Yémen du Sud (projet YEM/88/013) en un seul Plan directeur applicable au Yémen après sa réunification.

# 2	Couverture radiophonique et télévisuelle (YEM/92/054) - Deuxième phase

Ce projet a été conçu pour aider le Yémen à améliorer la couverture radiophonique et télévisuelle dans le pays et à élaborer un plan pour la modernisation du réseau. La première phase, qui concernait l'ex-Yémen du Nord, a été menée avec succès. La deuxième phase, qui est complémentaire, concerne principalement l'ex-Yémen du Sud et tiendra compte de toutes les contributions qui ont été faites en vue de l'établissement d'une stratégie et d'un plan complets pour le développement des services de radiodiffusion (MF) et de télédiffusion à l'échelle du pays.

Le budget total du projet s'élève à 660 000 dollars des États-Unis. La mise en oeuvre, reportée pour des raisons de sécurité, a commencé en octobre 1995 et devrait se terminer en octobre 1997.

# II	Assistance fournie par l'UIT

Dans le cadre des programmes du PABA et du projet YEM/92/025 susmentionné, le Yémen a reçu une aide sous des formes diverses (missions de courte durée, formation d'effectifs nationaux, bourses et assistance ponctuelle).

# 1	Bourses

Plus de 35 bourses ont été octroyées au Yémen pendant la période 1992-1996.

# 2	Experts (assistance ponctuelle)

Les experts suivants ont été recrutés:

–	M. MITRA, expert principal spécialisé dans la formation aux radiocommunications numériques, a été détaché à Sanaa pour une période d'un mois (mi-novembre/mi-décembre 1993) pour former le personnel GTI.

–	M. MAZZEO, expert principal spécialisé dans la formation aux systèmes à fibres optiques, a été détaché à Sanaa pour une période d'un mois (mi-novembre/mi-décembre 1993) pour former le personnel GTI.

–	Assistance fournie par le Maroc au titre de la CTPD pour appliquer le système d'information de gestion (SIG) au centre de formation (janvier 1995).

–	M. NASSER, expert principal spécialisé dans la planification des télécommunications, a été détaché à Sanaa pour une période d'un mois (mi-février/mi-mars 1993), puis a travaillé à domicile et au siège de l'UIT pendant un mois et demi (mars - avril 1993), pour regrouper les deux Plans directeurs relatifs à l'ex-République arabe du Yémen et à l'ex-République démocratique populaire du Yémen en un seul Plan directeur pour la République du Yémen.

–	M. V. YOUNG, expert principal spécialisé dans la planification des télécommunications, a été recruté au siège de l'UIT pour une période de 2 semaines pour participer à l'intégration du Plan directeur susmentionné.

–	M. AOUDIA, expert principal spécialisé dans la tarification, a été recruté pour une période de 6 semaines (mars 1996) pour aider à l'établissement d'un barème des tarifs pour les services de télécommunication au Yémen.

Deux experts sont en voie d'être recrutés pour une période d'un an chacun pour:

–	Aider à la restructuration de la YPC.

–	Mettre au point un système SIG pour l'exploitation et la maintenance.

# 3	Formation

–	Au Yémen, l'UIT a organisé deux stages de formation à l'intention des PMA arabes: "PLANITU" (1995 et 1996) et "Maintenance des installations extérieures" (1993).

–	Des activités liées au projet TRAINTEL sont menées actuellement à Sanaa avec l'aide de l'Administration du Yémen.

–	Plusieurs fonctionnaires du Ministère yéménite de la communication ont été formés à l'étranger dans divers domaines des télécommunications.

# III	Acquisition d'équipements

Les équipements suivants ont été achetés et livrés au Ministère yéménite de la communication:

–	Un système informatique central s'appuyant sur une plate-forme de réseau local pour PC DOS d'une valeur de 45 000 dollars des États-Unis (40 000 dollars prélevés sur le budget du projet et 5 000 dollars versés par le Ministère de la communication), janvier 1993.

–	Équipements informatiques supplémentaires (6 500 dollars des États-Unis), avril 1994.

–	Don d'équipements informatiques utilisés pour l'atelier PLANITU (2 PC, 1 imprimante et 1 numériseur d'une valeur de 20 000 dollars des États-Unis), mars 1996.

# IV	Visite officielle du Secrétaire général de l'UIT au Yémen (mars 1996)

A l'invitation du Gouvernement yéménite, M. Pekka Tarjanne a fait une visite officielle au Yémen du 26 au 29 mars 1996, visite au cours de laquelle il a eu des discussions très constructives avec le Ministre de la communication et le Ministre de l'information en vue de renforcer et d'étendre les activités de coopération et l'assistance fournie par l'UIT/PNUD au Yémen.

Cette visite a permis:

1)	de mieux comprendre les demandes d'assistance adressées à l'UIT par le Ministère de la communication et le Ministère de l'information du Yémen dans le cadre des efforts de développement déployés par les Autorités yéménites pour améliorer les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion;

2)	de définir l'aide supplémentaire dont le Yémen a besoin dans les secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion et de la télédiffusion;

3)	de renforcer la coordination et la coopération entre le PNUD et l'UIT en ce qui concerne l'assistance technique au Yémen.

ASSISTANCE À DJIBOUTI

# I	Assistance UIT/PNUD

1	Un projet UIT/PNUD ayant comme titre “Formation du personnel des services de télécommunications” (DJI/87/002) est en cours d’exécution.

L’objectif principal de ce projet est la formation du personnel national des télécommunications de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) de la Société des Télécommunications Internationale de Djibouti (STID) et du Centre de Formation Professionnelle des Télécommunications (CNFPT).

Le budget du projet d’un montant de 685 857 dollars EU est presque entièrement dépensé. Il reste à peine 50 000 dollars EU pour continuer l’exécution du programme de formation entrepris depuis 1987.

Durant l’année 1996 sept demandes de bourses ont été reçues par l’UIT (3 ont été traitées et 4 sont en cours de traitement).

2	Une étude sectorielle a été accomplie entre le 9 décembre 1995 et le 17 janvier 1996. Un rapport contenant une proposition de recommandations a été préparé et distribué aux parties concernées.

# II	Assistance UIT

## 1	Bourses de participation

Depuis 1992, 74 bourses ont été allouées aux Ingénieurs djiboutiens pour assister aux différents séminaires, ateliers et réunions organisés par l’UIT.

## 2	Experts

Expert en tarification

Un consultant de l’UIT a entrepris une mission du 3.12.95 au 27.12.95 pour étudier les structures de tarification de Djibouti et recommander de nouvelles procédures.

Un document a été préparé et distribué aux parties concernées avec les propositions de recommandations de l’expert.

Expert en restructuration du secteur des télécommunications

Au courant du mois de mai 1996, un consultant de l’UIT a entrepris une mission d’une semaine pour étudier la situation des télécommunications dans le pays. Le rapport donnant les propositions de recommandations est en cours de préparation.

## 3	Équipement

Deux dons d’équipement ont été fournis à L’OPT, il s’agit de:

–	5 ordinateurs personnels, en février 1996.

–	2 ordinateurs personnels, en avril 1996.

___________________