| Union Internationale des Télécommunications Bureau de Développement des Télécommunications |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conférence Régionale de Développement des Télécommunications pour les États Arabes (AR-CRDT-96) Beyrouth (Liban), 11-15 novembre 1996 | Document 52-F* 10 novembre 1996 Original: arabe Pour information/référence |  |

Point de l'ordre du jour: 3.1	COMMISSION 2

ORIGINE:	ÉGYPTE

TITRE:	PLAN STRATÉGIQUE POUR LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

________

# I	Introduction

Le développement des infrastructures de télécommunication a été considérable ces 15 dernières années. En effet, la capacité en lignes téléphoniques est passée de 500 000 (centraux électromécaniques) à plus de 4 millions (dont 70% de lignes numériques associées à divers services commutés modernes).

Cette période a également été marquée par plusieurs "premières": premier réseau à fibres optiques en 1985, installation d'une station Inmarsat en 1987, mise en exploitation d'un réseau radioélectrique pour téléphones de voiture en 1988, mise en place d'un réseau national d'information en 1989, systèmes de radiorecherche et liaisons hyperfréquences pour régions isolées, et Arabsat, en 1990, mise en service du câble sous-marin à fibres optiques "SEA ME WE 2" en 1994, enfin mécanisation du système de facturation en 1995.

Compte tenu de la flambée économique récemment observée en République arabe d'Égypte et du rôle important que les divers services et technologies de télécommunication ont joué dans cette évolution, il est indispensable que le plan stratégique pour le secteur des télécommunications tienne compte de ce qu'il faut de toute urgence proposer des services de télécommunication modernes favorables au développement.

Les lignes qui suivent décrivent les principales caractéristiques de ce plan.

# II	Les principaux objectifs du plan stratégique pour le secteur des télécommunications

Le plan stratégique pour le secteur des télécommunications comporte cinq objectifs principaux:

Premier objectif

Proposer un service de télécommunication de base de qualité, conforme aux normes mondiales (téléphone - télégraphe - télécopie) à tous les habitants, par l'entremise d'organismes soit publics, soit privés:

1)	en portant la télédensité à un niveau permettant de parvenir au développement économique requis et d'assurer les connexions demandées dans des délais raisonnables;

2)	en offrant un service téléphonique minimal à tous les noyaux de population établis dans les régions rurales, par l'intermédiaire de services publics et de cabines publiques à prépaiement.

Deuxième objectif

Il s'agit ici de fournir tous les services de télécommunication modernes requis par les entreprises et indispensables pour procéder à des investissements dans de bonnes conditions, partout où ces services sont nécessaires, et compte tenu des capacités demandées. Les services en question sont les suivants:

1)	services commutés améliorés;

2)	réseau numérique avec intégration des services (RNIS);

3)	réseau public pour données à commutation (RPDC);

4)	systèmes de télécommunication mobiles, notamment radiorecherche et communications personnelles universelles, de Terre ou spatiaux (GMPCS-GSM);

5)	microstations;

6)	réseau intelligent perfectionné.

Troisième objectif

Il s'agira de faire en sorte que l'organisation (ARENTO) améliore ses résultats afin d'offrir à sa vaste clientèle un service amélioré, plus rapide. Il faudra également accroître les investissements annuels de l'Organisation en automatisant diverses activités (ingénierie, administration, finances, opérations commerciales). On cherchera à définir une politique de mise en valeur des ressources humaines articulée sur une formation continue et à renforcer les structures administratives de l'Organisation, ainsi que ses méthodes de travail, compte tenu des nouveaux impératifs et des services à fournir.

Quatrième objectif

Le quatrième objectif consistera à consolider la position de la République arabe d'Égypte en tant que centre de transit du trafic de télécommunication régional et international, assuré par les câbles sous-marins régionaux et internationaux, les stations des systèmes fixes et mobiles à satellites, ainsi que les réseaux transfrontières de Terre, afin de tirer parti des recettes produites par le trafic de transit et d'améliorer les ressources financières de l'Organisation.

Cinquième objectif

Le cinquième objectif consiste à assurer au personnel de l'Organisation une protection complète sur le quadruple plan des moyens de subsistance, des soins de santé, de l'éducation et des loisirs, afin de s'en assurer la loyauté et de susciter dans ses rangs un sentiment d'"appartenance", un engagement dans le travail.

# II.1	Premier objectif

Améliorer la disponibilité des services de télécommunication de base

Le premier objectif du plan stratégique consiste donc à améliorer la disponibilité des services de télécommunication. Il s'agira à cet effet:

1)	d'accroître la télédensité dans l'ensemble du pays, et de la porter aux niveaux spécifiés dans le tableau suivant, dans les délais correspondant aux quatre plans quinquennaux (de l'exercice 1997/98 à l'exercice 2017/18) sur la base d'un taux de croissance de la population d'environ 2,2% par an (Annexe 1), tout en réduisant les écarts de télédensité d'une région à l'autre.

Selon le tableau, l'objectif à atteindre à la fin des cinq premières années serait de 5 millions de lignes additionnelles, ce qui porterait la télédensité à 12,5% (par rapport au nombre d'abonnés) ou à 13,5% (par rapport au nombre de lignes).

Les investissements seraient alors d'environ 4 milliards de livres par an, à financer sur ressources propres de l'Organisation d'une part et par l'intermédiaire des modalités accordées par les fournisseurs d'autre part.

2)	D'assurer les services publics de télécommunication, tout particulièrement dans certaines localités caractérisées par une télédensité spécifique, en accroissant le nombre des bureaux publics et des cabines à prépaiement publiques (5 500 actuellement, 50 000 à l'horizon 2002). Le secteur privé pourrait participer à ce déploiement sous réserve que les bureaux locaux soient soumis à certaines dispositions réglementaires.

Ces objectifs sous-tendent un plan d'investissement concernant les centres de commutation, les réseaux-relais et les réseaux locaux.

### II.1.1	Centres de commutation

1)	Accroître la capacité des centres existants, parallèlement à la croissance de la population dans les régions desservies, et compte tenu d'une part du nombre des demandes en instance et d'autre part des impératifs du développement économique et industriel.

2)	Création de nouveaux centres de commutation, éventuellement commandés à distance, pour les nouvelles zones résidentielles ou industrielles.

3)	Remplacement progressif des commutateurs analogiques existants (électromécaniques ou électroniques), dont dépendent actuellement environ 2 millions de lignes, par des équipements numériques, dans le cadre des deux prochains plans quinquennaux (ce qui signifie environ 100 000 nouvelles lignes par an).

4)	Généralisation du Système de signalisation N° 7 dans tous les centres de commutation numériques du pays.

5)	Remplacement progressif des commutateurs intermédiaires existants par des installations télécommandées à partir des centres principaux (permettant d'offrir des services de télécommunications modernes dans les régions rurales).

6)	Remplacement de tous les commutateurs manuels ou semi-automatiques installés dans les régions rurales (2600R) par des équipements électroniques autorisant la numérotation directe externe et interne.

7)	Accroissement de la capacité des commutateurs-relais ruraux, au moyen de systèmes HDSL ou de liaisons à fibres optiques, selon la distance par rapport au centre principal.

8)	Prévoir des fonctions de numérotation directe externe dans tous les centres de commutation ruraux.

### II.1.2	Relais

En ce qui concerne les réseaux-relais, il s'agira:

1)	d'accroître la capacité des liaisons-relais sur les réseaux à fibres optiques existants, parallèlement à l'augmentation de la capacité des commutateurs, et du trafic;

2)	de remplacer les liaisons hertziennes analogiques existantes par des liaisons hertziennes numériques, au lieu de recourir à des réseaux à fibres optiques (exemple: liaisons Aswan-Le Caire et Alexandrie-Salloum);

3)	d'établir des liaisons latérales raccordant les principaux trajets-relais du sud à la mer Rouge et au Sinaï (liaison Qana-Sfaja, etc.) afin d'établir de nouveaux trajets-relais;

4)	de généraliser l'utilisation de boucles SDH à rétablissement automatique dans les réseaux-relais, afin d'accroître la fiabilité des réseaux interurbains ou des réseaux principaux;

5)	de desservir les régions isolées à l'aide de liaisons par satellite DOMSAT ou de microstation;

6)	de prévoir un parc de stations de communication mobile par satellite utilisables en cas d'urgence ou de catastrophes naturelles, ou encore dans les régions isolées (oasis d'Halaib et Shallatin, etc.);

7)	de renforcer les capacités du réseau-relais en raccordant les commutateurs intermédiaires et les commutateurs principaux;

8)	d'établir des liaisons hertziennes dans les régions isolées chaque fois que leur utilité économique aura été établie;

9)	de prévoir un nombre suffisant de multiplexeurs numériques pour répondre à la demande de liaisons-relais par lignes à fibres optiques louées.

### II.1.3	Réseaux

1)	Suppression des encombrements sur le réseau existant et recherche de nouveaux abonnés (offre de techniques modernes - concentrateurs de lignes numériques, plus grande efficacité d'utilisation des paires, élément hertzien dans la boucle, boucles à fibres optiques, etc.).

2)	Doter les réseaux locaux, aussi bien dans les centres urbains que dans les grands villages, d'une capacité suffisante compte tenu de la capacité accrue des commutateurs proprement dits et de l'expansion spécifiquement chiffrée (1,2-2% s'agissant de la capacité des commutateurs).

3)	Utiliser des systèmes radioélectriques dans les régions étendues à faible densité.

4)	Remplacer les lignes aériennes à fils de cuivre par des systèmes de Terre ou des systèmes radioélectriques afin de remédier aux problèmes que posent les lignes aériennes (dégradation, vols, etc.)

# III	Deuxième objectif

Services améliorés de télécommunication à commutation

## III.1	Services améliorés de télécommunication à commutation

Il s'agit de toutes les fonctions et services offerts par des centraux numériques à l'aide de programmes de gestion des centraux. Pour généraliser ces fonctions, le plan stratégique doit avoir les objectifs suivants:

1)	accroître le pourcentage de lignes principales numériques, en vue de remplacer tous les centraux analogiques (électromécaniques ou électroniques) dans le cadre des deux premiers plans quinquennaux, à raison de 100 000 lignes supplémentaires par an;

2)	améliorer les fonctions logicielles des commutateurs, dont la capacité était auparavant relativement limitée;

3)	remplacer les programmes de gestion obsolètes par des programmes plus récents, dotés d'un plus grand nombre de fonctions et services.

## III.2	Réseau numérique à intégration des services (RNIS)

Ce réseau fournit aux abonnés un service de communication numérique et un Système de signalisation N° 7 dans le cadre du réseau local, qui comprend les équipements suivants:

1)	deux canaux numériques fonctionnant chacun à un débit binaire de 64 000 bit/s, lesquels pourraient être utilisés pour la téléphonie ou la transmission de données (service Internet: 64 000 bit/s et visioconférence: 128 000 bit/s);

2)	un canal numérique à 16 000 bit/s pour la signalisation et la transmission de données.

Ces équipements permettent de raccorder différents points terminaux (téléphone, télécopie, ordinateur, etc.) à une ligne en cuivre, à l'aide du même numéro complété par un numéro de poste pour chaque point.

Le réseau numérique à intégration des services permet également d'assurer un grand nombre de services. Le plan stratégique de l'Organisation vise avant tout à introduire le RNIS dans les régions à forte densité d'entreprises, à condition que la couverture géographique soit progressivement étendue à toutes les zones urbaines. Les différentes étapes du plan sont les suivantes:

1)	Accélérer l'introduction du Système de signalisation N° 7 au Caire, à Alexandrie et dans d'autres centres urbains, et achever l'installation du réseau de synchronisation.

2)	Mettre en place un réseau expérimental comprenant un nombre limité de centraux, en vue d'acquérir des données d'expérience et de recenser les problèmes techniques susceptibles de se poser dans le réseau, d'évaluer la demande pour le service et d'étudier sa faisabilité économique. Ces mesures doivent être mises en oeuvre au cours de la première moitié de la période couverte par le premier plan quinquennal.

3)	Installer progressivement le réseau au Caire et à Alexandrie au cours de la seconde moitié de la période couverte par le premier plan quinquennal.

4)	Agrandir le réseau au niveau national dans le cadre du second plan quinquennal.

## III.3	Réseau de transmission de données

1)	Étendre la couverture géographique du réseau national de transmission de données (X.25) à tous les centres urbains de Haute-Égypte et aux autres centres urbains de la région du Delta dans le cadre du premier plan quinquennal.

2)	Équiper les réseaux de transmission de données d'un nombre suffisant de multiplexeurs numériques.

3)	Accroître la capacité du réseau national de transmission de données à l'aide du protocole de relais de trame, de façon à assurer la mobilité nécessaire pour les fournisseurs de services Internet et pour les téléservices, les services de télémédecine, le téléenseignement, la visioconférence et la vidéo à la carte. La première étape est actuellement mise en oeuvre à l'aide de cinq noeuds au Caire (Ramses - Al-roda - Heliopolis - Talaat Harb - Bal Al-louk) dans le cadre de la première année du premier plan quinquennal.

De nouvelles améliorations seront apportées au réseau relais de trame à Alexandrie, dans le Delta et en Haute-Égypte au cours de la période couverte par le premier plan quinquennal.

4)	Mettre en place un réseau ATM, à titre expérimental, sur 2 sites du Caire, au cours de la deuxième partie de la période couverte par le premier plan quinquennal, en vue de la fourniture de services large bande à la carte.

## III.4	Système de radiomessagerie

Étant donné que le système de radiomessagerie en place a atteint sa capacité maximale, l'Organisation projette actuellement d'étendre le système POCSAG existant, de porter son débit à 1 200 et 2 400 bit/s et de mettre en place un nouveau système plus moderne avec des débits allant jusqu'à 5 600 bit/s. Une étude technique est en cours, afin de comparer les systèmes Ermes et Flex.

Le nouveau service sera opérationnel au cours de la première année du premier plan quinquennal.

## III.5	Système de communication mobile

La première phase de la mise en place du système mondial de communication mobile (GSM) sera engagée en novembre 1996. La capacité initiale sera de 90 000 lignes et la couverture géographique comprendra Le Caire, Alexandrie, la Route du Désert, la Côte Nord, Ismailia, l'axe routier Le Caire-Ismailia, Luxor, Aswan et l'axe routier Luxor-Aswan.

Au cours de la première année du premier plan quinquennal, la deuxième phase consistera à desservir les centres urbains du Delta et de la région du Canal, et leurs artères principales ainsi que la région touristique de la mer Rouge et du Sinaï.

Au cours des phases ultérieures, le service sera concentré au Caire et à Alexandrie, en fonction de l'augmentation du nombre d'abonnés, et le service régional urbain sera concentré en Haute-Égypte et sur les artères principales de cette région.

Tous les autres centres urbains seront desservis dans le cadre du premier plan quinquennal et de nouveaux services seront ajoutés au système par la suite.

L'utilisation de la couverture disponible sur les artères principales est actuellement à l'étude, l'objectif étant d'installer des publiphones sur les axes routiers utilisant le même service.

## III.6	Système VSAT (microstations)

Ce service sera opérationnel à compter de novembre 1996. Il sera développé dans le cadre du premier plan quinquennal. Il comprendra des stations fonctionnant dans la bande Ku et assurera un service international.

# IV	Troisième objectif

Accroître l'efficacité dans l'Organisation

Il est évident que par suite de l'augmentation du nombre de lignes installées chaque année et de l'accroissement régulier du nombre d'abonnés, il est nécessaire de prendre des mesures de mécanisation des différentes activités menées par l'Organisation, afin d'accroître la productivité des employés.

A	Mécanisation des opérations techniques

1)	Mécanisation des projets de planification relatifs aux centraux, aux réseaux et communications à l'aide de programmes de planification spéciaux.

2)	Mécanisation de la mise en oeuvre des projets, en vue de gérer correctement toutes leurs composantes.

3)	Création de bases de données géographiques (GIS) pour les réseaux d'abonnés.

4)	Mise en place d'un système de contrôle et de gestion des fréquences radioélectriques, afin d'utiliser au mieux les bandes de fréquences à l'aide des techniques informatiques.

B	Mécanisation des activités administratives, financières et commerciales

1)	Mécanisation des plans et du suivi dans le cadre de la mise en oeuvre du système d'information de gestion, afin de faciliter le processus de prise de décisions.

2)	Mécanisation des relations commerciales dans les domaines de la passation de marchés et de la facturation, afin de réduire le manque à gagner pour l'Organisation et d'accélérer les processus de passation de marchés et de recouvrement.

3)	Mécanisation des opérations financières, afin d'accroître l'efficacité d'utilisation des mouvements de capitaux, l'objectif étant l'augmentation des recettes de l'Organisation.

4)	Mécanisation des activités relatives aux stocks et aux achats, afin de bien maîtriser les stocks de marchandises et les actifs de l'Organisation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation abusive de ces actifs.

Le processus de mécanisation sera mis en oeuvre intégralement dans tous les domaines, dans le cadre de l'application du premier plan quinquennal, étant donné que les études pertinentes ont été achevées et que le dossier d'appel d'offres sera publié avant le début de la mise en oeuvre dudit plan.

C	Élaboration d'un plan général de développement des ressources humaines axé sur la formation permanente dans différentes disciplines, par le biais de la création d'un organisme chargé de la gestion de la formation interne et externe, 1% des recettes nettes de l'Organisation étant affecté à cet organisme.

D	Création d'un service de commercialisation qui s'occuperait essentiellement de la commercialisation de nouveaux services et de services à valeur ajoutée (services améliorés).

E	Création d'un département des finances chargé de faciliter le suivi des mouvements de capitaux et leur utilisation, afin d'accroître les recettes de l'Organisation.

F	Réorganisation de la structure administrative de l'Organisation, afin qu'elle soit à même de s'adapter rapidement aux faits nouveaux qui surviendront ultérieurement et constitution des sociétés spécialisées, dont le capital serait détenu à 100% par l'Organisation ou qui prendraient la forme de coentreprises chargées de la fourniture de nouveaux services.

# V	Quatrième objectif

Renforcer la position de l'Égypte en tant que centre de transit pour le trafic international

Grâce à sa situation géographique exceptionnelle, la République arabe d'Égypte constitue un noeud de transit essentiel pour tous les câbles sous-marins à fibres optiques internationaux qui relient l'Asie de l'Est à l'Europe occidentale. Il s'agit par exemple de "SEA-ME-WE 1 et 2", des projets de câbles FLAG (liaisons "circumterrestres à fibres optiques), des câbles "SEA-ME-WE 3", qui relient les pays d'Asie de l'Est (Japon et Australie) aux pays du Nord-Est de l'Europe (Royaume-Uni et Allemagne), et du câble "Africa One", qui entoure tout le continent africain.

Ces câbles traversent le territoire égyptien entre un point d'atterrissement à Suez et un point d'atterrissement à Alexandrie via une liaison terrestre.

De plus, il existe des câbles sous-marins régionaux pour la Méditerranée, tels que le câble "Alexandros", qui relie Alexandrie et la Grèce, le câble Alexandrie-Italie et le projet de câble Alexandrie-Tartous-Beyrouth, qui est en cours d'installation.

Le plan élaboré par l'Organisation vise à renforcer la position de l'Égypte grâce aux mesures suivantes:

1)	Relier des pays contigus qui ne sont pas desservis par des câbles sous-marins internationaux (Syrie, Liban) aux points d'atterrissement de Suez ou d'Alexandrie, afin que ces pays puissent acheminer leur trafic international à destination de pays d'Asie de l'Est et du Sud d'une part, et des pays du Maghreb ainsi que de pays africains et européens d'autre part, au moyen de liaisons terrestres ou maritimes.

2)	Fixer un droit compétitif propre à attirer le trafic de transit et à offrir une "nouvelle source" de revenus pour l'Organisation, et constituer un Groupe spécial pour la commercialisation de ce service.

3)	Faire en sorte que la station par satellite de Maadi soit rattachée au réseau de câbles sous-marins à fibres optiques et qu'elle puisse ainsi assurer le trafic en cas de défaillance des liaisons maritimes.

4)	Promouvoir le développement du câble sous-marin Alexandrie-Tartous-Beyrouth, en vue d'en faire un réseau régional de télécommunication arabe par l'intermédiaire d'une liaison maritime avec le Maghreb via la Libye et d'un réseau terrestre entre la Jordanie et Suez.

# VI	Cinquième objectif

Encourager la participation des employés de l'Organisation

Il va sans dire que l'investissement dans les ressources humaines constitue l'investissement le plus important de tous ceux que réalise l'entreprise et que l'attachement des employés à leur Organisation est un gage de fidélité favorisant le sentiment d'appartenance, qu'il les encourage à être efficaces et qu'il les aidera à mieux accepter les nouveaux principes qu'impose l'évolution rapide des télécommunications.

À cet égard, il conviendra d'aborder les questions suivantes:

1)	Création d'un club de sports et loisirs pour l'Organisation à Maadi, sur une partie des terrains appartenant à l'Organisation.

2)	Fourniture d'un appui au service du logement au profit des employés, afin de mettre à leur disposition des logements à loyer modéré.

3)	Possibilité de fournir des installations sanitaires à des prix raisonnables.

4)	Développement des activités socio-culturelles au sein de l'Organisation.

_____________