|  | UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS | Document SATBAG-01/1-F 28 août 2001 Original: anglais |
| --- | --- | --- |
|  | REUNION DU GROUPE D'ACTION (SAT-BAG) GENEVE, 1er-2 OCTOBRE 2001 |  |

Directeur du Bureau des radiocommunications

RETARD PRIS DANS LE TRAITEMENT DES FICHES de NOTIFICATION pour la PUBLICATION anticipée, le traitement DEs 
DEMANDEs DE COORDINATION ET DEs fiches de
NOTIFICATION DE RéSEAUX à SATELLITE

# 1	Introduction

1.1	Le présent document a pour objet d'examiner en détail le retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification reçues concernant des réseaux à satellite non planifiés (renseignements pour la publication anticipée, coordination et notification). On trouvera dans d'autres documents (SATBAG-01/5 et SATBAG-01/6) des études détaillées relatives au retard pris dans le traitement des fiches de notification des services planifiés.

1.2	Les annexes au présent document contiennent des statistiques relatives aux fiches de notification reçues par le Bureau et au retard pris dans leur traitement:

Annexe 1:	Publication anticipée, demandes de coordination et notifications reçues et traitées au cours de ces 15 derniers mois (jusqu'à la fin juillet 2001)

Annexe 2:	Demandes de coordination reçues et traitées depuis janvier 1998

Annexe 3:	Répartition par administration du retard actuel pris dans le traitement des demandes de coordination

Annexe 4:	Quelques exemples de soumissions parallèles de plusieurs demandes de coordination (extrait de l'arriéré actuel)

Annexe 5:	Quelques exemples de soumission parallèle de fiches de notification multiples pour la publication anticipée

Annexe 6:	Diagramme de l'évolution depuis le 1er janvier 1994 du nombre de demandes de coordination reçues, du nombre de demandes publiées et du retard pris dans leur traitement.

# 2	Quelques données statistiques utiles

2.1	On peut dégager les points suivants des données statistiques fournies par le Bureau.

Fiches de notification pour la publication anticipée:

•	Nombre moyen de fiches de notification pour la publication anticipée reçues depuis janvier 1998: 62 par mois

•	Nombre moyen de fiches de notification pour la publication anticipée reçues ces 12 derniers mois: 55 par mois

Demandes de coordination:

•	Nombre moyen de demandes de coordination reçues depuis janvier 1998: 49,7 par mois

•	Nombre moyen de demandes de coordination reçues ces 12 derniers mois: 39,5 par mois

•	Taux de traitement moyen depuis janvier 1998: 32,3 par mois

•	Taux de traitement moyen ces 12 derniers mois: 41,7 par mois

Fiches de notification (stations spatiales):

•	Nombres moyen de fiches reçues (sur 12 mois): 8,75 par mois

•	Taux de traitement moyen (sur 12 mois): 9,9 par mois

Fiches de notification (stations terriennes):

•	Nombres moyen de fiches reçues (sur 12 mois): 19,3 par mois

•	Taux de traitement moyen (sur 12 mois): 12,00 par mois

2.2	D'autres études sont en cours. Elles portent notamment sur le nombre trop élevé de fiches soumises et visent à déterminer dans quelle mesure les fiches de notification sont soumises et traitées sans une mise en service correspondante des réseaux à satellite. Les conclusions en seront présentées à la réunion du SAT-BAG.

# 3	Principe de diligence due

3.1	Un rapport relatif à l'incidence de l'application de la procédure administrative du principe de diligence due (Résolution 49 de la CMR-97) a été soumis par le BR à la CMR-2000 (Document 32). Il y est indiqué que le Bureau a entrepris à ce stade, conformément à l'alinéa 6 du décide de la Résolution 49, d'annuler 36 réseaux à satellite. Toutes ces annulations se rapportaient toutefois à des cas pour lesquels le délai maximum (de neuf années) pour la mise en service (conformément à la Résolution 51 de la CMR-97 et au numéro S11.44) était épuisé, cas qui auraient de toute façon fait l'objet d'une annulation. Le rapport précise également que, lorsqu'elles étaient invitées à fournir des renseignements au titre du principe de diligence due (par suite de la date de mise en service de leurs réseaux à satellite), les administrations ont généralement sollicité, chaque fois que cela était possible, une prorogation du délai de mise en service jusqu'à la date limite autorisée (numéros S11.44 et S11.44B à S11.44I). Il ressort de ces dispositions que, dans la majorité des cas, les renseignements au titre du principe de diligence due doivent être fournis le 21 novembre 2003 au plus tard (alinéa 2 du décide de la Résolution 49). Selon ce même rapport, ce n'est donc pas avant cette date que l'effet de l'application de la procédure administrative du principe de diligence due pourra être pleinement constaté.

3.2	L'expérience acquise par le Bureau depuis la CMR-2000 a permis de vérifier la pertinence des conclusions susmentionnées. En application de la Résolution 49 (Rév.CMR-2000), le Bureau a déployé des efforts considérables pour identifier les réseaux visés aux alinéas 1,2 ou 3 du décide de l'Annexe 1 de ladite Résolution pour les dates de mise en service enregistrées jusqu'au 30 juin 2001. Pour plus de détails, on se reportera au Document RRB2001/273 soumis à la 24ème réunion du RRB (10-18 septembre 2001).

3.3	Le résultat final a été l'annulation de 45 réseaux, dont 42 en raison de l'expiration du délai maximal au titre des numéros S11.44 et S11.44B à S11.44I, et 3 en raison uniquement de l'absence de renseignements fournis au titre du principe de diligence due.

3.4	Afin de faciliter encore l'examen du retard pris dans le traitement des fiches de notification, le Bureau a écrit (le 20 août 2001) aux administrations ayant un certain nombre de fiches en attente de traitement. Il a attiré leur attention sur la Résolution 1182 du Conseil qui invite instamment les Etats Membres à s'abstenir de soumettre au Bureau des notifications de réseaux à satellite qui n'ont guère de chance d'être mis en service. Les administrations concernées ont donc été invitées à réexaminer la soumission de leurs notifications et à envisager d'annuler celles qui, au vu d'une nouvelle évaluation, ont peu de chance d'entrainer une mise en service de réseau à satellite. Le Groupe SAT-BAG sera informé de la réponse faite à cette demande.

Annexes : 6

annexE 1

tableAU 1

Publication anticipée sur les renseignements des réseaux à satellite -
traitement et arriéré sur les 15 derniers mois

| Mois | Nombre de fiches reçues | Nombre de fiches publiées | Première date de réception | Arriéré | Retard pris dans le traitement (en semaines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai 00 | 111 | 99 | 17.02.2000 | 106 | 11 |
| Juin 00 | 43 | 69 | 18.04.2000 | 80 | 6 |
| Juillet 00 | 43 | 85 | 22.06.2000 | 38 | 1 |
| Août 00 | 18 | 46 | 10.08.2000 | 10 | 0 |
| Septembre 00 | 20 | 30 | 10.08.2000 | 0 | 3 |
| Octobre 00 | 8 | 102 | 28.08.2000 | 9 | 5 |
| Novembre 00 | 128 | 30 | 16.10.2000 | 96 | 2 |
| Décembre 00 | 210 | 16 | 08.11.2000 | 200 | 3 |
| Janvier 01 | 31 | 158 | 09.11.2000 | 73 | 8 |
| Février 01 | 27 | 70 | 01.12.2000 | 119 | 9 |
| Mars 01 | 32 | 80 | 19.12.2000 | 71 | 10 |
| Avril 01 | 37 | 58 | 12.01.2001 | 50 | 11 |
| Mai 01 | 75 | 125 | 02.03.2001 | 0 | 9 |
| Juin 01 | 42 | 59 | 26.04.2001 | 0 | 5 |
| Juillet 01 | 45 | 87 | 23.05.2001 | 0 | 6 |

Tableau 2

Demande de coordination pour les réseaux à satellite -
traitement et arriéré sur les 15 derniers mois

| Mois | Nombre de fiches reçues | Nombre de fiches publiées | Nombre de pages | Première date de réception | Arriéré | Retard pris dans le traitement (en semaines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai 00 | 60 | 31 | 1364 | 04.05.1998 | 1306 | 104 |
| Juin 00 | 99 | 24 | 5199 | 10.05.1998 | 1369 | 108 |
| Juillet 00 | 38 | 56 | 3473 | 21.05.1998 | 1346 | 110 |
| Août 00 | 27 | 17 | 1186 | 21.05.1998 | 1356 | 115 |
| Septembre 00 | 18 | 27 | 2805 | 21.05.1998 | 1347 | 119 |
| Octobre 00 | 20 | 36 | 4577 | 22.05.1998 | 1331 | 123 |
| Novembre 00 | 82 | 29 | 1699 | 22.05.1998 | 1384 | 128 |
| Décembre 00 | 57 | 11 | 2201 | 22.05.1998 | 1410 | 132 |
| Janvier 01 | 28 | 25 | 2200 | 02.06.1998 | 1381 | 135 |
| Février 01 | 20 | 40 | 7294 | 16.06.1998 | 1361 | 137 |
| Mars 01 | 9 | 74 | 3476 | 23.07.1998 | 1296 | 136 |
| Avril 01 | 18 | 33 | 3637 | 09.09.1998 | 1281 | 134 |
| Mai 01 | 80 | 115 | 3712 | 30.10.1998 | 1239 | 131 |
| Juin 01 | 94 | 35 | 3271 | 02.11.1998 | 1298 | 135 |
| Juillet 01 | 23 | 44 | 2555 | 18.11.1998 | 1277 | 137 |

Notes relatives aux Tableaux 1 et 2

Il se peut que les chiffres indiqués pour la période de 15 mois ne concordent pas tout à fait, car certains cas ont été regroupés après une analyse détaillée ou annulés à la demande de l'administration. Etant donné que ces activités représentent un travail effectué par le Bureau, on a estimé qu'il était plus judicieux de laisser les chiffres en l'état pour rendre compte des ressources utilisées.

Description du tableau

•	Nombre de fiches reçues - Le tableau indique le nombre de fiches reçues (date d'enregistrement par le BR) pendant la période considérée.

•	Nombre de fiches publiées - Le tableau indique le nombre de fiches publiées, pendant la période considérée, dans les sections spéciales avec la (première) date de réception.

•	Nombre de pages - Le tableau indique le nombre de pages publiées, pendant la période considérée, dans les sections spéciales.

•	Arriéré - Fiches en attente de traitement - Le tableau indique le nombre de fiches restant à traiter à la fin de la période considérée.

•	Retard pris dans le traitement - Le tableau indique le retard pris dans le traitement (en semaines) de ces demandes.

Tableau 3

Notification pour les réseaux à satellite - 
traitement et arriéré sur les 15 derniers mois

| Mois | Nombre de fiches reçues | Nombre de cas traités | Première date de réception | Arriéré (réseaux) | Retard pris dans le traitement (en semaines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai 00 | 20 | 7 | 26.02.1998 | 207 | 114 |
| Juin 00 | 16 | 4 | 18.01.1998 | 219 | 124 |
| Juillet 00 | 3 | 10 | 06.07.1998 | 212 | 104 |
| Août 00 | 14 | 10 | 01.05.1998 | 221 | 118 |
| Septembre 00 | 3 | 10 | 01.11.1998 | 214 | 96 |
| Octobre 00 | 5 | 18 | 04.09.1998 | 201 | 108 |
| Novembre 00 | 4 | 5 | 11.09.1998 | 200 | 112 |
| Décembre 00 | 14 | 3 | 11.09.1998 | 211 | 116 |
| Janvier 01 | 6 | 16 | 09.12.1998 | 201 | 108 |
| Février 01 | 12 | 0 | 09.12.1998 | 213 | 112 |
| Mars 01 | 20 | 12 | 11.01.1999 | 221 | 111 |
| Avril 01 | 12 | 13 | 04.01.1999 | 220 | 117 |
| Mai 01 | 2 | 11 | 03.02.1999 | 211 | 117 |
| Juin 01 | 10 | 13 | 04.11.1999 | 208 | 82 |
| Juillet 01 | 3 | 8 | 04.11.1999 | 203 | 86 |

Tableau 4

Notification pour les stations terriennes - 
traitement et arriéré sur les 15 derniers mois

| Mois | Nombre de fiches reçues | Nombre de cas traités | Première date de réception | Arriéré (stations terriennes) | Retard pris dans le traitement (en semaines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mai 00 | 21 | 18 | 26.02.1998 | 337 | 114 |
| Juin 00 | 26 | 9 | 29.06.1998 | 354 | 100 |
| Juillet 00 | 11 | 15 | 19.10.1998 | 350 | 89 |
| Août 00 | 10 | 7 | 01.09.1998 | 353 | 100 |
| Septembre 00 | 16 | 7 | 07.08.1998 | 362 | 108 |
| Octobre 00 | 18 | 5 | 09.10.1998 | 375 | 103 |
| Novembre 00 | 18 | 11 | 18.11.1998 | 382 | 102 |
| Décembre 00 | 7 | 3 | 28.10.1998 | 386 | 109 |
| Janvier 01 | 4 | 6 | 28.10.1998 | 384 | 114 |
| Février 01 | 41 | 9 | 16.12.1998 | 416 | 111 |
| Mars 01 | 34 | 3 | 16.12.1998 | 447 | 115 |
| Avril 01 | 23 | 8 | 04.01.1999 | 462 | 117 |
| Mai 01 | 28 | 7 | 14.04.1999 | 483 | 107 |
| Juin 01 | 38 | 35 | 24.06.1999 | 486 | 101 |
| Juillet 01 | 3 | 41 | 15.10.1999 | 448 | 89 |

AnnexE 2

Demandes de coordination concernant des réseaux à satellite
depuis janvier 1998

| Mois | Nombres de fiches reçues | Nombre de fiches publiées | Nombre de pages | Première date de réception | Arriéré | Retard pris dans le traitement (en semaines) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janvier 98 | 32 | 20 | X | 28.05.96 | 711 | 83 |
| Février 98 | 23 | 40 | X | 17.06.96 | 694 | 85 |
| Mars 98 | 20 | 44 | X | 30.08.96 | 670 | 78 |
| Avril 98 | 78 | 57 | X | 24.09.96 | 691 | 79 |
| Mai 98 | 228 | 30 | X | 18.11.96 | 889 | 76 |
| Juin 98 | 46 | 45 | X | 24.12.96 | 890 | 75 |
| Juillet 98 | 70 | 24 | X | 22.01.97 | 936 | 75 |
| Août 98 | 6 | 7 | X | 07.02.97 | 935 | 77 |
| Septembre 98 | 110 | 26 | X | 03.03.97 | 1 019 | 78 |
| Octobre 98 | 22 | 19 | X | 20.03.97 | 1 022 | 80 |
| Novembre 98 | 102 | 15 | X | 25.04.97 | 1 109 | 79 |
| Décembre 98 | 36 | 19 | X | 20.05.97 | 1 126 | 80 |
| Janvier 99 | 26 | 16 | 932 | 25.05.97 | 1 136 | 84 |
| Février 99 | 29 | 14 | 4 374 | 13.06.97 | 1 151 | 85 |
| Mars 99 | 52 | 43 | 1 914 | 28.08.97 | 1 160 | 79 |
| Avril 99 | 56 | 22 | 2 240 | 24.09.97 | 1 194 | 79 |
| Mai 99 | 85 | 22 | 1 459 | 02.10.97 | 1 257 | 82 |
| Juin 99 | 36 | 49 | 2 412 | 21.10.97 | 1 244 | 84 |
| Juillet 99 | 27 | 36 | 3 442 | 09.11.97 | 1 235 | 86 |
| Août 99 | 47 | 30 | 1 284 | 18.11.97 | 1 252 | 89 |
| Septembre 99 | 46 | 29 | 1 376 | 25.12.97 | 1 269 | 88 |
| Octobre 99 | 38 | 16 | 3 349 | 08.01.98 | 1 291 | 90 |
| Novembre 99 | 35 | 61 | 6 166 | 25.02.98 | 1 265 | 88 |
| Décembre 99 | 99 | 12 | 1 832 | 13.03.98 | 1 352 | 90 |
| Janvier 00 | 18 | 18 | 1 599 | 25.03.98 | 1 266 | 92 |
| Février 00 | 38 | 4 | 252 | 31.03.98 | 1 300 | 96 |
| Mars 00 | 7 | 22 | 2 320 | 20.04.98 | 1 285 | 97 |
| Avril 00 | 51 | 53 | 3 094 | 30.04.98 | 1 283 | 100 |
| Mai 00 | 60 | 31 | 1 364 | 04.05.98 | 1 306 | 104 |
| Juin 00 | 99 | 24 | 5 199 | 10.05.98 | 1 369 | 108 |
| Juillet 00 | 38 | 56 | 3 473 | 21.05.98 | 1 346 | 110 |
| Août 00 | 27 | 17 | 1 186 | 21.05.98 | 1 356 | 115 |
| Mois | Nombres de fiches reçues | Nombre de fiches publiées | Nombre de pages | Première date de réception | Arriéré | Retard pris dans le traitement (en semaines) |
| Septembre 00 | 18 | 27 | 2 805 | 21.05.98 | 1 347 | 119 |
| Octobre 00 | 20 | 36 | 4577 | 22.05.98 | 1331 | 123 |
| Novembre 00 | 82 | 29 | 1699 | 22.05.98 | 1384 | 128 |
| Décembre 00 | 57 | 11 | 2201 | 22.05.98 | 1410 | 132 |
| Janvier 01 | 28 | 25 | 2200 | 02.06.98 | 1381 | 135 |
| Février 01 | 20 | 40 | 7294 | 16.06.98 | 1361 | 137 |
| Mars 01 | 9 | 74 | 3476 | 23.07.98 | 1296 | 136 |
| Avril 01 | 18 | 33 | 3637 | 09.09.98 | 1281 | 134 |
| Mai 01 | 80 | 115 | 3712 | 30.10.98 | 1239 | 131 |
| Juin 01 | 94 | 35 | 3271 | 02.11.98 | 1298 | 135 |
| Juillet 01 | 23 | 44 | 2555 | 18.11.98 | 1277 | 137 |

annexE 3

Retard pris dans le traitement des demandes de coordination 
concernant des réseaux à satellite (au 13.08.2001)

Nombre de fiches de notification et nombre de réseaux par administration

| Admistration | Nombre de fiches de notification | Nombre de réseaux |
| --- | --- | --- |
| USA | 302 | 253 |
| F | 286 | 251 |
| J | 120 | 94 |
| RUS | 69 | 67 |
| G | 68 | 64 |
| HOL | 58 | 51 |
| B | 48 | 35 |
| MLA | 42 | 20 |
| CAN | 33 | 27 |
| KOR | 30 | 29 |
| CHN | 28 | 28 |
| BLR | 26 | 21 |
| AUS | 18 | 17 |
| D | 18 | 11 |
| E | 18 | 17 |
| IND | 17 | 17 |
| VEN | 14 | 7 |
| LUX | 12 | 11 |
| NOR | 12 | 12 |
| CYP | 11 | 11 |
| VTN | 11 | 6 |
| INS | 10 | 10 |
| SEY | 9 | 4 |
| URG | 8 | 8 |

| Administration | Nombre de fiches de notification | Nombre de réseaux |
| --- | --- | --- |
| ARS | 6 | 3 |
| EGY | 6 | 3 |
| IRN | 6 | 6 |
| CLM | 5 | 5 |
| ISR | 5 | 5 |
| UAE | 5 | 2 |
| ARG | 4 | 4 |
| PNG | 4 | 4 |
| S | 4 | 4 |
| SNG | 4 | 4 |
| BRU | 3 | 2 |
| CTI | 3 | 3 |
| MEX | 3 | 3 |
| BEL | 2 | 2 |
| PHL | 2 | 2 |
| THA | 2 | 2 |
| HNG | 1 | 1 |
| I | 1 | 1 |
| TRD | 1 | 1 |
| TUR | 1 | 1 |
| ADD | 670 |  |
| MOD | 666 |  |
| TOTAL | 1336 | 1129 |

NOTE – Pour certaines administrations, les fiches de notification sont soumises au nom d'organisations internationales de télécommunications par satellite.

annexE 4

Exemples de soumission parallèle de plusieurs demandes de coordination pour des satellites ayant les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques
analogues mais situés à des positions orbitales différentes (extrait de
l'arriéré actuel concernant les demandes de coordination)

| Administration | Nom du réseau | Date de réception soumissioon fiches reçues | LONG1 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | SBTS B1 à B4 | 07.07.99 | 70W, 65W, 61W, 92W |
| B | B-SAT F, G, H, I, J, K, L, M, N, P | 17.05.99 | 68W, 87W, 92W, 63W, 68W, 87W, 45W, 59W, 84W |
| B | B-SAT-1A, 1B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G , N et Q à Z | 04.04.00 | 51W, 60W, 65W, 69W, 78W, 84W, 88W, 10W, 51W, 61W, 75W, 90W, 94W, 51,5W, 48W, 43W, 26W, 16,5W |
| BLR/IK | INTERSPUTNIK | 23.11.98 | 114,5E, 153,5E, 16W, 17E, 23W, 27E, 32,5W, 3W, 59,5E, 64,5E, 67,5E, 6W, 75E, 83W, 97W |
| CAN | CANSAT KA-1X, 2X, 4, 5X, 14, 17, 18, 2A, B, 3A à 3E et 6 à 8 | 15.05.00 | 107,3W, 91E, 111,1W, 118,7W, 114,9W, 82W, 70,5W, 61W |
| CAN | LARKSAT-AOR, AOR2, EU1, NA, NA2, POR, POR2 | 21.09.99 | 55W, 12W, 13,5W, 86W, 96W, 180E, 170E |
| CHN | CHINASAT-33, 34A, 34B, 35A à C, 49, 51 à 56, 6 et 6KA | 13.08.99 | 120E, 101E, 95,5E, 103E, 113E, 125E, 110,5E, 136,5E, 140E, 144,5E, 79,6E, 84E |
| CYP | KYPROS-SAT-A, B, C, D, E, F, KA1, KA2, KA3, KA4, KA5 | 26.06.99 | 5E, 30E, 37E, 39E, 45E, 51E, 54,5E |
| D | EUROPE*STAR-1, 1B, 1K, 2, 2G, 2K, 3, 3K | 21.09.99 | 45E, 43E, 45E, 43E, 47,5E, 43E, 47,5E |
| E | HISPASAT, HISPASAT-2A, 2D | 18.07.00 | 36W, 39W, 48,5W, 51,5W, 54,5W, 30W |
| F | FSAT 2, 3, 4, B1, KA, KU FSATDAB-1, 2, 3 | 16.06.99 | 11W, 47E, 5W, 8W, 39E |
| F | GEOSAT C | 16.07.01 | 16W, 180W, 18W, 1E, 1W, 32E, 34,5W, 3W,50W, 62E, 85E, 180E, |
| F | GSATNAV1 à 8 | 12.10.00 | 162,5W, 117,5W, 72,5W, 27,5W, 17,5E, 62,5E, 107,5E, 152,5E |
| F | MULTIMEDIA-SAT | 12.04.00 | 104E, 107W, 153E, 158W, 3E, 54E, 56W, 5W, 7W, 8W |
| F | RADIOSAT SMO-GEO TELECOM-3A, B, C, D | 18.11.99 | 4W, 7W, 8W, 5W, 4E, 3E, 25E, 54E, 22E, 19E, 132E, 129E, 126E |

| F | SYRACUSE-31 A, B, C, D, E, F, G, H, I | 24.07.00 | 125W, 48W, 8W, 7W, 5W, 3E, 25E, 47E, 108E |
| --- | --- | --- | --- |
| F/EUT | EUTELSAT 3 | 01.09.99 | 10E, 12,5W, 13E, 16E, 14,8W, 16E, 21,5E, 25,5E, 33E, 36E, 44E, 48E, 4E, 70,5E, 73,5E, 76E, 7E, 80,5E, 83,5E, 86E, 88,5E, 29E, 64W |
| F/EUT | EUTELSAT-B1, C, KA1, KU, L | 03.02.00 | 36E, 44E, 48E, 70,5E, 73,5E, 76E, 80,5E, 83,5E, 86E, 88,5E103,2E, 107,8E, 10E, 118,2E, 12,5W, 125,2E, 134,2E, 138,2E, 13E, 14,8W, 140,2E, 142,2E, 156,5E, 16E, 21,5E, 25,5E, 33E, 37,2W, 4E, 64W, 7E, 85,2E, 98,5E, 29E |
| F/GLS | GSATNAV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A | 12.10.00 | 162,5W, 117,5W, 72,5W, 27,5W, 17,5E, 62,5E, 107,5E, 152,5E |
| G | GIBSATA1, A2, 3 à 8 | 12.10.00 | 105W, 121W, 135W, 137W, 139W, 64W, 37,5W, 47W |
| G | INMARSAT GSO-2A, C, E à L, 3 | 06.04.99 | 16W, 98W, 63E, 109E, 110E, 166W, 65E, 25E, 54W, 50W, 53W, 15,5W, 55W, 64W, 179E, 143,5E |
| G | INTELSAT KA, INTELSAT N C, KA, KU, V-B | 04.10.99 | 137,7E, 157E, 131W, 116,9W, 53W, 33E, 1W, 66E, 55,5W, 42W, 40W, 34,5W, |
| HOL | NSS-6 à 12 et NSS-14 à 27 NSS-KA 1 à 13, 14 | 03.06.99 | 125W, 127W, 57E, 95E, 90W, 120,8W, 105W, 133W, 21,5W, 20W, 75,5W, 40,5W, 177W, 1E, 38E, 39E, 51E, 83E, 85E, 160E, 131W, 23,5W, 22W, 2E, 72E, 178W, 53W, 176,3W, 32W, 1W, 27,5W, 60W, 80E, 141,5E, 89W, 33W, |
| HOL | NSS-V1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 01.12.00 | 40,4W, 21,5W, 57E, 95E, 178W, 177W, 33W, 27,5W |
| IND | INSAT-EK | 24.12.98 | 103E, 111,5E, 48E, 55E, 74E, 83E, 93,5E, |
| IND | INSAT-X | 02.06.00 | 103E, 111,5E, 48E, 55E, 62,5E, 66,5E, 74E, 83E, 93,5E |
| IRN | ZOHREH-1 à 6 | 02.02.00 | 34E, 26E, 47E, 41E, 59E, 61,5E |
| J | DRTS | 18.02.99 | 112E, 113E, 160E, 177E, 90,75E, 91E, 170W, 90E |
| J | JCSAT et JCSAT-TT&C | 12.04.99 | 150E, 154E, 128E, 124E, 123E, 125,5E, 125E, 126,5E, 126E, 127E, 129E |
| J | N-SAT | 02.11.98 | 102,5E, 103,5E, 106,5E, 73E, 117E, 120E, 122,5E, 129,5E, 141E, 147,5E, 167W, 169W, 172W, 174,5W, 175,5W, 176W, 178,5W, 65,5E, 73E, 74,5E, 76,5E, 79,5E, 82,5E, 84E, 86E, 94E, 110E, 123W, 127W, 131W, 133W, 141W, 143W, 145W, 148W, 150W, 152W, 159W, 161W, 163W, 165W, 166E, 168E, 173W, 175,5E, 175W, 178,5E, 125,5E |
| KOR | DACOMSAT | 19.03.99 | 129E, 120E, 151E, 154E, 107E, 109E |
| LUX | LUX-… | 03.03.99 | 24,2E, 26,2E, 28,2E, 31,5E, 35,5E, 37,5E, 41,2E, 43,2E |

| MLA | MEASAT-1, 2, 3, 4, 78,5E, 86E, LA1, ROUTE-1, 2, 3,4, 5, SA1, 2, 3, 4 | 14.12.00 | 91,5E, 148E, 95E, 72E, 78,5E, 86E, 89,5W, 114,5E, 27E, 79W, 97,5W, 41W, 5,7E, 9E, 37E, 46E |
| --- | --- | --- | --- |
| NOR | BIFROST | 17.05.00 | 1W, 8W, 46E, 50,2E, 53,2E, 74,8E |
| RUS | EXPRESS-2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 13B | 12.07.99 | 140E, 145E, 99E, 14W, 11W, 40E, 53E, 80E, 90E, 96,5E, 103E |
| RUS | KUPON-1 à 8 | 26.01.99 | 55E, 91,75E, 9,5W, 86,5E, 159E, 162W, 165E, 171E |
| RUS | STATSIONAR | 23.08.00 | 170W, 128E, 26,5W, 8E, 23E, 35E, 70E, 1E, 15E, 49E, 12E, 85E, 25W, 45E |
| RUS | TOR-15M à 18M, 2M, 4M à 6M | 31.03.99 | 1E, 49E, 70E, 12E, 35E, 85E, 170W, 128E |
| URG | URUSAT-1 à 8 | 02.06.00 | 88W, 86W, 78W, 75,5W, 59W, 47,5W, 36,5W, 63W |
| USA | INTELSAT6 | 24.12.98 | 157E, 178E, 55,5W, 29,5W,33E, 85E |
| USA | IRIS-1 à 10 | 20.04.01 | 105W, 29E, 100W, 22,5W, 15,5W, 72E, 75E, 172E, 177W, 145W |
| USA | LM-RPS | 13.11.00 | 109W, 11E, 129W, 131,8E, 71E, 79W |
| USA | USASAT-14G, H, I, L, 22J, K, N, 24V, 25K, 26A, 26L, 29C à 29F | 24.12.98 | 148W, 169E, 166E, 68,5E, 15W, 137W, 135W, 139W, 83W, 45W, 37,5W, 47W, 62W, 25E, 111E, 175,25E |
| USA | USASAT-31A à 31Z | 07.11.00 | 147W, 139W, 119W, 127W, 125W, 123W, 121W, 115W, 113W, 109,2W, 105W, 103W, 101W, 99W, 97W, 95W, 93W, 91W, 89W, 87W, 85W, 83W, 81W, 79W, 77W, 75W |
| USA | USASAT-32A à USASAT-32Z | 17.09.98 | 117W, 67W, 58W, 55W, 49W, 47W, 28E, 26,2W, 17W, 7,5W, 21,5W, 2E, 30E, 36E, 38E, 40E, 42E, 48E, 52E, 54E, 56E, 78E, 97E, 99E, 101E, 103E, 69W |
| USA | USASAT-33A à 33U | 07.11.00 | 105,5E, 107,5E, 114,5E, 116,5E, 124,5E, 126,5E, 130E, 149E, 151,5E, 164E, 173E, 25E, 45W, 43W, 68,5E, 72,7E, 166E, 169E, 15W, 139E, 73W |
| USA | USASAT-35A, 35C à 35H, 35J à 35P, R, T, X, Y | 01.11.99 | 73W, 131W, 127W, 125W, 123W, 105W, 103W, 99W, 97W, 95W, 93W, 91W, 89W, 87W, 83W, 79W, 69W, 133W |
| USA | USASAT-37A à USASAT-37Q | 08.09.98 | 175W, 111W, 137W, 133W, 131W, 129W, 107W, 71W, 65W, 51W, 15E, 46E ,50E, 64,5, 70,5E, 89E, 155E, 160E |
| USA | USGAE 1 à 22 | 06.07.98 | 90W, 93E, 111E, 96E, 16,5W, 31,5W, 30E, 39W, 155W, 150E, 4E, 155E, 175E, 180E, 90E, 177,5E, 55E, 120W, 68W, 9W, 152E, 150W, 160W, 65W, 152W |
| USA | USGBS-S1 à S5 | 19.04.00 | 31,5E, 151W, 93E, 112W, 152E |
| USA | USGCSS PH5 | 21.09.00 | 12W, 112W, 135W, 130W, 151W, 60E, 57E, 42,5W, 52,5W, 175E, 180E, 150E |
| USA | USOBO-1 à 11 | 01.05.01 | 159,4W, 130,6E, 139E, 96,8W, 49,4W, 21,2W, 20,6W, 66E, 73E, 87,5E, 94E |
| USA/IT | INTELSAT7 | 08.06.98 | 157E, 174E, 34,5W, 31,5W, 29,5W, 27,5W, 24,5W, 22W, 33E, 20W, 60E, 85E, 53W, 50W, 18W, 55,5W, 1W, 66E, 176E, 178E, 135E, 177E |
| USA/IT | INTELSAT8 | 04.12.98 | 157E, 174E, 177E, 180E, 33E, 60E, 62E, 64E, 66E, 55,5W, 56W, 53W, 50W, 34,5W, 31,5W, 29,5W, 27,5W, 24,5W, 20W, 18W, 1W, 176E, 178E |
| USA/IT | INTELSAT9 | 02.11.98 | 55,5W, 53W, 50W, 34,5W, 31,5W, 29,5W, 27,5W, 24,5W, 22W, 20W, 18W, 1W, 60E, 62E, 64E, 66E, 56W, 174E, 176E, 178E, 33E |
| VTN | VINASAT | 06.05.99 | 87E, 107E, 114,5E, 97E, 103E, 132E |

annexE 5

Exemples de soumission parallèle de plusieurs fiches de notification pour la publication anticipée concernant des satellites ayant les mêmes caractéristiques ou des caractéristiques analogues mais situés à des positions orbitales 
différentes (extrait des fiches pour la publication anticipée soumises 
en novembre et décembre 2000)

| Fiches de notification récentes pour la publication anticipée |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administration |  | Nombre de réseaux | Nombre de fiches reçues |  | Nom du réseau |  |
| F |  | 167 |  |  |  |  |
|  |  | 17 | 21.11.2000 |  | F-SAT XX C |  |
|  |  | 17 | 21.11.2000 |  | F-SAT XX KA |  |
|  |  | 17 | 21.11.2000 |  | F-SAT XX KU |  |
|  |  | 11 | 21.11.2000 |  | VIDEOSAT XX C |  |
|  |  | 11 | 21.11.2000 |  | VIDEOSAT XX KA |  |
|  |  | 11 | 21.11.2000 |  | VIDEOSAT XX KU |  |
|  |  | 15 | 21.12.2000 |  | SMO-GEO XX C |  |
|  |  | 15 | 21.12.2000 |  | SMO-GEO XX KU |  |
|  |  | 15 | 21.12.2000 |  | SMO-GEO XX KA |  |
|  |  | 5 | 19.01.2001 |  | TELECOM-4X |  |
|  |  | 18 | 27.04.2001 |  | MOBILSAT-X |  |
|  |  | 15 | 23.05.2001 |  | 3GSAT-GX |  |
| F/EUT |  | 140 |  |  |  |  |
|  |  | 33 | 01.12.2000 |  | EUTELSAT-B1-1-XX |  |
|  |  | 13 | 01.12.2000 |  | EUTELSAT-C |  |
|  |  | 33 | 01.12.2000 |  | EUTELSAT-KA1-XX |  |
|  |  | 23 | 01.12.2000 |  | EUTELSAT-KU-XX |  |
|  |  | 17 | 21.12.2000 |  | EUTELSAT-3-XX |  |
|  |  | 20 | 21.12.2000 |  | EUTELSAT-KA-XX |  |
| CHN |  | 31 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 15.05.2001 |  | ASIASAT-X-A |  |
|  |  | 7 | 15.05.2001 |  | CHINASAT-X |  |
| MEX |  | 27 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 06.03.2001 |  | MEXSAT-X KA |  |
|  |  | 24 | 30.07.2001 |  | MEXSAT-X KA, KU, C |  |
| AUS |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 31.01.2001 |  | ROEBUCK-X |  |
|  |  | 4 | 27.02.2001 |  | ROEBUCK-X |  |
|  |  | 4 | 29.03.2001 |  | AUSSAT D X FSS |  |
|  |  | 4 | 01.08.2001 |  | ADF X GOV |  |
| USA |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 15.06.2001 |  | USOBO-X |  |
| USA/IT | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 16.02.2001 |  | INTELSAT N KA X |
| CAN | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 24.05.2001 |  | CANSAT KA-X |
| EGY | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 12.06.2001 |  | NILESAT-X |
| IND | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 06.03.2001 |  | INSAT-MET(X) |
| RUS | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 12.06.2001 |  | MARAFON-XM |
| VTN | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 23.05.2001 |  | VINASAT-X |
| E | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 14.03.2001 |  | SECOMSAT BX(KA) |
| NOR | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 26.02.2001 |  | BIFROST-X C |
| SNG | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 27.06.2001 |  | ST-1X-CK |
| UAE | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 24.07.2001 |  | EMARSAT-3X |

AnnexE 6

___________