|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Documento SATBAG-02/3-S 5 de febrero de 2002 Original: inglés |
| --- | --- | --- |
|  | REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN (GAR-SAT) GINEBRA, 4-6 DE MARZO DE 2002 |  |

Informe provisional al Consejo del Grupo de Acción
sobre el retraso en materia de satélites

Introducción

El problema del retraso acumulado en las notificaciones de satélites data de muchos años y hasta ahora se ha venido aplazando la toma de medidas adecuadas para tratar este tema. Si bien se han dado algunos pasos en los últimos años, la complejidad del problema y el número de temas interrelacionados (véase el anexo 1) han hecho que no sea posible resolverlo aplicando una sola iniciativa.

El SATBAG no ha subestimado la magnitud del problema con que se enfrentan la Oficina y las administraciones relativo al retraso acumulado y, lo que es más importante, ha llegado a un acuerdo sobre un método que eliminará este retraso y satisfará a todas las partes interesadas.

El mandato del SATBAG aparece en la Resolución 1182 del Consejo.

El objetivo principal del SATBAG (según el resuelve 3 de la Resolución 1182) es "preparar y supervisar soluciones a largo plazo para el tratamiento de los factores complejos y relacionados que contribuyen a la existencia de retrasos en la tramitación de notificaciones de redes por satélite por parte de la Oficina, con asistencia de la RRB y la Oficina". El mandato puede resumirse de la forma siguiente:

•	Describir los factores identificados como causantes del retraso acumulado.

•	Definir las respectivas actividades que se han de realizar para hacer frente a estos factores.

•	Identificar las medidas que deben tomar las entidades competentes, ya sea dentro o fuera del Sector de Radiocomunicaciones, para llevar a cabo las actividades pertinentes.

•	Determinar los progresos logrados en dichas actividades por las entidades correspondientes.

•	Elaborar y presentar las propuestas necesarias a las entidades instándolas a iniciar las actividades pertinentes cuando no hay ninguna medida evidente.

•	Elaborar un Plan de Acción que exponga las actividades en curso o propuestas para resolver los correspondientes factores.

•	Identificar resultados concretos producidos por el Plan de Acción, tales como bases de datos, recursos humanos y financiación.

•	Examinar los progresos logrados y tomar las medidas pertinentes al respecto.

•	Elaborar un Informe a la CMR-03.

También se consideró conveniente preparar un Informe provisional para el Consejo-02 que se reúne antes de la PP-02.

Resultados de la primera reunión, Ginebra, 1-2 de octubre de 2001

La primera reunión del SATBAG tuvo por objeto presentar al Grupo la compleja gama de temas relativas al retraso acumulado, a partir de la cual se pudiesen establecer las medidas que debe tomar el UIT-R para suprimir este problema. Partiendo de estas consideraciones se identificaron los factores principales que contribuyen al retraso acumulado y se determinó si se les está haciendo frente o no.

Una vez identificados los factores, así como las medidas que se habían tomado y no se habían tomado para abordarlos, la principal tarea del Grupo fue elaborar un Plan de Acción, como encargó el Consejo, que identifique a las entidades responsables de buscar soluciones a los factores identificados en un plazo de tiempo adecuado.

El Plan de Acción del SATBAG se elaboró a partir de las contribuciones recibidas en la reunión y las consiguientes discusiones al respecto; véase el anexo 1 (documento basado en el SATBAG (01) 14, Plan de Acción, pero que incluye resúmenes de las acciones llevadas a cabo desde la primera reunión, que aparecen actualmente en el Documento SATBAG (02) 01(Rev.2)). Se dio oportunidad a los Miembros de comentar la pertinencia del Plan de Acción antes de incluirlo en la dirección web.

Se acordó que para que pudiesen continuar las actividades del SATBAG entre reuniones debían nombrarse personas de contacto que informasen al Grupo sobre los progresos llevados a cabo por cada entidad en las actividades mostradas en el Plan de Acción. Se confirmó que el cometido de los contactos nombrados en el Plan de Acción era supervisar las acciones indicadas para las entidades respectivas con objeto de establecer evaluaciones y redactar informes sobre los progresos realizados en los trabajos. Los contactos proporcionarán antes del 31 de diciembre de 2001 un Informe provisional a los miembros del SATBAG sobre cada una de sus acciones y otro Informe en la siguiente reunión del SATBAG.

Se tomó nota de un Informe sobre una iniciativa promovida por la industria en el sentido de elaborar una versión electrónica del artículo S5, destinada a ser estudiada por el GT 4A en su reunión de octubre de 2001. Se observó que esta iniciativa puede posibilitar una cierta reducción del retraso acumulado. Desde esta perspectiva, el SATBAG debe alentar su finalización. También se estimó, sin embargo, que si esta iniciativa da frutos en el seno del GT 4A, por ejemplo convirtiéndose en una Recomendación aprobada, sería necesario que la BR la integrase en su soporte lógico y que pasase a ser responsabilidad de la Oficina su aplicación como parte del proceso de notificación. Ello exigiría establecer disposiciones para su mantenimiento y actualización.

Se encargó al Presidente que enviase una declaración de coordinación apropiada instando a finalizar a tiempo este soporte lógico teniendo en cuenta la importancia que tiene integrarlo con éxito en los actuales programas informáticos de la BR y que tomase las medidas oportunas para su futuro mantenimiento y actualización.

En los debates se puso en evidencia que si bien se ha utilizado como mecanismo a corto plazo el aumento de los recursos presupuestarios disponibles a la BR, actualizados por el Consejo, para disminuir el retraso acumulado, esa solución no parece tan viable en el futuro por las siguientes razones: disminución de los recursos debido en parte a una reducción prevista en el número de unidades contributivas disponibles para financiar las actividades de la Unión; mantenimiento del concepto de un tope o límite de gastos así como de un tope sobre el valor de la unidad contributiva para el próximo periodo entre conferencias de plenipotenciarios; y reducción prevista del volumen de la Cuenta de Reserva, que tradicionalmente ha supuesto una solución a los déficits presupuestarios inmediatos.

Se acordó que el Presidente prepare un primer proyecto de Informe provisional al Consejo-02 y lo distribuya a la mayor brevedad posible entre los Miembros para recibir sus comentarios. El objetivo es discutir y completar este Informe en la próxima reunión del SATBAG. Si es posible, también se elaborará y distribuirá un esbozo de Informe dirigido a la CMR-03 para recibir comentarios al respecto.

El Presidente también aprovechará la oportunidad para establecer las colaboraciones pertinentes con las entidades en el Plan de Acción, si es necesario, a fin de facilitar los trabajos del SATBAG destinados a reducir y, si es posible, suprimir completamente el retraso acumulado.

Durante la reunión se resaltó el hecho de que el UIT-R debe recibir contribuciones para llevar a cabo sus actividades y, por tanto, es necesario que las administraciones presenten dichas contribuciones al Sector para que puedan realizarse a su debido tiempo todas las actividades del Plan de Acción.

Se acordó establecer un Grupo que trabaje por reflector de correo electrónico para facilitar las actividades del SATBAG. Todos los participantes en las reuniones se incorporarán a la lista de direcciones del grupo reflector.

El reflector se estableció el 4 de octubre y la dirección es:

satbag@itu.int

Informe sobre el estado de los trabajos [a 31 de enero de 2002, debe actualizarse cuando sea necesario]

Tras la primera reunión celebrada en octubre de 2001, el Presidente se dirigió por escrito a todas las entidades de la UIT a las que hace referencia el Plan de Acción y a las Administraciones solicitando apoyo, sugerencias y contribuciones (véanse los Documentos SATBAG (01) 15 y (01) 16). Hasta la fecha, han respondido el Presidente de la Comisión Especial, Sr. Rancy, y el Presidente de la CE 4, Dr. Ito, y sus respuestas aparecen adjuntas a este proyecto de informe en el anexo 2 [se incorporará posteriormente].

En el anexo 1 a este Informe sobre el estado de los trabajos figura un resumen de los puntos principales de los Informes elaborados por las personas de contacto, Sr. Rappoport, Sr. Reed, Sr. Barrett, Sr. Brooks, Sr. Arasteh, Sr. Nicol, Sr. Johnson, Sr. Frederich y Sr. Antonacopoulos, recibidos a 31 de enero de 2002, como solicitaba el Plan de Acción del SATBAG. Se agradece a estas personas de contacto los informes elaborados y se insta a los otros contactos de los puntos de acción que elaboren informes a la mayor brevedad posible.

Estos informes de las personas de contacto y sus correspondientes resúmenes también aparecen reproducidos en el Informe actualizado del resumen sobre los puntos de acción elaborado por el Presidente, que se distribuyó recientemente entre los miembros del SATBAG a través del reflector como Documento SATBAG (02) 02. Los informes de otras personas de contacto del Plan de Acción se resumirán de forma similar y se incluirán en el Informe actualizado del resumen sobre los puntos de acción a medida que se vayan recibiendo.

Nota del Presidente:

Con relación a los puntos de acción conviene observar que en su 25ª reunión la RRB adoptó nuevas Reglas de Procedimiento para suprimir algunas partes del proceso de examen. Esta acción será revisada por la CMR-03 pero es una respuesta clara a la Resolución 1182 del Consejo y al establecimiento del SATBAG. Como parte de la documentación proporcionada a la RRB para examinar este tema, el Director elaboró el Documento RRB2001/289(Rev.1) donde figura una previsión de los trabajos necesarios para tramitar una notificación [típica] y esta información también se considera útil para actualizar los puntos de acción.

Uno de los temas que preocupan a la Oficina a la hora de abordar el problema del retraso acumulado en materia de satélites es la provisión de recursos; además, a causa de las futuras restricciones presupuestarias en la UIT, la financiación adicional proporcionada por el Consejo puede que sea únicamente una solución temporal y, por consiguiente, deben alentarse las medidas propuestas en el Consejo-01 para revisar la recuperación de costes. Sin embargo, queda entendido que las propuestas para revisar la recuperación de costes contenidas en la revisión del Acuerdo 482 [véase el Documento C2001/100] no incluyen los costes derivados del desarrollo del soporte lógico. La razón de esta omisión no está clara pues los costes de esta actividad pueden ser bastante elevados, teniendo en cuenta que el proyecto del Plan Operacional del UIT-R para el periodo 2002-2003 indica que el IAP de la BR emplea a unos 12 funcionarios de categoría profesional para llevar a cabo las tareas de desarrollo de programas informáticos relativos a redes espaciales y teniendo en cuenta, igualmente, el elevado número de proyectos de soporte lógico para redes espaciales que deben elaborarse. Considerando que la mayoría de estos desarrollos benefician sólo a un pequeño número de administraciones, conviene que el Consejo-02 considere la posibilidad de incluir los costes de todos los desarrollos de programas informáticos para redes espaciales en la fórmula de recuperación de costes.

Como se ha indicado anteriormente, el anexo 1 informa sobre los progresos en los puntos de acción del Plan de Acción a 31 de enero de 2002. Estas actividades se actualizarán posteriormente.

Actualmente se considera necesario establecer cuáles son las perspectivas para seguir progresando en cada punto de acción, qué medidas adicionales deben tomarse para mejorar y asegurar dicho progreso y cuál es el calendario adecuado para llevar a cabo con éxito las actividades señaladas en cada punto de acción.

Los resultados de las acciones deben clasificarse según sus repercusiones en el retraso acumulado en el periodo comprendido:

entre ahora y la PP-02		A corto plazo

entre la PP-02 y la CMR-03	A medio plazo

después de la CMR-03		A largo plazo

Además, también se considera apropiado realizar una estimación de la posible repercusión de cada acción en la disminución o eliminación del retraso acumulado aunque cabe señalar que estas estimaciones dan sólo una orientación aproximada pues algunos puntos de acción están vinculados a otros puntos de acción o tienen elementos concretos sobre los que deben avanzar los diversos Grupos para sacar el máximo beneficio. De esta forma los esfuerzos pueden centrarse en las actividades que con mayor probabilidad disminuirán el retraso acumulado en el periodo que va hasta la CMR-03.

También se necesita un mecanismo para realizar la evaluación del SATBAG antes descrita. Debe considerarse la elaboración de una Resolución para que la estudie el Consejo y la transmita a la PP-02, que tomará las medidas adecuadas.

Informe de la segunda reunión, 4-6 de marzo de 2002, Ginebra

La segunda reunión del SATBAG se celebró en Ginebra, del 4 al 6 de marzo de 2002.

Esta reunión tomó nota de los resultados presentados por las personas de contacto designadas para cada uno de los elementos de acción que figuran en el Plan de Acción. Estos resultados aparecen resumidos en el apartado relativo al Informe sobre el estado de los trabajos y también en el Documento SATBAG (02) 01(Rev.2).

Tras las deliberaciones celebradas en la segunda reunión se llegó a las siguientes conclusiones:

(Se incluirán posteriormente.)

Conclusiones y propuestas del SATBAG al Consejo-02

(Se incluirán posteriormente.)

Resumen

(Se incluirá posteriormente.)

anexo 1

Actualización del resumen de los puntos de acción (31 de enero de 2002)

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglamentarios |  |  |  |  |  |
|  | Servicios no planificados |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 01 | Complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones | Comisión Especial, Comisiones de Estudio correspondientes | Gary Brooks | Examinar las disposiciones reglamentarias de los artículos S5, S9, S11, S21 y S22 que se considera que han contribuido al retraso | a medio plazo y largo plazo | No ha habido ninguna modificación en la situación de este punto. Las administraciones deben examinar el artículo indicado con objeto de presentar contribuciones a la Comisión Especial a fin de seguir simplificando el proceso |
| SBAG(01) 02 | Duplicación de textos/procedimientos/ exámenes | Comisión Especial | Gary Brooks | Suprimir la duplicación y combinar los exámenes en: i) la etapa de coordinación; o ii) la etapa de notificación. | a medio plazo | En diciembre de 2001, la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03 que debe tener alguna repercusión en el retraso. Con las modificaciones (Documento RRB2001/296 punto 5) ya no se exigirá que la BR realice las tareas técnicas (tales como el cálculo de la dfp) del examen con arreglo al número S9.35 (S11.31) en la etapa de coordinación. Debe mantenerse la conformidad con el cuadro de frecuencias, excluyendo cualquier aspecto técnico. Todas las conclusiones se calificarían de forma provisional en la etapa de coordinación y el examen total se realizaría en la etapa de notificación. Esta acción eliminará los exámenes duplicados que se efectúan en las etapas de coordinación y notificación y suprimirá la necesidad de realizar este tipo de examen en las frecuencias que nunca llegan a la etapa de notificación. Las administraciones deben considerar cuidadosamente las nuevas Reglas para determinar si la CMR-03 podría hacerlas permanentes. |
| SBAG(01) 03 | Simplificación del apéndice S4: Estructura de los datos, elementos de datos | Comisión Especial y Comisiones de Estudio correspondientes | Dave Barrett | Suprimir la duplicación y racionalizar la estructura. | a medio plazo | El GT 4A ha creado un grupo que trabaja por reflector de correo electrónico y se han distribuido un cierto número de documentos para su posterior discusión. Hay tres propuestas distintas que se refieren a los temas siguientes: limitar las notificaciones de manera que sólo se indiquen las potencias relativas a las portadoras que presentan mayor sensibilidad a la interferencia y mayor posibilidad de causar interferencia; suprimir la duplicación en el apéndice S4 y simplificar el formato para la notificación y publicación de los datos. Debe llegarse a un acuerdo sobre los progresos en cada propuesta. Se están preparando nuevos documentos incluido un proyecto de texto de la RPC sobre el punto 1.30 del orden del día de la CMR para su presentación al grupo del reflector y a la próxima reunión del GT 4A. |
| SBAG(01) 04 | Resolución 49 | Comisión Especial | Anders Frederich | Examinar su eficacia y posible mejora y aplicación | a medio plazo | La Comisión Especial se reunirá en julio de 2002. No se han celebrado discusiones en los Grupos de Relator de la Comisión Especial. La Resolución 46 (eficacia y posible mejora) se ha discutido en algunas organizaciones regionales que están preparando la CMR-03. Se insta a las administraciones a que examinen la Resolución 49 en su preparación de la CMR-03 y proporcionen contribuciones a la Comisión Especial y a la Conferencia. |
| SBAG(01) 5/1 | Modificaciones: Cómo tratar las modificaciones | Comisión Especial | Debe determinarse | Procesar las modificaciones independientemente de su fecha de recepción inicial o teniendo en cuenta su fecha de recepción inicial |  |  |
| SBAG(01) 5/2 | Modificaciones: Cómo procesar las modificaciones relativas a las redes en funcionamiento | Comisión Especial | Debe determinarse | Considerar si debe otorgarse alguna prioridad a tales modificaciones |  |  |
| SBAG(01) 5/3 | Modificaciones: Número de modificaciones | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de modificaciones | a medio plazo | Se han nombrado las personas de contacto en la BR y se está preparando un documento que será una contribución a la próxima reunión del SATBAG. |
| SBAG(01) 6 | Arco de coordinación o Delta T/T | Comisión Especial, Comisiones de Estudio 4, 6 y 8 | Gary Brooks | Extensión del concepto de arco de coordinación a otras bandas de frecuencias y a otros servicios | a medio plazo | En diciembre de 2001 la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03, que debe tener alguna repercusión en el retraso acumulado. Las modificaciones adoptadas por la RRB (Documento RRB2001/296 punto 5) exigirán la utilización del arco de coordinación para todas las bandas y servicios espaciales por encima de 3,4 GHz a fin de identificar los requisitos de coordinación. Las administraciones deben considerar detenidamente las nuevas reglas para determinar si la CMR-03 puede hacerlas permanentes. |
| SBAG(01) 7 | Notificaciones múltiples | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de notificaciones múltiples | a medio plazo | Se está preparando un documento para su discusión en la BR que será una contribución a la próxima reunión del SATBAG. |
|  | Servicios planificados |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 8 | Disposiciones reglamentarias de los apéndices S30/S30A | Comisión Especial, Comisión de Estudio 6 | Kavouss Arasteh | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de deficiencias | a medio plazo y largo plazo | La BR no ha ofrecido sugerencias para introducir mejoras reglamentarias con respecto a los apéndices 30 ó 30A. Sin embargo, actualmente la Oficina está preparando una contribución para su consideración por la Comisión Especial que incluirá algunas sugerencias. |
| SBAG(01) 9 | Disposiciones reglamentarias del apéndice S30B | Comisión Especial, Comisión de Estudio 4 | Kavouss Arasteh | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de las deficiencias | a medio plazo y largo plazo | La BR no ha ofrecido sugerencias para introducir mejoras reglamentarias con respecto al apéndice 30B. Sin embargo, actualmente la Oficina está preparando una contribución para su consideración por la Comisión Especial que incluirá algunas sugerencias. |
|  | Consideraciones generales |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 10 | Desarrollo de Reglas de Procedimiento | Comisión Especial | Tom Walsh | Examinar la forma en que se han elaborado y procesado las Reglas de Procedimiento |  |  |
| SBAG(01) 11 | Papel de la BR en el proceso | SATBAG | Ted Antonacopoulos | Examinar el grado en que debe implicarse la BR en el proceso |  | En ausencia de nuevas contribuciones del SATBAG, además de las presentadas a su primera reunión, la persona de contacto para este punto de acción ha proporcionado un breve resumen de los documentos presentados a la primera reunión en el que se destacan las ideas contenidas en los documentos recibidos por dicha primera reunión y ofrece informaciones para su posterior desarrollo de forma conjunta por los participantes. Cabe esperar que el documento sirva de estímulo en los debates entre los participantes del SATBAG, facilite una mejor comprensión de los temas correspondientes y lleve a identificar posibles opciones y soluciones que se consideren con arreglo a SBAG(01) 11. |
|  | CMR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 12 | Propuesta de las administraciones para modificar los procedimientos reglamentarios | Administraciones | Frank Williams | Instar a las administraciones a que respeten los límites de plazo para sus presentaciones, consideren y examinen sus propuestas a las conferencias que puedan tener repercusiones sobre el retraso acumulado. |  |  |
| SBAG(01) 13 | Cometidos de la RRB y la BR | PP-02 | Frank Williams | Establecer directrices sobre la implicación de la RRB y la BR en conferencias y RPC. | a corto plazo |  |
| SBAG(01) 14 | Transformación de las Reglas de Procedimiento en texto reglamentario | Comisión Especial, RRB | Anders Frederich | Examinar los objetivos de las Reglas de Procedimiento | a medio plazo y largo plazo | La Comisión Especial se reunirá en julio de 2002. No se han celebrado discusiones en los Grupos de Relator de la Comisión Especial. Las Reglas de Procedimiento (el número de reglas, la duplicación de las disposiciones en el RR y la necesidad y posibilidad de transferir las reglas al RR) han sido discutidas en algunas organizaciones regionales que están preparando la CMR-03. Se insta a las administraciones a que examinen las Reglas de Procedimiento al preparar la CMR-03 y proporcionen contribuciones correspondientes a la Comisión Especial y a la conferencia. |
|  | RRB |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 15 | Cometido de la RRB en: - Conferencias - Procesamiento - Reglas de Procedimiento | Comisión Especial, RRB, PP-02 | Norbert Schroeder | ¿Cuál es el cometido actual? ¿Debe cambiarse dicho cometido? | a corto plazo |  |
|  | Programas informáticos |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 16 | Responsabilidad global en el desarrollo de programas informáticos | BR, SATBAG | Gene Rappoport | Determinar los métodos más eficaces de crear programas informáticos en la BR, teniendo en cuenta la identificación de los requisitos, las especificaciones, los desarrollos, las pruebas y las realizaciones | a medio plazo | El desarrollo de los programas informáticos en la BR se ve obstaculizado por la falta de recursos y por un cierto número de problemas que van desde la fiabilidad del soporte físico hasta la organización de los trabajos. Las decisiones de la CMR dan lugar frecuentemente a modificaciones complejas en el Reglamento y en los procedimientos, y estos cambios deben aplicarse en plazos de tiempo muy breves. Si bien ya han sido considerados algunos de los problemas internos de la BR, el SATBAG debe estudiar más detenidamente la forma más eficaz de desarrollar los programas informáticos. |
| SBAG(01) 17 | Integridad de la base de datos | BR, SATBAG | Dave Barrett | Identificar los datos que faltan y completar su inserción en la base de datos. | a medio plazo | La BR está recuperando la antigua información en papel de las API para completar la base de datos SNS (tarea que se espera finalizar a últimos de junio de 2002) y está explorando todas las antiguas publicaciones en papel, especialmente las antiguas peticiones de coordinación (tarea que se espera acabar en septiembre de 2002). Además actualmente faltan en la base de datos algunas referencias relativas a disposiciones del RR. La fecha límite para ese trabajo es marzo de 2002, tras la publicación del Prefacio revisado, para el SRS en CD-ROM 2002/1. Durante el examen de la información que aparece en la WIC impresa en papel se verificarán y corregirán, como se ha indicado anteriormente, algunos otros errores tales como administraciones afectadas que no aparecen (a nivel de red) e información sobre publicaciones previas que ha desaparecido. |
| SBAG(01) 18 | Actualización periódica de la base de datos | BR, SATBAG | Dave Barrett | Actualizar adecuadamente la base de datos. | a medio plazo | La tarea de depuración es un objetivo continuo de la BR, especialmente para obtener una base de datos completa y correcta y llenar las lagunas que exige la publicación de una Lista de Redes de Satélite completa, especialmente la parte B (véanse referencias SBAG(01) 17 y SBAG(01) 22). |
|  |  |  |  |  |  | La fuente principal de errores, de vez en cuando, ha sido la omisión de una cancelación (API o CR) pero la BR está realizando actualmente una verificación de la "validación" para fines de seguridad interna. |
| SBAG(01) 19 | Programa informático de validación | BR, SATBAG | Dave Barrett | Mejorar el programa informático. | a medio plazo y largo plazo | La BR ha realizado una demostración del nuevo programa informático de validación propuesto y los trabajos sobre dicho programa están progresando. En la reunión del SATBAG se facilitará un Informe completo de situación sobre este tema. |
| SBAG(01) 20/1 | Automatización | BR, SATBAG | Larry Reed | Integrar los programas informáticos de la Oficina en un solo paquete. | a largo plazo | Sólo 2 de los 23 programas informáticos de examen que se resumen en el documento SATBAG-01/4 se encuentran en la etapa de integración en los paquetes de programas informáticos de examen EXS11 (EXS9) o se están probando en dicho contexto. |
|  |  |  |  |  |  | Ocho programas se encuentran en la categoría de existentes pero aún no integrados. Cinco programas están en desarrollo y no se han realizado labores de desarrollo para ocho programas. |
| SBAG(01) 20/2 | Automatización | BR, SATBAG | Gene Rappoport | Automatizar el examen según el artículo S5. | a corto plazo y medio plazo | Han comenzado los trabajos para completar una base de datos que contenga todas las disposiciones del artículo S5 y notas correspondientes, desarrollado inicialmente por el personal en la BR. Una vez completado, se elaborará una especificación para el programa informático que debe interrogar a la base de datos junto con métodos para integrarlo en el actual programa informático y realizar las pruebas de la herramienta final. Estas últimas tareas exigirán una gran implicación por parte |
|  |  |  |  |  |  | de la BR. Por consiguiente, el GT 4A estableció un Grupo de Relatores que se reunirá con los miembros correspondientes de la BR, a principios de 2002, para asegurar que se llega a un acuerdo sobre la metodología y la estructura consideradas. |
| SBAG(01) 20/3 | Automatización | BR, SATBAG | Dave Barrett | Desarrollar notificaciones electrónicas para información gráfica. | a medio plazo | La BR ha proporcionado información sobre el actual programa informático de gráficos. Esta información se está analizando actualmente para identificar los temas en los que puede avanzarse según este punto de acción. |
|  | Procesamiento por parte de la BR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 21 | Grado de precisión del examen | BR, SATBAG, Comisiones de Estudio del UIT pertinentes | Olivier Nicol | Detalle con el que debe realizarse el examen. |  | El 26 de noviembre de 2001, para aclarar el ámbito de la cuestión 21, la persona de contacto remitió por correo electrónico un documento específico sobre la acción 21 a algunos organismos más concretamente implicados por esta acción. Desde diversas fuentes se señaló que la CE consideraría las acciones del SAT-BAG en sus futuras reuniones, ninguna de ellas prevista para antes de finales de 2001. A finales de 2001, no se ha informado de ningún avance específico sobre la acción 21. |
| SBAG(01) 22 | Provisión de información | BR, SATBAG | Dave Barrett | Continuar proporcionando información a las administraciones; por ejemplo, publicación de la Lista de Redes Espaciales y Prefacio a la LIF. | a medio plazo y largo plazo | Como se ha indicado en SBAG(01) 18, la BR tiene la intención de publicar una Lista de Redes Espaciales completa. Se ha completado un Prefacio revisado y está disponible en el SRS en CD-ROM 2002/1. Deben recopilarse otros temas relativos a la provisión de información general y debe elaborarse un Informe completo para la próxima reunión del SATBAG. |
| SBAG(01) 23 | Integridad y exactitud de las presentaciones | BR, SATBAG | Dave Barrett | Identificar los motivos por los que las presentaciones siguen siendo incorrectas o incompletas. | a medio plazo | Se está preparando un documento para su discusión en la BR que se convertirá en una contribución a la próxima reunión del SATBAG. |
| SBAG(01) 24 | Recuperación de costes y limitaciones | BR, Consejo, PP-02, Secretaría General | Bruce Gracie | Necesidad de una revisión a fondo de todo el proceso. (Obsérvese que hay algunos aspectos reglamentarios que es necesario considerar.) | a corto plazo y medio plazo |  |
|  | Personal |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 25 | Inflexibilidad del presupuesto | Consejo | Bruce Gracie | Identificar y examinar factores relativos a este tema. | a corto plazo y medio plazo |  |
| SBAG(01) 26 | Retrasos en la contratación | Consejo, PP-02, Secretaría General | Malcolm Johnson | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. | a corto plazo y medio plazo | Véase SBAG(01) 27. |
| SBAG(01) 27 | Contratos/ocupación del personal/movilidad del personal/motivación del personal/carreras profesionales del personal | Consejo, PP-02, Secretaría General | Malcolm Johnson | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. | a corto plazo y largo plazo | El Departamento de Personal está revisando el Reglamento de Personal en consulta con los representantes sindicales. El Comité de Coordinación considerará la nueva redacción de este Reglamento antes de remitirle para su consideración al GT del Consejo, que se reunirá la semana precedente al Consejo-02. Cabe espera que la revisión disminuya las demoras de contratación, racionalizando los procedimientos internos de contratación, y aumente la movilidad del personal, dejando de asociar los nuevos nombramientos a empleos específicos. |
|  |  |  |  |  |  | La plantilla está asociada a los contratos del personal. Cabe esperar que estos contratos se revisen para equilibrar la seguridad de empleo con la posibilidad de dar por finalizado el contrato en caso de rendimiento insatisfactorio. No queda claro si se revisará el esquema de evaluación del personal o si va introducirse un nuevo esquema como modo de reconocimiento al personal que ha realizado una labor extraordinaria o han obtenido resultados muy significativos. |
| corto plazo = Consejo–02, PP-02; medio plazo = CMR-03, Consejo-03; largo plazo = CMR-06, PP-06. |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 2

Se añadirá posteriormente

________________