|  | UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS | Document SATBAG-03/3-F 6 août 2002 Original: anglais |
| --- | --- | --- |
|  | RÉUNION DU GROUPE D'ACTION SAT-BAG GENÈVE, 22-24 JANVIER 2003 |  |

Directeur du Bureau des radiocommunications

rapport du groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite à la session de 2002 du conseil

On trouvera en annexe le rapport du Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite (SAT-BAG) à la session de 2002 du Conseil.

Annexes

ANNEXe

| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONSEIL |  |  | Document C02/40-F |
|  |  |  |  | 3 avril 2002 |
|  |  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE — SESSION 2002 — (22 AVRIL - 3 MAI) |  |  |  |  |
|  |  |  | SÉANCE PLÉNIÈRE (PL 3.2) |  |
| Rapport du Secrétaire général |  |  |  |  |
| 1 Sujet: |  | RAPPORT DU GROUPE D'ACTION SUR LA RÉSORPTION DU RETARD PRIS DANS LE TRAITEMENT DES FICHES DE NOTIFICATION DE RÉSEAUX À SATELLITE |  |  |

| 2 Objet Conformément à la Résolution 1182 du Conseil (décide 3), un Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite (SAT-BAG) a été créé en vue d'étudier les mesures propres à résorber le retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite au sein du Bureau des radiocommunications. Le présent document est un rapport d'activité présenté par le Groupe. |  | Réf. doc. Résolution 1182 du Conseil |
| --- | --- | --- |
| 3 Rappel Le Conseil a créé ce groupe d'action avec notamment pour mandat de rédiger un rapport à l'intention de la CMR-03. |  |  |
| 4 Recommandation Le Conseil est invité à prendre note de l'état d'avancement des travaux du SAT-BAG et à examiner les recommandations figurant dans la partie 3 du Rapport. |  |  |
| 5 Incidences Les mesures dont il est pris note dans le Rapport concernent d'autres points qui devront être examinés par le Conseil. |  |  |

Yoshio UTSUMI
	Secrétaire général

RAPPORT INTÉRIMAIRE SOUMIS AU CONSEIL PAR LE GROUPE D'ACTION 
SUR LA RÉSORPTION DU RETARD PRIS DANS LE TRAITEMENT 
DES FICHES DE NOTIFICATION DE RÉSEAUX 
À SATELLITE (SAT-BAG)

# 1	Introduction

1.1	Par sa Résolution 1182, le Conseil a, à sa session de 2001, créé le Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite (SAT-BAG) pour élaborer une méthode coordonnée, et en surveiller l'application, pour le traitement des facteurs complexes et connexes qui contribuent au retard pris par le Bureau dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite, et ce avec l'aide du RRB et du BR. Le mandat du Groupe SAT-BAG est défini dans la Résolution 1182 du Conseil.

1.2	Conformément à son mandat, le Groupe SAT-BAG a élaboré un Plan d'action énumérant les mesures envisagées pour le traitement des facteurs qui contribuent au retard et désigné un contact pour chaque mesure. En examinant le Plan d'action, le Groupe SAT-BAG a constaté que les mesures relatives aux questions du financement et des ressources de personnel relèvent du Conseil et/ou de la Conférence de plénipotentiaires. Conformément à son mandat, le Groupe SAT-BAG a décidé de soumettre au Conseil, à sa session de 2002, un rapport mettant en lumière lesdites mesures dans des recommandations spécifiques et d'y inclure, pour information, les recommandations qui concernent d'autres entités de l'UIT-R.

# 2	Résumé des recommandations du Groupe SAT-BAG relevant du Conseil et/ou de la Conférence de plénipotentiaires

## 2.1	Recouvrement des coûts

Les coûts de traitement des fiches de notification des réseaux spatiaux représentent une part importante du budget du BR et, compte tenu des restrictions futures auxquelles sera vraisemblablement soumis le budget de l'UIT, le financement additionnel qu'a dégagé le Conseil à sa session de 2001 ne peut constituer qu'une solution provisoire.

Les propositions de révision de la procédure de recouvrement des coûts formulées dans la Décision 482 (modifiée) du Conseil ne mentionnent pas tous les coûts, directs ou indirects.

Faute d'une imputation intégrale aux activités liées au traitement des fiches de notification, il sera éventuellement difficile de dégager des dotations financières suffisantes pour maintenir les ressources, notamment humaines, nécessaires à la résorption du retard. (Voir le § 3.2 pour de plus amples détails.)

## 2.2	Rigidité du budget

Etant donné le plafonnement actuel des dépenses, l'utilisation d'un éventuel excédent de recettes est limitée, car elle doit d'abord être approuvée par le Conseil à sa session annuelle; tout excédent de recettes qui n'est pas utilisé avant l'expiration d'un certain délai est crédité au Fonds de réserve. Il est ainsi difficile de faire face à une demande de services imprévue au titre du recouvrement des coûts (par exemple traitement de fiches de notification de réseaux à satellite), spécialement en ce qui concerne la prolongation de contrats de travail. (Voir le § 3.3 pour de plus amples détails.)

## 2.3	Ressources de personnel

Il sera indispensable que le BR dispose d'un personnel bien formé et hautement motivé pour atteindre ses objectifs et, en particulier, éliminer le retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite. Or, la longueur des procédures de recrutement se traduit par des délais très importants, et on a tendance à tolérer des résultats insuffisants, ce qui accroît la charge des fonctionnaires dévoués: les nombreux fonctionnaires qui se dévouent à l'organisation ne reçoivent pas une reconnaissance suffisante; les heures de travail peuvent être nombreuses et l'avantage des salaires par rapport à l'industrie n'existe plus. Il est en conséquence de plus en plus difficile d'attirer des professionnels expérimentés, de qualité, pour travailler à l'UIT, notamment aux niveaux les plus élevés. (Voir le § 3.4 pour de plus amples détails.)

## 2.4	Recommandations du Groupe SAT-BAG

Les recommandations ci-après concernent les mesures préconisées par le Groupe SAT-BAG et relevant du Conseil et/ou de la Conférence de plénipotentiaires:

1	La méthodologie, exposée dans l'Annexe B de la Décision 482, devrait s'étendre aux activités relatives à la publication anticipée et au travail de coordination pour lesquelles la publication de Sections spéciales n'est pas nécessaire.

2	Conformément à la Résolution 91 (PP-98), application du recouvrement intégral des coûts au traitement des fiches de notification de réseaux à satellite.

3	Le Conseil souhaitera éventuellement demander au BR et au Département des finances des informations concernant l'expérience acquise en ce qui concerne la mise en œuvre de la Résolution 91 (PP-98) d'une manière permettant de tenir une comptabilité ouverte et transparente des coûts et reçus, compte tenu des principes de base énoncés dans la Décision 482 selon lesquels les tarifs appliqués aux fins du recouvrement des coûts devraient se fonder sur des coûts pouvant être identifiés et vérifiés.

4	Il est recommandé à la PP-02 d'adopter une des deux options exposées dans la Recommandation R12 du GTR concernant la rigidité du budget.

5	Il est recommandé au Conseil d'approuver une révision du Règlement du personnel qui réduise le temps nécessaire au recrutement en rationalisant les procédures appropriées, et accroisse les possibilités de mobilité du personnel étant donné que l'occupation de différents postes dans le temps améliorerait le déroulement des carrières et le moral des intéressés.

6	Le Conseil devrait demander au Département du personnel et de la protection sociale d'examiner, en concertation avec le BR, de nouvelles méthodes de recrutement pour attirer des spécialistes.

# 3	Rappel

## 3.1	Plan d'action

3.1.1	Le Groupe SAT-BAG a tenu deux réunions, respectivement du 1er au 2 octobre 2001 et du 4 au 6 mars 2002.

3.1.2	A sa première réunion, le Groupe SAT-BAG a évalué la complexité des problèmes liés au retard pris dans le traitement des fiches de notification, pour déterminer les facteurs qui y contribuent. Ensuite, il a déterminé les mesures à prendre par rapport à chaque facteur et identifié l'entité concernée, soit à l'intérieur soit à l'extérieur du Secteur des radiocommunications, et apte à appliquer les mesures définies. Ces informations forment l'essentiel du Plan d'action demandé par le Conseil.

3.1.3	Après cette première réunion, le Président a écrit à toutes les entités de l'UIT-R visées dans le Plan d'action et aux administrations pour leur demander leur soutien/participation et leur contribution. A ce jour ont répondu le Président de la Commission spéciale (M. Rancy) et le Président de la CE 4 (M. Ito).

3.1.4	Entre les deux réunions, les progrès réalisés sur les mesures déterminées ont été suivis par les contacts désignés dont les rapports ont permis de mettre à jour le Plan d'action.

Les mesures entrent dans le cadre des catégories générales ci-après, et des contributions ont été reçues de:

Dispositions réglementaires:

Bandes non planifiées	David Barrett, Royaume-Uni
Gary Brooks, Luxembourg
Anders Frederich, Suède

Bandes planifiées	Kavouss Arasteh, Iran (République islamique d')

Procédures administratives 
et rôle du BR dans le processus	Ted Antonacopoulos, Canada
							David Barrett, Royaume-Uni
							Olivier Nicol, France
							Tom Walsh, Etats-Unis

Logiciels						Gene Rappoport, Etats-Unis
							Larry Reed, Etats-Unis
							Mike Thompson, Royaume-Uni

Finances						Bruce Gracie, Canada

Personnel						Malcolm Johnson, Royaume-Uni.

3.1.5	A sa deuxième réunion, le Groupe SAT-BAG a examiné les progrès réalisés pour déterminer les autres mesures à prendre: souligner à l'intention des entités compétentes l'importance des progrès réalisés à propos de chaque mesure et montrer en quoi ils contribuent à réduire le retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite; de plus, pour des aspects précis sur des facteurs pour lesquels il a considéré que d'autres mesures devaient être prises, a élaboré des propositions à soumettre aux entités compétentes. La version actuelle du Plan d'action peut être consultée à: http://www.itu.int/council/C2002/040/annex.doc.

## 3.2	Ressources financières

3.2.1	S'agissant du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite, le BR est préoccupé par les ressources mises à sa disposition. Etant donné les restrictions futures qui seront vraisemblablement imposées au budget de l'UIT, les crédits additionnels dégagés par le Conseil à sa session de 2001 ne peuvent qu'être une solution provisoire. En conséquence, le Groupe SAT-BAG considère qu'il faut encourager les mesures qu'a proposées le Conseil à sa session de 2001 pour revoir la procédure de recouvrement des coûts. Toutefois, il croit comprendre que les propositions en question qui sont exposées dans la Décision 482 du Conseil (modifiée à la session de 2001) risquent encore de ne pas toucher tous les coûts, directs ou réimputés.

3.2.2	Ainsi, les questions pertinentes que devra examiner le Conseil lors de l'examen qu'il a prévu de consacrer à la Décision 482 sont les suivantes:

a)	faute d'une imputation intégrale aux activités liées au traitement des fiches de notification en question, il sera peut-être difficile de dégager des ressources financières suffisantes pour maintenir l'effectif à son niveau existant ou pour recruter de nouveaux personnels qui seront chargés de réduire le retard pris dans le travail de traitement; et

b)	les dispositions des résolutions et décisions existantes de la Conférence de plénipotentiaires et/ou du Conseil relatives au recouvrement des coûts devront peut-être être modifiées pour que les ressources financières soient maintenues à un niveau suffisant propre à faciliter la résolution du problème.

3.2.3	En outre, le Groupe SAT-BAG a relevé que le temps et le travail consacrés dans les domaines ci-dessous ne font pas partie du processus de recouvrement des coûts:

a)	traitement des fiches de notification de réseaux à satellite dans le cas où aucune Section spéciale ne doit être publiée, par exemple certaines catégories de l'AP30B;

b)	traitement des notifications au titre de l'Article 11; et,

c)	développement, essai et mise en œuvre de logiciels, même si ce travail demande un effort important aux Départements IAP et SSD.

3.2.4	Le développement de logiciels représente une partie importante du budget du BR pour l'exercice biennal 2002-2003, soit environ 15 millions de francs suisses (27%) juste pour le BR/IAP. Il ressort du § 15 du projet de Plan opérationnel de l'UIT-R pour 2002-2003 qu'environ 70% des fonctionnaires de la catégorie professionnelle (439 mois/homme) et la totalité des fonctionnaires des services généraux du BR/IAP se consacrent à des travaux de développement de logiciels pour les systèmes spatiaux. En outre, au § 12.2.5 du projet de Plan opérationnel de l'UIT-R il est indiqué que le BR/SSD fournit également des ressources d'appui pour l'élaboration des spécifications des logiciels, l'essai des nouveaux logiciels et leur application.

3.2.5	Il est toutefois noté que les travaux liés au traitement des fiches de notification de réseaux à satellite et à l'amélioration des logiciels (voir le § 15.2.3 du projet de Plan opérationnel de l'UIT-R pour 2002-2003) ne bénéficient pour la plupart qu'à un petit nombre de Membres; il conviendrait en conséquence que le Conseil envisage de revoir la formule du recouvrement des coûts en vue d'une imputation intégrale. (Pour de plus amples détails voir le Document SATBAG-02/15 à http://www.itu.int/itudoc/itu-r/sat-bag/docs/2002/15.html.)

3.2.6	Compte tenu du fait que le BR procède actuellement à une mise à niveau importante pour améliorer les outils logiciels servant au traitement des fiches de notification de réseaux à satellite, que le travail de développement d'un logiciel peut coûter cher et que les ressources dont dispose le BR sont limitées, la demande de développement de nouveaux logiciels croît plus vite que les

progrès qui sont réalisés. Si le recouvrement des coûts est étendu au développement des logiciels, les ressources additionnelles devraient être utilisées, du moins dans le court terme, pour accélérer ce travail, ce qui irait dans le sens de certains Etats Membres qui souhaitent que les crédits obtenus grâce au recouvrement servent à améliorer le travail de traitement des fiches.

3.2.7	L'application de la Décision 482 (modifiée) a fait naître la crainte qu'en raison notamment du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite, le paiement après publication par le BR d'une fiche donnée ne soit exigé que 2-3 ans après sa soumission. A sa session de 2001, le Conseil a modifié sa Décision 482 afin que l'élément forfaitaire pour les fiches de notification reçues après le 1er janvier 2002 soit exigible dans les 6 mois à compter de la date de réception de la facture envoyée après réception de la fiche de notification. Cette décision a été considérée par certaines administrations comme créant une situation inéquitable, au sens qu'à une fiche de notification soumise avant le 1er janvier 2002 correspondrait un délai de 2-3 ans pour effectuer le paiement, tandis que pour une fiche de notification soumise après le 1er janvier 2002 on aurait uniquement 6 mois pour ce faire. Les administrations en question ont proposé une modification de la Résolution 88 qui chargerait le Conseil de corriger cette inégalité en demandant premièrement que les factures soient envoyées dès que possible après la PP-02 et deuxièmement que l'élément forfaitaire soit acquitté dans un délai de [6] mois après réception de la facture.

3.2.8	D'autres administrations considèrent que toute disposition nouvelle concernant les montants à payer devra avoir une date d'entrée en vigueur, excluant toute rétroactivité, et que ce n'est pas parce qu'une disposition de ce type ne s'appliquera pas avant sa date d'entrée en vigueur qu'on pourra parler d'inégalité.

3.2.9	Le Groupe est d'avis que la PP-02 (et/ou la CMR-03) devrait envisager l'application de pénalités en cas de non-respect de la Décision 482 (modifiée), conformément aux dispositions du renvoi 9.38.1 du Règlement des radiocommunications.

3.2.10	Certaines administrations considèrent que les montants facturés au titre du recouvrement des coûts doivent être liés au nombre et à la complexité des fiches de notification soumises, et ce de manière exponentielle. D'autres ont été en revanche d'avis que la notion de recouvrement doit être liée uniquement au coût.

## 3.3	Rigidité du budget

3.3.1	Comme il a été indiqué au § 2.2, il n'est pas facile à cause du plafonnement actuel des dépenses de faire face à une demande de services imprévue au titre du recouvrement des coûts. Le GTR a examiné deux solutions qui sont reflétées dans la Recommandation R12 à la PP-02, à savoir:

1)	Fixer une limite à la valeur de l'unité contributive uniquement (en éliminant le plafonnement des dépenses). Cette solution permettrait de mieux réagir dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre du budget et d'utiliser les recettes excédentaires obtenues au titre du recouvrement des coûts pour les produits et services fournis par le BR.

2)	Les activités faisant l'objet d'un recouvrement des coûts devraient être considérées comme étant hors du plafonnement des dépenses.

3.3.2	Le Groupe SAT-BAG considère que cette question devra être réglée au Conseil et/ou à la PP-02 et que les recettes perçues au titre du recouvrement des coûts devraient ne pas ressortir au budget ordinaire de l'Union, l'adoption d'une proposition allant dans ce sens exigeant notamment une modification de l'Article 6 du Règlement financier.

## 3.4	Ressources de personnel

Il sera indispensable que le BR dispose d'un personnel bien formé et hautement motivé pour atteindre ses objectifs. Or, la longueur des procédures de recrutement se traduit par des délais très importants, et on a tendance à tolérer des résultats insuffisants, ce qui accroît la charge des fonctionnaires dévoués: les nombreux fonctionnaires qui se dévouent à l'organisation ne reçoivent pas une reconnaissance suffisante; les heures de travail peuvent être nombreuses et l'avantage des salaires par rapport à l'industrie n'existe plus. Il est en conséquence de plus en plus difficile d'attirer des professionnels expérimentés, de qualité, pour travailler à l'UIT, notamment aux niveaux les plus élevés.

Pour attirer des spécialistes il faut adopter de nouvelles méthodes de recrutement. L'image de l'UIT doit être améliorée, et les activités de l'UIT-R devraient être rendues plus attractives. Il existe une disparité entre hommes et femmes au sein du BR, comme ailleurs dans le secrétariat de l'UIT, particulièrement entre les fonctionnaires de la catégorie professionnelle; si ce problème existe dans l'ensemble du secteur des télécommunications, il devrait faire l'objet d'une attention particulière pour être résolu au BR.

Il faudrait accroître la formation du personnel, tant au niveau G qu'au niveau P, notamment sur les nouveaux systèmes et les technologies nouvelles, et aider les intéressés à comprendre le sens de leur fonction dans l'organisation et à la remplir. Les orientations et les objectifs de la politique générale devraient être explicités à tous les fonctionnaires, qui devraient comprendre leur rôle ainsi que la contribution qu'ils doivent apporter à l'organisation. Des systèmes d'évaluation devraient être mis en place pour répondre aux besoins particuliers du BR. Il conviendrait également d'envisager un système pour reconnaître le travail exceptionnel réalisé par certains dans des conditions difficiles (pour résoudre le problème du retard dans le traitement des fiches de notification, par exemple), ou les résultats importants qu'ils ont obtenus.

# 4	Recommandations du Groupe SAT-BAG sur les mesures concernant les entités de l'UIT-R

Les Recommandations ci-après représentent les vues actuelles du Groupe SAT-BAG sur les mesures concernant les entités de l'UIT-R (voir l'Annexe 1 - Plan d'action).

## 4.1	Généralités

4.1.1	Les administrations sont encouragées à examiner et à réexaminer les propositions qu'elles soumettent aux conférences pour s'assurer qu'elles ne risquent pas, soit directement soit indirectement, d'accroître le retard déjà pris.

## 4.2	Complexité du Règlement des radiocommunications et autres questions connexes

4.2.1	Les administrations sont invitées à soumettre des contributions à la Commission spéciale et à la CMR pour que cette dernière puisque corriger les incohérences présentes dans le Règlement des radiocommunications.

4.2.2	Les administrations et les Commissions d'études de l'UIT-R devraient examiner les nouvelles Règles de procédure concernant l'arc de coordination pour déterminer si le concept pourrait être appliqué à d'autres services spatiaux et pour fixer la valeur de l'arc qui serait alors appliquée.

4.2.3	Le nombre de fiches de notification et de modifications pourrait être réduit moyennant une simplification de la procédure réglementaire et du processus de soumission des fiches de notification, ainsi qu'en utilisant un logiciel de validation amélioré pour clarifier la viabilité des propositions touchant aux réseaux.

## 4.3	Développement de logiciels

4.3.1	Des outils logiciels améliorés devraient permettre d'accroître l'efficacité du traitement des fiches de notification de réseaux à satellite et de réduire le retard; toutefois, comme il a été indiqué au § 3.2.6, le BR a besoin de ressources supplémentaires pour accélérer le rythme de développement de ces logiciels. Ces ressources supplémentaires pourraient prendre la forme d'une possible assistance de la part de Commissions d'études de l'UIT-R et, suivant l'approche modulaire adoptée par le BR, d'une externalisation du travail de développement auprès de spécialistes dans les Etats Membres et Membres du Secteur sans trop accroître la charge de travail à laquelle doit faire face le BR pour la gestion des projets.

## 4.4	Rôle du BR et du RRB

4.4.1	Les fonctionnaires du BR devraient participer activement aux activités des groupes de travail, des sous-groupes de travail et des commissions de rédaction des conférences pour aider à déterminer les incidences que pourrait avoir la mise en oeuvre des dispositions qui sont soumises à leur examen. Cela permettra de réduire: i) la nécessité pour le BR d'utiliser ses ressources de personnel pour élaborer des projets de Règle de procédure après une conférence, projets qui doivent être communiqués aux administrations au titre du numéro 13.17; et ii) le retraitement des Règles de procédure adoptées après la réunion du RRB, en particulier la traduction et la publication des textes dans la Lettre circulaire destinée aux administrations. Cela évitera de ponctionner les ressources du Bureau au détriment du traitement des fiches de notification de réseaux à satellite.

4.4.2	Lors de l'élaboration des Règles de procédure il conviendrait de tenir compte de ce qui suit:

	les Règles devraient être fondées sur les problèmes pratiques rencontrés;

	les Règles devraient constituer le minimum nécessaire pour garantir l'application du Règlement des radiocommunications de manière transparente;

	les Règles de procédure relatives aux divergences et incohérences relevées dans le Règlement des radiocommunications devraient être de courte durée, normalement égale à l'intervalle entre deux conférences;

	la liste des projets de Règle de procédure doit être communiquée aux administrations au titre du numéro 13.17 avant d'être examinée par le RRB.

4.4.3	On pourrait au besoin examiner les Règles de procédure sur le fond pour vérifier qu'elles sont conformes aux dispositions du Règlement des radiocommunications, au cas par cas. Ce travail peut ne pas être directement lié au retard pris dans le traitement des fiches.

4.4.4	En ce qui concerne l'élaboration des Règles de procédure, il serait judicieux d'améliorer la procédure selon laquelle les Actes finals ou les dispositions du Règlement des radiocommunications, selon le cas, sont mis à jour après une CMR, pour que les petites erreurs d'ordre rédactionnel puissent être corrigées avant publication.

4.4.5	Pour faciliter la tâche des conférences et leur permettre de parvenir à des décisions réalistes et d'adopter des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté, les membres du RRB, appuyés par les fonctionnaires du BR, devraient signaler à la conférence, en temps opportun, s'il pourrait être difficile d'appliquer tel ou tel projet de disposition à l'étude. Ce faisant, la conférence sera en mesure d'adopter la disposition la plus judicieuse. En ce qui concerne le rôle du RRB, pour ce qui est du traitement des fiches de notification, aucun changement n'est proposé dans la manière de procéder actuellement.

4.4.6	Le rôle du RRB vis-à-vis des Règles de procédure est couvert de manière appropriée dans la Constitution, dans la Convention et dans le Règlement des radiocommunications. Une Règle de procédure doit être conforme aux dispositions du Règlement des radiocommunications.

# 5	Conclusion

Grâce à ses deux réunions tenues respectivement en 2001 et en 2002, le Groupe SAT-BAG a fait des progrès dans certains domaines, et dans de nombreux autres domaines les entités de l'UIT mises à contribution visent à s'acquitter du travail qui leur a été confié dans les délais. Il restera à voir à la fin de 2002 si ces espoirs étaient fondés.

Une autre réunion du Groupe SAT-BAG est prévue à Genève du 22 au 24 janvier 2003. Elle sera consacrée à l'examen et à la mise au point du Rapport destiné à la CMR-03, qui se fondera sur les rapports d'activité qu'auront soumis les personnes désignées comme contacts pendant la période 2002-2003. Le Rapport sera également porté à l'attention du Conseil à sa session de 2003.

En 2002, le Président profitera de l'occasion pour établir des contacts avec les entités visées dans le Plan d'action, selon les besoins, pour faciliter le travail du Groupe SAT-BAG visant à réduire le retard dans le processus de traitement.

On soulignera que les activités de l'UIT-R ont pour moteur les contributions, et que les administrations devront fournir les données nécessaires aux entités visées dans le Plan d'action pour que le travail puisse être mené à bien dans les délais.

Keith Whittingham (Royaume-Uni)
	Président

Annexe

Plan d'action

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réglementaires |  |  |  |  |  |
|  | Services non planifiés |  |  |  |  |  |
| SBAG(01)01 | Complexité du Règlement des radiocommunications | Commission spéciale (SC), commissions d'études compétentes | Gary Brooks | Examiner les dispositions réglementaires des articles 5, 9, 11, 21 et 22 et les appendices et résolutions associés | M - L | L'état d'avancement de ce point n'a pas évolué. Les administrations devraient examiner les articles susmentionnés, en vue d'apporter à la Commission spéciale des contributions susceptibles de simplifier davantage le processus pour réduire l'arriéré. A noter que le BR rassemble actuellement, à l'intention de la Commission spéciale, des données sur l'expérience qu'il a acquise dans l'application du Règlement des radiocommunications. |
| SBAG(01) 02 | Double emploi et divergences en ce qui concerne les textes, les procédures et les examens | SC | Gary Brooks | Supprimer les doubles emplois et les divergences Envisager de regrouper les examens technique et règlementaire: i) au stade de la coordination; ou ii) au stade de la notification. | M | Pour ce qui est des doubles emplois et des divergences dans le Règlement des radiocommunications, les administrations sont invitées à soumettre des contributions à la Commission spéciale, en vue de les corriger, par exemple: • Double emploi/divergences concernant la colonne "condition/seuils" afin de déterminer si la coordination est requise. |
|  |  |  |  |  |  | • La nécessité d'effectuer la coordination entre différents services lorsque le partage entre ces différents services est déjà pris en compte par l'inclusion de limites strictes dans le Règlement des radiocommunications. • Recoupement des procédures. Se reporter à l'Annexe 1 pour avoir des précisions sur le regroupement des procédures techniques et règlementaires. |
| SBAG(01) 03 | Simplifier l'appendice 4: structure des données, éléments de données | SC et commissions d'études compétentes | Dave Barrett | Supprimer tout double emploi et rationaliser la structure | M | Le GT 4A a créé un groupe de diffusion de messages électroniques et a communiqué un certain nombre de documents pour complément d'examen. Trois propositions distinctes ont été examinées: limiter les soumissions de manière à ne communiquer que les puissances des porteuses présentant la plus grande sensibilité aux brouillages et les plus grands risques de causer des brouillages; supprimer les doubles emplois dans l'appendice S4; et simplifier le format de soumission et de publication des données. L'avancement de chaque proposition doit être approuvé. D'autres documents sont en préparation, notamment le projet de texte de la RPC sur le point 1.30 de l'ordre du jour de la CMR, à soumettre au groupe de diffusion et à la prochaine réunion du GT 4A. |
| SBAG(01) 04 | Résolution 49 | SC | Anders Frederich | Examiner l'efficacité de cette résolution et réfléchir à la possibilité de la renforcer et de la mettre en oeuvre | M | La Commission spéciale se réunira en juillet 2002. Les groupes de Rapporteurs de cette commission n'ont procédé à aucun examen. La Résolution 49 (efficacité et amélioration possible) a été examinée par certaines organisations régionales, en vue de la CMR-03. Les administrations sont invitées à examiner la Résolution 49 en vue de la CMR-03 et à fournir des contributions à la Commission spéciale et à la conférence. |
| SBAG(01) 5/1 | Modifications: Comment traiter les modifications? | SC et autres commissions d'études compétentes | Gary Brooks | Dans le cadre des procédures existantes, traiter les modifications indépendamment de leur date initiale de réception ou d'après cette date revoir le traitement des modifications dans les 2 options définies au point 2 |  | Il faudrait affecter aux demandes de modification qui entraînent une augmentation des besoins de coordination une date de réception qui reflète la date à laquelle le BR a effectivement reçu la demande. Certaines administrations ont été d'avis que les éventuelles modifications [techniques] devraient être considérées comme une nouvelle soumission et recevoir une nouvelle date pour la formulation des observations. Dans le cas où tous les examens sont faits au stade de la notification, la question de savoir comment on traite les modifications devient moins problématique étant donné que la seule notification qui est examinée est celle qui se situe après le processus de coordination. La question du traitement des modifications dans le cas où les examens se font uniquement au stade de la coordination n'a pas été examinée et nécessite un complément d'étude. |
| SBAG(01) 5/2 | Modifications: Comment traiter les modifications relatives aux réseaux en service? | SC | Gary Brooks | Faut-il accorder une quelconque priorité à ces modifications? Pour les éventuelles modifications apportées au processus (5/1 ci-dessus), il faut examiner leur incidence sur les modifications des réseaux en service. |  | Il ne s'agit pas vraiment d'une question d'arriéré. L'actuel RR a prévu le traitement de ces cas. |
| SBAG(01) 5/3 | Modifications: Nombre de modifications | SAT-BAG | Dave Barrett | Comprendre les raisons à l'origine du nombre de modifications | M | L'Annexe 2 résume brièvement les progrès réalisés. |
| SBAG(01) 6 | Arc de coordination ou méthode T/T | SC, Commissions d'études 4, 6 et 8 | Gary Brooks | Etendre le concept d'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences et à d'autres services | M | En décembre 2001, le RRB a adopté une Règle provisoire applicable jusqu'à la CMR-03, qui devrait avoir un effet sur l'arriéré. Compte tenu des modifications adoptées par le RRB (Document RRB2001/296, point 5), il faudra utiliser l'arc de coordination pour le SFS, le SRS non planifiés et les fonctions d'exploitation spatiale associées dans les bandes au-dessus de 3,4 GHz, afin de déterminer les besoins de coordination. Les administrations et les CE de l'UIT-R devraient examiner attentivement les nouvelles règles, afin de déterminer si celles-ci pourraient être rendues permanentes par la CMR-03 si ce concept pourrait s'appliquer à d'autres services spatiaux et en outre quels pourraient être les arcs de coordination appropriés. Les opinions ont divergé sur le point de savoir dans quelle mesure un élargissement de l'application du concept d'arc de coordination permettrait de réduire la charge de travail. |
| SBAG(01) 7 | Notifications multiples | SAT-BAG | Dave Barrett | Comprendre les raisons à l'origine du nombre de notifications multiples | M | La poursuite du débat avec les membres du BR sur cette question permettra de faire de nouvelles contributions au Groupe SAT-BAG. Le nombre de modifications, tout comme la multiplicité des soumissions, sont dues à un certain nombre de raisons et là encore, la façon de résoudre le problème est de se demander s'il y a une possibilité de réduire le nombre de notifications soumises. A cet égard, l'une des principales difficultés pour les administrations est de déterminer un emplacement orbital approprié en raison du simple nombre de demandes de coordination. La réduction de l'arriéré facilitera les choses. |

| Référence de la mesure à prendre | Facteurs | Groupes, commissions d'études et commissions intéressés | Point de contact | Mesure à prendre | Echéance | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Services planifiés |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 8 | Dispositions réglementaires des appendices 30 et 30A | SC, CE 6, CE 4, BR | Larry Reed | Examiner les dispositions actuelles, en vue éventuellement d'en supprimer les imperfections | M - L | A la suite des modifications radicales qui ont été apportées à l'ensemble des dispositions réglementaires des appendices 30 et 30A par la CMR-2000, et étant donné que les commissions d'études compétentes de l'UIT-R ont été invitées, entre autres, à examiner ces dispositions réglementaires, il n'est pas nécessaire, à ce stade, de prendre des mesures pour les simplifier ou les modifier tant que les résultats des études ne seront pas disponibles. Le Bureau fait savoir qu'il élabore actuellement une contribution qui sera examinée par la Commission spéciale et qui contiendra quelques propositions concernant les appendices. |
| SBAG(01) 9 | Dispositions réglementaires de l'appendice 30B | SC, CE 4, BR, RRB | Tom Walsh | Examiner les dispositions actuelles, en vue éventuellement d'en supprimer les imperfections | M - L | A la suite des propositions faites au Groupe SAT-BAG à ses première et deuxième réunions, au RRB et au GCR, le BR communique actuellement aux administrations un projet de nouvelle Règle [CCRR/18] pour qu'elles formulent leurs observations et que le RRB l'examine à sa réunion de juin. |
|  | Généralités |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 10bis | Elaboration de Règles de procédure et transformation en texte réglementaire (comprend désormais les points 10 et 14) | SC, BR, RRB | Tom Walsh | Examiner la manière dont les Règles de procédure sont élaborées et traitées et la mesure dans laquelle elles pourraient avoir une incidence sur l'arriéré Examiner dans quelle mesure les Règles de procédure peuvent être insérées dans le Règlement des radiocommunications |  | Un résumé est donné dans l'Annexe 3 |
| SBAG(01) 11 | Rôle du BR dans le traitement des fiches de notification | SAT-BAG | Ted Antonacopoulos | Examiner la mesure dans laquelle le BR devrait être impliqué dans ce processus |  | En l'absence de nouvelles contributions du Groupe SAT-BAG, mises à part celles qui ont été soumises à sa première réunion, le point de contact désigné pour ce point a examiné brièvement les documents soumis à cette réunion, a mis en relief certaines idées contenues dans les documents de travail et a formulé des observations qui seront débattues plus avant par l'ensemble des participants. On espère qu'un tel document permettra de faire avancer le débat parmi les participants du Groupe SAT-BAG, d'aider ces derniers à mieux comprendre les problèmes soulevés, et d'identifier des solutions à examiner dans le cadre de la mesure SBAG(01) 11. Compte tenu des informations disponibles, il est difficile de proposer d'éventuelles révisions au rôle que joue actuellement le BR dans le traitement des fiches de notification. |
|  | CMR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 12 | Propositions soumises par les administrations en vue de modifier des procédures réglementaires |  |  | Encourager les administrations, tout en respectant les délais fixés pour les soumissions, à examiner et à revoir les propositions, susceptibles d'avoir une incidence, qu'elles soumettent aux conférences au sujet de l'arriéré |  | Il a été décidé que ce point pouvait être supprimé du plan d'action et inclus dans le rapport de la deuxième réunion du Groupe SAT-BAG. |
| SBAG(01) 13 | Rôle du BR | CMR | Larry Reed | Formuler des lignes directrices concernant la participation du BR aux conférences et aux RPC | M | Le Groupe SAT-BAG recommande que le personnel du BR participe activement aux travaux des groupes de travail, sous-groupes de travail et groupes de rédaction, pendant les conférences, afin de plus facilement déterminer les incidences pour la mise en oeuvre du texte à l'examen. Ainsi, le personnel du BR aura moins besoin d'utiliser ses ressources pour élaborer après la Conférence des Règles de procédure communiquées aux administrations conformément au numéro 13.17 et pour traiter les Règles de procédure adoptées après la réunion du RRB, y compris la traduction et la publication des textes dans la Lettre circulaire qui sera envoyée aux administrations. On pourra ainsi conserver les ressources du BR pour le traitement des fiches de notification des réseaux à satellite. |
| SUP SBAG(01) 14 | Transformation des Règles de procédure en textes réglementaires |  |  | Examiner les objectifs des Règles de procédure | M - L | Il a été décidé que ce point pouvait être supprimé et intégré au point 10. |

|  | RRB |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 15 | Rôle du RRB: • pendant les Conférences • dans l'élaboration des Règles de procédure | SC, RRB, PP-02 | Norbert Schroeder | Quel est le rôle actuel du RRB? Faut-il revoir ce rôle? | M | Pour que les conférences arrivent plus facilement à des décisions efficaces et adoptent des dispositions claires et non ambiguës, on pense que les membres du RRB, avec le concours du personnel du BR, devraient indiquer à la Conférence, le moment venu, s'il est difficile d'appliquer les projets de disposition à l'examen. La Conférence pourra ainsi adopter la disposition adéquate. En ce qui concerne le traitement des fiches de notification, selon les modalités actuelles, aucune modification n'est proposée. Pour ce qui est du rôle du RRB pour les Règles de procédure, la question est suffisamment couverte dans la Constitution, la Convention et le Règlement des radiocommunications. Toutefois, on a fait remarquer que les Règles de procédure devraient être conformes au Règlement des radiocommunications. |

|  | Logiciels |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 16 | Responsabilité générale concernant le développement de logiciels | BR, SAT-BAG | Mike Thompson | Revoir le développement des logiciels au BR, compte tenu des besoins identifiés, des spécifications, de l'élaboration, des essais et de la mise en oeuvre | M | Le développement de logiciels au BR est freiné par un manque de ressources et par un certain nombre de problèmes qu'il s'agisse de la fiabilité du matériel ou de l'organisation du travail Les CMR apportent de fréquentes modifications, souvent complexes, au Règlement des radiocommunications et aux procédures; ces modifications doivent être mises en oeuvre dans des délais très courts. Actuellement, les ressources du BR sont tellement justes que le financement d'autres activités, comme les CMR, se fait au détriment du traitement des fiches de notification des réseaux à satellite et du développement des outils logiciels nécessaires. |
|  |  |  |  |  |  | En outre, le développement de logiciels nécessite une très grande interaction entre les départements du BR; les modifications des priorités peuvent donc avoir de nouvelles incidences sur les calendriers d'exécution des projets de logiciel. Il faut affecter une partie du personnel s'occupant de l'arriéré à l'élaboration de spécifications pour les nouveaux logiciels. Il faut donc une grande coordination et une grande planification avant de commencer l'élaboration. Quelle que soit l'aide venue de l'extérieur, la responsabilité générale pour l'élaboration des logiciels relève du BR. |
| SUP SBAG(01) 17 | Exhaustivité de la base de données |  |  |  |  | Fusionné avec le point 22 |
| SUP SBAG(01) 18 | Mise à jour périodique de la base de données |  |  |  |  | Fusionné avec le point 22 |
| SBAG(01) 19 | Logiciel de saisie de données: validation | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Elargir les limites de l'examen effectué par le logiciel de validation. | B - M | Une présentation du nouveau logiciel de validation a été faite en septembre 2001, mais les travaux se sont arrêtés car il a fallu élaborer d'autres spécifications pour pouvoir passer à l'examen des fiches de notification dans le cadre du RR de 1998 (mise en place du dégroupage). Cela aurait pu être évité si le plan de travail avait été organisé autrement. Le BR indique qu'il a l'intention de terminer la version Beta du nouveau logiciel de validation d'ici les deux à trois prochains mois, en utilisant l'ensemble de règles de validation existant afin de faciliter sa vérification par rapport à l'actuel logiciel. Une fois cette vérification faite, on étudiera la possibilité d'intégrer les règles découlant de la CMR-2000 et d'autres projets de règles de validation. La version finale devrait être disponible d'ici à six à neuf mois. |
| SBAG(01) 20/1 | Automatisation de l'examen: intégration du logiciel | BR, SAT-BAG | Mike Thompson | Examiner l'intégration du logiciel du Bureau dans un seul et même progiciel | L | L'Annexe 4 résume brièvement les progrès réalisés dans le développement du logiciel. |
| SBAG(01) 20/2 | Automatisation de l'examen: conformité à l'article 5 | BR, SAT-BAG, commissions d'études compétentes | Mike Thompson | Automatiser l'examen au titre de l'article 5 | B - M | Des travaux sont en cours au sein de la CE 4 de l'UIT-R (avec la participation du BR) pour créer une base de données appropriée regroupant les dispositions de l'article 5 et définir les spécifications d'un logiciel permettant de vérifier la conformité des fiches de notification. Le GT 4A devrait, à sa prochaine réunion en avril, examiner les spécifications complètes assorties d'une base de données de l'article 5 et d'une procédure d'essai. |
|  |  |  |  |  |  | La CE 4/le GT 4A jouent un rôle de premier plan en la matière et assurent la liaison avec d'autres commissions d'études concernées, mais un accord devra être conclu avec elles avant que la CE 4 puisse trancher. |
| SUP SBAG(01) 20/3 | Automatisation |  |  | Développer les notifications sur support électronique pour les informations graphiques | M | Il a été décidé que ce point pouvait être supprimé étant donné qu'il n'y avait pas de retard dans le traitement des données GIMS. |
|  | Traitement effectué par le BR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 21 | Degré de précision de l'examen |  |  | Mesure dans laquelle l'examen doit être effectué |  | Il a été décidé que cette mesure pouvait être supprimée étant donné que le BR a confirmé qu'il faut, pour déterminer tous les pays sur le territoire desquels les limites de puissance surfacique spécifiées, peuvent être dépassées, de nombreux points de mesure pour le calcul des valeurs de puissance surfacique. Toutefois, le nombre de points de mesure n'a pas de grande incidence sur le temps de traitement (2-10 minutes). |
| SBAG(01) 22bis | Gestion et fourniture de renseignements (comprend maintenant les points 17, 18 et 22) | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Gérer les données de référence et continuer de fournir des renseignements aux administrations, par exemple en publiant la Liste des réseaux à satellite et la Préface à cette Liste | M - L | L'Annexe 5 résume brièvement les progrès réalisés. |
| SBAG(01) 23 | Exhaustivité et caractère correct des soumissions | BR, SAT-BAG | Dave Barrett | Déterminer les raisons pour lesquelles des soumissions sont toujours incorrectes ou incomplètes | M | La qualité des notifications soumises s'est beaucoup améliorée après les derniers séminaires/ateliers sur les services spatiaux (Pakistan avril 2000, Genève juin 2000 et Mexique septembre 2000) et il est plus facile de vérifier les notifications entrantes et de demander aux administrations d'apporter des corrections. |
|  |  |  |  |  |  | Plus précisément, des améliorations ont été notées chez les principaux orateurs qui ont participé aux séminaires ou aux ateliers. Il reste toutefois un certain nombre d'erreurs. En raison de l'arriéré, les administrations ont du mal lorsqu'elles soumettent simultanément plusieurs modifications étant donné que l'administration peut ne pas être en mesure de voir l'ensemble des données de réseau actualisées car les modifications antérieures n'ont pas été intégrées dans la base de données. |
|  |  |  |  |  |  | On trouvera sur le site web du BR une liste des problèmes types. |
| SBAG(01) 24 | Recouvrement des coûts et contraintes connexes | BR, Conseil, PP-02, Secrétariat général | Bruce Gracie | Nécessité de procéder à un examen approfondi du processus dans son ensemble (à noter que certains aspects réglementaires doivent être traités) | B - M | L'Annexe 6 résume brièvement les progrès réalisés. |
| SBAG(01) 25 | Rigidité du budget | Conseil, PP-02 | Bruce Gracie | Recenser et examiner les facteurs liés à cette question | B - M | En raison du plafonnement actuel des dépenses, l'utilisation des excédents de recettes est limitée étant donné qu'elle doit être autorisée par le Conseil, et que, si ces excédents ne sont pas utilisés pendant un certain temps, ils sont mis en dépôt dans le Fonds de réserve. |
|  |  |  |  |  |  | Le GTR a examiné deux solutions qui sont reflétées dans la Recommandation R12 à la PP-02: 1) Fixer une limite à la valeur de l'unité contributive uniquement (et supprimer le plafond des dépenses). Cela permettrait de mieux réagir dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre du budget et d'utiliser les excédents de recettes au titre du recouvrement des coûts pour les produits et services fournis par le BR. 2) Les activités soumises au recouvrement des coûts devraient être considérées comme étant hors plafonnement des dépenses. |
|  | Personnel |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 26 | Longueurs de la procédure de recrutement | Conseil, PP-02, Secrétariat général | Malcolm Johnson | Mettre en évidence et examiner les facteurs liés à ces questions | B - M | Il a été décidé que ce point pouvait être supprimé et regroupé avec le point 27. |
| SBAG(01) 27bis | Contrats/effectifs/durée des engagements/motivation du personnel/carrières (comprend désormais les points 26 et 27) | Conseil, PP-02, Secrétariat général | Malcolm Johnson | Identifier et examiner les facteurs liés à ces questions | B - L | Le Département du personnel procède actuellement à la révision des Statut et Règlement du personnel, en consultation avec les représentants du personnel et le Comité de coordination. Le document correspondant du Conseil sera examiné par le Comité des politiques et stratégies pendant la semaine du 4 mars 2002 avant d'être transmis pour examen par le GT du Conseil qui se réunira la semaine avant la session de 2002 du Conseil (17-19 avril 2002). On espère que cette révision permettra de réduire la durée de la procédure de recrutement en la rationalisant, et d'améliorer la mobilité du personnel en n'établissant plus de lien entre nominations et postes. Par mobilité du personnel on entend le fait de pouvoir passer d'un poste à l'autre tout au long de sa carrière. |
| B = à brève échéance; M = à moyenne échéance; L = à longue échéance à courte échéance = session 2002 du Conseil, PP-02; à moyenne échéance = CMR-03, session 2003 du Conseil; à longue échéance = CMR-06, PP-06. |  |  |  |  |  |  |

Annexe 1

Point 2
Double emploi et divergences des textes/procédures/examens

Deux options sont possibles pour regrouper éventuellement les examens en une seule étape, à savoir: les faire uniquement au stade de la notification ou uniquement au stade de la coordination. Pour les examens uniquement au stade de la notification, le RRB a adopté en décembre 2001 une Règle provisoire jusqu'à la CMR-03 qui devrait avoir une certaine incidence sur l'arriéré.

Compte tenu des modifications apportées (Document RRB2001/296, point 5) le BR ne sera plus tenu d'effectuer les parties techniques (puissance surfacique) de l'examen au titre du numéro 9.35 (11.31) au stade de la coordination. La vérification de la conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences, à l'exclusion des aspects techniques, se poursuivrait. Toutes les conclusions seraient considérées comme provisoires au stade de la coordination et la totalité des examens se ferait au stade de la notification.

Certaines administrations sont d'avis que cette Règle est celle qui convient le mieux, qu'elle est conforme à la décision du Conseil et qu'elle vient conforter la mesure prise par le RRB, mesure qui permettra de supprimer non seulement les examens faisant double emploi qui sont effectués aux stades de la coordination et de la notification mais également la nécessité de ce type d'examen pour les fréquences qui n'atteignent jamais le stade de la notification. D'autres administrations sont d'avis que les nouvelles Règles de procédure adoptées par le RRB, aux termes desquelles le BR est chargé de suspendre l'examen d'une assignation entrante au titre du numéro 9.35, pour ce qui est des calculs de puissance surfacique sont:

a)	non conformes à la décision, du Conseil;

b)	contraires à la Constitution et en contradiction avec le principe même du Règlement des radiocommunications.

Cette façon de procéder porte atteinte aux droits des administrations et conduirait à une utilisation abusive des fréquences et des ressources orbitales, ce qui constituerait une violation de l'article 44 de la Constitution. Ces pays ont donc conclu qu'il ne faudrait pas, au nom de l'arriéré, violer la lettre ou l'esprit du Règlement des radiocommunications et de la Constitution.

A l'appui du débat qui a suivi sur ces deux options, le BR a été prié de fournir, avant la réunion de la Commission spéciale, quelques données concernant les fiches de notification qui ont été annulées pendant une période donnée en raison de contraintes temporelles, d'indiquer quel pourcentage de ces fiches de notification n'ont jamais été notifiées et de préciser également, pour une période donnée pendant laquelle les fiches de notification pour inscription ont été reçues ou traitées, quel pourcentage de ces fiches de notification sont identiques aux fiches de notification au stade de la coordination.

Annexe 2

Point 5/3
Modifications

Un certain nombre de raisons peuvent être à l'origine de modifications aux fiches de notification soumises, notamment:

1)	les erreurs dans la fiche de notification initiale qui doivent être corrigées et qui sont signalées soit par l'administration/l'opérateur ou par le BR pendant la validation ou lors des conclusions;

2)	modifications des critères découlant de considérations économique, pendant la demande de coordination;

3)	nécessiter de notifier les changements apportés aux réseaux au titre du numéro 9.5;

4)	modifications apportées au Règlement des radiocommunications à la suite d'une CMR qui influent sur le processus de soumission des notifications, sur les attributions de fréquences.

Il semble donc possible d'essayer de déterminer d'éventuelles solutions pour réduire le nombre de modifications, à titre d'exemple on pourrait citer:

1)	la mise en place d'un logiciel de validation amélioré et la fourniture d'informations actualisées aux administrations;

2)	le fait d'encourager les administrations à planifier la soumission des modifications apportées aux réseaux;

3)	la fourniture d'une liste des changements ne nécessitant pas la soumission d'une modification, par exemple le type de modification qui n'aurait pas d'incidence sur la date de réception.

Annexe 3

Point 10bis
Elaboration de Règles de procédure et transformation 
en textes réglementaires

La Constitution, la Convention et le Règlement des radiocommunications contiennent des dispositions qui régissent l'élaboration, l'approbation et l'application des Règles de procédure. Habituellement, une Règle de procédure est élaborée pour définir une procédure claire pour le traitement des assignations de fréquence, conformément au Règlement des radiocommunications. Les Règles de procédure sont basées sur les décisions des CMR et les recommandations de l'UIT-R.

Le BR peut prendre l'initiative d'élaborer une Règle de procédure. Les administrations elles aussi ou le RRB peuvent déterminer qu'il est nécessaire d'élaborer une Règle de procédure. Les projets de nouvelle Règle de procédure sont communiqués aux administrations, pour qu'elles formulent leurs observations, avant d'être soumis au RRB et les Règles de procédure adoptées antérieurement peuvent faire l'objet d'observations de la part des administrations et ensuite être soumises à la prochaine CMR.

Tout examen du processus d'élaboration des Règles de procédure (qui se différencie de l'examen des Règles de procédure proprement dites) nécessitera obligatoirement l'examen des dispositions correspondantes par les organes appropriés de la conférence.

La Commission spéciale (SC) se réunira en juillet 2002. Aucun débat n'a eu lieu au sein des groupes de rapporteurs de la Commission spéciale.

La question des Règles de procédure (nombre de Règles, recoupement des dispositions dans le RR, nécessité ou possibilité de transférer les Règles dans le RR) a été débattue au sein de certaines organisations régionales, en vue de la CMR-03.

Les administrations sont encouragées à examiner les Règles de procédure en vue de la CMR-03 et à fournir des contributions à la Commission spéciale ainsi qu'à la conférence.

Il convient de tenir compte des facteurs suivants lors de l'élaboration des Règles de procédure:

•	ces Règles devraient tenir compte des difficultés concrètes rencontrées;

•	ces Règles devraient constituer le minimum nécessaire pour l'application du RR de façon transparente;

•	la courte durée de vie - en règle générale entre deux conférences - de ces Règles de procédure liée aux incohérences et aux divergences dans le Règlement des radiocommunications;

•	la liste des projets de Règles de procédure doit être communiquée aux administrations au titre du numéro 13.17, avant d'être examinée par le RRB.

Le contenu des Règles de procédure pourrait être transféré dans le RR, au cas par cas, si nécessaire. Certains ont été d'avis que cette procédure n'était peut-être pas directement liée à l'arriéré.

Pour ce qui est de l'élaboration des Règles de procédure, on aurait intérêt à améliorer le processus selon lequel les Actes finals et le Règlement des radiocommunications, si nécessaire, sont mis à jour après une CMR afin que les erreurs de forme mineures puissent être corrigées avant la publication.

Annexe 4

Point 20/1
Automatisation de l'examen - Intégration du logiciel

Un premier examen de l'état d'avancement de l'intégration a permis de constater que deux seulement des 23 logiciels d'examen (Document SATBAG-01/4) sont sur le point d'être intégrés dans le progiciel d'examen EXS11 (EXS9) ou testés.

Huit programmes relèvent de la catégorie des programmes existants mais non encore intégrés. Cinq programmes sont en cours d'élaboration et, pour huit autres programmes, rien n'a encore été fait à ce jour.

Le BR a indiqué dans le Document SATBAG-02/8 que, fin 2001, le processus d'examen, au stade de la coordination, avait été largement automatisé. La plupart des outils logiciels nécessaires sont maintenant disponibles et tous donnent des résultats dans un format de base de données compatible avec la base de données SNS du BR. Tous les besoins de coordination (au niveau des groupes et au cas par cas) sont transférés dans la base de données SNS du BR pour y être stockés en permanence. Les données de cette base de données, y compris les données relatives aux réseaux, sont utilisées pour produire presque automatiquement un seul type de section spéciale pour la coordination (CR/C) qui couvre toutes les dispositions relatives à la coordination et donne des précisions concernant les besoins de coordination.

Il faut encore progresser en ce qui concerne la vérification de la conformité au Tableau d'attribution des bandes de fréquences (voir point SATBAG(01) 20/2) et l'examen des réseaux à satellite non géostationnaires (puissance surfacique et puissance surfacique équivalente).

Pour ce qui est de l'automatisation de l'examen au stade de la notification, la majorité des modules nécessaires sont soit en production soit à l'essai.

Annexe 5

Point 22bis
Gestion et fourniture de l'information

Le BR saisit actuellement les vieux enregistrement papier de renseignements API pour compléter la base de données SNS (ce qui devrait être fait d'ici juin 2002) et va scanner toutes les anciennes publications papier, en particulier les anciennes demandes de coordination, afin de publier une SNL complète, en particulier la Partie B (ce qui devrait être fait d'ici septembre 2002).

Il manque encore actuellement quelques références aux dispositions du RR dans la base de données. La date cible fixée pour ce travail est mars 2002, après la publication de la Préface révisée - pour le CD-ROM SRS 2002/1. Quelques autres erreurs, par exemple l'absence de certaines administrations affectées (niveau réseau) et l'absence d'informations sur des publications antérieures, seront corrigées pendant la scannérisation des informations papier de la Ciculaire hebdomadaire, comme noté ci-dessus.

D'autres questions concernant la fourniture générale de l'information doivent être regroupées et un rapport complet élaboré en vue de la prochaine réunion du Groupe SAT-BAG.

Il est essentiel de pouvoir comprendre les informations pour élaborer un processus efficace sur un certain nombre de points identifiés ainsi que sur la progression des travaux au sein des diverses commissions d'études. A titre d'exemple de la façon dont il faut comprendre l'incidence des données sur le processus de notification des réseaux à satellite, on peut citer:

•	point 5/3: une des raisons motivant la soumission de modifications est la correction d'erreurs;

•	point 23: les avantages retirés des ateliers et séminaires du BR ont eu une incidence sur le nombre d'erreurs mais il faut poursuivre les travaux;

•	la fourniture d'informations actualisées sur la soumission des données graphiques a permis d'identifier certains problèmes.

Le GT 4A examine également la question de la fourniture de données du point de vue de la soumission et de la publication des renseignements au titre de l'appendice 4 du RR. Il est proposé de les reformater pour qu'ils soient plus faciles à utiliser et à comprendre. Il est intéressant de noter que le BR précise (Annexe 5 du Document SATBAG-02/4) qu'il doit passer près de 20% de son temps à essayer de comprendre la structure d'un réseau géostationnaire, en particulier dans le cas de modifications.

Annexe 6

Point 24
Recouvrement des coûts et contraintes associées

Pour aider le Conseil à comprendre le lien qui existe entre l'arriéré et les différents facteurs associé au recouvrement des coûts, tel qu'il s'applique aux fiches de notification des réseaux à satellite, il faut tenir compte de ce qui suit:

a)	étant donné qu'on n'applique pas l'imputation intégrale des coûts aux activités liées au traitement de ces fiches de notification, il peut être difficile de mobiliser des ressources financières suffisantes pour conserver le personnel existant ou louer les services de nouveau personnel affecté à la réduction de l'arriéré; et

b)	les dispositions des résolutions et décisions de la Conférence de plénipotentiaires et/ou du Conseil concernant le recouvrement des coûts devront peut-être être modifiées pour conserver le niveau de ressources financières suffisant pour régler le problème de l'arriéré.

Recommandation: dans le cadre de son examen programmé de la Décision 482 modifiée, le Conseil voudra peut-être revoir la méthode décrite brièvement dans l'Annexe B et également passer en revue les activités liées à la publication anticipée et à la coordination pour lesquelles il n'est pas nécessaire de publier des sections spéciales.

Recommandation: le Conseil voudra peut-être envisager l'application des dispositions de la Résolution 91 (Recouvrement des coûts pour certains produits et services de l'UIT) du point de vue de la définition de droits appropriés pour les activités soumises au recouvrement des coûts, y compris celles s'appliquant aux fiches de notification de réseaux à satellite, sur la base d'une imputation intégrale des coûts de fourniture du service.

Recommandation: le Conseil voudra peut-être demander des précisions au BR et au Département des finances en ce qui concerne les résultats obtenus dans la mise en oeuvre de la Résolution 91, de façon à avoir une comptabilité transparente des coûts et des recettes. Les principes de base définis dans la Décision 482 exigent que les droits perçus au titre du recouvrement des coûts soient basés sur des coûts identifiables et vérifiables.

Autres options/considérations

1)	En ce qui concerne la mise en oeuvre de la Décision 482 (modifiée), on s'est demandé si, en raison essentiellement de l'arriéré dans le traitement des fiches de notification, le paiement après la publication de la notification par le Bureau ne serait exigé qu'environ deux ou trois ans après la soumission de la notification. La Décision 482 modifiée adoptée par le Conseil à sa session de 2001 précise que l'élément fixe du droit perçu pour les notifications reçues après le 1er janvier 2002 serait exigé dans les six mois qui suivent la date de réception de la facture, laquelle serait envoyée après la réception de la notification. Certaines administrations ont estimé que cette décision crée une situation inéquitable: en effet, pour une notification soumise avant le 1er janvier 2002, on aurait deux à trois ans environ pour effectuer le paiement, alors que pour une notification soumise après le 1er janvier 2002, on aurait seulement quelques mois. Ces mêmes administrations ont donc formulé une proposition visant à modifier la Résolution 88 qui chargerait le Conseil de corriger cette inégalité de traitement en exigeant que les factures soient envoyées le plus tôt possible après la PP-02 et que le montant du droit fixe soit versé dans une période de [six] mois après la réception de la facture.

2)	Sur le même sujet, d'autres administrations ont fait valoir que toute nouvelle disposition relative au paiement des redevances doit être assortie d'une date d'entrée en vigueur garantissant qu'il n'y a pas rétroactivité et que le fait que la non-application d'une telle disposition avant sa date d'entrée en vigueur ne doit pas être confondue avec une inégalité de traitement.

3)	Il a été proposé que tous les fonds associés au recouvrement des coûts soient utilisés directement pour améliorer les services intervenant dans le traitement des notifications de réseaux à satellite.

4)	L'application de sanctions en cas de non-respect, conformément aux dispositions de la Décision 482 modifiée, et au numéro 9.38.1 du Règlement des radiocommunications, a trouvé un écho favorable auprès de certaines administrations mais il a été proposé que la question soit examinée uniquement dans le contexte de la PP-02 (et/ou de la CMR-03).

5)	Il a été proposé que les recettes au titre du recouvrement des coûts soient hors budget ordinaire de l'Union, étant donné qu'on considère qu'il s'agit d'un produit ou d'un service fourni dans l'intérêt d'un nombre limité d'Etats Membres ou de Membres de Secteur. C'est une question qui doit être débattue au Conseil et/ou à la PP-02, étant donné que l'adoption d'une telle proposition nécessiterait, entre autres, une modification de l'Article 6 du Règlement financier.

6)	Certaines administrations sont d'avis que le recouvrement des coûts doit être associé au nombre de notifications effectuées par une administration de façon exponentielle. Pour d'autres par contre, le concept de recouvrement des coûts ne doit concerner que les coûts.

D'autres précisions concernant les questions financières sont données dans le Document SATBAG-02/15.

______________

Voir le § 4 pour les Recommandations du Groupe SAT-BAG sur les mesures concernant les entités de l'UIT-R.