|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN (SATBAG) GINEBRA, 22-24 DE ENERO DE 2003 | Documento SATBAG-03/6(Rev.3)-S |
|  |  | 28 de enero de 2003 |
|  |  | Original: inglés |
| Presidente del SATBAG establecido por el Consejo |
| actualización del plan de acción en enero de 2003 |

1	El Plan de Acción* adjunto incluye Informes redactados por las personas de contacto, de conformidad con lo solicitado en la reunión del SATBAG de marzo de 2002, y actualizados en la reunión de enero de 2003.

2	Este Plan de Acción y otros desarrollos realizados por diversos órganos de la UIT se utilizó como base para el Informe del SATBAG a la CMR-03 y para informar de la situación al Consejo de 2003.

Anexos: 5

Anexo
Plan de Acción (23 de enero de 2003)

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reglamentarios |  |  |  |  |  |
|  | Servicios no planificados |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 01 | Complejidad del Reglamento de Radiocomunicaciones | Comisión Especial, Comisiones de Estudio correspondientes | Gary Brooks | Examinar las disposiciones reglamentarias de los artículos 5, 9, 11, 21, 22 y de los apéndices y Resoluciones asociados. | a medio plazo y largo plazo | La RRB adoptó una Regla de Procedimiento provisional que suprime la necesidad de que la BR aborde los aspectos técnicos (dfp) del examen reglamentario con arreglo al número 9.35 pues estos exámenes se repiten en la etapa de notificación. Algunas administraciones han apoyado esta Regla y otras se han opuesto a ella. La RPC, en su Informe a la CMR presenta dos métodos para tratar esta Regla provisional: suprimirla o incorporar la idea al RR. El SATBAG recibió una propuesta que reforzaba el método de la RPC de incorporar la idea al RR y como se indica, tenía por objeto simplificar los trabajos de la BR reduciendo de esa forma el retraso acumulado mientras se mantienen los derechos de todas las administraciones, tanto en lo que respecta a servicios terrenales como espaciales. Esta propuesta no modificaba la identificación de los requisitos de coordinación con arreglo al número 9.36 sino que sólo consideraba el tipo de examen de la dfp por la BR, con arreglo al número 9.35. La propuesta recibió cierto apoyo pero algunas administraciones se opusieron a ella. Algunos de los problemas planteados fueron los siguientes: • ¿Cómo afecta al tratamiento de las modificaciones? • ¿Se protegerán los derechos de todas las administraciones? |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | • ¿Qué implicaciones tiene sobre el volumen de trabajo y los derechos de las administraciones cuando las asignaciones notificadas reciben una conclusión desfavorable debido a los límites de dfp? La Comisión Especial consideró algunos temas específicos relativos a la coordinación y procedimientos de obtención de un acuerdo pero no abordó el tema de la complejidad del RR de forma general |
| SBAG(01) 02 | Duplicación e incoherencias en los textos/procedimientos/ exámenes | Comisión Especial | Gary Brooks | Suprimir cualquier duplicación e incoherencia. Considerar la combinación de los exámenes reglamentarios y técnicos en: • la etapa de coordinación; o • la etapa de notificación. | a medio plazo | La Comisión Especial no consideró estos temas en su Informe. Con respecto a la duplicación e incoherencias en el RR, se invita a las administraciones a que presenten contribuciones a la CMR para corregir defectos tales como: • Duplicación/incoherencias sobre las condiciones/valores umbral para determinar si es necesaria la coordinación. • Duplicación de los procedimientos, en particular en los casos en los que se hace referencia a la aplicación de los límites estrictos por un servicio determinado por los cuales se proporcionará/se proporciona la protección requerida a otros servicios que comparten la misma banda de frecuencias y, por consiguiente, no es necesario aplicar un procedimiento duplicado para proteger estos servicios contra ese servicio determinado. Algunos de estos casos fueron contemplados en la Regla de Procedimiento contenida en la Circular Administrativa CR/181 de 16 de julio. En el Anexo 1 aparecen los detalles sobre la combinación de los procedimientos reglamentarios y técnicos. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 03 | Simplificación del Apéndice 4: Estructura de los datos, elementos de datos | Comisión Especial y Comisiones de Estudio correspondientes | Dave Barrett | Suprimir la duplicación y racionalizar la estructura. | a medio plazo | El GT 4A ha creado un grupo que trabaja por reflector de correo electrónico y se ha distribuido un cierto número de documentos para su posterior discusión. Hay tres propuestas distintas que se refieren a los temas siguientes: limitar las notificaciones de manera que sólo se indiquen las potencias relativas a las portadoras que presentan mayor sensibilidad a la interferencia y mayor posibilidad de causar interferencia; suprimir la duplicación en el apéndice 4 y simplificar el formato para la notificación y publicación de los datos. El Informe de la RPC contiene propuestas para limitar la presentación de datos de manera que sólo se indiquen las potencias relativas a las portadoras con mayor sensibilidad a la interferencia y mayor posibilidad de causar interferencia, así como para suprimir la duplicación en el Apéndice 4. |
| SBAG(01) 04 | Resolución 49 | Comisión Especial | Anders Frederich | Examinar su eficacia y posible mejora y aplicación. | a medio plazo | La Comisión Especial (CE) y la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) consideraron los documentos recibidos relativos a los trabajos del UIT-R sobre la posible modificación de la Resolución 49. La RPC examinó la Resolución 49 (CMR-2000) y manifestó dos opiniones. Una de ellas es que la Resolución 49 no ha sido eficaz a la hora de abordar el problema de reserva de órbita y capacidad de espectro sin utilización real. Otra es que no ha transcurrido tiempo suficiente para evaluar adecuadamente la eficacia de esta Resolución. Se identificaron dos métodos: el primero consiste en no modificar la citada Resolución 49 y el segundo en modificar el Anexo 2 a dicha Resolución 49 de manera que se especifique claramente que las gamas de frecuencias para las asignaciones de frecuencia de la red de satélites que deben indicar las administraciones son las que tienen intención de |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | poner el servicio en la estación espacial de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones. El Informe de la RPC contiene un ejemplo de una Resolución 49 revisada. La Resolución 49 (eficacia y posible mejora) se ha discutido en algunas organizaciones regionales que están preparando la CMR-03. Se insta a las administraciones a que examinen la Resolución 49 en su preparación de la CMR-03 y proporcionen contribuciones a la Comisión Especial y a la Conferencia. |
| SBAG(01) 5/1 | Modificaciones: Cómo tratar las modificaciones | Comisión Especial y otras Comisiones de Estudio pertinentes | Gary Brooks | Con arreglo a los actuales procedimientos, procesar las modificaciones independientemente de su fecha de recepción inicial o teniendo en cuenta su fecha de recepción inicial. Examinar el procesamiento de las modificaciones con arreglo a las dos opciones identificadas en el punto de acción 2. |  | A las peticiones de modificación que dan lugar a un aumento en los requisitos de coordinación debe asignárseles una fecha de recepción que refleje la fecha real en la que la BR recibió esa petición. Algunas administraciones opinaron que toda modificación [técnica] debe considerarse como una nueva presentación y tiene que recibir una nueva fecha límite para la presentación de comentarios. Con la opción de realizar todos los exámenes en la etapa de notificación la forma de tratar las modificaciones deja de tener importancia pues sólo se examinan las notificaciones realizadas después del proceso de coordinación. Aún no se ha estudiado el proceso de tratamiento de las modificaciones bajo la opción de realizar exámenes únicamente en la etapa de coordinación y debe considerarse más detenidamente. La Comisión Especial y la RPC no abordaron este tema. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 5/2 | Modificaciones: Cómo procesar las modificaciones relativas a las redes en funcionamiento | Comisión Especial | Gary Brooks | Considerar si debe otorgarse alguna prioridad a tales modificaciones. Todo cambio en el proceso con arreglo al 5/1 anterior requiere considerar las repercusiones de tales cambios en las modificaciones de las redes en funcionamiento. |  | No se trata realmente de un tema de retraso acumulado. El actual Reglamento de Radiocomunicaciones contempla el tratamiento de tales casos. |
| SBAG(01) 5/3 | Modificaciones: Número de modificaciones | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de modificaciones. | a medio plazo | En el Anexo 2 aparece un resumen de los progresos realizados. El número de modificaciones presentadas se ha reducido debido, en parte, a la introducción de las tasas de recuperación de costes para las modificaciones de las que la BR ha destinado una parte a proporcionar formación sobre la presentación de datos para redes de satélites y otra parte para la introducción de nuevas Reglas de Procedimiento sobre admisibilidad. |
| SBAG(01) 6 | Arco de coordinación o ( T/T | Comisión Especial, Comisiones de Estudio 4, 6 y 8 | Gary Brooks | Extensión del concepto de arco de coordinación a otras bandas de frecuencias y a otros servicios. | a medio plazo | En diciembre de 2001 la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03, que debe tener alguna repercusión en el retraso acumulado. Las modificaciones adoptadas por la RRB (Documento RRB2001/296 punto 5) exigirán la utilización del arco de coordinación para el SFS, el SRS y el Servicio de Operaciones Espaciales asociado sin planificar en las bandas por encima de 3,4 GHz a fin de identificar los requisitos de coordinación. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Las administraciones y las CE del UIT-R deben considerar detenidamente las nuevas Reglas para determinar si la CMR-03 puede hacerlas permanentes y si este concepto puede aplicarse a otros servicios espaciales y además cuáles son los arcos de coordinación apropiados. Hubo distintas opiniones en cuanto al grado de reducción de la carga de trabajo como resultado de una más amplia aplicación del concepto de arco de coordinación. La RPC incluyó algunas sugerencias al Apéndice 5 que tendrían por efecto incorporar la Regla de Procedimiento provisional relativa al número 9.36 al RR. |
| SBAG(01) 7 | Notificaciones múltiples | SATBAG | Dave Barrett | Comprender las razones del número de notificaciones múltiples. | a medio plazo | Nuevos debates con los miembros de la BR sobre este tema darán lugar a nuevas contribuciones al SATBAG. Al igual que el número de modificaciones, surgen múltiples notificaciones por un cierto número de razones y de nuevo la razón por la que se estudia este tema es determinar si existe la posibilidad de reducir el número de notificaciones presentadas. A este respecto una de las mayores dificultades para las administraciones es que el elevado número de peticiones de coordinación hace difícil identificar un emplazamiento orbital adecuado. La disminución del retraso acumulado ayudará a resolver este problema. |
| SBAG(01) 8 | Disposiciones reglamentarias de los Apéndices 30/30A | Comisión Especial, Comisión de Estudio 6, Comisión de Estudio 4, BR | Larry Reed | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de deficiencias. | a medio plazo y largo plazo | Como resultado de las importantes modificaciones introducidas en las disposiciones de los Apéndices 30 y 30A por la CMR-2000 y teniendo en cuenta que se invitó a todas las Comisiones de Estudio del UIT-R pertinentes, en la Resolución 540 (CMR-2000), a que examinasen, entre otras cosas, estas disposiciones reglamentarias, no se puede tomar ninguna medida por el momento para simplificar o modificar dichas disposiciones hasta que la CMR examine los resultados de los estudios. La |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Comisión Especial y la RPC examinaron los resultados de los estudios en los que se aborda los tamaños de antena, los diagramas de referencia y las temperaturas de ruido junto con los criterios de protección y compartición correspondientes. Los trabajos del UIT-R se resumen en el Capítulo 3 del Informe de la RPC. |
| SBAG(01) 9 | Disposiciones reglamentarias del Apéndice 30B | Comisión Especial, Comisión de Estudio 4, BR, RRB | Tom Walsh | Examinar las disposiciones actuales para la posible supresión de las deficiencias. | a medio plazo y largo plazo | Tras la sugerencia realizada al SATBAG-01, a la RRB, al GAR y al SATBAG-02 la RRB adoptó revisiones a las Reglas de Procedimiento relativas al Apéndice 30B (véase la Carta Circular CR/181). Los cambios incluyen: a) una reducción provisional del plazo para recibir comentarios, citado en los puntos 6.34 y 6.50 del Apéndice 30B, de 60 días a 30 días; y b) una aclaración del proceso para el tratamiento de múltiples presentaciones consecutivas por la misma administración en aplicación de los números 6.24, 6.43 y 6.56. El GT 4 continúa estudiando las cuestiones que se le plantean. Propone que la BR aplique la Recomendación UIT-R S.580-5 (con la fórmula G = 29 – 25 log ) a las nuevas adjudicaciones de la Parte A y, sujeto a consulta con las administraciones responsables, que aplique en la etapa de prediseño el diagrama de antena mejorado que aparece en el punto 1.6 del Anexo 1 al Apéndice 30B a algunos sistemas que están utilizando el diagrama del lóbulo lateral de 32-25 log θ (como propone el SATBAG). Continúa solicitando información sobre este tema y la reducción de los criterios de protección pero observa que todo cambio definitivo en el criterio de protección es un asunto que debe tratar una CMR competente. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | También se informó al SATBAG-03 de las últimas deliberaciones que han tenido lugar en la RRB con objeto de aclarar el plazo límite reglamentario para la puesta en servicio de una asignación, en aplicación de diversas disposiciones del Artículo 6 del Apéndice 30B (véase la Carta Circular CCRR/19). La RRB adoptó una nueva Regla de Procedimiento para aplicar el punto 6.57 del Artículo 6 del Apéndice 30B pero aplazó hasta la CMR-03 la consideración de las otras disposiciones mencionadas en la circular, en particular el plazo límite reglamentario. |
|  | Consideraciones generales |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 10bis | Desarrollo de Reglas de Procedimiento y transformación en texto reglamentario (comprende actualmente los Puntos de Acción 10 y 14) | Comisión Especial, BR, RRB | Tom Walsh | Examinar la forma en que se han elaborado y procesado las Reglas de Procedimiento y la medida en que estas Reglas pueden influir en el retraso acumulado. Considerar el grado en que las Reglas de Procedimiento pueden incorporarse al Reglamento de Radiocomunicaciones. | a medio plazo y largo plazo | En el Anexo 3 aparecen algunas consideraciones generales al respecto. Los grupos interesados no han examinado las repercusiones del proceso mediante el cual se elaboran reglas relativas al retraso acumulado. El SATBAG-03 discutió posibles mecanismos mediante los cuales se pueden identificar Reglas de Procedimiento para incorporarlas al Reglamento de Radiocomunicaciones a petición de la BR y/o de la RRB. El SATBAG reconoció que las administraciones tienen libertad para presentar sus propias propuestas a la CMR a este respecto. |
| SBAG(01) 11 | Papel de la BR en el procesamiento de notificaciones | SATBAG | Ted Antonacopoulos | Examinar el grado en que debe implicarse la BR en el proceso. | a medio plazo | Al estudiar el cometido de la BR en el procesamiento de notificaciones, el SATBAG estimó que este punto podría incluirse en sus propuestas generales que han recibido aceptación unánime y se considera que ayudan a mejorar la eficacia de la BR en el procesamiento de las notificaciones. A continuación se indica de una forma no exhaustiva las áreas de trabajo identificadas que deben considerar las administraciones al preparar sus contribuciones a la CMR-03: |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | i) Complejidades e incoherencias del Reglamento de Radiocomunicaciones: Existe el requisito de suprimir las complejidades e incoherencias asociadas con la presentación de notificaciones y la identificación de los procedimientos aplicables. ii) Automatización: Existe el requisito de impulsar la automatización en el mayor grado posible, asignando al respecto los recursos necesarios, para asegurar que las administraciones y la Oficina se benefician de las mejoras en la calidad de las notificaciones y su procesamiento. iii) Planificación de las iniciativas de desarrollo del soporte lógico: Existe el requisito de que las administraciones, en consulta con la Oficina, adopten las prioridades convenientes y planifiquen el desarrollo de un soporte lógico centrado en la necesidad de eliminar el retraso acumulado. Desarrollo de criterios para la elaboración de Reglas de Procedimiento: Existe el requisito de ofrecer orientación a la BR/RRB sobre los criterios que pueden utilizarse para evaluar la necesidad de elaborar una Regla de Procedimiento determinada. |
|  | CMR |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 13 | Cometidos de la BR | CMR | Larry Reed | Establecer directrices sobre la implicación de la BR en conferencias y RPC. | a medio plazo | El SATBAG recomienda que el personal de la BR participe activamente en los grupos de trabajo, subgrupos de trabajo y grupos de redacción de las conferencias para ayudar a determinar las posibles consecuencias que puede tener la aplicación del texto discutido en las conferencias. Con ello se reducirá al mínimo tanto la necesidad de que el personal de la BR destine recursos a elaborar proyectos de Reglas de Procedimiento después de la conferencia y hacerlos llegar a las administraciones con arreglo al número 13.17 como el procesamiento de las Reglas de Procedimiento adoptadas tras la reunión de la RRB, |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | incluidas la traducción y publicación de los textos en la Carta Circular que deberá enviarse a las administraciones. Ello evitará ocupar recursos de la Oficina que deben estar destinados al procesamiento de las notificaciones de redes de satélites. |
|  | RRB |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 15 | Cometido de la RRB en: • Conferencias • Reglas de Procedimiento | Comisión Especial, RRB, PP-02 | Norbert Schroeder | ¿Cuál es el cometido actual? ¿Debe cambiarse dicho cometido? | a medio plazo | En la Resolución COM5/6 (Marrakech, 2002) se indica el cometido de la RRB como órgano asesor de las CMR. Para facilitar a las conferencias la tarea de tomar decisiones viables y adoptar disposiciones claras y sin ambigüedades, cabe esperar que los miembros de la RRB, apoyados por el personal de la BR, indiquen a la conferencia en su momento las dificultades que puede plantear la aplicación de cualquier proyecto de disposición que se esté discutiendo. De esa forma, la conferencia podrá adoptar la disposición adecuada. Por lo que se refiere al procesamiento de los formularios de notificación, bajo las disposiciones actuales no se propone ningún cambio. En cuanto al cometido de la RRB en lo que respecta a las Reglas de Procedimiento, el asunto está adecuadamente contemplado en la Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones. Sin embargo, se ha señalado que toda Regla de Procedimiento debe ser coherente con el Reglamento de Radiocomunicaciones. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programas informáticos |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 16 | Responsabilidad global en el desarrollo de programas informáticos | BR, SATBAG | Mike Thompson | Examinar el desarrollo del programa informático en la BR, teniendo en cuenta la identificación de los requisitos, las especificaciones, los desarrollos, las pruebas y las realizaciones. | a medio plazo | El desarrollo de los programas informáticos en la BR se ve obstaculizado por la falta de recursos y por un cierto número de problemas que van desde la fiabilidad del soporte físico hasta la organización de los trabajos. Las decisiones de la CMR dan lugar frecuentemente a modificaciones complejas en el Reglamento y en los procedimientos, y estos cambios deben aplicarse en plazos de tiempo muy breves. Los actuales recursos en la BR se ven tan solicitados que el apoyo a otras actividades tales como las CMR se realizan a expensas del procesamiento de las notificaciones de satélites y del desarrollo de las herramientas informáticas necesarias. Además, el desarrollo de un programa informático exige una considerable interacción entre los departamentos de la BR y, por consiguiente, los cambios en las prioridades pueden repercutir en los plazos de tiempo para finalizar los proyectos de programas informáticos. Parte del personal que trabaja en el procesamiento del actual retraso acumulado también debe colaborar en el desarrollo de especificaciones para el nuevo programa informático. Ello supone un considerable esfuerzo de coordinación y planificación antes de iniciar el desarrollo. Independientemente de cualquier ayuda que pueda llegar de fuera de la UIT, la responsabilidad global del desarrollo del soporte lógico es de la BR. El SATBAG-03 envió una Declaración de Coordinación al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones destacando la necesidad de considerar detenidamente los recursos para continuar el desarrollo de herramientas informáticas que ayuden a resolver el actual retraso acumulado. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 19 | Programa informático de captura de datos | BR, SATBAG | Dave Barrett | Ampliar el ámbito del examen llevado a cabo por el programa informático de validación. | a corto plazo y a medio plazo | En septiembre de 2001 se realizó una demostración del nuevo programa informático de validación. Sin embargo, los trabajos han debido suspenderse debido a requisitos adicionales en la preparación a fin de realizar el examen de las notificaciones con arreglo al Reglamento de Radiocomunicaciones de 1998 (por ejemplo, ampliar la posibilidad de división de grupo). Esto podría haberse evitado si el plan de trabajo se hubiese organizado de otra manera. La BR ha señalado que tiene la intención de completar una versión Beta del nuevo programa informático de validación en los próximos dos o tres meses utilizando el actual conjunto de reglas de validación de manera que pueda probarse fácilmente para verificar su precisión en comparación con el programa informático actual. Una vez completadas las pruebas se considerará la incorporación de las reglas elaboradas en la CMR-2000 y otros proyectos de reglas de validación adicionales. La versión definitiva puede retrasarse debido a las jubilaciones producidas en el personal y a la actual situación financiera de la UIT. |
| SBAG(01) 20/1 | Automatización del examen: Integración del programa informático | BR, SATBAG | Mike Thompson | Integrar los programas informáticos de la Oficina en un solo paquete. | a largo plazo | En el Anexo 4 aparece un resumen de los progresos realizados en el desarrollo del programa informático. El SATBAG-03 envió una Declaración de Coordinación al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones destacando la necesidad de considerar detenidamente los recursos para continuar el desarrollo de herramientas informáticas que ayuden a resolver el actual retraso acumulado. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 20/2 | Automatización del examen: conformidad con el Artículo 5 | BR, SATBAG, Comisiones de Estudio pertinentes | Mike Thompson | Automatizar el examen según el Artículo S5. | a corto plazo y medio plazo | Se están llevando a cabo trabajos en el seno de la Comisión de Estudio 4 del UIT-R (con la intervención también de la BR) para crear una base de datos adecuada sobre las disposiciones del Artículo 5 y una especificación del programa informático encargado de examinar las notificaciones para verificar que cumplen las disposiciones pertinentes. El Grupo de Relator preparó y presentó dos documentos al GT 4A para su reunión de abril de 2002: un Informe sobre la labor realizada y un anteproyecto de nueva Recomendación. El Informe resume los progresos logrados por el Grupo de Relator, en particular: • la creación de un banco de datos electrónico del Cuadro de atribución (Artículo 5); • la presentación del diseño de un programa informático para interrogar al banco de datos y verificar que las notificaciones de satélite cumplen con los requisitos exigidos; • la descripción del diseño de un banco de datos para representar las notas asociadas al Artículo 5. El anteproyecto de nueva Recomendación reflejaba las especificaciones del programa informático creado por el Grupo de Relator y se postergó para la próxima reunión del GT 4A (marzo de 2003). A fines de abril de 2002, el Grupo de Trabajo 4A decidió prorrogar el mandato del Grupo de Relator hasta la reunión de marzo de 2003, a fin de terminar el trabajo sobre el banco de datos de las notas y las especificaciones del programa informático. El Grupo de Relator espera concluir su trabajo a finales del presente año, y someter el anteproyecto de nueva Recomendación revisado al Grupo de Trabajo 4A para su aprobación. El GT 4A de la CE 4 está desempeñando un papel fundamental en este asunto y también está sirviendo de coordinación con otras Comisiones de Estudio interesadas. Sin embargo, será necesario establecer acuerdos con dichas Comisiones de Estudio antes de que la CE 4 tome ninguna decisión definitiva al respecto. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 22bis | Gestión y provisión de información (actualmente comprende los Puntos de Acción 17, 18 y 22) | BR, SATBAG | Dave Barrett | Gestionar los datos de referencia y continuar ofreciendo información a las administraciones; por ejemplo, publicación de la Lista de Redes Espaciales y Prefacio a la LIF. | a medio plazo y largo plazo | En el Anexo 5 aparece un resumen de los progresos realizados. |
| SBAG(01) 23 | Integridad y exactitud de las presentaciones | BR, SATBAG | Dave Barrett | Identificar los motivos por los que las presentaciones siguen siendo incorrectas o incompletas. | a medio plazo | Ha habido una gran mejora en la calidad de las presentaciones tras los cursillos y seminarios sobre servicios espaciales celebrados estos últimos años (Pakistán, abril de 2000, Ginebra, junio de 2000 y México, septiembre de 2000), lo que hace más fácil verificar las notificaciones recibidas y solicitar a las administraciones que introduzcan las correcciones necesarias. En concreto, se han observado mejoras con los operadores principales que han participado en los seminarios o cursillos. Sin embargo, aún hay un cierto número de errores. Debido al retraso acumulado las administraciones tienen problemas cuando presentan múltiples modificaciones pues puede que la administración no haya tenido acceso a los datos completos de la red actualizada debido a que las anteriores modificaciones no se han introducido aún en la base de datos. En la dirección web de la BR aparece una lista de problemas típicos al respecto. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAG(01) 24 | Recuperación de costes y limitaciones | BR, Consejo, PP-02, Secretaría General | Bruce Gracie | Necesidad de una revisión a fondo de todo el proceso. (Obsérvese que hay algunos aspectos reglamentarios que es necesario considerar.) | a corto plazo y medio plazo | Con el establecimiento por la sesión del Consejo de 2002 del Grupo ad hoc sobre recuperación de costes de notificaciones de redes de satélites, bajo la presidencia de David Barret (Reino Unido), han continuado las discusiones sobre posibles modificaciones de la Decisión 482 que puede considerar el Consejo-03. Si bien se han hecho algunos progresos en la reunión de enero de 2003 del Grupo ad hoc, teniendo en cuenta las revisiones de la Resolución 88 por la PP-02, aún deben resolverse algunos temas entre los que cabe citar: la aplicación de la metodología para determinar las tasas de recuperación de costes de notificación incluida la componente de "cuota fija"; la implantación de un nuevo control de tiempos a fin de determinar con precisión el periodo de tiempo necesario para que la Oficina procese las notificaciones de satélite con objeto de identificar los costes directos implicados; la comprensión de la naturaleza de los costes reasignados asociados con las actividades conexas emprendidas fuera de la BR (por el Departamento de Servicios de Información, por ejemplo); la comparación con más detalle de las cifras incluidas en el Plan Financiero para el periodo 2004-2007 asociadas a la recuperación de costes para las notificaciones de satélites; y las estimaciones financieras realizadas como parte del establecimiento del presupuesto bienal para los años 2004 y 2005 por el Consejo-03. Ello lleva a la conclusión de que será necesario realizar una reunión adicional antes de la sesión que celebrará el Consejo en mayo de 2003. |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | El proceso de identificar los "costes reales" está relacionado con la aplicación de las disposiciones de la Resolución 91 (Minneápolis, 1998) (Recuperación de costes para algunos productos y servicios de la UIT) desde el punto de vista de la necesidad de establecer las tasas adecuadas para las actividades sujetas a la recuperación de costes, incluidas las que se aplican a las notificaciones de satélites basándose en la plena atribución de los costes que supone la prestación del servicio. Puede que el Consejo desee estudiar el contexto más amplio de la aplicación de la recuperación de costes en relación con la Resolución 91 a fin de establecer algunos principios que puedan aplicarse en particular al tema de la notificación de redes de satélites. |
| SBAG(01) 25 | Inflexibilidad del presupuesto | Consejo, PP-02 | Bruce Gracie | Identificar y examinar factores relativos a este tema. | a corto plazo y medio plazo | La Conferencia de Plenipotenciarios de 2002 suprimió el tope de gastos a cambio de mantener un límite en el valor de la unidad contributiva. Por lo tanto, se ha facilitado la capacidad de respuesta de la BR a la hora de preparar y ejecutar el presupuesto y se permite que el excedente de ingresos por recuperación de costes se emplee para la prestación de productos y servicios por parte de la BR. A pesar de la mejora de flexibilidad a este respecto, sin embargo, la decisión de la Conferencia de: a) mantener el tope sobre el valor de la unidad contributiva a 315 000 CHF para los Estados Miembros al menos durante 2004 y 2005 basándose en el principio de un crecimiento nominal cero; b) reducir el número de unidades contributivas por parte de los Estados Miembros y de los Miembros de Sector; y c) identificar una amplia gama de medidas para reducir los gastos a fin de hacer frente a la reducción de ingresos, ha situado a la Unión en una situación financiera muy difícil. Por lo tanto, se ha convertido en una urgente necesidad la identificación de soluciones a problemas difíciles tales como el retraso acumulado, teniendo en cuenta la escasez de recursos humanos y |

| Referencia de la acción | Factores | Grupos interesados | Contacto | Acción | Plazo de tiempo | Actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | financieros de la BR así como las complicaciones inherentes a la aplicación del sistema de recuperación de costes. |
|  | Personal |  |  |  |  |  |
| SBAG(01) 27bis | Contratos/ocupación del personal/movilidad del personal/motivación del personal/carreras profesionales del personal y retrasos en la contratación (actualmente comprende los Puntos de Acción 26 y 27) | Consejo, PP-02, Secretaría General | Malcolm Johnson | Identificar y examinar los factores relativos a estos temas. | a corto plazo y largo plazo | La difícil situación financiera de la Unión, acelerada por la adopción del Plan Financiero para 2004-2007 por la PP-02, ha tenido repercusiones en el área de gestión y desarrollo de recursos humanos. Si bien se observó antes de la Conferencia de Plenipotenciarios que sería necesario revisar los estados y el reglamento del personal para disminuir los plazos de los procedimientos de contratación y aumentar la movilidad del personal, la adopción del Plan Financiero obligó a revisar la Resolución 48 sobre el tema de gestión y desarrollo de recursos humanos. En su resuelve 3 indica que con efecto inmediato y dentro de los recursos financieros disponibles debe limitarse la contratación de nuevo personal, incluido el personal temporero. Ello daría lugar a una mayor movilidad del personal existente. La motivación del personal y la formación continua son factores fundamentales que contribuyen a lograr el objetivo de reducir o eliminar el retraso acumulado. A este respecto se considera fundamental disponer de los recursos adecuados para abordar la carga de trabajo. |
| corto plazo = Consejo–02, PP-02; medio plazo = CMR-03, Consejo-03; largo plazo = CMR-07; PP-06 |

Anexos: 6

Anexo 1

Punto de Acción 2

Duplicación e incoherencias en los textos/procedimientos/exámenes

Con respecto a la posible reducción de los exámenes a un proceso de un solo paso existen dos opciones: únicamente en la etapa de notificación o únicamente en la etapa de coordinación. Por lo que se refiere a la primera opción en diciembre de 2001 la RRB adoptó una Regla provisional hasta la CMR-03 que debe tener cierta repercusión en el retraso acumulado.

Con los cambios (Documento RRB2001/296 punto 5) ya no se exige a la BR que lleve a cabo las partes técnicas (tales como la verificación de la DFP) del examen con arreglo al número 9.35 (11.31) en la etapa de coordinación. Debe seguir manteniéndose la conformidad con el Cuadro de frecuencias, excluidos los aspectos técnicos. Todas las conclusiones se consideran provisionales en la etapa de coordinación y los exámenes completos se revisan en la etapa de notificación.

Algunas administraciones consideran que esta Regla es la más adecuada y mantiene la coherencia con la decisión del Consejo, apoyando por tanto la acción de la RRB según la cual se suprimirán los exámenes duplicados realizados en las etapas de coordinación y notificación y se eliminará la necesidad de realizar este tipo de exámenes en las frecuencias que no lleguen a la etapa de notificación. Otras administraciones opinan que las nuevas Reglas de Procedimiento adoptadas por la RRB, en las que se encarga a la BR que suspenda el examen de una asignación recibida en virtud del número 9.35 con respecto a los cálculos de la DFP:

a)	no son coherentes con la decisión del Consejo; y

b)	son inconstitucionales y entran en contradicción con los principios básicos del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Tal acción afecta negativamente a los derechos de las administraciones y desembocaría en abusos en la utilización de los recursos de frecuencias y órbitas, infringiendo de esa forma el Artículo 44 de la Constitución. Por lo tanto, estos países llegaron a la conclusión de que el retraso acumulado no debe servir de argumento para contravenir el espíritu y la letra del Reglamento y la Constitución.

Para continuar debatiendo sobre estas dos opciones se solicitó a la BR que proporcionase antes de la reunión de la Comisión Especial algunos datos sobre las notificaciones canceladas en un periodo determinado como resultado de que han expirado los plazos de tiempo y que indicase el porcentaje de esas notificaciones que no ha sido sujeto a ninguna modificación. Además, para un periodo concreto en el que las notificaciones destinadas a su inscripción han sido recibidas o procesadas se solicitó conocer qué porcentaje de esas notificaciones son idénticas a las notificaciones en la etapa de coordinación. No se proporcionó información adicional a la Comisión Especial o a la RPC y no se celebró ningún debate al respecto en la reunión de la CE o en la RPC. Sin embargo, esta información no se discutió en detalle y estos temas figuran en el orden del día de la CMR-03.

Anexo 2

Punto de Acción 5/3

Modificaciones

Las modificaciones a las presentaciones surgen por varias razones, incluyendo:

1)	Errores en la presentación original que deben corregirse y han sido identificados por la administración/operador o por la BR durante la etapa de validación o en la verificación.

2)	Modificaciones en los requisitos por motivos comerciales que han aparecido durante la petición de coordinación.

3)	Necesidad de notificar cambios en las redes con arreglo al número 9.58.

4)	Cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones introducidos por una CMR que afectan al proceso de presentación y a las atribuciones de frecuencia.

Por lo tanto, parece necesario intentar identificar posibles opciones para reducir el número de modificaciones; algunos ejemplos relativos a los puntos anteriores podrían ser:

1)	Introducir un programa informático de validación mejorado y proporcionar información actualizada a las administraciones.

2)	Instar a las administraciones a que planifiquen la presentación de cambios en las redes.

3)	Proporcionar una lista de cambios que no requieren la presentación de una modificación; por ejemplo, el tipo de modificación que no afectaría a la fecha de recepción.

Anexo 3

Punto de Acción 10bis

Desarrollo de Reglas de Procedimiento y transformación
en texto reglamentario

La Constitución, el Convenio y el Reglamento de Radiocomunicaciones contienen disposiciones que definen el desarrollo, aprobación y aplicación de las Reglas de Procedimiento (RP). Normalmente, una RP se elabora a fin de establecer un procedimiento muy claro para el procesamiento de las asignaciones de frecuencias, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, y se basa en las decisiones tomadas por las CMR y en las Recomendaciones UIT-R.

Una RP puede ser elaborada por propia iniciativa de la BR. También las administraciones o la RRB pueden identificar la necesidad de una RP. Los nuevos proyectos de RP se distribuyen entre las administraciones recabando sus comentarios antes de presentarlas a la RRB y las RP adoptadas con anterioridad quedan abiertas a los comentarios de las administraciones y pueden ser presentadas a la siguiente CMR.

Toda revisión del proceso de elaboración de las RP (a diferencia del examen de las propias RP) exige necesariamente que los organismos adecuados de la conferencia consideren las disposiciones implicadas.

Recientemente, la Conferencia de Plenipotenciarios (Marrakech, 2002) consideró los métodos para mejorar la eficiencia y eficacia de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en la Resolución COM5/6 ofreciendo directrices sobre la elaboración de las Reglas de Procedimiento e invitando a la CMR-03 a que considere el establecimiento de principios aplicables a la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones en la preparación de las Reglas de Procedimiento.

Las Reglas de Procedimiento (el número de Reglas, la duplicación de disposiciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones y la necesidad y posibilidad de transferir Reglas al Reglamento de Radiocomunicaciones) han sido discutidas en algunas organizaciones regionales durante la preparación de la CMR-03.

Se insta a las administraciones a que examinen las Reglas de Procedimiento al preparar la CMR-03.

El SATBAG consideró que en la elaboración de las Reglas de Procedimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente:

•	Las Reglas deben basarse en las dificultades prácticas encontradas.

•	Las Reglas deben restringirse al mínimo necesario para la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones de forma transparente.

•	Las Reglas de Procedimiento relativas a discrepancias e incoherencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones deben tener una vigencia breve, normalmente el periodo comprendido entre dos conferencias.

•	La lista de los proyectos de Reglas de Procedimiento debe distribuirse entre las administraciones recabando comentarios, con arreglo al número 13.17, antes de que sea considerada por la RRB.

Cuando proceda, podría estudiarse, caso por caso, la transformación del fondo de las Reglas de Procedimiento en texto de Reglamento de Radiocomunicaciones. Se han expresado opiniones en el sentido de que esta medida puede que no esté en relación directa con el retraso acumulado.

Por lo que respecta a la elaboración de las Reglas de Procedimiento sería conveniente mejorar el proceso mediante el cual las Actas Finales y el Reglamento de Radiocomunicaciones, cuando es preciso, se actualizan tras una CMR de forma que los pequeños errores redaccionales puedan eliminarse antes de la publicación.

Anexo 4

Punto de Acción 20/1

Automatización del examen - Integración del programa informático

Un examen inicial de la situación de la integración puso en evidencia que únicamente 2 de los 23 programas informáticos de examen que se resumen en el Documento SATBAG-01/4 se encontraban en la etapa de integración en los paquetes informáticos de examen EXS11 (EXS9) o están siendo probados al respecto. Ocho programas figuraban en la categoría de existentes pero aún no integrados. Cinco programas están en la etapa de desarrollo y hasta la fecha no se han realizado trabajos sobre ocho programas.

La BR informó en el Documento SATBAG-02/8 de que a finales de 2001 se ha alcanzado un alto nivel de automatización en el proceso de examen de la coordinación. La mayoría de las herramientas informáticas necesarias ya están disponibles y todas ellas producen resultados en un formato de base de datos compatible con la base de datos SNS de la BR. Todos los requisitos de coordinación (a nivel de grupo y para disposiciones de coordinación específicas) se han transferido a la base de datos SNS de la BR para su almacenamiento permanente. Los datos de esta base de datos, incluidos los datos de la red, se utilizan para producir casi automáticamente un solo tipo de sección especial de coordinación (CR/C) que se refiere a todas las disposiciones de coordinación y proporciona detalles sobre los requisitos de coordinación.

Aún se necesitan algunos desarrollos sobre la verificación del cumplimiento del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (véase el Punto de Acción SATBAG(01) 20/2) y sobre el examen de las redes de satélites no geoestacionarios (DFP y DFPE).

Con respecto a la automatización del examen de notificación, la mayoría de los módulos requeridos se encuentran en la etapa de producción o se están probando.

NOTA – El SATBAG-03 envió una Declaración de Coordinación al GAR sobre la elaboración del programa informático por la Oficina de Radiocomunicaciones.

Anexo 5

Punto de Acción 22bis

Gestión y provisión de información

La BR está capturando todas las antiguas inscripciones en papel de la API para completar la base de datos SNS (la verificación de los datos ha llevado más tiempo del que se esperaba y el trabajo aún no ha finalizado) y se están verificando todas las antiguas publicaciones en papel, especialmente las antiguas peticiones de coordinación, a fin de publicar una Lista de redes espaciales completa, especialmente la Parte B (que se espera finalizar aproximadamente en diciembre de 2002).

Además, actualmente faltan algunas referencias a disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en la base de datos. La fecha límite para finalizar este trabajo era marzo de 2002 tras la publicación del prefacio revisado, como para el SRS en CD-ROM 2002/1; el trabajo ya ha finalizado. Algunos otros errores tales como la ausencia de administraciones afectadas (a nivel de red) e información que falta sobre publicaciones anteriores serán verificados y corregidos al realizar el examen de la información en papel contenida en la WIC como se ha indicado anteriormente.

Deben recopilarse otros temas relativos a la provisión general de información y elaborarse un Informe completo al respecto para la próxima reunión del SATBAG.

Es fundamental comprender la información para desarrollar un proceso eficaz y ello afecta a un cierto de números de Puntos de Acción identificados así como a los trabajos en curso en varias Comisiones de Estudio. A continuación se indican algunos ejemplos de la forma en que la comprensión del sentido de los datos que se deben someter repercute en el proceso de notificación de redes de satélites:

•	Punto de Acción 5/3: una de las razones de la presentación de modificaciones es corregir errores.

•	Punto de Acción 23: los cursillos y seminarios impartidos por la BR se han traducido en un menor número de errores pero son necesarios más trabajos al respecto.

•	La disponibilidad de información actualizada que proporciona orientaciones sobre la presentación de los datos gráficos es un problema conocido.

El GT 4A también está considerando el tema de la provisión de datos en relación con la presentación y publicación de los datos del Apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones y existe una propuesta en el sentido de volver a formatear los datos de manera que sea más fácil su comprensión y utilización. Es interesante observar que la BR indica (Anexo 5 al SATBAG-02/4) que utiliza aproximadamente un 20% de su tiempo en comprender la estructura de una red de satélites geoestacionarios, especialmente cuando recibe información sobre modificaciones.

________________

# Footnotes

*	Este Plan de Acción no se enviará a la CMR-03.