|  | الاتحــاد الــدولي للاتصــالات |
| --- | --- |
|  | مكتب الاتصالات الراديوية (رقم الفاكس المباشر: (+41 22 730 57 85 |

| أبريل 2005 |  | رسالة معممة CR/237 |
| --- | --- | --- |

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد

الموضوع:	تقرير مرحلي عن تنفيذ مشروع نظام الاتصالات الراديوية للأرض (TerRaSys)

المراجع:	رسالة معممة من مكتب الاتصالات الراديوية رقم CR/143 بتاريخ 2 مايو 2000

رسالة معممة من مكتب الاتصالات الراديوية رقم CR/161 بتاريخ 15 مايو 2001

رسالة معممة من مكتب الاتصالات الراديوية رقم CR/163 بتاريخ 8 يونيو 2001

رسالة معممة من مكتب الاتصالات الراديوية رقم CR/191 بتاريخ 21 مارس 2003

إلى السيد المدير العام

تحية طيبة وبعد ...

.1	قدم مكتب الاتصالات الراديوية معلومات في عدد من الرسائل المعممة عن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع نظام الاتصالات الراديوية للأرض (TerRaSys). ومنذ آخر رسالة معممة صادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية في هذا الصدد (بتاريخ مارس (2003، قدم المكتب بانتظام عدداً من التقارير المرحلية في تقاريره (ربع السنوية) إلى لجنة لوائح الراديو، وإلى الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية (كل سنة) وإلى المجلس (كل سنة، مع إبراز أهم التطورات على أساس فصلي). وقدم المكتب معلومات في نشراته الإدارية إلى جميع أعضاء الاتحاد فيما يتعلق بتنفيذ الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات الراديوية. إلا أن المكتب تلقى اتصالات من إدارات عدد من الدول الأعضاء أشارت فيها إلى أنها تفضل إبلاغها، بشكل منتظم، بالتطورات الحادثة في هذا المجال عن طريق رسائل معممة من مكتب الاتصالات الراديوية. وتلخص هذه الرسالة المعممة التطورات في هذا المجال منذ مارس 2003.

.2	وفيما يتعلق بالجزء الخاص بخدمات FXM، حدثت التطورات التالية منذ مارس 2003:

1.2	بعد أن قام المكتب بإنتاج الجزء المتعلق بتبليغات FXM من الأنواع T11 إلى T14 بموجب المادة 11 من لوائح الراديو في مارس 2003، بدأ في عملية تحميل مكثفة في قاعدة البيانات المجمِعة لنظام الاتصالات الراديوية للأرض للتبليغات المتعلقة بخدمات FXM ونشرها في الجزء 1 من النشرة الإعلامية الدولية للترددات (IFIC) التي يصدرها المكتب. وتم الانتهاء من التبليغات المتأخرة في سبتمبر 2003، وابتداء من أكتوبر 2003، يلتزم المكتب بالحدود الزمنية المقررة في الرقم 11.28 من لوائح الراديو (أي أنه ينشر، في الجزء 1 من النشرة المذكورة، جميع التبليغات الكاملة الخاصة بخدمات FXM في غضون شهرين من استلامها)؛

2.2	وبدأ المكتب، في نشاط موازٍ، بالفحص المعتاد لتبليغات FXM، بدءاً بالنطاقات غير المتقاسمة مع الخدمات الفضائية، ثم بالتبليغات المتعلقة بالنطاقات المتقاسمة مع الخدمات الفضائية.

-	بدأ الفحص المعتاد لتبليغات FXM في النطاقات غير المتقاسمة مع الخدمات الفضائية في أغسطس 2003 ونشر النتائج المتعلقة بها في النشرة الإعلامية الدولية للترددات رقم 2502 (المؤرخة 9 سبتمبر (2003. وتم الانتهاء من تراكمات التبليغات المتأخرة في أبريل 2004. واعتباراً من أبريل 2004 يتم فحص التبليغات المعنية مباشرة بعد نشرها في الجزء 1 من النشرة المذكورة، وهذا يعني أن النتائج تُنشر عادة في الجزء 2 أو 3 من النشرة الإعلامية الدولية للترددات في غضون شهر من نشر التبليغ الكامل في الجزء 1؛

-	أما الفحص المعتاد لتبليغات FXM في النطاقات المتقاسمة مع الخدمات الفضائية والتي لا تنطوي على توزيعات من الفضاء إلى الأرض للخدمات الفضائية، فقد بدأ في أبريل 2004 وتم الانتهاء من التبليغات المتأخرة (نحو 15 000 تبليغ) في نهاية مايو 2004. واعتباراً من يونيو 2004، يجري فحص التبليغات الجديدة مباشرة بعد نشرها في الجزء 1 من النشرة المذكورة؛

-	وأما الفحص المعتاد لتبليغات FXM في النطاقات المتقاسمة مع الخدمات الفضائية، والتي تنطوي على توزيعات من الفضاء إلى الأرض للخدمات الفضائية، فقد بدأ في يناير 2005 ويتوقع الانتهاء من التبليغات المتأخرة (نحو 40 000 تبليغ) بنهاية أكتوبر 2005. ويتوقع أن يبدأ من أوائل نوفمبر 2005 فحص التبليغات بالتزامن مع فحص تبليغات المحطات الأرضية ذات الصلة الذي يجري في نطاق نظام الشبكات الفضائية؛

-	وفي مارس 2005، قام المكتب بتعزيز نطاق العمل بشأن عنصر الخدمات FXM، وذلك بإدخال نوع جديد من التبليغات، وهو R06، وهو يتيح اختياراً سهلاً لتخصيصات السجل الأساسي الدولي للترددات (MIFR) من أجل تأسيس حالة مرجعية فيما يتصل بأنشطة المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية لعام 2006.

.3	وفي ضوء هذه التطورات، يستطيع المكتب الآن التعامل مع جميع التبليغات المتصلة بعنصر الخدمات FXM تقريباً. وهناك بعض المسائل المتبقية (دراسة التبليغات المقدمة بموجب المادة 11 في النطاقات التي يحكمها اتفاق اتحاد الصناعات الإلكترونية، جنيف، 1985 واتفاق ريو دي جانيرو، 1988، ومعالجة التبليغات عن الأنواع T15 وT16 وT17) لا يتم تناولها حتى الآن في إطار نظام الاتصالات الراديوية للأرض إلا أن بعض الخطوات المتعلقة بهذه الفئات من التبليغات تجري معالجتها خارج نظام الاتصالات الراديوية للأرض، وهذا من شأنه أن يقلل من المضايقات للإدارات. وعلاوة على ذلك، وضع المكتب إجراءً خاصاً لإدراج تبليغات تخصيص الترددات في قواعد البيانات المجمّعة (أي في السجل الأساسي الدولي للترددات ((MIFR) وفي النسخ الأصلية لخطط التذييلين 25 و26 واتفاق جنيف، (1985، وتعمم هذه التبليغات على الدول الأعضاء بانتظام، مرة كل أسبوعين، من خلال النشرة الإعلامية الدولية للترددات (خدمات الأرض). ويلاحظ أن حجم التبليغات في هذه المجالات، التي لا تزال خارج نطاق نظام الاتصالات الراديوية للأرض، لا يزال منخفضاً جداً.

.4	وكما تعلمون فإن كل العناصر الأخرى ذات الصلة بالبث التلفزيوني بتشكيل التردد (FM) في نظام الاتصالات الراديوية للأرض (والتي تنطوي على معالجة تبليغات الإذاعة المسموعة/الإذاعة التلفزيونية في النطاقين VHF وUHF، وفقاً لإجراء التبليغ المنصوص عليه في المادة 11 من لوائح الراديو وإجراءات تعديل الخطة المنصوص عليها في الاتفاقات الإقليمية ستكهولم، 1961 وجنيف، 1984 وجنيف، (1989 يجري إنتاجها منذ أغسطس 1999. وقد تم مؤخراً تعزيز العنصر المتعلق بالإرسال التلفزيوني بتشكيل التردد (FM)، وذلك بإدخال نوع جديد من التبليغات، BC6، يسهل التعرف على التخصيص للإرسال الإذاعي من أجل تأسيس حالة مرجعية تتصل بأنشطة المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية لعام 2006. ويلاحظ أن الطرائق المتاحة لمعالجة عنصر الإرسال التلفزيوني بتشكيل التردد (FM) في إطار نظام الاتصالات الراديوية للأرض قد مكّنت من معالجة جميع التبليغات الواردة من الإدارات بشكل منتظم في الحدود الزمنية المقررة رغم الزيادة الملحوظة في عدد التبليغات في السنتين الأخيرتين، والتي تتصل على الأغلب بالأنشطة المتعلقة بمراجعة اتفاقي ستكهولم، 1961 وجنيف، 1989. وكما أبلغ المكتب في مناسبات سابقة، لا توجد أي متأخرات في معالجة العنصر FM/TV في نظام الاتصالات الراديوية للأرض.

.5	أما العنصر LF/MF في نظام الاتصالات الراديوية للأرض (الذي يشمل معالجة بطاقات الإذاعة المسموعة في النطاقين LF وMF، بموجب إجراء التبليغ المنصوص عليه في المادة 11 من لوائح الراديو وإجراءات تعديل الخطط المنصوص عليها في الاتفاقين الإقليميين جنيف، 1975 وريو دي جانيرو، (1981، فلم يُدمج بعد في نظام الاتصالات الراديوية للأرض، وإنما يتم معالجة التبليغات الجديدة المقدمة في هذا الصدد باستخدام أدوات محلية. ومع ذلك، فقد قام المكتب بوضع إجراء خاص لإدراج تخصيصات الترددات هذه في قواعد البيانات المجمعة (أي في السجل الأساسي الدولي للترددات وفي النسخ الأصلية لخطتي جنيف، 1975 وريو دي جانيرو، (1981 وتعمم هذه التبليغات على الدول الأعضاء بانتظام، مرة كل أسبوعين، من خلال النشر في النشرة الإعلامية الدولية للترددات (خدمات الأرض).

.6	ويأمل مكتب الاتصالات الراديوية، بتعميم هذه المعلومات على الإدارات، أن تتوفر لها آخر المعلومات المطلوبة، ويسر المكتب أن يستجيب لأي طلب معلومات في هذا الصدد.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

فاليري تيموفيف
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

التوزيع:

-	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد
-	أعضاء لجنة لوائح الراديو

FXM تعني الخدمات الثابتة والمتنقلة والخدمات الأخرى، ما عدا الخدمة الإذاعية في النطاقات LF وMF وVHF وUHF.