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Résumé:
La présente proposition s'appuie sur le Rapport final du Groupe consultatif d'États Membres.


MOD	RCC/94A23/1
RÉSOLUTION 212 (RÉV. BUCAREST, 2022DOHA, 2026)
Locaux futurs du siège de l'Union
La Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Bucarest, 2022Doha, 2026),
rappelant
a)	que la Conférence de plénipotentiaires, dans sa Résolution 194 (Busan, 2014), a autorisé le Conseil de l'UIT à créer le Groupe de travail du Conseil sur les options à long terme pour les locaux du siège de l'Union (GTC-HQP);
b)	que le GTC-HQP a examiné la situation en ce qui concerne les locaux du siège de l'Union, a analysé les options en vue de procéder avec prudence en ce qui concerne la question des locaux dans une perspective à long terme et a soumis une recommandation au Conseil à sa session ordinaire de 2016;
c)	que le Conseil, à sa session ordinaire de 2016, a accepté la recommandation du GTC-HQP et approuvé la Décision 588 du Conseil, par laquelle il a notamment décidé:
i)	de remplacer le bâtiment Varembé par une nouvelle construction incluant aussi les bureaux et les installations de la Tour, en complément du bâtiment Montbrillant, qui serait conservé et réaménagé;
ii)	de créer un Conseil consultatif composé d'États Membres[footnoteRef:1]1 et chargé de prodiguer au Conseil et au Secrétaire général des avis indépendants et impartiaux sur le projet; [1: 	] 

iii)	d'autoriser un budget maximal pour couvrir le total des coûts du projet avant la vente de la Tour de 140 millions CHF et un fonds de réserve additionnel de 7 millions CHF à utiliser, au besoin, pour couvrir les coûts supplémentaires non prévus;
iv)	de charger le Secrétaire général de demander au pays hôte l'octroi d'un prêt sans intérêt de 150 millions CHF, remboursable sur 50 ans à compter de la date de la première occupation du nouveau bâtiment;
v)	de compenser en partie le coût total final du projet en utilisant tous les produits tirés de la vente de la Tour pour rembourser les emprunts en cours sur des actifs qui ne seront pas conservés, pour couvrir les coûts nécessaires associés à la vente et pour réduire le plus possible le montant restant dû du prêt;
d)	que le Comité consultatif indépendant pour les questions de gestion (CCIG), dans sa Recommandation 13/2016, a recommandé à l'UIT d'examiner les avantages qu'offrirait pour ce projet le recours à des experts, internes ou externes, spécialisés dans la gestion de projets et des risques,
a)	que le Conseil de l'UIT, à sa session ordinaire de 2024, a accepté la recommandation du Groupe du travail du Conseil sur les ressources financières et les ressources humaines (GTC‑FHR) et approuvé sa Décision 640 (C24) décrivant, entre autres, un nouveau projet réévalué ne dépassant pas 172,69 millions CHF, et que cette Décision a ensuite obtenu l'accord nécessaire des États Membres, conformément au numéro 79 de la Convention de l'UIT;
b)	que dans sa Décision 640 (C24), le Conseil charge en outre le Secrétaire général de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour mettre en œuvre le nouveau projet réévalué, d'assurer la liaison avec le pays hôte et de prendre les mesures nécessaires pour réaffecter le prêt de 150 millions CHF, et de dialoguer avec les sponsors et les parties intéressées, en vue de maintenir les engagements de parrainage et autres accords ou de trouver des solutions mutuellement acceptables concernant les engagements qu'il ne serait peut-être pas possible de respecter dans le cadre du nouveau projet réévalué,
reconnaissant
a)	la nécessité d'associer les États Membres de l'UIT aux décisions relatives à la construction du futur siège de l'Union, en raison des incidences financières importantes à long terme pour l'Union;
b)	l'offre généreuse de la Suisse et ses efforts continus pour aider l'UIT à trouver les solutions les plus adaptées, afin de lui permettre de tenir des conférences et des réunions durant la phase de mise en œuvre du projet de construction à Genève;
c)	l'importance de veiller à ce que le projet de construction des locaux du siège soit mis en œuvre dans la limite des paramètres financiers fixés par les États Membres de l'UIT et dans le strict respect de la Constitution, de la Convention, du Règlement financier et des Règles financières ainsi que des politiques en matière de passation de marchés de l'UIT et des autres documents juridiques internes en vigueur;
d)	la nécessité que les États Membres assure une surveillance appropriée de la transparence, de la responsabilité et de la gestion des risques à toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre du projet;
e)	le rôle du Groupe consultatif d'États Membres (MSAG) dans la formulation de conseils et de recommandations concernant la mise en œuvre du projet;
f)	l'importance de définir et de maintenir une vision globale à long terme de la totalité du campus de l'UIT à Genève, compte tenu de la viabilité financière, des exigences en matière de sûreté et de sécurité, des besoins opérationnels, de la nécessité d'optimiser l'utilisation de l'espace, de la continuité des activités, des besoins liés à l'entretien ordinaire, de l'aménagement des modalités de travail du personnel et des autres lieux où les activités de l'UIT pourraient être organisées,
constatant
que, dans le cadre de la structure de gouvernance du projet, le Secrétaire général a créé un Comité de liaison entre le secrétariat de l'UIT et les représentants des organes administratifs suisses, notamment des représentants du Canton de Genève, de la Confédération suisse et de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI),
notant
a)	qu'en 2017, un concours d'architecture pour le siège de l'UIT s'est déroulé en deux tours, et qu'un jury international a désigné un lauréat, à savoir le cabinet d'architecte genevois "Christian Dupraz Architects" (Suisse);
b)	que le Conseil, à sa session ordinaire de 2018, a créé un fonds provisoire pour le nouveau bâtiment qui sera financé à l'aide des excédents liés à l'exécution du budget et de dons;
a)	que le futur campus du siège de l'UIT comprendra la Tour, le bâtiment Montbrillant et le nouveau bâtiment Varembé;
cb)	qu'au 16 novembre 2018à la date de révision de la présente Résolution, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis se sonts'est généreusement engagése à apporter respectivement un financement de 10 millions CHF et 5 millions CHF, que le Koweït a par la suite effectué un parrainage d'un montant de 2,5 millions CHF, que l'Organisation internationale de télécommunications par satellite Intersputnik a annoncé un parrainage d'un montant de 600 000 CHF pour équiper la cafétéria et que des dons d'un montant d'environ 185 000 CHF ont généreusement été versés par la République tchèque (100 000 USD), le Nigéria (50 000 CHF) et le Ghana (40 000 USD);
dc)	qu'en conséquence, la salle de conférence principale sera baptisée "Salle de l'Arabie saoudite", la deuxième salle de conférence principale sera baptisée "Salle Sheik Zayed", le hall d'entrée et la cour extérieure porterontportera le nom du Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, Émir de l'humanité, État du Koweït, laune salle de réunion d'une capacité de 100 placesappropriée dans le nouveau bâtiment sera baptisée "Salle Popov", dans l'éventualité où l'actuelle Salle Popov de la Tour ne serait pas conservée, et les dons de la République tchèque, du Nigéria et du Ghana, ainsi que tout don futur, seront chacun mis à l'honneur dans un endroit bien en vue, et pour la même durée, dans le nouveau bâtiment,
reconnaissant
a)	la nécessité d'associer les États Membres de l'UIT aux décisions relatives à la construction du siège futur de l'Union, en raison des incidences financières importantes à long terme pour l'Union;
b)	l'offre généreuse de la Suisse et ses efforts continus pour aider l'UIT à trouver les solutions les plus adaptées, afin de lui permettre de tenir des conférences et des réunions durant la phase de mise en œuvre du projet de bâtiment à Genève,
décide
1	que le nouveau bâtiment du siègeVarembé devra être construit de façon à fournir les locaux et les installations nécessaires pour répondre aux besoins à long terme de l'Union, conformément à la Décision 588 (2016), à la Décision 619 (2021) et aux autres décisions pertinentes640 (C24) du Conseil;
2	que le projet sera financé principalement par le prêt dont il est question à l'alinéa iv) du point c) du rappelant ci-dessusde 150 millions CHF consenti par le pays hôte et que le montant de ce prêt n'excèdera pas cette valeur;
3	que le financement du projet pourra être complété par les financements et le don susmentionnés,engagements de parrainage et de don existants, par tout avenant mutuellement convenu à ces accords et par tout parrainage et don ultérieur répondant aux objectifs mutuellement convenus qui ont été déterminés par le Conseil, et par le fonds provisoire, conformément aux règles applicables, et par le fonds de réserve additionnel créé par le Conseil dont il est également question ci-dessusdont le solde actuel s'élève à 3,5 millions CHF;
4	que la portée du projet devrait rester conforme aux besoins des États Membres et du personnel de l'UIT et comprendre, dans les limites des paramètres fixés par le Conseil, des installations de conférence appropriées, des salles de réunion, des espaces de restauration et des espaces pour les délégués, un nombre suffisant d'espaces de travail, les commodités nécessaires et l'infrastructure appropriée;
45	de maintenir le Groupe consultatif d'États Membres (MSAG)MSAG, qui devrait en général se réunir tous les trimestresse réunir périodiquement et selon les besoins, pour examiner l'état d'avancement du projet et donner des orientations, en particulier sur les questions qui influent directement sur la portée, le coût et le calendrier,
charge le Conseil de l'UIT
1	de prendre toutes les dispositions administratives et financières nécessaires ainsi que les décisions qui s'imposent pour faciliter l'application de la présente Résolution,;
2	de continuer de superviser la mise en œuvre du projet de bâtiment du siège de l'UIT;
3	d'examiner des rapports sur la vision à long terme concernant le campus de l'UIT à Genève dans son ensemble, y compris la viabilité financière, les exigences en matière de sûreté et de sécurité, les besoins opérationnels, la continuité des activités, l'optimisation de l'utilisation de l'espace, les besoins de maintenance, les modalités de travail pour le personnel et les autres lieux où les activités de l'UIT pourraient être organisées,
charge le Groupe consultatif d'États Membres
de continuer de donner des avis au Secrétaire général, y compris par la présentation d'un rapport annuel au Conseil,
charge le Secrétaire général
1	de faire en sorte que la conception et la construction détaillées du bâtiment et des installations et équipements connexes soient menées à bien de la manière la plus efficace possible, conformément aux points 1, 2 et 3 du décide ci-dessus ainsi qu'aux décisions pertinentes du Conseil;
1	de mettre en œuvre le projet de bâtiment du siège conformément à la présente Résolution, à la Décision 640 (C24) du Conseil et, le cas échéant, à d'autres décisions antérieures pertinentes du Conseil;
2	de continuer de suivre l'état d'avancement du projet et de faire rapport sur ce sujet, en tenant compte de toutes les recommandations formulées par l'Unité de l'audit interne, le CCIG et les vérificateurs extérieurs des comptes;
3	de communiquer et de transmettre en temps voulu au Conseil les informations nécessaires et à jour concernant les besoins inhérents aux conférences, selon qu'il conviendra;
4	de collaborer étroitement avec le MSAG et les autorités suisses, par l'intermédiaire du Comité de liaison;
5	d'organiser le projet de bâtiment dans un souci de gestion efficace, en respectant pleinement le Règlement financier et les Règles financières de l'UIT ainsi que les règles de l'UIT en matière de passation de marchés, et en tenant dûment compte des coûts, des dimensions fonctionnelle, intelligente et durable ainsi que de la qualité;
6	de renforcer le Comité decontrôle exercé par la direction de l'UIT en recourant à des experts externes en matière de gestion de projets et des risques;
7	de tenir au moins deux réunions d'information par an avec les représentants des missions permanentes à Genève, et de leur communiquer des renseignements à intervalles réguliers;
7	de permettre l'utilisation mutualisée des installations et le recouvrement des coûts, y compris avec d'autres organisations et dans le cadre de projets et d'initiatives, et de mettre en œuvre un système de recouvrement des coûts associés à l'utilisation des locaux, des installations et des services de l'UIT, comprenant des mécanismes régissant l'utilisation partagée des espaces et des mécanismes appropriés d'imputation et de remboursement des coûts;
8	de mener une étude de faisabilité portant sur la rénovation de la Tour de l'UIT et d'évaluer les options de financement, en veillant à ce que l'accord sur la préservation et l'utilisation de la Salle Popov soit dûment respecté, et d'étudier en outre les possibilités d'obtenir des parrainages pour d'autres salles de conférence et salles de réunion;
9	de veiller à ce que tous les accords de parrainage concernant les locaux de l'UIT, notamment les parrainages destinés à financer la rénovation et la modernisation ainsi que la construction de nouvelles installations, soient convenus et réglementés dans le cadre d'un système harmonisé prévoyant des conditions, des procédures et des principes communs de reconnaissance, tout en garantissant le respect de toutes les obligations existantes;
10	d'élaborer et de tenir à jour un plan d'entretien des bâtiments et de gestion des actifs à long terme pour le siège de l'UIT à Genève, qui tiendra compte des coûts du cycle de vie et des besoins de financement;
11	d'élaborer, de tenir à jour et d'examiner régulièrement des mesures propres à assurer la continuité des activités, de sorte qu'il soit possible de continuer de tenir les conférences et les réunions et d'assurer les fonctions essentielles du Secrétariat sans interruption pendant toute la durée du projet de bâtiment de locaux du siège;
812	de soumettre au Conseil un rapport annuel sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente Résolution;
913	de faire rapport aux prochaines Conférences de plénipotentiaires sur la mise en œuvre de la présente Résolution;
1014	de faire rapport au Conseil sur les mises à jour relatives aux accords de parrainage et sur la situation de la vente du bâtiment de la Tour de l'UIT dans sa totalité,
encourage les États Membres et les Membres de Secteur
à suivre l'exemple de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, du Koweït, de la République tchèque, du Ghana et, du Nigéria, et d'Intersputnik en apportant des contributions pour le nouveau bâtiment.

______________
 www.itu.int/plenipotentiary/ 
image1.png
R , i
\"', ITUPP  Conférence de plénipotentiaires (PP-26)
=, \.’ DOHA2026 9-27 novembre 2026 - Doha, Qatar




